PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto aprašymas ir atlikimo terminai | Valstybės nekilnojamasis turtas, pripažinus jį kaip nereikalingą valstybės ar savivaldybės funkcijoms įgyvendinti, perduodamas VĮ Turto bankui organizuoti šio turto pardavimą. Dažnais atvejais tokio turto naudojimo paskirtys nebeatitinka nei miestų savivaldybių bendrųjų planų reglamentuose nurodytų naudojimo būdų, nei galimų geriausių panaudojimo būdų. Dažnai pasitaikantys atvejai, kada reikalingas patalpų išplanavimo projektavimas, patalpų ir statinių atidalinimas, sukuriant naujus turtinius vienetus. Taip pat, rengiant turto dokumentus pardavimui pasitaiko atvejų, kada turto faktinė būklė neatitinka turto dokumentuose registruotų turto duomenų ar nėra pilnai parengti statinių projektavimo dokumentai. Objektai, dėl kurių perkamos projektavimo paslaugos, daugumoje atvejų yra registruoti nekilnojamojo kultūros paveldo registre ar yra teritorijose, registruotose nekilnojamojo kultūros paveldo registre. Dažniausiai pasitaikantys objektai, tai Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybių teritorijose esantys žemės sklypai su statiniais. 1. Žemiau išvardintos perkamos paslaugos aprašytos remiantis paslaugos pirkimo metu galiojančiu Statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuodytomis sąvokomis, apibrėžimais bei reikalavimais. - Projekto (projektinių pasiūlymų) parengimas gauti statybą leidžiantį dokumentą statinio rekonstrukcijai (objekto plotas iki 500 kv.m). Užsakymo įvykdymo terminas – 18 mėnesių nuo konkretaus užsakymo projektavimo užduoties pasirašymo datos. - Projekto (projektinių pasiūlymų) parengimas gauti statybą leidžiantį dokumentą statinio rekonstrukcijai (objekto plotas virš 500 kv.m). Užsakymo įvykdymo terminas – 18 mėnesių nuo konkretaus užsakymo projektavimo užduoties pasirašymo datos. - Projekto (projektinių pasiūlymų) parengimas gauti statybą leidžiantį dokumentą statinio rekonstrukcijai (objekto plotas iki 500 kv.m), objektas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje) . Užsakymo įvykdymo terminas – 24 mėnesių nuo konkretaus užsakymo projektavimo užduoties pasirašymo datos. - Projekto (projektinių pasiūlymų) parengimas gauti statybą leidžiantį dokumentą statinio rekonstrukcijai (objekto plotas virš 500 kv.m), objektas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje). Užsakymo įvykdymo terminas – 24 mėnesių nuo konkretaus užsakymo projektavimo užduoties pasirašymo datos. - Projekto (projektinių pasiūlymų) parengimas gauti statybą leidžiantį dokumentą statinio kapitaliniam remontui (objekto plotas iki 500 kv.m). Užsakymo įvykdymo terminas – 14 mėnesių nuo konkretaus užsakymo projektavimo užduoties pasirašymo datos. - Projekto (projektinių pasiūlymų) parengimas gauti statybą leidžiantį dokumentą statinio kapitaliniam remontui(objekto plotas virš 500 kv.m). Užsakymo įvykdymo terminas – 14 mėnesių nuo konkretaus užsakymo projektavimo užduoties pasirašymo datos. - Projekto (projektinių pasiūlymų) parengimas gauti statybą leidžiantį dokumentą statinio kapitaliniam remontui (objekto plotas iki 500 kv.m), objektas registruotas KPD registre. Užsakymo įvykdymo terminas – 18 mėnesių nuo konkretaus užsakymo projektavimo užduoties pasirašymo datos. - Projekto (projektinių pasiūlymų) parengimas gauti statybą leidžiantį dokumentą statinio kapitaliniam remontui (objekto plotas virš 500 kv.m), objektas registruotas KPD registre. Užsakymo įvykdymo terminas – 18 mėnesių nuo konkretaus užsakymo projektavimo užduoties pasirašymo datos. - Projekto (projektinių pasiūlymų) parengimas gauti statybą leidžiantį dokumentą statinio paprastajam remontui (objekto plotas iki 500 kv.m). Užsakymo įvykdymo terminas – 6 mėnesiai nuo konkretaus užsakymo projektavimo užduoties pasirašymo datos. - Projekto (projektinių pasiūlymų) parengimas gauti statybą leidžiantį dokumentą statinio paprastajam remontui (objekto plotas virš 500 kv.m). Užsakymo įvykdymo terminas – 6 mėnesiai nuo konkretaus užsakymo projektavimo užduoties pasirašymo datos. - Projekto (projektinių pasiūlymų) parengimas gauti statybą leidžiantį dokumentą statinio paprastajam remontui (objekto plotas iki 500 kv.m), objektas registruotas KPD registre. Užsakymo įvykdymo terminas – 9 mėnesiai nuo konkretaus užsakymo projektavimo užduoties pasirašymo datos. - Projekto (projektinių pasiūlymų) parengimas gauti statybą leidžiantį dokumentą statinio paprastajam remontui (objekto plotas iki 500 kv.m), objektas registruotas KPD registre. Užsakymo įvykdymo terminas – 9 mėnesiai nuo konkretaus užsakymo projektavimo užduoties pasirašymo datos. - Projekto (projektinių pasiūlymų) parengimas gauti statybą leidžiantį dokumentą pakeisti statinio arba jo dalies paskirtį. Užsakymo įvykdymo terminas – 9 mėnesiai nuo konkretaus užsakymo projektavimo užduoties pasirašymo datos. - Projekto (projektinių pasiūlymų) parengimas gauti statybą leidžiantį dokumentą pakeisti statinio arba jo dalies paskirtį, objektas registruotas KPD registre. Užsakymo įvykdymo terminas – 12 mėnesių nuo konkretaus užsakymo projektavimo užduoties pasirašymo datos. - Projekto (projektinių pasiūlymų) parengimas gauti statybą leidžiantį dokumentą formuoti nekilnojamojo turto kadastro objektus (objekto plotas iki 500 kv.m). Užsakymo įvykdymo terminas – 6 mėnesiai nuo konkretaus užsakymo projektavimo užduoties pasirašymo datos. - Projekto (projektinių pasiūlymų) parengimas gauti statybą leidžiantį dokumentą formuoti nekilnojamojo turto kadastro objektus (objekto plotas virš 500 kv.m). Užsakymo įvykdymo terminas – 6 mėnesiai nuo konkretaus užsakymo projektavimo užduoties pasirašymo datos. - Projekto (projektinių pasiūlymų) parengimas gauti statybą leidžiantį dokumentą formuoti nekilnojamojo turto kadastro objektus (objekto plotas iki 500 kv.m), objektas registruotas KPD registre. Užsakymo įvykdymo terminas – 9 mėnesiai nuo konkretaus užsakymo projektavimo užduoties pasirašymo datos. - Projekto (projektinių pasiūlymų) parengimas gauti statybą leidžiantį dokumentą formuoti nekilnojamojo turto kadastro objektus (objekto plotas virš 500 kv.m), objektas registruotas KPD registre. Užsakymo įvykdymo terminas – 9 mėnesiai nuo konkretaus užsakymo projektavimo užduoties pasirašymo datos. - Projekto (projektinių pasiūlymų) parengimas gauti statybą leidžiantį dokumentą leidimas nugriauti statinį (objekto plotas iki 500 kv.m). Užsakymo įvykdymo terminas – 6 mėnesiai nuo konkretaus užsakymo projektavimo užduoties pasirašymo datos. - Projekto (projektinių pasiūlymų) parengimas gauti statybą leidžiantį dokumentą leidimas nugriauti statinį (objekto plotas virš 500 kv.m). Užsakymo įvykdymo terminas – 6 mėnesiai nuo konkretaus užsakymo projektavimo užduoties pasirašymo datos. - Projekto (projektinių pasiūlymų) parengimas gauti statybą leidžiantį dokumentą leidimas nugriauti statinį (objekto plotas virš 500 kv.m), (objekto plotas iki 500 kv.m), objektas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje). Užsakymo įvykdymo terminas – 9 mėnesiai nuo konkretaus užsakymo projektavimo užduoties pasirašymo datos. - Projekto (projektinių pasiūlymų) parengimas gauti statybą leidžiantį dokumentą leidimas nugriauti statinį (objekto plotas virš 500 kv.m), (objekto plotas virš 500 kv.m), objektas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje) . Užsakymo įvykdymo terminas – 9 mėnesiai nuo konkretaus užsakymo projektavimo užduoties pasirašymo datos. - Kitos nenumatytos paslaugos. Papildomos paslaugos susijusios su papildomais darbais dėl institucijų išduotų papildomų specifinių (netipinių) reikalavimų projektavimui dėl aukščiau išvardintų paslaugų suteikimo. Kaip pavyzdys: paveldo istorinių – architektūrinių, polichromijos tyrimų darbai, kartografiniai darbai, teritorijų urbanistinių koncepcijų rengimo darbai, inžinerinės infrastruktūros projektavimo darbai, teritorijų projektavimo, papildomų nuovažų į sklypus projektavimo darbai ir kt. 2. Paslaugos tiekėjas aukščiau išvardintas paslaugas teiks dalimis pagal atskirai Užsakovo pateiktus rašytinius užsakymus, kurių pagrindu Paslaugų tiekėjas ir Užsakovas sudarys konkretaus užsakymo projektavimo užduotį. 3. Projektavimo užduotis dėl konkretaus objekto turi būti sudaryta per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo rašytinio užsakymo pateikimo dienos. 4. Paslaugos teikėjas, tinkamai suteikęs 1 punkte nurodytas paslaugas, pateikia Užsakovui suteiktos paslaugos perdavimo aktą. 5. Užsakovui, valstybės ir/ar vietos savivaldos institucijai nustačius paslaugų suteikimo trūkumus, tiekėjas privalo per Užsakovo, valstybės ir/ar vietos savivaldos institucijos nurodytą terminą (išskyrus atvejus, kai trūkumų pašalimo terminai nustatyti teisės aktais) neatlygintinai ištaisyti visus trūkumus bei parengti naujus dokumentus 6. Už tinkamai suteiktas paslaugas, Užsakovas apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo ir perdavimo-priėmimo akto abipusio pasirašymo dienos. 7. Paslaugų kainoje turi būti numatytos visos išlaidos. Jokių papildomų mokėjimų Paslaugos teikėjas už paslaugas reikalauti negali. 8. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti paslaugų už maksimalią sutarties vertę. Paslaugos bus perkamos pagal Užsakovo poreikį. 9. Perkančioji organizacija paaiškina, kad jei šioje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, tai daroma tik paslaugos, proceso, prekės, tiekimo šaltinio apibūdinimo tikslu ir potencialus tiekėjas gali siūlyti lygiavertę prekę, paslaugą, procesą ir (ar) tiekimo šaltinį nurodytajam techninėje specifikacijoje. |
| --- | --- |
| Apimtys (kiekiai) | Valstybės nekilnojamasis turtas, kuris įtrauktas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą arba Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą bei valdomas turtas. Kadangi turto sąrašai nuolatos atnaujinami, todėl objektų kiekiai, taip pat nepastovūs. |
| Aplinkos apsaugos kriterijai taikomi pirkime | Perkančioji organizacija vadovaudamasi Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu (toliau - Aprašas) ir siekdama įgyvendinti Aprašo 4.4.1. punkte įtvirtintą aplinkosauginį principą: „4.4.1. paslaugai teikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“, nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus, kurie įtvirtinami privalomomis sutarties vykdymo sąlygomis: Tiekėjas laimėjęs pirkimą ir sudaręs rašytinę sutartį visus susitikimus susijusius su paslaugos teikimu turi vykdyti nuotoliniu būdu; paslaugos teikimo metu Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, pasirašoma el. forma pirkimo – pardavimo sutarties, naudojant saugų el. parašą, teikiamos el. sąskaitos, Tiekėjo rengiama dokumentacija taip pat turi būti pateikta tik elektroniniu formatu (nebent tokiu formatu dokumentų pateikimas yra neįmanomas). Tuo atveju jeigu dalis medžiagos privalomai turi būti spausdinta, tuomet ji turi būti atspausdinta ant abiejų lapų pusių ir naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pirkimo sutarties vykdymo metu, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti Tiekėjo pateikti informaciją ir/ar dokumentus, kurie įrodytų Tiekėjo aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi (pvz.: duomenis ar paslaugos teikimui buvo naudotas popierius, jei taip – pateikiamos naudoto popieriaus techninės charakteristikos, ar buvo atsisakyta nebūtino dokumentų spausdinimo ir kopijavimo ir/ar kt.). |