paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | AKCIZŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRITAIKYMO EMCS 4.2 FAZEI IR KITO MODERNIZAVIMO PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data |  | Sutarties numeris |  |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 188659752 |
|  | 1.1.3. Adresas | Vasario 16-osios g. 14, LT-01107 Vilnius |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT704 040 0636 1000 0158 Lietuvos Respublikos finansų ministerija |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas | Finansų įstaigos kodas 40400 SWIFT BIC kodas: MFRLLT22XXX |
|  | 1.1.7. Telefonas | +370 5 268 7800 |
|  | 1.1.8. El. paštas | vmi@vmi.lt |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas | Viršininko pavaduotojas Martynas Endrijaitis |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2024 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. V-102 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ |
| 1.2. Tiekėjas (jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos. Jei Tiekėjas yra tiekėjų grupė, skiltys pildomos įterpiant kiekvieno grupės nario informaciją) | 1.2.1. Pavadinimas |  |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas |  |
|  | 1.2.3. Adresas |  |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.2.7. Telefonas |  |
|  | 1.2.8. El. paštas |  |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas |  |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą |  | VMI prie FM Akcizų administravimo departamento Aptarnavimo skyriaus vyr. specialistas Rimantas Murauskas (tel. +370 52687899, el. p. rimantas.murauskas@vmi.lt , VMI prie FM Projektų valdymo skyriaus projektų vadovė Aušra Gedmintaitė-Melnikienė (tel. +37052668231, el. p. ausra.gedmintaite@vmi.lt) |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas |  | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikti Pirkėjui Paslaugas Akcizų informacinės sistemos (toliau – AIS) pritaikymo EMCS 4.2 fazei ir kitas modernizavimo paslaugas (toliau – Paslaugos). Išsamus Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr. [1] „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. [2] „Pasiūlymas“. |  |
| 3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris |  |  |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  | Netaikoma |  |
| 4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |
| 4.1. Paslaugų suteikimo terminai, kai Paslaugos teikiamos etapais |  | Tiekėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas Techninėje specifikacijoje nustatytais terminais |  |
| 4.2. Paslaugų / jų dalies / etapo / periodo suteikimo termino pratęsimas |  | Netaikoma |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka |  | Užsakymai teikiami elektroniniu būdu, Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka |  |
| 4.4. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimties |  | Netaikoma |  |
| 4.5. Pateikiami dokumentai |  | Turi būti pateikiami šie dokumentai: Techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  | Fiksuotos kainos kainodara (AIS pritaikymo EMCS 4.2 fazei) Fiksuoto įkainio kainodara (kitam negu EMCS 4.2 fazė modernizavimui) |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma mišri kainodara |  | Pradinės Sutarties vertė yra 1 115 702.48 Eur (vienas milijonas šimtas penkiolika tūkstančių septyni šimtai du eurai ir 48 centai) be PVM. PVM sudaro 234297.52 Eur (du šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt septyni eurai ir 52 cnt). Sutarties kaina yra (1 350 000) Eur (Vienas milijonas trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) Eur su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Paslaugų įsigijimui. AIS pritaikymo EMCS 4.2 fazei nustatoma fiksuotos kainos kainodara; AIS modernizavimo paslaugoms nustatoma fiksuoto įkainio kainodara. |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles |  | Sutarties kaina / įkainiai bus perskaičiuojami: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2. dėl kainų lygio pokyčio; |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai / įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Paslaugų kainos / įkainio be PVM. Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo PVM mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota (-i) Sutarties kaina / įkainiai įforminama (-i) Susitarimu ir turi būti taikoma (-i) nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas). |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Paslaugų kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo |  | Netaikoma |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio |  | 5.3.3.1. Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos / įkainių peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 5.3.3.6 punkte, viršija 5 procentus. Sutarties kainos / įkainių peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 6 (šeši) mėnesiai. 5.3.3.2. Sutarties kaina / įkainiai peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. Paslaugoms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos / įkainių peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Paslaugų teikimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų suteikti Paslaugų kaina / įkainiai nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinami, tačiau negali būti didinami). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos / įkainių peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis arba kitų oficialių šaltinių duomenimis. Iš kitos Šalies reikalaujama / nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą / įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina / įkainiai apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę: a1=a+k100×a, kur a – kaina / įkainis (Eur be PVM) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina / įkainis (Eur be PVM) k – pagal Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksą (J62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla) apskaičiuotas Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos / įkainių peržiūros išsiuntimo kitai Šaliai dieną paskelbtas naujausias Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksas (J62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla). Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (metų ketvirčio) Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksas (J62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (metų ketvirtis) yra Sutarties įsigaliojimo dienos metų ketvirtis. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (metų ketvirtis) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės metų ketvirtis. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos / įkainių peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 1 mėnesį nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą / įkainius gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas. |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Paslaugų grupių kainų pokyčius |  | Netaikoma |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles |  | Netaikoma |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka |  | Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo SABIS dienos. Apmokėjimo sąlygos: įvykdžius Užsakymą, mokama už konkretų kiekį / apimtį pagal nustatytus įkainius; |  |
| 5.6. Avansas |  | Netaikoma |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas |  | Netaikoma |  |
| 6. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  | Paslaugoms taikomas Techninėje specifikacijoje (skyriuje „Reikalavimai kokybės garantijai“) nustatytas garantinis terminas. |  |
| 6.2. Terminas Paslaugų trūkumams pašalinti |  | Techninėje specifikacijoje (skyriuje „Reikalavimai kokybės garantijai“) nustatyti terminai. |  |
| 6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka |  | Netaikoma |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI IR (AR) SPECIALISTAI |  |  |  |
| 7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  | Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. arba Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai yra nurodyti Sutarties priede Nr. [...] „Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai“ |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas |  | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: Netesybomis (delspinigiais, bauda); Pirmo pareikalavimo banko garantija; Draudimo bendrovės laidavimo draudimu; Po Sutarties pasirašymo per 15 darbo dienų, Tiekėjas privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, išduotą Lietuvos Respublikoje ar užsienyje įsteigtos ir veikiančios banko, kredito įstaigos arba draudimo bendrovės (toliau — Sutarties įvykdymo užtikrinimo davėjas), pagal kurį Sutarties įvykdymo užtikrinimo davėjas įsipareigoja neatšaukiamai ir besąlygiškai per 10 kalendorinių dienų nuo pirmo Pirkėjo reikalavimo, gauto kartu su pareiškimu tvirtinančiu, kad Tiekėjas netinkamai vykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, pažeidė Sutartyje nustatytus prievolių įvykdymo terminus, atsisakė vykdyti Sutartį, sumokėti Pirkėjui, tinkamai vykdančiam tuos Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kurie turi įtakos Tiekėjo Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų tinkamam įvykdymui, 67 500 Eur. dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimo išmoką. Pirkėjas pranešime Sutarties įvykdymo užtikrinimo davėjui turi nurodyti, dėl kurios iš aplinkybių jam priklauso Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma. |  |
| 8.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas |  | Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei Tiekėjo prievolių įvykdymo terminas. |  |
| 8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  | Tiekėjas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Pirkėjui 67 500 Eur pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, atitinkančius Bendrųjų sąlygų 10 skyriaus reikalavimus. Esant poreikiui, gavus Tiekėjo prašymą, šis terminas gali būti pratęstas Šalių suderintam terminui. |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo suteiktas kokybiškas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos |  | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų (išskyrus netesybas Techninėje specifikacijoje nurodytos kokybės garantijos metu), Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteiktų Paslaugų ar kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kainos be PVM. 9.2.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja grąžinti dėl Tiekėjui mokėtinos sumos sumažinimo susidariusią permoką pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.1.2 papunktį, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintos permokos kainos be PVM. 9.2.3. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 10 dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo. |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka |  | 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, mokama 67 500 Eur dydžio bauda. 9.3.2. Nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, mokama 5 (penkių) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos |  | Jei Tiekėjas pakeičia esamus subtiekėjus ar specialistus ar juos pasitelkia naujus nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos, už kiekvieną pažeidimo atvejį Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus moka 3000 (trijų tūkstančių) Eur dydžio baudą ir šie subjektai toliau negali teikti paslaugų. |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo |  | Bauda 100 (šimtas) Eur. Tiekėjas sumoka nustatyto dydžio baudą arba iki Sutarties galiojimo pabaigos įsipareigoja Lietuvos Respublikos teritorijoje pasodinti baudos vertę atitinkančių medžių skaičių (1 medis = 2 Eur) ir Pirkėjui pateikti tai įrodančius dokumentus. |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo |  | Šalis, nepagrįstai atskleidusi kitos Šalies konfidencialią informaciją, privalo sumokėti 3 000 (trijų tūkstančių) Eur dydžio baudą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo kitos Šalies pareikalavimo dienos. |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų Kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu |  | Netaikoma |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo |  | Netaikoma |  |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo |  | Pažeidus šį reikalavimą, Tiekėjui taikoma 1 000 (vieno tūkstančio) Eur bauda. |  |
| 9.10. Kitos netesybos |  |  |  |
| 10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS |  |  |  |
| 10.1. Esminės Sutarties sąlygos |  | Netaikoma |  |
| 10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai |  | Netaikoma |  |
| 11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |
| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  | Ši Sutartis laikoma sudaryta, kai (pirma) ją pasirašo abi Šalys, ir (antra) pateikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 37 mėn. (įskaitant atsiskaitymo terminą). |  |
| 11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas |  | Netaikoma |  |
| 12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |
| 12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. |  |  |
| 12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | 12.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 12.2.2. jeigu Tiekėjas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo termino pabaigos Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka (išskyrus pirminį Sutarties įvykdymo užtikrinimą); 12.2.3. jeigu paaiškėja, kad Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, kurie pasiūlymų vertinimo metu pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip pasiūlymų vertinimo kriterijai ir už kuriuos Tiekėjui buvo skiriamos reikšmės, kai pasiūlymas vertintas pagal kainos / sąnaudų ir kokybės santykį ir Tiekėjas per 20 dienų neištaiso pažeidimų; 12.2.4. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Paslaugų teikimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja suteikti Paslaugas daugiau nei 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Sutartyje nustatyto Paslaugų suteikimo termino; 12.2.5. jeigu Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 12.2.6. Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir dėl Paslaugų suteikimo vėlavimo Paslaugos tampa nebereikalingos; 12.2.7. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus suteikia Paslaugas, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) įstatymuose nustatytų reikalavimų Paslaugoms; 12.2.8. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos; 12.2.9. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; 12.2.10. Tiekėjas ir (ar) jungtinės veiklos parneris (jei taikoma), ir (ar) subtiekėjas (jei taikoma) paslaugų, kurioms Sutartyje nustatyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai, teikimo metu, neturi galiojančio aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato, ir (ar) nepateikia sertifikato pratęsimo (neįsigyja naujo); 12.2.11. Tiekėjas 2 (du) kartus pažeidžia esminę Sutarties sąlygą. |  |  |
| 13. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI |  |  |  |
| 13.1. Su perkamomis paslaugomis susiję aplinkos apsaugos kriterijai | Aplinkosauginiai kriterijai nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.3 ir 4.4.4.1 papunkčiais. Šalys, siekdamos užtikrinti aplinkosauginių principų laikymąsi, kad Paslaugai teikti būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, įsipareigoja nespausdinti popierinių dokumentų, susijusių su Sutarties vykdymu ir naudoti tik elektroninius dokumentus. Nustačius, kad Tiekėjas šiame papunktyje nustatyto kriterijaus (-jų) nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. |  |  |
| 13.2. Su perkamomis Paslaugomis susiję socialiniai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI |  |  |  |
| 14.1. | Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija: ____. |  |  |
| 14.2. | Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: 15.11. Kompiuterių programos (pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo naudojamus apibrėžimus) Tiekėjo sukurtos vykdant Sutartį yra Tiekėjo autorinių teisių objektas. Tiekėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, Sutartimi Pirkėjui perduoda autorių turtines teises į pagal Sutartį sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modernizuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą; teisę naudoti ir keisti jai sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus). Šiame punkte numatytas teises Pirkėjas turės visoje Lietuvos Respublikos ir ES šalių teritorijoje ir neribotą laiką. Intelektinės nuosavybės teisių perėjimas apima Pirkėjo galimybę ateityje pasirinkti kitą paslaugų teikėją šio KONKURSO objekto priežiūrai, vystymui ir kitų būtinų paslaugų teikimui, siekiant užtikrinti stabilų KONKURSO objekto veikimą. |  |  |
| 14.3. | (pildyti, jei išbraukiamas Sutarties Bendrųjų sąlygų atitinkamas punktas: Šalys susitaria išbraukti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: _____. |  |  |
| 14.4. | (pildyti, jei nustatomos kitokios nei Sutarties Bendrosiose sąlygose nustatytos nuostatos dėl Paslaugų intelektinės nuosavybės): |  |  |
| 14.5. | Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose arba prieduose. |  |  |
| 15. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |
| 15.1. Priedas Nr. 1 | Techninė specifikacija |  |  |
| 15.2. Priedas Nr. 2 | Pasiūlymas |  |  |
| 15.3. Priedas Nr. 3 |  |  |  |
| 15.4. Priedas Nr. 4 |  |  |  |
| 15.5. Priedas Nr. 5 |  |  |  |
| 16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |
| PIRKĖJAS |  |  | TIEKĖJAS |
| (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |  |  | (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |
| (parašas) |  |  | (parašas) |

______________

Sutarties 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS

Naudojamos sąvokos ir trumpiniai:

| Trumpinys | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| AIS | Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinė sistema. |
| AKTAS | Paslaugos ar jos dalies perdavimo-priėmimo aktas |
| AVKS | Administratorių veiksmų kontrolės sistema. |
| EK | Europos Komisija. |
| EMCS | Akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir stebėjimo Europos Bendrijos viduje kompiuterizuota sistema (angl. Excise Movement Control System). |
| Gamybinė aplinka | Pirkėjo infrastruktūroje esanti aplinka, kuria naudojasi AIS galutiniai naudotojai. |
| Incidentas | Tiekėjo incidentų valdymo sistemoje arba VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ registruojama AIS klaida, konsultacija ar AIS pakeitimas. |
| IS | Informacinė sistema. |
| Klaida | AIS kūrimo, modernizavimo ar kokybės garantijos metu nustatytas AIS veikimo neatitikimas suderintam funkcinių reikalavimų dokumentui arba kokybės garantijos metu —iš dalies ar visos AIS funkcinė triktis arba kokybės sumažėjimas, dėl kurio AIS veikimas tampa nestabilus ir (ar) nesaugus ir kliudo naudotojui vykdyti būtinas funkcijas. |
| Kokybės garantija | Tiekėjo įsipareigojimas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti Paslaugos kainą, pakeisti, sutaisyti ar kitaip pašalinti Paslaugos trūkumus, kai Paslauga neatitinka Sutartyje numatytų sąlygų ar reikalavimų, kurie nesusiję su Paslaugos atitiktimi SUTARČIAI pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą. |
| KONKURSAS | AIS pritaikymo EMCS 4.2 fazei ir kito modernizavimo paslaugų įsigijimo viešojo pirkimo konkursas. |
| KONKURSO DOKUMENTAI | AIS pritaikymo EMCS 4.2 fazei ir kito modernizavimo paslaugų įsigijimo viešojo pirkimo konkurso dokumentai. |
| Konsultacija | Pirkėjo konsultavimas AIS pritaikymo EMCS 4.2 fazei, modernizavimo ar kokybės garantijos metu realizuoto AIS funkcionalumo veikimo klausimais. |
| Kūrimo aplinka | Tiekėjo infrastruktūroje esanti aplinka, kurioje atliekamos AIS kūrimo užduotys, tokios kaip projektavimas, programavimas, vidinis Tiekėjo testavimas ir kt. |
| Nenumatyti darbai | Nenumatyti AIS modifikavimo darbai |
| Pakartotinis testavimas | Testavimo tipas (angl. re–testing), kai aptikus ir ištaisius programinės įrangos klaidas, programinė įranga pertestuojama siekiant patvirtinti, kad klaida sėkmingai pašalinta. |
| Pakeitimas | Pirkėjo prašymas sukurti naują ar pakeisti sukurtą AIS funkcionalumą keičiant ar papildant funkcinių reikalavimų dokumentą, kai toks poreikis (reikalavimas) nebuvo įvardintas TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE arba kai apie tokio poreikio buvimą nebuvo galima žinoti Užsakymo analizės metu. |
| Paslauga | AIS pritaikymo 4.2 fazei ir kito modernizavimo paslaugos. |
| Paslaugos dalis | Sudėtinis Paslaugos elementas. |
| Paslaugos rezultatas | Paslaugos dalis, kuri pagal Civilinį kodeksą yra nuosavybės teisių objektas, atsirandantis nuo to momento, kai Tiekėjas tą Paslaugos dalį perduoda Pirkėjui. |
| Pirkėjas | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. |
| PROJEKTAS | Pasirašius Sutartį, joje nurodytų REIKALAVIMŲ įgyvendinimas, dalyvaujant Tiekėjui ir Pirkėjui. |
| REIKALAVIMAI | KONKURSO DOKUMENTŲ reikalavimai. |
| RPO | Duomenų praradimo masto rodiklis. |
| Sutartis | Paslaugų PIRKIMO–PARDAVIMO sutartis. |
| SABIS | Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema. |
| SVN | Programinės įrangos išeities tekstų saugyklos taikomoji programinė įranga „Subversion“. |
| ŠALIS, ŠALYS | Pasirašius Sutartį ir vykdant PROJEKTĄ, Tiekėjas ir Pirkėjas. |
| Testinė aplinka | Pirkėjas infrastruktūroje esanti aplinka, kurioje atliekami sukurtų ir / ar modernizuotų AIS funkcionalumų testavimai. |
| Tiekėjas | Atvirame konkurse dėl Paslaugos pirkimo dalyvaujantis subjektas (–ai), kuris sudarys su Pirkėju Sutartį bei suteiks Sutartyje numatytą Paslaugą. |
| Užsakymas | Dokumentas, kuriuo įforminamas konkrečios Nenumatytų modifikavimo darbų paslaugos dalies užsakymas. |
| VITC | Valstybės informacinių technologijų centras. |
| VMI | Valstybinė mokesčių inspekcija. |
| VMI prie FM | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. |
| VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ | VMI prie FM Informacinių technologijų pagalbos tarnybos taikomoji programinė įranga |

- PIRKIMO OBJEKTAS:

  - Pirkimo objektas — Akcizų informacinės sistemos pritaikymo EMCS 4.2 fazei ir kito modernizavimo paslaugų atlikimas.

  - Paslaugos reikalavimai nurodyti 3.1 punkto 1 lentelėje, kurioje numatyti Paslaugos dalių įgyvendinimo terminai.

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

  - Perkama AIS pritaikymo EMCS 4.2 fazei Paslauga ir valandos AIS modernizavimo Paslaugoms, pagal kurias preliminariai numatoma atlikti pakeitimus formuojant Užsakymus.

1 lentelė Paslaugos dalys ir jų įgyvendinimo terminai:

| Eil. Nr. | Paslaugos dalys | Įgyvendinimo terminai* |
| --- | --- | --- |
| Nr.1 | Paslaugos 1 dalis. AIS pritaikymas EMCS 4.2 fazei (pagal Europos Komisijos pateiktą dokumentaciją ir terminus) | su Pirkėju suderintu grafiku, priklausomai nuo EK patvirtinto plano įsigaliojimo. |
| Nr.2 | Paslaugos 2 dalis. AIS modernizavimo paslaugos pagal Pirkėjo pateiktus Užsakymus** | Su Pirkėju suderintu grafiku |

*Planuojant Paslaugos dalių įgyvendinimo terminus, būtina numatyti terminą (laiko buferį) funkcionalumų bandomajai eksploatacijai, dokumentacijos suderinimui, darbų pridavimo naudojimui procedūroms, atsiskaitymo už Paslaugą / Paslaugos dalis organizavimui.

**AIS modernizavimo paslaugos apima papildomų funkcinių reikalavimų, nenumatytų  TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE, įgyvendinimą ir konsultavimą dėl jų įgyvendinimo, t. y. AIS modernizavimą pagal Pirkėjo pateiktus atskirus Užsakymus (papildomas AIS funkcionalumo poreikis). Papildomais funkciniais reikalavimais negali būti laikomi TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE apibrėžti reikalavimai.

AIS modernizavimo paslaugų vykdymo tvarka turi būti detalizuota Projekto valdymo plane (R2). Taip pat gali būti užsakomi papildomi darbai, skirti jau anksčiau suderintų, suprojektuotų, suprogramuotų ir / arba įdiegtų funkcionalumų pakeitimams realizuoti. Konsultacijos gali būti teikiamos pvz.: dėl techninių sprendimų, susijusių su kitų institucijų ar IS poreikiais dėl AIS tvarkomų duomenų gavimo taip pat kitais su Paslaugos įgyvendinimu susijusiais klausimais.

  - Reikalavimai AIS modernizavimo principams:

    - Plečiamumo (angl. „scalability“): papildomų komponentų įdiegimas neturi sumažinti patikimumo ir našumo lygių;

    - Keičiamumo (angl. „changeability“) ir papildomumo (angl. „extensibility“): komponentai turi būti įdiegti taip, kad užtikrintų galimybę lengvai modernizuoti esamas AIS funkcijas ir įtraukti į AIS naujas funkcijas;

    - Atsparumo (angl. „robustness“): komponentai turi būti įdiegti tokiu būdu, kuris užtikrintų atsparumą sutrikimams. Tam tikrų komponentų klaidos neturi neigiamai paveikti kito AIS funkcionalumo.

    - AIS modernizavimą turi būti stengiamasi suprojektuoti ir realizuoti taip, kad realizavus funkcionalumo pakeitimus vienoje ar keliose funkcinėse srityse tai netaptų visos AIS perkūrimo priežastimi.

    - Sukūrus naują AIS modulį, prieigos prie jo turi būti sutvarkomos pagal šiuos reikalavimus:

      - Prieigos teisių suteikimas prie AIS turi būti paremtas rolių pagrindu, kai teisė naudotis konkrečia AIS tvarkoma informacija suteikiama konkrečiam AIS naudotojui ar naudotojų grupei;

      - Jei naujas AIS modulis skirtas administruoti, jis turi būti papildytas administratoriaus role, suteikiančia teisę administruoti AIS be teisės tvarkyti mokesčių mokėtojų duomenis;

      - Visos naujos sukurtos AIS naudotojų rolės, įskaitant ir administratorių, ir joms priskirtos teisės turi būti suderintos su AIS duomenų valdymo įgaliotiniu;

      - Kiekvienas AIS naudotojas turi būti unikaliai identifikuojamas ir autentifikuojamas.

    - Jei duomenų perdavimo būdas ir tikslas reikalauja, derinant AIS modernizavimo Užsakymą gali būti užsakoma, kad AIS turi užtikrinti duomenų kodavimą prieš perduodant duomenis trečioms šalims;

    - AIS turi būti įgyvendintos kontrolės priemonės, užtikrinančios perduodamų ar gaunamų duomenų vientisumą ir konfidencialumą, kad duomenys nebūtų iškraipyti ar neleistinai atskleisti jų perdavimo metu. Viešaisiais ryšių tinklais perduodamos AIS elektroninės informacijos konfidencialumas turi būti užtikrintas naudojant šifravimą;

    - AIS turi automatiškai nutraukti naudotojo darbo seansą praėjus parametrais apibrėžtam naudotojo neaktyvumo laikotarpiui ir pranešimu informuoti naudotoją apie atjungimo priežastį. Turi būti galimybė keisti neaktyvumo laikotarpio parametro reikšmę;

    - AIS turi būti galimybė nustatyti naudotojo neteisingų prisijungimų skaičių, po kurio naudotojui būtų laikinai neleidžiama bandyti prisijungti. Turi būti galimybė keisti prisijungimų skaičiaus parametro reikšmę;

    - Naujai sukurta / modernizuota AIS turi patikimai veikti Pirkėjo turimoje techninėje platformoje, vietiniuose (LAN) ir teritoriniuose (WAN) kompiuterių tinkluose bei infrastruktūroje skirtoje AIS maksimaliai išnaudojant įdiegtus ir naudojamus programinius sprendimus ir technologijas, t. y. AIS modernizuotų ir naujų komponentų (Paslaugos dalių) įdiegimas negali reikalauti iš Pirkėjo jokių papildomų (neįtrauktų į pasiūlymo kainą) išlaidų;

    - Paslaugos įgyvendinimui kuriami programiniai sprendimai turi užtikrinti pilną duomenų mainų suderinamumą ir integralumą su AIS ir susijusių IS sprendimais bei tvarkomų duomenų panaudojimu AIS ir susijusiose IS;

    - AIS turi būti numatytos atstatymo po gedimo ir atsarginio duomenų išsaugojimo procedūros.

  - Reikalavimai testavimui:

    - Testavimas negali būti vykdomas su realiais duomenimis, išskyrus būtinus atvejus, suderintus su Pirkėju, kurių metu naudojamos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės, užtikrinančios realių duomenų saugumą. Prieš pradedant testavimą su realiais duomenimis Tiekėjas turės pasirašyti Pirkėjo Duomenų tvarkymo sutartį, kurioje yra aprašytos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės.

    - AIS kūrimo, testinė ir gamybinė aplinkos turi būti atskirtos. Tiekėjas turės sukurti / sukonfigūruoti testinę, vertinimo ir gamybinę aplinkas (reikalui esant, suderinus su Pirkėju  - „cloud friendly“ principu) Pirkėjo infrastruktūroje arba — suderinus su Pirkėju — VITC infrastruktūroje, kūrimo aplinką turi sukurti savo infrastruktūroje.

    - Tiekėjas privalo sukurtą / modernizuotą AIS ar atskiras jos dalis visų pirma išbandyti testinėje aplinkoje ir tik po to pagal Pirkėjo patvirtintas versijų ir pakeitimų valdymo procedūras įdiegti gamybinėje aplinkoje.

    - Tiekėjas turi sukurtą / modernizuotą AIS ar atskiras jos dalis Pirkėjui pateikti diegimui tik pilnai jas išbandęs testinėje aplinkoje, užtikrindamas, kad diegiama programinė įranga yra be kenksmingo programinio kodo, neautorizuotos prieigos galimybių ir /ar kitų pažeidžiamumų. Tai turi būti patvirtinta Tiekėjo atsakingų asmenų;

    - Testavimo metu turi būti patikrintas optimalus AIS veikimas, apimant, tačiau neapsiribojant šiais klausimais:

- Ar yra tenkinami visi TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS ir AIS funkcinių reikalavimų dokumente keliami reikalavimai;

- Ar yra tenkinami visi TECHNINĖS SPECIFIKACIJOJE AIS keliami nefunkciniai reikalavimai;

- Ar AIS paslaugų proceso seka atitinka numatytąją;

- Ar skirtingas teises turintys vidiniai ir išoriniai AIS naudotojai gali atlikti jiems pagal teises leidžiamas atlikti funkcijas;

- Ar vidiniai ir išoriniai AIS naudotojai negali matyti ar tvarkyti daugiau duomenų nei priklauso pagal jų turimas teises;

- Ar galimybė vidiniams ir išoriniams AIS naudotojams atlikti numatytas operacijas yra tinkamai dokumentuota;

- Ar vidinių ir išorinių AIS naudotojų atliekamos operacijos yra tinkamai fiksuojamos;

- Ar užtikrinamas gaunamų / teikiamų duomenų tikslumas, užbaigtumas ir patikimumas.

    - Testavimo metu gali būti pareikalauta (tai turės būti nustatyta Testavimo plane ir metodikoje, suderintame su Pirkėju), kad turi būti atlikti šie bandymai (testai):

      - Tiekėjo atliekamas vidinis AIS testavimas, apimantis visų lygių (modulinį, sisteminį, integracinį) ir skirtingų tipų (funkcinį, nefunkcinį, struktūrinį) testavimus, įskaitant Tiekėjo vidinį testavimą Pirkėjo testinėje aplinkoje;

      - AIS priėmimo testavimas:

        - AIS pritaikymo EMCS 4.2 fazei testavimas pagal EK nustatytus reikalavimus (atliekamas Tiekėjo / Pirkėjo, Tiekėjas turi ištaisyti Pirkėjo identifikuotas klaidas);

        - AIS funkcinis ir nefunkcinis testavimas, (atliekamas Pirkėjo, Tiekėjas turi dalyvauti priėmimo testavimo metu ir ištaisyti Pirkėjo identifikuotas klaidas).

    - Tiekėjas su Pirkėju suderina Testavimo planą ir metodiką (pradinę Testavimo plano ir metodikos versiją pateikia Pirkėjas (gali būti paskutinio AIS kūrimo / modernizavimo projekto metu suderinta versija)) iki pirmos Paslaugos dalies vidinio testavimo pradžios.

    - Kiekvienos Paslaugos dalies testavimo atveju Tiekėjas parengia ir su Pirkėju suderina Paslaugos dalies vidinio ir priėmimo testavimo ataskaitas, kuriose būtų nurodyta testavimo laikotarpis, testavimo apimtis, testavimo aplinka, testavimą atlikę asmenys, fiksuotų incidentų informacija (aprašas, kritiškumas, numatoma ištaisymo data);

    - Tiekėjas, suderinęs su Pirkėju, turi sukurti / sukonfigūruoti Pirkėjo priėmimo testavimui skirtą testinę aplinką:

      - Tiekėjas dokumentuoja reikalavimus Pirkėjo testinei aplinkai nurodydamas reikalingas integracijas su kitomis IS ir / ar registrais;

      - Tiekėjas paruošia testinius duomenis;

      - Esant poreikiui Tiekėjas atlieka konfigūracinius nustatymus ir testinėje aplinkoje bei užtikrina kitas būtinas sąlygas priėmimo testavimams atlikti.

    - Paslaugos dalies Tiekėjo vidinio testavimo pabaigos ir priėmimo testavimo pradžios sąlygos:

      - Turi būti Tiekėjo parengti ir su Pirkėju suderinti Paslaugos dalies testavimo scenarijai. Testavimo scenarijai turi būti aiškūs ir išsamūs, t. y. parengti taip, kad juos galima būtų įvykdyti be papildomų dokumentų pagalbos ar veiklos specialistų konsultacijų;

      - Turi būti Tiekėjo paruošti Paslaugos dalies testinių duomenų rinkiniai;

      - Turi būti parengta Pirkėjo priėmimo testavimui skirta testinė aplinka;

      - Turi būti Tiekėjo atliktas Paslaugos dalies vidinis testavimas ir ištaisytos visos jo metu identifikuotos klaidos;

      - Turi būti Tiekėjo parengta ir su Pirkėju suderinta Paslaugos dalies vidinio testavimo ataskaita.

    - Paslaugos dalies priėmimo testavimo pabaigos ir AIS perdavimo į bandomąją eksploataciją sąlygos:

      - Turi būti atlikti Paslaugos dalies visi nurodyti AIS bandymai (testai) pagal visus suderintus Paslaugos dalies testavimo scenarijus;

      - Paslaugos dalies priėmimo testavimas pagal atitinkamą scenarijų laikomas sėkmingai užbaigtu, jei to scenarijaus visi žingsniai įvykdyti sėkmingai ir tenkina nustatytus vertinimo kriterijus, t. y. kiekvieno atlikto scenarijaus žingsnio laukiamas rezultatas atitinka AIS gautą rezultatą. Kitu atveju fiksuojamos klaidos;

      - Visos kritinės, didelės ir vidutinės klaidos turi būti išspręstos;

      - Likusios mažos klaidos, kurios neturi įtakos testavimo rezultatų priėmimui, turi būti Tiekėjo išspręstos ir Pirkėjo uždarytos iki Paslaugos dalies bandomosios eksploatacijos etapo pabaigos;

      - Turi būti Tiekėjo parengta ir su Pirkėju suderinta Paslaugos dalies priėmimo testavimo ataskaita;

    - Priėmimo testavimo metu ir bandomosios eksploatacijos identifikuotos klaidos klasifikuojamos:

- Kritinė klaida — AIS ar atskiros jos dalies veikimas blokuojamas arba nutrūksta, naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų (pvz., AIS‘o visiško neveikimo (prieigos prie jo nebuvimo) atveju) ir nežinomas joks kitas alternatyvus funkcijos vykdymas;

- Didelė klaida — nuolat pasikartojanti AIS ar atskiros jos dalies veikimo klaida, dėl kurios AIS veikimas tampa nestabilus ir (ar) nesaugus ir kuri kliudo naudotojui vykdyti būtinas funkcijas, tačiau yra žinomas alternatyvus funkcijos vykdymas, taip pat, jei klaida yra susijusi su duomenų sauga;

- Vidutinė klaida — retai pasikartojanti AIS ar atskiros jos dalies veikimo klaida, kuri sukelia sunkumų naudotis AIS, bet neturi įtakos veiklos proceso vykdymui, arba pastebimas nedidelis trūkumas ar defektas (nedidelis poveikis atitinkamam komponentui);

- Maža klaida — nustatomi smulkūs AIS dokumentacijos trūkumai, nežymūs AIS ar atskiros jos dalies veikimo arba grafinės naudotojo sąsajos neatitikimai AIS dokumentacijai, netrukdantys numatytam veiksmui atlikti.

    - Pirkėjo veiklos ir testavimo specialistai testavime dalyvauja pagal savo kompetencijas.

    - Testavimo principai ir procedūros turi būti apibrėžtos ir suderintos su Pirkėju Projekto valdymo plane ir / arba Testavimo plane ir metodikoje.

    - Testavimo metu gali būti pareikalauta, kad Tiekėjas privalo:

- Dalyvauti testavime;

- Pildyti klaidų registrą;

- Šalinti testavimo metu identifikuotas klaidas ir trūkumus;

- Atlikti pakartotinius testavimus;

- Pildyti pakeitimų registrą bei dokumentuoti pakeitimus;

- Teikti pagalbą ir konsultuoti testavime dalyvaujančius Pirkėjo atstovus testavimo klausimais.

  - Reikalavimai bandomajai eksploatacijai:

    - Visoms priimamoms Paslaugos dalims taikoma bandomoji eksploatacija, kurios trukmė yra 1 mėnuo ir kuri skaičiuojama nuo Paslaugos dalies įdiegimo į gamybinę aplinką. Pirkėjo ir Tiekėjo sutarimu bandomosios eksploatacijos laikas gali būti pailgintas arba sutrumpintas. Protokolu įforminamą sprendimą dėl bandomosios eksploatacijos laiko sutrumpinimo priima Informacinių išteklių Valstybinėje mokesčių inspekcijoje valdymo koordinavimo komitetas;

    - Bandomosios eksploatacijos metu Tiekėjas privalo taisyti klaidas, registruotas ir neišspręstas priėmimo testavimo metu, ir klaidas, registruotas bandomosios eksploatacijos metu. Bandomoji eksploatacija negali būti laikoma baigta, jei Tiekėjas neištaisė visų priėmimo testavimo metu identifikuotų klaidų ir kritinių, didelių bei vidutinių klaidų, identifikuotų bandomosios eksploatacijos metu. Mažos klaidos, nustatytos ir neištaisytos bandomosios eksploatacijos metu, turi būti ištaisytos ne vėliau nei per 1 mėn. nuo kokybės garantijos pradžios.

    - Kai neįmanoma ištaisyti AIS klaidų iki bandomosios eksploatacijos pabaigos, Pirkėjo ir Tiekėjo sutarimu bandomosios eksploatacijos laikas gali būti pratęstas iki tol, kol bus ištaisytos klaidos ir AIS visa apimtimi atitiks nustatytus REIKALAVIMUS;

    - Atskirais atvejais, kai įdiegiama Paslaugos dalis, kuri nuo jos įdiegimo momento negali būti bandoma (dėl kitų susijusių Pirkėjo ir / ar išorinių IS plėtros rezultatų vėlavimo ar pan.), tuomet bandomoji eksploatacija Pirkėjo ir Tiekėjo sutarimu yra atidedama iki realios tokios Paslaugos dalies eksploatavimo pradžios;

    - Į bandomosios eksploatacijos trukmę neįskaičiuojamas laikas, kai dėl AIS kritinių arba didelių klaidų tokia bandomoji eksploatacija Paslaugos daliai negalėjo vykti;

    - Bandomosios eksploatacijos metu nustačius klaidas, kilusias dėl to, kad projektavimo ir programavimo metu Tiekėjas jų nenumatė, Tiekėjas nemokamai atlieka reikalingus taisymus;

    - Tiekėjas privalo prieš perduodamas AIS Pirkėjui pateikti galutines dokumentacijos ir AIS išeities kodo versijas;

    - AKTAS nesurašomas anksčiau negu programinė įranga yra sukurta, įdiegta, tinkamai veikia (užbaigta jos bandomoji eksploatacija), Tiekėjas perdavė visus PROJEKTO metu Tiekėjo ir Pirkėjo suderintus ir patvirtintus galutinius rezultatus.

  - Reikalavimai diegimui ir diegimo aplinkai:

    - Tiekėjas turi pateikti visus sukurtos ar modernizuotos Paslaugos programinės įrangos išeities kodus arba diegimo paketus kartu su diegimo instrukcijomis, kurie turi būti struktūrizuoti ir su komentarais, patalpinant į SVN bei išlaikant Pirkėjo nurodytą failų struktūrą;

    - Pateikiama Paslaugos programinė įranga ir dokumentacija turi užtikrinti galimybę palaikyti ir modernizuoti AIS, nepriklausomai nuo Tiekėjo;

    - Paslaugos rezultatas turi funkcionuoti realaus laiko režimu, tiek vykdant programinės įrangos bandomąją eksploataciją, tiek jai taikant kokybės garantiją.

  - Reikalavimai dokumentacijai ir programiniam kodui:

    - Jeigu, naudojantis Paslauga, paaiškės, kad Tiekėjo perduota su Paslauga susijusi dokumentacija yra ne visa ir jos nepakanka tam, kad būtų galima įvykdyti kokį nors iš Sutartyje numatytų REIKALAVIMŲ, visus su tuo susijusius Pirkėjo tiesioginius nuostolius (įskaitant dokumentacijos sutvarkymo išlaidas) padengia Tiekėjas;

    - Paslaugos teikimo Tiekėjas, suderinęs su Pirkėju pagal poreikį pateikia ir / arba atitinkamai pagal poreikį pakeičia esamus tokius dokumentus:

      - R2 – Projekto valdymo planą (teikia Pirkėjas, Tiekėjas suderina);

      - R4 – Rizikų registrą;

      - R5 – Projekto grafiką (pradinę versiją teikia Pirkėjas, Tiekėjas papildo);

      - R6 – Nenumatytų darbų užsakymo formą (teikia Pirkėjas);

      - R7 – Projekto valdymo susirinkimų protokolus;

      - R8 - Nenumatytų darbų / užsakymų / pokyčių sąvadą;

      - R9 - Reikalavimų išpildymo matricą;

      - R10 - Terminų žodyną (teikia Pirkėjas, Tiekėjas papildo ir suderina);

      - R11 – Kokybės garantijos paslaugos teikimo tvarkos aprašą (teikia Pirkėjas, Tiekėjas suderina);

      - R14 – Darbo grupių posėdžių protokolus;

      - R17 – Paslaugos schemas;

      - R19 – Svetainės medis / informacijos struktūrą;

      - R23 – Tinkamumo testavimo ataskaitą;

      - R25 – Nenumatytų darbų / užsakymų / pokyčių dokumentus;

      - R26 – Funkcinių reikalavimų dokumentus;

      - R27 – Techninę architektūrą;

      - R28 – Duomenų struktūrų aprašymą;

      - R29 – Modulių aprašymą;

      - R30 – Naudotojų teisių ir rolių aprašą;

      - R31 – Integracijų specifikacijas;

      - R32 – Duomenų tvarkymo / perkėlimo ataskaitą;

      - R34 – AIS nuostatų pakeitimo projektą;

      - R35 – AIS specifikacijos pakeitimo projektą;

      - R36 – Administratoriaus vadovą;

      - R37 – Naudotojo vadovą;

      - R39 – Programų tekstus / nekoduotas programines priemones;

      - R40 – Testavimo planą ir metodiką (teikia Pirkėjas, Tiekėjas suderina);

      - R41 – Testavimo scenarijus;

      - R42 – Vidinio testavimo ataskaitą;

      - R43 – Priėmimo testavimo ataskaitą;

      - R44 – Bandomosios eksploatacijos planą;

      - R45 – Bandomosios eksploatacijos ataskaitą;

      - R55 – Diegimo planą;

      - R56 – Diegimų žurnalą (Pakeitimų/Diegimų sąvadą);

      - R57 – Instaliavimo instrukciją;

      - R58 – Instaliacinį paketą.

    - Tiekėjas rengdamas dokumentus turi vadovautis aktualiomis teisės aktų redakcijomis;

    - Visa su AIS keitimu ir diegimu susijusi medžiaga ir dokumentai turi būti teikiami lietuvių kalba bei vartojant dalykinės srities terminiją. Esant poreikiui dalis medžiagos ir dokumentų turi būti pateikiami anglų kalba;

    - Standartinių produktų administravimo priemonių medžiaga ir dokumentai turi būti pateikiami lietuvių arba anglų kalba;

    - Tiekėjas su Pirkėju privalo suderinti visų pateikiamų rezultatų turinį ir formą prieš pateikdamas dokumentus Pirkėjui;

    - Gali būti pareikalauta, kad Tiekėjas turi pateikti parengtus dokumentų projektus Pirkėjo darbo grupei derinti. Projektai pristatomi ir aptariami Pirkėjo ir Tiekėjo darbo grupių susitikimuose. Pirkėjui išreiškus poreikį, pasitarimuose papildomai naudojama projektų medžiaga skaidrių formatu;

    - Tiekėjas visus su Pirkėju suderintus dokumentus turi įkelti į Pirkėjo naudojamą SVN, o esant poreikiui — ir VMI Projekto valdymo sistemą;

    - Tiekėjas turi pateikti visus sukurtų ar modernizuotų AIS išeities kodus, kurie turi būti struktūrizuoti ir su komentarais. Pateikiama Paslaugos programinė įranga ir dokumentacija turi užtikrinti galimybę palaikyti ir modernizuoti AIS, nepriklausomai nuo Tiekėjo.

    - Perduodamoje AIS dokumentacijoje esančios teksto šaltinių nuorodos turi nukreipti arba į kitą perduodamo dokumento skyrių, arba į kitą perduodamą dokumentą, bet ne į Tiekėjo aplinkoje valdomą dokumentaciją.

  - Atliekamų darbų pagal modernizavimo valandas užsakymas ir rezultatų pateikimas:

    - Darbus Pirkėjas užsako raštu per projekto valdymo sistemą (pvz., Confluence ar kitą lygiavertę)  (kiekvieną kartą užsakant ir priimant Paslaugos dalies atlikimą, tai bus įforminama atskiru rašytiniu susitarimu ar kitu dokumentu (protokolu) (toliau atitinkamai – Užsakymas ar Užsakymo priėmimas);

    - Užsakyme privalo būti nurodytos pagrįstos ir suderintos užsakomų darbų atlikimo trukmės valandų apimtys. Užsakyta darbų atlikimo trukmė privalo būti proporcinga Užsakymo vykdymo rezultatui;

    - Užsakymo priėmime privalo būti nurodytos faktiškai sunaudotas Tiekėjo darbo valandų skaičius ir ar jis atitinka Užsakyme nustatytą darbų atlikimui skirtą laiką ir kokybę.

  - Teisės aktai, susiję su PROJEKTO įgyvendinimu:

- 2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis;

- Europos Parlamento ir Tarybos 2020 m. sausio 15 d. sprendimas Nr. (ES) 2020/263 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo";

- 2012 m. gegužės 2 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 389/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2073/2004;

- 1992 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EEB) 3649/92 dėl supaprastinto administracinio lydraščio, skirto Bendrijos viduje judantiems akcizu apmokestinamiems produktams, kurie išleisti vartojimui išsiuntimo valstybėje narėje;

- 2019 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvos (ES) 2020/262, kuria nustatoma bendroji akcizų tvarka;

- 2019 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (ES) 2020/261 kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 389/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje, kiek tai susiję su elektroninių registrų turiniu;

  - Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

  - Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“;

  - Nacionalinė kibernetinio saugumo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“;

  - Informacinių sistemų steigimo, kūrimo, atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr.349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“;

  - Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3–416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“;

  - Sudėtinių elektroninių paslaugų kūrimo ir teikimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3–416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“;

  - Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodines rekomendacijos, pavirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T–65 „Dėl Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodines rekomendacijų pavirtinimo“. Priemonių pavyzdžiai ir Tinkamumo problemų sprendimo gairės paskelbtos Informacinės visuomenės plėtros komiteto interneto puslapyje https://ivpk.lrv.lt/lt/ivpk–leidiniai/viesuju–ir–administraciniu–elektroniniu–paslaugu–patogumo–naudotojams–metodiniai–dokumentai;

  - Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinės rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos direktoriaus 2004 kovo 31 d. įsakymu Nr. T–40 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (2013 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. T–72 redakcija);

  - Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T–29 „Dėl valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

  - Reikalavimai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinių sistemų bei taikomosios programinės įrangos kokybės garantijai ir priežiūros paslaugoms, patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V–390 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų saugos reikalavimų ir reikalavimų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinių sistemų bei taikomosios programinės įrangos kokybės garantijai ir priežiūros paslaugoms“ (2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V–20 redakcija);

  - Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V–197 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (2020 m. vasario 10 d. įsakymo V–57 redakcija);

  - Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto ir intraneto svetainių (e. VMI portalo) tvarkymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymą Nr. V–307 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto ir intraneto svetainių (e. VMI portalo) tvarkymo“ (2024 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V–31 redakcija);

  - Valstybinės mokesčių inspekcijos projektų valdymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V–48 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos projektų valdymo taisyklių patvirtinimo“ (2024 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. V–229 redakcija);

  - Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės informacinių išteklių steigimo, kūrimo, diegimo, priežiūros ir likvidavimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V–216 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės informacinių išteklių steigimo, kūrimo, diegimo, priežiūros ir likvidavimo taisyklių, Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų, kitų valstybės informacinių išteklių, registrų ir jų duomenų valdymo įgaliotinių sąrašų patvirtinimo“.

  - Reikalavimai kokybės garantijai:

    - Bendri reikalavimai

      - Likus 20 darbo dienų iki pirmos realizuotos Paslaugos dalies bandomosios eksploatacijos pabaigos abi ŠALYS susiderina Kokybės garantijos teikimo tvarkos aprašą bei, esant poreikiui, atnaujina VMI informacinių išteklių grupių ir reikalingų teisių sąrašą, pateikia kitus reikalingus dokumentus. Kokybės garantijos paslaugos incidentai turi būti inicijuojami, apskaitomi ir analizuojami tik naudojant VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinių technologijų procesų valdymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V–299 (2015 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. V–343 redakcija), nuostatomis;

      - Per 1 mėnesį nuo kokybės garantijos pradžios Tiekėjas turi išspręsti visas likusias bandomosios eksploatacijos metu identifikuotas mažas klaidas.

      - Kokybės garantijos metu per VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ nukreiptos klaidos sprendžiamos pagal jų kritiškumą (pirmiausia kritinės klaidos, po to didelės klaidos, po to kitos klaidos) ir registravimo tvarką (pirmiausia sprendžiamos anksčiausiai užregistruotos klaidos). Esant būtinybei Pirkėjas, suderinęs su Tiekėju, gali pakeisti klaidos sprendimo prioritetą;

      - Visi veiksmai su AIS turi būti fiksuojami;

      - Visos Tiekėjo perduodamos vykdyti diegimo instrukcijos turi būti nekoduotos ir turi būti galimybė peržiūrėti jų turinį prieš vykdymą;

      - AIS nekoduoti programiniai tekstai pateikiami kartu su visomis perkompiliavimui reikalingomis bibliotekomis;

      - AIS dokumentaciją kartu su programiniu kodu bei diegimo instrukcijomis Tiekėjas pagal Pirkėjo ir Tiekėjo tarpusavyje suderintoje Kokybės garantijos teikimo tvarkos apraše nurodytas nuostatas kelia į SVN, išlaikant AIS diegimo proceso principus;

      - Kartu su Paslaugos AKTU turi būti pateikta atskira suvestinė, kurioje nurodoma visa SVN saugoma Paslaugos teikimo metu pateikta ir suderinta dokumentacija, instaliaciniai paketai, programinis kodas, diegimo instrukcijos, ataskaitos ir kita su Paslaugos teikimu susijusi informacija;

      - Paslauga turi būti teikiama taip, kad sukurta ir / ar modernizuota programinė įranga (Paslaugos rezultatas) galėtų funkcionuoti realaus laiko režimu, tiek vykdant tokios programinės įrangos bandomąją eksploataciją, tiek jai taikant kokybės garantiją;

    - Privalomi pagrindiniai reikalavimai paslaugų kokybei:

      - Paslaugos kokybė turi atitikti Paslaugai keliamus REIKALAVIMUS, kurie numatyti TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE;

      - Jeigu Paslaugos sudėtyje esanti programinė įranga negalės tinkamai veikti dėl to, kad Tiekėjas neįtraukė į Paslaugos kainą visų reikalingų su taikomosios programinės įrangos eksploatacija susijusių išlaidų už laikotarpį nuo Sutarties pasirašymo dienos iki Paslaugos rezultatų kokybės garantijos pabaigos, programinės įrangos veikimas bus atstatomas Tiekėjo sąskaita;

      - Jei Paslaugos rezultatų, kurių kokybės garantinius įsipareigojimus pagal SUTARTĮ vykdo vienas Tiekėjas, modernizavimą atliko kitas Tiekėjas, pastarajam pereina visi funkciškai glaudžiai tarpusavyje susijusių (reikalavimai taikomi toms Paslaugos dalims, kurios sukurtos Sutarties apimtyje ir yra technologiškai susijusios) Paslaugos rezultatų kokybės garantiniai įsipareigojimai;

      - Tuo atveju, jeigu Tiekėjas atlieka bendrųjų AIS ir / ar kitų VMI prie FM IS dalių modernizavimą, Tiekėjas privalo perimti modernizuotų AIS ir / ar kitų VMI prie FM IS komponentų kokybės užtikrinimo garantiją ir klaidų taisymą bei savo sąskaita ištaisyti visas jo modernizuotų AIS ir / ar kitų VMI prie FM IS dalių klaidas, o jeigu dėl tokių klaidų būtų pažeistas AIS ir/ar kitų VMI prie FM IS saugumas, jam būtų taikomos sankcijos proporcingos patirtai žalai.

    - Privalomi pagrindiniai reikalavimai kokybės garantijai:

      - Visoms Paslaugos dalims (sudėtinėms dalims pagal Civilinį kodeksą), kurioms pagal Civilinį kodeksą būtų galimybė sutartiniu įsipareigojimu suteikti kokybės garantijos terminą, SUTARTIMI suteikiamas Civiliniame kodekse numatytas, tačiau ne trumpesnis nei 24 mėnesių kokybės garantijos terminas, kurio pradžia laikoma paskutinė bandomosios eksploatacijos diena. Paslaugos dalims, kurios yra priimamos anksčiau negu paskutinė Paslaugos dalis, nuo bandomosios eksploatacijos pabaigos iki bendros kokybės garantijos pradžios taip pat galioja kokybės garantija;

      - Kokybės garantijos objektas yra visos Paslaugos dalys, kurios yra perduotos Pirkėjui, t. y. pasirašytas atitinkamos Paslaugos dalies AKTAS;

      - Kokybės garantiniai įsipareigojimai negali būti skaidomi į atskirus garantinius įsipareigojimus atskiroms funkciškai glaudžiai tarpusavyje susijusioms Paslaugos dalims (pvz., programinės įrangos moduliams), tai taip pat reiškia, kad:

        - baziniam funkcionalumui (moduliams, užtikrinantiems kitų modulių sąveiką, aprūpinantiems pastaruosius reikiama informacija, leidžiantiems valdyti kitų modulių funkcionavimą ir pan.) garantiniai įsipareigojimai taikomi ne trumpiau nei vėliausiai pasibaigiantys garantiniai įsipareigojimai priklausomiems moduliams;

        - atlikus vienos susijusios Paslaugos dalies modernizavimą ar sukūrus naują glaudžiai susijusią Paslaugos dalį, kokybės garantija pratęsiama visoms glaudžiai susijusioms Paslaugos dalims.

      - Jeigu naudojimosi Paslaugos rezultatu metu paaiškės, kad Pirkėjui atitenkantis Tiekėjo perduotas Paslaugos rezultatas neturi savybių, kurios būtinos tokiam Paslaugos rezultatui, kad jį būtų galima naudoti pagal Paslaugos dokumentacijoje ar Sutartyje numatytą paskirtį, Tiekėjas tokį Paslaugos rezultatą taiso savo lėšomis ir resursais;

      - Jei Tiekėjas nesilaiko kokybės garantijos atlikimo terminų, kokybės garantijos terminas pratęsiamas laikotarpiui nuo pranešimo per VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ nukreipimo Tiekėjui apie Paslaugos dalies klaidą iki tokios Paslaugos dalies klaidos pašalinimo momento, kai Pirkėjas patvirtina tokios klaidos pašalinimą;

      - Sugadintų bei prarastų AIS duomenų atstatymą, kai gedimo priežastis yra Tiekėjo pateiktos (įdiegtos) priemonės (programinė įranga, sukurta duomenų bazė, įdiegta technologija ir pan.) netinkamas veikimas arba jos neveikimas, Tiekėjas atlieka savo lėšomis arba iš savo lėšų padengia su duomenų atstatymu susijusias išlaidas. Be to, kompensuoja Pirkėjui patirtus nuostolius, atsiradusius dėl šių sugadintų arba prarastų duomenų.

    - Privalomi pagrindiniai reikalavimai kokybės garantijos terminams:

      - Teikdamas kokybės garantiją, Tiekėjas privalo kaip įmanoma greičiau patikslinti informaciją apie klaidos rimtumą bei apie preliminarų numatomą klaidos pašalinimo terminą;

      - Kokybės garantijos klaidos klasifikuojamos:

        - kritinė klaida (VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ registruoto incidento nukreiptos išorės užduoties prioritetas — 1) — kai nustatyta klaida, dėl kurios AIS naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų (teisės aktuose nustatytų kaip privalomų) funkcijų ir nežinomas joks kitas alternatyvus šios funkcijos vykdymas;

        - didelė klaida (VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ registruoto incidento nukreiptos išorės užduoties prioritetas — 2) — tai nuolat pasikartojanti AIS veikimo klaida, dėl kurios AIS veikimas tampa nestabilus ir (ar) nesaugus ir kuri kliudo AIS naudotojui vykdyti būtinas funkcijas, tačiau yra žinomas alternatyvus funkcijos vykdymas;

        - kita klaida (VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ registruoto incidento nukreiptos išorės užduoties prioritetas — 3) — AIS veikimo klaida, dėl kurios AIS naudotojas funkcijų vykdymą atlieka, tačiau jos atliekamos kitokiu nei įprastas nuoseklumu arba gautas rezultatas yra ne visas, arba gautas rezultatas nesutampa su rezultatu, gautu kitais būdais, arba galimi kai kurių parametrų reikšmių nukrypimai nuo nurodytų AIS dokumentuose, arba pastebėti dokumentacijos netikslumai, arba sulėtėja AIS veikimas, arba gali susidaryti grėsmė elektroninės informacijos saugai.

      - Klaidos atvejams numatomi tokie įvykdymo terminai, skaičiuojant nuo klaidos nukreipimo / konsultacijos užsakymo per VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ Tiekėjui momento iki klaidos pašalinimo / konsultacijos suteikimo (bei pakeičiant VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ incidento nukreiptos išorės užduoties statusą į „Užbaigta“):

- kritinės klaidos atveju — ne daugiau kaip 3 valandos. Jei per 3 valandas kritinės klaidos atvejo pašalinti nepavyksta, Tiekėjas VMI prie FM padeda įvykdyti reikiamas funkcijas alternatyviomis priemonėmis. Tokiu atveju Tiekėjas kritinę klaidą įsipareigoja pašalinti per 8 darbo valandas, skaičiuojant nuo kritinės klaidos pirminio nukreipimo per VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ Tiekėjui momento;

- didelės klaidos atveju — ne daugiau kaip 16 darbo valandų. Jei per 16 darbo valandų didelės klaidos atvejo pašalinti nepavyksta, Tiekėjas VMI prie FM padeda įvykdyti reikiamą funkciją alternatyviomis priemonėmis. Tokiu atveju Tiekėjas didelės klaidos atvejį įsipareigoja pašalinti per 40 darbo valandų, skaičiuojant nuo didelės klaidos pirminio nukreipimo per VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ Tiekėjui momento;

- kitos klaidos atveju — ne daugiau kaip 40 darbo valandų. Jei per 40 darbo valandų klaidos atvejo pašalinti nepavyksta, Tiekėjas VMI prie FM padeda įvykdyti reikiamą funkciją alternatyviomis priemonėmis. Tokiu atveju Tiekėjas klaidos atvejį įsipareigoja pašalinti per 80 darbo valandų, skaičiuojant nuo kitos klaidos pirminio nukreipimo per VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ Tiekėjui momento;

      - Konkretūs terminai, apibrėžti 3.9.4.3 punkte, nustatomi sutartiniu įsipareigojimu pagal AIS eksploatavimo poreikius ir sprendimo galimybes. Šie terminai skaičiuojami pagal oficialiai nustatytas AIS darbo valandas;

      - Tiekėjas už kiekvieną pavėluotą valandą, suėjusią pasibaigus 3.9.4.3 papunktyje nurodytam Tiekėjo įsipareigojimų terminui, šalinant klaidą ir / ar triktį, moka VMI prie FM 0,0006 procento, o kritinės klaidos atveju už kiekvieną pavėluotą valandą — 0,005 procento pirkimo sutarties kainos be PVM dydžio baudą. Bauda negali būti mažesnė nei 4 Eurai už darbo valandą, kritinės klaidos atveju — mažesnė nei 30 Eurų už darbo valandą. Baudų suma negali viršyti 5 procentų visos pirkimo sutarties kainos be PVM. Klaidos ir / ar trikties sprendimo vėlavimo terminai fiksuojami akte, kurį pasirašo Tiekėjo ir VMI prie FM atstovai. Jeigu Tiekėjo atstovas nepagrįstai atsisako pasirašyti aktą, Tiekėjas pripažįsta, kad VMI prie FM užfiksuotas klaidos ir / ar trikties sprendimo vėlavimo terminas yra teisingas;

      - Jei klaida nepašalinama per 3.9.4.3 papunktyje nurodytą terminą, baudą Tiekėjas sumoka VMI prie FM mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo VMI prie FM raštu pateikto reikalavimo gavimo dienos;

      - Tiekėjui pagal sutartį pritaikytų sankcijų sumos negali būti dengiamos iš Tiekėjui pagal sutartį priklausančių gauti sumų;

      - Baudos sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos pašalinti klaidą ir / ar triktį;

      - Tiekėjas privalo nedelsdamas atstatyti AIS veikimą, įvykus klaidoms, susijusioms su naujai diegiamais funkcionalumais. Tokios klaidos klasifikuojamos kaip kritinės klaidos.

  - Duomenų saugos ir informacijos konfidencialumo reikalavimai:

    - Jeigu Paslaugos vykdymo metu Tiekėjui bus būtina tvarkyti realius duomenis, Tiekėjas ir Pirkėjas turės pasirašyti Pirkėjo Duomenų tvarkymo sutartį. Tiekėjui bus sudarytos sąlygos susipažinti su Duomenų tvarkymo sutarties tekstu ir teikti pasiūlymus dėl šios sutarties sąlygų, Tiekėjas turės teisę tvarkyti realius duomenis tik po duomenų tvarkymo sutarties pasirašymo;

    - AIS turės būti įgyvendintos kontrolės priemonės, užtikrinančios perduodamų ar gaunamų duomenų vientisumą ir konfidencialumą, kad duomenys nebūtų iškraipyti ar neleistinai atskleisti jų perdavimo metu;

    - Visus su Paslauga susijusius darbus Tiekėjas turės atlikti AIS kūrimo aplinkoje, kuri savo infrastruktūra turi atitikti gamybinę AIS aplinką;

    - Visi sukurti ar modernizuoti programiniai moduliai, susiję su AIS kūrimu, plėtra ir/ ar technine priežiūra, į gamybinę AIS aplinką turės būti diegiami vadovaujantis Pirkėjo patvirtintomis versijų ir pakeitimų valdymo procedūromis;

    - Tuo atveju, jeigu Tiekėjas atlieka bendrųjų AIS ir/ar kitų VMI IS dalių modernizavimą, Tiekėjas privalo perimti modernizuotų AIS ir/ar kitų VMI IS komponentų kokybės užtikrinimo garantiją ir klaidų taisymą bei savo sąskaita ištaisyti visas jo modernizuotų AIS ir/ar kitų VMI IS dalių klaidas, o jeigu dėl tokių klaidų būtų pažeistas AIS ir/ar kitų VMI IS saugumas, jam būtų taikomos sankcijos, proporcingos patirtai žalai;

    - AIS turės būti apsaugotas nuo pagrindinių per tinklą vykdomų atakų: SQL įskverbties (angl. SQL injection), įterptinių instrukcijų atakų (angl. Cross–site scripting), atkirtimo nuo Paslaugos (angl. DOS). Pagrindinių per tinklą vykdomų atakų sąrašas skelbiamas Atviro tinklo programų saugumo projekto (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP)) interneto svetainėje www.owasp.org;

    - Sukūrus naują AIS komponentą ar atlikus esamų AIS komponentų keitimą, po kurio šių komponentų kokybės garantija pereina Tiekėjui, Tiekėjas turi užtikrinti AIS komponentų atsparumą įsilaužimui. Tiekėjas privalo pašalinti visus trūkumus, kuriuos nustatė pats, taip pat, kuriuos nustatė Pirkėjas ar nepriklausomas atsparumo įsilaužimui vertinimo paslaugų tiekėjas;

    - TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE nustatytu darbo režimu turi būti užtikrintas nustatytas prieinamumo prie AIS lygis visu Sutarties galiojimo laikotarpiu;

    - Paslaugos vykdymo metu modernizuojant AIS ar atskiras jo dalis ir atlikus pakeitimus, kurie turi įtakos naudotojų atliekamiems veiksmams su duomenimis, veiksmus su naudotojų ar jų grupių bei administratorių teisių naudotis AIS ištekliais pakeitimais, AIS parametrų, laiko ir / ar datos pakeitimais ir kitus veiksmus, turi būti papildytas esamas AIS auditavimo sprendimas;

    - Tiekėjas galės vykdyti Sutartį tik Tiekėjo specialistams (komandos nariams) pasirašius Konfidencialumo pasižadėjimo formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V–4 „Dėl duomenų tvarkymo sutarties ir konfidencialumo pasižadėjimo“;

    - AIS RPO turi būti užtikrintas – 0 (nulinis).

    - Tiekėjas privalo:

      - neskleisti ir neperduoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims iš Pirkėjo gautos informacijos, užtikrinti tinkamą jos saugą, laikyti ją paslaptyje net pasibaigus pirkimo Sutarties galiojimui;

      - apie informacijos paskleidimo ar perdavimo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims faktą nedelsiant ir, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 24 valandoms nuo galimo informacijos saugumo incidento nustatymo, informuoti Pirkėją el. p. duomenu_sauga@vmi.lt ir imtis visų būtinų veiksmų užkirsti kelią tolesniam informacijos paskleidimui;

      - atlyginti informacijos neteisėto paviešinimo nuostolius.

    - Tiekėjas turi užtikrinti ir garantuoti, kad Tiekėjo darbuotojai, kurie atliks Paslaugą, saugos paslaptyje viešai neskelbtiną informaciją tiek Paslaugos teikimo metu, tiek pasibaigus SUTARČIAI, tiek pasibaigus Tiekėjo darbuotojų darbo ar kitokiems santykiams su Tiekėju;

    - Tiekėjui ir jo darbuotojams, pažeidusiems informacijos saugumo (konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo) reikalavimus, gali būti taikoma Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse ir kituose teisės aktuose numatyta atsakomybė;

    - Paslaugos vykdymo metu turi būti vadovaujamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo, Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (2021 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-281 redakcija) ir kitų teisės aktų nuostatomis.

    - AIS turės būti įgyvendintos įvestos elektroninės informacijos tikslumo, užbaigtumo ir patikimumo tikrinimo priemonės.

    - Tiekėjui viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina Paslaugai atlikti. Tiekėjas turi imtis visų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių gautai informacijai apsaugoti.

    - Paslaugos vykdymui Tiekėjo darbuotojams prieiga prie Pirkėjo valdomų informacinių išteklių suteikiama tik per Pirkėjo Administratorių veiksmų kontrolės sistemą (AVKS), vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-455 (toliau — Naudotojų administravimo taisyklės), nuostatomis. Tiekėjo darbuotojai, teikdami viešojo pirkimo sutartyje numatytas paslaugas, prie Pirkėjo valdomų informacinių išteklių gali jungtis tik iš Tiekėjo biuro IP adresų, kurių skaičius negali viršyti 3 ir kurie nurodomi atskirame (viešai neskelbiamame) viešojo pirkimo sutarties priede. Iš kitų IP adresų prisijungimai prie Pirkėjo valdomų informacinių išteklių nebus leidžiami.

    - Tiekėjas turi užtikrinti ir garantuoti, kad Tiekėjo darbuotojai, kurie atliks Paslaugą, bus supažindinti su Informaciniu pranešimu apie paslaugų / prekių teikėjų darbuotojų asmens duomenų tvarkymą (su pranešimo forma galima susipažinti  https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/837401/PASLAUGU+PREKIU+TEIKEJU+DARBUOTOJU+ASMENS+DUOMENU+TVARKYMAS.pdf). Supažindinimas privalo būti atliktas iki Paslaugos teikimo pradžios.

    - Tiekėjo pasitelktas informacijos saugumo ekspertas (–ai) privalo vertinti, ar Sutarties vykdymo metu Tiekėjo priimami sprendimai atitinka informacijos saugumo reikalavimus.

    - Praplėstuose / modernizuotuose ar naujai sukurtuose AIS moduliuose ar jos dalyse turi būti fiksuojami ir perduodami centralizuotam VMI IS auditavimo sprendiniui tinkamu formatu šie įrašai:

- AIS ir/ ar jos elementų, įskaitant audito funkcijos, įjungimas ir išjungimas ar perkrovimas;

- sėkmingi ir nesėkmingi bandymai prisijungti ir atsijungti;

- visi naudotojų vykdomi veiksmai, apimant veiksmus su duomenimis, naudotojų ar jų grupių bei administratorių teisių naudotis AIS ištekliais pakeitimus, AIS parametrų, laiko ir / ar datos pakeitimus ir kitus veiksmus;

- kiti VMI prie FM nurodyti įrašai apie elektroninės informacijos saugai svarbius įvykius.

    - Fiksuojamų įrašų laiko žymos turi būti sinchronizuotos ne mažiau kaip vienos sekundės tikslumu ir turi būti naudojami mažiausiai 2 laiko sinchronizavimo šaltiniai.

    - Kiekvienas fiksuojamas įrašas turi apimti šiuos duomenis: veiksmą atlikusio naudotojo vardą (prisijungimo identifikatorių), atliktą veiksmą (turi būti fiksuojamas naudotojo sąsajoje atliktas veiksmas), su kokio asmens (–ų) duomenimis atliktas veiksmas, objekto, su kuriuo atliktas veiksmas, identifikatorių, naudotojo įvestą asmens duomenų naudojimo tikslą, įrenginio, susijusio su įvykiu, vardą (identifikatorių), įvykio rūšį / pobūdį, veiksmo arba įvykio datą ir tikslų laiką, įvykio rezultatą ir kitą informacijos saugai svarbią informaciją (suderintą su VMI).

    - Tiekėjo darbuotojams draudžiama savavališkai atlikti diegimus bei atlikti kitokius konfigūravimo darbus.

    - Turės būti užtikrinamas saugių protokolų ir (arba) slaptažodžių naudojimas, kai duomenys perduodami išoriniais duomenų perdavimo tinklais, užtikrinant AIS taikomų sprendimų integralumą ir vientisumą.

    - Visi informacijos saugumo reikalavimai, taikomi Tiekėjui, yra taikomi ir jo subrangovams.

    - AIS naudotojų veiksmai turi būti fiksuojami naudotojo sąsajoje konkretų atliktą veiksmą atspindinčiais pavadinimais. Be to, turi būti pateikiamas detalus fiksuojamų veiksmų žinynas.

  - Informacija apie pirkimo objektui galimai reikalingus duomenis ir sąryšius su kitomis VMI prie FM paslaugomis ar IS, būtinus integracijai vertinti:

    - Tiekėjui bus suteikta galimybė susipažinti su esamais sprendimais, apibrėžiančiais AIS architektūrą ir AIS sprendinius, kurie nėra viešai platinami, taip pat su kitų VMI prie FM IS, su kuriomis AIS realizuota integracija, infrastruktūra, tiek kiek tai reikalinga Paslaugos vykdymui.

__________________