PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

Jurbarko m. Dainių g. (Nr. jrm19652), dalies (nuo Liepų g. iki Eržvilko g.) naujos statybos projekto parengimas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Jurbarko rajono savivaldybės administracija, kodas 188713933, Dariaus ir Girėno g. 96, LT-74187 Jurbarkas. |
| 2. | Pirkimo objektas | Jurbarko m. Dainių g. Nr. jrm19652 dalies (nuo Liepų g. iki Eržvilko g.) naujos statybos projektinių pasiūlymų parengimas |
| 3. | Projekto pavadinimas | Jurbarko m. Dainių g. Nr. jrm19652 dalies (nuo Liepų g. iki Eržvilko g.) naujos statybos projektas (toliau Projektas) |
| 4. | Statinių adresas | Jurbarko r. sav., Jurbarkas, Dainių g. |
| 5. | Statinių statybos rūšis | Nauja statyba |
| 6. | Statinių kategorijos | II grupės nesudėtingasis, neypatingasis statinys |
| 7. | Esamos statinių konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Nauja statyba |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 8. | Perkamų paslaugų apimtis: | 1. Parengti projektinius pasiūlymus sekančia apimtimi: bendroji dalis; susisiekimo dalis; lietaus nuotekų šalinimo dalis; elektrotechninė dalis; statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis. 2. Projekto dalių skaičius gali būti tikslinamas projektavimo eigoje; 3. Statybos leidimo gavimas; 4. Projektuojamos (Nr. jrm19652), gatvės įrengimo ribos yra gatvės ruožas nuo Liepų gatvės iki Eržvilko gatvės preliminarus gatvės ilgis 760 m, važiuojamosios dalies plotis 5,5 m; 5. Projektuojamos gatvės su asfaltbetonio danga ir nuovažų dangos konstrukcijos klasė pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19, projektuojant vadovautis statybos rekomendacijomis R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“; 6. Gatvei VK7324 suprojektuoti iki 1,0 m pločio kelkraščius, projektuojamų kelkraščių danga: projektuoti skaldažolę, kai dirvožemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineralinė medžiaga – skalda (vadovautis ĮT ŽS 17, ĮT SBR 19, TRA SBR 19 dokumentais. 7. Numatyti eismo saugumo priemonių įrengimo ir teritorijos sutvarkymo sprendinius; 8. Paslauga turi būti atlikta per 5 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos; PASTABA: Paslaugų teikėjas atsako už rūpestingą visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui arba paslaugų atlikimui, pateikimą. Iš laimėjusio konkursą Paslaugų teikėjo nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo kainą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais. |
| 9. | Projektavimo paslaugos | 1. Projektuojant turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ 26 punkte nurodytų kriterijų; 2. Pagal Statytojo suteiktą įgaliojimą Užsakyti ir gauti topografinių, geologinių tyrinėjimų dokumentus, bei visas reikiamas projektavimo sąlygas ir projektą suderinti su visomis reikalingomis institucijomis. 3. Projektinius pasiūlymus pateikti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. Projektinių pasiūlymų apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir parengti techninį darbo projektą. 4. Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų viešųjų pirkimų procedūrų Rangos darbams įsigyti ir rekonstravimo-statybų metu, taisymai. 5. Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų), todėl parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms. Projekto sprendiniai privalo būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. 6. Paslaugų teikėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, gali vietoje susipažinti su esama būkle ir įsivertinti projektavimo kaštus. 7. Dėl susipažinimo datos ir laiko siūlome tartis su Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausiuoju inžinieriumi Rimantu Gunčiu (el. paštas rimantas.guntys@jurbarkas.lt; tel. +370 654 76020). 8. Pilnai parengti projektinę dokumentaciją Rangos pirkimo procedūroms (tame tarpe ir konkursinių žiniaraščių parengimą); 9. Teikti konsultacijas (tiek raštu, tiek žodžiu) dėl Projekto sprendinių Užsakovui vykdant Rangovo parinkimo procedūras viešųjų pirkimų būdu (tokios konsultacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, apima pagalbą atsakant į minimų procedūrų metu pateiktus paklausimus, susijusius su Projekto sprendiniais). Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu atsakyti Užsakovui elektroninėmis priemonėmis į pateiktus paklausimus. 10. Paslaugų teikėjas privalo neatlygintinai pataisyti projektinių pasiūlymų sprendinius projekto įgyvendinimo metu, jeigu statybos darbų pirkimo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai. |
| 10. | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Parengti ir elektroninėmis priemonėmis pateikti medžiagą, reikalingą gauti sutikimui iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, vykdyti projekte numatytus darbus valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 11. | Statinio projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai | 1. LR statybos įstatymas; 2. STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 3. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“; 4. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19; 5. Jurbarko miesto teritorijos bendrasis planas. 6. Kiti galiojantys norminiai teisės aktai. |
| 12. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai | Projekto rengimo dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba. |
| 13 | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Projektavimas vykdomas vienu etapu: Projektinių pasiūlymų parengimo paslauga; |

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI:

- Projektuojamos gatvės schema.