Pirkimo dokumentų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VIEŠASIS MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS SKELBIAMOS apklausos BŪDU „Šakių rajono savivaldybės KIDULIŲ ir VOVERIų kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai“

- 1. Įvadinė informacija:

# Perkančioji organizacija - Šakių rajono savivaldybės administracija.

Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

El. paštas: savivaldybe@sakiai.lt

2. Lėšos: apmokėjimas už Šakių rajono savivaldybės Kidulių ir Voverių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbus vykdomas iš Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšų (tikslinė valstybės dotacija).

3. Užduotis – atlikti įvairius melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbus pagal pateiktas užduotis  Užsakovo nurodytose vietose.

4. Darbų atlikimo vieta: Šakių rajono savivaldybė, Kidulių ir Voverių kadastro vietovės.

5. Darbų atlikimo terminai:

5.1. melioracijos statinių remonto darbus rangovas turės pradėti vykdyti nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Konkrečias užduotis pagal atsiradusį poreikį remonto darbams atlikti Užsakovas gali pateikti ne vėliau kaip iki 2025 m. rugsėjo 16 d.;

5.2. melioracijos statinių (griovių) priežiūros (šienavimo) darbus rangovas turės pradėti vykdyti nuo 2025 m. birželio 15 d.,

5.3. melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai turi būti užbaigti iki 2025 m. rugsėjo 30 dienos.

5.4. Perkančioji organizacija reikalauja, kad pagal Užsakovo  pateiktas užduotis:

5.4.1. iki 2025-08-15 d. būtų įvykdyta ne mažiau kaip 50 % darbų;

5.4.2. iki 2025-09-30 d. būtų įvykdyta 100 % darbų.

Nustatytų darbų kiekių įvykdymas iki nurodyto termino laikomas esmine pirkimo sutarties sąlyga.

Sutartinio darbo atlikimo terminas yra data, kai Užsakovas ir Rangovas yra pasirašę visus pagal kiekvieną pateiktą užduotį visiškai užbaigto sutartinio darbo Suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo aktus (Melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-35, 2 priedas).

Sutarties termino pratęsimas nenumatomas.

6. Darbų apimtis: iš viso darbų bus nupirkta ne daugiau kaip už 33 839,40 Eur (trisdešimt tris tūkstančius aštuonis šimtus trisdešimt devynis eurus 40 ct) su PVM.

Melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai bus perkami pagal faktinį darbų poreikį.

Darbų kiekiai priklausys nuo konkurso dalyvio pasiūlyto kainos koeficiento, kuriuo bus mažinama skaičiuojamoji darbų kaina (SMD), apskaičiuota vadovaujantis darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvais ir VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro įregistruotomis Statybos resursų skaičiuojamosiomis rinkos kainų nustatymo rekomendacijomis.

Užsakovas pateiks Rangovui konkrečias darbų užduotis kiekvienam remonto ir priežiūros darbų atvejui ir toms užduotims vykdyti reikalingus techninius dokumentus: duomenis apie objektą, vietovės schemas, planus ir išilginius griovių  profilius su pažymėtomis gedimų vietomis.

Atliekamų darbų kokybę įvertins ir užtikrins statybos techninės priežiūros vadovas, tikrindamas melioracijos  statinių kokybės parametrus ir leistinus nukrypimus, vadovaujantis normatyviniais dokumentais.

Atliekant darbus, Rangovas privalo laikytis visų respublikoje galiojančių įstatymų ir taisyklių  bei atsižvelgti į visas priemones,  užtikrinant aplinkosauginių  reikalavimų laikymąsi.

#### Parengė Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Buteikienė

## Suderinta Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Irena Žemaitienė

  - ________________________