(Projektas)

RANGOS SUTARTIS

| Vilnius | 2025 m. d. |
| --- | --- |

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus ..........., veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir ........ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus ......, veikiančio pagal ..........., toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaujantis mažos vertės skelbiamos apklausos būdu vykdyto ,,Valgyklos šilumos mazgo ir ventiliacijos rekonstrukcijos darbų (Druskininkai, VDD korpusas) (10193)“pirkimo  rezultatais, sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. Sutarties dalykas ir darbų kaina

1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą atlikti valgyklos šilumos mazgo ir ventiliacijos rekonstrukcijos darbus (Druskininkai, VDD korpusas) (toliau – darbai), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

Pradinė sutarties vertė, Eur:___ [nurodyti] EUR ([nurodyti kainą žodžiais]) (laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina).

PVM suma __  [nurodyti] EUR ([nurodyti kainą žodžiais]).

Sutarties kaina su PVM:____ [nurodyti] EUR ([nurodyti kainą žodžiais]).

1.2. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas. Sutarties pradinėje (maksimalioje) vertėje įvertintos visos darbų apimtys, Rangovo išlaidos, būtinos, kad objektas būtų atiduotas naudoti.

1.3.  Kaina sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM) arba taikoma Sutarties 1.4 punkte numatyta tvarka. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, neatliktų  darbų kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiu. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu Šalių susitarimu per 14 (keturiolika) dienų nuo PVM tarifo pasikeitimo.

1.4. Statybos darbų kainos perskaičiavimo eiga:

1.4.1. Pirmojo perskaičiavimo metu užfiksuojama atliktų statybos darbų kaina per laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo iki suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą. Antrojo ir kitų perskaičiavimų metu užfiksuojama atliktų statybos darbų kaina per laikotarpį, praėjusį nuo pirmojo (paskutinio) suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą iki naujausio suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą;

1.4.2. Pirmojo Perskaičiavimo metu užfiksuojama neatliktų statybos darbų kaina, tai yra ta statybos darbų kainos dalis, kuri lieka iš sutarties kainos, nurodytos Sutarties 1.1. punkte (su PVM), atėmus atliktų statybos darbų sumą per laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo iki suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą. Antrojo ir kitų perskaičiavimų metu užfiksuojama neatliktų statybos darbų kaina, tai yra ta statybos darbų kainos dalis, kuri lieka iš perskaičiuotos (indeksuotos) statybos darbų kainos, kuri nustatyta pirmojo (paskutinio) perskaičiavimo metu, atėmus atliktų statybos darbų sumą per laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo iki naujausio suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą;

1.4.3. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

IPb- kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas indeksas.

IPr – pirmojo perskaičiavimo metu Sutarties įsigaliojimo metu paskelbto indekso reikšmės mėnuo. Antrojo ir kitų  perskaičiavimų atveju pirmojo (paskutinio) perskaičiavimo metu naudotos paskelbto indekso reikšmės mėnuo.

Kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): https://osp.stat.gov.lt; Visi rodikliai; Rodiklių duomenų bazė; Pagal temą; Ūkis ir finansai (makroekonomika); Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos; Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai; Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai; Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100); Viršuje spaudžiame v Lentelės parinktys; Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC)). Turi būti vadovaujamasi statybos sąnaudų elementų kainų indeksu pagal statinių tipą – negyvenamieji pastatai.

1.4.4. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 30 (trisdešimt) dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) žiniaraščiuose nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

1.4.5. Susitarimas dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir pradedamas taikyti nuo Susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos, atliktų statybos darbų kainą dauginant iš Indekso pokyčio koeficiento.

1.4.6. Kainų (įkainių) perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

1.4.7. Jeigu darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į darbų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

1.5.  Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 14 (mėnesių) mėnesių (įskaičiuotas atsiskaitymas tarp Šalių pagal Sutarties 4.1 p.).

1.6. Darbų pradžia – statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data, bet ne vėliau, kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties pasirašymo datos.

1.7.  Darbų atlikimo terminas – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos.

1.8.  Atsiskaitymas tarp Šalių numatytas Sutarties 4.1 p.

1.9.  Darbų atlikimo vieta – VšĮ VUL Santaros klinikų vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų „Saulutė“, Kurorto g. 5, Druskininkai.

2. Užsakovo teisės ir pareigos

2.1. Kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų darbų eigą, apimtis ir kokybę, Rangovo teikiamų medžiagų kokybę.

2.2. Pastebėjus nukrypimus nuo sutarties sąlygų, ar kitus trūkumus, nedelsiant pranešti Rangovui.

2.3. Nustatęs trūkumus, dėl kurių darbų rezultato neįmanoma naudoti pagal šioje sutartyje numatytą paskirtį ar jei Rangovas Užsakovo nurodomų trūkumų nepašalina, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą.

2.4.Darbų vykdymo metu raštiško ir motyvuoto prašymo pagrindu reikalauti Rangovo darbuotojo/ Rangovo pareigas vykdančio asmens pakeitimo, jei mano, kad šis asmuo netinkamai vykdo pareigas.

2.5.Suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir/ar dokumentus, kurie būtini Rangos sutarčiai įvykdyti.

2.6. Užsakovas privalo atsiskaityti su Rangovu Sutartyje nustatyta tvarka už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus ar jų dalį.

3. Rangovo teisės ir pareigos

3.1. Rangovas turi teisę gauti užmokestį Sutartyje nustatyta tvarka už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus.

3.2. Rangovas įsipareigoja:

3.2.1. Atlikti darbus pagal šios sutarties ir viešojo pirkimo dokumentų reikalavimus.

Darbų atlikimo eiliškumą, naudotinas medžiagas, įrengimus prieš atliekant darbus suderinti su asmeniu atsakingu už sutarties vykdymą: ....., tel. ......, el pašto adresas: ............

3.2.2. Sutartyje, techninėje specifikacijoje nustatytais terminais ir tvarka tinkamai atliktus darbų rezultatus perduoti Užsakovui.

3.2.3. Garantuoti, kad tretieji asmenys neturi teisės uždrausti ar kliudyti atlikti darbus pagal Rangovo parengtus techninius dokumentus.

3.2.4. Užtikrinti įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų laikymąsi, darbo saugumą statybos aikštelėje, statybos objekto priešgaisrinę, aplinkos ir materialinių vertybių apsaugą. Atliekant darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), sanitarijos, gaisrinės saugos, techninių ir kitų reikalavimų bei susijusių Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo bei darbams atlikti Rangovo pasitelktų trečiųjų šalių darbuotojai. Už šiame punkte nurodytų reikalavimų nesilaikymo kilusias pasekmes visais atvejais atsako Rangovas ir atlyginą dėl to kilusią žalą Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims, taip pat Užsakovui pritaikytas sankcijas iš išorės institucijų ar kitų asmenų;

3.2.5. Instruktuoti darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais su Sutarties vykdymo specifika ir sauga nurodytais klausimais, o taip pat užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal specializuotas mokymų programas, jei tas yra reikalinga pagal atliekamų darbų specifiką. Darbus atliksiantys darbuotojai privalo būti aprūpinti darbo rūbais ir kitomis asmeninėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis ir Rangovas privalo užtikrinti, kad šios priemonės būtų naudojamos atliekant darbus;

3.2.6. Užsakovui pareikalavus, pateikti medžiagų, įrenginių, detalių ir kitokių konstrukcijų sertifikatus, leidžiančius konkrečias medžiagas ar įrenginius naudoti Lietuvos Respublikoje.

3.2.7. Esant poreikiui, suderinus su Užsakovu sudaryti reikalingas sutartis su tinkamai kvalifikuotais subrangovais šioje sutartyje numatytiems darbams atlikti.

3.2.8. Medžiagas sandėliuoti laikantis teisės aktų bei atliktinų darbų aprašyme nustatytiems reikalavimams.

3.2.9. Darbų atlikimo metu padarius išvadą, kad reikalingi normatyviniuose darbų atlikimo dokumentuose nenumatyti darbai, apie tai pranešti Užsakovui. Rangovas šių darbų negali atlikti be raštiško Užsakovo leidimo.

3.2.10. Savo sąskaita per 10 (dešimt)dienų pašalinti statybos darbų atlikimo metu bei garantiniu laikotarpiu (sutarties 5.4 p.) išryškėjusius defektus.

3.2.11. Baigus darbus, sutvarkyti darbų vietą ir aplinką. Darbai laikomi įvykdytais tik visiškai sutvarkius darbų vietą, tai įskaičiuota į darbų terminus ir kainą.

3.2.12. Atliekant darbus, savo jėgomis darbo dienos pabaigoje pašalinti susidariusias šiukšles ir pan. Nuolatos užtikrinti tvarką darbo vietoje;

3.2.13. Pabaigus darbus, Rangovas per 3 (tris) dienas turi užpildyti darbų perdavimo-priėmimo aktą ir statybinių medžiagų atitikties deklaracija bei pateikti juos Užsakovui.

4. Atsiskaitymai tarp Šalių

4.1. Už kokybiškai atliktus techninės specifikacijose reikalavimus atitinkančius darbus,  Užsakovas atsiskaitys per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos (vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 str. 3 d. nustatytas 60 d. atsiskaitymo terminas yra objektyviai pagrįstas, nes Užsakovas mokėjimus pagal sutartis atlieka gavęs finansavimą iš tarpinių finansuojančių institucijų. Finansavimo modelis – patirtų sąnaudų kompensavimas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis). PVM sąskaitos faktūros išrašymo pagrindas – Rangovo parengtas ir Šalių pasirašytas darbų perdavimo–priėmimo aktas. PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas Sutarties numeris ir data.

4.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus nurodytomis priemonėmis, Užsakovas turi teisę neatlikti mokėjimo.

4.3. Rangovas įsipareigoja už panaudotus energetinius bei kitokius resursus apmokėti Užsakovui pagal Šalių pasirašytą išteklių sunaudojimo aktą.

4.4. Jei Užsakovas suteikia patalpas medžiagų ar kitų Rangovo daiktų laikymui, Užsakovas neatsako už paliktas medžiagas ir daiktus.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų reikalavimų, už statinio patvarumo ar atsparumo sumažėjimą ar netekimą ir atlygina Užsakovui dėl to patirtą žalą.

5.2. Rangovui 1.7 p. nurodytu laiku neįvykdžius darbų, Užsakovas turi teisę reikalauti 0,02 % delspinigių nuo šioje sutartyje 1.1 p. nurodytos darbų kainos be PVM už kiekvieną pavėluotą darbų neįvykdymo dieną.

5.3. Užsakovas delspinigius išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų sumų.

5.4. Rangovas atsako už objekto defektus, jeigu jie buvo nustatyti nuo darbų atlikimo pagal CK 6.698 straipsnį, t. y. garantinis terminas - 5 (penkeri) metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 (dešimt) metų, o jeigu šiuose elementuose buvo nustatyta tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimt) metų nuo patalpų pridavimo eksploatacijai. Objekto įrangai ir darbams suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių gamintojo garantija nuo darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.

5.5. Jei Užsakovas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Rangovu per sutarties 4.1.p. numatytą terminą, Rangovas turi teisę iš Užsakovo reikalauti 0,02 % dydžio delspinigių nuo vėluojamos sumokėti sumos be PVM.

6. Asmens duomenų apsauga

6.1. Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą.

6.2. Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų ir kito personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus ir kitą personalą, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai.

6.3. Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų ir kito personalo bei jų asmens duomenų pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai.

7. Sutarties pakeitimai

7.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali inicijuoti Sutarties pakeitimus. Sutarties pakeitimai gali apimti:

7.1.1. bet kurios darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

7.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba darbo apimties sumažinimą;

7.1.3. bet kurį papildomą darbą, įrangą, medžiagas.

7.2. Sutarties pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su Užsakovu. Sutarties pakeitimas įforminamas susitarimu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

7.3. Sutarties pakeitimai forminami tokia tvarka:

7.3.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtis (kai mažintina darbų apimtis skaičiuojant pinigine verte viršija 5 procentus Pradinės sutarties vertės), Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina, tačiau neviršijant sutarties 1.1. nustatytos Pradinės (maksimalios) sutarties vertės.

7.3.2. jei Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas bei siūlymą dėl keistinų darbų, t.y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia), tačiau neviršijant sutarties 1.1. nustatytos Pradinės sutarties vertės.

7.3.3. papildomi darbai, tai Sutartyje (pirkimo dokumentuose) nenumatyti darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų darbų apimtys, jeigu jos viršija 5 procentus Pradinės sutarties vertės. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų darbų, t.y. papildomų darbų lokalinę sąmatą ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina, tačiau neviršijant sutarties 1.1. nustatytos Pradinės (maksimalios) sutarties vertės.

7.4. Sutarties pakeitimai gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:

7.4.1. Atliekant Sutarties pakeitimus pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas, Sutarties pakeitimai gali būti atliekami, jeigu jais nekeičiamas Sutarties pobūdis, esant bet kuriai iš šių aplinkybių: dėl specifikacijos netikslumų, klaidų, praleidimų ar dėl geresnės kokybės medžiagų/įrangos naudojimo Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu darbu; arba

7.4.2. dėl specifikacijos netikslumų, klaidų, praleidimų ar specifikacijoje nenumatytų sprendinių dėl geresnės kokybės medžiagų/įrangos naudojimo būtina/tikslinga įsigyti papildomų darbų.

7.5. Atliktų darbų aktai turi atitikti Užsakovo nurodymą atliktus darbų vykdymo pakeitimus.

7.6. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio sutarties pakeitimai  (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos, kontaktiniai asmenys).

8. Force Majeure aplinkybės

8.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama, Šalių teisės, pareigos bei atsakomybė, esant šioms aplinkybėms, reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840 „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis taisyklių patvirtinimo“.

8.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoti kitą Sutarties Šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

9. Sutarties nutraukimas

9.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu.

9.2. Ši Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Šalių ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisę Lietuvos Respublikos teismuose.

9.3.Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu apie tai įspėjęs Rangovą, nutraukti sutartį dėl Rangovo kaltės ar esant esminiam sutarties pažeidimui, jeigu:

9.3.1. atlikti darbai ar medžiagos neatitinka sutartyje numatytų reikalavimų ir Rangovas neištaiso darbų atlikimo trūkumų per Sutartyje nustatytą terminą ir vėlavimas nuo Sutartyje numatyto termino pabaigos yra daugiau nei 10 (dešimt) dienų;

9.3.2. Rangovas sutartyje nustatytu terminu neįvykdo darbų ir neperduoda darbų rezultato Užsakovui (t. y. nebaigia Darbų ir akto nepasirašo Užsakovas) ir vėlavimas nuo sutartyje numatyto termino pabaigos yra daugiau nei 10 (dešimt) dienų;

9.3.3.Rangovui pagal sutartį priskaičiuotų netesybų (delspinigių ir/ar baudų) suma pasiekia 10 (dešimt) proc. pradinės sutarties vertės ir Rangovas nesumoka šios sumos per 10 (dešimt) dienų;

9.3.4.Rangovas iš esmės pažeidžia sutartį: pakeičia ar pasitelkia subrangovą ar bet kokį trečiąjį asmenį ne sutartyje nustatyta tvarka ar jei Rangovas, įskaitant visas jo pasitelktas trečiąsias šalis, darbus vykdo nesilaikydamas(-i) privalomų teisės aktų reikalavimų ir (ar) sutarties reikalavimų, dėl ko Užsakovui pritaikomos sankcijos ar prasideda teisminiai ginčai ar Rangovas vienašališkai nutraukia sutartį arba jos nevykdo ar kitas Rangovo sutartyje nurodytas kaip esminis pažeidimas;

9.3.5. Rangovas ar (ir) jo pasitelktos trečiosios šalys neatitinka kvalifikacijos reikalavimų ir trūkumas neištaisomas per 10 (dešimt) dienų;

9.3.6. Rangovas tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus yra tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Rangovo ir kreditorių susitarimą tęsti Rangovo veiklą, kai Rangovas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, bei neištaiso pažeidimo per 10 (dešimt) dienų;

9.3.7. padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, Rangovas neištaiso pažeidimų per 10 (dešimt) dienų.

9.4.Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu apie tai įspėjęs Užsakovą, nutraukti sutartį dėl Užsakovo kaltės ar esant esminiam sutarties pažeidimui, jeigu:

9.4.1.Užsakovas daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų vėluoja sumokėti už darbus Sutartyje nustatyta tvarka, kai jie buvo perduotos nustatyta tvarka ir terminais.

9.5. Jei sutartis nutraukiama dėl esminio sutarties pažeidimo, kaltoji Šalis privalo sumokėti - 10 (dešimt) procentų baudą nuo pradinės Sutarties vertės ir atlyginti kitus nukentėjusios Šalies ir (ar) trečiųjų šalių patirtas išlaidas, nuostolius.

9.6. Šalys žino, kad sutartį nutraukus dėl esminio pažeidimo, kaltoji Šalis bus įtrauktas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

9.7. Jeigu sutartis nutraukiama bet kokiu Sutartyje numatytu pagrindu ar dėl kitų nenumatytų priežasčių, tai  atlikti darbai ir pristatytos medžiagos perduodami pagal aktą,  jame fiksuojant visus atliktus darbus ir perduodamas (įmontuotas) medžiagas. Užsakovas moka už iki Sutarties nutraukimo (pranešimo apie nutraukimą) faktiškai ir tinkamai atliktus darbus ir pristatytas, reikalavimus atitinkančias medžiagas, pagal Pirkimo metu pateiktą sąmatą, žiniaraštį ar kitą kainų išskaidymo dokumentą, jei tokio dokumento nėra ar ten nenustatyta atitinkama kaina, tada Šalys vadovaujasi Kainodaros taisyklių nustatymo metodika  (56 punktas).

10. Kitos sąlygos

10.1. Aplinkosauginiai reikalavimai nurodyti skelbiamos apklausos sąlygų 2 priede ir techninėje specifikacijoje.

10.2. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas taip pat įsipareigoja Užsakovui pranešti nurodytų subrangovų pasikeitimus pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jei Rangovas pirkimo procedūros vykdymo metu rėmėsi subrangovų kvalifikacija, tai norėdamas pakeisti subrangovą Rangovas privalo Užsakovui pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitikimą patvirtinančius dokumentus. Jei Rangovas pirkimo metu nesirėmė subrangovo pajėgumais, Užsakovas gali patikrinti, ar nėra Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodytų naujojo subtiekėjo pašalinimo pagrindų. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ir Užsakovui pareikalavus pateiks tai patvirtinančius dokumentus.

10.3.Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šios sutarties 9.4. punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

10.4.Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Rangovas nenurodė, kad pasitelks subrangovus arba Rangovas nurodė šiuos subrangovus: .............  (nereikiamą išbraukti).

10.5. Iškilusius nesutarimus Šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, o kilusius ginčus sprendžia teismas.

10.6. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais ir šia sutartimi.

10.7. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą: ....., tel. Nr. ....., el. p. ......... .

10.8. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, pasirašoma abiejų Šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sutarties pasirašymo diena yra laikoma diena, kurią sutartį pasirašė abi Šalys. Tuo atveju, jeigu Šalys sutartį pasirašė skirtingomis dienomis, jos pasirašymo diena laikoma ta diena, kurią sutartį pasirašė paskutinė iš Šalių.

10.9. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama jos dalis:

1. Techninė specifikacija.

2. Darbų perdavimo–priėmimo akto forma.

Sutarties šalių adresai ir rekvizitai:

| UŽSAKOVAS | RANGOVAS |
| --- | --- |
| VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos |  |
| Santariškių g. 2, LT- 08406 Vilnius |  |
| Įm. k. 124364561 |  |
| PVM mokėtojo kodas LT243645610 |  |
| LT71 7300 0100 0249 2260 „Swedbank“, AB, b.k.73000 |  |
| Generalinis direktorius ...................... |  |

Priedas prie sutarties Nr. 1

Valgyklos šilumos mazgo ir ventiliacijos rekonstrukcijos darbai (Druskininkai, VDD korpusas) (10193)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR RANGOS DARBŲ ĮKAINIAI/SĄMATA

Priedas prie sutarties Nr. 2

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS (FORMA)

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]

[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

| Rangovas | Užsakovas |
| --- | --- |
| [Pavadinimas] | [Pavadinimas] |
| [Buveinės adresas] | [Buveinės adresas] |
| [Telefonas, faksas] | [Telefonas, faksas] |
| [Įmonės kodas] | [Įmonės kodas] |
| [PVM mokėtojo kodas] | [PVM mokėtojo kodas] |
| ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] | ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] |

| [PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę] | ______________________________ Parašas |
| --- | --- |