VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius,
tel.: +370 5274 5000, +370 5274 5030, el. p. vilniustech@vilniustech.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111950243,
PVM mokėtojo kodas LT119502413

PATVIRTINTA

Viešojo pirkimo komisijos 2025 m. birželio 3 d. posėdžio Nr. 1 protokolu

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO

„MOKSLO PASKIRTIES PASTATO - MOKYMŲ CENTRO, I. KANTO G. 7A, KLAIPĖDOJE, STATYBOS DARBAI SU DARBO PROJEKTO BIM APLINKOJE PARENGIMU“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

VERSIJA NR. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3

4.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	3

5.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

6.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	5

8.	Elektroninis aukcionas	6

9.	Pasiūlymų vertinimas	6

10.	Sutarties sudarymas	6

11.	Kitos sąlygos	6

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	5

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	9

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	11

Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“	21

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	22

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	28

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Įkainotų veiklų (darbų grupių) sąrašas“	34

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	36

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Specialisto patirties atitikties reikalavimams lentelė“	41

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Tiekėjo siūlomi specialistai“	43

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“	44

Pirkimo sąlygų 12 priedas „Sutarties projektas“	47

Pirkimo sąlygų 13 priedas „Reikalavimai informacijai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui (angl. Employer Information Requirements)“	49

Pirkimo sąlygų 14 priedas „Atliktų darbų sąrašas“	5

# Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – VILNIUS TECH), juridinio asmens kodas 111950243, adresas Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO LT) nėra galimybės įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančiu statybos darbų.

  - Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 punktu (2 priedo 15 p.). Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti Specialiųjų sąlygų 5 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“. Kiti aplinkos apaugos kriterijai nustatyti Specialiųjų sąlygų 10 priede „Sutarties projektas“.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti mokslo paskirties pastato - Mokymų centro, I. Kanto g. 7A, Klaipėdoje, statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. building information modeling – statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu (toliau – darbai). Pirkimo apimtys ir reikalavimai pirkimo objektui nustatyti Specialiųjų sąlygų 13 priede „Sutarties projektas“ ir 2 priede „Techninė specifikacija“, kurią sudaro UAB „EGNA“ kartu su UAB „du kart du“ VILNIUS TECH užsakymu 2025 m. parengtas mokslo paskirties pastato - mokymų centro, I. Kanto g. 7a, Klaipėdoje techninis projektas Nr. 0276.

  - Pirkimas bus finansuojamas Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-02 „Užtikrinti efektyvų mokslo ir studijų sistemos valdymą“ programų, VILNIUS TECH, valstybės biudžeto lėšomis.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Tiekėjai privalo siūlyti visą Darbų apimtį. Tarptautinės vertės pirkimo, taip pat statinio statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugų neskaidymo į dalis pagrindimas:

    - Perkančioji organizacija kartu su statybos darbais įsigyja darbo projekto parengimo paslaugas, siekdama užtikrinti, kad statybos darbus atliekantis tiekėjas, pats rengdamas darbo projektą, kartu siekdamas efektyvumo ir kaštų taupymo, parinktų tarpusavyje derančias medžiagas, įrangą, sprendinius, kurie atitinka techninį projektą bei užtikrintų darbus atliekančių subjektų konkurenciją įsigyjant medžiagas ir įrangą už geriausią kainą bei tai įtvirtinant darbo projekte. Taip pat vienas konkurso laimėtojas galės lygiagrečiai, siekiant optimalaus terminų įgyvendinimo, atlikti darbo projekto rengimo ir statybos darbus, t. y. projektuoti, o kartu ir ruoštis statybos darbams, atlikti kai kuriuos paruošiamuosius darbus, planuoti reikalingą techniką, vykdyti apžvalgomuosius darbus. Jeigu darbo projekto parengimas ir statybos darbų atlikimas būtų paskirtas keliems skirtingiems tiekėjams, Perkančiajai organizacijai būtų apsunkintas sutartinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas, t. y. tiekėjų įsipareigojimų kontrolės, darbo projekto bei statybos darbų kokybės vertinimo, terminų laikymosi, specialistų kaitos priežiūra, praktiškai neįgyvendinamu gali tapti statybos darbų ir (ar) darbo projekto rengimo koordinavimas. Perkančiajai organizacijai būtų sudėtinga užtikrinti kokybiško statybos darbų atlikimo bei darbo projekto parengimo administravimą, o tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį ar net iškiltų pavojus nepasiekti šio pirkimo tikslų. Pagal statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 p. nėra draudžiama iš kito projektuotojo įsigyti darbo projektą ar darbo projekto dalį, tokių apribojimų nėra numatyta techninio projekto projektavimo sutartyje.

    - Skaidant Pirkimo objektą į dalis dėl darbo projekto parengimo ir statybos darbų gali atsirasti rizika Perkančiajai organizacijai negauti pasiūlymo vienai ar kitai Pirkimo objekto daliai, dėl ko Perkančiajai organizacijai kiltų grėsmė laiku neįgyvendinti šiuo Pirkimu numatomų darbų dėl užsitęsusių Pirkimo procedūrų.

    - Perkančioji organizacija šiuo pirkimu yra numačiusi tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju (-ais) galimybę. Tokiu būdu galės būti išlaikomas darbo projekto rengėjo, jeigu tam būtų pasitelktas subtiekėjas, nepriklausomumas nuo tiekėjo.

  - Perkančioji organizacija pirkime taiko reikalavimus (kriterijus) dėl statinio informacinio modelio (BIM) taikymo. Informacija apie taikytinus reikalavimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka, pateikiami Specialiųjų sąlygų  15 priede.

  - Jeigu, apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, sertifikatai, standartai, protokolai, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# 3.	Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1.	Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo.

3.2.	Jeigu atsiras būtinybė apžiūrėti darbų atlikimo vietą, tiekėjui to paprašius Perkančioji organizacija suteiks galimybę apžiūrėti objektą (darbų atlikimo vietą). Apie konkrečią apžiūros datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskiru pranešimu CVP IS ir išsiųsta tiekėjams CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Tiekėjai, norintys dalyvauti apžiūroje, iki apžiūros pradžios turi atsiųsti vardus ir pavardes asmenų, ketinančių dalyvauti apžiūroje. Apžiūros metu kilus neaiškumams, tiekėjas vadovaudamasis specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedo 3 punkte nustatyta tvarka gali kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos.

# 4.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1.	Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti Specialiųjų sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2.	Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti Specialiųjų sąlygų 5 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

# 5.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1	Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas (kiekvienas jungtinės veiklos sutarties partneris, subrangovas, subtiekėjas) turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta Specialiųjų sąlygų 11 priede. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2.	Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

# 6.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1.	Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal Specialiųjų sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas;

    - užpildytas EBVPD (Specialiųjų sąlygų 4 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - įkainotų veiklų (darbų grupių) sąrašas, užpildytas pagal Specialiųjų sąlygų 7 priedą;

    - dokumentai reikalingi ekonominio naudingumo kriterijų vertinimui (tiekėjo siūlomų specialistų patirtį įrodantys dokumentai (Specialiųjų sąlygų 9 priedas ir priede nurodyti dokumentai);

Pastaba. Kadangi tiekėjo siūlomų specialistų patirtis yra ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir pirkimo Specialiųjų sąlygų 9 priede nurodytų tiekėjo pateiktų dokumentų tikslinimas (naujų duomenų pateikimas) nėra galimas, kriterijų vertinimas bus atliekamas pagal tiekėjų pasiūlymuose pateiktą informaciją ir ją patvirtinančius dokumentus;

    - užpildyta deklaracija dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms (Specialiųjų sąlygų 11 priedas).

6.2.	Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba elektroniniu parašu, arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1.	pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1.	Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą ne mažesne kaip 200 000,00 Eur vienu iš 2-jų būdų:

7.1.1.	užstatas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti pervestas į VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universiteto (įm. kodas 111950243) sąskaitą LT55 7300 0100 9465 2733 „Swedbank” AB banke. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia užstato pavedimo kopiją;

7.1.2.	banko garantija iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikiamas elektronine forma, atskiru failu, pasirašytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko originaliu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko saugų elektroninį parašą perkančioji organizacija turi galėti nekliudomai patikrinti.

7.2.	Banko garantijai keliami šie reikalavimai:

7.2.1.	tiekėjas privalo pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą pagal pirkimo sąlygų 7.4 punkte pasiūlymo galiojimo užtikrinimui keliamus reikalavimus;

7.2.2.	pateiktoje banko garantijoje turi būti nurodytas jos galiojimo terminas. Banko garantija turi galioti ne trumpiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

7.2.3.	gavęs perkančiosios organizacijos rašytinį reikalavimą, garantiją suteikęs bankas privalo per 5 darbo dienas sumokėti perkančiajai organizacijai garantijoje nurodytą pinigų sumą, nereikalaudami, kad perkančioji organizacija savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad perkančioji organizacija pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos iš 7.4 punkte nurodytų sąlygų, įvardindama šią sąlygą.

7.4.	Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

7.4.1.	Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu dalyvis atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų);

7.4.2.	laimėjęs viešąjį pirkimą dalyvis atsisako pasirašyti pirkimo sutartį parengtą pagal Specialiųjų sąlygų priedą „Sutarties projektas“. Jei iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko jis nepasirašo pirkimo sutarties, laikoma, kad dalyvis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį;

7.4.3.	dalyvis, kurio pasiūlymas laimėjo viešąjį pirkimą, per 10 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos neperveda pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo – užstato arba nepateikia pirkimo sutarties sąlygų įvykdymą užtikrinančio dokumento – banko garantijos.

7.5.	Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, dalyvis gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju perkančioji organizacija atsako dalyviui ne vėliau kaip per Specialiųjų sąlygų 1 priede nustatytą terminą. Šis patvirtinimas iš perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų  perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

7.6.	Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvius pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.

7.7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per Specialiųjų sąlygų 1 priede nustatytą terminą įvykus bent vienai iš šių sąlygų:

7.7.1.	pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);

7.7.2.	įsigalioja pasirašyta sutartis;

7.7.3.	nutraukiamos pirkimo procedūros.

# Elektroninis aukcionas

8.1.	Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

# Pasiūlymų vertinimas

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį Pasiūlymų vertinimo tvarka detalizuojama Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

# Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos Specialiųjų sąlygų 13 priede „Sutarties projektas“.

# Kitos sąlygos

11.1. Tais atvejais, kai šio pirkimo organizavimo ir vykdymo nuostatos, sąlygos, procedūros neaprašytos pirkimo sąlygose, privaloma vadovautis Viešųjų pirkimo įstatymu (aktualia redakcija).

__________

# Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Žr. Bendrųjų sąlygų 5 skyrių „Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai“. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos | Žr. bendrųjų pirkimo sąlygų 15 skyrių „Susipažinimas su pasiūlymais“ |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos | Visi prašymai pateikiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis Žr. Bendrųjų sąlygų 5 skyrių „Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai“ |
| 4. | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos | Visi prašymai pateikiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis Žr. Bendrųjų sąlygų 5 skyrių „Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai“ |
| 5. | Objekto apžiūra bus vykdoma: | Tiekėjui, norinčiam apžiūrėti objektą, CVP IS priemonėmis pateikus prašymą ne vėliau kaip 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos | Žr. pirkimo Specialiųjų sąlygų 3 skyrių „Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra“. |
| 6. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA | Žr. pirkimo Specialiųjų sąlygų 3 skyrių „Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra“. |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA | Žr. pirkimo specialiųjų sąlygų 9 skyrių „Pasiūlymų vertinimas“. |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos | Žr. pirkimo Specialiųjų sąlygų 7 skyrių „Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas“ |
| 9. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 darbo dienos | Žr. pirkimo Specialiųjų sąlygų 7 skyrių „Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas“ |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 10 dienų | Žr. pirkimo Specialiųjų sąlygų 7 skyrių „Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas“ |
| 11. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos | Žr. Bendrųjų sąlygų 9 skyrių „EBVPD pateikimo tvarka ir EBVPD pateikiamos informacijos patvirtinimo priemonės“ |
| 12. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos | Žr. Bendrųjų sąlygų 20 skyrių „Informavimas apie pirkimo procedūrų rezultatus“ |
| 13. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos | Pirkimo dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus. Pirkimo dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, – pasiūlymo atmetimo priežastis, įskaitant, jeigu taikoma, informaciją apie tai, kad buvo remtasi šio įstatymo 45 straipsnio 4 dalies nuostatomis, o šio įstatymo 37 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodytais atvejais – taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prekės, paslaugos ar darbai neatitinka nurodyto rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų. |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. | Žr. Bendrųjų sąlygų 22 skyrių „Teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus“ |
| 15. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos | Žr. Bendrųjų sąlygų 22 skyrių „Teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus“ |
| 16. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. | Žr. Bendrųjų sąlygų 22 skyrių „Teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus“ |
| 17. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. | Žr. Bendrųjų sąlygų 21 skyrių „Sutarties sudarymas“ |
| 18. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO - MOKYMŲ CENTRO, I. KANTO G. 7A, KLAIPĖDOJE, STATYBOS DARBAI SU DARBO PROJEKTO BIM (ANGL. BUILDING INFORMATION MODELING – STATINIO INFORMACINIS MODELIS) APLINKOJE PARENGIMU

TRUMPAS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

UAB „EGNA“ kartu su UAB „du kart du“ Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – VILNIUS TECH; Užsakovas) užsakymu 2025 m. parengė mokslo paskirties pastato - mokymų centro, I. Kanto g. 7a, Klaipėdoje techninį  projektą Nr. 0276 Projekto bendrąją ekspertizę atliko UAB „Projektų ekspertizė“ pateikdama 2025 m. ___________________ d. Techninio projekto bendrosios ekspertizės aktą Nr. _______ su išvada rekomenduojančia tvirtinti techninį darbo projektą.

Pagal parengtą mokslo paskirties pastato - mokymų centro, I. Kanto g. 7a, Klaipėdoje techninį  projektą, rangovas privalės pastatyti 2 aukštų ≈1450 m2, bendrojo ploto, ≈14000 m3 tūrio,  A++ energetinės klasės su prieigomis mokymų centrą, kuris apima specialios paskirties 25 m ilgio, 5 m gylio, ≈1100 m3 vandens talpos mokymų baseiną kuriame bus įrengtos sraigtasparnio kritimo iš aukščio gelbėjimo jūroje simuliatorius valdomas tiltinio krano pagalba, gelbėjimo iš skęstančio laivo audros metu simuliatorius, aukštalipių darbo ir gelbėjimo vėjo jėgainėse simuliatorius, taip pat patalpos su mokymo auditorijomis bei laboratorijomis atinkančiomis tarptautiniams mokymams keliamus OPITO (The Offshore Petroleum Industry Training Organisation), IRATA (The Industrial Rope Access Trade Association), GWO (Global Wind Organisation), STCW SOLAS (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping of International Convention for the Safety of Life at Sea) reikalavimus mokymo įstaigoms, siekiančioms vykdyti mokymus pagal OPITO, IRATA, GWO bei STCW SOLAS sertifikuotas mokymo programas.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-02 „Užtikrinti efektyvų mokslo ir studijų sistemos valdymą“ programų, Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH), valstybės biudžeto lėšomis. Mokėjimai už mokslo paskirties pastato - mokymų centro, I. Kanto g. 7a, Klaipėdoje, statybos darbus ir su tuo susijusias paslaugas bus apmokami sekančia tvarka:

- Pirmiausia bus apmokama iš Europos Sąjungos fondų investicijų programų lėšų,

- Išnaudojus Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšas už paslaugas bus apmokama VILNIUS TECH ir valstybės biudžeto lėšomis.

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą bei įgyvendinamas sutartį turi įsivertinti:

- Parengti darbo projektą BIM (angl. building information modeling – statinio informacinis modelis) aplinkoje.

- Darbus, numatytus  techniniame projekte Nr. 0276, juos atlikti vadovaujantis parengto projekto sprendiniais ir   STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

- Įsivertinti griaunamas statinių dalis, jų utilizavimą vadovaujantis LR aplinkos ministro patvirtintomis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. Detali informacija nurodyta techniniame projekte.

- Gauti visus reikalingus leidimus darbams atlikti, medžių kirtimui, žemės darbams, apmokėti jų gavimo išlaidas.

- Prie statybvietės savo lėšomis įrengti informacinį stendą.

- Kiekvieną savaitę organizuoti statybvietėje gamybinius pasitarimus.

- Užbaigus darbus, savo lėšomis organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Tiekėjas privalės pateikti visus  statinių statybos užbaigimo komisijai  reikalingus dokumentus ir sumokėti reikalingas įmokas.

- Statinius įregistruoti Nekilnojamojo turto registre užsakovo vardu ir registro išrašą perduoti užsakovui.

- Parengti ir pateikti užsakovui pastato naudojimo vadovą. Apmokyti užsakovo personalą eksploatuoti pastatą.

- Pastatytus inžinerinius statinius aktu perduoti Klaipėdos miesto savivaldybei Klaipėdos miesto tarybos nustatyta inžinerinių tinklų ir įrenginių perėmimo Savivaldybės nuosavybėn tvarka.

- Tiekėjas pasiūlyme nevertina dalies technologinės įrangos ir baldų (sąrašas pridedamas), juos įsigys ir montuos Užsakovo konkurso būdu parinkta įmonė.

- Statybos darbų  terminas – 460 kalendorinių dienų (arba kitas tiekėjo pasiūlytas terminas, pateiktas pasiūlymo metu).

- Rangovas teikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti elektroninio statybos darbų žurnalo prenumeratos išlaidas visam statybos laikotarpiui.

PRIDEDAMA:

- Techninis projektas Nr. 0276-TP, 21 byla;

- BIM modelis;

- Technologinės įrangos sąrašas kurio rangovas teikdamas pasiūlymą nevertina ir nebus atsakingas už šios įrangos įsigijimą ir sumontavimą;

- Sutartis su priedais.

# Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (išskyrus kvazisubtiekėjus).

Pašalinimo pagrindai netaikomi subtiekėjams, subteikėjams ir subrangovams, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus 3.1-3.2 papunkčiuose nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į 4 ir 5 punktų nuostatas). Jeigu tiekėjas neatitinka reikalavimų, nustatytų pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 46 straipsnio 1, 4 ir 6 dalis, perkančioji organizacija jo nepašalina iš pirkimo procedūros, kai yra abi šios sąlygos kartu:

3.1. tiekėjas pateikė perkančiajai organizacijai informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių:

3.1.1. savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl VPĮ 46 straipsnio 1, 4 ir 6 dalyje nurodytos nusikalstamos veikos arba pažeidimo, jeigu taikytina;

3.1.2. bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina;

3.1.3. ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai;

3.2. perkančioji organizacija įvertino tiekėjo informaciją, pateiktą pagal 3.1 papunktį, ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi tiekėjas, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Perkančioji organizacija turi pateikti tiekėjui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo 3.1 papunktyje nurodytos tiekėjo informacijos gavimo.

- Tiekėjas negali pasinaudoti 3 punkte nustatyta galimybe būti nepašalintu iš pirkimo procedūros, kai jis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų, teismo sprendime nurodytą laikotarpį.

- Kai priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu tiekėjui yra nustatytas VPĮ 46 straipsnio 1, 2, 21, 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų laikotarpis, perkančioji organizacija tiekėją iš pirkimo procedūros šalina teismo sprendime nurodytą laikotarpį.

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

  - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 str. 2 d. 2 p., nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 str.; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 str. 1 d. išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus (supaprastinto pirkimo atveju – tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar dėl asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus), per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2024-12-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2024-12-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2024-12-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 str. 2 d. 1 ir 3 p., arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 str. 6 d., jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: • išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) • arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, • arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: • atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento . Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2024-12-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2024-12-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2024-12-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/ Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2024-12-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2024-12-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2024-12-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 str., ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 str. 3 ir 4 d., ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 str. nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 str. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 str., dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 str. skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 str. (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 str. skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/kas-yra-nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 str. 1 d. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

__________

# Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ atskirais dokumentais yra pateikti .xml, .pdf formatais.

# Pirkimo sąlygų 5 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

- Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, jie privalo prisiimti solidarią atsakomybę už Pirkimo sutarties įvykdymą. Tokiu atveju kartu su Pasiūlymu pateikiama ūkio subjekto pasirašytos laidavimo sutarties kopija, patvirtinanti, kad ūkio subjektas, kurio ekonominiais ir (ar) finansiniais pajėgumais remiamasi, yra solidariai atsakingas už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir pareikalavus atlygins bet kokią žalą, kilusią dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo ir (ar) nevykdymo. Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, privalės pateikti pasirašytos laidavimo sutarties originalus, o nepateikus jų laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti Pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| Teisė verstis atitinkama veikla |  |  |
|  | Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu (kiekvienas partneris toje srityje, kurioje vykdys veiklą), ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (kiekvienas toje srityje, kurioje vykdys veiklą), turi turėti teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu. Statinio kategorija: ypatingasis. Objektas: ypatingas negyvenamasis mokslo paskirties pastatas, esantis kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. - bendrieji statybos darbai; - vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; - betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; - statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; - šilumos tiekimo tinklų tiesimas; - statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; - statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; - šildymo inžinerinių sistemų įrengimas; - statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; - procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; - statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; - statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas | Perkančioji organizacija, naudodamasi VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros (https://www.ssva.lt/cms/) išduotais dokumentų registrais, pasitikrins atitiktį nustatytam reikalavimui. Tiekėjas pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienai turi turėti teisę verstis šiame punkte nurodyta veikla savo kilmės šalyje. Iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai dėl teisės užsiimti su pirkimo objektu susijusia veikla, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą, per protingą laiką, kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją (SSVA) dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo, tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymais turi pateikti SSVA pateiktą prašymą (su gavimo (registracijos) žyma) išduoti teisės pripažinimo dokumentą. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės pasiūlymų pateikimo datos iki pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Užsienio šalies tiekėjai turi siekti teisės pripažinimo dokumentą gauti per įmanomai trumpiausią laiką, t. y., iš anksto parengti ir operatyviai pateikti SSVA visus reikiamus dokumentus, esant poreikiui juos nedelsiant tikslinti, aktyviai bendradarbiauti. |
| Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių kartu), ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas (pajėgumai sumuojami) vidutinės metinės pajamos iš veiklos*, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, per 2023 ir 2024 finansinius metus, o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos pradžios, yra ne mažesnės kaip 8 500 000,00 Eur. *Laikoma, kad su atliekamu pirkimu susijusi veikla yra: statyba. | Tiekėjo vadovo ir tiekėjo vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti tiekėjo buhalterinę apskaitą pagal tesės aktus, pasirašyta deklaracija apie 2023, 2024 finansiniais metais, o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos pradžios, gautas metines pajamas iš veiklos*, su kuria susijęs atliekamas pirkimas. *Laikoma, kad su atliekamu pirkimu susijusi veikla yra: statyba. Deklaracijoje turi būti nurodytos gautos metinės pajamos tik iš šios veiklos. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi kartu (pajėgumai sumuojami). Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais: reikalavimą turi atitikti visi kartu (šių ūkio subjektų pajėgumai gali būti sumuojami su tiekėjo pajėgumais). Tokiu atveju tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiima solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą kaip nurodyta šio Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo 2 p. Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti pirkimo vykdytojo reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus pirkimo vykdytojui priimtinus dokumentus. |
| Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjas (tiekėjų grupės partneriai kartu), ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, per paskutinius 5 metų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra užbaigęs, vieno ypatingojo statinio kategorijos gyvenamosios/negyvenamosios paskirties pastato naują statybą arba rekonstravimas arba kapitalinis remontas, kai pastato darbų, atliktų savo jėgomis* vertė ne mažesnė kaip 3 300 000,00 Eur be PVM ir galutiniai rezultatai buvo atlikti tinkamai ir laiku. Tiekėjas gali pateikti darbus, kurie buvo pradėti vykdyti anksčiau nei per paskutinius 5 metų, tačiau pabaigti per paskutinius 5 metų. Tokiu atveju vertinama tik ta pastato darbų vertė, kuri patenka į paskutinių 5 metų laikotarpį. *Darbai, atlikti savo jėgomis – tai darbai, kuriuos tiekėjas atliko savo jėgomis kaip rangovas, tiekėjų grupės partneris ar subtiekėjas, nepasitelkiant trečiųjų subjektų, Tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo, tiekėjų grupės partnerio ar subtiekėjo, kurio pajėgumais remiamasi pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne sutarties objektas apskritai. | - Užpildytas per paskutinius 5 metų savo jėgomis atliktų darbų sąrašas (Specialiųjų sąlygų 14 priedas) - Užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymos, kuriose turi būti nurodomas tiekėjo / tiekėjo grupės partnerių / ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pavadinimas, statinio kategorija, paskirtis, statybos darbų rūšis, atliktų bendra darbų vertė ar vertės dalis per paskutinius 5 metų, tikslios darbų atlikimo datos (metai, mėnuo, diena) ir ar darbai buvo atlikti tinkamai ir laiku pagal sutartį. Taip pat pažymoje nurodoma, ar darbai buvo atlikti savo jėgomis (jei darbai buvo atlikti ne vieno subjekto, tuomet pažymoje aiškiai nurodoma kiek tiekėjas atliko savo jėgomis). - Statinio statybos užbaigimo akto kopija. Užsakovų pažymose pateikta informacija turi sutapti su dalyvio pateiktame savo jėgomis atliktų darbų sąraše nurodyta informacija. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais, tačiau jo dalies atliktų darbų vertė negali būti mažesnė nei nurodyta šiame reikalavime. |
|  | Tiekėjas (tiekėjų grupės partneriai), ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, privalo paskirti specialistus, kurių kvalifikacija atitinka nurodytus reikalavimus: 4.1) ne mažiau kaip 1 ypatingojo statinio statybos vadovą (Objektas: negyvenamieji mokslo paskirties pastatai esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje). 4.2) ne mažiau kaip 1 ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą Objektas: negyvenamieji mokslo paskirties pastatai esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje Darbo sritys: - statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; - statinio šilumos valdymo sistemų įrengimas; -statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; - statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; - procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; - statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; -statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas. 4.3) ne mažiau kaip 1 ypatingojo statinio projekto vadovą (darbo projekto parengimui) Objektas: negyvenamieji mokslo paskirties pastatai esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje 4.4) ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą specialistą, kuris turi teisę eiti kvalifikuoto kadastrinių matavimų specialisto pareigas. 4.5) ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą specialistą, kuris turi teisę Lietuvos Respublikoje atlikti geodezinius darbus. Pastabos: Tiekėjo ir jo specialistų atestatai atitiks reikalavimus, jei jie apims daugiau statinių grupių ar pogrupių, nei reikalaujama. Tas pats asmuo gali vykdyti kelių specialistų funkcijas, jei jis atitinka (turi reikiamą kvalifikaciją) atitinkamus kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus dėl tų pareigų, į kuriuas būtų siūlomas. | - Užpildytas specialistų sąrašas (Specialiųjų sąlygų 10 priedas), nurodant vardus, pavardes, profesinę kvalifikaciją, atestato numerį, dabartinę darbovietę. - Perkančioji organizacija, naudodamasi VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros (https://www.ssva.lt/cms/) išduotais dokumentų registrais, pasitikrins specialisto atitiktį nustatytam reikalavimui. - Perkančioji organizacija, naudodamasi Nacionalinės žemės tarnybos (https://www.nzt.lrv.lt/adinistracinė-informacija/) išduotais dokumentų registrais, pasitikrins specialisto atitiktį numatytam reikalavimui. - Perkančioji organizacija apie siūlomo Lietuvos Respublikoje registruoto specialisto kvalifikacijos pažymėjimo būklę ir suteiktas teises tikrins Licencijų informacinėje sistemoje adresu www.licencijavimas.lt ir (ar) Lietuvos atvirų duomenų portale www.data.gov.lt Specialisto – kvazisubtiekėjo sutikimas atlikti sutartyje nurodytus darbus / paslaugas, jei jis dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje) ir tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį kvazisubtiekėją (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi). Specialistai paraiškų pateikimo termino pabaigos dienai turi turėti teisę verstis šiame punkte nurodyta veikla savo kilmės šalyje. Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje, priimami specialisto kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies specialistas turi pareigą kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją (SSVA) dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo, kurį turi įgyti prieš pasirašant sutartį. Užsienio šalies specialistai turi pareigą kreiptis į SSVA ir gauti teisės pripažinimo dokumentą, tokiu atveju tiekėjas kartu su Paraiškomis turi pateikti specialisto SSVA pateiktą prašymą (su gavimo (registracijos) žyma) išduoti teisės pripažinimo dokumentą. Užsienio šalies specialistai turi siekti teisės pripažinimo dokumentą gauti per įmanomai trumpiausią laiką, t. y., iš anksto parengti ir operatyviai pateikti SSVA visus reikiamus dokumentus, esant poreikiui juos nedelsiant tikslinti, aktyviai bendradarbiauti. Tuo atveju, jeigu valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, juridinių asmenų ar kitų organizacijų, ar jų padalinių darbuotojas turi kitos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą kvalifikacijos pažymėjimą arba kitą dokumentą, įrodantį, kad jis turi teisę atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus (dėl atitikimo 4.4 p. reikalavimui), reikalavimas tokį pažymėjimą gauti iš naujo netaikomas. · jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; · tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; · subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.“ |

Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos, kokybės, saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartų laikymosi.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas darbams atlikti taiko Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas (įdiegtas pagal standartą LST EN ISO 14001:2015 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus), pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios akredituotos sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. | Nepriklausomos akredituotos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų akredituotų įstaigų. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subtiekėjai ir kiti ūkio subjektai, kurie vykdys darbus ar jų dalį turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, kurias turi įsidiegęs tiekėjas, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |
|  | Tiekėjas darbams atlikti taiko kokybės vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 9001:2015 arba kitus kokybės vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios akredituotos sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. | Nepriklausomos akredituotos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų akredituotų įstaigų. Jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subtiekėjai ir kiti ūkio subjektai, kurie vykdys darbus turi laikytis reikalaujamų kokybės vadybos priemonių, kurias turi įsidiegęs tiekėjas, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |

2.	Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos standartų.

- Šiame priede reikalaujama kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Visi pateikti dokumentai, būtini sutarčiai vykdyti, turi būti galiojantys visą sutarties vykdymo laikotarpį arba turi būti pateikta garantija, kad sutarties vykdymo laikotarpiu dokumentų galiojimas bus užtikrintas (pratęstas), arba kitomis priemonėmis bus užtikrinta galimybė vykdyti sutartinius įsipareigojimus pagal užsakovo konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.

- Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

- Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.

- Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama visa apimtimi. Vadovaujantis VPĮ 35 str. 2 d. 3 p., sutarties projekte nustatytas tiekėjo įsipareigojimas, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas, perkančiajai organizacijai paprašius, turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios.

# Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

DĖL MOKSLO PASKIRTIES PASTATO - MOKYMŲ CENTRO, I. KANTO G. 7A, KLAIPĖDOJE, STATYBOS DARBŲ SU DARBO PROJEKTO BIM APLINKOJE PARENGIMU PIRKIMO

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai, tel. Nr., el.pašto adresai/ |  |
| Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių įmonių kodai/ |  |
| Ar Tiekėjo įmonėje yra struktūrinis padalinys (sudaryta valdyba, stebėtojų taryba) ar yra kitas asmuo (-ys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį | TAIP/NE (nereikalingą išbraukti) Jeigu TAIP, įrašomas asmens(ų) vardas ir pavardė |
| Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |

    - Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais ir pažymime, kad siūlomos darbai atitinka pirkimo dokumentų ir jų priedų reikalavimus.

    - Pateikdami CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Bendrosios Pastabos:

1) užsienio šalyje registruotas tiekėjas į pasiūlymo kainą privalo įskaičiuoti Lietuvos Respublikos 21% PVM. Perkančioji organizacija 21% PVM sumoka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;

2) tiekėjas, kuris pagal galiojančius teisės aktus yra ne PVM mokėtojas, šios eilutės nepildo ir po lentele nurodo priežastis dėl kurių PVM nemoka.

3) pasiūlymai vertinami eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

2 lentelė. Kainos pasiūlymas

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas/aprašymas | Kaina Eur be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mokslo paskirties pastato - mokymų centro, I. Kanto g. 7A, Klaipėdoje, statybos darbų su darbo projekto BIM aplinkoje parengimu |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  |
| PVM suma (pildoma, jei taikoma)*: |  | __proc | __Eur |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: (suma skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, įskaitant elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

| Pasiūlymo galiojimo laikas | iki pirkimo sąlygose nurodyto termino pabaigos |
| --- | --- |
| Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas | (nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį) |

3 lentelė. Pateikiame kokybės (kiekybės) kriterijų aprašymą.

| Eil. Nr. | Kokybės (kiekybės) kriterijai | Siūlomų kriterijų aprašymas (rodiklių reikšmės) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | T – Papildomas garantijos laikotarpis technologinei įrangai | P2.1 Išorinis vėsinimo blokas VRF | Papildoma siūlomai įrangai (įskaitant jos sudėtines / komplektuojamas dalis / montavimo paslaugas) suteikiama garantinio termino trukmė metais (pažymėti siūlomą papildomą terminą): ☐ 2 metų; ☐ 3 metai; ☐ 4 metai; ☐ 5 metai; ☐ 6 metai; ☐ _ metai. |
|  |  | P2.2 Moduliniai vėdinimo įrenginiai AHU-1 AHU-2 su sausintuvu | Papildoma siūlomai įrangai (įskaitant jos sudėtines / komplektuojamas dalis / montavimo paslaugas) suteikiama garantinio termino trukmė metais (pažymėti siūlomą papildomą terminą): ☐ 2 metų; ☐ 3 metai; ☐ 4 metai; ☐ 5 metai; ☐ 6 metai; ☐ _ metai. |
|  |  | P2.3 Gembinis kranas TS-13.1 | Papildoma siūlomai įrangai (įskaitant jos sudėtines / komplektuojamas dalis / montavimo paslaugas) suteikiama garantinio termino trukmė metais (pažymėti siūlomą papildomą terminą): ☐ 2 metų; ☐ 3 metai; ☐ 4 metai; ☐ 5 metai; ☐ 6 metai; ☐ _ metai. |
|  |  | P2.4 Plokšteliniai šilumokaičiai Š1, V1, BT1, KV 1.SL1-1.SL.4 | Papildoma siūlomai įrangai (įskaitant jos sudėtines / komplektuojamas dalis / montavimo paslaugas) suteikiama garantinio termino trukmė metais (pažymėti siūlomą papildomą terminą): ☐ 2 metų; ☐ 3 metai; ☐ 4 metai; ☐ 5 metai; ☐ 6 metai; ☐ _ metai. |
|  |  | P2.5 Viengubas pneumatinių sklendžių kolektorius 1.A1-1.A3 1.B1-1.B3 1.C1-1.C3 1.D1-1.D3 1.E1-1.E3 | Papildoma siūlomai įrangai (įskaitant jos sudėtines / komplektuojamas dalis / montavimo paslaugas) suteikiama garantinio termino trukmė metais (pažymėti siūlomą papildomą terminą): ☐ 2 metų; ☐ 3 metai; ☐ 4 metai; ☐ 5 metai; ☐ 6 metai; ☐ _ metai. |
|  |  | P2.6 Baseino valdiklis G.2-G.3 | Papildoma siūlomai įrangai (įskaitant jos sudėtines / komplektuojamas dalis / montavimo paslaugas) suteikiama garantinio termino trukmė metais (pažymėti siūlomą papildomą terminą): ☐ 2 metų; ☐ 3 metai; ☐ 4 metai; ☐ 5 metai; ☐ 6 metai; ☐ _ metai. |
|  |  | P2.7 Pastato valdymo sistema VAS-PVS, N1 | Papildoma siūlomai įrangai (įskaitant jos sudėtines / komplektuojamas dalis / montavimo paslaugas) suteikiama garantinio termino trukmė metais (pažymėti siūlomą papildomą terminą): ☐ 2 metų; ☐ 3 metai; ☐ 4 metai; ☐ 5 metai; ☐ 6 metai; ☐ _ metai. |
| 2. | D – Statybos darbų terminas | Pirkimo dokumentuose nustatytą statybos darbų atlikimo terminą 460 kal.d. sutrumpiname (pažymėti siūlomą terminą): ☐ 0 dienų; ☐ 20 dienų; ☐ 40 dienų; ☐ 60 dienų; ☐ 100 dienų. |  |
| 3. | V – ypatingojo statinio statybos vadovo patirtis. | Projektų/sutarčių skaičius ___ [nurodyti] Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia siūlomo ypatingojo statinio statybos vadovo _____________ [įrašyti vardą ir pavardę] per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo dienos informaciją, kad yra vadovavęs ypatingojo statinio kategorijos negyvenamosios paskirties (pogrupis: sporto ir/ar, mokslo ir/ar, kultūros ir/ar gydymo) pastato, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, naujos statybos ar rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektui / sutarčiai, kurios vertė yra didesnė nei 3 000 000,00 Eur be PVM. |  |

4 lentelė. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimus vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį.

| Eil. Nr. | Ūkio subjektų grupės nario pavadinimas | Ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus) | Ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimų vertės dalis (apimtis eurais arba procentais), įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę |
| --- | --- | --- | --- |

Pildyti tuomet kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji privalo pateikti jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją.

5 lentelė. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsiuosi, kad atitikti keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kad atitikti keliamus kvalifikacijos reikalavimus, pavadinimas | Ūkio subjektų įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus) kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą (-us) | Ūkio subjektų įsipareigojimų vertės dalis (apimtis eurais arba procentais), įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę |
| --- | --- | --- | --- |

Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu tiekėjas nurodo ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tuomet privalo pateikti galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų pajėgumais patvirtinančių dokumentų, kurie patvirtintų, kad tiekėjui ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį skaitmenines kopijas.

6 lentelė. Vykdant pirkimo sutartį pasitelksiu ūkio subjektus, kurių pajėgumais nesiremiu, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kurio (-ių) pajėgumais nesiremiama, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, pavadinimas | Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti Ūkio subjektą (-us) kurio (-ių) pajėgumais nesiremiama, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

Pildyti tuomet, jei tiekėjui yra žinomi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu tiekėjas nurodo ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tuomet privalo pateikti kiekvieno jų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame pirkime, skaitmenines kopiją.

7 lentelė. Vykdant pirkimo sutartį pasitelksiu šiuos fizinius asmenis (specialistus), kuriuos ketinu įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju ir kurių pajėgumais remsiuosi, kad atitikti pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Fizinio asmens (specialisto) dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti fiziniai asmenys (specialistai), kuriuos tiekėjas ketina įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju ir kurių pajėgumais remsis, kad atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus šių pirkimo dokumentų 4 priede. Jeigu tiekėjas nurodo, kad sutarties vykdymui bus pasitelkti fiziniai asmenys (specialistai), kuriuos tiekėjas ketina įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju ir kurių pajėgumais remsis, kad atitiktų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tuomet tiekėjas privalo pateikti ketinimų protokolų (susitarimų) ar kiti dokumentų patvirtinančių, kad ketinimas įdarbinti fizinius asmenis (specialistus) buvo iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą ir, kad laimėjimo ir pirkimo sutarties sudarymo atveju fiziniai asmenys (specialistai) bus įdarbinti, skaitmenines kopijas

8 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Pateikta (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | EBVPD |  |
| 2. | Specialiųjų sąlygų 7 priedo įkainotų veiklų (darbų grupių) sąrašas |  |
| 3. | Deklaracija dėl Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo (Specialiųjų Pirkimo sąlygų 11 priedas) |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| ... |  |  |

9 lentelė. Šiame pateiktame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Paaiškinimai, įrodantys, kad nurodyta informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- |

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, perkančiajai organizacijai įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

__________________________		__________	__________________________

Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos		parašas	       vardas ir pavardė

# Pirkimo sąlygų 7 priedas „Įkainotų veiklų (darbų grupių) sąrašas“

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ (DARBŲ GRUPIŲ) SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Įkainotų veiklų sąrašas | Kaina Eur be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | MOKSLO PASKIRTIES PASTATO - MOKYMŲ CENTRO, I. KANTO G. 7A, KLAIPĖDOJE, STATYBOS DARBAI SU DARBO PROJEKTO BIM (ANGL. BUILDING INFORMATION MODELING – STATINIO INFORMACINIS MODELIS) APLINKOJE PARENGIMU | (įrašoma visų darbų bendra suma be PVM) |  |
| 1. | Sklypo planas (SP); |  |  |
| 2. | Architektūrinė (SA); |  |  |
| 3. | Statinio konstrukcijų (SK); |  |  |
| 4. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (VN); |  |  |
| 5. | Gamybos technologijos (T); |  |  |
| 6. | Baseino technologijos (Tbas); |  |  |
| 7. | Gaisrinės saugos (GS); |  |  |
| 8. | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK); |  |  |
| 9. | Šilumos gamybos ir tiekimo dalis (ŠT, ŠG); |  |  |
| 10. | Elektrotechnikos (įskaitant žaibosaugą) (E); |  |  |
| 11. | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) (ER); |  |  |
| 12. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo (įskaitant įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemą) (GSS); |  |  |
| 13. | Įeigos kontrolės ir apsauginės signalizacijos (AS); |  |  |
| 14. | Lauko šilumos tiekimo (LŠT); |  |  |
| 15. | Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo (LVN); |  |  |
| 16. | Lauko elektroninių ryšių dalis (LER); |  |  |
| 17. | Procesų valdymo ir automatizacijos (PVA); |  |  |
| 18. | Lauko elektrotechnikos dalis (LE); |  |  |
| 19. | Technologijų (T); |  |  |
| II. | KITI DARBAI | (įrašoma visų darbų bendra suma be PVM) |  |
| 1. | Statybvietės paruošimas |  |  |
| 2. | Statybos užbaigimo, perdavimo užsakovui procedūros |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  |
| PVM suma (pildoma, jei taikoma)*: |  | __proc | __Eur |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: (suma skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |

Pastabos:

- Į eil. 1-19 p. įtraukiamos darbo projekto parengimo išlaidos;

- kainos nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- kartu su pasiūlymu tiekėjo prašoma pateikti statybos darbų kainų sąmatinius apskaičiavimus, kurie nebus vertinami pirkimo metu, o tik kainai pagrįsti;

* tiekėjas parengia statybos užbaigimui reikalingą dokumentaciją, pateikia statytojui patvirtintą statybos užbaigimo dokumentą.

_________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, pareigos, parašas)

# Pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Pirkimo sutartis bus sudaroma su dalyviu, pateikusiu Perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus.

| Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- |
| I kriterijus: Kaina (C) | X = 73 |
| II kriterijus: Papildomas garantijos laikotarpis technologinei įrangai (T). | Y= 7 |
| III kriterijus: Statybos darbų terminas (D) | Q=10 |

Pasiūlymo ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C), papildomas garantijos laikotarpio technologinei įrangai (T), statybos darbų terminą (D) ir Statinio statybos vadovo patirties (V) balus (kriterijų ir jų parametrų reikšmės yra apskaičiuojamos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (kai tai yra aktualu)):

S=C+T+D+V

Tuo atveju, jei vertinant pasiūlymus daugiausiai balų surinkusio (-io) dalyvio (-ių) pasiūlymas (-ai) atmetamas (-i), bus perskaičiuojami kitų dalyvių surinkti ekonominio naudingumo balai.

Tiekėjo pasiūlymo kainos (C) balas yra apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

C=CminCp×X

Kainos (C) balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

Kriterijaus balai (T) apskaičiuojami sudėjus subkriterijų balus (Pi), kurių suma neviršija kriterijaus lyginamojo svorio (Y).

T=Pi

| Antro kriterijaus (T) subkriterijai (Pi) | Antro kriterijaus (T) subkriterijaus (Pi) maksimaliai surenkamas balų skaičius | Garantijos laikotarpis |
| --- | --- | --- |
| P2 šildymo ir vėdinimo įrenginių garantija. Maksimaliai galima surinkti 7 balus |  |  |
| P2.1 Išorinis vėsinimo blokas VRF-1 | Maksimaliai galima surinkti 0,5 balo | 0 balų skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis 2 metai; 0,125 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis nuo 2,1 iki 3,9 metai; 0,25 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis nuo 4,0 iki 4,9 metai; 0,375 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis nuo 5,0 iki 5,9 metai; 0,5 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis 6 metai ar daugiau. |
| P2.2 Moduliniai vėdinimo įrenginiai AHU-1 AHU-2 su sausintuvu | Maksimaliai galima surinkti 1,5 balo | 0 balų skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis 2 metai; 0,25 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis nuo 2,1 iki 3,9 metai;; 0,5 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis nuo 4,0 iki 4,9 metai;1,0 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis nuo 5,0 iki 5,9 metai; 1,5 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis 6 metai ar daugiau. |
| P2.3 Gembinis kranas TS-13.1 | Maksimaliai galima surinkti 1,0 balo | 0 balų skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis 2 metai; 0,25 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis nuo 2,1 iki 3,9 metai;0,5 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis nuo 4,0 iki 4,9 metai;0,75 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis nuo 5,0 iki 5,9 metai; 1,0 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis 6 metai ar daugiau. |
| P2.4 Plokšteliniai šilumokaičiai Š1, V1, BT1, KV 1.SL1-1.SL4 | Maksimaliai galima surinkti 1,0 balo | 0 balų skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis 2 metai; 0,25 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis nuo 2,1 iki 3,9 metai;0,5 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis nuo 4,0 iki 4,9 metai;0,75 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis nuo 5,0 iki 5,9 metai; 1,0 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis 6 metai ar daugiau. |
| P2.5 Viengubas pneumatinių sklendžių kolektorius 1.A1-1.A3 1.B1-1.B3 1.C1-1.C3 1.D1-1.D3 1.E1-1.E3 | Maksimaliai galima surinkti 1,0 balo | 0 balų skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis 2 metai; 0,25 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis nuo 2,1 iki 3,9 metai;0,5 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis nuo 4,0 iki 4,9 metai;0,75 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis nuo 5,0 iki 5,9 metai; 1,0 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis 6 metai ar daugiau. |
| P2.6 Baseino valdiklis G.2-G.3 | Maksimaliai galima surinkti 1,0 balo | 0 balų skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis 2 metai; 0,25 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis nuo 2,1 iki 3,9 metai;0,5 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis nuo 4,0 iki 4,9 metai;0,75 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis nuo 5,0 iki 5,9 metai; 1,0 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis 6 metai ar daugiau. |
| P2.7 Pastato valdymo sistemos VAS-PVS, N1 | Maksimaliai galima surinkti 1,0 balo | 0 balų skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis 2 metai; 0,25 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis nuo 2,1 iki 3,9 metai;0,5 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis nuo 4,0 iki 4,9 metai;0,75 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis nuo 5,0 iki 5,9 metai; 1,0 balo skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantijos laikotarpis 6 metai ar daugiau. |

II ekonominio naudingumo kriterijaus atitikimui pagrįsti pateikiami dokumentai:

Tiekėjas kartu su  Pasiūlymu turi pateikti gamintojo ar garantinės priežiūros ar aptarnavimo paslaugų teikėjo ar tiekėjo patvirtinimą dėl garantijos įsipareigojimo.

| Trečio kriterijus (D) Subkriterijai (Gi) | Trečio kriterijaus maksimaliai surenkamas balų skaičius | Sutarties įvykdymo terminas |
| --- | --- | --- |
| Statybos darbų terminas | Maksimaliai galima surinkti 10 balų | 0 balų skiriama, kai rangovas siūlo įvykdyti sutartį sutrumpindamas sutarties įvykdymo terminą nuo 0 iki 19 dienų kai rangovas siūlo įvykdyti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytais terminais 2,5 balo skiriama, kai rangovas siūlo įvykdyti sutartį sutrumpindamas sutarties įvykdymo terminą nuo 20 iki 39 dienų 5 balo skiriama, kai rangovas siūlo įvykdyti sutartį sutrumpindamas sutarties įvykdymo terminą nuo 40 iki 59 dienų 7,5 balo skiriama, kai rangovas siūlo įvykdyti sutartį sutrumpindamas sutarties įvykdymo terminą nuo 60 iki 90 dienų 10 balų skiriama, kai rangovas siūlo įvykdyti sutartį sutrumpindamas sutarties įvykdymo terminą 100 dienų ar daugiau dienų |

III ekonominio naudingumo kriterijaus atitikimui pagrįsti pateikiami dokumentai:

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įsipareigojantį sutarties įvykdymo terminą kuris bus perkeltas į statybos rangos sutartį.

| Ketvirtas kriterijus (V) | Ketvirto kriterijaus (V) maksimaliai surenkamas balų skaičius | Statinio statybos vadovo patirtis pagal įvykdytų projektų / sutarčių vertę |
| --- | --- | --- |
| Kvalifikuotas – Statinio statybos vadovas | Maksimaliai galima surinkti 10 balų | 0 balų skiriama, kai siūlomas statinio statybos vadovas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo dienos nėra vadovavęs nei vienam ypatingojo statinio kategorijos negyvenamosios paskirties (pogrupis: sporto ir/ar, mokslo ir/ar, kultūros, ir/ar gydymo) pastato, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, naujos statybos ar rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektui / sutarčiai, kurios vertė yra didesnė nei 3 000 000,00 Eur be PVM; 5 balai skiriami, kai siūlomas statinio statybos vadovas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo dienos yra vadovavęs 1 (vienam) ypatingojo statinio kategorijos negyvenamosios paskirties (pogrupis: sporto ir/ar, mokslo ir/ar, kultūros , ir/ar gydymo) pastato, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, naujos statybos ar rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektui / sutarčiai, kurios vertė yra didesnė nei 3 000 000,00 Eur be PVM; 10 balų skiriama, kai siūlomas statinio statybos vadovas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo dienos yra vadovavęs 2 (dviem) ypatingojo statinio kategorijos negyvenamosios paskirties (pogrupis: sporto ir/ar mokslo ir/ar kultūros, ir/ar gydymo) pastato, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, naujos statybos ar rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektui / sutarčiai, kurios kiekvienos vertė yra didesnė nei 3 000 000,00 Eur be PVM. |

Projektas / sutartis, kuriame dalyvio siūlomas specialistas ėjo Statinio statybos vadovo pareigas yra užbaigtas.

Vertinami to specialisto projektas / sutartis, kuris siūlomas specialiųjų pirkimo sąlygų kvalifikacinių reikalavimų 4.1 pozicijai.

Kriterijaus reikšmė skaičiuojama, kai dalyvio siūlomas specialistas Statinio statybos vadovo pareigas per paskutinius 5 metus ėjo nuo statybos pradžios iki užbaigimo. Statybos darbų pradžia gali būti anksčiau nei prieš 5 metus, tačiau projektas / sutartis turi būti užbaigtas per paskutinius 5 metus iki pirminių pasiūlymų pateikimo dienos.

IV ekonominio naudingumo kriterijaus atitikimui pagrįsti pateikiami dokumentai:

- Užpildytas Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas;

- Kiekvieno specialisto vykdytų projektų sąrašas, kuriame detaliai nurodomi šie duomenys: sutarties data, numeris, sutarties pavadinimas, sutarties darbų sritis (naujos statybos ar rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto), laikotarpis, kurio metu specialistas atliko funkcijas (nurodant funkcijų vykdymo pradžios ir pabaigos datą metais, mėnesiais ir dienomis), sutarties / projekto vertė, pastato adresas, užsakovas, jo kontaktinė informacija;

- Tiekėjo įsakymas (-ai) dėl specialistų paskyrimo ar kiti lygiaverčiai dokumentai.

- Statybos užbaigimo aktas.

- Užsakovo (statytojo) pažymos, kuriose turi būti nurodyta statinio kategorija, paskirtis, statybos darbų rūšis, sutarties / projekto vertė, sutarties / projekto pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena).

- Statybos užbaigimo akto, patvirtinto statybos užbaigimo komisijos, kopija.

Pastabos:

- Perkančioji organizacija, vertindama siūlomo specialisto patirtį, balus skirs ne daugiau kaip už 2 reikalavimus atitinkančius projektus/sutartis. Jei dalyvis nurodys daugiau kaip 2 projektus/sutartis, skaičiuojant šio kriterijaus reikšmę bus vertinama, kad tiekėjas pasiūlė maksimalų reikalavimus atitinkančių projektų/sutarčių skaičių (2). Jei tiekėjas šiame punkte nurodys neteisingą kriterijaus reikšmę, perkančioji organizacija vertins reikšmę, apskaičiuotą pagal tiekėjo pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis. Jei tiekėjas pasiūlys daugiau nei vieną patirtį turintį specialistą, bus vertinama didžiausia vieno iš siūlomų specialistų patirtis.

- Kadangi tiekėjo siūlomų specialistų patirtis yra ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir Pirkimo sąlygų 8 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ nurodytų tiekėjo pateiktų dokumentų tikslinimas (naujų duomenų pateikimas) nėra galimas, kriterijaus vertinimas bus atliekamas pagal tiekėjų pasiūlymuose pateiktą informaciją ir ją patvirtinančius dokumentus;

- Dalyvis, sudarydamas pirkimo sutartį ar pirkimo sutarties vykdymo metu, neturi teisės pakeisti pasiūlyto specialisto, kuriuo patirtis buvo įvertinta balais laimėtojo atrankos metu, išskyrus pirkimo sutarties vykdymo metu atsiradusias, pirkimo sutartyje nurodytas, aplinkybes.

- Pasiūlymai vertinami eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

# Pirkimo sąlygų 9 priedas „Specialisto patirties atitikties reikalavimams lentelė“

(Forma)

SPECIALISTO (YPATINGOJO STATINIO STATYBOS VADOVO) PATIRTIES ATITIKTIES REIKALAVIMAMS LENTELĖ

1 lentelė. Informacija apie specialistą.

| 1.1. | Siūlomo specialisto vardas, pavardė |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Specialisto kontaktinė informacija |  |

2 lentelė. Informacija apie specialisto patirtį, kuri turėtų būti vertinama ekonominio naudingumo balais.

Pildo specialistas – ypatingojo statinio statybos vadovas:

| 2.1. | Projekto/sutarties objektas (taip pat nurodyti informaciją, įrodančią, kad ypatingojo statinio statybos vadovas ėjo atitinkamas pareigas projekte/sutarties vykdymo metų) |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Projekto/sutarties laikotarpis (pradžia – pabaiga), specialisto dalyvavimo projekte laikotarpis (pradžia – pabaiga) (metų, mėnesio ir dienos tikslumu; abu laikotarpiai nurodomi atskirai, net jeigu jie sutampa) |  |
| 2.3. | Užsakovai ir jų kontaktinė informacija |  |
| 2.4. | Projekto/sutarties aprašymas, tiksliai pateikiant informaciją, kad projekto/sutarties vykdymo laikotarpiu buvo atliekami ypatingojo statinio kategorijos negyvenamosios paskirties (pogrupis: sporto ir/ar, mokslo ir/ar, kultūros, ir/ar gydymo) pastato, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, naujos statybos ar rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektui / sutarčiai, kurios vertė yra didesnė nei 3 000 000,00 Eur be PVM. Statybos užbaigimo akto duomenis (kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas statybos užbaigimo aktas arba statybos užbaigimo akto, patvirtinto statybos užbaigimo komisijos, kopija). |  |
| 2.5. | Projekto/sutarties vertė be PVM |  |

- Patvirtinu, kad:

1.1.  kandidatuoju į ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas ir kartu pateikiu reikalaujamus savo patirties įrodymus:

- Tiekėjo įsakymas (-ai) dėl specialistų paskyrimo ar kiti lygiaverčiai dokumentai;

- Statybos užbaigimo aktas arba statybos užbaigimo akto, patvirtinto statybos užbaigimo komisijos, kopija;

- užsakovo pažymą (-as) apie tinkamai įgyvendintus projektus/sutartis. Užsakovo pažymos, kuriose turi būti nurodyta statinio kategorija, paskirtis,  statybos darbų rūšis, sutarties / projekto vertė, sutarties / projekto pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena). Pateiktuose įrodymuose yra nurodyti mane identifikuojantys duomenys (vardas, pavardė).

1.2.  Negaliu pateikti įrodymų, kad sėkmingai įvykdžiau projektus/sutartis, kaip reikalaujama patirties atitikties lentelėje, arba pateiktuose įrodymuose nėra reikalaujamos informacijos dėl toliau nurodytų pagrįstų priežasčių:

(nurodomos priežastys)

1.3.  patvirtinu, kad pats (pati) vadovavau projektui/sutarčiai.

- Suprantu, kad man nebus leidžiama patikslinti ar papildyti 2 lentelėje ir įrodymuose apie joje nurodytas tinkamai įvykdytus projektus/sutartis nurodytų duomenų (išskyrus dokumento formą), todėl pateikiu galutinę teisingą ir išsamią informaciją.

____________________________________________________

Specialisto vardas, pavardė, parašas

# Pirkimo sąlygų 10 priedas „Tiekėjo siūlomi specialistai“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

TIEKĖJO SIŪLOMI SPECIALISTAI

________ Nr. ________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Eil. Nr. | Specialistai pagal nustatytus kvalifikacijos reikalavimus | Siūlomo specialisto vardas, pavardė | Atitiktį reikalavimui įrodančių dokumentų pavadinimai ir Nr. (kvalifikacijos atestato arba teisės pripažinimo dokumento Nr.) | Siūlomo specialisto teisiniai ryšiai su tiekėju (pasirinkt vieną iš žemiau pateiktos informacijos variantų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Pastabos:

1) Dalyvis, sudarydamas pirkimo sutartį ar pirkimo sutarties vykdymo metu, neturi teisės pakeisti pasiūlytų specialistų, išskyrus pirkimo sutarties vykdymo metu atsiradusias, pirkimo sutartyje nurodytas, aplinkybes.

2) Dalyvis turės užtikrinti reikiamų specialistų dalyvavimą visą sutarties galiojimo laikotarpį, laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

3) Dalyvis gali nurodyti kelis specialistus, kurių kiekvienas atskirai privalo atitikti pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

| (Tiekėjo/ tiekėjų grupę atstovaujančio nario arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Pirkimo sąlygų 11 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“

___________________________________

(Tiekėjo/subtiekėjo pavadinimas)

___________________________________

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

TIEKĖJO/ SUBTIEKĖJO  DEKLARACIJA

__________________

(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t.y.:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.

| (Parašas) |  |  |  | (Vardas, pavardė, pareigos) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Pirkimo sąlygų 12 priedas „Sutarties projektas“

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES PROJEKTAS

(pateikiama atskirais dokumentais)

# Pirkimo sąlygų 13 priedas „Reikalavimai informacijai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui (angl. Employer Information Requirements)“

(pateikiama atskirais dokumentais)

# Pirkimo sąlygų 14 priedas „Atliktų darbų sąrašas“

Tiekėjas:_________________________

ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Projekto (sutarties, kurios pagrindu vykdytas projektas) pavadinimas, data ir Nr. (jei yra) | Atliktų darbų vertė EUR be PVM | Savo jėgomis atliktų darbų apibūdinimas nurodant atliktų darbų rūšį | Darbų atlikimo tiksli data (vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį, dieną) | Užsakovo pavadinimas, atsakingo asmens kontaktiniai duomenys | Užsakovo pažyma, ir/arba LR statybos įstatyme nustatyta tvarka išduotas statybos užbaigimą patvirtinantis dokumentas (pridedamo dokumento pavadinimas, data, Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Užpildytas dokumentas su priedais teikiamas tik galimai laimėtojo, įgaliotojai organizacijai paprašius pateikti kvalifikaciją įrodančius dokumentus.

| (Pasirašiusio asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 1 ir 3 d. ir 6 d. 2 p., nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 str. 1 ir 3 d. ir 6 d. 2 p. keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

a) priesaikos deklaracija;

b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 1 ir 3 d. ir 6 d. 2 p., nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 str. 1 ir 3 d. ir 6 d. 2 p. keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

a) priesaikos deklaracija;

b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Teisinis pagrindas: LR statybų įstatymo 18 str. 2 d., Tiekėjų kvalifikacijos nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 9 punktas.

suminiai duomenys iš pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 7 priedo įkainotų veiklų (darbų grupių) sąrašas (Iš viso, Eur be PVM)

Garantijos laikotarpis turi būti nurodomas metais, nepateikiant mėnesių ar dienų skaičiaus. Tiekėjas turi nurodyti tikslų metų skaičių, Perkančioji organizacija nepriima intervalų ar kitų netiksliai apibrėžtų terminų.

Garantijos laikotarpis turi būti nurodomas metais, nepateikiant mėnesių ar dienų skaičiaus. Tiekėjas turi nurodyti tikslų metų skaičių, Perkančioji organizacija nepriima intervalų ar kitų netiksliai apibrėžtų terminų.