Pirkimo sąlygų
1 priedas

KELIO DANGŲ, ŠALIGATVIŲ ATSTATYMO, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ ŠULINIŲ REMONTO PRELIMINARIOS DARBŲ APIMTYS


	[bookmark: _Hlk98247531]Eil. Nr.
	
Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarūs kiekiai per 36 mėn. 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Vandentiekio ir nuotekų šulinių sukėlimas, pritaikant prie esamos kelio dangos lygio (perkantysis subjektas pateikia  liuką)
	vnt.
	150

	2.
	Vandentiekio ir nuotekų sukeltų šulinių asfaltbetonio kelio dangos atstatymas
	m2
	90

	3.
	Lietaus surinkėjų sutvarkymas – sukėlimas, pritaikant prie esamos kelio dangos lygio (perkantysis subjektas pateikia surinkėją (groteles))
	vnt.
	150

	4.
	Sukeltų lietaus surinkėjų asfaltbetonio kelio dangos atstatymas
	m2
	75

	5.
	Šaligatvių trinkelių dangos atstatymas, panaudojant išimtas senas trinkeles
	m2
	125

	6.
	Šaligatvių trinkelių dangos atstatymas naujomis trinkelėmis (perkantysis subjektas pateikia  trinkeles) 
	m2
	125

	7.
	Šaligatvių plytelių dangos atstatymas, panaudojant išimtas šaligatvio plyteles 
	m2
	90

	8.
	Šaligatvių plytelių dangos atstatymas naujomis plytelėmis (perkantysis subjektas pateikia  plyteles) 
	m2
	    90

	9.
	Vejos bortelių įrengimas naujais borteliais (perkantysis subjektas pateikia  bortelius)
	m`
	105

	10.
	Vejos bortelių įrengimas, naudojant išimtus vejos bortelius
	m`
	105

	11.
	Kelio bortų įrengimas naujais bortais (perkantysis subjektas pateikia  bortus)
	m`
	60

	12.
	Kelio bortų įrengimas, panaudojant išimtus  bortus
	m`
	60

	13.
	Po įvykusių avarijų asfaltbetonio kelio dangų su skaldos pagrindo įrengimu atstatymas 
	m2
	1200

	14.
	Po įvykusių avarijų asfaltbetonio kelio dangų be skaldos pagrindo įrengimo atstatymas
	m2
	600

	15.
	Avarijos vietų iškasos užpylimas žvyru ir sutankinimas
	m3
	1500
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PASIŪLYMAS
DĖL KELIO DANGŲ, ŠALIGATVIŲ ATSTATYMO, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ ŠULINIŲ REMONTO PIRKIMO

____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

UAB „Dzūkijos vandenys“
[bookmark: _Toc147739116] 
1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių[footnoteRef:1] pavadinimas (-ai) (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) [1:  Subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, nelaikomi tiekėjų grupės nariais.
] 

	

	Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
	

	Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių PVM kodas (-ai) 
	

	Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių adresas (-ai)
	

	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiuoju subjektu, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, darbo tel., darbo  el. p. adresas)
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Atsiskaitomosios sąskaitos Nr., bankas
	



2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	

	2.
	
	



3. INFORMACIJA APIE KITUS ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS REMIAMASI 
(pildoma, jei tiekėjas sutarties vykdymui pasitelkia savarankiškai veiklą vykdančius ekspertus ir/ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi)
	
Eil.     Nr.
	Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies, sutarties dalies), perduodamos vykdyti savarankiškai veiklą vykdančiam ūkio subjektui, kurių pajėgumais remiamasi, aprašymas ir perduodamų įsipareigojimų dalis (procentais)
	Ūkio subjektas (pavadinimas, kodas)

	1.
	
	



4. PASIŪLYMO KAINA
  Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:
	[bookmark: _Hlk495407184]Eil. Nr.
	
Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarūs kiekiai 36 mėn.
	Vieneto kaina
Eur be PVM
	Viso kaina
Eur be PVM
(4 st. x 5 st.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Vandentiekio ir nuotekų šulinių sukėlimas, pritaikant prie esamos kelio dangos lygio (perkantysis subjektas pateikia  liuką)
	vnt.
	150
	
	

	2.
	Vandentiekio ir nuotekų sukeltų šulinių asfaltbetonio kelio dangos atstatymas
	m2
	90
	
	

	3.
	Lietaus surinkėjų sutvarkymas – sukėlimas, pritaikant prie esamos kelio dangos lygio (perkantysis subjektas pateikia surinkėją (groteles))
	vnt.
	150
	
	

	4.
	Sukeltų lietaus surinkėjų asfaltbetonio kelio dangos atstatymas
	m2
	75
	
	

	5.
	Šaligatvių trinkelių dangos atstatymas, panaudojant išimtas senas trinkeles
	m2
	125
	
	

	6.
	Šaligatvių trinkelių dangos atstatymas naujomis trinkelėmis (perkantysis subjektas pateikia  trinkeles) 
	m2
	125
	
	

	7.
	Šaligatvių plytelių dangos atstatymas, panaudojant išimtas šaligatvio plyteles 
	m2
	90
	
	

	8.
	Šaligatvių plytelių dangos atstatymas naujomis plytelėmis (perkantysis subjektas pateikia  plyteles) 
	m2
	    90
	
	

	9.
	Vejos bortelių įrengimas naujais borteliais (perkantysis subjektas pateikia  bortelius)
	m
	105
	
	

	10.
	Vejos bortelių įrengimas, naudojant išimtus vejos bortelius
	m
	105
	
	

	11.
	Kelio bortų įrengimas naujais bortais (perkantysis subjektas pateikia  bortus)
	m
	60
	
	

	12.
	Kelio bortų įrengimas, panaudojant išimtus  bortus
	m
	60
	
	

	13.
	Po įvykusių avarijų asfaltbetonio kelio dangų su skaldos pagrindo įrengimu atstatymas 
	m2
	1200
	
	

	14.
	Po įvykusių avarijų asfaltbetonio kelio dangų be skaldos pagrindo įrengimo atstatymas
	m2
	600
	
	

	15.
	Avarijos vietų iškasos užpylimas žvyru ir sutankinimas
	m3
	1500
	
	

	Iš viso Eur be PVM
	

	PVM 21%
	

	Pasiūlymo kaina Eur su PVM
	



           Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
PASTABA. Pasiūlymo kaina nėra perkančiojo subjekto įsipareigojimas laimėjusiam tiekėjui sumokėti nurodytą kainą sutarties galiojimo laikotarpiu. Sutarties kaina, kuri turės būti sumokėta tiekėjui, priklausys tik nuo per sutarties galiojimo laikotarpį atliktų darbų apimčių.

5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALIUMĄ
	Eil.
Nr.
	Dokumentas
	Lapų skaičius
	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)
	
	
	

	2.
	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)
	
	
	

	3.
	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį
	
	
	

	4. 
	Kiti dokumentai (nurodo tiekėjas)
	
	
	




PASTABA. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos nėra.


6. TIEKĖJO PAŠALINIMO PAGRINDAS PAGAL VPĮ 46 STRAIPSNIO 2¹ DALĮ
Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. 

Jūsų atsakymas   (nurodyti)   (Taip / Ne)

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

1) pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 55 punkte nurodytą terminą;
2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

	


	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
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SUTARTIS Nr. PIRK – 
       
2025-__-__
Alytus
						

UAB ,,Dzūkijos vandenys“, kurios registruota buveinė yra Pulko g. 75, Alytus, įmonės kodas 149566841, toliau vadinama užsakovu, atstovaujama direktoriaus .............. ir ..........................., kurios registruota buveinė ............................., įmonės kodas ..............................., toliau vadinama vykdytoju, atstovaujama direktoriaus ............................., toliau užsakovas ir vykdytojas abu kartu gali būti įvardijami kaip šalys, o atskirai – kaip šalis, susitarė ir sudarė šią sutartį (toliau – sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šia sutartimi vykdytojas įsipareigoja sutartyje nustatytomis sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, atlikti kelio dangų, šaligatvių atstatymo, vandentiekio ir nuotekų tinklų šulinių remontą (toliau – darbai), o užsakovas įsipareigoja už atliktus darbus sumokėti nustatytą pinigų sumą šios sutarties numatytomis sąlygomis ir terminais.  
2. Paskirtis – po vandentiekio ir nuotekų tinkluose įvykusių avarijų, remonto darbų Alytaus mieste ir Miklusėnų gyvenvietėje atstatyti kelio dangą, šaligatvius, atlikti vandentiekio ir nuotekų šulinių remonto ir panašius darbus.
3. Preliminarūs lyginamieji darbų kiekiai, kurie nebus laikomi maksimaliais, nurodyti sutarties 1 priede. Darbų kiekiai gali keistis priklausomai nuo metų bėgyje reikalingų atlikti darbų. 
4.  Reikalavimai darbų atlikimui:
4.1. vandentiekio ir nuotekų šulinių liukų sukėlimas, pritaikant prie esamos kelio dangos lygio su kelio dangos atstatymu (užsakovas pateikia liuką);
4.2. lietaus surinkėjų sukėlimas, pritaikant prie esamos kelio dangos lygio su kelio dangos atstatymu (užsakovas pateikia lietaus surinkėją (groteles));
	4.3. šaligatvių trinkelių ir vejos bortelių sudėjimas;
	4.4. šaligatvių plytelių ir vejos bortelių sudėjimas;
	4.5. kelio dangų atstatymas pagal esamą kelio dangos konstrukciją:
	4.5.1. iškasos po kelio dangomis užpylimas žvyru ir sutankinimas;
	4.5.2. iškasos užpylimas žvyru, skaldos pagrindo paruošimas, sutankinimas, kelio borto padėjimas, asfaltbetonio dangos paklojimas.
	5. Atliekant darbus vykdytojas privalo:
	5.1. šulinių, lietaus surinkėjų sukėlimo ir kelio dangos atstatymo darbus atlikti vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Automobilių kelių dangos konstrukcijų sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 07, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT asfaltas 08, Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA asfaltas 08, Statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003, Kelių priežiūros vadovo „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ DT-06 reikalavimais ir kitais galiojančiais teisės aktais;
	5.2. šulinių, lietaus surinkėjų sukėlimo darbus atlikti vadovaujantis UAB „Ekoprojektas“ parengtais albumais „LV1“, „LK1“ ir „LK2“;
	5.3. šaligatvio trinkelių ir plytelių atstatymo darbus atlikti vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07;
	5.4. atlikus darbus, pateikti atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą ir sąskaitą faktūrą;
	5.5. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais.
	6. Atlikti darbai bus priimami pasirašius atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą, atitinkamai pagal atliktus kiekius ir jų atitikimą nustatytiems reikalavimams.
	7. Sprendimą dėl medžiagų panaudojimo (senomis ar naujomis medžiagomis) priima užsakovas, raštu pateikdamas užsakymą vykdytojui apie reikalingus atlikti darbus.
8. Ši sutartis sudaryta kaip atlikto atitinkamo viešojo pirkimo išdava. Pirkimo dokumentai ir vykdytojo pateiktas pasiūlymas ,,Dėl kelio dangų, šaligatvių atstatymo, vandentiekio ir nuotekų tinklų šulinių remonto pirkimo“ yra neatskiriamos sutarties dalys.

II. SUTARTIES KAINA

9. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio kainodaros metodas.
10. Pradinės sutarties vertė – 150 000,00 (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių) Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).
11. Darbų įkainiai pateikti sutarties 1 priede.
12. Sutarties vykdymo metu už faktiškai atliktus darbus su vykdytoju atsiskaitoma pagal sutarties 1 priede nurodytus įkainius, neviršijant pradinės sutarties vertės.
13. Į pradinės sutarties vertę ir darbų įkainius įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos vykdytojo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su darbų atlikimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į sutarties kainą).
14. Darbų įkainiai ir pradinės sutarties vertė peržiūrima:
[bookmark: _Hlk51770490]14.1. pasikeitus PVM tarifui. Už darbus, atliktus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant sąskaitos išrašymo metu galiojantį PVM tarifą. Ši nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pasikeitimo ir netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo vykdytojo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius vykdytojas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą ir tokiu atveju kaina su PVM nebus keičiama;
14.2. dėl kitų nei PVM mokesčių pasikeitimo darbų įkainiai ir pradinės sutarties vertė nebus perskaičiuojami ir keičiami.
15. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su sutarties vykdymu. 

III. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

16. Užsakovas už atliktus darbus atsiskaito mokėjimo pavedimu per 30 dienų po atliktų darbų priėmimo perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.
17. Išankstiniai mokėjimai nenumatomi.
18. Vykdytojui avansas nemokamas.
19. Užsakovas mokėjimus atlieka pavedimu į sutarties 15 skyriuje nurodytą vykdytojo banko sąskaitą.
20. Užsakovas turi teisę neatlikti atitinkamo mokėjimo kol vykdytojas ištaisys trūkumus jeigu:
20.1. sąskaitoje nenurodytas sutarties numeris ir jos sudarymo data ar nurodyta neteisinga suma;
20.2. sąskaita pateikiama ne elektroninėmis priemonėmis;
20.3. atlikti darbai neatitinka sutartyje nustatytų reikalavimų;
20.4. kitais sutartyje nustatytais atvejais.
21. Vykdant sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos paslaugos teikėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas užsakovo ir paslaugos teikėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis SABIS. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.    
22. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su sutartyje nurodytais subtiekėjais tokiomis sąlygomis:
22.1. sudarius sutartį, vykdytojas, ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir nurodyti jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad vykdytojas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;
22.2. užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie subtiekėjus gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;
22.3. subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą užsakovui. Kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp užsakovo, vykdytojo ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp vykdytojo ir subtiekėjo) nustatytus reikalavimus; 
22.4. trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekėju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje sutartyje numatyta atsiskaitymo su vykdytoju tvarka;
22.5. vykdytojas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui, pateikdamas užsakovui ir subtiekėjui raštišką tokio prieštaravimo pagrindimą;
22.6. subtiekėjui negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas subtiekėjui gali būti atliekamas tik po to, kai užsakovas priims darbus. Kilus ginčui tarp vykdytojo ir subtiekėjo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, užsakovui nedalyvaujant. Subtiekėjui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos vykdytojui mokėtinos sumos.

IV. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS IR VIETA

23. Po užsakymo pateikimo raštu vykdytojas darbus turi atlikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
24.  Darbų atlikimo vieta – Alytaus mieste ir Miklusėnų gyvenvietėje.

V. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

25. Šalys įsipareigoja:
25.1. vykdant sutartį visą gautą informaciją naudoti tik su sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui, užtikrinti iš kitos šalies gautos ar su sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir jos neplatinti. Konfidencialia informacija pagal sutartį laikoma visa vykdant sutartį gauta ir (ar) sužinota informacija apie kitą šalį, jos darbuotojus, klientus ir pan. Konfidencialumo reikalavimai galioja sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo. Šalis, pažeidusi šiame sutarties papunktyje nustatytus įpareigojimus, privalo atlyginti kitos šalies patirtus nuostolius. Šio punkto pažeidimu nebus laikoma atvejai, kai šią informaciją, vadovaujantis teisės aktais, šalis privalo pateikti teisėsaugos ar kitoms institucijoms, ar paskelbti viešai;
25.2. be kitos šalies sutikimo nenaudoti kitos šalies pavadinimo, informacijos apie šią sutartį jokioje reklamoje, leidiniuose ir pan. Ši nuostata galioja sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo.
26. Vykdytojas taip pat įsipareigoja:
26.1. nuosekliai vykdyti sutartį, nustatytu terminu atlikti darbus, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir techninėje specifikacijoje, įskaitant ir darbų trūkumų šalinimą. Vykdytojas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga sutarties vykdymui;
26.2. nedelsiant pranešti užsakovui raštu, jei jis negali atlikti darbų sutartyje numatytais terminais, nurodant objektyvias priežastis, dėl ko darbų atlikimas vėluoja;
26.3. užtikrinti, kad  sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama vykdytojo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi;
[bookmark: _Hlk46319987]26.4. laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Vykdytojas garantuoja užsakovui patirtų išlaidų  ir (ar) nuostolių atlyginimą, jei vykdytojas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to užsakovui būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš užsakovą; 
26.5. užtikrinti, kad vykdydamas sutartį nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, taip pat atlyginti nuostolius užsakovui, atsiradusius dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl konfidencialumo pažeidimo, autorinių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl užsakovo kaltės, o taip pat sumokėti visus su tuo sietinus mokesčius ir (arba) galimas baudas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakovo pareikalavimo dienos;
26.6. užsakovui paprašius, neatlygintinai, per užsakovo nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 (penkias) darbo dienos, raštu pateikti išsamią informaciją apie sutarties vykdymą: pateikti atliktų darbų ataskaitą, nurodydamas, kokie darbai buvo atlikti, bei pateikdamas papildomą su darbų atlikimu susijusią informaciją;
26.7. pasirūpinti tinkamam darbui reikalingais įrengimais ir technika;
26.8. aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis užsakovo atstovus ir kitus asmenis, kontroliuojančius darbus  ir norinčius patekti į darbų atlikimo vietą;
26.9. užtikrinti, kad visi įrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopėčios, pakėlimo įrengimai, elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita įranga bei įrengimai būtų laikomi saugioje, pašaliniams neprieinamoje vietoje ir naudojami laikantis visų saugios eksploatacijos taisyklių;
26.10. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.
27. Užsakovas taip pat įsipareigoja:
27.1. priimti šalių sutartu laiku atliktus darbus, jeigu jos atitinka šios sutarties ir darbams taikomus kitus reikalavimus;
27.2. darbų priėmimo metu sutartyje nustatytomis sąlygomis pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo dokumentus;
27.3. sumokėti  už atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
27.4. bendradarbiauti, suteikti vykdytojui visą turimą informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus tinkamam sutarties vykdymui;
27.5. teikti atsakymus į vykdytojo klausimus, susijusius su darbų atlikimu;
27.6. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose;
27.7. už sutarties vykdymą paskirti atsakingą asmenį (nurodomas užsakovo atsakingas asmuo, kontaktiniai duomenys).

VI. DARBŲ ATLIKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

28. Vykdytojas yra atsakingas už visus sutartyje numatytus atlikti darbus.
29. Vykdytojas neatlygintinai per protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per vieną mėnesį, turi pašalinti ar ištaisyti atliktų darbų trūkumus arba atlyginti išlaidas jiems ištaisyti arba pašalinti.
30. Vykdytojas privalo grąžinti už netinkamai atliktus darbus sumokėtas sumas ir užsakovas nutraukia sutartį, kai netinkamai atlikti darbai yra esminis sutarties pažeidimas.
31. Jeigu vykdytojas nepašalina trūkumų, užsakovas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti mokėtinas sumas ir mokėti tik už tuos darbus ar jų dalį, kurie atitinka sutartyje nustatytus reikalavimus. 

VII.  GARANTIJA

32. Vykdytojas garantuoja darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. 
33. Garantijos atliktiems darbams suteikiamos pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 36 str. reikalavimus.
34. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo atliktų darbų perdavimo-priėmimo dokumento pasirašymo dienos. Jeigu darbų priėmimo metu užsakovas nustatys trūkumų sutarties reikalavimams, garantinio laikotarpio skaičiavimo pradžia bus laikoma diena, kai vykdytojas ištaisys trūkumus.
35. Garantija turi būti taikoma visiems ir bet kokiems nustatytiems atliktų darbų trūkumams. 
36. Net ir pasibaigus garantiniam laikotarpiui, vykdytojas, gavęs užsakovo pranešimą, privalo savo sąskaita pašalinti paslėptus darbų trūkumus, kurie egzistavo darbų perdavimo-priėmimo metu, tačiau užsakovas pagrįstai negalėjo žinoti apie juos ar jų nustatyti priėmimo ir (ar) patikrinimo ar garantinio laikotarpio metu.  

VIII. SANKCIJOS UŽ SUTARTIES NUOSTATŲ NESILAIKYMĄ

37. Jei vykdytojas vėluoja atlikti darbus arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus sutartyje numatytais terminais, moka užsakovui 0,03 (trijų šimtųjų) procentų delspinigius nuo neatliktų ir (ar) nepataisytų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti netesybų sumą iš vykdytojui mokėtinų sumų. 
[bookmark: _Ref45269627]38. Jeigu užsakovas vėluoja sumokėti vykdytojui priklausančias sumas sutartyje nustatytais terminais, vykdytojui pareikalavus, moka vykdytojui 0,03 (trijų šimtųjų) procentų delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.
39. Jei viena iš šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji šalis turi atlyginti dėl sutarties sąlygų nevykdymo arba netinkamo vykdymo kitos šalies jos patirtus nuostolius.
40.  Netesybų sumokėjimas nepanaikina šalies teisės reikalauti, kad kita šalis kompensuotų jos patirtus tiesioginius nuostolius. 
41. Jeigu vykdytojas supranta, kad vėluos atlikti darbus, arba bet kuri šalis supranta, kad negalės laiku įvykdyti savo įsipareigojimų, ji privalo nedelsiant informuoti kitą šalį apie vėlavimą ir kokią įtaką tai turės sutarties vykdymui. Jei vėlavimas yra susijęs su vykdytojo darbų atlikimu, vykdytojas turi informuoti, koks yra realus darbų atlikimo terminas. 
42. Vykdytojui nebus taikomi delspinigiai, jei darbai nebus atlikti laiku dėl:
42.1. uždelsimo valstybinėms ar kitoms institucijoms išduodant reikiamus leidimus ar kitus dokumentus, atliekant joms priskirtus veiksmus, jeigu toks uždelsimas įvyksta dėl valstybės, savivaldos ar kitų įstaigų ar institucijų kaltės arba pasikeitusios leidimų išdavimo ar įrangos prijungimo tvarkos ar kitų darbų reglamentuojančių teisės aktų, lyginant su priimtais ir / ar galiojančiais sutarties sudarymo metu (pvz., dėl to, kad pasikeitė taikomas reguliavimas) ir dėl to nėra vykdytojo kaltės;
42.2. trečiųjų asmenų skundų, ieškinių, kitų teisinių procedūrų, jeigu tai įvyksta ne dėl vykdytojo kaltės; dėl teisių į pastatą apribojimo ar suvaržymo ir pan.

IX. ATSAKOMYBĖS PAGAL SUTARTĮ NETAIKYMAS ARBA ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS

43. Atsakomybė pagal sutartį netaikoma, taip pat šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:
43.1. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos. Jeigu vykdytojo subtiekėjas susiduria su nenugalimos jėgos aplinkybėmis, remtis šia sąlyga vykdytojas gali tik tokiu atveju, jei negali pasitelkti kito subtiekėjo nepatirdamas nepagrįstų išlaidų;
43.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų –  kai prievolę pagal sutartį įvykdyti neįmanoma  dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti;
43.3. šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai šaliai raštu apie šiame sutarties skyriuje nurodytų aplinkybių atsiradimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų;
44. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta – nuo pranešimo momento.

X. SUBTIEKĖJAI. JŲ KEITIMO TVARKA

[bookmark: _Ref45024033] 45. Vykdytojas patvirtina, kad sutarties vykdymui pasitelks šiuos subtiekėjus:
 [Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, kontaktiniai duomenys ir jo atstovas. Nurodoma, kurią sutarties dalį vykdys atitinkamas subtiekėjas].
 46. Vykdytojas turi teisę sutarties vykdymui pasitelkti naujus 45 punkte nenurodytus subtiekėjus. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, vykdytojas įsipareigoja užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad vykdytojas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 
 47. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų vykdytojui, vykdytojas gali pakeisti subtiekėjus. Apie tai jis turi informuoti užsakovą, nurodydamas subtiekėjo pakeitimo priežastis. Gavę tokį pranešimą, šalys įformina protokolu susitarimą dėl subtiekėjų pakeitimo, protokolą pasirašo visos sutarties šalys. Šie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Naujas subtiekėjas gali pradėti vykdyti jiems vykdytojo pavestus įsipareigojimus pagal sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas šis susitarimas.
48. Naujo subtiekėjo pasitelkimą ar sutartyje nurodyto subtiekėjo keitimą iniciuojanti šalis turi raštu kreiptis į kitą šalį ir gauti jos rašytinį sutikimą. Šalis, į kurią kreipėsi, turi atsakyti ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas ir tik pagrįstais atvejais turi teisę nesutikti su subtiekėjo pakeitimu kitais nei šiame sutarties skyriuje nustatytais pagrindais.
49. Vykdytojas yra atsakingas už subtiekėjų vykdomą sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad subtiekėjai laikytųsi sutarties nuostatų.


XI. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

[bookmark: _Hlk62632658]50. Sutartis įsigalioja kai sutartį pasirašo abi sutarties šalys (po antrosios šalies pasirašymo dienos einančią kitą dieną) ir galioja 12 mėn. Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 2 kartus ir ne ilgiau kaip po 12 mėn.
51. Sutarties galiojimo terminas pratęsiamas automatiškai, jeigu šalys nepareiškė noro sutarties nepratęsti. 
52. Mokestinės prievolės galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.
53. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio nuostatomis. 
54. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis.
55. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš 30 dienų raštu pranešęs apie tai vykdytojui, jeigu vykdytojas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis. Sutartinių reikalavimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas esminiu sutarties sąlygų pažeidimu.
56. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, prieš 30 dienų raštu pranešęs apie tai užsakovui, jeigu užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis.
57. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu:
57.1. sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnį; 
57.2. paaiškėjo, kad vykdytojas, su kuriuo sudaryta sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį; 
57.3. paaiškėjo, kad su vykdytoju neturėjo būti sudaryta sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;
57.4. vykdytojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
57.5. vykdytojas iš esmės pažeidė sutartį;
57.6. vykdytojas vėluoja atlikti darbus daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų.
58. Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties sąlygos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp šalių pagal šią sutartį, taip pat visos kitos šios sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši sutartis.
59.  Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma:
59.1.  jeigu vykdytojas neatlieka darbų per sutartyje nurodytus terminus ir papildomą nustatytą laiką, per kurį skaičiuojami delspinigiai už vėlavimą;
59.2. sutarties kaina yra esminė sutarties sąlyga. Jei vykdytojas bandys ją didinti ar atsisakys vykdyti sutartį už sutarties kainą, tai bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu.
60. Bus laikoma, kad vykdytojas vykdė sutartį su dideliais trūkumais, jeigu:
60.1. vykdytojas daugiau vėluoja atlikti darbus, t. y. atlieka juos tik per papildomai suteiktą terminą – vykdytojas moka sutarties 8 skyriuje „Sankcijos už sutarties nuostatų nesilaikymą“ nustatyto dydžio delspinigius;
60.2. vykdytojas naudoja informaciją apie sutarties vykdymą, užsakovą, užsakovo logotipą reklamoje ar leidiniuose;
60.3.  jeigu vykdytojas per užsakovo nustatytą terminą nepašalina nustatytų darbų trūkumų arba atsisako juos pašalinti (išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nereikšmingi ir atitinka sutartyje nustatytus reikalavimus).
61. Jei bet kuri sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų sutarties nuostatų galiojimui.

XII. SUTARTIES VYKDYMO STABDYMAS

62. Sutarties vykdymas stabdomas šiais atvejais:
62.1. esant 9 skyriuje numatytoms aplinkybėms – sutarties vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami kai minėtos aplinkybės nebetrukdo vykdyti sutarties;
62.2. esant nuo užsakovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių užsakovas negali priimti darbų. Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų priėmimą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo;
62.3. jei manoma, kad dėl esminių klaidų ar pažeidimų sutartis tampa negaliojančia, – kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.
63. Jeigu sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms, atsižvelgiant į šalių gebėjimą toliau vykdyti sutartį ir, jeigu sutarties vykdymas buvo sustabdytas ilgiau nei 3 (trims) mėnesiams – į  kitos šalies norą nepriklausomai nuo vėlavimo gauti veiklos rezultatus. Atnaujinus sutarties vykdymą, neįvykdytos prievolės privalo būti įvykdytos per tiek laiko, kiek buvo jo likę prievolių įvykdymui (sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu.

XIII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

64. Bet kokius ginčus, prieštaravimus ar pretenzijas, kylančias arba susijusias su šia sutartimi ar jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, šalys sprendžia derybų keliu. Jei ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo vienos šios šalies raštiško kreipimosi į kitą šios sutarties šalį dėl ginčo išsprendimo, sutarties šalys ginčo neišsprendžia derybų būdu, tai ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

65. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šios sutarties šaliai.
66. Bet kokie pranešimai ar prašymai, kurių reikalaujama ir kuriuos leidžiama pateikti pagal šią sutartį, pateikiami raštu. Laikoma, kad toks pranešimas ar prašymas yra tinkamai pateiktas, kai jis pristatomas šaliai asmeniškai pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku su įteikimo patvirtinimu šioje sutartyje nurodytu šalies adresu.
67. Šalys, vykdydamos sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais dokumentais, šia sutartimi, pirkimo sąlygomis ir pateiktu pasiūlymu.
68. Šaliai pakeitus šioje sutartyje nurodytus adresus ar kitus rekvizitus, ji privalo ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po tokio pakeitimo informuoti apie tai kitą šalį.
69. Visi šioje sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. Esant prieštaravimų tarp šios sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taikomos pastarųjų nuostatos.
70. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą CVP IS atsakingas užsakovas (nurodomas kontaktinis asmuo, tel. Nr., el. paštas).

XV.  ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas				 	Vykdytojas		
UAB ,,Dzūkijos vandenys“		 		

Pulko g. 75, 62135 Alytus				
Tel. (8 315) 73 470			 	Tel. 
Įmonės kodas 149566841				Įmonės kodas 
PVM mokėtojo kodas LT495668410	 		PVM mokėtojo kodas 
a. s. LT877300010002208247			a. s. 
„Swedbank“, AB 					
banko kodas 73000 				banko kodas               
				el. paštas
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sutarties Nr. PIRK- 
1 priedas


PRELIMINARŪS DARBŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI

	Eil. Nr.
	
Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarūs kiekiai 36 mėn.
	Vieneto kaina
Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Vandentiekio ir nuotekų šulinių sukėlimas, pritaikant prie esamos kelio dangos lygio (perkantysis subjektas pateikia  liuką)
	vnt.
	150
	

	2.
	Vandentiekio ir nuotekų sukeltų šulinių asfaltbetonio kelio dangos atstatymas
	m2
	90
	

	3.
	Lietaus surinkėjų sutvarkymas – sukėlimas, pritaikant prie esamos kelio dangos lygio (perkantysis subjektas pateikia surinkėją (groteles))
	vnt.
	150
	

	4.
	Sukeltų lietaus surinkėjų asfaltbetonio kelio dangos atstatymas
	m2
	75
	

	5.
	Šaligatvių trinkelių dangos atstatymas, panaudojant išimtas senas trinkeles
	m2
	125
	

	6.
	Šaligatvių trinkelių dangos atstatymas naujomis trinkelėmis (perkantysis subjektas pateikia  trinkeles) 
	m2
	125
	

	7.
	Šaligatvių plytelių dangos atstatymas, panaudojant išimtas šaligatvio plyteles 
	m2
	90
	

	8.
	Šaligatvių plytelių dangos atstatymas naujomis plytelėmis (perkantysis subjektas pateikia  plyteles) 
	m2
	    90
	

	9.
	Vejos bortelių įrengimas naujais borteliais (perkantysis subjektas pateikia  bortelius)
	m`
	105
	

	10.
	Vejos bortelių įrengimas, naudojant išimtus vejos bortelius
	m`
	105
	

	11.
	Kelio bortų įrengimas naujais bortais (perkantysis subjektas pateikia  bortus)
	m`
	60
	

	12.
	Kelio bortų įrengimas, panaudojant išimtus  bortus
	m`
	60
	

	13.
	Po įvykusių avarijų asfaltbetonio kelio dangų su skaldos pagrindo įrengimu atstatymas 
	m2
	1200
	

	14.
	Po įvykusių avarijų asfaltbetonio kelio dangų be skaldos pagrindo įrengimo atstatymas
	m2
	600
	

	15.
	Avarijos vietų iškasos užpylimas žvyru ir sutankinimas
	m3
	1500
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