# LIETUVOS KARIUOMENĖS KARO KARTOGRAFIJOS CENTRAS

# VEKTORINIŲ KARDIOGRAFINIŲ DUOMENŲ IŠ KOSMINIO VAIZDO ATVAIZDŲ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Konkurso dalyviams					    2025-06-04

DĖL GAUTOS PRETENZIJOS

Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centras (toliau - Perkančioji organizacija) 2025 m. gegužės 22 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS, https:viesiejipirkimai.lt) paskelbė Vektorinių kartografinių duomenų iš kosminio vaizdo atvaizdų supaprastintą atvirą konkursą (pirkimo numeris 2821915) (toliau – Konkursas).

Vektorinių kartografinių duomenų iš kosminio vaizdo atvaizdų viešojo pirkimo komisija (toliau – Viešojo pirkimo komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 103 str. 1 d., 103 str. 3 d. ir pirkimo sąlygų 16.5 p. įtvirtintomis nuostatomis, išnagrinėjo CVP IS priemonėmis 2025 m. gegužės 29 d. gautą Tiekėjo pretenziją „Pirkimo dokumentų paaiškinimai“ (toliau – Pretenzija) ir priėmė sprendimą Pretenziją tenkinti iš dalies.

- Tiekėjų Pretenzijose pateikti prašymai ir nurodyti argumentai:

1. Iš pareikštos Pretenzijos matyti, kad Tiekėjas ginčija pirkimo sąlygų 3 priedo „Viešojo pirkimo sutarties projekto“ Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutarties projektas) specialiųjų sąlygų 5.5.2 papunktyje, 9 skyriuje, 6.5.1 papunktyje ir pirkimo sąlygų7.2.3 papunktyje nustatytus reikalavimus.

2. Tiekėjas Pretenzijoje prašo:

2.1. keisti Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 5.5.2 papunkčio reikalavimą „5.5.2. Apmokėjimo sąlygos: įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokama visa Sutarties kaina“ į „<...>suteikus paslaugas vienoje iš dviejų perkamų teritorijų.“;

2.2. peržiūrėti ir sumažinti Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 9 skyriuje numatytą baudų ir sankcijų sąrašą;

2.3. panaikinti pirkimo sąlygų 7.2.3 papunktyje numatytą baudą dėl sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikimo;

2.4. keisti Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 6.2.1 papunkčio reikalavimą „Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti Paslaugų trūkumus“, nurodant trūkumų šalinimui 10 (dešimt) darbo dienų. Taip pat numatyti sąlygą, kad „pagal pateiktas pastabas Teikėjo ištaisyti ir Pirkėjui pateikti duomenys, per 10 darbo dienų negavus atsakymo skaitomi kaip ištaisyti tinkamai. Pastabos tam pačiam duomenų trūkumui ištaisyti gali būti teikiamos vieną kartą.“

2.5. prašo pateikti Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 6.3.1. papunktyje išvardytus dokumentus.

3. Dėl Pretenzijoje pateiktų prašymų Tiekėjas nurodo sekančius argumentus:

3.1. Dėl 2.1 papunktyje nurodyto prašymo Tiekėjas nurodo, kad „<...>Pirkimu yra perkamos dviejų, viena nuo kitos nepriklausomų teritorijų, vektorinių kartografinių duomenų sudarymo iš kosminio vaizdo atvaizdų paslaugos<...>“

3.2. Dėl 2.2 papunktyje pateikto prašymo Tiekėjas nurodo, kad „<...>kuo daugiau įvairių ribojimų, sankcijų ir baudų, tuo labiau kyla paslaugų kaina, nes paslaugų teikėjas priverstas į paslaugų kainą įtraukti kylančias rizikas<...>‘‘

3.3. Dėl 2.3 papunktyje pateikto prašymo Tiekėjas nurodo, kad ,,<...> esant tokiam skaičiui numatytų baudų ir sankcijų, draudimo kompanijos gali atsisakyti išduoti laidavimo raštą, kas yra nuo paslaugų teikėjo nepriklausančios priežastys. Atkreipiame dėmesį, kad įvairių reikalavimų, sankcijų ir baudų skaičius kelia draudimo laidavimo kainą, kas savo ruožtu iškelia galutinę paslaugų kainą<...>‘‘

3.4. Dėl 2.4 papunktyje pateikto prašymo Tiekėjas nurodo, kad ,,<... >garantinio aptarnavimo laikotarpiu Tiekėjo darbuotojai dirba prie kitų projektų, kas reikalauja papildomo laiko norint sugrįžti prie buvusio projekto, įsigilinti į pastebėtus netikslumus ir juos ištaisyti<...>‘‘

II. Viešųjų pirkimų komisijos vertinimas

4. Viešųjų pirkimų komisija, išnagrinėjusi Tiekėjo pateiktą Pretenziją, konstatuoja:

4.1. Dėl Tiekėjo 2.1 papunktyje pateikto prašymo ir jį pagrindžiančių argumentų.

Viešojo pirkimo komisija, įvertinusi Tiekėjo prašymą keisti Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 5.5.2 papunktyje nurodytą apmokėjimo už paslaugas tvarką, sutinka pakeisti šį reikalavimą ir nustatyti jį taip: „5.5.2. Apmokėjimo sąlygos: Pirkėjas sumoka Teikėjui už faktiškai suteiktas ir Sutartyje bei jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkančias Paslaugas pagal Pirkėjo pateiktas sąskaitas už kiekvieną plotą, nurodytą Sutarties 2 priede, atskirai.“

Atsižvelgiant į Sutarties projekte pakeistą apmokėjimo tvarką, tikslinama Pasiūlymo forma, kurioje tiekėjai, teikdami pasiūlymą, turi detalizuoti paslaugos kainą, išskaidant ją pagal teritorijų plotus (pridedama).

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad Tiekėjo pateiktas prašymas yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

4.2. Dėl Tiekėjo 2.2 papunktyje pateikto prašymo ir jį pagrindžiančių argumentų.

Perkančioji organizacija, įvertinusi Tiekėjo prašymą peržiūrėti ir sumažinti Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 9 skyriuje numatytą baudų ir sankcijų sąrašą, sutinka sumažinti specialiųjų sąlygų 9.1, 9.2, 9.9 papunkčiuose nurodytus baudų dydžius (pridedama).

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad Tiekėjo pateiktas prašymas yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

4.3. Dėl Tiekėjo 2.3 papunktyje pateikto prašymo ir jį pagrindžiančių argumentų.

Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi teisę nurodyti vieną arba kelis jiems priimtinus prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus.

Atkreiptinas dėmesys, kad visos nurodytos prievolių pagal sutartį užtikrinimo priemonės parinktos griežtai laikantis viešųjų pirkimų principų, ypač proporcingumo ir konkurencijos skatinimo principo. Kuo pirkimo objektas sudėtingesnis ir svarbesnis viešajam interesui, kuo pirkimo vertė didesnė, kuo daugiau rizikų kyla dėl galimo prievolių neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, tuo atitinkamai perkančioji organizacija gali parinkti griežtesnes užtikrinimo priemones.

Viešojo pirkimo komisija pažymi, kad tiekėjams, nepateikus pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinančio dokumento, atitinkančio pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus, vadovaujantis Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 11.1.1 papunkčiu ir Sutarties projekto bendrųjų sąlygų 10.3. papunkčiu, bus laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad Tiekėjo pateiktas prašymas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

4.4. Dėl Tiekėjo 2.4 papunktyje pateikto prašymo ir jį pagrindžiančių argumentų.

Viešojo pirkimo komisija, įvertinusi Tiekėjo prašymą keisti Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 6.2.1 papunktyje nurodytą suteiktų paslaugų trūkumo šalinimo terminą, sutinka pakeisti šį reikalavimą ir nustatyti jį taip: „<...> Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti Paslaugų trūkumus“.

Tačiau Viešojo pirkimo komisija nesutinka pirkimo sąlygose numatyti sąlygą, kad „pagal pateiktas pastabas Teikėjo ištaisyti ir Pirkėjui pateikti duomenys, per 10 darbo dienų negavus atsakymo skaitomi kaip ištaisyti tinkamai. Pastabos tam pačiam duomenų trūkumui ištaisyti gali būti teikiamos vieną kartą“, kadangi kariai, kurie vykdo duomenų patikrą, tuo laikotarpiu gali vykdyti kovinio rengimo užduotis, dalyvauti pratybose, ar vykdyti kitas užduotis ne nuolatinėje dislokacijos vietoje ir nespėti laiku patikrinti suteiktų paslaugų kokybę.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad Tiekėjo pateiktas prašymas iš dalies pagrįstas, todėl yra iš dalies tenkintinas.

4.5. Dėl Tiekėjo 2.5 papunktyje pateikto prašymo.

Perkančioji organizacija pažymi, kad su Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 6.3.1. papunktyje nurodytais dokumentais tiekėjai gali susipažinti Pirkimo dokumentų 2 priedo ,,Pasiūlymo forma‘‘ nustatyta tvarka: „Prieš teikiant pasiūlymą visi potencialūs paslaugos tiekėjai turi teisę susipažinti su žvaigždutės simboliu (*) pažymėtais dokumentais. Žvaigždutės simboliu (*) pažymėti dokumentai bus pateikti tik tiems tiekėjams kurie užpildys ir pasirašys Įsipareigojimą dėl duomenų naudojimo. Norintys tai padaryti tiekėjai privalės atvykti į Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centrą<...>“

Atsižvelgiant į tai, kad Vektorinių kartografinių duomenų iš kosminio vaizdo atvaizdų pirkime patikslinti pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“ ir 3 priedas „Viešojo pirkimo sutarties projektas“, vadovaujantis VPĮ 36 str. 6 d. pasiūlymo pateikimo terminas, kuris buvo nustatytas 2025 m. birželio 5 d. 10 val., pratęsiamas iki 2025 m. birželio 16 d. 10 val.

III. Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas

Perkančioji organizacija, atstovaujama viešojo pirkimo komisijos, atsižvelgdama į nurodytus argumentus ir vadovaudamasi VPĮ 103 str. 3 d., priėmė sprendimą:

1. Pretenziją dėl Vektorinių kartografinių duomenų iš kosminio vaizdo atvaizdų pirkimo tenkinti iš dalies.

2. Pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. birželio 16 d. 10.00 val.

3. Apie priimtą sprendimą CVP IS priemonėmis pranešti Pretenziją pateikusiam Tiekėjui ir informuoti suinteresuotus dalyvius.

Perkančioji organizacija savo iniciatyva papildo Pirkimo sąlygų 5.10.4 punktą ir išdėsto jį taip:

„5.10.4. Užpildytas pirkimo sąlygų 6 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (toliau – 6 priedas). Iš Tiekėjo prašoma pateikti deklaraciją (pirkimo sąlygų 6 priedas Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija). Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl Tiekėjo nurodytos informacijos teisingumo, perkančioji organizacija prašys Tiekėjo pateikti informaciją patvirtinančius VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus priimtinus dokumentus. Šių dokumentų gali paprašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.“

PRIDEDAMA.

1. Pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“ (aktuali redakcija);

2. Pirkimo sąlygų 3 priedas „Viešojo pirkimo sutarties projektas“ (aktuali redakcija);

3. Pirkimo sąlygos (aktuali redakcija).

Viešojo pirkimo komisija