Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS) priežiūros ir plėtros paslaugų atviro konkurso sąlygų

1 priedas

Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų KONSOLIDAVIMO informacinės sistemos (VSAKIS) Priežiūros IR plėtros PASLAUGŲ TECHNINĖ specifikacija

# SĄVOKOS IR TRUMPINIAI

| Sąvokos ir trumpiniai | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| AFIS | Atvirų finansų informacinė sistema |
| IS | Informacinė sistema |
| IT | Informacinės technologijos |
| KFAR | Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys |
| Klaida | Klaida laikomas bet koks VSAKIS veikimo sutrikimas, nustatyta funkcionalumo neatitiktis sistemos dokumentacijoje apibrėžtoms sistemos funkcijoms. |
| Paslaugos | VSAKIS priežiūros ir plėtros paslaugos |
| Paslaugų teikėjas | VSAKIS priežiūros ir plėtros paslaugas teikiantis ūkio subjektas |
| Perkančioji organizacija | Lietuvos Respublikos finansų ministerija |
| Sutartis | VSAKIS priežiūros ir plėtros paslaugų pirkimo sutartis |
| VBAMS | Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema |
| VSS FAS | VSS finansinė apskaitos sistema |
| VSAKIS | Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema |
| VSS | Viešojo sektoriaus subjektai |

# I. BENDRA INFORMACIJA APIE PASLAUGAS

  - Perkamas paslaugas sudaro:

    - VSAKIS plėtros paslaugos:

      - naujo funkcionalumo įgyvendinimas, arba jau įgyvendinto funkcionalumo keitimas pagal naujus veiklos poreikius, kurių metu turės būti atliekami VSAKIS aprašytų konsolidavimo principų ir taisyklių pakeitimai bei patobulinimai atsižvelgiant į Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų bei kitų teisės aktų nuostatas ir jų pagrindu atliekamas naujo VSAKIS funkcionalumo įgyvendinimas arba esamo funkcionalumo keitimas, šiais atvejais:

        - pasikeitus finansų ministro tvirtinamų Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų, Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodikos ir kitų teisės aktų, susijusių su viešojo sektoriaus apskaita, nuostatoms;

        - pasikeitus VSS finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo proceso administravimo poreikiams: viešojo sektoriaus subjektų ir jų grupių administravimui, finansinių ir konsoliduotųjų ataskaitų metodikai ir rengimo principams;

        - pasikeitus VSAKIS naudotojų teisių administravimo poreikiams;

      - dokumentacijos (specifikacijų, instrukcijų, testavimo scenarijų ir kt. susijusių dokumentų) parengimas arba atnaujinimas dėl naujo arba pakeisto funkcionalumo (dokumentacija rengiama kaupiamuoju būdu);

# 1.1.1.3. VSAKIS technologinių komponenčių gamintojų išleistų naujų komponenčių versijų diegimas. Su technologinių komponentų gamintoju (SAP AG) susiję klausimai turi būti sprendžiami per SAP licencijų gamintojo palaikymo Paslaugų teikėją. SAP licencijų gamintojo palaikymo Paslaugų teikėjo kontaktinius duomenis Perkančioji organizacija pateiks rengiant VSAKIS priežiūros ir plėtros paslaugų teikimo reglamentą (toliau – Reglamentas).

    - VSAKIS priežiūros paslaugos:

      - VSAKIS veikimo klaidų šalinimas, kai jos nėra kokybės garantijos objektas;

      - VSAKIS technologinių komponenčių gamintojo (SAP AG) pateikiamų pataisymų bei naujinimų, susijusių su veikimo klaidų, veikimo optimizavimo, saugumo spragų taisymu, diegimas;

      - VSAKIS technologinių komponenčių veikimo sutrikimų aprašymų parengimas ir pateikimas gamintojui, kad sutrikimai būtų pašalinti, šalinimo eigos stebėsena ir problemų eskalavimas;

      - užsakovo informavimas apie reikalingus technologinius ar kitus pakeitimus sistemoje, sistemos komponentų atnaujinimus kai jie tampa aktualūs ar žinomi;

      - VSAKIS techninės infrastruktūros veikimo problemų sprendimas, pagalbos teikimas, atkuriant eksploatuojamos VSAKIS darbingumą, pavyzdžiui, įvykus duomenų bazės arba atskirų jos komponentų darbų sutrikimams, kai pagal pobūdį sutrikimai nėra kokybės garantijos objektas VSAKIS darbingumo atkūrimas (jei sutrikimas įvyko ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės);

      - bendradarbiavimas tiriant saugos incidentus ir nustatant sutrikimų ar įsilaužimų priežastis;

      - Perkančiosios organizacijos VSAKIS naudotojų konsultavimas, techninės dokumentacijos, naudotojų vadovų ir kitų dokumentų parengimas ir/ ar atnaujinimas.

  - Maksimali VSAKIS plėtros ir priežiūros paslaugų, nurodytų Techninės specifikacijos 1.1 papunktyje apimtis 36 mėn. laikotarpiui – 3500 valandų.

  - Užsakomų paslaugų apimtis priklausys nuo teisės aktų, reglamentuojančių VSAKIS veikimą pokyčių, VSAKIS naudotojų poreikių ir VSAKIS programinės įrangos gamintojo naujų versijų išleidimo.

  - Sutarties trukmė – 38 (trisdešimt aštuonis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Paslaugos teikiamos – 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Bendra informacija apie VSAKIS pateikiama internetiniame puslapyje http://www.finmin.lrv.lt/web/finmin/vsakis.

# II. BENDRA INFORMACIJA APIE VSAKIS FUNKCINĘ STRUKTŪRĄ, INFRASTRUKTŪRĄ IR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ

  - VSAKIS funkcinę struktūrą sudaro šie lygiai ir komponentės:

    - naudotojų lygis – apibrėžia galimus prieigos prie sistemos būdus:

      - Web prieiga – naudojant internetinę naršyklę. Web prieiga naudojasi išoriniai bei vidiniai Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudotojai, teikiantys konsolidavimui atlikti reikalingus duomenis bei atliekantys kitus jiems pavestus su konsolidavimo procesu susijusius darbus. Web prieiga taip pat apima veiklos sritį, kurios funkcionalumas leidžia administruoti atsakingus asmenis, peržiūrėti veiklos ataskaitas, stebėti einamąją konsolidavimo darbų būklių informaciją, administruoti kalendorių, valdyti integracijas ir kitas užduotis;

      - taikomoji programa – naudojant „storą klientą“ (angl. Rich klient). Taikomąja programa naudojasi VSAKIS veiklos administratoriai/veiklos analitikai, sistemos administratoriai;

    - taikomųjų programų lygis – apibrėžia veiklos logikos komponentes:

      - duomenų teikimas – komponentė skirta VSS finansinių atskaitų duomenims, kurie reikalingi visų lygių KFAR parengti, surinkti. VSS teikiamų duomenų paketą sudaro eliminavimo informacija, apimanti tarpusavio sandorius su kitais VSS, sąskaitų plano likučių informacija, komentarų informacija ir finansinių ataskaitų rinkinys;

      - tarpusavio operacijų derinimas – komponentė skirta VSS tarpusavio operacijoms susiderinti. VSAKIS automatizuoja pateiktų derintinų VSS tarpusavio operacijų suderinimo procesą pagal nustatytas taisykles;

      - konsolidavimas – komponentė skirta KFAR parengti. Komponentė automatizuoja KFAR formavimą pagal pateiktus detalius VSS finansinių atskaitų rinkinių ir eliminavimo duomenis juos sujungdama, sumuodama ir eliminuodama pagal nustatytas taisykles;

      - duomenų analizė – komponentė apimanti duomenų analizės, ataskaitų rengimo ir ataskaitų platinimo priemones. Duomenų analizės bei ataskaitų kūrimo priemonės yra prieinamos VSAKIS veiklos administratoriams ir veiklos analitikams, kurie gali parengtas ataskaitas viešinti bei nustatyti prieigos prie jų teises;

      - administravimas – komponentė skirta VSAKIS klasifikatorių, konsolidavimo taisyklių bei proceso duomenims įvesti ir tvarkyti, VSAKIS atsakingiems asmenims registruoti ir administruoti, VSAKIS naudotojų prieigos teisėms valdyti;

      - ES TD/85 duomenų teikimas – komponentė skirta VSS teikti finansinius duomenis pagal 2011 m. lapkričio 8 d.  Tarybos direktyvos 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms (toliau – ES direktyva Nr. 2011/85/ES) reikalavimus. Į šią komponentę įstaigos teikia pajamas ir sąnaudas, bei finansinių ataskaitų duomenis;

    - duomenų lygis – apibrėžia įvairių tipų informacijos saugojimo komponentes:

      - konsolidavimo duomenų saugojimas – komponentė skirta saugoti duomenis, apimančius VSS pateiktus finansinių ataskaitų duomenis, suformuotus KFAR ir visą konsolidavimo proceso aprašomąją informaciją. Komponentė saugo visus sistemoje sukauptus duomenis;

      - analitinių duomenų saugojimas – komponentė skirta saugoti analitinei informacijai duomenų kubuose; Duomenų kubų informacija yra suformuojama iš visų sukauptų konsolidavimo sistemos duomenų pagal nustatytas taisykles bei naudojama detalesnei finansinių atskaitų bei konsoliduotosios informacijos analizei;

      - naudotojų informacijos saugojimas – komponentė skirta VSAKIS naudotojų ir jų prieigos teisių informacijai saugoti;

      - ES TD/85 duomenų saugojimas – komponentė skirta ES direktyvos Nr. 2011/85/ES teikiamiems duomenims saugoti;

    - integracijos su išorinėmis sistemomis lygis – apibrėžia VSAKIS integraciją su šiomis sistemomis:

      - VBAMS;

      - AFIS;

      - VSS FAS;

      - Valstybės duomenų agentūros informacine sistema;

      - Valstybės kontrolės informacine sistema.

  - VSAKIS funkcionavimo infrastruktūrą sudaro:

    - gamybinė aplinka, skirta VSAKIS funkcionalumo užtikrinimui;

    - testavimo aplinka, skirta VSAKIS pakeitimų testavimui, sistemos vystymui;

    - kūrimo aplinka, skirta VSAKIS atnaujinimų realizavimui užtikrinti;

    - VSAKIS naudotojų darbo vietos;

    - duomenų saugojimo įranga – serveriai ir diskų masyvai, kuriuose saugomi VSAKIS duomenys, ir juos aptarnaujanti programinė įranga;

    - rezervinio kopijavimo įranga – VSAKIS funkcionalumui atkurti ir atsarginėms kopijoms daryti skirta kompiuterinė ir programinė įranga;

    - kompiuterių tinklas – tinklas, kuriuo teikiami duomenys į VSAKIS ir kuriame funkcionuoja visa VSAKIS kompiuterinė ir programinė įranga. Naudotojams užtikrinamas saugus prisijungimas;

    - aplikacijų serveriai, kuriuose funkcionuoja taikomojo lygio programinė įranga, skirta duomenų teikimui, tarpusavio operacijų derinimui, konsolidavimui, duomenų analizei, administravimui.

  - VSAKIS funkcionalumą užtikrina šios programinės įrangos komponentės:

    - funkcinė komponentė – SAP finansinis konsolidavimas (angl. Financial Consolidation);

    - funkcinė komponentė – SAP finansinis konsolidavimo funkcinio komponento programinė įranga skirta analitiniams kubams kurti (angl. Cube Designer);

    - funkcinė komponentė – SAP EMP Add-In (skirtas MS Excel), skirta analitinių kubų duomenų analizei ir užtikrina lankstų ataskaitų bei analizės funkcionalumą;

    - funkcinė komponentė – SAP tarpusavio sandorių suderinimas (angl. Intercompany) (IC);

    - funkcinė komponentė – ES TD/85 duomenų teikimui veikianti .NET pagrindu;

    - funkcinė komponentė skirta informacijos administravimui atlikti (kitos veiklos modulis) veikianti .NET pagrindu;

    - technologinės komponentės:

      - FC ir IC duomenų bazė, veikianti Oracle 11g EE pagrindu;

      - VSAKIS analizės duomenų bazė, veikianti Microsoft SQL Server 2005 EE pagrindu;

      - Microsoft Active Directory pagrindu veikianti naudotojų informacijos saugojimo komponentė;

      - SAP naudotojų valdymo (angl. Information Platform Services) komponentė, atliekanti naudotojų teisių ir prieigos prie duomenų kontrolę.

# III. REIKALAVIMAI TEIKIAMOMS VSAKIS PRIEŽIŪROS IR plėtros PASLAUGOMS

  - VSAKIS priežiūros ir plėtros paslaugos teikiamos Perkančiosios organizacijos darbo laiku, t. y. darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 Lietuvos laiku. Atsižvelgiant į VSAKIS priežiūros paslaugų, išvardintų Techninės specifikacijos 1.1.2.1 – 1.1.2.5 papunkčiuose pobūdį, paslaugos gali būti teikiamos ir Perkančiosios organizacijos ne darbo metu.

  - VSAKIS priežiūros ir plėtros paslaugos teikiamos pagal Perkančiosios organizacijos pateiktus paslaugų užsakymus pagal Techninės specifikacijos 1 priede nustatytą formą „VSAKIS priežiūros ir plėtros paslaugų teikimo užsakymas“ (toliau – užsakymas). Kiekvienos užsakomos paslaugos įgyvendinimo galutinį terminą ir užsakymo įgyvendinimo laiko sąnaudas Perkančioji organizacija, suderina su Paslaugų teikėju.

  - Paslaugos turi būti teikiamos pagal Reglamente aprašytas paslaugų teikimo procedūras. Reglamento projektą Paslaugų teikėjas turės parengti ir pateikti Perkančiajai organizacijai per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Perkančioji organizacija per 10 darbo dienų nuo Reglamento gavimo dienos turi patvirtinti Reglamentą arba pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl Reglamento nuostatų. Paslaugų teikėjas, gavęs Perkančiosios organizacijos pastabas ir pasiūlymus dėl Reglamento nuostatų, privalo ištaisyti nurodytus trūkumus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pastabų ir pasiūlymų gavimo dienos. Reglamentas apima teikiant paslaugas privalomą parengti dokumentaciją, komunikavimo planą, detalų paslaugų teikimo proceso aprašymą bei taikytinas kokybės užtikrinimo procedūras. Reglamente turi būti nurodomi paslaugų teikimo dalyviai su jų pareigomis ir atsakomybėmis, nustatoma susitikimų organizavimo tvarka, nurodomi teikiami dokumentai (numatyti sutartyje, susitikimų protokolai, VSAKIS sistemos naudotojų vadovai, konfigūravimo parametrų dokumentai, nurodyti Finansų ministerijos interneto tinklalapyje: http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/technine-informacija, VSAKIS pakeitimų versijų aprašymai, analizės/projektavimo/testavimo aprašymai, techninių resursų valdymas. Paslaugų teikimo proceso aprašyme turi būti nustatyti incidentų (veikimo klaidų) tipai, prioritetai ir sprendimų įgyvendinimo terminai, plėtros ir priežiūros paslaugų teikimo procedūros.

  - Paslaugų teikimo metu įgyvendinami VSAKIS pakeitimai turi būti realizuojami naudojant atskirą Perkančioje organizacijoje esančią VSAKIS kūrimo (angl. Development) aplinką.

  - Paslaugų teikėjo pasirengimo darbui su VSAKIS kūrimo aplinka veiksmai, Paslaugų teikėjo darbuotojų, teikiančių paslaugas, mokymai, susipažinimo su VSAKIS funkcionalumu laikas ir papildoma konfigūracija, susijusi su Paslaugų teikėjo pasirengimu pradėti paslaugų teikimą į Paslaugų apimtį nėra įtraukiami.

  - Plėtros paslaugų užsakymai derinami ir tikslinami vadovaujantis šiais terminais:

| Nr. | Plėtros paslauga | Laiko sąnaudų įvertinimo trukmė, kartu pateikiant preliminarų įgyvendinimo aprašymą ir reikalingų laiko sąnaudų pagrindimą | Perkančiosios organizacijos arba paslaugų teikėjo pastebėto trūkumo pašalinimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Naujo funkcionalumo įgyvendinimas | iki 5 d. d. | Iki 3 d. d. |
|  | Technologinių komponenčių gamintojų teikiamų pataisymų, naujų versijų diegimas | Iki 10 d. d. | Iki 3 d. d. |

  - Perkančioji organizacija savo nuožiūra arba gavusi motyvuotą tiekėjo prašymą gali (tačiau neprivalo) dėl objektyvių priežasčių pailginti terminus nurodytus Techninės specifikacijos 3.5 papunktyje.

  - Paslaugų teikimas turi būti atliekamas vadovaujantis tokia tvarka:

    - paslaugos teikiamos pagal užsakymus, kurių teikimo derinimo ir tvirtinimo tvarka nurodyta Sutartyje;

    - jeigu patvirtinto užsakymo įgyvendinimo metu yra būtina tikslinti paslaugų pradinę apimtį, Paslaugų teikėjas patikslina paslaugos realizavimo aprašymą, kurį suderina su Perkančiąja organizacija, jei reikia patikslinami užsakymo atlikimo terminai bei laiko sąnaudos;

    - įgyvendinant suderintą užsakymą, Paslaugų teikėjas atlieka detalią VSAKIS užsakomų pakeitimų įgyvendinimo poreikių analizę;

    - pagal atliktą poreikių analizę turi būti parengtas detalus funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų aprašymas bei jų įgyvendinimo aprašymas;

    - įgyvendinus užsakymą, turi būti atliktas modulių ir sistemos integracijos testavimas, esant poreikiui, atnaujinta sistemos dokumentacija, naudotojų instrukcijos;

    - parengtas VSAKIS pakeitimo diegimo paketas, įskaitant detalias instrukcijas pakeitimo diegimui į testinę ir gamybinę aplinkas;

    - Paslaugų teikėjas, įgyvendinęs užsakymą, kartu su perdavimo-priėmimo aktu pateikia:

      - esant Perkančiosios organizacijos prašymui visus išeities failus (jei užsakyti programiniai pakeitimai);

      - diegimo instrukciją (tuo atveju, jei Perkančioji organizacija pati atliks diegimą);

      - testavimo dokumentaciją (pasiūlymus, kaip atlikti realizuoto pakeitimo patikrinimą);

      - atnaujintą / sukurtą naudotojo, administratoriaus dokumentaciją bei kitus derinant užsakymą sutartus pateikti dokumentus;

    - jei užsakyti VSAKIS programiniai pakeitimai, Perkančioji organizacija atlieka gauto VSAKIS programinio pakeitimo bandymą (testavimą) bandymams skirtoje (testinėje) aplinkoje:

      - jei bandymas (testavimas) vyko nesklandžiai, Paslaugų teikėjas privalo Perkančiosios organizacijos rezultatų patikrinimo metu pastebėtus trūkumus pašalinti nemokamai ir pateikti visus rezultatus iš naujo patikrinimui, vadovaudamasis paslaugų teikimo terminais;

      - jei bandymas (testavimas) vyko sklandžiai, nebuvo nustatyta realizavimo trūkumų, Perkančioji organizacija užsakymo įvykdymą patvirtina pasirašydama perdavimo-priėmimo aktą;

    - visos suteiktos paslaugos turi būti registruojamos „VSAKIS priežiūros ir plėtros suteiktų paslaugų laiko sąnaudų ataskaitoje“, kurios forma nustatyta Techninės specifikacijos 2 priede „Įgyvendintų Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS) priežiūros ir plėtros paslaugų teikimo užsakymų laiko sąnaudų ataskaita“ (toliau – laiko sąnaudų ataskaita). Laiko sąnaudų ataskaitoje  nurodomos suteiktos plėtros (priežiūros) paslaugos (realizuoti užsakymai), joms atlikti skirtas laikas ir atsakingi asmenys. Ataskaitos forma turi būti užpildoma ir pateikiama kartu su perdavimo-priėmimo aktu.

  - Nustatytų veikimo klaidų, problemų, trikdžių ar defektų (toliau kartu – klaidos) poveikis VSAKIS klasifikuojamas taip:

    - aukštas – kai nustatyta klaida ar veikimo sutrikimas, dėl kurio naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų, blokuojamos operacijos sistemoje ir nežinomas joks kitas alternatyvus Perkančiajai organizacijai priimtinas būdas (t.y. būdas nereikalaujantis didelių papildomų darbo laiko ar kitų išteklių ir nekeliantis grėsmės duomenų korektiškumui ir nustatytu laiku atliekamoms funkcijoms), dėl šių atliekamų funkcijų;

    - vidutinis – kai nustatyta klaida, kuri kliudo naudotojui atlikti būtinas funkcijas, tačiau yra žinomas alternatyvus funkcijos atklikimo būdas, priimtinas Perkančiajai organizacijai. Nustatyta klaida trukdo tinkamai atlikti veiklos procesus. Funkcionalumas prarandamas retai, darbo aplinka funkcionuoja;

    - žemas – kai nustatyta klaida, kuri sukelia sunkumus naudojantis VSAKIS, bet neturi įtakos VSAKIS funkcionalumų veikimui ir nedaro jokio kito poveikio veiklos procesams kaip visumai.

  - Sprendimą, kokio tipo klaida yra nustatyta, priima Perkančioji organizacija.

  - Paslaugų teikėjas privalo išanalizuoti klaidą, užregistruotą Perkančiosios organizacijos užduočių ir klaidų registravimo sistemoje, ir pateikti Perkančiajai organizacijai pasiūlymus (rekomendacijas) dėl jos šalinimo būdo vadovaudamasis šiais terminais (skaičiuojant nuo informacijos apie klaidą Paslaugų teikėjui pateikimo momento):

    - klaidos, kurios poveikis įvertintas kaip „aukštas“ – ne vėliau kaip per 4 darbo valandas;

    - klaidos, kurios poveikis įvertintas kaip „vidutinis“ – ne vėliau kaip per 8 darbo valandas;

    - klaidos, kurios poveikis įvertintas kaip „žemas“ –ne vėliau kaip per 16 darbo valandų;

# 3.11. Klaidų, kurias gali pašalinti paslaugų tiekėjas šalinimo terminus Paslaugų teikėjas derina su Perkančiąja organizacija. Šių klaidų šalinimo terminai (jei nėra suderinta kitaip) turi būti ne ilgesni kaip (terminas pradedamas skaičiuoti nuo šalinimo būdo suderinimo momento):

# 3.11.1. „aukšto“ poveikio klaidos atveju ne vėliau kaip per 1 darbo dieną;

# 3.11.2. „vidutinio“ poveikio klaidos atveju ne vėliau kaip per 2 darbo dienas;

# 3.11.3.“žemo“  poveikio klaidos atveju ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

# 3.12. Klaidų, kurias gali pašalinti tik VSAKIS technologinių komponenčių gamintojas (SAP AG) šalinimo terminus Paslaugų teikėjas derina su Perkančiąja organizacija.

# IV. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ KOKYBĖS GARANTIJAI

  - VSAKIS kokybės garantija – tai ne mažiau kaip 12 mėnesių trunkanti kokybės garantija tiems VSAKIS funkcionalumams, kurie buvo realizuoti (modifikuoti) teikiant paslaugas, taip pat visiems VSAKIS klaidų pataisymams, kurie buvo realizuoti teikiant paslaugas.

  - Kiekvienam realizuotam VSAKIS funkcionalumui kokybės garantija teikiama nuo to momento, kai kokybiškai realizuoti VSAKIS funkcionalumai įtraukiami į „VSAKIS priežiūros ir plėtros suteiktų paslaugų laiko sąnaudų ataskaitą“ ir pasirašomas suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktas.

  - Visi VSAKIS Paslaugų teikėjo veiksmai atliekant VSAKIS kokybės garantiją turi būti atliekami pagal su Perkančiąja organizacija suderintą tvarką. Atliekant pakeitimus turi būti užtikrinama, kad VSAKIS būtų darbinga, patikima, greitai atstatoma po trikdžių.

  - Kokybės garantija apima:

    - neatitikimų funkciniams reikalavimams ir veikimo klaidų šalinimą bei kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytas garantijas teikiant paslaugas sukurtam, modernizuotam ar kitaip modifikuotam VSAKIS funkcionalumui;

    - eksploatuojamos VSAKIS darbingumo atstatymą, pavyzdžiui, įvykus duomenų bazės ar atskirų jos komponentų darbų sutrikimams, kai tai įvyksta dėl Paslaugų teikėjo pateiktų pakeitimų atnaujinimų ar kitų Paslaugų teikėjo veiksmų ar neveikimo vykdant sutartį;

    - išgadintų (sugadintų) duomenų atstatymą, kai gedimo priežastis yra Paslaugų teikėjo pateiktos programinės įrangos netinkamas veikimas;

    - VSAKIS naudotojų (Perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis) konsultavimą VSAKIS veikimo klausimais, kai tai susiję su teikiant paslaugas pateikiamų rezultatų diegimu, kokybės kontrole;

    - pagal Perkančiosios organizacijos užsakymą atliktą šalinimą neatitikimų ir taisymą klaidų, kai pagal pobūdį jos nėra kokybės garantijos objektas.

  - Užtikrinant kokybės garantiją Paslaugų teikėjas privalo išanalizuoti klaidą ir pateikti Perkančiajai organizacijai klaidos šalinimo būdų aprašymus vadovaudamasis Techninės specifikacijos 3.10 papunktyje nurodytais terminais.

  - Detalios kokybės garantijos teikimo procedūros ir darbo tvarkos bus nurodytos Paslaugų teikimo reglamente.

# V. BENDRI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

  - Paslaugų teikimo laikotarpiu naudojama Perkančiosios organizacijos užduočių ir klaidų registravimo programinė įranga, kurios pagalba realiu laiku yra organizuojamas užduočių registravimas ir kurioje pateikiama užduočių sprendimo eiga. Taip pat šioje sistemoje patalpinama kita su paslaugų teikimu susijusi dokumentacija bei kaupiama žinių duomenų bazė.

  - Paslaugų teikėjui bus suteikta naudotojo prieiga prie Perkančiosios organizacijos užduočių ir klaidų registravimo sistemos bei administratoriaus prieiga prie VSAKIS kūrimo ir testinių aplinkų. Prieigai prie testinių aplinkų gauti paslaugų teikėjas turės pateikti raštišką prašymą. Paslaugų teikėjo specialistai, naudojantys Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje įdiegtas aplinkas privalės susipažinti su duomenų saugos politiką įgyvendinančiais dokumentais ir pasirašyti Perkančiosios organizacijos nustatytą Asmens, dalyvaujančio sutarties vykdyme, įsipareigojimo formą.

  - Su technologinių komponentų gamintoju (SAP AG) susiję klausimai, turi būti sprendžiami per SAP licencijų gamintojo palaikymo Paslaugų teikėją. SAP licencijų gamintojo palaikymo Paslaugų teikėjo kontaktinius duomenis Perkančioji organizacija pateiks rengiant Reglamentą.

  - Paslaugos taip pat turi tenkinti žemiau pateiktus reikalavimus:

    - dėl priežiūros, plėtros ir kokybės garantijos darbų modifikavus VSAKIS, Perkančiajai organizacijai pateikiami VSAKIS paslaugų teikėjo ir Perkančiosios organizacijos suderinti ir patvirtinti su Perkančiąja organizacija:

      - duomenų modelis, duomenų struktūrų aprašymas, jeigu buvo keičiami duomenų bazės objektai (netaikoma, kai pakeitimus teikia VSAKIS komponenčių gamintojai);

      - funkcinis modelis (t.y. VSAKIS komponentės, kurios pagalba bus realizuojamas sprendimas, aprašymą), funkcinės srities aprašymas (t.y. sąsajų tarp sistemų ir jų valdymo bei funkcinių sričių aprašymas), jeigu buvo keičiamas funkcinės srities (tarpusavio sandoriai, finansinis konsolidavimas, veiklos sritys) funkcionalumas;

      - naudotojų instrukcija, jeigu buvo keičiamas funkcinės srities funkcionalumas;

      - kompiuterizuotos informacinės pagalbos (pavyzdžiui, ,,HTML help“) suteikimo komponentų naudotojui VSAKIS, jeigu buvo keičiamas funkcinės srities funkcionalumas;

      - instaliavimo instrukcija, jei buvo keičiama instaliavimo veiksmų vykdymo tvarka;

      - duomenų rinkinių tvarkymo (perkėlimo) taisyklės ir nekoduota duomenų rinkinių tvarkymo (perkėlimo) programinė įranga (pavyzdžiui, ,,skript'ai“), jeigu buvo keičiama duomenų rinkinių tvarkymo (perkėlimo) programinė įranga;

      - VSAKIS administravimo instrukcija;

      - VSAKIS pakeitimų versijos įdiegimo aprašymas (aprašant į versiją įtrauktus pakeitimus ir versijos įdiegimo darbų tvarką).

  - Visiems VSAKIS pakeitimams, įgyvendintiems pagal Perkančiosios organizacijos užsakymus, suteikiamas ne trumpesnis nei 12 mėnesių kokybės garantijos laikotarpis, skaičiuojant nuo suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Paslaugų teikėjas ne rečiau, kaip kas pusmetį arba pagal Perkančiosios organizacijos pareikalavimą Reglamente nustatyta tvarka ir suderintoje laikmenoje pateikia Perkančiajai organizacijai VSAKIS naujausios versijos programinio kodo aprašymus ir programinio kodo išvesties tekstus (kaupiamuoju principu).

# VI. PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFINIAI ASPEKTAI

  - Paslaugų teikimą įtakoja teisės aktai (jų pakeitimai), pateikti Techninės specifikacijos VIII skyriuje „Su VSAKIS susiję teisės aktai“ ir Finansų ministro įsakymu tvirtinamas Konsolidavimo kalendorius (kiekvienais metais tvirtinamas atskiras kalendorius).

  - Paslaugų teikimo intensyvumo planavimas priklauso nuo šių faktorių:

    - vykstant konsolidavimo procesui pagrindinis akcentas skiriamas klaidų taisymui, naudotojų ir administratorių konsultavimui ir VSAKIS darbingumo užtikrinimui;

    - IS plėtrai reikalingi pakeitimai diegiami ir įgyvendinami baigus konsolidavimą ir iki kito konsolidavimo proceso pradžios;

    - VSAKIS priskirta ypatingos svarbos valstybės informacinių išteklių valdymo rūšiai ir vykstant konsolidavimo procesui turi būti užtikrinami privalomi sistemos prieinamumo reikalavimai.

  - Atsižvelgiant į perkamų plėtros paslaugų pobūdį ir pirkimo aplinkybes, Perkančioji organizacija pirkimo metu negali prognozuoti konkrečios numatomų plėtros paslaugų specifikacijos dėl:

    - pakeitimų, susijusių su teisės aktų pasikeitimais;

    - pakeitimų susijusių su VSAKIS veikimo procesų pasikeitimais.

  - Visi dokumentai, įskaitant ir dokumentų projektus, turi būti rengiami ir pateikiami lietuvių kalba. Gamintojo techninė dokumentacija, skirta IT specialistams, prižiūrintiems ir administruojantiems VSAKIS, gali būti pateikta anglų kalba.

  - Dokumentai turi būti pateikiami elektronine forma pasirašyti elektroniniais parašais.

# VII. SU VSAKIS SUSIJĘ TEISĖS AKTAI

  - 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyva 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms.

  - Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas,

  - Informacinių sistemų steigimo, kūrimo, atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“;

  - Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 718 „Dėl Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformos koncepcijos ir koordinavimo ir priežiūros komisijos sudarymo“;

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimas Nr. 1129 „Dėl valdžios sektoriaus apskaitos duomenų teikimo“;

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

  - Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 488 “Dėl Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  - Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. V-941 „Dėl Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

  - Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai, patvirtinti atitinkamais Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais ir standartų pakeitimo projektai;

  - Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo tvarkos aprašas ir Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo metodika, patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“;

  - Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-417 „Dėl Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“.

Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS) priežiūros ir plėtros paslaugų techninės specifikacijos

1 priedas

(Preliminari VSAKIS priežiūros ir plėtros paslaugų teikimo užsakymo forma)

VSAKIS PRIEŽIŪROS ir PLĖTROS PASLAUGŲ TEIKIMO UŽSAKYMAS

___________________________________________________________

(užsakymo pavadinimas)

| Užsakymo pagrindas | 2025 m. ........... d. sutartis Nr. 14P- |  | Užsakymo parengimo data |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Užsakymo pateikimo data | (kada buvo pateiktas užsakymas su užsakovo aprašyta dalimi paslaugų teikėjui) |
| Užsakymo numeris |  |  | Aktuali užsakymo suderinimo data | (kada paslaugų teikėjas turi pateikti savo užpildytą dalį) |
| Užsakymą parengė |  |  | Aktuali užsakymo realizavimo data (arba terminas) | (kada paslaugų teikėjas turi realizuoti užsakymąį) |
| Užsakymą patvirtino |  |  | Užsakymo patvirtinimo data |  |
| Patvirtintos laiko sąnaudos |  | val. | Numeris užduočių ir klaidų registravimo sistemoje (ir (arba) nuoroda) |  |

Paslaugų užsakymo pobūdis

| Paslauga |  |  | □ | Priežiūra | □ | Plėtra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipas |  |  | □ | Klaida | □ | Poreikis |
| Poveikis | □ | Aukštas | □ | Vidutinis | □ | Žemas |
| Nustatyta | □ | Atliekant funkcijos testą | □ | Atliekant sistemos testą | □ | Naudotojo veikloje |
| Garantinė priežiūra |  |  | □ | Taip (pildoma tik klaidoms) | □ | Ne |
| Versija |  |  |  |  |  |  |
| Sistemos komponentė |  |  |  |  |  |  |

Užsakovo dalis.

| Užsakymo esmė. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sąsaja su kitais dokumentais. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumento pavadinimas |  |  |  | Nuostatos nuoroda |  | Pokyčio poreikis |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □ | Aktualus | □ | Neaktualus |  |
|  |  |  |  |  |  | □ | Aktualus | □ | Neaktualus |  |
|  |  |  |  |  |  | □ | Aktualus | □ | Neaktualus |  |
|  |  |  |  |  |  | □ | Aktualus | □ | Neaktualus |  |
| Užsakymo priedai | □ | Nėra | □ | Yra | Pridedamų lapų skaičius |  |  |  |  |  |

Paslaugų teikėjo dalis.

| Užsakymo realizavimo aprašymas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paslaugų teikėjo už užsakymo realizavimą atsakingi asmenys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numatomos laiko sąnaudos (val.) pagal užsakymo realizavimo etapus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | val. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | val. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | val. |  |  |
|  |  |  | Iš viso |  |  |  |  |  |  |  |  | val. |  |  |
| Sąsaja su kitais dokumentais. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumento pavadinimas |  |  |  |  | Nuostatos nuoroda |  |  |  |  | Pakeitimas |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | Aktualus |  | □ | Neaktualus |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | Aktualus |  | □ | Neaktualus |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | Aktualus |  | □ | Neaktualus |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | Aktualus |  | □ | Neaktualus |
| Užsakymo priedai | □ | Nėra |  | □ |  | Yra |  | Pridedamų lapų skaičius |  |  |  |  |  |  |

Užsakovo atstovas atsakingas

už sutarties vykdymą                  		(vardas ir pavardė)                        (parašas)

Paslaugų teikėjo atstovas atsakingas

už sutarties vykdymą                                                     (vardas ir pavardė)                        (parašas)

Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS) priežiūros ir plėtros paslaugų techninės specifikacijos 2 priedas (Preliminari įgyvendintų viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS) priežiūros ir plėtros paslaugų teikimo užsakymų laiko sąnaudų ataskaitos forma) ĮGYVENDINTŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR ATASKAITŲ KONSOLIDAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS (VSAKIS) PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PASLAUGŲ TEIKIMO UŽSAKYMŲ LAIKO SĄNAUDŲ ATASKAITA už laikotarpį nuo 20 m. d. iki 20 m. d. Nr. . Užsakymo numeris / užsakymo registravimo numeris; Patvirtintos laiko sąnaudos valandomis; Užsakymo vykdytojas paslaugų teikėjo atsakingas asmuo (vardas, pavardė); Užsakymo rezultatus testavo / vertino / priėmė Užsakovo atsakingas asmuo (vardas, pavardė). Iš viso:. iš jų priežiūros arba plėtros paslaugų užsakymai:. <užsakymo numeris>. <užsakymo numeris>. <...>. iš jų paslaugų garantinės priežiūros užsakymai:. <užsakymo numeris>. <užsakymo numeris>. <...>. Paslaugų teikėjo atstovas atsakingas už sutarties vykdymą (vardas ir pavardė) (parašas)

Paslaugų teikėjo neveikimu yra laikomas Paslaugų teikėjo nesiėmimas jokių veiksmų, kai sistemos eksploatacijos metu yra aptinkamas duomenų bazių ar atskirų jos komponentų darbų sutrikimas, arba, Paslaugų teikėjui neinformuojant Perkančiosios organizacijos apie gamintojo jam pateiktus sistemos atnaujinimus (kurie turi ar gali turėti įtakos tinkamam sistemos funkcionavimui).

Negarantiniu objektu laikoma, kai Paslaugų teikėjo siūlomas sprendimas neveikia ar funkcionuoja neteisingai ne dėl to, kad netinkamai realizuotas funkcinis reikalavimas ar veikimo logika, o dėl kitų Paslaugų teikėjo pateiktų sudėtinių sprendimo dalių, pvz., gamintojo standartinės programinės įrangos funkcionalumo. Tokių sutrikimų pavyzdžiai: pateiktas standartinis sistemos funkcionalumas daro netinkamą įtaką (nepilnai ar neteisingai saugomi duomenys) funkcinių reikalavimų rezultatams, pateikta duomenų bazių valdymo sistema daro netinkamą įtaką funkcinių reikalavimų rezultatams (pvz., sistemos greitaveikai). Paslaugų teikėjas atsakingas tik už tas programinės įrangos modifikacijas, kurias jis atliko paslaugų teikimo metu.