LIETUVOS TEISMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (LITEKO) INTEGRACINĖS SĄSAJOS SU MODERNIZUOJAMA Lietuvos kalėjimų tarnybos informacinE sistemA (KADIS-2) SUKŪRIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TURINYS

1.	Bendrosios nuostatos	2

2.	Informacija apie projektą	2

3.	Esamos situacijos aprašymas	3

3.1.	LITEKO	3

3.2.	LITEKO modernizavimas	4

3.3.	Documentum platforma	5

3.4.	Modernizuotos LITEKO architektūra ir naudojamos technologijos	7

4.	Projekto vykdymui aktualūs teisės aktai	10

5.	Bendrieji reikalavimai	11

6.	Funkciniai reikalavimai	12

6.1.	Reikalavimai LITEKO ir KADIS-2 integracijai	12

6.2.	Reikalavimai LITEKO pakeitimams	12

6.3.	Reikalavimai administravimui	14

6.4.	Reikalavimai auditavimui	14

7.	Nefunkciniai reikalavimai	15

7.1.	Reikalavimai integracijos sąsajos realizacijai	15

7.2.	Našumo reikalavimai	16

7.3.	Reikalavimai išeities kodui	16

7.4.	Saugumo reikalavimai	16

7.5.	Atitikties teisės aktams ir standartams reikalavimai	17

8.	Reikalavimai paslaugoms ir jų valdymui	17

8.1.	Reikalavimai Paslaugų valdymui	17

8.2.	Reikalavimai dokumentacijai	18

8.3.	Reikalavimai analizei ir projektavimui	19

8.4.	Reikalavimai diegimui	20

8.5.	Reikalavimai testavimui	21

8.6.	Reikalavimai mokymams	22

8.7.	Reikalavimai bandomajai eksploatacijai	23

8.8.	Reikalavimai papildomoms paslaugoms	24

8.9.	Reikalavimai pakeitimų valdymui	25

8.10.	Reikalavimai garantiniam aptarnavimui	25

9.	Reikalavimai Paslaugų teikimo etapams	27

10.	Baigiamosios nuostatos	32

Bendrosios nuostatos

Lietuvos kalėjimų tarnyba (toliau – LKT) įgyvendina projektą „Bausmių vykdymo sistemos elektroninių paslaugų skaitmeninio sprendimo sukūrimas“ (toliau – Projektas), kuriuo siekiama modernizuoti Lietuvos kalėjimų tarnybos informacinę sistemą (toliau – KADIS).

Vienas iš projekto tikslų yra integruoti KADIS su susijusiais valstybės registrais ir informacinėmis sistemomis. Todėl KADIS modernizavimo metu yra planuojama realizuoti integracinę sąsają su Nacionalinės teismų administracijos (toliau – NTA arba Perkančioji organizacija) valdoma Lietuvos teismų informacine sistema (toliau – LITEKO).

Šio pirkimo objektas – LITEKO integracijos su KADIS realizacijos, bei LITEKO funkcionalumų vystymo paslaugos (toliau – Paslaugos). Paslaugos turės būti teikiamos vystant modernizuotą LITEKO veikiančia OpenText Documentum platformos pagrindu.

Pirkimas į dalis neskaidomas.

Šioje Techninėje specifikacijoje naudojamos santrumpos ir sąvokos pateikiamos žemiau esančioje lentelėje.

1 lentelė. Šiame dokumente naudojamos santrumpos ir sąvokos

| Santrumpa | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Diegėjas | LITEKO integracijos su KADIS realizacijos, bei LITEKO funkcionalumų vystymo paslaugų teikėjas |
| DMP | LITEKO duomenų mainų posistemis |
| KADIS | Lietuvos kalėjimų tarnybos informacinė sistema |
| KADIS-2 | Modernizuota Lietuvos kalėjimų tarnybos informacinė sistema |
| LITEKO | Nacionalinės teismų administracijos valdoma Lietuvos teismų informacinė sistema |
| LKT | Lietuvos kalėjimų tarnyba |
| Paslaugos | LITEKO integracijos su KADIS realizacijos, bei LITEKO funkcionalumų vystymo paslaugos |
| Perkančioji organizacija / NTA | Nacionalinė teismų administracija |
| Projektas | Bausmių vykdymo sistemos elektroninių paslaugų skaitmeninio sprendimo sukūrimas |

Informacija apie projektą

LKT įgyvendina projektą „Bausmių vykdymo sistemos elektroninių paslaugų skaitmeninio sprendimo sukūrimas“, kuriuo siekiama modernizuoti KADIS. Projekto metu siekiama įgyvendinti šiuos tikslus:

- visus dabartinėje Lietuvos kalėjimų tarnybos informacinių sistemų infrastruktūroje vykstančius procesus transformuoti į šiuolaikiškus skaitmeninius sprendimus elektroninėje erdvėje, įdiegiant konsoliduotą Lietuvos kalėjimų tarnybos informacinę sistemą (toliau – KADIS-2), apjungiančią visų posistemių, modulių, integracijų funkcijas (neapsiribojant), parengiant projektinius sprendimus KADIS-2 saugos, technologinei, kaupiamų duomenų, aplikacijų architektūrai, nustatyti KADIS-2 funkcinius reikalavimus, aprašyti ir pateikti procesų diagramas.

- integruoti KADIS-2 su susijusiais valstybės registrais ir informacinėmis sistemomis, kitų institucijų informacinėmis sistemomis, LKT informacinėmis sistemomis (neapsiribojant);

- iš esmės pagerinti KADIS-2 naudotojų darbo efektyvumą ir pagreitinti susijusius veiklos procesus (administravimo, duomenų apdorojimo, analizės, prognozavimo, ataskaitų, rizikos);

- automatizuoti analitinius procesus, duomenų pateikimui kriminalinės žvalgybos, probacijos, resocializacijos, kriminologinių tyrimų ir rizikos vertinimo tikslams;

- optimizuoti KADIS-2 plėtros ir priežiūros išlaidas, užtikrinti jos įgyvendinimo skaidrumą ir plėtros bei priežiūros paslaugų tiekėjų konkurenciją;

- atnaujinti KADIS-2 architektūrą bei technologines priemones, atsižvelgiant į šiuolaikiškas IT rinkos tendencijas;

- centralizuoti KADIS-2 ir perkelti ją į konsoliduotą Lietuvos kalėjimų tarnybos informacinių sistemų infrastruktūrą (duomenų centrą);

- sukurti naujus (asmens, kuriam paskirtas suėmimas ar asmens, kuriam apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu paskirta bausmė, e-byla, skaitmenizuotas nuosprendžių vykdymas ir kt.) ir patobulinti esamus technologinius procesus bei per KADIS-2 priemones naudojamas ir / ar teikiamas funkcijas.

Esamos situacijos aprašymas

LITEKO

LITEKO buvo sukurta 2004 m., Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai įgyvendinus PHARE projektą LT01.07.02 „Lietuvos teismų gebėjimų stiprinimas“. Vėlesniais metais buvo plečiamas LITEKO funkcionalumas, kuriant bylų skirstymo, proceso dalyvių užimtumo patikrinimo, teisėjų darbo apkrovimo skaičiavimo, teismo įsakymo išdavimo automatizavimo, procesinių terminų kontrolės modulius.

Pradinėje stadijoje LITEKO buvo sukurta kaip decentralizuota sistema, turinti lokalias tarnybines stotis kiekviename teisme ir centrinį duomenų mazgą NTA, bet 2010 m. LITEKO buvo centralizuota ir šiuo metu visi Lietuvos Respublikos teismai dirba su viena centrine duomenų baze.

LITEKO tikslas yra sudaryti sąlygas teismams automatizuotu būdu rinkti, kaupti, sisteminti ir teikti duomenis, susijusius su teismų gautais ir teisingumo vykdymo funkcijų įgyvendinimo procese reikalingais dokumentais ir duomenimis, teismų sprendimais, teismų veiklos statistika, taip pat keistis duomenimis su registrais bei informacinėmis sistemomis, sudaryti sąlygas viešųjų elektroninių paslaugų gavėjams gauti teismų teikiamas viešąsias elektronines paslaugas.

LITEKO uždaviniai:

- kompiuterizuoti dokumentų ir bylų duomenų tvarkymą teismuose;

- automatizuoti procesinių terminų kontrolę;

- automatizuoti teisėjų darbo krūvio skaičiavimo ir bylų skirstymo procesus;

- automatizuoti teismų informacijos viešinimo procesus;

- automatizuoti teismų tvarkomų duomenų mainų su kitų institucijų informacinėmis sistemomis ir (ar) registrais procesus;

- automatizuoti taikinamojo tarpininkavimo vykdymo ir viešųjų elektroninių paslaugų teikimo ir valdymo procesus.

Pagrindinės LITEKO funkcijos:

- tvarkyti teismų gautus procesinius dokumentus ir kitus teismams teikiamus duomenis bei informaciją;

- sudaryti ir tvarkyti teismų procesinius dokumentus, fiksuoti bylų nagrinėjimo eigą;

- tvarkyti ir teikti (skelbti) nuasmenintus teismų sprendimus, nutartis ir nutarimus, teismų posėdžių tvarkaraščius;

- generuoti teisėjų ir teismų veiklos statistines ataskaitas;

- atlikti teismo procesui reikalingų dokumentų ir duomenų paiešką LITEKO bei kitose teismo procesui reikalingus duomenis tvarkančiose informacinėse sistemose ir (ar) registruose;

- formuoti procesinius dokumentus ir teikti teismui;

- tvarkyti ir pateikti žyminio mokesčio, teismų nustatomų mokėjimo prievolių duomenis LITEKO paslaugų naudotojams;

- pateikti LITEKO paslaugų naudotojams susipažinimui bylos medžiagą, informuoti LITEKO paslaugų naudotojus apie paslaugos teikimo būklę elektroniniu būdu;

- vykdyti elektroninį susirašinėjimą, vykdant taikinamąjį tarpininkavimą.

LITEKO modernizavimas

Dėl technologiškai pasenusios LITEKO realizacijos buvo pradėtas jos modernizavimas, visą modernizavimą išskaidant į kelis etapus. 2016 - 2017 m. NTA įvykdė LITEKO nuostatuose apibrėžtus pirmuosius modernizavimo etapus, įgyvendinant tiesioginio finansavimo projektą „Teismų informacinės sistemos (bylų tvarkymo ir teismo posėdžių garso įrašymo sistemų) modernizavimas“ vykdytą pagal 2009-2014 metų Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“.

NTA įsigijo licencijas Documentum ECM (angl. Enterprise Content Management) platformai bei įsigytos platformos pagrindu buvo realizuoti baziniai teismų veiklos procesai.

2017-2024 m. įgyvendinant projektą „Teismų veiklos efektyvumo didinimas“ NTA vykdė LITEKO nuostatuose apibrėžtus tolimesnius modernizavimo etapus, kurių metu buvo:

- sukurtas bylų skirstymo posistemis;

- sukurtas teismų informacijos viešinimo posistemis;

- sukurtas paieškos posistemis;

- sukurtas dokumentų valdymo ir apskaitos posistemis;

- vystyti ir tobulinti LITEKO platformoje realizuoti baziniai teismų veiklos procesai.

Šiuo metu modernizuota LITEKO dar nėra eksploatuojama pilna apimtimi (reali eksploatacija yra vykdoma tik Dokumentų valdymo ir apskaitos posistemio), nes yra baigiami paskutiniai modernizavimo etapai, kurių metu yra vykdomi:

- Duomenų mainų ir integracijos posistemio (toliau – DMP) integravimas bei LITEKO pritaikymas esamoms integracijoms su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais bei naujų integracijų realizavimas;

- VEP posistemio integracijos su LITEKO darbai;

- duomenų migravimas;

- Statistikos posistemio kūrimas.

Modernizuota LITEKO bus pradėta eksploatuoti užbaigus visus modernizavimo etapus.

Documentum platforma

Opentext Documentum platforma yra viena iš labiausiai paplitusių ir pasauliniu mastu pripažintų turinio valdymo (angl. Enterprise Content Management, sutrumpintai ECM) platformų, skirtų įvairių procedūrų, procesų, dokumentų bei kito turinio valdymo automatizavimui ir standartizavimui.

Opentext Documentum platforma yra skirta ypač didelio kiekio dokumentų ir duomenų valdymui. Sklandžiam darbui užtikrinti numatyti tokie architektūriniai sprendimai kaip replikavimas, palaikomas turinio / failų podėliavimas (angl. caching), duomenų saugojimo optimizavimas ir panašiai. Taip pat kompleksinės saugumo ir stebėjimo (monitoringo) priemonės, kurios tikrina, kad valdomas turinys yra integralus ir apsaugotas, bei turinio valdymo aplikacijų kūrimo platformos, kurios užtikrina galimybę naudotojams patogiai dirbti su turiniu, jį kurti, modifikuoti ir galiausiai suarchyvuoti. Opentext Documentum platforma yra pritaikyta dirbti su dideliais duomenų kiekiais ir užtikrina aukštą našumą dirbant tūkstančiams naudotojų vienu metu. Platformos gamintoja yra atlikusi našumo testus su 1.000.000.000 dokumentų, su 4.000 konkurentinių sesijų ir su 100.000 naudotojų.

Platformos architektūra susideda iš penkių lygmenų (sluoksnių):

- Infrastruktūros lygmuo. Šiame lygmenyje užtikrinamas fizinio turinio saugojimas ir valdymas.

- Repozitorijos lygmuo. Lygmenyje turinys surenkamas, palaikomas, integruojamas.

- Tarnybų / paslaugų lygmuo. Šiame lygmenyje teikiamos įvairios aplikacijų lygio paslaugos, skirtos turinio organizavimui, kontrolei, pristatymui į ir iš repozitorijos.

- Komponentų / konstravimo lygmuo. Lygmenyje pateikiamos priemonės turiniu paremtų aplikacijų konstravimui ir diegimui / paleidimui.

- Taikymo / naudojimo lygmuo. Lygmuo užtikrina karkasą ir įrankius, reikalingus naudotojui vykdyti ir naudoti turinio valdymo funkcijas, naudojantis naršykle ar klientine darbastalio aplikacija.

1 paveikslas. Documentum platformos architektūra

Platformos funkcionalumas visada gali būti išplėstas standartinių, su platforma suderinamų sprendimų sistemų, paslaugų ir komponentų pagalba. Dalis jų yra gamintojo produktai, kas užtikrina, kad produktų suderinamumas bus palaikomas ir ateityje, o platformos išplėtimas papildomais komponentais yra paprastas ir sklandus. Opentext Documentum platforma skirta įvairių veiklos procedūrų, procesų, dokumentų ir kito turinio valdymui, standartizavimui ir automatizavimui, darbui tiek su rašytiniais, tiek su elektroniniais dokumentais.

Documentum platformoje pagrindinis aplikacijų ir susijusių komponentų vystymo komponentas yra „xCelerated Composition Platform (xCP) Designer“ arba „xCP Designer“. xCP Designer – tai unifikuotas įrankių rinkinys, skirtas greitai projektuoti ir centralizuotai diegti taikomąją programinę įrangą. xCP Designer įgalina aplikacijų kūrėjus sukurti ir pakartotinai panaudoti programų elementus, taip mažinant laiko ir pinigų, reikalingų vystymui sąnaudas. Tai leidžia organizacijoms didesnį dėmesį skirti automatizuojamų procesų ar realizuojamų veiklos reikalavimų tikslinimui ir realizavimo metu konfigūruoti jau paruoštus komponentus, o ne kurti unikalius programinius sprendimus.

Aplikacijų funkcionalumo plėtra ir modifikavimas nereikalauja programavimo žinių ir darbų, atliekamas vidinėmis xCP priemonėmis (xCP designer, diegimo skriptai ir pan.). Aplikacijos naudotojo sąsaja ir funkcionalumas realizuojamas komponentiškai, naudojant iš anksto paruoštus grafinės sąsajos elementus (angl. widgets).

Modernizuotos LITEKO architektūra ir naudojamos technologijos

Modernizuota LITEKO yra realizuota NTA valdomoje kompiuterių techninės įrangos infrastruktūroje. LITEKO komponentai yra įdiegti šioje infrastruktūroje esančiuose serverių klasterių virtualiose mašinose. Įdiegtose virtualiose mašinose veikia operacinės sistemos, aplikacijų serverių programinė įranga ir LITEKO komponentai. LITEKO komponentai yra sudėtinės Documentum platformos dalys arba yra sukurti jų pagrindu.

Komponentų detalizavimas yra pateiktas 3 paveiksle.

LITEKO loginėje architektūroje yra pavaizduoti šie Documentum platformos komponentai:

- LITEKO2 xCP – Documentum xCP pagrindu sukurta žiniatinklio aplikacija (angl. webapp);

- Documentum Content Transformation Services 7.2 – paslaugų rinkinys, atliekantis į LITEKO sistemą įkeltų dokumentų ir rinkmenų transformaciją iš vieno formato į kitą;

- Documentum Document Image Services 7.0 – paslaugų rinkinys, skirtas dokumentų santraukų, dokumento dalių pateikimui;

- xCP Viewer Services 2.3 – paslaugų rinkinys, užtikrinantis dokumentų peržiūrą LITEKO žiniatinklio aplikacijoje;

- Documentum Process Engine 2.3 – verslo procesų vykdymo mechanizmas;

- Documentum Content Server 7.2 – turinio valdymo platforma, LITEKO atliekanti į sistemą talpinamų rinkmenų valdymą;

- Documentum Business Activity Monitor 2.3 – LITEKO procesų vykdymo duomenų surinkimo ir išsaugojimo komponentas;

- Documentum Process Integrator 2.3 – komponentas, atliekantis pranešimų gavimą iš išorinių sistemų ir jų apdorojimo stebėseną;

- Documentum xPlore 1.5 – indeksavimo komponentas, skirtas aukštos spartos tekstinei paieškai;

- Documentum Administrator 7.2 – komponentas, skirtas LITEKO administravimo funkcijų realizavimui;

- LITEKO2 xDA 2.3 – komponentas, skirtas LITEKO xCP žiniatinklio aplikacijos diegimo procedūroms vykdyti.

Naudojama duomenų bazės valdymo sistema:

- PostgreSQL 9.6 duomenų bazės valdymo sistema, skirta Documentum Content Server komponento valdomoje turinio saugykloje esančių rinkmenų metaduomenų ir veiklos objektų saugojimui.

Papildomai naudojama ši programinė įranga:

- Apache jUDDI 3.3.2 – žiniatinklio paslaugų aprašymo, paieškos ir integracijos specifikacijos (angl. universal description, discovery and Integration, UDDI) programinė įranga;

- Apache ServiceMix 7.0 – pranešimų maršrutizavimo ir žiniatinklio paslaugų programinės įrangos paketas;

- Apache Tomcat 8.0.32 – aplikacijų serveris, aptarnaujantis LITEKO xCP žiniatinklio aplikaciją;

- Apache HTTP Server 2.4.6 – HTTP serveris, be HTTP paslaugų teikimo taip pat atliekantis ir apkrovos paskirstymo (angl. load balancing) funkciją.

Naudojamos operacinės sistemos:

- Visose virtualiose mašinose, išskyrus skirtą Documentum Content Transformation Service komponentui, yra įdiegta Red Hat Linux 7.2 operacinė sistema. Documentum Content Transformation Services komponentą palaikančioje virtualioje mašinoje yra įdiegta Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 operacinė sistema.

2 paveikslas. Modernizuotos LITEKO loginė architektūra

Projekto vykdymui aktualūs teisės aktai

Teikiant Paslaugas, privaloma vadovautis šių teisės aktų aktualiomis redakcijomis:

- Lietuvos Respublikos teismų įstatymu;

- Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu;

- Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu;

- Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu;

- Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu;

- Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu;

- Lietuvos teismų informacinės sistemos nuostatais ir saugos politiką įgyvendinančiais teisės aktais, patvirtintais 2011 m. lapkričio 28 d. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-112-(1.1) „Dėl Lietuvos teismų informacinės sistemos nuostatų ir Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos teismų procesinių dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų aprašu, patvirtintu Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 13P-155-(7.1.2) „Dėl Lietuvos Respublikos teismų procesinių dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

- Baudžiamųjų bylų kategorijų klasifikatoriumi, Civilinių bylų kategorijų klasifikatoriumi, Teismų procesinių sprendimų baudžiamosiose bylose kategorijų klasifikatoriumi bei Teismų procesinių sprendimų civilinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi patvirtintais Teisėjų tarybos 2024 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. 13P-59-(7.1.2.) „Dėl Teisėjų tarybos 2016 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 13P-56-(7.1.2) „Dėl baudžiamųjų ir civilinių bylų kategorijų bei teismo procesinių sprendimų baudžiamosiose ir civilinėse bylose kategorijų klasifikatorių patvirtinimo“ pakeitimo“;

- Administracinių bylų kategorijų klasifikatoriumi, Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi patvirtintais Teisėjų tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 13P-102-(7.1.2) „Dėl administracinių ir administracinių nusižengimų bylų kategorijų bei teismų procesinių sprendimų administracinėse ir administracinių nusižengimų bylose kategorijų klasifikatorių patvirtinimo“;

- Administracinių nusižengimų bylų kategorijų klasifikatoriumi bei Teismų procesinių sprendimų administracinių nusižengimų bylose kategorijų klasifikatoriumi patvirtintais Teisėjų tarybos 2024 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. 13P-58-(7.1.2.) „Dėl Teisėjų tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 13P-102-(7.1.2) „Dėl administracinių ir administracinių nusižengimų bylų kategorijų bei teismų procesinių sprendimų administracinėse ir administracinių nusižengimų bylose kategorijų klasifikatorių patvirtinimo“ pakeitimo“;

- Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarka, patvirtinta Teisėjų tarybos 2013 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 13P-144-(7.1.2) „Dėl teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Taip pat įgyvendinant Projektą yra aktualūs šie informacinių sistemų kūrimą, modernizavimą ir tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai:

- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

- Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

- 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

- Asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklės, patvirtintos Teisėjų tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 13P-80-(7.1.2.) „Dėl asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklių patvirtinimo“;

- Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 945 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“;

- Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

- ir kiti Paslaugų teikimo metu galiojantys Paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai.

Pateikiamas teisės aktų sąrašas nėra baigtinis ir Paslaugų teikimo metu galės būti plečiamas. Jei yra ar bus priimti su Paslaugų teikimu susiję teisės aktai, kuriais privaloma vadovautis ir kurie nėra skelbiami viešai, Perkančioji organizacija sutarties vykdymo metu Diegėjui pateiks šiuos aktus.

Bendrieji reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Pateiktuose reikalavimuose minimi pavyzdžiai, pavyzdiniai duomenys, požymiai, kriterijai, taisyklės, klasifikatoriai yra informacinio pobūdžio, t. y., nėra pateikiami baigtiniai sąrašai. Analizės ir projektavimo etapo metu Diegėjas pateiktą informaciją turės detalizuoti ir suderinti su Perkančiąja organizacija. |
|  | Pateiktuose reikalavimuose naudojama sąvoka „turi būti galimybė“, reiškia, kad toks funkcionalumas ar požymis turi būti realizuoti Paslaugų teikimo metu. |
|  | Reikalavimuose vardinami duomenų laukų tipų sąrašai nėra baigtiniai, detaliosios analizės ir projektavimo etapo metu su Perkančiąja organizacija turi būti suderinti visi laukai, kurie yra reikalingi Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų įgyvendinimui, siekiant reikalaujamų funkcionalumų tinkamo veikimo. Sąvoka „neapsiribojant“ reiškia, jog analizės ir projektavimo metu gali būti reikalinga detalizuoti papildomus laukus, kuriems funkcionalumai yra aprašyti Techninėje specifikacijoje, tačiau ne naujus laukus, kurie reikalautų papildomo funkcionalumo. |
|  | Techninėje specifikacijoje išvardintų reikalavimų realizacija turi būti pilnai suderinama su modernizuotoje LITEKO naudojamomis technologijomis. |
|  | Techninėje specifikacijoje pateikiamų reikalavimų veikimui neturi būti kuriami LITEKO komponentus dubliuojantys sprendimai, negali būti siūloma papildoma licencinė programinė įranga ar jos komponentai, o turi būti naudojami esami LITEKO komponentai. Vizualinis naudotojo sąsajos atvaizdavimas bei naudotojo sąsajos sąveika turi veikti pagal tuos pačius principus kaip ir LITEKO. |

Funkciniai reikalavimai

Reikalavimai LITEKO ir KADIS-2 integracijai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti sukurta LITEKO ir KADIS integracinė sąsaja. |
|  | Integracinė sąsaja turi būti sukurta užtikrinant DMP funkcionalumų (auditavimas, pranešimų peržiūra ir kt.) naudojimą. |
|  | Integracinė sąsaja turi užtikrinti šioje Techninėje specifikacijoje nurodytų pranešimų ir dokumentų mainus tarp LITEKO ir KADIS. |
|  | Diegėjas turi užtikrinti integracinės sąsajos sąveikumą su KADIS duomenų mainų sprendimais, skirtais duomenų ir dokumentų mainams tarp LITEKO ir KADIS |

Reikalavimai LITEKO pakeitimams

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti užtikrintas šių dokumentų ir jų metaduomenų gavimas iš KADIS per DMP: |
|  | Pranešimas apie nuosprendžio vykdymą bei nuteistojo bausmės atlikimo vietą. |
|  | Pranešimas apie nuteistojo (suimtojo) atvykimą į laisvės atėmimo vietos įstaigą. |
|  | Pranešimas apie suimtojo, nuteistojo paleidimą. |
|  | Pranešimas apie suimtojo, nuteistojo mirtį. |
|  | Pranešimas apie LR Prezidento dekreto „Dėl malonės suteikimo“ įvykdymą. |
|  | Pranešimas apie amnestiją. |
|  | Pranešimas apie asmens priėmimą į probacijos tarnybą. |
|  | Teismo išsiųsto procesinio dokumento įteikimo (susipažinimo su dokumentu) patvirtinimas arba asmens atsisakymas gauti įteikiamus procesinius dokumentus; |
|  | Pranešimas apie asmens (ne)konvojavimą, kai teismas pateikė KADIS reikalavimą pristatyti suimtąjį (įtariamąjį, kaltinamąjį, nuteistąjį) į teismą; |
|  | Iš KADIS teikiamus dokumentus nuosprendžio vykdymo procese; |
|  | Iš KADIS teikiamus dokumentus lygtinio paleidimo klausimo nagrinėjimo teisme procese; |
|  | Kiti analizės ir projektavimo etapų metu suderinti per KADIS teikiami dokumentai. |
|  | Turi būti užtikrintas šių kartu su pranešimais (dokumentais) teikiamų standartinių metaduomenų apdorojimas: |
|  | Teismas (teismo identifikatorius ir (ar) teismo rūmų identifikatorius, kai dokumentas (pranešimas) adresuojamas konkretiems teismo rūmams; pranešimuose turi būti naudojami LITEKO tvarkomi teismų ir teismo rūmų identifikatoriai); |
|  | Baudžiamosios ar kitos bylos numeris; |
|  | Teisminio proceso numeris; |
|  | Asmens vardas, pavardė, gimimo data; |
|  | Pranešimą siunčianti laisvės atėmimo vietos įstaiga (kaip pranešimo siuntėjas). |
|  | Analizės ir projektavimo etapų metu turi būti įvertinti kiti kartu su KADIS siunčiamais dokumentais perduodami metaduomenys bei įvertintos galimybės juos saugoti LITEKO. Priimti sprendimai dėl kitų metaduomenų saugojimo LITEKO turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija. |
|  | Turi būti užtikrinta, kad LITEKO galėtų apdoroti pranešimo metaduomenyse nurodomas klasifikuojamas reikšmes: |
|  | KADIS įstaigos identifikatorius; |
|  | Teikiamo pranešimo (dokumento) tipo identifikatorius. |
|  | Turi būti sudarytos galimybės LITEKO registruoti iš KADIS gaunamus procesinius dokumentus bei priskirti juos baudžiamosioms ar kitoms byloms ar inicijuoti naujos bylos kūrimą gauto iš KADIS dokumento pagrindu. |
|  | Kai gauto iš KADIS dokumento metaduomenyse nurodytas baudžiamosios ar kitos bylos numeris, šį dokumentą turi būti leidžiama registruoti atitinkamoje byloje arba nurodyti kitą bylos kortelę, kurioje turi būti registruojamas gautas procesinis dokumentas; |
|  | Kai gauto iš KADIS dokumento metaduomenyse nenurodytas baudžiamosios ar kitos bylos numeris, šį dokumentą turi būti leidžiama registruoti kaip bylą inicijuojantį dokumentą (ir jo pagrindu kurti naują bylos kortelę) arba nurodyti kitą bylą, kurioje turi būti registruojamas gautas procesinis dokumentas. |
|  | Turi būti užtikrinta galimybė per DMP teikti KADIS teismų siunčiamus procesinius dokumentus: |
|  | Turi būti leidžiama nurodyti siunčiamo procesinio dokumento ir jo priedų gavėją – KADIS. Nurodžius šį siunčiamo procesinio dokumento ir jo priedų gavėją automatiškai turi būti nurodomas siuntimo būdas „per KADIS“, Naudotojui neturi būti leidžiama pakeisti siuntimo būdo šiuo atveju. |
|  | Turi būti sudaryta galimybė LITEKO nurodyti teismo procesinių dokumentų siuntimo būdą „per KADIS“. Siuntimo būdą „per KADIS“ turi būti leidžiama nurodyti tik tuo atveju, kai gavėju nurodoma KADIS įstaiga (žr. FR13.1). |
|  | Turi būti sudaryta galimybė siųsti KADIS standartinius LITEKO siunčiamus teismo procesinius dokumentus (lydraštis, pranešimas, šaukimas). |
|  | Turi būti leidžiama naudojantis standartiniu LITEKO funkcionalumu pridėti prie standartinių LITEKO siunčiamų teismo procesinių dokumentų kartu siunčiamus priedus. Priedų pridėjimas vykdomas pridedant LITEKO procesinį dokumentą arba įkeliant pridedamą dokumentą iš naudotojo kompiuterio. |
|  | Turi būti užtikrintas standartinių siunčiamo teismo procesinio dokumento metaduomenų perdavimas kartu su siunčiamu teismo procesiniu dokumentu (dokumento tipo identifikatorius, dokumento identifikatorius, dokumento registracijos numeris, siuntimo data, teismo duomenys, išsiuntusio LITEKO naudotojo duomenys, dokumento parašų duomenys, bylos duomenys). Turi būti įvertintos galimybės ir poreikis perduoti KADIS papildomus LITEKO dokumento metaduomenis. Analizės ir projektavimo etapų metu, turi būti suderintas kartu su iš LITEKO siunčiamu dokumentu perduodamų metaduomenų sąrašas. |
|  | Turi būti sudaryta galimybė pateikti iš LITEKO į KADIS užklausą asmens buvimo vietai nustatyti. |
|  | Užklausos formavimui turi būti naudojami byloje dalyvaujančio fizinio asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas). Analizės ir projektavimo metu gali būti tikslinamas užklausos formavimui naudojamų duomenų aibė. |
|  | Turi būti užtikrintas atsakymo į pateiktą užklausą saugojimas, naudojant standartinį DMP funkcionalumą. Turi būti sukurta speciali forma atsakymo atvaizdavimui LITEKO. |

Reikalavimai administravimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Naujai sukurtų funkcionalumų ar integracinės sąsajos administravimas turi būti galimas vykdyti esamomis LITEKO administravimo priemonėmis. |

Reikalavimai auditavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti vykdomas naujai sukurtų funkcionalumų vykdymo ir integracinės sąsajos auditavimas. |
|  | LITEKO naudotojų atliekamų veiksmų su naujai sukurtomis ar pakeistomis funkcijomis auditavimas turi būti atliekamas esamomis LITEKO auditavimo priemonėmis. |
|  | Integracinės sąsajos duomenų apsikeitimo veiksmų auditavimas turi būti atliekamas naudojant LITEKO DMP auditavimo priemones. |
|  | Turi būti audituojami integracinėmis sąsajomis siunčiamų / gaunamų duomenų paketai, išsaugant informaciją bent apie: 1. iš / į kokią informacinę sistemą, registrą gaunami / siunčiami duomenys; 2. duomenų gavimo /siuntimo data ir laikas; 4. gautus / siųstus atsakymus į pranešimus; 3. siųsti / gauti duomenys (fiksuojant koks servisas buvo naudojamas ir pagal kokius parametrus buvo pateikti / gauti duomenys); 4. (jei gali būti taikomas) bylos numeris, kuriai buvo siųsti / gauti pranešimai; 5. klaidas, susijusias su nepavykusiais duomenų gavimo / siuntimo įvykiais. |
|  | Baigtinis auditavimo metu kaupiamos informacijos sąrašas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo etapų metu. |

Nefunkciniai reikalavimai

Reikalavimai integracijos sąsajos realizacijai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Duomenų mainai turi būti vykdomi naudojant žiniatinklio paslaugas ar lygiavertes technologijas, REST/JSON, REST/XML ar lygiavertį protokolą. Diegėjas turi atsižvelgti į patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“. |
|  | Jei integracija realizuota WS pagrindu, duomenų patikrinimas turi vykti naudojant XML schemas (XSD). |
|  | Turi būti realizuotos funkcijos, užtikrinančios galimybę LITEKO administratoriui valdyti integracinės sąsajos veikimo parametrus (įjungti / išjungti, rankiniu būdu inicijuoti pakartotinį duomenų siuntimą / gavimą, keisti siuntimo / gavimo laiką ir periodiškumą, riboti sąsajos veikimą nurodant aktyvumo laikotarpius, riboti galimybes naudotis sąsaja nurodant leidžiamus IP adresus / autentifikacijos parametrus ir pan.). |
|  | Diegėjas gali siūlyti alternatyvius integracinės sąsajos realizavimo būdus (technologijas, apimtis ir kt.), jeigu jie nedarytų neigiamos įtakos projekto tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Pasiūlytas alternatyvus integracijos realizavimo būdas turi užtikrinti lygiavertę ar geresnę sąsajos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą ir saugumą. |
|  | Kiekvienas siūlomas alternatyvus integracijos realizavimo būdas turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija ir LKT. Siūlant alternatyvų integracijos realizacijos būdą, jis turi būti detaliai aprašytas kaip projektavimo dokumento dalis ir gali būti realizuojamas tik tuo atveju, jei projektavimo dokumentacija būna patvirtinta. |
|  | Neveikiant integracijai su KADIS, LITEKO funkcijos turi veikti korektiškai, išskyrus funkcijas, kurių pilno korektiško veikimo užtikrinti nėra įmanoma be veikiančios integracijos. |
|  | Jei neveikiant integracinei sąsajai yra sukuriami LITEKO objektai, kurie turėtų būti siunčiami integracinės sąsajos pagalba, tokie objektai (pranešimai) turi būti išsiunčiami automatiškai atstačius integracinės sąsajos veikimą. |
|  | Su Perkančiąja organizacija turi būti suderintos integracinės sąsajos veikimo taisyklės, apribojimai, aktualūs valdymo parametrai ir kiti su integracinės sąsajos veikimu susiję aspektai. |
|  | Jei keičiantis duomenimis su kitomis informacinėmis sistemomis ar registrais nustatomos klaidos ir LITEKO pagal suderintas reakcijos į klaidos pranešimus taisykles automatiškai turi siųsti informacinius pranešimus naudotojams, toks pranešimas turi būti teikiamas rišliu tekstu, pateikiant informaciją apie klaidos tipą ir reikalingus naudotojui atlikti veiksmus. |
|  | Papildomai, turi būti galimybė DMP nurodyti el. pašto adresą, kuriuo būtų siunčiami el. laiškai su konkrečios integracinės sąsajos duomenų mainų klaidos pranešimais. |

Našumo reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Paslaugų teikimo metu kuriami funkcionalumai ar integracija neturi ženkliai daryti įtakos LITEKO greitaveikai. |

Reikalavimai išeities kodui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visa programinė įranga, kuri bus sukurta Paslaugų vykdymo apimtyje turi būti pilnai perduota Perkančiajai organizacijai (perduodamos visos turtinės teisės ir išeities kodai bei konfigūracijos). |
|  | Perduodami išeities kodai pateikiami Perkančiosios organizacijos GitHub aplinkoje ir turi atitikti šiuos reikalavimus: |
|  | išeities kodai turi būti perduoti dviem variantais: |
|  | kompiliavimui paruoštų rinkmenų paketų forma, nurodant standartines kompiliavimo priemones ir kompiliavimo eigą; |
|  | tų įrankių, kuriais jie sukurti, formatu (jeigu toks formatas egzistuoja); |
|  | išeities kodai turi būti su komentarais ir atitikti gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas. |
|  | Perkančiajai organizacijai turi būti perduoti pilni, korektiški išeities kodai, iš kurių naudojant standartines priemones būtų kompiliuojama naudojimui parengta programinė įranga, atliekanti jai specifikuotas funkcijas. |
|  | Veiklas, susijusias su išeities kodų valdymu, Diegėjas turi atlikti vadovaudamasis NTA direktoriaus 2013 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 6P- 55-(1.1) „Dėl Darbo su LITEKO išeities kodo valdymo ir versijavimo sistema tvarkos aprašo patvirtinimo“ arba kitomis su Perkančiąja organizacija suderintomis nuostatomis. |

Saugumo reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visi LITEKO pakeitimai bei integracinės sąsajos realizacija neturi / negali turėti neigiamos įtakos LITEKO saugumui. |
|  | Visi LITEKO pakeitimai bei integracinės sąsajos realizacija turi būti projektuojama ir kuriama atsižvelgiant į: |
|  | Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą; |
|  | Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (saugumo reikalavimus taikomus esminiams kibernetinio saugumo subjektams); |
|  | Realizuojami LITEKO pakeitimai ar integracijos realizacija negali turėti Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10 periodiškai skelbiamame aktualiame dokumente ir ankstesnėse šio dokumento versijose nurodytų pažeidžiamumų. |
|  | Duomenų sauga turi būti užtikrinama: |
|  | užtikrinant duomenų vientisumą ir korektiškumą; |
|  | registruojant naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis, įskaitant duomenų paiešką ir peržiūrėjimą bei integracinės sąsajos vykdomus duomenų mainus; |
|  | sukuriant priemones, sudarančias galimybes administratoriui patikrinti naudotojų veiksmus ir duomenų mainus; |
|  | numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz., perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą) priemones; |
|  | tikrinant duomenų įvedimą dėl galimų įskverbties (angl. injection) tipo atakų; |
|  | saugoma informacija negali būti ištrinta jokiais kitais būdais ar aplinkybėmis išskyrus analizės ir projektavimo etape numatytais atvejais; |
|  | realizuojant integracinės sąsajos sprendimus užtikrinančius saugų duomenų apsikeitimą. |

Atitikties teisės aktams ir standartams reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Sukurta programinė įranga turi atitikti teisės aktų nurodytų 4, 7.1 ir 7.4 skyriuose reikalavimus bei visus jų pakeitimus, jei pakeitimai yra priimami iki analizės ir projektavimo etapo pabaigos. |

Reikalavimai paslaugoms ir jų valdymui

Reikalavimai Paslaugų valdymui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Diegėjas turi tiesiogiai bendradarbiauti su Perkančiąja organizacija, LKT, LITEKO modernizavimą atliekančiu diegėju, LITEKO palaikymo ar garantinės priežiūros paslaugų teikėju bei kitomis Projektu suinteresuotomis šalimis (toliau kartu vadinama – suinteresuotos šalys). |
|  | Diegėjas iš savo pusės turi paskirti Projekto vadovą, kuris būtų atsakingas už komunikaciją tarp Diegėjo komandos ir Perkančiosios organizacijos bei kitų Projektu suinteresuotų šalių. |
|  | Diegėjas turi užtikrinti, kad visa komunikacija Paslaugų metu vyktų lietuvių kalba. Jei pasitelkiami užsienio šalių ekspertai, diegėjas turi pasirūpinti vertimo į lietuvių kalbą paslaugomis. |
|  | Diegėjas turi tiesiogiai bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis vadovaujantis šiomis sąlygomis: - Bendradarbiavimas turi būti vykdomas visą sutarties galiojimo terminą (įskaitant ir garantinės priežiūros laikotarpį); - Apie visus sprendžiamus klausimus turi būti informuojama ir Perkančioji organizacija; - Perkančioji organizacija iš anksto turi būti informuojama apie rengiamus susitikimus, kurių metu bus sprendžiami Paslaugų teikimo klausimai, bei sudaroma galimybė tokiuose susitikimuose dalyvauti Perkančiosios organizacijos atstovams; - Pastebėjus problemas, apie tai ne vėliau nei per 1 d. d. turi būti informuojama Perkančioji organizacija; - Diegėjas bendradarbiaudamas su suinteresuotomis šalimis, turi teisę neatskleisti komercinės ar konfidencialios informacijos tiesiogiai nesusijusios su Paslaugomis; - Diegėjas prieš atlikdamas veiksmus, kurie turi įtakos LITEKO veikimui, šiuos veiksmus privalo suderinti su LITEKO modernizavimą ar priežiūrą atliekančiu tiekėju ir Perkančiąja organizacija. |
|  | Per 2 savaites nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos Diegėjas turi pateikti Paslaugų vykdymo reglamento projektą, kuriame turi būti detalizuoti Paslaugų etapai, jų rezultatai (pateiktys), dalyvių vaidmenys, tarpusavio komunikacijos būdai, pateikti pagrindiniai riboženkliai (angl. milestones) ir detalus Perkančiosios organizacijos nurodytus terminus atitinkantis kalendorinis darbų vykdymo grafikas. |
|  | Paslaugų vykdymo reglamentas bus pateikiamas ir LKT. Jei Paslaugų vykdymo reglamente Diegėjas bus pateikęs konfidencialios informacijos, kuria nenorės dalintis, turės parengti atskirą Paslaugų vykdymo reglamento, be konfidencialios informacijos, versiją. |
|  | Įvykus susitikimams Paslaugų teikimo klausimais tarp Diegėjo ir Perkančiosios organizacijos ar kitų suinteresuotų šalių, Diegėjas per tris darbo dienas turi parengti ir pateikti derinimui dalyvavusioms šalims susitikimų protokolus, kuriuose turi būti aprašomi aptarti klausimai ir priimti sprendimai. |

Reikalavimai dokumentacijai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visa Diegėjo rengiama dokumentacija turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija. |
|  | Visa Diegėjo rengiama dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba ir laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių. |
|  | Visa parengta dokumentacija turi atitikti informatikos inžinerijos gerąją praktiką: turi būti numeruoti dokumentų skyriai ir poskyriai, pateikta informacija ir duomenys gali būti lengvai randami ir unikaliai identifikuojami, rengiamos diagramos turi atitikti pasirinktos notacijos reikalavimus ir būti aprašytos tekstu. |
|  | Paslaugų teikimo metu Diegėjas prieš pradėdamas rengti sutarties vykdymo rezultatus (dokumentus) preliminarų jų turinį ir formą turi suderinti su Perkančiąja organizacija. |
|  | Derinimui skirtos dokumentų versijos turi būti pateikiamos el. formatu el. paštu ar kitomis su Perkančiąja organizacija suderintomis el. ryšio priemonėmis. |
|  | Rezultatai pateikiami peržiūrai, vertinami ir derinami vadovaujantis tokiomis bendromis taisyklėmis: |
|  | Perkančioji organizacija derinimui pateiktus rezultatų šablonus (preliminarus turinys ir forma) peržiūri ir pastabas pateikia per 3 d. d., dokumentus iki 100 psl. apimties peržiūri ir pastabas pateikia ne daugiau kaip per 5 d. d., didesnės apimties dokumentus peržiūri ne daugiau kaip per 7 d. d. Šalių sutarimu gali būti suderinami ir kiti dokumentų peržiūros ir derinimo terminai; |
|  | Diegėjas dokumentus iki 100 psl. apimties turi pataisyti ne daugiau kaip per 3 d. d., o didesnės apimties dokumentus turi pataisyti ne daugiau kaip per 5 d. d. nuo dokumento grąžinimo taisymui dienos. Šalių sutarimu gali būti suderinami ir kiti dokumentų taisymo terminai. |
|  | Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu (.docx arba lygiaverčiu ar .pdf arba lygiaverčiu) formatu, esant poreikiui, Perkančioji organizacija gali paprašyti pateikti ir popieriniu formatu. |
|  | Galutinės dokumentacijos, apimančios projektavimo dokumentus, techninę dokumentaciją, administratorių ir naudotojų vadovus, pagalbos vadovus, versijos turi būti aktualios ir atitikti įdiegtus Paslaugų teikimo metu realizuotus LITEKO pakeitimus. |
|  | Garantinio aptarnavimo metu Diegėjo parengta dokumentacija (detalūs projektavimo dokumentai, naudotojo ir administratorių vadovai, pagalbos vadovas, techninė dokumentacija) turi būti atnaujinama, taip, kad pateikti aprašymai atitiktų aktualią LITEKO būseną (su visais garantinio aptarnavimo metu įdiegtais pakeitimais). Taip pat turi būti pateikiami ir atnaujinti išeities tekstai bei diegimo skriptai, instrukcijos. |

Reikalavimai analizei ir projektavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Analizės ir projektavimo veiklos turės būti vykdomos lygiagrečiai. |
|  | Analizės ir projektavimo metu, turės būti parengti: |
|  | Detalios analizės dokumentas; |
|  | Projektavimo dokumentas; |
|  | Integracinę sąsają aprašantys dokumentai; |
|  | Infrastruktūros resursų poreikių sąrašas. |
|  | Detalios analizės dokumentuose išanalizuojami ir detalizuojami visi funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai bei kiti, su realizuojamais reikalavimais susiję, Perkančiosios organizacijos išsakyti poreikiai. Funkcionalumai ir LITEKO vykdomi procesai turi būti detalizuojami pateikiant panaudos atvejų diagramas, panaudos atvejų aprašymus, veiklos bei veikimo procesus, naudojant procesų modeliavimo diagramas (angl. UML activity diagram, BPMN (Business Process Model and Notation) ar lygiavertes diagramas). Pateikiami pastarųjų diagramų struktūrizuoti aprašai. Turi būti atliktas visų šios Techninės specifikacijos funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu. |
|  | Projektavimo dokumente turi būti pateiktas architektūros aprašymas fizinių komponentų ir programinių komponentų požiūriu, naudojamos technologijos (jų pavadinimai, versijos), informacinis vaizdas (naujai keičiami ar kuriami duomenų laukai, duomenų bazės struktūros (su paaiškinimais), duomenų bazių sąsajų schemos ir kt.), funkcinis vaizdas (funkciniai vienetai, jų funkcijos, tarpusavio sąsajos ir kt.), integracinis vaizdas (sąsajos tarp vidinių ir išorinių sistemų kuriamos sistemos atžvilgiu), operacinis vaizdas (sisteminiai procesai, algoritmai, periodiniai sisteminiai darbai ir pan.), dislokavimo vaizdas (programinių komponentų pasiskirstymas techninėje įrangoje) ir kt. |
|  | Integracinę sąsają aprašančiuose dokumentuose turi būti detalizuojama realizuojamos integracinės ir duomenų mainų sąsajos paskirtis, realizavimo sprendimas, detalios metodų specifikacijos (aprašant siunčiamas / gaunamas užklausas, teikiamus / gaunamus duomenis), prisijungimo ir kiti parametrai, integracinės sąsajos naudojimo pavyzdžiai ir scenarijai (angl. sequence diagram) ir kita aktuali informacija, aprašanti integracinės sąsajos veikimą, jos naudojimą. |
|  | Esant infrastruktūros poreikiui turi būti parengtas Infrastruktūros resursų poreikių sąrašas, kuriame turi būti pateikiami infrastruktūros, skaičiavimo resursų ir paslaugų poreikis. |

Reikalavimai diegimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | LITEKO vystymo darbai turi būti atliekami Diegėjo diegimo ar testinėje aplinkoje. Po vidinio testavimo atlikimo LITEKO pakeitimai ar nauji funkcionalumai turi būti sudiegti į LITEKO testavimo aplinką (Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje) ir tik po sėkmingo priėmimo testavimo (ir kitų susijusių veiklų) LITEKO pakeisti ar naujai sukurti komponentai galės būti diegiami į LITEKO preprodukcinę ir produkcinę aplinkas (Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje). |
|  | Iki pakeitimų diegimo (į testinę, preprodukcinę ar produkcinę aplinkas) pradžios Diegėjas turi parengti diegimo planą, kuriame turi būti pateikiama: |
|  | diegimo veiklų grafikas; |
|  | diegimo instrukcija; |
|  | atstatymo (angl. rollback) planas įvykus diegimo incidentui; |
|  | diegimo schema. |
|  | Visi LITEKO pakeitimai turi būti įdiegti Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje. |
|  | Atlikus diegimą turi būti įsitikinta, kad visi LITEKO komponentai veikia ir yra pasiekiami. |
|  | Įgyvendinus visas suplanuotas diegimo veiklas, Diegėjas turės parengti diegimo ataskaitą, kurioje būtų aprašyti diegimo veiklų rezultatai, išvados. |

Reikalavimai testavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti įgyvendintas sukurtų funkcinių komponentų vidinis testavimas (konstravimo etapo metu Diegėjas turi įgyvendinti savarankiškai ir pateikti Vidinio testavimo ataskaitą) ir priėmimo testavimas (priėmimo testavimo etapo metu Diegėjas turi jį vykdyti kartu su Perkančiąja organizacija ir LKT), remiantis iš anksto parengtais testavimo planu ir metodika bei testavimo scenarijais. |
|  | Vidinio ir priėmimo testavimo metu turi būti: |
|  | įsitikinta, kad yra įgyvendinti visi šioje Techninėje specifikacijoje nustatyti funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai; |
|  | įsitikinta, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi ir atitinka analizės ir projektavimo metu suderintus sprendimus; |
|  | įsitikinta, kad reikalavimų įgyvendinimas tenkina Perkančiąją organizaciją ir kitas Projektu suinteresuotas šalis; |
|  | įsitikinta, kad sukurta programinė įranga atitinka jai keliamus saugumo ir pajėgumo reikalavimus; |
|  | identifikuotos, užregistruotos ir ištaisytos sukurtų funkcionalumų veikimo klaidos (angl. bugs). |
|  | Diegėjas turi parengti testavimo metodiką ir planą, kuriame turi būti pateikiama: |
|  | testavimo vykdymo ir klaidų bei trūkumų (funkcinių neatitikčių) fiksavimo tvarka; |
|  | testavimo dalyvių atsakomybės; |
|  | testavimo veiklų grafikas; |
|  | testavimo priėmimo kriterijai. |
|  | Diegėjas turi parengti testavimo scenarijus, kurie būtų skirti ištestuoti visus funkcinius ir integracinius reikalavimus. |
|  | Funkcinis testavimas turi apimti tiek korektiškų, tiek ir nekorektiškų duomenų įvedimą bei reakcijos į pateiktus duomenis tikrinimą. |
|  | Priėmimo testavimas turi būti vykdomas Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje. Jeigu priėmimo testavimo metu nebus tokios galimybės, testavimas turės būti vykdomas naudojant Diegėjo pateiktą techninę įrangą (jos pagrindu veikiančią testinę aplinką). Tokiu atveju Perkančiajai organizacijai pateikus reikalingą techninę įrangą, turės būti atliktas atskiras priėmimo testavimas. |
|  | Testavimų metu turi būti registruojamos visos identifikuotos klaidos (problemos) ir trūkumai bei jų būsenos. Klaidų, trūkumų registravimui turi būti naudojama specializuota problemų registravimo ir sekimo programinė įranga (angl. issue tracking software), pasiekiama naudojant interneto naršyklę. |
|  | Diegėjas turi pateikti tokį klaidų (problemų) ir trūkumų registravimo įrankį, kuris būtų nuolatos prieinamas internetu Perkančiosios organizacijos atstovams (iki 10 konkurentinių individualių naudotojų), kuriems turi būti prieinamos visos registruotos klaidos (problemos) ir trūkumai (registruoti tiek konkretaus naudotojo, tiek visų naudotojų). Užregistravus klaidą ar trūkumą, jo kortelėje, turi būti pateikiami klaidą ar trūkumą registravusio naudotojo identifikaciniai duomenys, leidžiantys įvardinti registratorių. |
|  | Diegėjas turi parengti ir pateikti visus testavimams reikalingus duomenis, jei tokių duomenų neturi ar negali pateikti Perkančioji organizacija. |
|  | Po kiekvienos testavimo sesijos per su Perkančiąja organizacija suderintą terminą Diegėjas turės pateikti testavimo ataskaitą bei nustatytų klaidų ir trūkumų šalinimo planą ir jas ištaisyti. |
|  | Tenkinant testavimo plane numatytus priėmimo kriterijus Diegėjas turės parengti Testavimo ataskaitą. |

Reikalavimai mokymams

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Mokymų etapo pradžioje Diegėjas turi pateikti mokymų planą, kuriame turi būti pateikiama: |
|  | mokymų tvarkaraštis, aprašantis kada ir kaip bus atliekami mokymai; |
|  | mokymų apimtis (temos ir dalyvių skaičius); |
|  | įrankiai ir medžiaga (informacija), kurie bus naudojami mokymų įgyvendinimo metu. |
|  | Ne trumpiau negu 2 sav. iki mokymų vykdymo pradžios Diegėjas turės parengti (arba atnaujinti esamus) administratorių ir naudotojų vadovus, kurie turi atitikti tokius reikalavimus: |
|  | visa pateikta medžiaga turi būti suskirstyta pagal funkcines sritis, parengta lietuvių kalba ir iliustruota naudotojo sąsajos ekranvaizdžiais; |
|  | vadovai turi būti išsamūs ir suprantami skaitytojui savarankiškai vykdant konkrečias užduotis, apimti visas realizuotas LITEKO funkcijas; |
|  | vadovuose turi būti pateikti visų sukurtos programinės įrangos laukų paaiškinimai. |
|  | Diegėjas mokymų plane nustatyta tvarka turi įvykdyti šių naudotojų grupių mokymus: |
|  | administratorių (iki 10 asmenų); |
|  | naudotojų (tik fiksuojant mokymų įrašus peržiūrėjusių asmenų sąrašą). |
|  | Naudotojų mokymai turi būti parengti įrašant naujų funkcionalumų demonstravimo įrašus ir juos patalpinant specializuotoje mokymų aplinkoje bei perduodami Perkančiajai organizacijai. |
|  | Administratorių mokymai turi būti rengiami vykdant mokymų sesijas, kurių metu turės būti demonstruojami administravimo funkcionalumai, sudarytos sąlygos užduoti klausimus bei esant poreikiui daromi įrašai, juos patalpinant specializuotoje mokymų aplinkoje bei perduodami Perkančiajai organizacijai. |
|  | Diegėjas turi fiksuoti ir pateikti mokymų dalyvių sąrašą (administratorius dalyvavusius mokymuose ir naudotojus išklausiusius mokymų įrašus) Perkančiajai organizacijai. |

Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Iki bandomosios eksploatacijos pradžios Diegėjas turi parengti bandomosios eksploatacijos planą, kuriame turi būti pateikiama: |
|  | bandomosios eksploatacijos vykdymo ir klaidų bei trūkumų fiksavimo tvarka; |
|  | bandomosios eksploatacijos dalyvių funkcijos ir atsakomybės; |
|  | bandomosios eksploatacijos veiklų grafikas; |
|  | bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai. |
|  | Bandomosios eksploatacijos metu klaidų registravimui turi būti naudojama specializuota problemų registravimo ir sekimo programinė įranga (angl. issue tracking software), pasiekiama naudojant interneto naršyklę. Diegėjas turi pateikti tokį klaidų (problemų) registravimo įrankį, kuris būtų nuolatos prieinamas internetu Perkančiosios organizacijos atstovams (bent 10 individualių konkurentinių naudotojų), kuriems turi būti prieinamos visos pateiktos problemos (klaidos) (registruotos tiek konkretaus naudotojo, tiek visų naudotojų). Užregistravus klaidą, jos kortelėje turi būti pateikiami klaidą registravusio naudotojo identifikaciniai duomenys, leidžiantys įvardinti klaidos registratorių. |
|  | Registruojamos klaidos turi būti klasifikuojamos į kritines ir nekritines klaidas (Bandomosios eksploatacijos plane galės būti suderinta ir papildoma klaidų klasifikacija): |
|  | kritinė klaida, tai klaida, kai – LITEKO komponentas nustoja veikti, prarandami įvesti duomenys, darbų sekos LITEKO nėra įmanoma tęsti be klaidos pašalinimo, neveikia šioje techninėje specifikacijoje ir projektavimo dokumentuose numatytos funkcijos arba yra netinkama LITEKO konfigūracija ir nėra alternatyvių galimybių tinkamam funkcijų atlikimui; |
|  | nekritinė klaida, tai klaida, kai – prie tam tikrų sąlygų neveikiančios techninėje specifikacijoje ar projektavimo dokumentuose numatytos funkcijos, kurioms galima lengvai surasti alternatyvų sprendimą, rašybos ar vertimo klaidos, netinkamas informacijos išdėstymas ir pan. |
|  | Bandomoji eksploatacija turi būti vykdoma gamybinėje aplinkoje, naudotojams realiai dirbant su LITEKO. |
|  | Diegėjas privalo pašalinti visas bandomosios eksploatacijos metu užfiksuotas klaidas ir trūkumus bandomosios eksploatacijos plane nustatyta tvarka. |
|  | Pagrindinės bandomosios eksploatacijos nuostatos: |
|  | reakcijos į klaidą laikas – kritinės – ne ilgiau kaip 2, o nekritinės – ne ilgiau kaip 4 Perkančiosios organizacijos darbo laiko valandos. Reakcijos į klaidą laikas suprantamas kaip laikotarpis, kuris prasideda nuo problemos užregistravimo ir apima Diegėjo vykdomą papildomų duomenų apie problemą surinkimą, problemos detalizaciją, atsakingų už problemos sprendimą asmenų priskyrimą. Reakcija į problemą nėra laikomas automatizuotas pranešimų siuntimas; |
|  | kritinės klaidos sprendimo (klaidos šalinimo ir funkcionalumo atnaujinimo) trukmė – ne ilgiau kaip 8 Perkančiosios organizacijos darbo valandos nuo reakcijos laiko į problemą pabaigos. Jei gedimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, su Perkančiąja organizacija turi būti suderinama dėl gedimo pašalinimo laiko; |
|  | nekritinės klaidos sprendimo (problemos šalinimo ir funkcionalumo atnaujinimo) trukmė – ne ilgiau kaip 16 Perkančiosios organizacijos darbo valandų nuo reakcijos laiko į problemą pabaigos. Jei gedimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, su Perkančiąja organizacija turi būti suderinama dėl gedimo pašalinimo laiko; |
|  | Pasibaigus bandomajai eksploatacijai, Diegėjas turi pateikti jos rezultatus apibendrinančią ataskaitą, kurioje būtų pateikiama informacija apie bandomosios eksploatacijos metu nustatytus ir iki bandomosios eksploatacijos pabaigos pašalintus klaidas ir trūkumus. |
|  | Bandomosios eksploatacijos metu atlikus programinio kodo pakeitimus, Diegėjas privalo Perkančiajai organizacijai pateikti atnaujintas (galutines) LITEKO techninės dokumentacijos ir išeities kodo versijas. Perkančiajai organizacijai turi būti sudarytos galimybės atlikti diegimo testą, siekiant įsitikinti pateiktų išeities kodų tinkamumu tolimesniam naudojimui. |

Reikalavimai papildomoms paslaugoms

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Perkančioji organizacija turi teisę ir galimybę (bet neįsipareigoja) nuo sutarties įsigaliojimo dienos užsakyti papildomų paslaugų pagal Diegėjo pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį. Papildomų paslaugų kiekis (apimtis) – iki 200 darbo valandų. |
|  | Papildomos darbo valandos gali būti panaudotos Paslaugų teikimo metu papildomų, šioje techninėje specifikacijoje nenurodytų paslaugų ar funkcionalumų užsakymui, kad būtų užtikrintas Projekto tikslų pasiekimas. |
|  | Diegėjas įsipareigoja taikyti ne didesnį paslaugų atlikimo įkainį, negu įkainis, nurodytas pasiūlyme. Kiekvienu atskiru atveju prieš pradedant papildomas paslaugas, Diegėjas turės pristatyti (detalizuoti) ir su Perkančiąja organizacija suderinti planuojamų atlikti tobulinimo paslaugų aprašymą (specifikaciją), laiko sąnaudas, pateikiant laiko sąnaudų pagrindimą bei įgyvendinimo terminą ir grafiką. |
|  | Papildomų poreikių užsakymo procedūra: |
|  | identifikuojamas ir trumpai aprašomas papildomo funkcionalumo poreikis; |
|  | poreikis patvirtinamas Perkančiosios organizacijos; |
|  | Diegėjas parengia siūlymą, kuriame aprašo papildomo funkcionalumo realizavimo principus, realizavimo terminą ir įvertina realizacijai reikalingą valandų skaičių; |
|  | Perkančiajai organizacijai patvirtintus tiekėjo siūlymą, siūlymo pagrindu formuojamas papildomas funkcionalumo užsakymas, kuris pasirašomas Perkančiosios organizacijos ir Diegėjo. |
|  | Visiems sutarties apimtyje realizuotiems papildomiems poreikiams turi būti taikomi garantinės priežiūros reikalavimai. |
|  | Realizavus papildomą poreikį, turi būti atnaujinama dokumentacija, atliekamas realizuoto funkcionalumo testavimas. |

Reikalavimai pakeitimų valdymui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Šioje techninėje specifikacijoje nustatyti funkciniai ir / ar nefunkciniai reikalavimai gali būti keičiami Diegėjo ar Perkančiosios organizacijos iniciatyva Paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka, nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų viešųjų pirkimų principų ir pirkimo tikslo. |
|  | Pakeitimų atsiradimas gali būti sąlygojamas aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po sutarties sudarymo, jų atsiradimo pasiūlymo pateikimo ar sutarties sudarymo metu nebuvo galima protingai numatyti ir kontroliuoti, taip pat, iš anksto įvertinti ir jų atsiradimo rizikos. |
|  | Pakeitimų teikimo ir tvirtinimo procedūra: |
|  | identifikuojamas ir trumpai aprašomas pakeitimo poreikis; |
|  | pakeitimas patvirtinamas Perkančiosios organizacijos; |
|  | Diegėjas parengia siūlymą, kuriame aprašo pakeitimo realizavimo principus, terminą; |
|  | Perkančiajai organizacijai patvirtintus Diegėjo siūlymą, siūlymo pagrindu keičiama Paslaugų metu rengta dokumentacija (jei yra poreikis) ir vykdomi pakeitimo realizacijos darbai. |
|  | Pakeitimai yra galimi esant visoms šioms aplinkybėms: |
|  | pakeitimas yra dokumentuotas, nurodant jo poreikį, poveikį, kritiškumo laipsnį (neesminis, vidutinis, kritinis) ir pasekmes; |
|  | pakeitimas nedaro neigiamos įtakos Perkančiosios organizacijos Projekto tikslų pasiekimui; |
|  | pakeitimas yra autorizuotas (pasirašytas Perkančiosios organizacijos įgalioto asmens); |
|  | atlikti su pakeitimu susiję techninės dokumentacijos pakeitimai; |
|  | apie pakeitimą tinkamai informuotos visos Projektu suinteresuotos šalys, kurių veiklai pakeitimas gali turėti įtakos. |
|  | Atliekant šioje Techninėje specifikacijoje numatytų reikalavimų pakeitimus (jei taikytina), papildomai turi būti atliekamas pakeisto funkcionalumo testavimas. |
|  | Visiems realizuotiems pakeitimams turi būti taikomi garantinės priežiūros reikalavimai. |

Reikalavimai garantiniam aptarnavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Garantinė priežiūra turi būti teikiama 12 mėnesių nuo galutinio Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. |
|  | Garantinė priežiūra turi būti teikiama: |
|  | Paslaugų teikimo metu sukurtai ar modifikuotai programinei įrangai; |
|  | programinės įrangos konfigūracijai; |
|  | visai pateiktai dokumentacijai. |
|  | Diegėjas privalo registruoti eksploatavimo sutrikimus bet kuriuo garantinės priežiūros metu prieinamoje el. sutrikimų registravimo sistemoje (pvz., specializuotoje per naršyklę pasiekiamoje programinėje įrangoje arba per pagalbos teikimo liniją (angl. Service Desk)). Perkančiajai organizacijai turi būti suteiktos programinės priemonės (iki 10 konkurentinių naudotojų), skirtos klaidų registravimo ir jų šalinimo eigos stebėjimui. |
|  | Registruojamos klaidos turi būti klasifikuojamos į kritines ir nekritines pagal PR-47 reikalavime nustatytas sąlygas. |
|  | Diegėjo teikiamos garantinės priežiūros paslaugos turi apimti: |
|  | klaidų ar netikslumų registravimą; |
|  | klaidų ar netikslumų taisymą, testavimą, diegimą ir atnaujintų programinių priemonių išeities tekstų pateikimą Perkančiajai organizacijai; |
|  | dokumentacijos tikslinimą pagal atliktus taisymus; |
|  | konsultacijų apie sukurtą, pakeistą esamą ir įdiegtą programinę įrangą, jos konfigūraciją teikimą garantiniais klausimais. |
|  | Pagrindinės konsultacijų teikimo sąlygos: |
|  | konsultacijos turi būti teikiamos Perkančiosios organizacijos darbuotojams su sukurtų funkcionalumų ar integracijos realizacija susijusiais klausimais; |
|  | konsultacijos turi būti teikiamos žodžiu (telefonu, vaizdo konferencijų būdu) bei raštu; |
|  | konsultacijoms turi būti skiriama iki 20 val. per mėnesį; |
|  | konsultacijos turi būti teikiamos Perkančiosios organizacijos darbo metu t. y. pirmadienis – penktadienis, 8:00 – 17:00 val.; |
|  | klaidų ar problemų analizės laikas negali būti įtraukiamas į konsultacijoms skirtą laiką. |
|  | Pagrindinės garantinės priežiūros paslaugų teikimo sąlygos: |
|  | reakcijos į problemą laikas – kritinės – ne ilgiau kaip 1, o nekritinės – ne ilgiau kaip 4 Perkančiosios organizacijos darbo laiko valandos. Užregistravus problemą, ne ilgiau nei per 5 min. Perkančiajai organizacijai turi būti pateikiamas registracijos patvirtinimas, kuriame nurodomas problemai suteiktas unikalus numeris, problemos klasifikavimo duomenys, aprašas ir kiti atributai. Reakcijos į problemą laikas suprantamas kaip laikotarpis, kuris prasideda nuo problemos užregistravimo ir apima Diegėjo vykdomą papildomų duomenų apie problemą surinkimą, problemos detalizaciją, atsakingų už problemos sprendimą asmenų priskyrimą. Reakcija į problemą nėra laikomas automatizuotas pranešimų siuntimas; |
|  | kritinės problemos sprendimo (problemos šalinimo ir funkcionalumo atnaujinimo) trukmė – ne ilgiau kaip 4 Perkančiosios organizacijos darbo valandos nuo reakcijos laiko į problemą pabaigos. Jei gedimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, su Perkančiąja organizacija turi būti suderinama dėl gedimo pašalinimo laiko; |
|  | nekritinės problemos sprendimo (problemos šalinimo ir funkcionalumo atnaujinimo) trukmė – ne ilgiau kaip 16 Perkančiosios organizacijos darbo valandų nuo reakcijos laiko į problemą pabaigos. Jei gedimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, su Perkančiąja organizacija turi būti suderinama dėl gedimo pašalinimo laiko; |
|  | techninės dokumentacijos atnaujinimai (jei to reikalauja Perkančioji organizacija) turi būti atlikti per 5 darbo dienas po problemos išsprendimo; |
|  | konsultacijos telefonu (telefono numeris, turi būti dedikuotas problemų sprendimui) ir / ar el. paštu (angl. Hot line) turi būti teikiamos Perkančiosios organizacijos specialistams darbo dienomis Perkančiosios organizacijos oficialiai patvirtintu darbo laiku. |
|  | Kas 3 mėnesius Diegėjas turi pateikti garantinės priežiūros paslaugų teikimo ataskaitą, kurioje būtų pateikiama informacija apie suteiktų konsultacijų skaičių ir registruotas bei išspręstas problemas. |
|  | Detali garantinės priežiūros paslaugų teikimo tvarka turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija ir dokumentuota Garantinio aptarnavimo reglamente. |

Reikalavimai Paslaugų teikimo etapams

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visi šioje techninėje specifikacijoje pateikiami reikalavimai turi būti realizuoti žemiau pateikiamoje lentelėje numatytais etapais ir terminais. |
|  | Pasirašius Paslaugų teikimo sutartį, bendru sutarimu (esant pagrindimui ir Perkančiosios organizacijos pritarimui), gali būti tikslinamas Paslaugų veiklų grafikas (etapų terminai, dokumentų priskyrimas etapams ir pan.). |
|  | Kiekvieno etapo pabaiga bus laikoma pasirašius konkretaus etapo priėmimo perdavimo aktą. |

2 lentelė. Paslaugų teikimo etapai

| Nr. | Etapas | Reikalavimai etapo veikloms | Etapo rezultatai | Terminai* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inicijavimas | Diegėjas: - Parengia Paslaugų reglamentą. Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; Teikia pastabas ir rekomendacijas. | - Paslaugų reglamentas. | Etapo rezultatai turi būti pateikti per 2 savaites nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos bei suderinti ne ilgiau kaip per 1 mėn. |
|  | Detali analizė ir projektavimas | Diegėjas: - Atlieka reikalavimų įvertinimą, parengia detalios analizės dokumentaciją; - Parengia projektavimo dokumentaciją; - Parengia integracinę sąsają aprašančius dokumentus. Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas; - Tvirtina etapo rezultatus. | - Detalios analizės dokumentas. - Projektavimo dokumentas. - Integracinę sąsają aprašantys dokumentai. - Infrastruktūros resursų poreikių sąrašas (esant poreikiui). | Etapo rezultatai turi būti suderinti per 2 mėn. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |
|  | Kūrimas ir vidinis testavimas | Diegėjas: - Vykdo reikalingus programavimo ir konfigūravimo darbus (savo kūrimo aplinkoje), įgyvendina funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus; - Parengia testavimo scenarijus; - Atlieka komponentų vidinį testavimą, sąsajų su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais (integravimo) testavimą ir parengia vidinio testavimo ataskaitą. Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; - Peržiūri ir įvertina vidinio testavimo rezultatus; - Tvirtina etapo rezultatus. | - Testavimo scenarijai. - Vidinio testavimo ataskaita. - Programinė įranga parengta diegimui testinėje aplinkoje. | Etapo rezultatai turi būti suderinti per 4 mėn. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |
|  | Diegimas testavimo aplinkoje | Diegėjas: - Parengia programinę įrangą, tinkamą įdiegimui Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje; - Parengia Diegimo planą; - Atlieka sukurtos programinės įrangos įdiegimą testavimo aplinkoje. - Parengia Diegimo ataskaitą. Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; - Organizuoja testavimo aplinkos paruošimą; - Teikia pastabas ir rekomendacijas; - Tvirtina etapo rezultatus. | - Diegimo planas (diegimui testavimo aplinkoje). - Diegimo ataskaita. - Sukurta programinė įranga, įdiegta Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje. | Etapas turi būti baigtas iki priėmimo testavimo etapo pradžios. |
|  | Priėmimo testavimas | Diegėjas: - Vykdo priėmimo testavimą; - Esant poreikiui atnaujina testavimo scenarijus; - Atlieka testavimo metu registruotų klaidų / neatitikčių taisymus; - Parengia priėmimo testavimo ataskaitą. Perkančioji organizacija: - Vykdo priėmimo testavimą; - Priima programinę įrangą diegimui į gamybinę aplinką; - Tvirtina etapo rezultatus. | - Testavimo planas. - Testavimo scenarijai (esant poreikiui atnaujinti). - Priėmimo testavimo ataskaita. - Sėkmingai atliktas priėmimo testavimas (tenkinami sėkmingo priėmimo testavimo kriterijai). - Diegimui į gamybinę aplinką parengta programinė įranga. | Etapo rezultatai turi būti suderinti per 5 mėn. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |
|  | Diegimas gamybinėje aplinkoje | Diegėjas: - Parengia programinę įrangą, tinkamą įdiegimui Perkančiosios organizacijos gamybinėje aplinkoje; - Parengia Diegimo planą; - Atlieka sukurtos programinės įrangos įdiegimą gamybinėje aplinkoje. - Parengia Diegimo ataskaitą. Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; - Organizuoja gamybinės aplinkos paruošimą; - Teikia pastabas ir rekomendacijas; - Tvirtina etapo rezultatus. | - Diegimo planas (diegimui gamybinėje aplinkoje). - Diegimo ataskaita. - Sukurta programinė įranga įdiegta Perkančiosios organizacijos gamybinėje aplinkoje. - Perkančiajai organizacijai perduoti išeities kodai, susiję komponentai bei konfigūracijos. | Etapas turi būti baigtas iki bandomosios eksploatacijos etapo pradžios. |
|  | Mokymai | Diegėjas atlieka šiuos darbus: - Parengia mokymų planą; - Parengia administratorių ir naudotojų vadovus, mokymų medžiagą; - Vykdo mokymus. Perkančioji organizacija: - Pateikia pastabas mokymų dokumentacijai; - Dalyvauja mokymuose; - Tvirtina etapo rezultatus. | - Mokymų planas. - Naudotojų ir administratorių vadovai. - Mokymų medžiaga. - Įvykdyti mokymai. | Etapas turi būti baigtas iki bandomosios eksploatacijos etapo pradžios. |
|  | Bandomoji eksploatacija | Diegėjas: - Parengia Bandomosios eksploatacijos planą; - Teikia konsultacijas bandomosios eksploatacijos klausimais; - Šalina eksploatacijos metu nustatytus defektus; - Parengia garantinės priežiūros reglamentą. - Parengia bandomosios eksploatacijos ataskaitą. Perkančioji organizacija: - Dirba su įdiegta programine įranga; - Registruoja bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas; - Vykdo bandomosios eksploatacijos metu nustatytų problemų šalinimo kontrolę; - Tvirtina etapo rezultatus. | - Garantinio aptarnavimo reglamentas. - Bandomosios eksploatacijos planas. - Parengta bandomosios eksploatacijos ataskaita. - Sėkmingai baigta bandomoji eksploatacija. - Perkančiajai organizacijai perduoti atnaujinti išeities kodai, susiję komponentai bei konfigūracijos. | Bandomosios eksploatacijos trukmė derinama su Perkančiąja organizacija, tačiau negali būti trumpesnė kaip 1 mėn. ir baigtis vėliau nei 6 mėn. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |
|  | Garantinė priežiūra | Diegėjas: - Teikia konsultacijas; - Registruoja ir šalina eksploatacijos metu nustatytus defektus; - Tikslina Paslaugų metu parengtą dokumentaciją. - Parengia garantinės priežiūros paslaugų teikimo ataskaitas. Perkančioji organizacija: - Dirba su įdiegta programine įranga; - Registruoja bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas; - Vykdo bandomosios eksploatacijos metu nustatytų problemų šalinimo kontrolę. | - Garantinės priežiūros paslaugų teikimo ataskaitos. | 12 mėnesius nuo galutinio Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos |

* - Tarpinių etapų Paslaugų suteikimo rezultatų terminai gali būti keičiami abiejų šalių susitarimu, tačiau galutinis Paslaugų suteikimo terminas, išskyrus garantinį terminą, negali būti ilgesnis kaip 6 mėn. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos.

Baigiamosios nuostatos

Visi šioje Techninėje specifikacijoje apibrėžti reikalavimai yra suprantami kaip minimalūs ir įgyvendinant Paslaugas bus aptariami su Diegėju, detalizuojami ir galutinai suderinami.

Visi pateikti reikalavimai yra technologiškai nepriklausomi, paremti atviromis technologijomis ar standartais. Jei Diegėjas Techninėje specifikacijoje rastų reikalavimą, susijusį su konkretaus gamintojo nuosavybės teisėmis apsaugota technologija (angl. proprietary), Diegėjas gali siūlyti lygiavertes technologijas, atitinkančias keliamus reikalavimus, t. y. visi šiame dokumente nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus, nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta, apibrėžiant Perkančiosios organizacijos turimus produktus ir esamus procesus).