SPS priedas Nr. 23

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

ŠIAME PIRKIME EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIAS PASIŪLYMAS BUS IŠRENKAMAS PAGAL ŽEMIAU PATEIKTUS KRITERIJUS

KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO KRITERIJAI

Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami ir ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, vadovaujantis šiais kriterijais:

| Vertinimo kriterijai, kriterijaus žymuo, aprašymas |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Kriterijaus funkcinio parametro lyginamasis svoris (pagal poreikį) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir žymuo |  | Kriterijaus aprašymas |  |  |
| Pirmas kriterijus | Kaina, C | - | X = 80,00 | - |
| Antras kriterijus | Darbų atlikimo terminas T1 | - | Y1 = 20,00 | - |

EKONOMINIO NAUDINGUMO APSKAIČIAVIMAS

Ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos ir kokybės balus:

S = C + T1

PARAMETRŲ APRAŠYMAS IR VERTINIMAS

Pirmas kriterijus. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

Apskaičiuotas balas suapvalinamas dvejais skaičiais po kablelio.

Antras kriterijus. Antrojo kriterijaus klausimu tiekėjai savo pasiūlymuose (SPS priedo Nr. 5 ,,Pasiūlymo forma‘‘ lentelė Nr. 1) turi nurodyti konkrečią Darbų atlikimo termino trukmę mėnesiais nuo sutarties įsigaliojimo. Darbų atlikimo termino balas (T1) balas apskaičiuojamas taip:

T1=Y1 ∙T1max-T1pT1max-T1min

Čia:

T1p – Tiekėjo pasiūlytas (Pasiūlymo formos lentelėje Nr. 1 įrašytas) Darbų atlikimo terminas mėnesiais nuo sutarties įsigaliojimo;

T1min – nustatytas minimalus Darbų atlikimo terminas (13 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo);

T1max – nustatytas maksimalus Darbų atlikimo terminas (15 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo);

Y1 – darbų atlikimo termino lyginamasis svoris (Y1 = 25,00).

Darbų atlikimo terminas, kurį tiekėjas nurodo savo pasiūlyme (žr. SPS priedo Nr. 5 ,,Pasiūlymo forma‘‘ lentelę Nr. 1),  negali būti mažesnis nei 9 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo ir negali būti didesnis kaip 16 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo.  Minėtas terminas mėnesiais nuo sutarties įsigaliojimo konkursiniame pasiūlyme turi būti įrašytas konkrečiu sveiku skaičiumi. Pasiūlymo formos lentelėje Nr. 1 nurodytas terminas bus įrašytas sutarties 17 punkto pradžioje. Pavyzdžiui, jeigu tiekėjas Pasiūlymo formos lentelėje Nr. 1 nurodys Darbų atlikimo terminą lygų 14 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo, tuomet sutarties 17 punkto pradžioje bus parašyta:

,,17. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai ir baigia per 14 mėnesių (-ius) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, iš kurių...........‘‘.

Darbų atlikimo termino balas bus apskaičiuojamas suapvalinant dviem skaičiais po kablelio.