UAB „Kauno vandenys“ (toliau – Perkantysis subjektas) supaprastinto atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą ID 2836624 „Orapūtė biologinio valymo procesui“ (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) buvo paskelbtas 2025 m. gegužės 22 d.

Perkantysis subjektas iš tiekėjo (toliau – Tiekėjas) 2025 m. gegužės 28 d., 14 val. 14 min. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis, pranešimo ID 217646 gavo pretenziją (toliau – 1 Pretenzija) ir 2025 m. birželio 3 d., 09 val. 35 min. CVP IS priemonėmis, pranešimo ID 224850 gavo antrą pretenziją (toliau – 2 Pretenzija) dėl Pirkimo:

1 Pretenzijoje Tiekėjas prašo peržiūrėti (pakeisti) sutartyje, pasiūlyme bei vertinimo kriterijuose įvykdymo terminą palikti tik vieną (Prekes įsipareigoja pristatyti ir Darbus atlikti ne vėliau kaip per...)

2 Pretenzijoje Tiekėjas prašo patikslinti Sutarties projekto sąlygas numatant realų prekės gamybos ir pristatymo terminą, vieningą prievolės įvykdymo terminą, nustatyti tarpinius mokėjimus, aiškią ir logiškai pagrįstą rizikų paskirstymą tarp šalių bei pasiūlymų vertinimo kriterijų (T) atsižvelgiant į vieningą prievolės įvykdymo terminą.

Išnagrinėjus pretenzijose pateiktus argumentus ir pridėtą gamintojo informaciją, priimtas sprendimas tenkinti Tiekėjo pretenziją ir prailginti prekės pristatymo terminą. Taip pat priimtas sprendimas naikinti pirkimo dokumentuose nurodytą pasiūlymų vertinimo kriterijų (T) bei neišskirti prekės pristatymo atskirai iš bendro sutarties termino. Papildomai nustatyti tarpinius atsiskaitymus sutarties projekte, numatant 50 proc. apmokėjimą po prekės pristatymo, o apmokėjimą už likusią kainą atlikti po prekės sumontavimo ir paleidimo darbų.

NUSPRĘSTA: Tiekėjo pretenziją tenkinti.