TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Suteikiamos Paslaugos apibūdinimas:

Mažeikių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių paprastojo remonto ir priežiūros darbų techninė priežiūra – Mažeikių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų-dviračių takų,  privažiuojamųjų kelių, automobilių stovėjimo aikštelių, kitų kelių/gatvių elementų (toliau – Kelių objektai) paprastojo remonto (a/b dangos atnaujinimas, vandens pralaidų įrengimas/pakeitimas, kiti darbai), priežiūros darbų (greideriavimas, žvyravimas išdaužų vietose, kelio griovių formavimas, kelkraščių įrengimas/sustiprinimas, asfaltbetonio dangos išdaužų užtaisymas, kelio padengimas dulkėtumą mažinančiomis priemonėmis, techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimas ir/ar pakeitimas, kiti darbai), kurių Užsakovas yra perkančioji organizacija, techninė priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

2. Techninis prižiūrėtojas, teikdamas Paslaugą, privalo:

2.1. tikrinti atliktų darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją nuoseklumą ir jų kiekius;

2.3. tikrinti, kad atliktų darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktinius ir, jei reikia, organizuoti tų kiekių nustatymą matuojant;

2.4. informuoti raštu Užsakovą, jei darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka faktinių ir atlikti tolimesnius veiksmus pagal Užsakovo nurodymus;

2.5. tikrinti darbų metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių darbų saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai;

2.6. tikrinti, kad laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai;

2.7. savarankiškai apsirūpinti techninės priežiūros atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais;

2.8. užtikrinti, kad Teikėjo sprendiniai atitiktų įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų techninės priežiūros atlikimo dokumentų, reikalavimus, nepažeistų valstybės, visuomenės bei trečiųjų asmenų interesų;

2.9. lankytis vykdomuose Kelių objektuose ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per savaitę ir apie tai iš anksto informuoti Užsakovą;

2.10. laiku (periodiškai) informuoti (raštu ir/ar žodžiu) Užsakovą apie vykdomą Paslaugą ir jos  eigą;

2.11. operatyviai informuoti Užsakovą apie visus techninius, gamybinius, organizacinius nesklandumus, susijusius su  vykdomais darbais;

2.12. sustabdyti  darbus, jei  darbai kelia pavojų žmonėms bei aplinkai;

2.13. pasirašyti  (vizuoti)  rangovų pateiktus apmokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai  juose  nurodyti  darbų kiekiai  atitinka  faktinius, atlikti  darbai  atitinka   statinio  normatyvinės kokybės reikalavimus ir kai dėl atliktų darbų nėra pastabų. Motyvuotai, atsisakius pasirašyti atliktų darbų aktus, surašomas aktas, kuriame išvardijami rangovo atliktų darbų trūkumai ir suderinus su Užsakovu nurodomi terminai jiems pašalinti;

2.14. tinkamai vykdyti kitus šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taip pat visas pareigas, priskirtas techniniam prižiūrėtojui pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

3. Techninio prižiūrėtojo parašas, priimant atliktus darbus, patvirtina tų darbų būtiną normatyvinę kokybę ir dokumentuose nurodytų darbų kiekių sutikimą su faktiniais darbų kiekiais.

4. Pasirašydamas dokumentus, techninis prižiūrėtojas privalo nurodyti kvalifikacijos atestato numerį.

5. Teikėjas techninę priežiūrą konkrečiuose Kelių objektuose atlieka pagal Užsakovo pavesto, darbus atliksiančio rangovo pateiktą raštišką pranešimą apie numatomų vykdyti darbų pradžią ir planuojamą jų užbaigimo datą. Pranešimas pateikiamas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatomų vykdyti darbų pradžios. Iki darbų pradžios techninis prižiūrėtojas privalo susipažinti su dokumentacija, vykdytinais kelių objektais ir pateikti techninius reikalavimus dėl atlikti numatomų darbų techninių parametrų. Darbo laiko, reikalingo techninei priežiūrai atlikti, Užsakovas nereglamentuoja, tačiau turi atitikti darbo sąnaudas, numatytas  statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priede.

6. Paslaugos kainą vertinti pagal įkainį, kuris nustatomas, kaip procentas nuo vykdytinų Kelių objektų paprastojo remonto ir priežiūros darbų vertės. Orientacinė šių darbų vertė – 2 880 000,00 Eur  (be PVM), t. y. 2025 m. – 1 200 000,00 Eur (be PVM), 2026/2027 m. – 1 680 000,00  Eur (be PVM). Nurodyta Kelių objektų paprastojo remonto ir priežiūros remonto  darbų vertė yra preliminari ir naudojama tik pirkimo laimėtojui nustatyti. Užsakovas už Teikėjo teikiamas techninės priežiūros paslaugas apmokės pagal Teikėjo pasiūlytą fiksuotą įkainį (procentą), kuris bus skaičiuojamas nuo atliktų rangos darbų vertės.

7. Kelių objektų paprastojo remonto ir priežiūros darbų techninė priežiūra bus atliekama Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje, kaimo vietovėse, gyvenvietėse, miesteliuose ir miestuose pagal poreikį.

__________