Rinkos konsultacijos dalyviams					2025-06-12

(siunčiama CVP IS priemonėmis)

| CVP IS numeris | 1137625 |
| --- | --- |
| Pirkimo būdas arba priemonė | Rinkos konsultacija |
| Pirkimo pavadinimas | Rinkos konsultacija dėl geležinkelio tiltų rangos darbų |

*toliau bendrai – Pirkimas

ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS KLAUSIMUS/SIŪLYMUS

UAB „LTG Kompetencijų centras“ (toliau – KC) teikia atsakymą (-us):

| Eil. Nr. | Klausimas/ prašymas* | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. Tilto, kelyje Klaipėda-Pagėgiai 40+343 km, Saugų sen. Šilutės r. sav., (unikalus Nr. 4400-0669-3530, registro Nr. 44/453943), rekonstrukcijos rangos darbai |  |  |
|  | Papildomų klausimų nepateikta |  |
| 2. Geležinkelis - Geležinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys -Valstybės siena 35+020÷98+288 Nr. I Tilto 73+302 km remontas |  |  |
|  | Papildomų klausimų nepateikta |  |
| 3. Geležinkelis - Geležinkelio linija N. Vilnia - Turmantas - Valstybės siena. Tilto 82+132 km remonto rangos darbai |  |  |
|  | Galimybė sumokėti už į statybvietę pristatytas medžiagas | Apsvarstysime siūlymą, dėl tokios viešojo pirkimo sutarties sąlygos. |
|  | Max 5% sulaikomi pinigai ir 50% sulaikytos sumos sumokama po darbų atlikimo akto pasirašymo. Likę galutiniai sulaikyti pinigai sumokami po darbų užbaigimo akto pasirašymo per 14 k.d. ( ne 30d.) | Apsvarstysime siūlymą, dėl tokios viešojo pirkimo sutarties sąlygos. |
|  | Ženkliai sumažintų kainą jei sutarties įvykdymo laidavimo sąlygose neliktų reikalavimo „padengti netiesiogines išlaidoms“ tada Rangovams nereiktų deponuoti pinigų bankuose, o galėtume pateikti draudimo bendrovės laidavimo raštą; | Apsvarstysime siūlymą, dėl tokios viešojo pirkimo sutarties sąlygos. |
| 4. | Išmeskite iš DKŽ išpildomosios dokumentacijos eilutę, taip nebus dirbtinai vilkinamas darbų atlikimas – dokumentacija tvarkoma per 3 mėn. po darbų atlikimo, galima numatyti sankcijas + yra sulaikyti pinigai. | Atsižvelgsime į siūlymą rengiant pirkimo dokumentus. |

* Rinkos konsultacijos dalyvių prašymo (-ų)/klausimo (-ų) tekstas neredaguotas.