### Pirkimo sąlygų

### 1 priedas

### VILNIAUS MIESTO EIŠIŠKIŲ PL. – METALO G. – JUNGIAMOJO KELIO TARP BALIO KARVELIO G. IR EIŠIŠKIŲ PL., VILNIUJE, SANKRYŽOS ŠVIESOFORINIO REGULIAVIMO PAPRASTOJO REMONTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

Perkančioji organizacija ir statytojas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija

(toliau – VMSA).

Įgaliotoji organizacija atlikti pirkimą ir užsakymus – Savivaldybės įmonė

„Susisiekimo paslaugos“ (toliau – SĮ „Susisiekimo paslaugos“).

Pirkimo objektas – Eišiškių pl. – Metalo g. – jungiamojo kelio tarp Balio Karvelio g. ir Eišiškių pl., Vilniuje,  sankryžos šviesoforų reguliavimo įrangos demontavimo ir įrengimo darbai pagal projektą „EIŠIŠKIŲ PL. – METALO G. – JUNGIAMOJO KELIO TARP BALIO KARVELIO G. IR EIŠIŠKIŲ PL., VILNIUJE, SANKRYŽOS ŠVIESOFORINIO REGULIAVIMO PAPRASTASIS REMONTO APRAŠAS“ (Techninės specifikacijos priedas Nr. 1).

Objekto darbai – pagal suderintą  projektą atlikti darbai ir teisės aktų nustatyta tvarka

perduoti gatvių savininkui (toliau – Darbai).

Techninė priežiūra – VMSA paskirtas objektui techninis prižiūrėtojas, atliekantis

ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Darbų terminas – ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo Darbų Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų pratęsimo/stabdymo bei kiti su Darbų vykdymu susiję terminai aprašyti II TERMINAI skyriuje.

- TERMINAI

- Detalus statybos darbų paslaugų grafikas suderinamas su VMSA ne vėliau kaip per

10 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Rangovas Darbus privalo atlikti laikydamasis Darbų grafikuose nustatytų terminų.

Esant 10 d. d. ir daugiau nuokrypiui nuo statybos darbų grafiko, Rangovas privalo pateikti VMSA atnaujintą grafiką:

  - Tuo atveju, jei keičiasi subrangovai (skiriamas naujas arba nusprendžiama

nesudaryti sutarties su subrangovu, arba nutraukiama sutartis su subrangovu) arba subrangovui skiriama atlikti didesnė (mažesnė) Darbų dalis, Rangovas privalo atnaujinti Darbų grafikus, nurodydamas juose naujus su subrangovais susijusius duomenis (darbus, kuriuos jie atliks).

- Dėklai kabeliams po gatvių dangomis šviesoforiniam reguliavimui turi būti įrengti

per 1 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- ŠVIESOFORŲ POSTO PAPRASTOJO REMONTO REIKALAVIMAI

- Įrengti šviesoforinį reguliavimą, šviesoforų išdėstymą, valdymo grupes pagal

parengto ir suderinto projekto Nr. P24-010  „EIŠIŠKIŲ PL. – METALO G. – JUNGIAMOJO KELIO TARP BALIO KARVELIO G. IR EIŠIŠKIŲ PL., VILNIUJE, SANKRYŽOS ŠVIESOFORINIO REGULIAVIMO PAPRASTASIS REMONTO APRAŠAS“ procesų valdymo ir automatizavimo dalį . Esant galimybei ar poreikiui numatyti šviesoforų montavimą ant gatvių apšvietimo atramų. Esant poreikiui numatyti gatvių apšvietimo atramų perkėlimą.

- Numatyti esamų šviesoforų ir šviesoforų įrangos demontavimą ir utilizavimą.

Utilizuojamų šviesoforų ir įrangos kiekius suderinti su SĮ „Susisiekimo paslaugos“.

- Įrengti šviesoforų valdymo ir vaizdo stebėjimo spintos ryšio pajungimą pagal UAB

„Skaidula“ išduotas sąlygas Nr. 2024-885-36. Iš viso turi būti įrengtos dvi ryšių paslaugos: viena skirta valdiklio pajungimui prie eismo valdymo sistemos, kita – vaizdo stebėjimo kameros pajungimui į vaizdo stebėjimo sistemą. Vaizdo stebėjimo spintoje optinis kabelis pajungiamas naudojant skaitmeninį optinį keitiklį.

- Numatyti šviesoforų valdiklio pajungimą į Eismo valdymo centrą (SĮ „Susisiekimo

paslaugos), vaizdo perdavimą į centro vaizdo stebėjimo sistemą „Digifort“ bei į tinklapį www.judu.lt, fiksuoto ryšio su centru įrengimą bei kameros licencijų komplekto įdiegimą. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būti perduotas VMSA.

- Numatyti šviesoforų valdiklio ir įrangos pajungimą prie esamo elektros tinklo:

skaitiklio Nr. 0236589, ESO objekto Nr. 13103843. Prieš pajungimą, Rangovas turi informuoti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir sutikslinti elektros prijungimo tašką.

- Statytojas 3 mėn. laikotarpiu po objekto pripažinimo tinkamu naudoti datos yra

atsakingas už šviesoforinio reguliavimo režimų tobulinimą, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsižvelgiant į realius eismo srautus bei eismo saugumo sąlygas, esant poreikiui,  įdiegti papildomas eismo valdymo programas.

- Prieš vykdant šviesoforų įrengimo darbus, būtina įvertinti, ar nereikia atlikti

projekto korekcijų atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus ar gatvių infrastruktūrą.

- Vykdant šviesoforų įrengimą, darbų eigoje privalu organizuoti objekto apžiūrą,

kviečiant VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komandos ir  SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad būtų įvertinta, ar nėra nukrypimų nuo išduotų šviesoforinio reguliavimo sąlygų ir projekto. Apžiūrų dažnumą ir poreikį nustato VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komandos ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo organizavimo skyriaus atstovų darbo grupė. Perduodant objektą VMSA, pateikti pažymą iš SĮ „Susisiekimo paslaugos“ apie šviesoforų posto eksploatacijos tinkamumą.

- Rangovas įrengimo laikotarpiu yra atsakingas už viso objekto priežiūrą, reagavimą

į gedimus bei jų šalinimą, tinkamą transporto srautų reguliavimą ir eismo saugumo užtikrinimą, kol objektas neperduotas VMSA. Priežiūros reikalavimai ir gedimų šalinimo terminai  numatyti projekto aiškinamajame rašte.

- Dokumentacija objekto perdavimui:

  - Baigus darbus pagal pateiktus dokumentus su žyma „Pritariu statyti“, kai

pagal galiojančius teisės aktus, ar Techninės priežiūros nurodymus, privaloma pateikti išpildomąją dokumentaciją (geodezinę nuotrauką ir projektine dokumentaciją su žyma „TAIP PASTATYTA“), Rangovas kartu su darbų priėmimo - perdavimo aktais pateikia šią dokumentaciją. Visi dokumentai perduodami redaguojamais (word, excel, dwg) formatais ir pdf formatu, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu. Taip pat pateikti visą dokumentaciją USB laikmenoje (2 vnt.).

  - Valdiklio pagrindinių komponentų (plokščių) serijinių (ID) numerių sąrašas.

  - Bandomasis šviesoforų paleidimo aktas.

  - Išpildomoji inžinierinių tinklų topografinė nuotrauka, kuri turi apimti visus

naujai įrengtus inžinierinius tinklus;

  - Valdiklio, šviesoforų, transporto srautų jutiklių, pėsčiųjų mygtukų, garsinių

signalų, vaizdo stebėjimo kamerų  bei kitos eismo valdymo įrangos (gamintojų) techninė dokumentacija, naudojimo instrukcijos, aptarnavimo vadovai – lietuvių kalba.

  - Naudotų medžiagų ir įrenginių gamintojo pasai ir atitikties deklaracijos

patvirtintos Rangovo atstovo antspaudais;

  - Nuosavybės, atsakomybės ribų aktai su tiekėjais dėl duomenų perdavimo;

  - Pažyma apie elektros įrenginių sumontavimą, suderinimą, išbandymą bei

Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimų atitikimą;

  - Garantiniai terminai po objekto pripažinimo tinkamu naudoti pažymos ir

turto perdavimo į eksploataciją momento: Įrangai (medžiagoms) – 5 metai.; paslėptiems darbams – 10 m.

  - Varžų matavimo protokolai (įžemintuvų, kabelių ir instaliacijos izoliacijos,

grandinės nuo įžemintuvų iki įžemintuvų elementų) bei matavimo prietaiso patikros sertifikatas, darbuotojų atestatai (Elektrotechnikos darbuotojo, vykdančio darbus elektros tinkle ir vartotojų įrenginiuose (iki 1000 V), kuris išklausė izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo mokymų kursą);

  - Vaizdo jutiklių (detektorių) bandymų protokolai;

  - Valdiklio prijungimo prie centralizuotos eismo valdymo sistemos testavimo protokolas su parašais;

  - Vaizdo stebėjimo sistemos architektūrinė schema;

  - Valdiklio programos el. formate, kurios suprogramuotos valdiklyje;

  - Valdiklio konfigūravimo programinė įranga programų keitimui ir naujų

sukūrimui;

  - Vaizdo jutiklių (detektorių) konfigūravimo programinė įranga;

  - Valdiklio ar kitos įrangos (įrenginių) spintų raktų komplektai (2 komplektai);

  - Kita reikalinga dokumentacija šviesoforų ir posistemių priežiūrai.

- Šviesoforų valdymo įrangos pajungimui į SĮ ,,Susisiekimo paslaugos“ Eismo valdymo centrą Rangovas turi turėti bent 1 (vieną) specialistą, kuris yra atitinkamo šviesoforinio valdiklio gamintojo apmokytas ir gali programuoti atitinkamą valdiklį. Taip pat įrengiamas šviesoforų postas turi būti sukoordinuotas su gretimais šviesoforų postais.

## REIKALAVIMAI DARBŲ ORGANIZAVIMUI IR PROCESŲ VALDYMUI

- Įrengimo darbų ir priežiūros principai turi atitikti ISO 9001 standarto (arba lygiavertis),

Statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų ir Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašo reikalavimus. Darbų metu Rangovas privalės užtikrinti, kad šviesoforų bei jų įrangos įrengimo darbai bei priežiūra būtų suteikti laiku ir atitiktų įstatymus, norminius dokumentus ir sutartinius reikalavimus. Statinio statybos techninės priežiūros paslaugas atliks VMSA paskirti arba pasamdyti statinio statybos techninės priežiūros specialistai kai tai bus privaloma.

- Rangovas privalo pasiūlyti el. statybos žurnalo aplikaciją, kuri darbų priėmimo –

perdavimo metu bus perduota USB rakto laikmenoje VMSA tolimesniam saugojimui ir archyvavimui. Darbų organizavimo procesų valdymui Rangovas privalo turėti internetinę aplikaciją (toliau – aplikacija) darbų kontrolės stebėsenai. VMSA ir kontrolės personalas turi turėti galimybę stebėti darbų atlikimo stovį bet kuriuo paros metu. Rangovas  aplikacijoje informuos apie atliktų  darbų etapus ir technologinius procesus.

- Darbų vykdymui naudojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti privalomus dokumentus

- deklaracijas, sertifikatus, instrukcijas, pasus, bandymų protokolus (kam taikoma) ir atitikti keliamus reikalavimus. Rangovas privalo užtikrinti naudojamų medžiagų ir gaminių atsekamumą. Tai yra, kad tik patikrintos medžiagos ir gaminiai būtų naudojami įrengimo vietose. SĮ „Susisiekimo paslaugos“, VMSA ir (ar) kontrolės personalui nustačius ir užfiksavus nuotraukomis ar kitais įrodymo būdais, kad įrengtos medžiagos ir (ar) gaminiai neatitinka reikalavimų, Rangovui skiriama bauda numatyta sutartyje ir netinkamos priemonės nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 val., turi būti pakeistos tinkamomis.

- Rangovas privalės turėti savo nuosavybėje arba pateikti nuomos sutartis pagrindiniams

kontrolės (matavimo) įrankiams ir įrangai. Įranga ir įrankiai turi būti kalibruoti (kam taikoma) ir patikrinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, atlikti kontrolės (savikontrolės) funkcijas. Rangovas ar jo subrangovai įstatymų nustatyta tvarka privalo atlikti bandymus  Akredituotose laboratorijose ar gauti kontrolės įstaigos išvadas dėl asfalto, atitvarų ir kitų statybos produktų tinkamumo.

- Rangovo automobiliams ir mechanizmams, kurie vykdys darbus turi būti pažymėti

Rangovo logotipais bei turintys veikiantį geltoną švyturėlį.

- Siekiant užtikrinti eismo saugumą darbų metu, Rangovas privalo naudoti kelio darbams

skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles, vadovautis KŽT bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintomis taisyklėmis „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12“. Automašinos gatvėse turi dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai turi vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti kelyje. Automašinos, darbininkų apranga, atitvarai turi būti paženklinti Rangovo atributais.

- Prieš darbų pradžią Rangovas turi pasirūpinti nustatyta tvarka aptvėrimo ir kasinėjimo

leidimais.

- Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.

D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo XIII skyriaus „Statybinės medžiagos“ reikalavimais, jei tokios statybinės medžiagos įeina į perkamo objekto sudėtį.

- Rangovas turi pateikti VMSA faktiškai atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktus iki kito

mėnesio, einančio po darbų priėmimo, 2  dienos apmokant iš VMSA lėšų, kartu pateikiant atliktų darbų kiekius pagal suderintą su VMSA darbų kiekių apskaitos formą. Atliktų darbų kiekiai ir įrengimas turi būti patvirtinti techninės priežiūros darbuotojo ir fiksuojami statybos žurnale. Visi darbų pridavimo dokumentai pateikiami elektroniniame variante turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu asmenų, kurie įsakymu paskirti kaip atsakingi už darbų vykdymą. VMSA turi teisę atmesti priėmimo – perdavimo aktus jei yra trūkumų. Rangovo pareiga įrodyti, kad darbai yra atlikti pagal reikalavimus. PVM sąskaitos faktūros išrašomos ir pateikiamos per SABIS sistemą tik pagal patvirtintus priėmimo – perdavimo aktus iki kito mėnesio 5 darbo dienos apmokant iš VMSA lėšų.