Suinteresuotiems tiekėjams							Pirkimo Nr. 2958009

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad Viešųjų pirkimų tarnybai  atlikus Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vykdomo pirkimo Nr. 2958009 „Savitarnos rūbinės pertvarkymo ir kasos išplėtimo darbai Nacionalinėje dailės galerijoje (Atviras supaprastintas konkursas)“ dokumentų atitikties Viešųjų pirkimų įstatymui ir jį įgyvendinantiems teisės aktams peržiūrą ir pateikus rekomendacijas Perkančioji organizacija pakoregavo pirkimo sąlygas ir CVP IS sistemoje įkėlė Pirkimo sąlygų versiją Nr. 2 ir Techninę specifikaciją Versija Nr. 2.

- Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.1 punkte ir Pirkimo sąlygų 8 priedo „Sutarties projektas“ 1.1 punkte buvo nurodyta, kad “Darbų atlikimo terminas: 240 k. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos įskaitant abipusių įsipareigojimų įvykdymo 30 dienų terminą”.

Paaiškiname terminą taip:

Darbų atlikimo terminas, įskaitant perdavimo-priėmimo akto pasirašymą yra 210 dienų, 30 dienų skiriama perkančiosios organizacijos įsipareigojimui apmokėti už  tinkamai atliktus darbus. Bendra sutarties trukmė 240 k. d.

- Papildėme Specialiųjų pirkimo sąlygų 1.5. punktą ir jį išdėstėme taip:

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 1 punktu1, Perkančioji organizacija įvertino galimybę vykdyti pirkimą per CPO LT elektroninį katalogą. Nustatyta, kad CPO LT kataloge darbų pirkimai galimi tik turint parengtą konkrečiam objektui pritaikytą darbų kiekių žiniaraštį. Šiuo atveju perkami individualūs, konkrečiai vietai pritaikyti darbai – savitarnos rūbinės pertvarkymas ir kasos išplėtimas. Neturint darbų kiekių žiniaraščio, CPO LT platformoje nėra galimybės tiksliai apibrėžti pirkimo apimties, todėl pirkimas negali būti įvykdytas tinkamai naudojantis katalogu. Be to, kiekių žiniaraščio parengimas reikalautų papildomų viešųjų išteklių – tiek laiko, tiek lėšų, – dėl ko būtų pažeistas efektyvumo principas. Atsižvelgdami į šias aplinkybes, laikome, kad sprendimas nevykdyti pirkimo per CPO LT katalogą yra pagrįstas, o Pirkimo dokumentuose nurodytas motyvas atitinka Įstatymo 82 str. 2 d. 1 p1. reikalavimus. Visgi, siekdami aiškumo, atitinkamą punktą papildysime išplėstais motyvais.

- Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ pasitaikiusias sąvokas „paslaugos” pakeitėme į sąvoką „darbai”.

- Pagal naują teisinį reglamentavimą atnaujinome Pirkimo sąlygų 5 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 1 lentelėje keliamą kvalifikacijos reikalavimą Tiekėjui ir išdėstėme ją taip:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
| 1. | Tiekėjo vadovaujančių specialistų ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, kvalifikacija. Tiekėjas turi paskirti specialistą(-us), kurio(-ų) kvalifikacija atitinka žemiau nurodytus reikalavimus: - bent 1 (vieną) atestuotą statinio statybos darbų vadovą, kuris turi teisę eiti ypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje statybos vadovo pareigas – pastatų tipas – negyvenamieji pastatų paskirties grupė – visuomeniniai; pastatų paskirtis - kultūros | Prašoma pateikti galimo laimėtojo Patvirtinantys dokumentai: Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims (išskyrus užsienio šalies specialistus*) SSVA (iki 2022-04-30 SPSC) išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies specialistams* išduoti teisės pripažinimo dokumentai, arba užsienio šalies specialistams* išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje, arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija. *Užsienio šalies specialistai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis - turi teisę eiti ypatingojo/neypatingojo (arba ypatingojo statinio esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje) statinių statybos vadovo pareigas, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę eiti analogiškų statinių statybos vadovo pareigas. Užsienio šalies specialisto* turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po pasiūlymų pateikimo datos, tačiau pačią teisę specialistas kilmės šalyje turi būti įgijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Teisės pripažinimo dokumentai turi būti gauti iki darbų pradžios. Pirkimo vykdytojas informaciją apie Lietuvoje išduotus kvalifikacijos dokumentus pasitikrina SSVA registruose https://www.ssva.lt/cms/registrai. Reikalavimą turi atitikti • jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; • tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; • subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. Jei kvalifikacijos dokumente yra nurodyta visa reikalaujama statinių grupė (neišskirti / nenurodyti pogrupiai) arba nurodytas konkretus pogrupis, atitinkantis nurodytą kvalifikacijos reikalavime, – tokie kvalifikacijos dokumentai yra tinkami. |

- Pakoregavome Specialiųjų pirkimo sąlygų 1.4 punktą, palikdami informaciją, kad  Perkančioji organizacija vykdo žaliąjį pirkimą ir nustato kriterijus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3. ir 4.4.4. punktus. Informaciją apie pirkimui taikomus minimo Aprašo  6 punktą ir Aprašo 2 priedo VII skyriaus 7.4 punktą, perkėlėme  į Pirkimo sąlygų 5 priedą „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

- Pirkimo sąlygų 5 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ detalizavome, kad aplinkosauginiai reikalavimai pagal Aprašo 4.3. p. bus taikomi pirkimo objekto daliai – darbai, o aplinkosauginiai reikalavimai pagal Aprašo 2 priedo VII skyriaus 7.4 punkto reikalavimus bus taikomi pirkimo objekto daliai– baldai).

- Papildėme Specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1 punkte nurodytą , informaciją jog „Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma: 6.1.5. EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas“, papildydami, kad bus tinkami ir kiti lygiaverčiai sertifikatai ir dokumentai, patvirtinantys tiekėjo atitiktį aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimams.

- Ištaisėme Pirkimo dokumentuose 5 priedo 2 lentelės redakcinio pobūdžio klaidą – vietoje „Tvarkos aprašo 7 punkto“ nurodėme „10 punktą“.

- Pakoregavome 5 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 2 lentelės skiltį „Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą“ ir išdėstėme taip: - tiekėjas; - jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; - subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

- Patikslinome Sutarties projekto 1.7.4 ir 1.7.5 papunkčius, nurodydami, kad galės būti perskaičiuojamos ir darbų ir prekių kainos dėl kainų indekso pokyčio.