ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

VIEŠOJO PIRKIMO SĄLYGOS

PASTATO PRAMONĖS g. 2, kURŠĖNŲ M., Šiaulių r. sav., pamatų šiltinimo, drenažo ir lietaus nuotekų NUVEDIMO SISTEMŲ ĮRENGIMO DARBŲ SU PROJEKTO PARENGIMU

TURINYS

| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |
| --- | --- |
| II. | PIRKIMO OBJEKTAS |
| III. | TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI |
| IV. | ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE |
| V. | PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS |
| VI. | PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS |
| VII. | PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS |
| VIII. | VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS |
| IX. | PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS |
| X. | PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO |
| XI. | PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA |
| XII. | PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS |
| XIII. | ASMENS DUOMENŲ APSAUGA |
|  | PRIEDAI: |

1 priedas. Pasiūlymo forma.

2 priedas. Veiklų sąrašo forma.

3 priedas. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimų ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų atitikties deklaracijos (toliau – Deklaracija) forma.

4 priedas. Pirkimo sutarties projektas

5 priedas. Pavyzdinės pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (laidavimo ir garantijos) formos.

6 priedas. Pavyzdinės sutarties įvykdymo užtikrinimo (laidavimo ir garantijos) formos.

7 priedas. Techninė specifikacija.

8 priedas. Planas pamatų šiltinimo.

9 priedas. Statinių išdėstymo planas.

10 priedas. Topografinė nuotrauka.

11 priedas. Specialistų sąrašo forma.

12 priedas. Pavyzdinė Deklaracijos dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 2¹ dalies nuostatoms forma.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- BĮ Kuršėnų šeimos namai, juridinio asmens kodas 190087696, buveinės adresas Pramonės g. 2, 81182 Kuršėnai, Šiaulių r. sav., (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti Pramonės g. 2, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav. pastato pamatų šiltinimo, drenažo sistemos ir lietaus nuotekų įrengimo darbai , įskaitant reikalingos apimties statinio remonto projektas ar aprašas ir suderinimas bei išpildomosios topografinės nuotraukos parengimas.

- Centralizuoto pirkimo procedūrą atlieka Šiaulių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188726051, Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai (toliau – Pirkimo vykdytojas), vykdydama centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas pagal Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022-07-05 sprendimu Nr. T-271 „Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijai ir Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centrui“ suteiktą teisę.

- Mažos vertės pirkimas skelbiamos apklausos būdu vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais Viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis.

- Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme, Mažos vertės apraše ir kituose su pirkimo objektu susijusiuose teisės aktuose (jų aktualiose redakcijose).

- Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

- Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Vykdant pirkimą siekiama racionaliai panaudoti tam skirtas lėšas.

- Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

- Šis pirkimas į dalis neskaidomas, todėl tiekėjai privalo teikti pasiūlymą dėl visos pirkimo objekto apimties, nurodytos šiuose pirkimo dokumentuose. Alternatyvūs pasiūlymai negalimi.

- Pirkimo objektas yra Pramonės g. 2, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav. pastato pamatų šiltinimo, drenažo sistemos ir lietaus nuotekų įrengimo darbai , įskaitant reikalingos apimties statinio remonto projektas ar aprašas ir suderinimas bei išpildomosios topografinės nuotraukos parengimas (toliau – Darbai).

- Darbų sudėtis, apimtys bei kiti reikalavimai yra nurodyti šių pirkimo sąlygų 2 priede pateikiamame Veiklų sąraše, 4 priede pateikiamame Pirkimo sutarties projekte, 7 priede pateikiamoje Techninėje specifikacijoje, 8 priede pateikiamoje situacijos schemoje. Tiekėjai turi įvertinti visus pirkimo objektą sudarančius darbus. Darbų atlikimo terminai: remonto aprašo parengimo ir suderinimo terminas – per 2 mėnesius nuo sutarties sudarymo. Statybos darbų atlikimo terminas su defektų ištaisymais pagal su Užsakovu suderintą kalendorinį darbų grafiką – per 5 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 mėnesį. Projektavimo ir kitų inžinerinių paslaugų įkainiai negali viršyti UAB „Sistela“ nurodytų bendrųjų ekonominių normatyvų dydžių. Tarpiniai atlikimo terminai detalizuojami kalendoriniame darbų grafike, kuris turės būti parengtas po pirkimo sutarties sudarymo.

- Tiekėjai pasiūlyme privalo įvertinti visas pirkimo sutarčiai įvykdyti reikalingas sąnaudas – išlaidas statinio remonto projekto ar aprašo parengimui ir suderinimui, nurodytiems darbams atlikti, išlaidas išpildomosios topografinės nuotraukos parengimui, ir reikalingų medžiagų, gaminių, mechanizmų eksploatacijos ir darbo užmokesčio vertę, socialinio draudimo mokesčius, pridėtinės vertės mokesčius, kitus reikalingus mokesčius bei kitas išlaidas, kurias turi numatyti profesionalus ir atsakingas tiekėjas. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Po pasiūlymų pateikimo termino nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas tiekėjo klaidomis ar praleidimais. Jeigu vykdant rangos sutartį paaiškės, kad rangovas turi patirti išlaidų ar atlikti darbus, kuriuos jis privalėjo įtraukti į savo sąnaudas pagal Pirkimo vykdytojo pateiktus pirkimo dokumentus ar jų paaiškinimus, tai šiuos darbus atlikti ar išlaidas padengti rangovas privalės savo sąskaita. Maksimali pirkimo biudžeto suma yra 121 000,00 Eur su PVM.

- Tiekėjai, dalyvaujantys pirkimo procedūroje, atsako už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant pateiktą techninę specifikaciją, situacijos schemą ir visus išleistus paaiškinimus bei papildymus, taip pat už pateikiamos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui arba Darbų atlikimui, gavimą. Aiškinamasis susirinkimas su tiekėjais nebus rengiamas. Tiekėjai gali statybos darbų atlikimo vietoje susipažinti su esama situacija. Asmuo kontaktams Ričardas Vitkevičius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, mob. +370 602 72 513, el. p. ricardas.viktevicius@ksn.lt

- Darbų atlikimo vieta: Pramonės g. 2, Kuršėnai, Šiaulių rajono savivaldybė.

III. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI

- Toliau šiose konkurso sąlygose vartojamos Viešųjų pirkimų tarnybos 2017-06-29 įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintoje Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikoje nustatytos sąvokos:

  - kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris paraiškos ar pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu;

  - ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi (toliau – ūkio subjektas) – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus;

  - subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia (toliau - subtiekėjas) – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

- Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, privalo neturėti žemiau nurodytų tiekėjų pašalinimo pagrindų:

1 lentelė. Tiekėjų pašalinimo pagrindai

| Eil. Nr. | Tiekėjas pašalinamas iš pirkimo procedūros jei: | Tiekėjo pašalinimo pagrindo buvimo/ nebuvimo aplinkybes patvirtinantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, Deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | Su pasiūlymu turi būti pateikta Deklaracija (šių pirkimo sąlygų 3 priedas). Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų pirkimo vykdytojas reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. Pirkimo vykdytojui kilus abejonių dėl tiekėjo patikimumo, tik jo prašomi dokumentai, patvirtinantys tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą. Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Pirkimo vykdytojo prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal Deklaracijos galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 15.2 | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | Su pasiūlymu turi būti pateikta Deklaracija (šių pirkimo sąlygų 3 priedas). | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 15.3. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra Pirkimo vykdytojas, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba Pirkimo vykdytojas turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, Pirkimo vykdytojui reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | Su pasiūlymu turi būti pateikta Deklaracija (šių pirkimo sąlygų 3 priedas). Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų Pirkimo vykdytojas reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. Pirkimo vykdytojui kilus abejonių dėl tiekėjo patikimumo, tik jo prašomi dokumentai, patvirtinantys tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą. 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Pirkimo vykdytojo prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal Deklaracijos galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Pirkimo vykdytojas savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Pirkimo vykdytojas neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Pirkimo vykdytojo prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal Deklaracijos galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 15.4. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir Pirkimo vykdytojas dėl to turi įtikinamų duomenų. | Su pasiūlymu turi būti pateikta Deklaracija (šių pirkimo sąlygų 3 priedas). | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 15.5. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar Pirkimo vykdytojo sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | Su pasiūlymu turi būti pateikta Deklaracija (šių pirkimo sąlygų 3 priedas). | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 15.6. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | Su pasiūlymu turi būti pateikta Deklaracija (šių pirkimo sąlygų 3 priedas). | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 15.7. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir Pirkimo vykdytojas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | Su pasiūlymu turi būti pateikta Deklaracija (šių pirkimo sąlygų 3 priedas). Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3 | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 15.8. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką Pirkimo vykdytojo sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką Pirkimo vykdytojo sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir Pirkimo vykdytojas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | Su pasiūlymu turi būti pateikta Deklaracija (šių pirkimo sąlygų 3 priedas). | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 15.9. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas Pirkimo vykdytojo, Perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas Pirkimo vykdytojo sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | Su pasiūlymu turi būti pateikta Deklaracija (šių pirkimo sąlygų 3 priedas). Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1 https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 15.10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Pirkimo vykdytojas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | Su pasiūlymu turi būti pateikta Deklaracija (šių pirkimo sąlygų 3 priedas). Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 15.11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Pirkimo vykdytojas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | Su pasiūlymu turi būti pateikta Deklaracija (šių pirkimo sąlygų 3 priedas). Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 15.12. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Pirkimo vykdytojas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | Su pasiūlymu turi būti pateikta Deklaracija (šių pirkimo sąlygų 3 priedas). Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 15.13. | Tiekėjas yra pažeidęs bent vieną iš VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, kurį Pirkimo vykdytojas gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu Pirkimo vykdytojas pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | Su pasiūlymu turi būti pateikta Deklaracija (šių pirkimo sąlygų 3 priedas). | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 15.14. | Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, Pirkimo vykdytojas nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį. | Su pasiūlymu turi būti pateikta Deklaracija (šių pirkimo sąlygų 3 priedas). Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų Pirkimo vykdytojas reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. Pirkimo vykdytojas savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/. Pirkimo vykdytojui kilus abejonių dėl tiekėjo patikimumo, turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Pirkimo vykdytojo prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |

- Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos jis privalo būti įgijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos:

2 lentelė. Kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.1. | Tiekėjas turi teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti: - statyba. | Su pasiūlymu turi būti pateikta Deklaracija (šių pirkimo sąlygų 3 priedas). Pirkimo vykdytojui atlikus Deklaracijos patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos reikalavimų atitiktį. Reikalavimo atitikčiai pagrįsti pateikiamas Tiekėjui (juridiniam asmeniui) valstybės įmonės Registrų centro išduotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas arba įstatai, asmens, besiverčiančio veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimas, patvirtinantis teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos. | Tiekėjas, ūkio subjektų grupės nariai (atitinkamai pagal jų prisiimamus įsipareigojimus vykdant pirkimo sutartį), ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi (atitinkamai pagal jų prisiimamus įsipareigojimus vykdant pirkimo sutartį). |
| 16.2. | Tiekėjas pirkimo sutarčiai vykdyti privalo turėti: – bent 1 specialistą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka turintį teisę būti ypatingojo statinio projekto vadovu. Statiniai: gyvenamieji pastatai (įvairios socialinės grupės). – bent 1 specialistą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka turintį teisę būti ypatingojo statinio statybos vadovu. Statiniai: gyvenamieji pastatai (įvairios socialinės grupės). | Su pasiūlymu turi būti pateikta Deklaracija (šių pirkimo sąlygų 3 priedas). Pirkimo vykdytojui atlikus Deklaracijos patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos reikalavimų atitiktį. Reikalavimo atitikčiai pagrįsti pateikiamas specialistų sąrašas elektroninėje formoje (pagal šių pirkimo sąlygų 11 priedą). Siūlomų specialistų sąraše turi būti nurodyta: – specialisto vardas, pavardė, – numatytos specialisto funkcijos, – dabartinė specialisto darbovietė, – duomenys apie specialisto turimą VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros (buv. VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro) išduotą kvalifikacijos atestatą, ar (specialistui iš užsienio*) VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros (buv. VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro) išduotą teisės pripažinimo dokumentą**; Prie sąrašo pridedami: – specialistui VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros (buv. VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro) išduotas kvalifikacijos atestatas, ar (specialistui iš užsienio*) VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros (buv. VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro) išduotas teisės pripažinimo dokumentas. Jeigu siūlomas specialistas nėra tiekėjo (pavienio tiekėjo, ūkio subjektų grupės nario, kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) darbuotojas, pridedama tiekėjo ir specialisto pasirašyta deklaracija, kad tiekėjas, jo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, sudarys darbo sutartį su specialistu, o specialistas vykdys numatytas funkcijas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Tas pats asmuo gali būti siūlomas kelioms funkcijoms vykdyti. *specialistas, kuris yra Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, pilietis arba kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis; **jeigu dėl specialisto, kuris yra Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, pilietis arba kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, kvalifikacijos pagrindimo pateikiama ne teisės pripažinimo pažyma, o kitas įrodantis dokumentas (pvz. minėto specialisto kilmės šalyje išduotas specialisto atestatas, įrodantis, kad jis paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną buvo atitinkamai kvalifikuotas) ir dokumentai, įrodantys, jog dar nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui specialistas kreipėsi į Statybos sektoriaus vystymo agentūrą dėl teisės pripažinimo pažymos gavimo, tuomet teisės pripažinimo pažyma privalo būti pateikta per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo. To nepadarius, bus laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį. | - tiekėjas; - bent vienas ūkio subjektų grupės narys (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė); - ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi / kvazisubtiekėjas pagal sutarties vykdymui pavestus/prisiimtus įsipareigojimus (žr. šių pirkimo sąlygų 22 p.). |

- Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus:

3 lentelė „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai“

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Tiekėjas perkamiems statybos (gyvenamieji pastatai (įvairios socialinės grupės) turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. | Su pasiūlymu turi būti pateikta Deklaracija (šių pirkimo sąlygų 3 priedas). Pirkimo vykdytojui atlikus Deklaracijos patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos reikalavimų atitiktį. Reikalavimo atitikčiai pagrįsti pateikiamas nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotas EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, arba kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, arba kitus lygiaverčius įrodymus. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Tiekėjas, ūkio subjektų grupės nariai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), ūkio subjektas/subtiekėjas – visi subjektai, kurie pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai perkamus teritorijos darbams (veiklų sąrašo 2 eilutė). |

Pastabos:

1) jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, ir kurio bus paprašyta pateikti lentelėse nurodytus, deklaruotus duomenis patvirtinančius dokumentus, negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija (pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeninė kopija);

2) pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Pirkimo vykdytojas pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų;

3) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje numatytų sąlygų (toliau – Deklaracija), kurios forma pateikta šių pirkimo sąlygų 4 priede. Deklaraciją užpildo ir teikia: tiekėjas; jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – kiekvienas ūkio subjektų grupės narys; jeigu pasiūlyme nurodyti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, – kiekvienas toks ūkio subjektas; jeigu pasiūlyme nurodyti subtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, – kiekvienas toks subtiekėjas. Tiekėjui su pasiūlymu pateikus netikslią (-as) Deklaraciją (-as) ar jos (jų) nepateikus, tiekėjo bus prašoma pateikti Deklaraciją (-as) arba ją (jas) patikslinti per Pirkimo vykdytojo nurodytą terminą. Tiekėjui per nurodytą terminą nepateikus Deklaracijos (-ų) ar jos (jų) nepatikslinus, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas. Pirkimo vykdytojui kilus abejonių dėl tiekėjo pateiktoje Deklaracijoje nurodytų duomenų teisingumo, Pirkimo vykdytojas iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius Deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą, per Pirkimo vykdytojo nurodytą terminą. Tiekėjui per nurodytą terminą nepateikus dokumentų, įrodančių Deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą, arba pateikus netikslius ar neišsamius dokumentus, ir Pirkimo vykdytojui paprašius, jų nepatikslinus ar nepapildžius per Pirkimo vykdytojo nurodytą terminą, tiekėjo pasiūlymas atmetamas. Nustačius, kad tiekėjas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė – bent vienas ūkio subjektų grupės narys) neatitinka šių pirkimo sąlygų 16.1 punkte nustatytų reikalavimų, tiekėjo pasiūlymas atmetamas.

- Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi su pasiūlymu pateikti užpildytą (-us), šių pirkimo sąlygų 3 priede nustatytos formos Tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimų ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų atitikties deklaraciją. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, Deklaraciją pateikia tas ūkio subjektų grupės narys, kuris visų ūkio subjektų grupės narių vardu teikia pasiūlymą. Pirkimo vykdytojas šiose pirkimo sąlygose nurodytų tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikacijos reikalavimų ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus atitiktį patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo). Nurodyti tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimus ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus patvirtinantys dokumentai gali būti išduoti ir po vokų atplėšimo, tačiau juose nurodyti duomenys turi būti aktualūs pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienai.

- Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių pirkimo sąlygų 15.1–15.13 punktuose nustatytus tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimus ir pirkimo sąlygų 17.1 punkte nustatytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus privalo atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o pirkimo sąlygų 16.1-16.2 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi tenkinti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

21. Jeigu pasiūlyme yra numatyti ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remsis, siekdamas atitikti nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tokiems ūkio subjektams taikomi šių pirkimo sąlygų 15.1–15.13 punktuose tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimai, ir atitinkamai pagal ūkio subjektams numatomus pavesti darbus vykdant pirkimo sutartį – kvalifikacijos reikalavimai, nustatyti šių pirkimo sąlygų 16.1 punkte bei pirkimo sąlygų 17.1 punkte nustatytas aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimas (jei taikomas ūkio subjektams numatomiems pavesti Darbams).

- Jeigu tiekėjas, siekdamas atitikti šių pirkimo sąlygų 16.2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ketina pasitelkti kvazisubtiekėjus – fizinius asmenis, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, bet su kuriais tiekėjas numato sudaryti darbo sutartis pirkimo laimėjimo atveju, tokie asmenys (kvazisubtiekėjai) ir numatomos jų funkcijos privalo būti nurodyti pasiūlyme. Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 7 dalies 1 punkte prievolė paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą priskiriama Rangovui, tiekėjas šių pirkimo sąlygų 16.2 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo atitikčiai negali pasitelkti subrangovo pajėgumų, tačiau gali pasitelkti kvazisubtiekėją.

- Jei dalies Darbų atlikimą tiekėjas numato perduoti vykdyti subtiekėjams, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, siekdamas atitikti nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, jis savo pasiūlyme privalo nurodyti, kokius subtiekėjus, kokiems Darbams, ir kokiai jų daliai (procentais) jis ketina pasitelkti. Su pasiūlymu turi būti pateikiami ir tokių numatytų subtiekėjų užpildytos Deklaracijos. Subtiekėjams, kurių pajėgumais tiekėjas nesirems, siekdamas atitikti nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, taikomi šių pirkimo sąlygų 15.1–15.13 punktuose tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimai ir pirkimo sąlygų 17.1 punkte nustatytas aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimas (jei taikomas subtiekėjui numatomiems pavesti Darbams).

- Bet kokių ūkio subjektų/subtiekėjų nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. Tų pačių ūkio subjektų/subtiekėjų/kvazisubtiekėjų dalyvavimas kelių tiekėjų pasiūlymuose nėra ribojamas. Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti sutartis ar preliminarius susitarimus su nurodytais ūkio subjektais/subtiekėjais/kvazisubtiekėjais, kad jų pajėgumai tiekėjui bus prieinami pirkimo sutarčiai įvykdyti.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

- Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį (skaitmeninę kopiją). Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Perkančioji organizacija ir Pirkimo vykdytojas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

- Pirkimo vykdytojas nereikalauja, kad, ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Pirkimo vykdytojui pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

- Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

- Pasiūlymas, įskaitant pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentą, turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje, arba ne Pirkimo vykdytojo nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų, ir nenagrinėjami. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).

- Pasiūlymas privalo būti pasirašytas tiekėjo (pavienio tiekėjo vadovo, ar ūkio subjektų grupės įgalioto partnerio vadovo) saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Jeigu pasiūlymą ir jo dokumentus pasirašo ne tiekėjo vadovas, turi būti pateiktas tiekėjo vadovo įgaliojimas pasiūlymą pasirašančiam asmeniui. Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).

- Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu.

- Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikdamas užpildytą pasiūlymo formą ir reikalaujamus dokumentus.

- Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje ir atsakymų CVP IS priemonėmis, visuma (Pirkimo vykdytojas pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų). Į tiekėjo, su kuriuo gali būti sudaryta pirkimo sutartis, pasiūlymo sudėtį įeina ir jo vėliau, Pirkimo vykdytojo prašymu, pateikti tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos reikalavimų atitiktį pagrindžiantys dokumentai.

- CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ turi būti pateikti šie reikalaujami dokumentai:

  - užpildyta Pasiūlymo forma pagal šių pirkimo sąlygų 1 priedą;

  - užpildyta Veiklų sąrašo forma pagal šių pirkimo sąlygų 2 priedą;

  - įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma);

  - užpildyta (-os) Deklaracija (-os) pagal šių pirkimo sąlygų 3 priedą;

  - užpildyta (-os) Deklaracija (-os) pagal šių pirkimo sąlygų 12 priedą;

  - jungtinės veiklos sutarties kopija (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė);

  - sutartys ar preliminarūs susitarimai su ūkio subjektais/subtiekėjais/kvazisubtiekėjais, kad jų pajėgumai tiekėjui bus prieinami pirkimo sutarčiai vykdyti (jei numatoma);

  - pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pagal šių pirkimo sąlygų VI skyriaus reikalavimus.

- Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu:

  - pavienis tiekėjas kitame pasiūlyme yra ūkio subjektų grupės narys;

  - tiekėjas keliuose pasiūlymuose yra ūkio subjektų grupės narys;

  - tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.

- Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį.

- Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

- Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS paskelbtame skelbime apie pirkimą nurodyto termino, tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, Pirkimo vykdytojas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

- Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Dokumentus, kurie yra konfidencialūs, ar pasiūlymo dokumentuose esančią konfidencialią informaciją tiekėjai turi nurodyti Pasiūlymo formos (šių pirkimo sąlygų 1 priedas) skiltyje „Konfidenciali informacija“ arba aiškiai pažymėti užrašu/spaudu „Konfidencialu“.

- Atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies reikalavimus dėl pasiūlymo ir pirkimo sutarties paskelbimo CVP IS, prašome tiekėjų dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, teikiant pasiūlymą CVP IS, talpinti atskirame segtuve, pažymėtame „Pasiūlymo konfidenciali dalis“.

- Pirkimo vykdytojas, viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomi konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai.

- Konfidencialia negalima laikyti informacijos:

  - jeigu tai pažeistų įstatymus, nustatančius informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus;

  - jeigu tai pažeistų Viešųjų pirkimų įstatymo 33 ir 58 straipsniuose nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, dalyvių informavimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis;

  - pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikacijos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų atitiktį patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai ar tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis;

  - informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekėjus bei kvazisubtiekėjus, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai.

- Jeigu tiekėjo pasiūlyme esanti informacija, atitinkanti šių pirkimo sąlygų 41.1–41.4 punktuose nurodytą informaciją, bus pažymėta kaip „konfidenciali“, ir jeigu Pirkimo vykdytojui kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Pirkimo vykdytojo nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

- Pasiūlymuose nurodoma darbų kaina pateikiama eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šiuose pirkimo dokumentuose nurodytą darbų apimtį, kainos sudėtines dalis, techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į perkamų darbų kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. PVM turi būti nurodomas atskirai. Pasiūlymo kaina, kainos sudedamosios dalys ir tarpinės sumos nurodomos eurais, dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

- Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 dienų po pasiūlymų pateikimo termino. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

- Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkimo vykdytojas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.

- Pirkimo vykdytojas turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkimo vykdytojas paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir išsiunčia visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkimo vykdytojas paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. [Tiekėjų prisijungimas prie pirkimo vykdomas taip: naujausių skelbimų sąraše spaudžiama ant pirkimo pavadinimo, pirkimo lange spaudžiama „Prisijungti“, įvedami prisijungimo prie CVP IS duomenys, spaudžiama „Priimti kvietimą“.]

- Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkimo vykdytojas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą tiekėjas iki nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gali atsiimti bei pakeisti. [Norėdamas atsiimti ar pakeisti pasiūlymą, tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atsiimtą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo.].

- Tiekėjo teikiamas pasiūlymas (visas pasiūlymas ar pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta kaina) gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

  - iki CVP IS paskelbtame skelbime apie pirkimą nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą, galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje: https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzssisfravimo%20instrukcija.pdf.

  - iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, nurodytos CVP IS paskelbtame skelbime apie pirkimą, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Pirkimo vykdytojas galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms ar kitais išskirtiniais atvejais, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti elektroniniu paštu – erika.simaitiene@siauliuraj.lt. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Pirkimo vykdytojo oficialiu jo telefonu ir (arba) elektroniniu paštu).

- Jeigu tiekėjas pateikia užšifruotą visą pasiūlymą, bet iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios dėl savo kaltės nepateikia slaptažodžio arba pateikia neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Pirkimo vykdytojas negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas.

- Jeigu tiekėjas pateikia užšifruotą tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus, bet iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios dėl savo kaltės nepateikia slaptažodžio arba pateikia neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Pirkimo vykdytojas negalėjo iššifruoti pasiūlymo dokumento, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, – Pirkimo vykdytojas tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

- Pirkimo vykdytojas reikalauja pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas gali būti užtikrintas vienu iš žemiau nurodytų būdų:

  - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija;

  - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimu;

  - užstatu, kuris pervedamas į BĮ Kuršėnų šeimos namų sąskaitą Nr. A. s. LT LT857300010081213716, esančią banke „Swedbank“ AB, AS Lietuvos skyrius.

- Banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimas turi būti išduotas, o užstato pavedimas turi būti įvykdytas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Nepateikus su pasiūlymu pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, arba pateikus neįsigaliojusį užtikrinimo dokumentą (už kurio išdavimą neapmokėta), Pirkimo vykdytojas paprašys per jos nurodytą terminą pateikti galiojantį pasiūlymo galiojimo užtikrinimą ar dokumentus, įrodančius, kad už išduotą užtikrinimą yra apmokėta arba atliktas užstato pavedimas. Nepateikus nurodytų dokumentų, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo vertė – 1000,00 Eur (vienas tūkstantis eurų 00 ct). Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma laikoma minimaliais Pirkimo vykdytojo nuostoliais, kurių įrodinėti Pirkimo vykdytojas neprivalo.

- Jeigu pasiūlymo galiojimo užtikrinimui teikiama banko garantija arba laidavimo draudimu, pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pateikiamas skaitmenine forma kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas privalo būti pasirašytas jį išdavusios įstaigos įgalioto darbuotojo saugiu elektroniniu parašu. Pateikiant draudimo bendrovės laidavimo raštą, kartu turi būti pateikiama laidavimo draudimo liudijimo (poliso) skaitmeninė kopija ir dokumento, patvirtinančio įvykdytą apmokėjimą, skaitmeninė kopija. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (elektroninis dokumentas) pasiūlymo dokumentų sudėtyje turi būti pateiktas atskiru failu, kad liktų aktyvus užtikrinimą išdavusios įstaigos įgalioto darbuotojo elektroninis parašas. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumento galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu pasiūlymų galiojimo terminas, nurodytas šių pirkimo sąlygų 44 punkte. Pavyzdinės pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (laidavimo ir garantijos) formos pateiktos šių pirkimo sąlygų 5 priede.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinime (banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavime) turi būti numatyta, kad visi ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir Pirkimo vykdytojui pareikalavus, užtikrinimo suma besąlygiškai sumokama Pirkimo vykdytojui, tokiais atvejais:

  - jei tiekėjas po vokų atplėšimo procedūros, pasiūlymų galiojimo laikotarpyje atšaukia savo pasiūlymą;

  - tiekėjas neatsakinėja į Pirkimo vykdytojo užklausimus dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikacijos duomenų atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo, paaiškinimo ar patikslinimo, trūkstamų ar netikslių dokumentų pateikimo ar patikslinimo, dėl pasiūlymo paaiškinimo ar neįprastai mažos kainos pagrindimo;

  - jei tiekėjas, jo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, ir pakvietus pasirašyti pirkimo sutartį, raštu atsisako pasirašyti pirkimo sutartį, siekia pasirašyti pirkimo sutartį kitomis sąlygomis, negu buvo nustatyta pirkimo dokumentuose arba iki nustatyto termino nepasirašo pirkimo sutarties;

  - jei pasirašius pirkimo sutartį, tiekėjas per nustatytą terminą nepateikia perkančiajai organizacijai tinkamo sutarties įvykdymo užtikrinimo.

- Esant prieštaravimams tarp draudimo bendrovės laidavimo draudimo taisyklių nuostatų ir pagal šias pirkimo sąlygas išduoto laidavimo draudimo rašto teksto, pirmumo teisė bus teikiama šio pirkimo sąlygoms ir Pirkimo vykdytojo priimto laidavimo draudimo rašto tekstui.

- Jeigu pasiūlymo galiojimui užtikrinti pateiktas užstatas, Pirkimo vykdytojas turi teisę pasinaudoti užtikrinimu (tiekėjui negrąžinti užstato), esant šių pirkimo sąlygų 55.1–55.4 punktuose nurodytoms aplinkybėms.

- Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą tiekėjas gali prašyti Pirkimo vykdytojo patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tokiu atveju Pirkimo vykdytojas privalo atsakyti tiekėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas neatima teisės iš Pirkimo vykdytojo atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informaciją, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Pirkimo vykdytojui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

- Pirkimo vykdytojas, tiekėjui pareikalavus, įsipareigoja nedelsdama ir ne vėliau kaip per 7 dienas grąžinti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, kai:

  - pasibaigia pirkimo pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;

  - įsigalioja pirkimo sutartis ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas;

  - buvo nutrauktos pirkimo procedūros.

- Pirkimo vykdytojui pasinaudojus ar nepasinaudojus pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, neapribojama Pirkimo vykdytojo teisės pareikalauti sumokėti dalyvio, kurio pasiūlymas buvo atmestas dėl to, kad buvo nepateiktas, arba pateiktas netinkamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, ar dalyvis, Komisijai paprašius, neteikė jokių pasiūlymo paaiškinimų, prašomų dokumentų ar jų patikslinimų, visą skirtumą tarp jo pateikto pasiūlymo ir sekančio pagal kainą pasiūlymo vertės, o jeigu buvo gautas tik vienas pasiūlymas – skirtumą tarp pakartotinai vykdomo pirkimo laimėjusio pasiūlymo vertės.

VII. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

- Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į Pirkimo vykdytoją. Prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas gali būti pateikiami Pirkimo vykdytojui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (į šį terminą neįskaičiuojant klausimo pateikimo dienos ir pasiūlymų pateikimo termino dienos). Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

- Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Pirkimo vykdytojas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas.

- Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių pirkimo sąlygų 61 punkte nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama pirkimo sąlygas savo iniciatyva, Pirkimo vykdytojas turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas Pirkimo vykdytojas atsako ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimo vykdytojas, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas. Atsakymai į tiekėjų klausimus ar pirkimo sąlygų paaiškinimai, patikslinimai Pirkimo vykdytojo iniciatyva paskelbiami CVP IS bei teikiami tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

- Pirkimo vykdytojas, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

- Pirkimo vykdytojas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

- Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Pirkimo vykdytojo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai).

- Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, Pirkimo vykdytojas atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu Pirkimo vykdytojas pirkimo sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali pirkimo sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimo protokolų išrašų (jeigu susitikimai įvyks) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolų išrašus. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip pat paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami suinteresuotiems tiekėjams, jeigu tokie yra žinomi Pirkimo vykdytojui.

VIII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS

- Pradinis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis prilyginamas vokų su pasiūlymais atplėšimui. Komisijos posėdis, kurio metu vyks susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis (toliau – vokų su pasiūlymais atplėšimo) procedūra, vyks Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus patalpose, Vilniaus g. 263, Šiauliai, CVP IS paskelbtame skelbime apie pirkimą nurodytu laiku.

- Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje tiekėjų atstovai nedalyvauja.

- Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar pasiūlymas pateiktas Pirkimo vykdytojo nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, ar pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros rezultatus Komisija įformina protokolu.

- Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija.

IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

- Pirkimo vykdytojas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą ar kvalifikacijos reikalavimų atitiktį ar aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų atitiktį, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pirkimo vykdytojas pirmiausia patikrina dalyvių pasiūlymų galiojimo užtikrinimus (ar užtikrinimas pateiktas, ar užtikrinimas įsigaliojęs (už jo išdavimą yra apmokėta), ar užtikrinimas atitinka kitas nustatytas sąlygas ir pan.), ir jei reikia, paprašo iki nustatyto termino pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jį patikslinti arba užtikrinti jo įsigaliojimą. Dalyvio, iki Pirkimo vykdytojo nurodyto termino nepateikusio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, nepašalinusio nurodytų trūkumų ar neužtikrinusio užtikrinimo įsigaliojimo, pasiūlymas atmetamas. Pirkimo vykdytojas toliau vertina dalyvių pateiktus, galiojančius pasiūlymus, o nustačiusi ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, patikrina, ar nėra šį pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar dalyvis tenkina nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ar aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

- Pirkimo vykdytojo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijų – kainą. Bus vertinama bendra pasiūlymo kaina su PVM.

- Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

- Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

- Jei dalyvio pasiūlyme nurodyta Darbų ar jų sudedamųjų dalių kaina atrodo neįprastai maža, Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą. Pasiūlyme nurodyta darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų Pirkimo vykdytojo rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį.

- Pirkimo vykdytojas, įvertinusi Deklaracijoje pateiktą informaciją ir, jeigu taikytina, šių pirkimo sąlygų 72 punkte nurodytuose dokumentuose pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio dalyvio atitikties reikalavimams ir kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus.

- Pirkimo vykdytojas, nustatęs ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, prieš priimdama sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo pagal šių pirkimo sąlygų X skyriaus nuostatas, kreipiasi į dalyvį, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, ir paprašo pateikti tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikacijos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus, nurodydama šių dokumentų pateikimo terminą.

- Pirkimo vykdytojas nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje šių pirkimo sąlygų 1 lentelės eilutėje);

  - nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia Deklaraciją, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, Pirkimo vykdytojas gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

- Komisija patikrina dalyvio pagal šių pirkimo sąlygų 79 punktą pateiktus dokumentus. Jeigu Komisija nustato, kad dalyvio pateikti tiekėjo pašalinimo priežasčių nebuvimą ar kvalifikacijos reikalavimų atitiktį pagrindžiantys dokumentai ar aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų atitiktį pagrindžiantys dokumentai yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per Pirkimo vykdytojo nurodytą terminą.

- Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ar jų nepateikė, Pirkimo vykdytojas privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą.

- Pirkimo vykdytojas gali nuspręsti derėtis dėl pasiūlymo kainos sumažinimo. Priėmus sprendimą derėtis, bus deramasi su visais pasiūlymus pateikusiais tiekėjais. Vykdant derybas, bus laikomasi tokių sąlygų:

  - visiems tiekėjams taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija;

  - atskiru pranešimu CVP IS priemonėmis tiekėjams nurodoma derybų data, laikas ir vieta. Gali būti nustatyta, kad derybos bus vykdomos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis;

  - tretiesiems asmenims ir derybose dalyvaujantiems tiekėjams negali būti atskleidžiama jokia derybų metu iš tiekėjo gauta informacija, taip pat informacija apie derybų metu pasiektus susitarimus;

  - bus deramasi tik dėl pasiūlytos kainos sumažinimo;

  - derybų eigą rezultatus Pirkimo vykdytojas fiksuos Komisijos protokoluose.

- Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

- Tiekėjo pateiktų dokumentų ar duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai siunčiami Pirkimo vykdytojui tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

- Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

  - tiekėjas pateikė pasiūlymą ne CVP IS priemonėmis;

  - Pirkimo vykdytojo prašymu CVP IS priemonėmis nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikacijos reikalavimų atitiktį ar aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų atitiktį;

  - tiekėjas neatitinka nustatytų tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimų ar aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, arba Pirkimo vykdytojo prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie šių reikalavimų atitikimą CVP IS priemonėmis;

  - jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkimo vykdytojas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

  - pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, tame tarpe, bet neapsiribojant: tiekėjas pateikė daugiau negu vieną pasiūlymą (pagal šių pirkimo sąlygų 34 punkto nuostatas); tiekėjo siūlomų darbų apimtis ar savybės neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nuodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, ar jų nepateikė, ir Pirkimo vykdytojo prašymu šių dokumentų nepateikė ar nepatikslino per Pirkimo vykdytojo nurodytą terminą, arba neužtikrino, kad pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas įsigaliotų per Pirkimo vykdytojo nurodytą terminą, tiekėjas su pasiūlymo nepateikė reikalaujamų su pasiūlymu pateikti dokumentų, nurodytų šių pirkimo 33.1, 33.2, tiekėjas pateikė užšifruotą pasiūlymą ar jo dalį, bet nustatytu laiku nepateikė arba pateikė neteisingą slaptažodį pasiūlymui iššifruoti ir pan.;

  - tiekėjas per Pirkimo vykdytojo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

  - visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, Pirkimo vykdytojui nepriimtinos kainos;

  - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos.

- Pirkimo vykdytojas CVP IS Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka paskelbia informaciją apie tiekėją, kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, arba apie tiekėją, kuris dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį, kai jis buvo pašalintas iš pirkimo procedūros ar kai priimtas teismo sprendimas.

X. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

- Pirkimo vykdytojas, norėdamas priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, turi nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus ir nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus atveją, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas). Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS pateiktas anksčiausiai.

- Pirkimo vykdytojas, sudaręs pasiūlymų eilę, gali priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo ir pirkimo sutarties sudarymo. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

- Pirkimo vykdytojas dalyviams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis, pateikia šių pirkimo sąlygų 91 punkte nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą. Pirkimo vykdytojas taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar pradėti pirkimą iš naujo.

- Pirkimo vykdytojas, gavęs dalyvio raštu pateiktą prašymą, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo gavimo dienos išsamiai pateikia šią informaciją:

  - dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus;

  - dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, – pasiūlymo atmetimo priežastis.

- Pirkimą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį su Perkančiąja organizacija per Pirkimo vykdytojo pranešime nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.

- Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas. Atidėjimo terminas netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.

- Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu ar pranešimu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia pirkimo sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį, ir Pirkimo vykdytojas turi teisę į tokio tiekėjo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tuo atveju Pirkimo vykdytojas, prieš tai patikrinusi tiekėjo pašalinimo priežasčių nebuvimo atitiktį, kaip nurodyta šių pirkimo sąlygų 78–87 punktuose, siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

- Pirkimo vykdytojas turi teisę bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo nutraukti pirkimo procedūras.

XI. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

- Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti Pirkimo vykdytojo sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją Pirkimo vykdytojui Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

- Pretenzijų nagrinėjimo, ieškinio teismui pateikimo bei kitos procedūros vykdomos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

XII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

- Pirkimo sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pasirašo Perkančioji organizacija. Pirkimo sutarties projektas yra pateiktas šių pirkimo sąlygų 4 priede.

- Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatų.

- Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas, su kuriuo bus pasirašyta pirkimo sutartis, per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo pateiktų tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą.

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas eurais, viena iš toliau nurodytų formų:

  - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko besąlygine garantija;

  - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės besąlyginiu laidavimo draudimu. Kartu turi būti pateiktas laidavimo draudimo polisas bei dokumentas, patvirtinantis, kad draudimo bendrovei yra apmokėta už laidavimo draudimą;

  - užstatu, kuris pervedamas į BĮ Kuršėnų šeimos namų sąskaitą Nr. A.s. LT 594010051005863372, esančią banke „Luminor Bank“, AS Lietuvos skyrius.

- Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 10 procentų nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (suapvalintas iki sveiko skaičiaus). Užtikrinimo suma laikoma minimaliais Perkančiosios organizacijos nuostoliais, kurių Perkančioji organizacija įrodinėti neprivalo.

- Pavyzdinės sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijos ir draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto (jeigu tiekėjas, su kuriuo bus pasirašyta pirkimo sutartis, pasirinks vieną iš šių užtikrinimo būdų) formos yra pateiktos šių pirkimo sąlygų 6 priede. Esant prieštaravimams tarp draudimo bendrovės laidavimo draudimo taisyklių nuostatų ir pagal pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Sutartis, sąlygas išduoto laidavimo draudimo rašto teksto, pirmumo teisė bus teikiama šio pirkimo sąlygoms ir Perkančiosios organizacijos priimto laidavimo draudimo rašto tekstui.

- Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai bei įrodymai, kad ūkio subjektai/subtiekėjai laikosi aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų.

- Vykdant pirkimo sutartį, su ūkio subjektais/subtiekėjais gali būti atsiskaitoma tiesiogiai. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių pirkimo sąlygų 104 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą perkančiajai organizacijai. Tais atvejais, kai ūkio subjektas/subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Perkančiosios organizacijos, pirkimo sutartį sudariusio tiekėjo ir jo ūkio subjekto/subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su ūkio subjektu/subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir ūkio subjekto/subtiekėjo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje turi būti nustatyta teisė tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalį susitarimą rengia tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

XIII. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU

- Pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis VPĮ 45 straipsnio 21 dalies nuostatomis atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu bus tenkinama bent viena iš toliau nurodytų sąlygų:

  - tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

  - tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

  - tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą šio įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą šio įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje

- Dėl VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2 ir 6 punktuose nurodytų sąlygų nebuvimo Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti paties Tiekėjo, ūkio subjektų grupės kiekvieno nario (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), subtiekėjo (-ų), ūkio subjekto (-ų), kurio (-ių) pajėgumais remiamasi, laisvos formos atitikties deklaracijas. Pavyzdinė Deklaracijos dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 2¹ dalies nuostatoms forma yra pateikta pirkimo sąlygų 12 priede.

- Pirkimo vykdytojui kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, jis prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti jo deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus Pirkimo vykdytojui priimtinus dokumentus. Tokių dokumentų Pirkimo vykdytojas gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

XIII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

- Vykdant šio pirkimo procedūras bei sudarytą pirkimo sutartį, Perkančioji organizacija, Pirkimo vykdytojas ir tiekėjas turi laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

- Pirkimo procedūrų metu ir pirkimo sutarties vykdymo metu gauti asmens duomenys yra tvarkomi pagal Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies b punktą, t. y. tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas.

- Perkančioji organizacija  ir Pirkimo vykdytojas iš tiekėjo gali prašyti tik tiek asmens duomenų, kiek yra būtina pirkimo procedūrai atlikti bei pirkimo sutarčiai įvykdyti.

- Tiekėjas turi informuoti asmenis, nurodytus teikiamuose dokumentuose dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo, dėl kvalifikacijos reikalavimų atitikimo bei kitus su pirkimo sutarties vykdymu susijusius asmenis apie jų asmens duomenų tvarkymą pirkimo procedūrų bei pirkimo sutarties pagrindu pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 straipsnį.

- Tiekėjas teikdamas pasiūlymus ar kitus dokumentus atsako už tikslų, sąžiningą ir teisėtą pateiktų asmens duomenų tvarkymą, taip pat už tai, kad nebūtų teikiami pertekliniai asmens duomenys. Dėl perteklinių duomenų teikimo yra atsakingas pats tiekėjas.

- Jei tiekėjas numato pasitelkti ūkio subjektą/subtiekėją, pagal Reglamentą (ES) 2016/679 jam yra taikomi lygiai tokie pat reikalavimai kaip ir tiekėjui. Tiekėjas privalo informuoti ūkio subjektą/subtiekėją (duomenų subjektą), kad pirkimo procedūrų metu (pirkimo sutarties vykdymo metu) jo asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 13 straipsniu.

- Perkančioji organizacija ir Pirkimo vykdytojas, gavę dalyvio raštu pateiktą prašymą susipažinti su galimo laimėtojo pasiūlymu, pateikia tik tuos duomenis, kurių tiekėjas nenurodė kaip konfidencialių (arba duomenų konfidencialumo tinkamai nepagrindė), ir teikiant juos užtikrina, kad yra uždengti pertekliniai fizinio asmens duomenys.

- Perkančioji organizacija, CVP IS skelbdama pateiktą tiekėjo pasiūlymą, pirkimo sutartį ir kitus dokumentus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, vadovaudamasi Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu, įsipareigoja skelbti tik tiek asmens duomenų, kiek reikia identifikuoti konkretų fizinį asmenį kaip ūkio subjektą, t. y. fizinio asmens vardą, pavardę, individualios veiklos pažymėjimo arba verslo liudijimo numerį arba kaip juridinio asmens atstovą, ir neskelbti kitų asmenų asmens duomenų.

- Perkančioji organizacija ir tiekėjas, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, gautus asmens duomenis saugo – ne trumpiau kaip 4 metus nuo Sutarties įvykdymo ir ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

___________________

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.