UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UTENOS BUTŲ ŪKIS“

Rašės g. 1, 28197 Utena

tel. +370 389 62 232, el. p. info@utbu.lt, www.utbu.lt,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 183605327, PVM mokėtojo kodas LT836053219

___________________________________________________________________________________________________________________

PATVIRTINTA

2025-06-13 Viešojo pirkimo komisijos

posėdžio protokolu Nr. MŽ-06/13

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

„DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ FASADO IŠTRUPĖJUSIŲ PAVIRŠIŲ REMONTO/TINKAVIMO IR SIENŲ PLOKČIŲ SANDŪRŲ (SIŪLIŲ)

REMONTO DARBAI“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

2025 m.

Utena

TURINYS

1.	Bendra informacija

2.	Pirkimo objektas

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

4.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.	Pasiūlymų vertinimas

6.     Sutarties sudarymas

7.     Pretenzijų ir skundų nagrinėjimo tvarka

8.     Baigiamosios nuostatos

- Bendra informacija

1.1. Pirkimą atlieka UAB „Utenos butų ūkis“, Rašės g. 1, LT-183605327 Utena, įmonės kodas 183605327 (toliau – Pirkimų organizatorius arba PO). Pirkimų organizatorius yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas, PVM mokėtojo kodas LT836053219.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, kadangi kataloge nėra tinkamų pozicijų šio pirkimo objektui – reikiamiems darbams įsigyt

  - 1.4. Pirkimo Komisija nėra sudaroma.

1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.3. papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti Pirkimo dokumentuose.

1.5. Toliau pirkimo dalyvis vadinamas tiekėju arba rangovu.

1.6. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Daugiabučių gyvenamųjų namų fasado pažeistų (ištrupėjusių) paviršių atnaujinimo darbus, įskaitant jų remontą ir/arba tinkavimą, bei išorinių sienų plokščių sandūrų (siūlių) remonto darbus, siekiant pagerinti pastato estetinę būklę ir apsaugoti nuo atmosferos poveikio. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 3 „Techninė specifikcija“.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“.

  - Pirkimo objekto pagrindinis BVPŽ kodas – 45453100-8 – atnaujinimo darbai, 45410000-4 – tinkavimo darbai.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „ Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

3.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai, ir reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

5.Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų priede 5 „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:

# 7.3.1. užpildytas pasiūlymas pagal pasiūlymo formą (pirkimo sąlygų 4 priedas);

# 7.3.2. įgaliojimas ar kitas dokumentas, pvz., pareigybės aprašymas, suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą ir / ar kitus dokumentus (taikoma, kai pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, o kitas asmuo);

# 7.3.3. jungtinės veiklos sutarties kopija, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė;

# 7.3.4. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime.

6. Sutarties sudarymas

6.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Sutarties projektas“.

6.2. Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas netaikomas.

  - Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju, Perkančioji organizacija, siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui (prieš tai išnagrinėjusi jo atitikimą pirkimo sąlygose keliamiems Reikalavimams tiekėjui (pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams)), kurio pasiūlymas pasiūlymų eilėje yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

  - Dalyvis, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu, CVP IS priemonėmis ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį.

7. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

7.1. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.

7.2. Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras. Tai gali būti atliekama bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pirkimo procedūras nutraukti privaloma, jeigu buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

7.3. Ginčai dėl pirkimo nagrinėjami vadovaujantis VPĮ VII skyriaus nuostatomis.

8. 	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Tais atvejais, kai šio pirkimo organizavimo ir vykdymo nuostatos, sąlygos, procedūros neaprašytos Pirkimo sąlygose, privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) bei Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 (toliau – Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas).

8.2. Esant šių pirkimo dokumentų neatitikimui ir/ar prieštaravimui su Viešųjų pirkimų įstatymo ir (ar) Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo nuostatomis, privaloma vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo bei Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo nuostatomis.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

| Eil. Nr. | Tiekėjų pašalinimo pagrindai | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas). |  |
| 1.2. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas). |  |
| 1.3. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas). |  |
| 1.4. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. |  |
| 1.5. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas). |  |
| 1.6. | Tiekėjas su perkančiuoju subjektu yra neįvykdęs pirkimo sutarties ar koncesijos sutarties arba netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis pirkimo sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civiliniame kodekse, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, pirkimo sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė pirkimo sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje pirkimo sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. Perkančioji organizacija iš pirkimo procedūros pašalina tiekėją ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas, siekiant išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo. | Perkančioji organizacija šią informaciją tikrina Nepatikimų tiekėjų sąraše (http://vpt.lrv.lt/lt/kiti-duomenys/nepatikimu-tiekeju-sarasas) |
| 1.7. | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis). |  |

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1.Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo ir įstatų dalies tinkamai patvirtinta kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. | Pateikiami LR teisės aktų nustatyta tvarka reikalingi galiojantys dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. (Pateikiamos skaitmeninės kopijos). |
| 1.2. | Tiekėjui turi būti suteikta teisė būti ypatingojo statinio statybos tiekėju (pateikiamas Statybos produkcijos sertifikavimo centro ar kitų organizacijų įgaliotų vykdyti ypatingojo statinio statybos tiekėjų įmonių atestavimą, išduotas kvalifikacijos atestatas suteikiantis teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu). | Pateikiami galiojantys atestatai, sertifikatai arba kiti rangovo lygiaverčiai įrodymai, kad rangovas atitinka reikalavimus. (Pateikiamos skaitmeninės kopijos). |
| 3.3.3. | Tiekėjo įmonė turi turėti sertifikatą patvirtinantį vadybos sistemos atitikimą LST EN ISO 14001 standarto reikalavimams. Taikymo sritis: bendrieji statybos darbai. | Pateikiamas šių vadybos priemonių taikymo aprašymas, arba nepriklausomų įstaigų išduoti sertifikatai, patvirtinantys, kad tiekėjas laikosi reikalaujamų aplinkos apsaugos priemonių ir pan. |

2. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

3. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kurių kvalifikacija remiasi siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu taikytini): reikalavimą turėti specialų leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariu (tik norminiuose teisės aktuose nustatytais atvejais ir apimtimi), finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus.

4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti subrangovų sutikimą dalyvauti pirkime.

5. Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo perkančiajai organizacijai pasiūlyme įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami. Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti žinomus subrangovus ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.

6. Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdamas į pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą. Jei remiamasi ūkio subjekto pajėgumais, siekiant atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, perkančiajai organizacijai su pasiūlymu turi būti pateikta šio ūkio subjekto pasirašyta neatšaukiama laidavimo sutartis, patvirtinanti, kad subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, įsipareigoja solidariai atsakyti už rangovo įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl rangovo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

7. Pasiūlymo formoje tiekėjas turi deklaruoti, kad jis, kiekvienas rangovų grupės partneris (jei pasiūlymą pateikią rangovų grupė), subrangovai ir kiti asmenys, kurių pajėgumais remiasi rangovas, atitinka šio priedo 1 skyriuje nurodytus kvalifikacijos ir kitus reikalavimus.

8. Perkančiajai organizacijai paprašius, dalyvis, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, turės pateikti savo, rangovų grupės partnerių (jeigu pasiūlymą teikia rangovų grupė), subrangovų (jei pasitelkiami) reikalaujamus kvalifikacijos kriterijus ir kitus reikalavimus pagrindžiančius dokumentus. Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiks Perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos ir kitus reikalavimus, kitų dalyvių kvalifikacija ir kiti reikalavimai nebus tikrinami.

___________________________________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Daugiabučių gyvenamųjų namų fasado ištrupėjusių paviršių remonto / tinkavimo ir sienų plokščių sandūrų (siūlių) remonto darbai

#### 1. Pirkimo objektas. Atliekami remonto darbai daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose pagal Lietuvos Respublikos statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus.

Remonto darbai apima fasadų pažeistų vietų (ištrupėjusių plytų) atnaujinimą ir sienų plokščių sandūrų (siūlių) remontą.

Darbai atliekami pramoninio alpinizmo (aukštalipių) būdu, naudojant specializuotą įrangą.

#### 2. Pirkimo apimtis. Pirkimo metu neperkami konkretūs darbų kiekiai – perkami vieneto įkainiai:

- 1 kv. m fasado ištrupėjusių plytų remonto įkainis;

- 1 metro sienų plokščių sandūrų (siūlių) remonto įkainis.

Bendra pirkimo sutarties vertė – iki 173 000 Eur be PVM.

Tikslūs darbų kiekiai bus nustatomi po objektų apžiūros ir patikslinti prieš pradedant darbus.

#### 3. Rangovo atliekami darbai. Rangovas privalo atlikti šiuos darbus:

3.1. Pašalinti pažeistas plytas, siūles, mūro mišinio likučius, dulkes ir kitus teršalus;

3.2. Padengti paviršių giluminiu gruntu;

3.3. Suformuoti apsauginį armuotą sluoksnį, naudojant klijuojantį ir armuojantį mišinį su stiklo audinio armavimo tinkleliu;

3.4. Atlikti paviršiaus išlyginamąjį tinkavimą;

3.5. Pakartotinai gruntuoti tinkuotą paviršių giluminiu gruntu;

3.6. Nudažyti paviršių spalva, artima esamai fasado spalvai (pagal suderinimą su Užsakovu).

#### 4. Objektų apžiūra ir kiekių nustatymas. Prieš 5–7 darbo dienas iki numatytų darbų atlikimo Rangovas:

- Apžiūrėti objektus;

- Pateikti objektų apžiūros aktus su preliminariais darbų kiekiais ir darbų vietų žymėjimu.

### 5. Kitos sąlygos

5.1. Kartu su pasiūlymu Rangovas pateikia grafinę informaciją (nuotraukas) su pažymėtomis planuojamų remonto vietų vietomis kiekviename daugiabutyje atskirai.

5.2. Darbų atlikimo terminas – 2 kalendoriniai mėnesiai nuo suderinto objekto apžiūros akto.

5.3. Darbų metu Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo paskirtiems atstovams vykdyti darbų priežiūrą.

5.4. Visi darbai turi būti baigti ir priduoti Užsakovui ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo faktinio darbų pradžios.

5.5. Visiems paslėptiems darbams privaloma sudaryti paslėptų darbų aktus.

5.6. Visiems atliktiems darbams taikomas ne trumpesnis kaip 5 metų garantinis laikotarpis.

5.7. Darbų perdavimas Užsakovui įforminamas atliktų darbų aktu, prie kurio pridedami dokumentai, patvirtinantys panaudotų medžiagų kokybę:

- Medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos;

- Sertifikatai.

5.8. Užsakovas nesuteikia patalpų darbuotojų apgyvendinimui, medžiagų ar įrankių sandėliavimui.

5.9. Atsiskaitymas vykdomas tik už faktiškai atliktus ir aktu priduotus darbus pagal sutartyje nustatytus įkainius, neviršijant sutarties vertės.

__________________________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ FASADO IŠTRUPĖJUSIŲ PAVIRŠIŲ REMONTO/TINKAVIMO IR SIENŲ PLOKČIŲ SANDŪRŲ (SIŪLIŲ)

REMONTO DARBAMS

UAB „Utenos butų ūkis“

Rašės g. 1, Utena

(Adresatas)

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Tiekėjo sąskaitos numeris |  |
| Tiekėjo asmuo, kuris bus atsakingas už sutarties vykdymą (pareigos, vardas, pavardė ir tel. Nr.) |  |

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)/

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai), įmonės kodas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Numatomi subrangovui (-ams) pavesti darbai |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose);

- Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

Patvirtiname, kad susipažinome su Technine specifikacija ir kitais Perkančiosios organizacijos reikalavimais. Mūsų siūloma kaina apima visus mokesčius ir visas išlaidas, įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per informacinę sistemą SABIS, išlaidas.

Mes siūlome Perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje numatytų darbų įkainius:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Matavimo vienetas | Siūlomas įkainis be PVM | PVM (21 proc.) | Siūlomas įkainis su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fasado ištrupėjusių plytų remonto darbai | 1 kv. m |  |  |  |
| 2. | Sienų plokščių sandūrų (siūlių) remonto darbai | 1 metras |  |  |  |
| Bendra įkainių suma: |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo bendra kaina _______________ Eur (suma žodžiais), ir PVM________________ Eur, kaina iš viso yra _________________ Eur (suma žodžiais).

### Tiekėjo PVM statusas (pažymėti tinkamą):

☐ Tiekėjas yra PVM mokėtojas

☐ Tiekėjas nėra PVM mokėtojas (Pasiūlymas vertinimui prilyginamas kainai su PVM)

Pastabos:

- kaina/įkainiai pasiūlyme nurodomi, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- pasiūlyme įkainiai nurodoma eurais.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- neturiu pašalinimo pagrindo pagal VPĮ 46 straipsnio 21 dalį (taikoma, kai tiekėjas yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys);

- pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos, t.y. iki 2____________.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Pasiūlymų vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins remdamasi vieninteliu vertinimo kriterijumi – mažiausia pasiūlymo bendra kaina (su PVM), apskaičiuota pagal tiekėjo pateiktus vienetinius įkainius.

2. Pasiūlymo bendra kaina bus apskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę, kuri naudojama tik pasiūlymų palyginimui (vertinimui):

Bendra vertinimo kaina = 1 kv. m fasado remonto įkainis su PVM) +1 m siūlių remonto įkainis su PVM.

Pastaba:

- Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti darbų už visą sutarties kainą, t. y. 173 000 Eus be PVM, darbai bus įsigijami pagal poreikį neviršijant šios sutarties kainos.

- Pirkimas vykdomas kaip vieneto įkainių pirkimas, t. y. perkami darbų vienetų įkainiai, o ne konkrečios apimtys.

3. Pasiūlymas, kurio bendra kaina (apskaičiuota pagal pateiktą formulę) bus mažiausia, laikomas laimėjusiu, jei atitinka visus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos, techninius ir kitus reikalavimus.

4. Jei pasiūlymų kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

5. Pasiūlyme nurodyta kaina vertinama eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. Pasiūlymo patikslinimas, papildymas ar paaiškinimas vykdomas vadovaujantis  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 „Dėl pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklių patvirtinimo“.

6. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas rangovas, tuomet pasiūlymų eilė nenustatoma). Tais atvejais, kai kelių rangovų pasiūlymų pasiūlyta kaina yra vienoda, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas rangovas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje (t.y. laimėjusiu pripažįstamas tas rangovas, kurio kaina mažiausia).

7. PO suinteresuotiems dalyviams nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, raštu CVP IS priemonėmis praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis, pateikia Viešųjų pirkimų įstatymo 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą (jeigu taikomas). Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar pirkimą nutraukti.

8. Tuo atveju, jei keli tiekėjai pasiūlys vienodą mažiausią kainą, sprendimas bus priimamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis.

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“

# PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS

# VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. SU-

# 2025 m. ____________ d.

# Utena

UAB „Utenos butų ūkis“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 183605327, Rašės g. 1, 28197, Utena, atstovaujama direktoriaus Rimanto Mackevičiaus, veikiančio pagal bendrovės patvirtintus įstatus ir

_____________ (toliau – Rangovas), įmonės kodas ____________, atstovaujama ____________________, veikiančios pagal bendrovės patvirtintus įstatus, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis),toliau Sutartyje Užsakovas ir Tiekėjas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi.

Užsakovas sudaro šią sutartį kaip bendrosios nuosavybės administratorius, atstovaudamas daugiabučių namų, butų ir kitų patalpų savininkus.

- SUTARTIES DALYKAS

  - Sutarties dalykas (Darbai) – daugiabučių namų fasado mūrinio ištrupėjusių plytinių paviršių remonto/tinkavimo, sienų plokščių sandūrų (siūlių) remonto darbai.

  - Sutarties objektas (Darbų atlikimo vieta) – Užsakovo administruojami daugiabučiai gyvenamieji namai.

  - Darbų techninė specifikacija nurodyti šios sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“.

  - Rangovas įsipareigoja savo rizika, medžiagomis ir darbo priemonėmis atlikti darbus pagal viešojo pirkimo dokumentų visumos sąlygas, o Užsakovas įsipareigoja šiuos darbus priimti pagal darbų perdavimo-priėmimo aktą ir už juos sumokėti.

  - Darbų perdavimo-priėmimo aktai yra neatsiejama šios sutarties dalis.

II. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

2.1. Ši Sutartis yra fiksuoto vieneto įkainių pagrindu vykdoma Sutartis. Kiekvienam atliktam darbų vienetui taikomas tiekėjo pasiūlytas įkainis, nurodytas Sutarties priede Nr. 2 „Rangovo pasiūlymas“.

2.2. Maksimali Sutarties vertė – 173 000 Eur be PVM. Ši suma yra didžiausia galima Užsakovo mokėtina suma per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Į šią kainą įskaičiuotos visos Rangovo su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos: darbo jėga, medžiagos, įrankiai, įranga, transportas, mokesčiai, draudimai ir kt.

2.3. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti visos Sutarties vertės. Darbai bus užsakomi pagal faktinį poreikį, vadovaujantis faktinėmis objekto apžiūromis ir realiomis situacijomis. Sutarties pagrindu atliekamų darbų kiekis gali svyruoti iki 30 % – t. y. būti iki 30 % didesnis arba mažesnis nei preliminariai numatytas, priklausomai nuo faktinio poreikio.

2.4. Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas įmokas už paslaugas surenka iš daugiabučių patalpų savininkų, Rangovas moka Užsakovui 8 proc. dydžio administravimo mokestį, skaičiuojamą nuo Rangovo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos be PVM. Šis mokestis Užsakovui apmokamas pagal jo išrašytą sąskaitą faktūrą.

2.5. Užsakovas atsiskaito su Rangovu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamai pateiktos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, jei visi darbai priimti.

2.6. Rangovas atsiskaito su Užsakovu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamai pateiktos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos

2.7. Rangovas sąskaitas pateikia per Sąskaitų administravimo bendrąją sistemą (SABIS) arba kitą Užsakovo nurodytą elektroninę sistemą.

2.8. Avansinis mokėjimas nenumatomas. Užsakovas atsiskaito tik už faktiškai atliktus ir priimtus darbus.

III. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

3.1. Sutartis galioa 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo jos pasirašymo dienos.

3.2. Konkretaus objekto darbų atlikimo terminas – 2 (du) mėnesiai nuo suderinto objekto apžiūros akto.

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. Sumokėti Užsakovui Sutarties 2.4. punkte numatytą mokestį;

4.1.2. Po konkretaaus objekto apžiūros per 5-7 d. d. pateikti objektų apžiūros aktus su numatomais remonto darbų kiekiais;

4.1.3.darbus pradėti po to kai šią sutartį pasirašo visos šalys. Darbus privalo užbaigti per šios sutarties 3.2 punkte nurodytą terminą. Darbus vykdyti etapais. Po kiekvieno etapo iškviesti Užsakovo atstovą, nurodytą šios sutarties 9.3 punkte, atliktų darbų įvertinimui ir paslėptų darbų akto surašymui, toliau vykdyti darbus tik esant Užsakovo leidimui;

4.1.4. atlikti darbus kokybiškai, pagal tokiems darbams nustatytas technines sąlygas bei standartus, ir užbaigus priduoti Užsakovui pagal darbų priėmimo-perdavimo aktus, dalyvaujant Užsakovo atstovui;

4.1.5. vykdydamas darbus vadovautis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, teritorijų planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais;

4.1.6. vykdydamas darbus laikytis įstatymų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytų aplinkos apsaugos ir darbų saugumo, taip pat priešgaisrinės saugos reikalavimų;

4.1.7. apsirūpinti medžiagomis, įrengimais, detalėmis ir kitokiomis konstrukcijomis. Pateikti naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas;

4.1.8. atsakyti už savo darbuotojų saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę apsaugą darbo vietose;

4.1.9. užtikrinti, kad darbus atliktų kvalifikuotas, turintis reikalingus atestatus personalas;

4.1.10. vykdyti, darbų atlikimo metu gautus, Užsakovo rašytinius nurodymus, jeigu šie nurodymai neprieštarauja sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos techniniams dokumentams;

4.1.11. atsakyti už savo darbuotojų, kitų pasamdytų ar su ją susijusių asmenų veiksmus ar neveikimą;

4.1.12. visiškai atlyginti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų, kuriuose vykdomi darbai, taip pat kitų asmenų patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo, jo darbuotojų, kitų jo pasamdytų asmenų tyčios ar neatsargumo;

4.1.1. vadovaujantis LR Statybos įstatymo 221 straipsniu, užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų asmens identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemones;

4.1.14. atsakyti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią sutartį.

4.2. Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. Priimti iš Rangovo pagal šią sutartį tinkamai atliktą darbą, apžiūrėti jį, ir, pastebėjus jame nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, pareikšti apie juos Rangovui.

4.2.2. Sumokėti Rangovui už kokybiškus faktiškai atliktus darbus šios sutarties numatytais terminais ir tvarka.

4.3. Užsakovas turi teisę:

    - tikrinti atliekamų darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę;

    - reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, taip pat teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus.

- GARANTIJOS, PAREIGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Darbų rezultatui nustatomas 5 (penkių) metų garantinis laikas. 10 metų – esant statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.), 20 metų – esant tyčia paslėptiems  defektams. Darbų garantinis terminas prasideda nuo jų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

5.2. Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultatų sudėtinėms dalims.

5.3. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atliktų darbų rezultatas atitinka teisės aktuose ir sutartyje nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.

5.4. Užsakovas, priimdamas atliktus darbus, pastebėjęs trūkumus, turi teisę reikalauti iš Rangovo juos pašalinti tiek iš karto juos atlikus, tiek vėliau.

5.5. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti atliktų darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal paskirtį ir jeigu šių trūkumų Rangovas negali pašalinti.

5.6. Rangovas savo jėgomis ir sąskaita defektiniame akte, kurį pasirašo abi sutarties  Šalys, nurodytu terminu (kuris negali būti ilgesnis kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų) ištaiso darbų defektus, nustatytus per garantinį laiką.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Šalys privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Šalis neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo prievolę, privalo atlyginti kitai Šaliai šios patirtus nuostolius.

6.2. Užsakovo turtinė atsakomybė:

6.2.1. Užsakovas, šioje sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitęs su rangovu, moka Rangovui 0,05% nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos.

6.3. Rangovo turtinė atsakomybė:

6.3.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų bei šios sutarties reikalavimų ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo:

6.3.1.1. neatlygintinai pašalinti trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą;

6.3.1.2. Rangovas, laiku neatlikęs darbų ar nepašalinęs defektų, moka Užsakovui 0,05% sutartyje numatytos kainos dydžio delspinigius už kiekvieną dieną;

6.3.1.3. Nutraukus sutartį dėl Rangovo kaltės, jis privalo sumokėti Užsakovui 10% Sutarties su  PVM kainos dydžio baudą, per 5 darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie paskirtą baudą gavimo dienos. Baudos sumokėjimas apima iki baudos paskaičiavimo dienos paskaičiuotus delspinigius.

6.3.1.4. Rangovas privalo imtis visų įmanomų priemonių Užsakovo jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsako už šio turto praradimą ar sužalojimą.

6.3.1.5. Rangovas atsako už žalą aplinkai, atsiradusią darbų atlikimo teritorijoje, jei tokia žala atsirado dėl Rangovo ar jo darbuotojų veiksmų ar jų įtakoje.

VII. SUTARTIES PAKEITIMAI, PRATĘSIMAS IR (AR) SUSTABDYMAS, IR NUTRAUKIMAS

7.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais. Sutarties sąlygų keitimas įforminamas papildomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

7.2.  Darbų atlikimo terminas, numatytas 3.2 punkte, raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas ir (ar) sustabdomas ne ilgesniam nei 3 mėnesiams ir esant ne nuo Rangovo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai, terminui, kol išnyks šios aplinkybės. Darbų atlikimo termino pratęsimas ir (ar) sustabdymas galimas tik:

7.2.1. esant išskirtinai nepalankioms klimato sąlygoms technologiniam procesui vykdyti;

7.2.2. esant valstybės ar savivaldos institucijų veiksmams arba bet kokiems uždelsimams, kliūtims ar trukdymams, sukeltiems ar priskirtiniems Užsakovui;

7.2.3. esant kitoms objektyvioms aplinkybėms, kurias Rangovas gali objektyviai pagrįsti.

7.3. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku abiejų Šalių susitarimu.

7.4. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik Užsakovui nevykdant ar vykdant netinkamai savo prisiimtus, šioje sutartyje numatytus, įsipareigojimus. Apie tokį Sutarties nutraukimą Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 7 (septynias) kalendorines dienas.

7.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį  įspėjęs Rangovą prieš 5 (penkias) darbo dienas esant bent vienam iš žemiau nurodytų pagrindų:

    - Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus;

    - Rangovo (subtiekėjų) Sutarties vykdymo kokybė iš esmės netenkina Užsakovo;

    - dėl Rangovo vėlavimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus, tolimesnis Sutarties vykdymas Užsakovui praranda aktualumą;

    - iš konkrečių aplinkybių tampa akivaizdu, kad Rangovas nebepajėgs tinkamai ir laiku vykdyti Sutartinių įsipareigojimų (pvz., Rangovui inicijuota bankroto byla) ir Užsakovui pareikalavus Rangovas nepatvirtina, kad sugebės toliau tinkamai vykdyti Sutartį;

    - Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais;

    - bet kokiais kitais atvejais, kai Rangovas iš esmės pažeidžia šią Sutartį.

  - Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos, be atskiro pranešimo Rangovui ir nereikalaujant jo sutikimo, išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų.

- SUBTIEKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

  - Rangovas turi teisę Sutarčiai vykdyti pasitelkti subtiekėjus ir atsako už jų prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti turi pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie ketinamus pasitelkti naujus subtiekėjus.

  - Sutarties vykdymo metu gali pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) subtiekėjus arba pasitelkti naujus. Apie tai Tiekėjas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subteikėjo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji subteikėjai privalo pateikti Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, licencijas ir pan., Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas, kartu su Tiekėju sudaro susitarimą dėl subteikėjų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties Šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Tiekėjas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų subteikėjų, apie tai neinformavę Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminę susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo subjekto padėtis atitinka bent vieną pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Tiekėjas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subteikėją reikalavimus atitinkančiu subteikėju.

IX. PRANEŠIMAI

9.1. Visi pranešimai tarp Šalių, susiję su Sutartimi, pateikiami raštu Sutartyje nurodytais adresais arba elektroniniu paštu.

9.2. Šalys įsipareigoja per 5 kalendorines dienas informuoti viena kitą apie visus Šalių juridinių ir pašto adresų bei telefonų pasikeitimus.

9.3. Sutarties šalių paskirti atsakingi asmenys už sutarties vykdymą:

|  | Užsakovo atstovas | Rangovo atstovas |
| --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė, pareigos |  |  |
| El. paštas |  |  |
| Telefonas |  |  |

9.4. Užsakovo asmuo, atsakingas už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – juristė-viešųjų pirkimų specialistė, te. Nr.: +370 655 06942, el. p.: oksana.gile@utbu.lt.

X. NENUGALIMA JĖGA

10.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

10.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo.

10.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

10.4. Pasibaigus minėtoms aplinkybėms, Šalys(-is) nedelsdamos(-a) pradeda ar tęsia savo įsipareigojimų vykdymą.

XI. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

11.1. Sutarties įsigaliojimo data laikoma sutarties pasirašymo diena. Jei šalys pasirašo skirtingu metu, Sutarties įsigaliojimo data laikoma paskutiniosios šalies parašo data.

11.2. Rangovas pasirašydamas Sutartį / grąžindamas pasirašytą Sutartį, įsipareigoja Užsakovui pranešti visų subtiekėjų pavadinimus, pateikti subtiekėjų ir jų atstovų kontaktinius duomenis. Jei kartu su grąžinama Sutartimi nebus pateikta pašoma informacija, Užsakovas laikys, kad subtiekėjai pasitelkiami nebus.

11.3. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai, nesutarimai ar reikalavimai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

11.4. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.5. Jei Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

11.6. Ši Sutartis sudaryta ją pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, ir kiekviena Šalis turi Sutarties egzempliorių su abiejų Šalių atstovų kvalifikuotasi elektroniniais parašais, kuris laikomas Sutarties originalu.

11.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

11.8. Užsakovas veikia kaip bendrosios nuosavybės administratorius, atstovaudamas daugiabučių namų, butų ir kitų patalpų savininkus.

11.9. Sutarties priedai:

11.9.1. Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“;

11.9.2. Priedas Nr. 2 „Rangovo pasiūlymas“.

XII. ŠALIŲ REKVIZITAI

| UŽSAKOVAS UAB „Utenos butų ūkis“ Įm. kodas 183605327 PVM mokėtojo kodas LT836053219 Adresas: Rašės g. 1, LT-28197, Utena Tel. Nr. +370 389 62232; el.p.:info@utbu.lt | TIEKĖJAS |
| --- | --- |
| Direktorius Rimantas Mackevičius _____________________________ (parašas) A. V. | ___________________________ (parašas) A. V. |

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir terminas ne trumpesnis kaip | 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 7. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 8. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 9. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |