Tiekėjams						2025-06-16

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Vilniaus g. nuo Draugystės pr. iki Vilkaviškio g. rekonstravimo darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 2881006) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjo klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1. Klausimas. Atsakydami į tiekėjų klausimą Nr. 18 nurodėte, kad techninio šaligatvio pagrindo konstrukcija turi būti rengiama iš šalčiui atsparaus sluoksnio. Pateiktuose atnaujintuose darbų kiekių žiniaraščiuose (toliau – DKŽ) techninio šaligatvio pagrindą numatyta rengti iš šalčiui nejautrių medžiagų. Prašome patikslinti neatitikimus.

Atsakymas. 2025 m. birželio 12 d. pateiktas atsakymas yra klaidingas. Techninio šaligatvio pagrindo konstrukcija turi būti rengiama iš šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio.

2. Klausimas. Pateiktuose atnaujintuose nuovažos ir gatvės DKŽ I, II ir III etapo konstrukcijoje (DK 3. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas tinklų remonto, dangos platinimo ar siaurinimo vietose, h-0,04 m) pasikeitė/padidėjo įrengiamų dangų kiekiai, tačiau visų etapų 3.23 eil. (apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h=0,75 m) kiekiai liko nepakeisti. Prašome paaiškinti neatitikimus ir pakoreguoti DKŽ.

Atsakymas.  2025 m. birželio 12 d. atsakyme Nr. 24 buvo patikslinti  atstatomo asfalto, armavimo tinklo, gruntavimo bei skaldos kiekiai, kad būtų įvertinti kiekiai ir dangos siaurinimo vietose. Dangos siaurinimo vietose nėra numatyta įrengti papildomo apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio, todėl apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio kiekis didinamas nebus.

3 . Klausimas. Pateiktuose atnaujintuose nuovažos ir gatvės DKŽ I ir III etapo konstrukcijoje (DK 01. Asfalto pagrindo – dangos sluoksnio mišinio AC 16 PD įrengimas (atstatymas) atitinkamai 3.42 eil. ir 3.51 eil., pasikeitė įrengiamo sluoksnio storis, h-0,08 m. Prašome paaiškinti ant kokios konstrukcijos turės būti atstatyta asfalto danga ir ar konstrukcijos atstatymo darbai (po asfalto danga) yra įvertinti DKŽ.

Atsakymas. Pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis (patikslinimai pažymėti geltonai). Turės būti išardoma asfalto danga ir asfalto mišinys AC 16 PD klojamas ant  esamo skaldos pagrindo. Darbų kiekių žiniaraštyje numatytas išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš skaldos ar žvyro atitinkamai pagal rangovo pasirinktą konstrukciją.

Pastaba: darbų numeracija keitėsi dėl papildomai įtrauktų darbų, tačiau numeracijos pasikeitimai nėra žymimi geltonai.

Atkreipiame dėmesį, kad techninės specifikacijos paaiškinime buvo pateikta informacija, kad pateikti projekto susisiekimo, nuotekų šalinimo, elektrotechnikos, elektroninių ryšių, procesų valdymo ir automatizacijos  dalių darbų kiekių žiniaraščiai Excel formatu (nėra AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklų apsaugojimo dalies darbų kiekių žiniaraščio) Excel formatu yra pateikti tik kaip papildomas pagalbinis dokumentas tiekėjui skaičiuojant pasiūlymo kainą. Jei darbų kiekių žiniaraštyje Excel formatu darbų kiekiai, jų pavadinimai, matavimo vnt. ar kiti duomenys nesutampa su projekto dalių darbų kiekių žiniaraščiais, tiekėjas turi vadovautis projektų dalių darbų kiekių žiniaraščiais, t. y. aktualiu darbų kiekių žiniaraščiu. Pirminis pateiktas darbų kiekių žiniaraštis Excel formatu tikslinamas nebus.

Perkančioji organizacija vadovaudamasi pirkimo sąlygų 11.5. p. savo iniciatyva, pasiūlymų pateikimo terminą pratęsia iki 2025-06-25, 08:30 val.

Prašymų pateikti paaiškinimus termino pabaiga 2025-06-18 imtinai.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais ir aktualiomis dokumentų redakcijomis.

Viešojo pirkimo komisija