TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės

administracijos direktorius

Jevgenijus Bardauskas

2025 m. gegužės      d.

PIRKIMO „VEIVIRŽĖNŲ MEMORIALINIŲ OBJEKTŲ KOMPLEKSO LURDO (U. K. KVR 35054) LAISVĖS G., VEIVIRŽĖNŲ MSTL., VEIVIRŽĖNŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., TVARKYBOS (REMONTO) DARBAI“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendros nuostatos

- Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, kodas 188773688, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

- Pirkimo objektas: Veiviržėnų memorialinių objektų komplekso lurdo (u. k. KVR 35054) Laisvės g., Veiviržėnų mstl., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav., tvarkybos (remonto) darbai.

- Lėšų pobūdis: Savivaldybės biudžeto lėšos.

- Įgyvendinimo vieta: Laisvės g., Veiviržėnų mstl., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav.

- Sutarties trukmė: 12 mėn.

- Kontaktinis asmuo: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patarėja Sonata Šmatauskienė, tel. +370 618 45035, el. paštas sonata.smatauskiene@klaipedos-r.lt

II.  DARBŲ APIMTYS

- Tvarkybos (remonto) darbai:

7.1. Lurdo grotos akmens mūro ir dekoratyvinio tinko remontas;

7.2. Lurdo grotos skliauto konstrukcinių lankų remontas ir apsauga;

7.3. Lurdo grotos betoninių elementų remontas ir apsauga;

7.4. Apsaugos priemonės ir neatidėliotini saugojimo darbai;

7.5. Rožyno įrengimas.

- Švč. Mergelės Marijos skulptūros remonto darbai, numatyti projekte, neperkami.

- Paprastojo remonto darbai (vadovautis Projekte numatytomis rekomendacijomis tvarkomiesiems statybos darbams (remonto) darbams, 21 ir 31 lapai):

9.1. Lurdo grotos nišos aikštelės ir betoninių laiptukų remontas;

9.2. Lurdo grotos klombų betoninių bortų (atraminių sienučių) remontas;

9.3. Metalinių žibintų remontas.

III. TVARKYBOS DARBŲ VYKDYMAS

- Tvarkybos darbai atliekami pagal IĮ „Virginijos Jablonskienės firma“ parengtą Veiviržėnų memorialinių objektų komplekso lurdo (u. k. KVR 35054) Laisvės g., Veiviržėnų mstl., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav., tvarkybos (remonto) darbų projektą, Nr. 2021/4367; projekto parengimo metai: 2022 m.; leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus (2022-08-18 Nr. LPKlS-15);

- Visi darbai atliekami nepažeidžiant objekto vertingųjų savybių, nesilpninant jo autentiškumo;

- Atliekant tvarkybos darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, paveldo tvarkybos reglamentais (PTR) bei kitais teisės aktais.

- Atliekami darbai ir atskiros medžiagos turi atitikti kokybės reikalavimus, aprašytus normatyviniuose dokumentuose, projekto techninėse specifikacijose arba standartuose ir instrukcijose, taip pat sutartyje.

- Visi technologiniai, statybinių medžiagų ir gaminių pakeitimai turi būti suderinti raštu su Užsakovu ir tvarkybos darbų techninės priežiūros vadovu.

- Vykdant tvarkybos darbus Rangovas privalo iš anksto (ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas) informuoti Užsakovą, tvarkybos darbų techninės priežiūros vadovą apie planuojamus darbų etapų pridavimus.

- Darbai atliekami pagal statybos rekomendacijų, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimus, bei sutarties galiojimo metu vadovautis naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

- Vykdant darbus būtina užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia darbų vietos dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus bei nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.

- Darbų užbaigimas vykdomas vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2015 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ nuostatomis.

IV. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

- Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2022 m gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401, pagal 4.1. papunkčiu, perkami Veiviržėnų memorialinių objektų komplekso lurdo (u. k. KVR 35054) Laisvės g., Veiviržėnų mstl., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav., tvarkybos (remonto) darbai turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

- STATYBINĖS MEDŽIAGOS:

„17. Dažai:

17.1. paruoštų naudoti išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

    - vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui – 90 (LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį));

    - gruntai ir rišamieji gruntai – 15 (LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį));

    - antikoroziniai dažai – 80 (LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį));

  - išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).“.

- Darbams atlikti naudoti statybines medžiagas, nurodytas sutvarkymo projekte, turinčias atitikties sertifikatus, eksploatacinių savybių deklaracijas ar kokybės pažymėjimus ir juos pateikti Užsakovui pareikalavus.

- Statybinių šiukšlių išvežimas. Visos statybinės šiukšlės turi būti surenkamos ir išvežamos. Po ardymo darbų aplinka turi būti švari tvarkinga ir išvalyta nuo atliekų. Negali būti išsikišusių, įgilintų į žemę detalių. Atliekos sukraunamos mechaniniu būdu. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637, galiojanti suvestinė 2018-07-01. Susidariusios atliekos turi būti išrūšiuotos ir laikinai laikomos atskirai iki perdavimo atliekų tvarkytojams.

- Žaliosios atliekos turi būti surinktos ir pristatytos į Žaliųjų atliekų aikšteles.

- Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

- Baigus darbus Užsakovui turi būti perduoti visų griovimo/remonto darbų vykdymo metu susidariusių atliekų, išskyrus komunalines, lydraščiai (kopijos).

- Pristačius statybines šiukšles į sąvartyną Užsakovui turi būti pateikiami tai įrodantys dokumentai (deklaracijos), kad šiukšlės pristatytos ir utilizuotos į jų surinkimo vietą.

V. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS IR GARANTINIS LAIKOTARPIS

- Darbai galės būti įvykdomi per trumpesnį laiką, atsižvelgiant į Rangovo techninius pajėgumus.

- Garantinio laikotarpio metu bet kokie Sutarties pagrindu atliktų darbų trūkumai, brokas ar neatitikimas nustatytoms Sutarties sąlygoms yra nedelsiant šalinami Rangovo rizika ir sąskaita. Jei Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą jų nepašalina, tai tokius trūkumus, broką ar neatitikimus Rangovo sąskaita šalina Užsakovo paskirtas kitas Rangovas.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Rangovo Išlaidos reikalingos Projekte numatytiems Darbams atlikti.

V. UŽSAKOVO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

- Veiviržėnų memorialinių objektų komplekso lurdo (u. k. KVR 35054) Laisvės g., Veiviržėnų mstl., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav., tvarkybos (remonto) darbų projektas, Nr. 2021/4367; projekto parengimo metai: 2022 m.;

- Leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus (2022-08-18 Nr. LPKlS-15);

- Darbų kiekių žiniaraštis.

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas	Gytis Kasperavičius

PARENGĖ

Sonata Šmatauskienė, tel. +370 618 45035, el. paštas sonata.smatauskiene@klaipedos-r.lt

PRIEDAI

Įkainotų veiklų sąrašas (darbų vykdymo grafikas)*

VEIVIRŽĖNŲ MEMORIALINIŲ OBJEKTŲ KOMPLEKSO LURDO (U. K. KVR 35054) LAISVĖS G., VEIVIRŽĖNŲ MSTL., VEIVIRŽĖNŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., TVARKYBOS (REMONTO) DARBAI

| Eil. Nr. | Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Darbų atlikimo terminai ir mėnesiai jų kiekiai Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  | Darbo (etapo) kaina (Eur, be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... |  |
| 1. | Tvarkybos (remonto) darbai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lurdo grotos akmens mūro ir dekoratyvinio tinko remontas | Kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Lurdo grotos skliauto konstrukcinių lankų remontas ir apsauga | Kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Lurdo grotos betoninių elementų remontas ir apsauga | Kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Apsaugos priemonės ir neatidėliotini saugojimo darbai | Kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Rožyno įrengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Paprastojo remonto darbai | Kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Lurdo grotos nišos aikštelės ir betoninių laiptukų remontas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Lurdo grotos klombų betoninių bortų (atraminių sienučių) remontas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Metalinių žibintų remontas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

*Įkainotų veiklų sąraše Rangovas nurodo mėnesių skaičių, per kurį įsipareigoja atlikti ir užbaigti visus Darbus. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką,

_____________________________	                              __________________________

(įgalioto asmens pareigos)			          (parašas)

(vardas ir pavardė)

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas [Data]

Rangos Sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: - Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. - Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:

Priedai: - Statybvietės ribų brėžinys; - Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Užsakovo atstovas ____________________________________ Parašas:______________________ Data

Rangovo atstovas _____________________________________ Parašas:______________________ Data

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data___________

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už ______m.__________mėn.

| Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimas | Kaina pagal Sutartį (Eur) be PVM | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį | Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Veiklų sąrašą] |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma be PVM (Eur): |  |  |
|  |  |  | PVM [tarifas]: : |  |  |
|  |  |  | Bendra suma su PVM (Eur): |  |  |

Užsakovas  				  Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d. 	20__m. ______________ mėn.______d.

Užsakovas:	……………………………………………………...

Rangovas:	………………………………………………………

# Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

# P A Ž Y M A

Apmokėjimas už 202 __ m. _________ mėn. ___ d.

(Eurais)

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Finansavimo Sutarties Nr., data, arba funkcinis kodas biudžete | Rangos Sutarties Nr. | Objekto kaina | Atlikta darbų |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nuo statybos pradžios | Nuo metų pradžios |  |  | Per ataskaitinį laikotarpį |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Darbų vertė | PVM 21% | Iš viso | Darbų vertė | PVM 21% | Iš viso |

Tvarkybos darbų techninės priežiūros vadovas: _____________

Užsakovas: _____________		                         	                                                            Rangovas: _____________

A.V.							                                                                       A.V.

202 __ m. ________ mėn. ___ d.                                                                                                    202 __ m. ________ mėn. ___ d.

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]

[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

| Rangovas | Užsakovas |
| --- | --- |
| [Pavadinimas] | [Pavadinimas] |
| [Buveinės adresas] | [Buveinės adresas] |
| [Telefonas, faksas] | [Telefonas, faksas] |
| [Įmonės kodas] | [Įmonės kodas] |
| [PVM mokėtojo kodas] | [PVM mokėtojo kodas] |
| ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] | ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] |
|  |  | Tvarkybos darbų techninės priežiūros vadovas |  |
|  |  | [Vardas, Pavardė] |  |
|  |  | [Atestato numeris] |  |
| [PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę] |  | ______________________________ Parašas |  |