PATVIRTINTA UAB Komunalinių paslaugų centro

direktoriaus 2025 m. birželio 18 d.

įsakymu Nr. 1-91

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO ADRESU KAUNO G. 29, EŽERĖLIS, KAUNO R., VIDAUS TINKLŲ ELEKTROS INSTALIACIJOS ATNAUJINIMO DARBŲ PIRKIMO SĄLYGOS

TURINYS

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- PIRKIMO OBJEKTAS

- TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR REIKALAUJAMA KVALIFIKACIJA

- ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS IR PASIŪLYMO KAINOS ŠIFRAVIMAS

- PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI

- PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS (PATIKSLINIMAS)

- SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS VIETA IR LAIKAS

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- PASIŪLYMŲ VERTINIMAS, PASIŪLYMŲ EILĖ, SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

- PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

- PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

- PIRKIMO PROCEDŪRŲ NUTRAUKIMAS

- PRIEDAI:

1. Priedas Nr.1 - Techninė specifikacija.

2. Priedas Nr. 2 - Pasiūlymo forma.

3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimo sutarties projektas.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB Komunalinių paslaugų centras, kaip daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu Kauno g. 29, Ežerėlis, Kauno r., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratorius, (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti daugiabučio gyvenamojo namo vidaus tinklų elektros instaliacijos atnaujinimo bendros paskirties patalpose ir butuose darbus.

2. Pirkimo pagrindinis kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (toliau – BVPŽ) –45310000-3 (elektros instaliacijos montavimo darbai).

3. Mažos vertės skelbiamos apklausos daugiabučio gyvenamojo namo vidaus tinklų elektros instaliacijos atnaujinimo darbų pirkimo sąlygose (toliau - Sąlygos) vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).

4. Pirkimas vykdomas elektroninėmis priemonėmis, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis.

5. Išankstinis informacinis skelbimas apie numatomą vykdyti pirkimą nebuvo paskelbtas. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), interneto svetainėje adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

6. Sąlygos ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami CVP IS kartu su skelbimu apie pirkimą. Perkančioji organizacija neteikia tiekėjams pirkimo dokumentų popierinio varianto. Tiekėjai turėtų atidžiai stebėti CVP IS talpinamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus.

7. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

8. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

9. Šis pirkimas nėra rezervuotas pagal įstatymo 23 ir 24 straipsnių nuostatas.

10. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo). Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

10.1. dėl pirkimo procedūrų – Algimanta Čepelienė, administratorė, tel. +370 620 40880;

10.2. dėl pirkimo objekto – Alma Mikučiūnienė, Eksploatacinio-techninio skyriaus viršininkė, tel. +370 684 05623.

II. PIRKIMO OBJEKTAS. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

11. Pirkimo objektas - daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Kauno g. 29, Ežerėlis, Kauno r. sav., vidaus tinklų elektros instaliacijos atnaujinimo bendros paskirties patalpose ir butuose darbų atlikimas.

12. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

13. Reikalavimai darbams nurodyti Sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“.

14. Perkamų darbų savybės ir apimtys:

14.1. Tiekėjas turės atlikti Sąlygų 11 punkte nurodyto daugiabučio gyvenamojo namo bendrųjų inžinerinių elektros ar gamtinių dujų sistemų įrengimo ir pertvarkymo laiptinėse, bendros paskirties patalpose ir butuose darbus (toliau – darbai).

14.2. Tiekėjas, atlikęs darbus, savo lėšomis turės parengti ir pateikti Perkančiajai organizacijai visą reikalingą dokumentaciją (išpildomąją dokumentacija, atitikties deklaracijas ar kitus reikiamus dokumentus);

14.3. Tiekėjas turės pateikti atliekamų darbų lokalines sąmatas (darbų iki buto elektros energijos apskaitos prietaiso ir darbų bute).

14.4. Jeigu dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėtų, kad reikia papildomų darbų, neįrašytų į sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo, visi papildomi darbai bus perkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

15. Darbų atlikimo terminai:

15.1. Tiekėjas turi pradėti vykdyti darbus kaip įmanoma greičiau nuo sutarties pasirašymo ir jos įsigaliojimo dienos. Darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktai ir bus perduoti visi su tuo susiję dokumentai. Darbų atlikimo terminas ne vėliau kaip iki 2025 m. rugsėjo 1 d.

15.2. Lokalinės sąmatos turės būti parengtos ir pateiktos kartu su pasiūlymu.

15.3. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tiek, kiek truko ne nuo Tiekėjo priklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai, sudarius su Užsakovu sutarties pratęsimo susitarimą.

15.4. Perkančioji organizacija, raštu nurodydama priežastį, gali bet kada nurodyti Tiekėjui sustabdyti visų darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Tiekėjo kaltės, tai darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka darbų sustabdymas.

16. Reikalavimai darbų atlikimo kokybei:

16.1. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias teisės aktus bei šias Sąlygas.

16.2. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

16.3. Atliktiems darbams tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnį (skaičiuojant nuo darbų užbaigimo dienos) kaip 5 metų, paslėptų statinio elementų – 10 metų, o jeigu yra nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų garantinį terminą.

16.4. Atliekant darbus Tiekėjas turi užtikrinti atliekamų darbų saugumą.

16.5. Tiekėjas atsako už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą.

17. Tiekėjo pateikta PVM sąskaita faktūra privalo atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. PVM sąskaitoje faktūroje privalo būti aiškiai nurodytos faktiškai įvykdytos, sutarties reikalavimus atitinkančios prekės, sutarties numeris, sudarymo data. Perkančiajai organizacijai pageidaujant, PVM sąskaitos faktūros turi būti papildomai (ir neatlygintinai) teikiamos elektroniniu būdu PDF ar ADOC formatu.

18. Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą už atliktus darbus pateikia per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą SABIS (https://sabis.nbfc.lt/).

19. Kartu su PVM sąskaita – faktūra pateikiamas ir darbų priėmimo – perdavimo aktas, techninis aprašymas. Darbų atlikimo vieta –  Kauno g. 29, Ežerėlis, Kauno r. sav.

20. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. Alternatyviu pasiūlymu yra laikomas toks pasiūlymas, kuriuo yra siūlomos kitokios pirkimo sutarties sąlygos nei nustatyta pirkimo dokumentuose.

21. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjų pateiktas pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

III. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR REIKALAUJAMA KVALIFIKACIJA

22. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi įrodyti, kad nėra jo pašalinimo pagrindų, nurodytų  1 lentelėje.

23. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus 2 lentelėje.

24. Tiekėjas pasiūlyme (pateikiamas laisvos formos dokumentas) privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subteikėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti.

25. Tiekėjas pasiūlyme (pateikiamas laisvos formos dokumentas) privalo nurodyti ūkio subjektus, kurių pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus. Šiais ūkio subjektais laikomi ir ekspertai, kuriuos pirkimo sutarties sudarymo atveju planuojama įdarbinti tiekėjo įmonėje.

26. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija (Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje). Užsienio valstybių tiekėjų pašalinimo pagrindus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.

27. Tiekėjo pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai | Dokumentai, įrodantys tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju - galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | Pateikiami dokumentai, patvirtinantys pašalinimo pagrindų nebuvimą: Teismo, valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, ne anksčiau kaip 30 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus, išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar kitos kompetentingos institucijos išduotas dokumentas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |
| 22. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba šio straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: • išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, • arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: • atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesiduomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau -„Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. |
| 33. | Tiekėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis veikla, reikalinga sutarčiai įvykdyti. | Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo tinkamai patvirtinta kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |

2 lentelė

|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas per paskutinius 2 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 2 metus) turi būti tinkamai įvykdęs/vykdantis bent 1 gyvenamųjų ar negyvenamųjų pastatų statybos arba remonto darbų sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 12000 eurų be PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip nustatyta įvykdytos sutarties vertei. | Pastarųjų 2 (dvejų) metų arba laikotarpio nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus) atliktų darbų sąrašas, kur nurodomas įvykdytų sutarčių aprašymas, nurodant sutarčių vertes, sutarčių įsigaliojimo ir pabaigos datas, darbų pavadinimą, užsakovą, jo kontaktus. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. |
| 2. | Tiekėjas turi darbams atlikti reikalingus specialistus šioms sritims: 1) bent 1 (vieną) specialiųjų statybos darbų vadovą, turintį aukštąjį elektrotechninį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą, vadovaujant elektros darbams. | Pateikiama tiekėjo pažyma, kurioje nurodytas darbams atlikti reikalingi specialistai (vardas, pavardė, išsilavinimas, profesinė patirtis, darbo stažas metais) bei: 1) statinio specialiųjų darbų vadovas, jo išsilavinimą (elektrotechninį) ir profesinę patirtį patirtinantys dokumentai; |

28. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

29. Jei dokumentas yra pasirašytas ne atitinkamo subjekto vadovo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis tai, kad dokumentą pasirašęs asmuo turėjo teisę (jam buvo suteikti įgaliojimai) pasirašyti pateiktą dokumentą.

30. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarka: bus atliekamas kiekvieno tiekėjo, partnerio ir subtiekėjo kvalifikacijos tikrinimas, ar jie atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo reikalavimus.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

31. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

32. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS IR PASIŪLYMO KAINOS ŠIFRAVIMAS

33. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

34. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS, pasiekiamą internetiniu adresu http://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

35. Pasiūlymą gali teikti tik CVP IS registruotas tiekėjas (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz. pdf, jpg, doc ir kt.). Komisija neatsako už CVP IS, kurią administruoja Viešųjų pirkimų tarnyba, sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar teikti pavėluotai. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti.

36. Pasiūlymas turi būti pasirašytas. Nereikalaujama pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Jeigu pasiūlymą pasirašo ne vadovas turi būti pateiktas vadovo įgaliojimas suteikiantis įgaliotam asmeniui teisę pasirašyti pasiūlymą.

37. Pasiūlymas CVP IS priemonėmis turi būti pateiktas skelbime apie pirkimą nurodytu laiku.

38. Pasiūlyme privalo būti nurodytas visų pasiūlyme pateikiamų dokumentų sąrašas.

39. Pasiūlymą sudaro tiekėjo elektroninėmis CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų (Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų) visuma:

39.1. pateikiama užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų priede Nr. 2 bei Pirkimo sąlygose ir jų prieduose nurodytus reikalavimus;

39.2. jungtinės veiklos sutarties originalo skaitmeninė kopija (jei dalyvauja ūkio subjektų grupė);

39.3. sutartys ar preliminarūs susitarimai su ketinamais pasitelkti subtiekėjais (jei sutarties vykdymui ketinami pasitelkti subtiekėjai);

39.4. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą pasirašo ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo).

4.5.5. kiti reikalaujami dokumentai.

40. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija – skenuotas dokumentas). Tinkamu vertimu Perkančioji organizacija laikys vertimą, patvirtintą vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu.

41. Elektroninėmis priemonėmis perduotų dokumentų (failų) pavadinimai turi sutapti su pasiūlyme pateiktame dokumentų sąraše nurodytų dokumentų pavadinimais.

42. Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurais, kaip nurodyta konkurso sąlygų priede Nr. 1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas siūlo prekių kainą be PVM ir privalo nurodyti teisinį pagrindą, dėl kurių jis PVM nemoka. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visas kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

43. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

44. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2025 m. liepos 2 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku).

45. Tiekėjo pasiūlymą turi sudaryti pasiūlymo forma, parengta pagal pirkimo dokumentų priedą Nr. 1, bei visi kiti pirkimo dokumentuose nurodyti dokumentai ir informacija, pateikta CVP IS priemonėmis.

46. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali (Sąlygų priedas Nr. 2). Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina (išskyrus jos sudedamąsias dalis) arba, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija paskelbs sudarytą pirkimo sutartį ir laimėtojo pasiūlymą. Todėl tiekėjas turi būti atidus rengdamas savo pasiūlymą, ir tuo atveju, jei pasiūlyme yra konfidenciali informacija, teikiant pasiūlymą ją aiškiai nurodyti. Nurodant konfidencialią informaciją, rekomenduojama vadovautis VPT išaiškinimu, kuris paskelbtas VPT interneto svetainėje, adresu: http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-turi-buti-suprantamas-konfidencialumas-viesuosiuose-pirkimuose.

47. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų nuo Perkančiosios organizacijos nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose arba tiek, kiek galioja pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, jei jame nurodytas terminas yra ilgesnis nei 90 (devyniasdešimt) dienų.

48. Kol nesibaigė Perkančiosios organizacijos nustatytas minimalus reikalaujamas pasiūlymų galiojimo laikas, Perkančioji organizacija CVP IS sistemos priemonėmis turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.

49. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo galutinį terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Perkančioji organizacija CVP IS sistemos priemonėmis praneša visiems suinteresuotumą pirkimu pareiškusiems tiekėjams bei paskelbia apie tai viešai CVP IS, ten pat, kur buvo paskelbti pirkimo dokumentai.

50. Tiekėjas, kol nesibaigė Perkančiosios organizacijos nustatytas pasiūlymų pateikimo galutinis terminas, turi teisę CVP IS priemonėmis pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

51. Perkančioji organizacija neatsako už nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai elektroninėmis priemonėmis nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai. Tiekėjui CVP IS priemonėmis paprašius, Perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas.

52. Perkančioji organizacija neatlygina tiekėjams išlaidų, patirtų rengiant ir pateikiant pasiūlymus.

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI

53. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

VII. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS (PATIKSLINIMAS)

54. Tiekėjų klausimai, atliekant viešųjų pirkimų procedūras, Perkančiajai organizacijai turi būti perduodami CVP IS priemonėmis (o ko negalima pateikti CVP IS priemonėmis – kitais Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytais būdais) lietuvių kalba. Perkančioji organizacija visus gautus klausimus ir visus atsakymus į juos, visus kitus Sąlygų paaiškinimus (patikslinimus) skelbs CVP IS (o CVP IS užsiregistravusius tiekėjus informuos ir per CVP IS susirašinėjimo funkciją), kur yra skelbiami visi šio viešojo pirkimo dokumentai.

55. Tiekėjas gali paprašyti, kad Perkančioji organizacija paaiškintų pirkimo dokumentus. Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija į gautą prašymą atsako (paskelbia atsakymą) ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo jo gavimo. Perkančioji organizacija, atsakydama į tiekėjo prašymą, nenurodo, iš ko gavo šį prašymą. Atsakymas turi būti skelbiamas (o CVP IS užsiregistravusius tiekėjus informuoja ir per CVP IS susirašinėjimo funkciją) ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

56. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, o skelbime esanti informacija tikslinama patikslinant skelbimą ir, vadovaujantis protingumo kriterijumi, nukeliant pasiūlymų pateikimo terminą.

57. Perkančioji organizacija nenumato rengti susitikimų su tiekėjais.

58. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus paaiškina (patikslina) arba jei ji negali pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) paskelbti ne vėliau kaip likus 2 (dvejoms) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ji privalo perkelti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus), apie tai paskelbdama patikslinant skelbimą.

VIII. SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS VIETA IR LAIKAS

59. Susipažinimas su pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis, vyks Komisijos posėdyje 2025 m. liepos 2 d. 10 val. 45 min. UAB Komunalinių paslaugų centras, adresu Liepų g. 24, Garliava, Kauno r.

60. Tiekėjai nekviečiami dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje. Komisijos posėdyje turi teisę dalyvauti viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai.

61. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti (nebūtinai) užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

61.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t. y. 2025 m. liepos 2 d. 10 val. 00 min., naudodamasis CVP IS priemonėmis, pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą, galima rasti interneto svetainėje:

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf.

61.2. iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios, t. y. 2025 m. liepos 2 d. 10 val. 45 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu – info@rkpc.lt. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

62. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – Perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

63. Pirkimui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Komisija. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių tiekėjų atstovams.

64. Komisija pasiūlymus nagrinėja šia tvarka:

64.1. nagrinėja ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, nesusijusius su pirkimo objektu;

64.2. patikrina, ar tiekėjo pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus;

64.3. patikrina, ar nebuvo pasiūlytos per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija Perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas Perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose, prieš pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir nepriimtina ir Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti;

64.4. tikrina, ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir ar tiekėjas pirkimo komisijos prašymu pateikė raštišką tinkamą kainos pagrįstumo įrodymą;

64.5. įvertina, ar pasiūlyme nurodyta bendra kaina atitinka jos sudėtinių dalių sumą. Jei Komisija pasiūlymų vertinimo metu randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti tiekėjo per nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

64.6. galimo laimėtojo paprašo pateikti tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimų ir kokybės vadybos sistemos standartų taikymo atitiktį patvirtinančius dokumentus (jei taikoma), nurodydama šių dokumentų pateikimo terminą.

65. Tiekėjų pateikti pasiūlymo turinio paaiškinimai ir / arba pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai siunčiami Komisijai CVP IS priemonėmis.

66. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ir / arba duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Perkančioji organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina.

67. Perkančioji organizacija gali raštu CVP IS priemonėmis prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pateikto pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

68. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

68.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;

68.2. pasiūlymą pateikęs tiekėjas turi būti pašalinamas iš pirkimo procedūros pagal pirkimo sąlygų 27 punktą arba Perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie pašalinimo pagrindų nebuvimą CVP IS priemonėmis;

68.3. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, arba Perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie atitikimą CVP IS priemonėmis;

68.4. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

68.5. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyti kainos ir kokybės kriterijų neatitinkantys pasiūlymai;

68.6. dalyvis per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

68.7. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir dalyvis, Perkančiosios organizacijos prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;

68.8. tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

68.9. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.

68.10. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (jei reikalaujamas) ar jų nepateikė ir Perkančiosios organizacijos prašymu jų nepateikė per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.

69. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

70. Perkančioji organizacija gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

71. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS, PASIŪLYMŲ EILĖ, SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

72. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

73. Pasiūlymai bus vertinami Eurais. Pirkimo objekto kaina nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jeigu Pasiūlyme kaina nurodyta užsienio valiuta, ji bus perskaičiuojama į eurus pagal Europos Centrinio banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis bankas neskelbia – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

74. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

75. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi tiekėjų pateiktus pasiūlymus, patikrinusi tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, Komisija nustato pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą.

76. Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jei kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. Eilė nesudaroma, jei pasiūlymą pateikė ar, pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas.

77. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių pirkimo dokumentų nustatyta tvarka.

78. Apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CPV IS priemonėmis pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą, raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

79. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jei jo buvo prašoma), arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį Viešųjų pirkimų įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas yra priimtinas Perkančiajai organizacijai ir kuris pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

XI. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

80. Tiekėjas, kuris mano, kad Perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė arba pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją Perkančiajai organizacijai dėl Perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis. Ginčų nagrinėjimo tvarka numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

XII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

81. Perkančioji organizacija pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias pirkimo sąlygas.

82. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį raštu kviečia tą dalyvį, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, kartu jam nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutarties.

XIII. PIRKIMO PROCEDŪRŲ NUTRAUKIMAS

83. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

84. Perkančioji organizacija neatlygina dalyviams nuostolių, patirtų dėl pirkimo procedūrų nutraukimo.

_______________________

Priedas Nr. 1

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES, DAUGIABUČIO NAMO SUSKYSTINTŲ DUJŲ BALIONŲ PAKEITIMAS KITAIS ENERGIJOS ŠALTINIAIS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Statinys: | gyvenamosios paskirties, daugiabutis namas, pastato unikalus Nr. 5296-2007-6011 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Užsakovas: | UAB Komunalinių paslaugų centras |
| 3. | Darbų atlikimo vieta: | Kauno g. 29, Ežerėlis, Kauno r. sav. |
| 4. | Statybos rūšis: | paprastasis remontas |
| 5. | Reikalavimai Rangovui: | Įmonė, vykdanti Rangos darbus, turi būti atestuota Valstybės įmonėje Statybos produkcijos sertifikavimo centre ir turėti galiojantį atestatą, suteikiantį teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu, statiniai – gyvenami pastatai, elektros inžineriniai tinklai iki 0,4 kV įtampos; darbų sritys – statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas (atestatą pateikti Užsakovui). Rangovas turi būti atestuotas LR Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos ir turėti galiojantį atestatą, suteikiantį teisę eksploatuoti elektros įrenginius ir vykdyti elektros instaliacijos iki 1000V eksploatavimo darbus (atestatą pateikti Užsakovui). Rangovui draudžiama darbams pasitelkti kitus Rangovus (subrangovus). |
| 6. | Bendri reikalavimai: | Rangovas darbus turi planuoti, vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis bei kitais galiojančiais norminiais teisės aktais. Naudojamos medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti Europos gamintojų ir sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Rangovas privalo butų elektros apskaitos skydų rekonstrukcijos darbams paskirti kvalifikuotą darbų vadovą ir personalą. Rangovo vykdomi darbai, įranga, įrengimai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius norminius teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą, saugų darbą ir kt. Rangovas turi užtikrinti darbuotojų saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių asmenų apsaugą nuo remonto metu keliamų pavojų ir rizikos veiksnių. |
| 7. | Reikalavimai medžiagoms ir gaminių kokybei: | Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Užsakovas turi teisę nepriimti darbų, jei naudojamos medžiagos, gaminiai yra nekokybiški, neatitinka specifikacijoje nurodytų reikalavimų. Rangovas privalo nesertifikuotas, neatitinkančias specifikacijų, nekokybiškas medžiagas ir gaminius pakeisti savo lėšomis. |
| 8. | Reikalavimai vykdomiems darbams ir jų atlikimo kokybei: | Visi numatyti darbai turi būti atlikti ir užbaigti, taip kad užtikrintų tinkamą tolimesnę eksploataciją. Remonto metu ir juos užbaigus neturi pablogėti elektros inžinerinių sistemų, pastato dalių ar teritorijos elementų būklė, bei jų eksploatacinės savybės. |
| 9. | Garantija: | Rangovas suteikia Užsakovui garantiją atliktiems statybos darbams ir vykdo garantinius įsipareigojimus nuo darbų užbaigimo ir perdavimo datos Užsakovui Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytais terminais, bet ne trumpesnį kaip: statinio garantinis laikas – 5 metai; paslėptų statinio elementų – 10 metų, o nustačius šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų - 20 metų. Rangovas teikia Užsakovui garantinį aptarnavimą, net jei gamintojas gaminiui yra nurodęs trumpesnį garantinį aptarnavimą. Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu, neatlygintinai skubiai šalinti defektus arba atlyginti Užsakovui patirtus nuostolius, kilusius dėl darbų atlikimo kokybės, nekokybiškų ir nestandartinių medžiagų panaudojimo. |
| 10. | Daugiabučių namų bendrųjų inžinerinių elektros ar gamtinių dujų sistemų įrengimo ir (ar) pertvarkymo laiptinėse, bendros paskirties patalpose ir butuose, darbai ir kiekiai: | 10.1. Esamo įvadinio kabelio demontavimas ~52 m; 10.2. Įvadinio kabelio tiesimas vamzdžiuose ar kanaluose ~52 m; 10.3. Laidų keitimas apskaitos skydeliuose ~210 m; 10.4. Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, demontuojant senus ir sumontuojant naujus automatinius jungiklius – 21 butų; 10.5. Butuose elektros viryklei instaliacijos įrengimas nuo apskaitos skydo (kištukinis lizdas, laidų (kabelių) montavimas) – 7 bt. (1, 3, 5, 6, 8, 11, 12) 10.6. Varžų matavimai- 1 kompl; 10.7. Statybinių atliekų išvežimas ir pridavimas; 10.8. Atliktų darbų pridavimas UAB Komunalinių paslaugų centro darbuotojui, atsakingam už daugiabučio gyvenamo namo elektros ūkį. |
| 11. | Pagrindinių medžiagų sąrašas: | Naudojamos medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti Europos Sąjungos gamintojų. 11.1. Automatinis jungiklis 1P C16 A; 11.2. Automatinis jungiklis 1P C25 A; 11.3 Dviejų modulių plombuojami skydeliai; 11.4. Trijų modulių skydeliai; 11.5. Gnybtas 4 polių (trifazės rinklės) – 25/2x16 mm2; 11.6. Nuliniai gnybtai (rinklės) - 1x4-6 mm2; 11.7. Montažinis bėgis; 11.8. Vienfazė komutacinė šyna; 11.9. Laidas (kabelis) 1x4 mm2; 11.10. Jungimo kaladėlės 2,5 + 25 mm2. |
| 12. | Statybinių atliekų ir šiukšlių išvežimas: | Rangovas baigęs remonto darbus statybinės atliekas savo lėšomis išveža į sąvartyną. Aplinka ir patalpos daugiabutį sutvarkoma taip, kaip buvo iki darbų pradžios (be šiukšlių, nuvalyta). Užterštus paviršius būtina nuvalyti. Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte. |

PASTABOS:

Faktinius darbų ir medžiagų kiekius, Rangovas tikslinasi objekte iki rangos darbų pasiūlymų pateikimo.

Konkurso dalyviai atsako už visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą prieš pateikiant pasiūlymus, įskaitant ir konkurso sąlygų paaiškinimus.

Statybos rangos sutarties vykdymo metu nebus priimami jokie Rangovo reikalavimai pakeisti bendrą pasiūlymo kainą, atlikti nenumatytus papildomus darbus arba sąlygas, tai bus grindžiama Rangovo klaidomis ar praleidimais, faktinės situacijos neįvertinimu.

Parengė: Eksploatacinio-techninio skyriaus viršininkė Alma Mikučiūnienė, tel. +370 684 05623, alma.mikuciuniene@rkpc.lt

Priedas Nr.2

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL DAUGIABUČIO GYVENANAMOJO NAMO VIDAUS TINKLŲ ELEKTROS INSTALIACIJOS ATNAUJINIMO DARBŲ PIRKIMO

____________ Nr.______

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

/Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti Subrangovą (-us)/

| Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Subrangovo (-ų) adresas (-ai) |  |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti Subrangą (-us) |  |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) mažos vertės skelbiamos apklausos skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

| Mes siūlome šiuos darbus: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 lentelė |  |  |  |
|  | Eil. Nr. | Darbų pavadinimas |  | Mato vnt. | Kaina be PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur |
|  | 1. | Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu Kauno g. 29, Ežerėlis, Kauno r., suskystintų naftos dujų balionų pakeitimo kitais energijos šaltiniais darbai |  | Kompl. | 1 |  |

Pasiūlymo kaina Eur su PVM  (žodžiais)....................................................................

(nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro ...........................................................Eur.

(nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėt PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

- būtina lokalinė detali sąmata.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos paslaugų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us),

1 lentelė

| Eil. Nr. | Subrangovo/ subtiekėjo įmonės pavadinimas |
| --- | --- |

2 lentelė             Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja ne mažiau kaip 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali / Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims*:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
| --- | --- | --- |

Pastaba*. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Siekiant, kad Perkančioji organizacija galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti su žyma „konfidencialu“. Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama.

12 lentelė Laimėjimo atveju už sutarties vykdymą skiriame ir sutartį pasirašantį asmenį (-is):

| Eil. Nr. | Pateikiami duomenys | Asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą | Asmuo, pasirašantis sutartį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vardas, pavardė, pareigos |  |  |
| 2. | Atstovavimo pagrindas* |  |  |
| 3. | Telefonas |  |  |
| 4. | El. paštas |  |  |

*duomenys (eil. Nr. 2) pateikiami tik sutartį pasirašančiojo asmens, t.y. veikiantis pagal įmonės įstatus (nuostatus); jei sutartį pasirašys įgaliotas asmuo, nurodoma, kad veikiantis pagal įgaliojimą (įgaliojimo data, registro numeris).

_________________________	_______________	__________________

(Tiekėjo arba įgalioto asmens 		Parašas		(Vardas, pavardė)

pareigų pavadinimas)

Priedas Nr. 3

DARBŲ ATLIKIMO SUTARTIS Nr. 64 -

2025 m. ........................ d.

Garliava

UAB Komunalinių paslaugų centras, juridinio asmens kodas 301846604, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 71, Garliava, Kauno r., duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktoriaus Giedriaus Šidlausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – UŽSAKOVAS), ir

............................................................, juridinio asmens kodas .............., kurios registruota buveinė yra ..................................................., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama .........................................., veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – VYKDYTOJAS), toliau kartu - Šalys, o kiekvienas atskirai – Šalis, sudarė šią elektros instaliacijos atnaujinimo darbų atlikimo sutartį (toliau - Sutartis):

- Sutarties dalykas

  - Sutartimi VYKDYTOJAS įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal užsakymo metu UŽSAKOVO pateiktą sąnaudų žiniaraštį atlikti elektros instaliacijos atnaujinimo  darbus (toliau sutartyje – Darbai), o UŽSAKOVAS įsipareigoja sumokėti už juos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

  - Darbų atlikimo vieta: Kauno g. 29, Ežerėlis, Kauno r.

- Sutarties kaina

  - Bendra sutarties kaina yra ................................... Eur (suma žodžiais) su PVM (toliau - Kaina), kurią sudaro ................................ Eur (suma žodžiais )  ir PVM ............... Eur (suma žodžiais). Ši suma atitinka kainą VYKDYTOJO pateiktame pasiūlyme pagal UŽSAKOVO sąnaudų žiniaraštį.

  - Už šią Kainą VYKDYTOJAS įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus sutartyje bei pateikti išpildomąją dokumentaciją.

  - Šalių sutarimu (kai nereikalingas kontroliuojančių institucijų pritarimas) Darbų keitimai atsižvelgiant į poreikį gali būti vykdomi tokia tvarka:

    - Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar Darbų apimties mažinimas galimas, VYKDYTOJO pateiktą nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą įforminant dvišaliu UŽSAKOVO ir VYKDYTOJO susitarimu. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymo ar Darbų apimties mažinimo atveju Sutarties kaina bus perskaičiuojama (mažinama) pagal VYKDYTOJO pateiktą nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą.

    - Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimas kitais Darbais, VYKDYTOJUI pateikus nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinų Darbų, ir, UŽSAKOVUI sutikrinus VYKDYTOJO siūlymo atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), įforminamas dvišaliu UŽSAKOVO ir VYKDYTOJO aktu. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju sutarties kaina bus perskaičiuojama pagal VYKDYTOJO pateiktą nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą bei įvykdytų derybų (jei jos vykdomos) rezultatus. Kuomet Darbų keitimui reikalingas kontroliuojančių institucijų pritarimas (poreikio įvertinimu pasirūpina ir atsakomybę prisiima pačios Šalys), keitimai gali būti atlikti tik gavus tokį pritarimą.

  - Siekiant aiškumo, Šalys susitaria, kad į sutarties kainą įtrauktas visas už Darbus numatytas užmokestis ir VYKDYTOJAS neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo sutartyje nustatyta tvarka.

  - Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas VYKDYTOJUI pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.

  - Sutarties vykdymo laikotarpiu Kaina (įkainiai) perskaičiuojama (didinami ar mažinami) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai. Raštiškai patvirtinus UŽSAKOVUI bei VYKDYTOJUI ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta Kainos (įkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu.

  - Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja VYKDYTOJAS, kreipdamasis į UŽSAKOVĄ raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai (įkainiui). UŽSAKOVAS taip pat turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo.

  - Sutarties Kainos (įkainių) perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojami perskaičiuoti įkainiai bei sutarties Kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.

  - Darbų sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.

  - Šalys susitaria, kad Darbų kaina detalizuojama kalendoriniame elektros darbų atlikimo grafike. Esant pagrįstam poreikiui, sutarties sudarymo metu UŽSAKOVAS gali reikalauti VYKDYTOJO pateikti papildomą sutarties kainos detalizavimą (išskaidymą) pagal šį poreikį pagrindžiančius duomenis. Apmokėjimas už faktiškai atliktus Darbus vykdomas pagal užsakytų darbų pavadinimus ir įkainius.

  - Darbai, kurie nėra sutarties dalykas, yra atskiro pirkimo objektas. Už sutartyje nenurodytus, tačiau VYKDYTOJO dėl kokių nors priežasčių atliktus Darbus (jeigu taip įvyktų), UŽSAKOVAS nemoka.

- Apmokėjimų tvarka

  - Darbai pagal sutartį perduodami ir priimami pagal Atliktų Darbų aktą (-us). Pavyzdinė Atliktų Darbų akto forma pateikiama sutarties priede. Darbų įvykdymo data laikoma data, kai UŽSAKOVAS pasirašo dvišalį Atliktų Darbų aktą. Atliktų Darbų akte VYKDYTOJAS turi nurodyti Darbų / priemonių pavadinimą, Užsakytų darbų sąraše įvardintų faktiškai atliktų Darbų procentinę išraišką bei jų vertę.

  - Kai visi pagal sutartį numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą.

  - VYKDYTOJAS pateikia sąskaitą – faktūrą ar PVM sąskaitą – faktūrą (toliau – Sąskaita). Sąskaitą VYKDYTOJAS gali išrašyti tik po to, kai abi Šalys pasirašė Atliktų Darbų (etapo) aktą (galutiniam mokėjimui – Darbų perdavimo – priėmimo aktą). Sąskaitoje turi būti nurodytas Sutarties ir Atliktų Darbų (etapo) akto (Darbų perdavimo – priėmimo akto) numeris. Prie sąskaitos turi būti pridėtas abiejų Šalių pasirašytas Atliktų Darbų (etapo) aktas (galutiniam mokėjimui – Darbų perdavimo-priėmimo aktas) bei kiti pagal sutartį numatyti dokumentai.

  - Apmokėjimas yra vykdomas vadovaujantis pagal suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 liepos 22 d. įsakymu Nr.1-210 ir  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 458 "Dėl lėšų skyrimo" tvarka UŽSAKOVAS gavęs lėšas iš Lietuvos energetikos agentūros per 5 darbo dienas išmoka jas VYKDYTOJUI.

  - PVM sąskaita faktūra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis.

  - Mokėjimo valiuta – eurai. Jei, esant nenumatytoms aplinkybėms, faktiškai atliktų etapo Darbų apimtis nesutampa su Užsakytų darbų sąraše numatyta etapo Darbų apimtimi, visi reikalaujami dokumentai įforminami bei mokėjimai atliekami vadovaujantis faktiškai atliktų Darbų procentine išraiška.

- Sutarties Darbų atlikimo terminai

  - Darbai turi būti atlikti iki 2025 m. rugsėjo 1 d. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms ir dėl sutarties pratęsimo nesant finansavimo trukdžių, Šalių sutarimu sutartis gali būti pratęsta. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tiek, kiek truko ne nuo VYKDYTOJO priklausančių aplinkybių, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai bet ne daugiau kaip numato patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 liepos 22 d. įsakymu Nr.1-210 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 458 "Dėl lėšų skyrimo" tvarkos aprašas.

  - VYKDYTOJUI suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu:

    - UŽSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl TIEKĖJAS negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai, arba

    - UŽSAKOVO VYKDYTOJUI pateikiami nurodymai turi įtakos VYKDYTOJO Darbų atlikimo terminams, arba

    - valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba

    - bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UŽSAKOVUI, ir /arba

    - UŽSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims VYKDYTOJUI trukdo laiku atlikti Darbus.

  - Darbus VYKDYTOJAS vykdo pagal kalendorinį Darbų vykdymo grafiką, kuris gali būti abiejų Šalių raštišku susitarimu detalizuojamas.

  - Elektros darbų pradžia pagal sutartį yra šios sutarties įsigaliojimo data. Iki elektros darbų pradžios VYKDYTOJAS privalo tinkamai pasirengti Darbų atlikimui: parengti visus Darbų atlikimui reikalingus dokumentus, įsigyti reikiamus įrankius, medžiagas, kitas priemones ir pan.

  - Elektros darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pateikti medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija ir pasirašyti Darbų priėmimo – perdavimo aktai, UŽSAKOVUI perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti UŽSAKOVAS.

  - Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina sutartyje nustatyto galutinio Darbų atlikimo termino. Visas pretenzijas UŽSAKOVAS pareiškia Darbų priėmimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vėlesnis UŽSAKOVO papildomų pretenzijų pareiškimas dėl akivaizdžių Darbų trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis UŽSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) už juos nemokėti.

  - Jeigu VYKDYTOJAS mano, kad pagal kurią nors sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai VYKDYTOJAS privalo raštu pranešti UŽSAKOVUI, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir VYKDYTOJAS įgyja teisę į Darbų atlikimo terminų pratęsimą.

  - VYKDYTOJAS turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

- Atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo tvarka

  - VYKDYTOJAS privalo vykdyti Darbus sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą UŽSAKOVUI.

  - Tarpiniai atliktų Darbų perdavimai ir priėmimai atliekami už Darbus, atliktus per vieną mėnesį, o atlikus visus Darbus – perduodamas visas užbaigtas Statinys. Į atliktų Darbų aktus įtraukiamos visos VYKDYTOJUI pagal sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Darbų priėmimo aktą pasirašo: iš VYKDYTOJO pusės – VYKDYTOJO statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš UŽSAKOVO pusės –  UŽSAKOVO vadovo įgaliotas asmuo.

  - Atliktų Darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą, pažymą apie atliktų Darbų ir išlaidų vertę (toliau – Aktai). VYKDYTOJAS pateikia 2 Aktų egzempliorius UŽSAKOVUI iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos. UŽSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo pažymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus Aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas jį VYKDYTOJUI, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu Rangos sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo Darbų atlikimo.

  - Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. VYKDYTOJAS prieš 10 (dešimt) darbo dienų praneša UŽSAKOVUI raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. UŽSAKOVAS organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo VYKDYTOJO pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 (penkias) darbo dienas pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidedamas, jeigu UŽSAKOVAS pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medžiagas. Ištaisius Darbų defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

  - VYKDYTOJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus Darbus“), pateikti UŽSAKOVO priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų Darbų aktą.

  - Jeigu bet kuriuo sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar projekto ir kitų Darbų reikalavimų be UŽSAKOVO raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Defektinis aktas sudaromas ir pasirašomas, išaiškėjus statybos darbų defektams garantiniu statinio laikotarpiu. VYKDYTOJUI nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas UŽSAKOVO vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas VYKDYTOJUI pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

  - UŽSAKOVAS turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol VYKDYTOJAS savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. UŽSAKOVAS turi teisę pareikšti VYKDYTOJUI pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl VYKDYTOJO kaltės, taip pat ir pasibaigus sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant sutartimi nustatytiems atliktų Darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems sutartyje. Tokiu atveju UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti, kad VYKDYTOJAS ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų UŽSAKOVO patirtus nuostolius.

- Garantijos

  - Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo visų VYKDYTOJO atliktų Darbų perdavimo UŽSAKOVUI dienos ir yra:

  - VYKDYTOJAS garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks sąnaudų žiniaraščio numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

  - VYKDYTOJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Darbų defektai fiksuojami

  - sutartyje nurodyta tvarka. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį VYKDYTOJAS pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja VYKDYTOJO sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. VYKDYTOJAS neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo VYKDYTOJO nepriklausančių sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

  - VYKDYTOJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UŽSAKOVAS, ištaisydamas defektą, įskaitant UŽSAKOVO kaštus ieškant kito tiekėjo ir panašiai.

- Užtikrinimai ir draudimai

  - VYKDYTOJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos apdraudžia civilinę atsakomybę dėl žalos atlyginimo UŽSAKOVUI ir tretiems asmenims, padarytos vykdant Rangos sutartyje nurodytus Darbus tvarka ir dydžiais, nurodytais Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme.

  - Jei VYKDYTOJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su UŽSAKOVUI ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.

  - Jeigu VYKDYTOJAS neapsidraudžia arba neturi galiojančio draudimo, kaip to reikalauja sutarties sąlygos, UŽSAKOVAS gali savo sąskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokėti tokių draudimų įmokas, o tokių įmokų suma atimama iš artimiausių mokėjimų VYKDYTOJUI.

- Šalių teisės ir pareigos

  - UŽSAKOVAS turi teisę:

    - kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, medžiagų kokybė atitinka sąnaudų žiniaraštį, VYKDYTOJO parengtus įkainotus Darbų kiekių žiniaraščius, Aktus, sąskaitas – faktūras, UŽSAKOVO pateiktų medžiagų naudojimą;

    - reikalauti, kad VYKDYTOJAS Darbus vykdytų pagal sąnaudų žiniaraštį ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu VYKDYTOJAS nukrypsta nuo Šalių patvirtinto kalendorinio Darbų vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos Darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir VYKDYTOJO prisiimtų įsipareigojimų, UŽSAKOVAS turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba VYKDYTOJO sąskaita;

    - duoti nurodymus VYKDYTOJUI ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo kalendorinio Darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami sutartyje nurodyti kokybės reikalavimai;

    - reikalauti, kad VYKDYTOJAS savo sąskaita pašalintų Darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

  - UŽSAKOVAS įsipareigoja:

    - per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio VYKDYTOJO prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad VYKDYTOJAS galėtų veikti kaip UŽSAKOVO įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais;

    - pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ar kitus teisės aktus UŽSAKOVAS privalo pateikti VYKDYTOJUI. Tuo atveju, jeigu VYKDYTOJUI bus reikalingi kiti, sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja apie tai įspėti UŽSAKOVĄ ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, raštu nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

    - bendradarbiauti su VYKDYTOJU vykdant sutartį;

    - sumokėti VYKDYTOJUI už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

    - užtikrinti VYKDYTOJUI galimybę laisvai patekti į statinio Darbų atlikimo vietą iki sutartinių Darbų pabaigos.

    - nedelsiant spręsti tarp VYKDYTOJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininkų bei naudotojų kylančias problemas, klausimus;

    - Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš VYKDYTOJO tinkamai atliktus Darbus;

    - patvirtinti, kad turi teisę ir visus reikalingus įgalinimus sudaryti su VYKDYTOJU sutartį dėl Darbų atlikimo trečiųjų asmenų nuosavybėje ir intervencijos į ją tiek, kiek tai yra būtina Darbams atlikti.

  - VYKDYTOJAS turi teisę:

    - naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis VYKDYTOJO teisėmis;

    - UŽSAKOVUI leidus darbų atlikimui VYKDYTOJAS turi teisę pasitelkti šiuos Subtiekėjus (subrangovus): [pavadinimas (-ai)]. Sutartyje nurodyti Subtiekėjai (subrangovai) gali būti keičiami tik gavus UŽSAKOVO sutikimą ir tai įforminus atskiru rašytiniu Šalių susitarimu. VYKDYTOJAS bet kokiu atveju atsako už visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymą, nepaisant to, ar sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys;

    - gauti UŽSAKOVO apmokėjimą už įvykdytus Darbus pagal sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

    - naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis VYKDYTOJO teisėmis.

  - VYKDYTOJAS įsipareigoja:

    - tuo atveju, jeigu nėra galimybės atlikti sutartyje numatytų Darbų pagal nustatytus Darbų atlikimo terminus, VYKDYTOJAS privalo raštiškai apie tai informuoti UŽSAKOVĄ ir nedelsdamas nurodyti konkrečias priežastis bei nurodyti Darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones;

    - pradėti Darbus, suderinęs su UŽSAKOVU, savo rizika prisiimdamas patirtas išlaidas už atliktus Darbus, kai UŽSAKOVAS pateikia VYKDYTOJUI jam privalomus pateikti dokumentus, informuoja VYKDYTOJĄ apie paskirtą techninį prižiūrėtoją;

    - ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti darbų vadovą;

    - suderinti su UŽSAKOVU ir jam pateikti specialistų, paskirtų vykdyti sutartinius VYKDYTOJO įsipareigojimus, sąrašą, kuriame būtų nurodyta minėtiems specialistams numatyta priskirti veiklos sritis, specialisto kvalifikacija, reikalinga tinkamai atlikti Darbus šioje srityje, specialistų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;

    - ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, paskirti VYKDYTOJO atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus VYKDYTOJO vardu veikti pagal sutartį. VYKDYTOJO atstovas įgyja teisę sutarties tikslais veikti VYKDYTOJO vardu nuo momento, kai VYKDYTOJAS praneša UŽSAKOVUI apie jo paskirtą atstovą;

    - vykdyti elektros darbus pagal sąnaudų žiniaraštį, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių,) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyvinių dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę;

    - kalendoriniame Darbų vykdymo grafike nurodytais terminais pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti UŽSAKOVUI visus sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo UŽSAKOVUI ir (ar) per garantinį laikotarpį;

    - savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius, atitinkančius normatyvinius techninius reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį). Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UŽSAKOVUI;

    - keisti su UŽSAKOVU suderintus sutartinius sprendimus tik gavus jo raštišką sutikimą, o kalendorinį Darbų vykdymo grafiką, pasirašant papildomus susitarimus;

    - laiku ir tinkamai informuoti UŽSAKOVĄ apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų Darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti UŽSAKOVUI atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktus, išrašyti sąskaitas – faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją. UŽSAKOVUI paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją;

    - sudaryti sąlygas UŽSAKOVO atstovams lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija, dalyvauti UŽSAKOVO organizuojamuose pasitarimuose, aptariant darbų vykdymo eigą;

    - informuoti UŽSAKOVĄ apie objekte dirbančius Subtiekėjus (subrangovus);

    - garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. VYKDYTOJAS užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas VYKDYTOJAS, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

    - saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki visų VYKDYTOJO atliktų Darbų perdavimo UŽSAKOVUI dienos. Pastatuose ar jų dalyse, kuriose atliekami statybos darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka VYKDYTOJUI iki darbų užbaigimo pabaigos ir Darbų perdavimo-priėmimo aktų surašymo;

    - savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl VYKDYTOJO kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys  sutarties sąlygų bei normatyvinių techninių reikalavimų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų Darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UŽSAKOVUI pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;

    - Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, suderintas su UŽSAKOVU, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartų ir normų reikalavimus;

    - atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos, pateikti UŽSAKOVUI patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;

    - savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Darbus juos išardyti;

    - užtikrinti, kad į statinį, medžiagų saugojimo vietas nepatektų pašaliniai asmenys;

    - atlikus Darbus, pagal aprašo reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prieš pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomą statinį ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKĖJUI sutarties galiojimo laikotarpiu. Išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

    - suteikti Darbams sutartyje nurodytas garantijas;

    - atsakyti už Subtiekėjų (subrangovų) atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;

    - iki visų VYKDYTOJO atliktų Darbų perdavimo UŽSAKOVUI dienos pateikti visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytą išpildomąją projektinę dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus;

    - savo sąskaita sumokėti už suvartotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas;

    - vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius sutarties nuostatoms raštiškus UŽSAKOVO nurodymus;

    - visu sutarties vykdymo laikotarpiu atitikti teisės aktuose numatytus ir Darbų vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

- Šalių atsakomybė

  - UŽSAKOVAS, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluojantis apmokėti už atliktus Darbus be pateisinamos priežasties, moka 0,05 procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.

  - UŽSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartį, privalo atlyginti dėl tokių jo veiksmų (neveikimo) VYKDYTOJO patirtus nuostolius.

  - UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai (be teismo), pranešęs prieš 20 (dvidešimt) dienų, nutraukti sutartį, jei VYKDYTOJAS be pateisinamos priežasties nevykdo prisiimtų įsipareigojimų.

  - Jei VYKDYTOJAS neatlieka visų Darbų sutartyje nustatytu laiku. Jei šiuo atveju, sutartis nenutraukiama, ir VYKDYTOJAS įsipareigoja toliau vykdyti sutartį, jis UŽSAKOVUI papildomai moka 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo sutartyje nurodytos visos sutarties objekto kainos.

  - VYKDYTOJUI nepradėjus taisyti defektų pagal techninės arba projekto vykdymo priežiūros vykdytojų raštiškus reikalavimus dėl atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, o esant pagrįstiems VYKDYTOJO argumentams per technologiškai būtiną laiką, sutarties įvykdymo užtikrinimas VYKDYTOJUI negrąžinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodytą šiame užtikrinime ir jei šiuo atveju, sutartis nenutraukiama, ir VYKDYTOJAS įsipareigoja toliau vykdyti sutartį, VYKDYTOJAS papildomai moka UŽSAKOVUI – 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo sutartyje nurodytos sutarties objekto kainos iki bus ištaisyti defektai.

  - Jeigu VYKDYTOJAS, suderintu su UŽSAKOVU laiku nepašalina defektų, UŽSAKOVO nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina UŽSAKOVO išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

  - Jeigu sutarties galiojimas Šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas, sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratęsiamas sutarties pratęsimo laikotarpiui. VYKDYTOJAS per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą.

  - VYKDYTOJUI vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudžiaujant, UŽSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

- Pakeitimai ir pataisymai

  - Jei dėl nenumatytų aplinkybių būtina/tikslinga atsisakyti atskiro sutartyje nurodyto Darbo arba būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, VYKDYTOJAS pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurios pagrindu koreguojama  sutarties kaina.

  - Jei dėl nenumatytų, nuo sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių sutartyje numatytus atskirus Darbus (ar jų dalį) būtina keisti kitais, Užsakytų darbų sąraše nurodytais Darbais, VYKDYTOJAS pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinų Darbų ir, UŽSAKOVUI sutikrinus VYKDYTOJO siūlymo atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), koreguojama Rangos sutarties kaina.

  - Jei dėl nuo VYKDYTOJO nepriklausančių aplinkybių VYKDYTOJAS negali naudoti Pasiūlyme nurodytų medžiagų/įrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medžiagos/įranga ar pan.), ar dėl kitų nenumatytų, nuo sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina keisti sutartyje numatytas medžiagas ar įrangą, VYKDYTOJAS pateikia lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinų medžiagų/įrangos, ir, UŽSAKOVUI sutikrinus VYKDYTOJO siūlymo atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), koreguojama  sutarties kaina (jei reikia).

  - Aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti aukščiau minėtus Pakeitimus, pagrindžiamos raštu.

  - Visi aukščiau minėti Pakeitimai turi būti UŽSAKOVO patvirtinti raštu. Jei Darbų apmokėjimui naudojamos trečiųjų šalių paramos lėšos, pakeitimai turi atitikti paramos teikėjų nustatytas paramos teikimo sąlygas ir tvarką.

  - UŽSAKOVAS galės pirkti papildomus Darbus iš to paties VYKDYTOJO, jei paaiškėtų, kad reikia papildomų Darbų, neįrašytų į sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo.

  - UŽSAKOVAS gali pirkti papildomus Darbus, nenumatytus Užsakytų darbų sąraše, iš to paties VYKDYTOJO, jei šie darbai finansuojami UŽSAKOVO lėšomis, sudarant papildomą susitarimą. Jei finansavimas susijęs su trečiosiomis šalimis, tuo atveju sutarties šalys turi įvertinti šio finansavimo gavimo sąlygas papildomiems darbams įsigyti.

- Nekokybiškai (netinkamai) atlikti Darbai

  - Jeigu VYKDYTOJAS atliko Darbus pažeisdamas techninėje užduotyje ir sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti, kad VYKDYTOJAS:

  - nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą, arba

  - neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, arba

  - neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

  - neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba

  - atlygintų UŽSAKOVUI Darbų trūkumų šalinimo išlaidas, arba

  - neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba

  - atlygintų UŽSAKOVUI Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

- Sutarties nutraukimas prieš terminą

  - UŽSAKOVAS turi teisę, įspėjęs VYKDYTOJĄ prieš 20 (dvidešimt) dienų, vienašališkai (be teismo) nutraukti sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.

  - UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti iš VYKDYTOJO atlyginti UŽSAKOVO nuostolius, jeigu:

    - VYKDYTOJUI iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla.

    - VYKDYTOJAS daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti Darbų etapą arba galutinai pabaigti Darbus.

    - po raštiško UŽSAKOVO įspėjimo VYKDYTOJAS nevykdo Darbų kokybės užtikrinimo reikalavimų ar kitų sutarties sąlygų arba po raštiško UŽSAKOVO įspėjimo jas dar kartą pažeidžia.

  - UŽSAKOVUI vienašališkai nutraukus sutartį, VYKDYTOJAS privalo perduoti visus iki sutarties nutraukimo atliktus Darbus, pasirašant perdavimo-priėmimo aktą. UŽSAKOVAS privalo apmokėti  tik už tinkamai atliktus Darbus (jei sutartis nutraukta dėl VYKDYTOJO kaltės, iš mokėtinos sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius).

  - VYKDYTOJAS turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UŽSAKOVAS be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos už perduotus–priimtus tinkamai atliktus Darbus, išskyrus sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali būti atidėtas.

  - UŽSAKOVUI arba VYKDYTOJUI vienašališkai nutraukus sutartį VYKDYTOJAS privalo perduoti iki sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. UŽSAKOVAS privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu sutartis nutraukiama dėl VYKDYTOJO kaltės.

  - Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti sutarties nesant pagrindo, nurodyto sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

  - Šalys turi teisę nutraukti sutartį abipusiu raštišku sutarimu.

- Nenugalimos jėgos aplinkybės

  - Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie aplinkybes bei jų poveikį įsipareigojimų vykdymui.

  - Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

  - Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei UŽSAKOVAS raštu nenurodo kitaip, VYKDYTOJAS toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

  - VYKDYTOJAS patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

  - Jeigu sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši sutartis būtų tinkamai įvykdyta, sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip sutarties pažeidimas ar sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

  - Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti VYKDYTOJAS suteiktas, bet kuri sutarties Šalis turi teisę nutraukti sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, sutartis nutraukiama ir pagal sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio sutarties vykdymo.

- Ginčų sprendimas

  - Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimus ir sutarties dalyką, užsakymo dokumentais, VYKDYTOJO užsakymui pateiktais dokumentais.

  - Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

- Kitos sutarties sąlygos

  - Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

  - Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe tarp Šalių, garantijomis, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti, kad būtų visiškai įvykdyta sutartis.

  - Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio reikalavimų. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami Šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis. Sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dėl kurių sutarties vykdymo metu numatomi rašytiniai susitarimai prie sutarties ar kurių pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi sutarties sąlygų keitimu.

  - Šalys laiko paslaptyje sutarties sąlygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad vykdant sutartį sužinota informacija apie kitą Šalį ir sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

  - Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna VYKDYTOJAS arba UŽSAKOVAS sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats VYKDYTOJAS arba UŽSAKOVAS.

  - Kiekviena Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su sutarties sudarymu, sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus sutartyje.

  - TIEKĖJO apskaita privalo būti vedama taip, kad būtų galima įvertinti pateiktų apmokėjimui pagal sutartį sąskaitų teisingumą. Visi sąnaudas ir pajamas pagal sutartį patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 10 (dešimt) metų nuo galutinio mokėjimo pagal sutartį.

  - Jeigu kurios nors sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

- Baigiamosios nuostatos

  - Visi su sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami elektroniniu paštu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas elektroniniu paštu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

  - Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

  - Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

  - Šalių paskirti asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

Užsakovo atsakingas asmuo – Alma Mikučiūnienė, tel. +370 684 05623;

Tiekėjo atsakingas asmuo – ...................................., tel. ...........................

- Sutarties priedai

  - Pasiūlymas dėl daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu Kauno g. 29, Ežerėlis, Kauno r., vidaus tinklų elektros instaliacijos atnaujinimo darbų  pirkimo, ........... lapai.

- Sutarties šalių rekvizitai ir parašai

UŽSAKOVAS				      TIEKĖJAS

UAB Komunalinių paslaugų centras		.................................................

Vytauto g. 71, Garliava, Kauno r. 		................................................

Įm. k. 301846604			Įm. k.

VM mok. k. LT100004286913		PVM mok. k. ..........................

A/S Nr. LT904010042501738469		A/s Nr. .....................................

Luminor Bank AS

Tel. +370 602 22772			Tel. ..........................................

El. p. info@rkpc.lt  			El. p. ........................................

Direktorius Giedrius Šidlauskas        		...............................................

.............................................................                        ...............................................

2025 m. ............................ mėn. ..... d.		2025 m. ..........................mėn. ..... d.