Tiekėjams						2025-06-19

DĖL GAUTO KLAUSIMO

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Vilniaus g. nuo Draugystės pr. iki Vilkaviškio g. rekonstravimo darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 2881006) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo klausimas. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktą klausimą:

Klausimas. Konkurso sąlygų 1.1 priede, Techninės specifikacijos paaiškinime nurodyta, kad darbų vykdymo metu atlikus žvalgomuosius archeologinius tyrimus ir nustačius, jog archeologiniai tyrimai nėra reikalingi, šie tyrimai bus laikomi atsisakomais Projekto darbais, o dėl jų bus mažinama sutarties kaina.

Pažymėtina, kad projekte numatyti darbai patenka į kultūros paveldo vizualinės apsaugos pozonį, todėl iš anksto nėra pagrindo manyti, kad archeologiniai tyrimai bus privalomi. Tačiau, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, Rangovai privalo informuoti Kultūros paveldo departamentą tuo atveju, jei darbų vykdymo metu būtų aptikta kultūros vertybių.

Atsižvelgiant į tai, Rangovai negali objektyviai įvertinti žvalgomųjų archeologinių tyrimų apimties ir kainos, kadangi iš anksto nėra žinoma, ar tokios vertybės bus aptiktos.

Prašome patikslinti Techninės specifikacijos paaiškinimą ir numatyti, kad archeologiniai tyrimai, jeigu jie paaiškės kaip būtini vykdant darbus, būtų laikomi papildomais darbais, o ne atsisakomaisiais.

Atsakymas. Techninės specifikacijos paaiškinimas keičiamas nebus. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti žvalgomuosius archeologinius tyrimus ir detaliuosius archeologinius tyrimus. Tikslinama Techninės specifikacijos 3 punkto formuluotė: „Darbų vykdymo metu atlikus žvalgomuosius  archeologiniai tyrimus ir paaiškėjus, kad detalieji archeologiniai tyrimai nėra reikalingi, detalieji archeologiniai tyrimai bus laikomi atsisakomais Projekto darbais ir dėl šių atsisakomų darbų bus mažinama sutarties kaina“.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija