IS techninės priežiūros pirkimo sąlygų                                                                                                                         Techninės specifikacijos

1 priedas

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų sistemos (MedVAIS) ir jos teikiamų elektroninių paslaugų plėtros

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS

- Turinys

1. PASLAUGŲ TEIKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI	2

1.1. Santrauka	2

1.2. Sąvokos ir sutrumpinimai	2

1.3. Teisės aktai, kuriais turi būti vadovaujamasi	3

1.4. Pirkimo objektas	4

2. INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS MEDICININIŲ VAIZDŲ ARCHYVAVIMO IR MAINŲ SISTEMOS (MEDVAIS) IR JOS TEIKIAMŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS PROJEKTĄ	4

3. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	4

3.1. Reikalavimai RPO įgyvendinimui	4

3.1.2. Reikalavimai Paslaugų teikimo pakeitimų valdymui	5

3.1.3. Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui	5

3.2. Reikalavimai Sistemos sukūrimo techninės priežiūros paslaugų teikimui	5

4. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	12

4.1. Reikalavimai saugai	12

4.1.1. Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui	12

4.1.2. Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu	12

# PASLAUGŲ TEIKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

## 1.1. Santrauka

- Šiame dokumente pateikiami reikalavimai, pagal kuriuos turi būti atliekama Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos modernizavimo darbų techninė priežiūra.

- Šiame dokumente pateikiama informacija apie teisės aktus ir standartus, kuriais turi vadovautis Sistemos modernizavimo darbų techninės priežiūros Teikėjas prižiūrint Sistemos sukūrimo darbus.

## 1.2. Sąvokos ir sutrumpinimai

- Šiame dokumente naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai pateikti 1 lentelėje „Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai“

1 lentelė. Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai

| Sąvoka/sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| ESPBI IS | Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistema |
| DICOM | Standartas (ISO 12052:2017), aprašantis skaitmeninių medicininių vaizdų ir su jais susijusios informacijos tvarkymą, saugojimą ir apsikeitimo procesus, angl. Digital Imaging and Communications in Medicine |
| Diegėjas | Viešojo pirkimo „Kompleksinio MedVAIS modernizavimo sprendimo sukūrimas ir įdiegimas“ paslaugų teikėjas arba teikėjai, su kuriais sudaryta paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis. |
| FHIR | Tarptautinė el. sveikatos srities standartizuota metodologija (ISO/CD PAS 24305), angl. Fast Healthcare Interoperability Resources |
| IS | Informacinė sistema |
| Projektas | Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų sistemos (MedVAIS) ir jos teikiamų elektroninių paslaugų plėtra |
| RC, Perkančioji organizacija | Valstybės įmonė Registrų centras |
| RPO | Reikalavimai pirkimo objektui |
| Sistema arba MedVAIS | Nacionalinė medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinė sistema |
| TP | Techninė priežiūra |
| TS | Techninė specifikacija |
| VNA | Nuo duomenis teikiančių sistemų nepriklausomas medicininių vaizdų ir su jais susijusių duomenų archyvas, angl. Vendor Neutral Archive |

- Kitos RPO vartojamos sąvokos apibrėžtos žemiau išvardintuose teisės aktuose.

## 1.3. Teisės aktai, kuriais turi būti vadovaujamasi

- Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

- Kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

- Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

- Saugumo standartai LST EN ISO/IEC 27001 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“, LST ISO/IEC 27002:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“;

- Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;

- Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinės rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinių rekomendacijų patvirtinimo“;

- Projektų, kurių įgyvendinimo metu kuriamos elektroninės paslaugos ir informacinių technologijų sprendimai, techninės priežiūros rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. T-126 „Dėl projektų, kurių įgyvendinimo metu kuriamos elektroninės paslaugos ir informacinių technologijų sprendimai, techninės priežiūros rekomendacijų patvirtinimo“;

- Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. T-72;

- Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E). „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“;

- Open Web Application Security Project (OWASP) Testing Guide v4, Penetration Testing Execution Standard (PTES), Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), SANS, NIST SP 800-30 ar lygiavertės saugumo patikrinimo metodikos;

- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

- Valstybės Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;

- Kiti teisės aktai, reglamentuojantys valstybės informacinių sistemų veikimą, duomenų saugą, funkcijas;

- Paslaugų teikėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Paslaugų teikėjas turi vadovautis vykdymo metu naujai priimtais teisės aktai, jeigu jie susiję su sutarties įgyvendinimu.

## 1.4. Pirkimo objektas

- Pirkimo objektas – Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų sistemos (MedVAIS) ir jos teikiamų elektroninių paslaugų plėtros techninės priežiūros paslaugos.

- Pirkimo rezultatai – parengta ir su Perkančiąja organizacija suderinta techninės priežiūros ataskaita, apkrovos ir greitaveikos testavimų ataskaita.

# INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS MEDICININIŲ VAIZDŲ ARCHYVAVIMO IR MAINŲ SISTEMOS (MEDVAIS) IR JOS TEIKIAMŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS PROJEKTĄ

- Valstybės įmonė Registrų centras įgyvendina projektą Nr. 09-033-P-0001 „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų sistemos (MedVAIS) ir jos teikiamų elektroninių paslaugų plėtra“. Po projekto siekiama:

  - Užtikrinti efektyvų visų Lietuvos Respublikos ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, naudojančių e. sveikatos produktus, medicininių vaizdų saugojimą ir archyvavimą.

  - Sudaryti galimybę visoms viešojo sektoriaus Lietuvos Respublikos ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigoms susipažinti su visais paciento medicininiais vaizdais.

- Projekto tikslas – padidinti nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų sistemos MedVAIS ir jos teikiamų elektroninių paslaugų efektyvumą.

- Įgyvendinamo Projekto uždaviniai, funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai detaliau aprašyti viešojo pirkimo „Kompleksinio MedVAIS modernizavimo sprendimo sukūrimas ir įdiegimas“ RPO dokumentuose „DICOM standartu paremtų servisų ir VNA diegimas bei konfigūravimas“ ir „Portalų, integracinių taškų, FHIR duomenų struktūros ir sąsajos su medicininiais vaizdais atnaujinimas ir modernizavimas“, pagal kuriuos vykdomas atskiras viešasis pirkimas (pirkimo ID – 2254548, dokumentai pasiekiami - https://viesiejipirkimai.lt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=2254548).

# REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

## 3.1. Reikalavimai RPO įgyvendinimui

- Detalus paslaugų teikimo aprašymas, terminai ir rezultatai pateikiami 2 lentelėje.

- Visi paslaugų rezultatai (ataskaitos, grafikai ir kiti dokumentai) laikomi tinkamai pateiktais tik tuo atveju, jei juos suderina ir patvirtina Perkančioji organizacija, kaip to reikalauja Pirkimo sąlygos bei teisės aktai.

- Visa su paslaugų teikimu susijusi medžiaga ir dokumentai turi būti rengiami lietuvių kalba pagal raštvedybos taisykles. Dokumentų galutiniai variantai turi būti pateikti Perkančiosios organizacijos nurodytu el. paštu (word ir pdf versijos) įkelti į Confluence Projektui skirtą erdvę (arba lygiavertę) ir pateikti elektroninėje laikmenoje.

- Bendravimas ir keitimasis informacija projekto vykdymo metu gali vykti lietuvių ir/arba anglų kalbomis.

- Teikėjas privalo realizuoti visus RPO reikalavimus.

- Teikėjas kartu su Sutartimi, pasirašo asmens duomenų tvarkymo susitarimą.

- Teikėjas užtikrina, kad asmuo, vykdysiantis Sutarties Techninės dalies įgyvendinimą pasirašytų Perkančiosios organizacijos pateiktą Konfidencialumo pasižadėjimą.

- Teikėjas privalo vadovautis Sutarties vykdymo metu aktualiomis teisės aktų redakcijomis. Teikėjui privalomi ir visi Sutarties vykdymo metu naujai priimti / pakeisti teisės aktai, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu. Jei naujai priimti / pakeisti teisės aktai prieštarauja Techninėje specifikacijoje aprašytiems reikalavimams, Teikėjas turi įgyvendinti reikalavimus vadovaudamasis Sutarties vykdymo metu priimtų / pakeistų teisės aktų versijomis.

- Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo Teikėjas turi surengti įvadinį susitikimą su Perkančiąja organizacija bei pateikti derinimui ir pristatyti Techninės priežiūros planą.

- Teikėjas turės bendrauti su Perkančiąja organizacija susitikimų metu, raštu ir el. paštu, ir dalyvauti vertinamų dokumentų aptarime su suinteresuotomis šalimis bei suteikti pagalbą pristatant ir aptariant pateikiamų dokumentų turinį bei teikti kitas su Projekto rezultatais susijusias konsultacijas Registrų centrui. Visų susitikimų turinys turi būti protokoluojamas taip kaip nurodyta Techninės priežiūros plane.

- Teikėjas pats pasirūpina Paslaugoms teikti reikalingomis priemonėmis ir technine įranga.

- Sutarties vykdymo metu kviečiami Teikėjo specialistai turės dalyvauti Perkančiosios organizacijos organizuojamuose susitikimuose.

- Visos paslaugos turi būti suteiktos Paslaugų teikimo sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis.

### 3.1.2. Reikalavimai Paslaugų teikimo pakeitimų valdymui

- RPO, Techninėje specifikacijoje ar kituose Paslaugų teikimo sutarties prieduose nustatyti reikalavimai gali būti keičiami Teikėjo ar Perkančiosios organizacijos iniciatyva.

- Pakeitimų atsiradimas gali būti sąlygojamas aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po pirkimo sutarties sudarymo, jų atsiradimo pasiūlymo pateikimo ar pirkimo sutarties sudarymo metu nebuvo galima protingai numatyti ir kontroliuoti, taip pat, iš anksto įvertinti ir jų atsiradimo rizikos.

- Pakeitimas turi būti įforminamas Paslaugų teikėjui ir Perkančiajai organizacijai patvirtinus keitimą raštu, vadovaujantis tarp Paslaugų teikėjo ir Perkančiosios organizacijos sudarytos Paslaugų teikimo sutarties ir šios Techninės specifikacijos sąlygomis, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų.

### 3.1.3. Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui

- Teikėjo dokumentacija turi būti rengiama lietuvių kalba vadovaujantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklėmis (išskyrus techninius dokumentus, kuriuose dalis informacijos gali būti pateikiama anglų kalba).

- Teikėjo pataisyti dokumentai turi būti teikiami su matomais pakeitimais („track changes“ funkcija).

- Visi Teikėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija. Detalūs dokumentų derinimo principai ir terminai turės būti pateikti ir suderinti Teikėjo parengtame techninės priežiūros plane.

- Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos dviem formatais: redagavimui tinkamu elektroniniu (.doc, .docx, .pdf arba kitu su Perkančiąja organizacija suderintu formatu) ir Teikėjo atsakingo asmens parašu (elektroniniu arba įprastu) pasirašytu formatu. Dokumentų tarpinės versijos teikiamos tik elektroniniu formatu.

- Visa Teikėjo parengta dokumentacija turi būti patvirtinta Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų.

## 3.2. Reikalavimai Sistemos sukūrimo techninės priežiūros paslaugų teikimui

- Toliau 2 lentelėje pateikiamas numatomų vykdyti Sistemos techninės priežiūros paslaugų aprašymas.

2 lentelė. Sistemos sukūrimo techninės priežiūros paslaugų aprašymas

| Nr. | Paslauga | Paslaugos aprašymas | Rezultatai | Terminai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekto techninės priežiūros paslaugos. | Bendri reikalavimai: Paslaugų teikėjas yra atsakingas už projekto techninės priežiūros (atitikimo techninei specifikacijai kontrolės) paslaugų vykdymą. | - Parengta galutinė Techninės priežiūros ataskaita. - Galutinė techninės priežiūros veiklos ataskaita turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija ir pasirašytas perdavimo-priėmimo aktas. | - Pagal suderintą TP darbų atlikimo grafiką. |
| 2. | Techninės priežiūros plano parengimas. | Paslaugos apimtis: 2.1. Techninės priežiūros plano turinys: 2.1.1. Techninės priežiūros tikslai; 2.1.2. Techninės priežiūros prioritetai ir apimtis; 2.1.3. Techninės priežiūros suinteresuotos šalys; 2.1.4. Techninės priežiūros darbų atlikimo grafikas; 2.1.5. Techninės priežiūros paslaugų teikimui naudojami standartai ir kokybiniai reikalavimai; 2.1.6. Rezultatų kokybės tikrinimo, pridavimo ir derinimo tvarka; 2.1.7. Projekto pagrindinės rizikos ir jų suvaldymo būdai; 2.1.8. Techninės priežiūros paslaugų komunikavimo planas; 2.1.9. Dokumentacijos derinimo procedūros; 2.1.10. Kita svarbi informacija. 2.2. Techninės priežiūros planas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija; 2.3. Esant poreikiui, techninės priežiūros planas turi būti atnaujintas Projekto vykdymo eigos metu. Poreikį identifikuoja Perkančioji organizacija. | - Techninės priežiūros planas. - Esant poreikiui gali būti atnaujintas (patikslintas) raštišku Perkančiosios organizacijos ir Paslaugų teikėjo susitarimu. | - Techninės priežiūros planas turi būti parengtas ir suderintas su Perkančiąja organizacija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos arba pagal atskirą šalių susitarimą. - Techninės priežiūros planas pagal poreikį gali būti atnaujintas ir suderintas su Perkančiąja organizacija per 5 darbo dienas nuo poreikio identifikavimo. |
| 3. | Sistemos detalios analizės, projektavimo, kūrimo, testavimo, diegimo bei kitų susijusių darbų, kuriuos vykdys diegėjas (-ai), atitikimo Techninei specifikacijai, kontrolė. | Paslaugos apimtis: 3.1. Nuolatinė kūrimo ir diegimo paslaugų teikimo stebėsena; 3.2. Kūrimo ir diegimo paslaugų teikimo pasiektų rezultatų vertinimas atsižvelgiant į Sistemos sukūrimo Techninės (-ių) specifikacijos (-ų) reikalavimus; 3.3. Kūrimo ir diegimo paslaugų teikimo eigos ir rizikų vertinimas, rekomendacijų teikimas dėl rizikų valdymo; 3.4. Atitikties Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos ir kitų, valstybės informacinės sistemos kūrimą reglamentuojančių teisės aktų, reikalavimams vertinimas; 3.5. Kitų probleminių sričių identifikavimas bei pasiūlymų dėl jų sprendimo teikimas. | - Techninės priežiūros ataskaitos; - Ekspertinės išvados įvairiais techniniais, organizaciniais ar teisiniais klausimais. | - Techninės priežiūros ataskaitos teikiamos pagal suderintą TP darbų atlikimo grafiką; - Ekspertinės išvados teikiamos paprašius Perkančiajai organizacijai. |
| 4. | Rekomendacijų ir pasiūlymų teikimas Sistemos kūrimo ir diegimo proceso valdymo klausimais. | Paslaugos apimtis: 4.1. Perkančiosios organizacijos konsultavimas kūrimo ir diegimo reikalavimų keliamų Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje ir kituose, valstybės informacinės sistemos kūrimą reglamentuojančiuose teisės aktuose klausimais; 4.2. Rekomendacijų teikimas dėl kūrimo ir diegimo proceso valdymo; 4.3. Rekomendacijų teikimas dėl kūrimo ir diegimo grafiko, etapų priėmimo, pasiektų rezultatų vertinimo. 4.4. Rekomendacijų teikimas dėl duomenų mainų su kitomis valstybinės informacinėmis sistemos sutarčių pasirašymo. 4.5. Rekomendacijų teikimas Valstybės debesijos paslaugų gavimo klausimais. 4.6. Rekomendacijų teikimas programinės įrangos sprendimo architektūrai, atsižvelgiant į geriausias praktikas diegiant cloud native (SOA / į mikroservisus orientuotos architektūras) sprendimus. 4.7. Rekomendacijų teikimas rengiant digital health platform architektūrą pagal state-of-art projektų pavyzdžius. | - Konsultacijos kūrimo ir diegimo proceso valdymo klausimais. | - Nuolatinės konsultacijos kūrimo ir diegimo paslaugų teikimo laikotarpiu. |
| 5. | Dalyvavimas Perkančiosios organizacijos ir Sistemos diegėjų susitikimuose, kuriuose sprendžiami strateginiai Sistemos modernizavimo valdymo klausimai | Paslaugos apimtis: 5.1. Susitikimų, kuriuose aptariami strateginiai kūrimo ir diegimo klausimai, inicijavimas; 5.2. Dalyvavimas susitikimuose, kuriuose aptariami strateginiai kūrimo ir diegimo klausimai; 5.3. Susitikimuose priimtų sprendimų protokolavimas. | - Inicijuoti susitikimai; - Dalyvavimas susitikimuose; - Parengti ir suderinti susitikimų protokolai. | - Pagal poreikį, susitikimų inicijavimas ir dalyvavimas juose; - Protokolas parengiamas per 2 darbo dienas po susitikimo ir pateikiamas Perkančiajai organizacijai. |
| 6. | Sistemos kūrimo diegimo metu diegėjo (-ų) parengtos dokumentacijos vertinimas, analizė bei pastabų ir rekomendacijų teikimas. | Paslaugos apimtis: 6.1. Paslaugų teikėjas turės vertinti diegėjų ruošiamą techninę ir kitą projekte teikiamą dokumentaciją ir jos atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams bei Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje ir kituose, valstybės informacinės sistemos kūrimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, keliamiems reikalavimams, pateikti rekomendacijas diegėjo ruošiamos dokumentacijos tobulinimui ir teikti pasiūlymus Perkančiajai organizacijai dėl dokumentacijos tvirtinimo. Preliminarus vertintinų dokumentų sąrašas pateiktas viešojo pirkimo „Kompleksinio MedVAIS modernizavimo sprendimo sukūrimas ir įdiegimas“ RPO dokumentuose „DICOM standartu paremtų servisų ir VNA diegimas bei konfigūravimas“ ir „Portalų, integracinių taškų, FHIR duomenų struktūros ir sąsajos su medicininiais vaizdais atnaujinimas ir modernizavimas“ 6.4 skyriuje. 6.2. Dokumentai vertinami keliomis iteracijomis iki visiško jų suderinimo. 6.3. Vertinant dokumentus turi būti teikiamos rekomendacijos dėl procesų realizavimo galimybių. | - Ataskaita su išvadomis apie Sistemos diegėjo(-ų) parengtų dokumentų įvertinimą bei siūlymai dėl dokumentų tvirtinimo. | - Sistemos diegimo metu diegėjo (-ų) pateikta dokumentacija paslaugų teikėjo turi būti peržiūrėta ir įvertinta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai paslaugų teikėjas elektroniniu paštu gauna diegėjo (-ų) parengtus dokumentus, arba pagal atskirą šalių susitarimą; - Pakartotino dokumentų vertinimo trukmė – ne daugiau nei 3 darbo dienos arba pagal atskirą šalių susitarimą. |
| 7. | Apkrovos ir greitaveikos testavimo metodikos parengimas | Paslaugos apimtis: 7.1. Testavimo principų dokumento ir testavimo priėmimo kriterijų, t.y. testavimo metodikos parengimas; 7.2. Parengti testavimo planus, testavimo scenarijus, kurie turi apimti: 7.2.1. visus projekto metu sukurtus ar modifikuotus procesus naudotojo ir administratoriaus sąsajose 7.2.2. jeigu projekto metu buvo sukurtos ar modifikuotos elektroninės paslaugos visą paslaugos teikimo procesą įskaitant ir visus paslaugos teikimo proceso išsišakojimus (alternatyvias eigas) 7.2.3. integracijų su išorinėmis sistemos testavimus įskaitant abipusį duomenų apsikeitimą (jeigu toks duomenų apsikeitimas realizuojamas) | - Testavimo metodika; - Testavimo planai; - Testavimo scenarijai; - Priėmimo testavimo ataskaita; - Galutinė priėmimo testavimo ataskaita, kuri turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija. | - Testavimo plano ir testavimo scenarijų dokumentai parengiami pagal suderintą TP darbų atlikimo grafiką. |
| 8 | Aktyvus dalyvavimas Sistemos diegimo metu atliekamose priėmimo testavimo sesijose ir testavimo dokumentų rengimas bei vertinimas. | Paslaugos apimtis: 8.1. Dalyvavimas priėmimo testavimo sesijose; 8.2. Priėmimo testavimo metu identifikuotų klaidų kritiškumo vertinimas remiantis suderintu parengtu priėmimo testavimo planu ir metodikos dokumentu; 8.3. Pagal poreikį, rekomendacijų teikimas dėl priėmimo testavimo metu nustatytų klaidų pašalinimo ir galimo funkcionalumo (proceso) realizavimo; 8.4. Priėmimo testavimo metu identifikuotų klaidų ir jų kritiškumo rezultatų registravimas; 8.5. Priėmimo testavimo ataskaitos, apimančios apibendrintų rezultatų pateikimą bei išvadas, parengimas. | - Testavimo klaidų registravimo dokumentas - Dalyvavimas priėmimo testavimuose - Testavimo ataskaitos, apimančios apibendrintų rezultatų pateikimą bei išvadas, dokumentas. | - Galutinė priėmimo testavimo ataskaita pateikiama per 5 darbo dienas nuo paskutinės priėmimo testavimo sesijos. |
| 9 | Sistemos diegimo metu diegėjų parengtų ESPBI IS sąsajų ir integracijų su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais vertinimo ataskaita. | Paslaugos apimtis: 9.1. Dalyvavimas sąsajų ir integracijų su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais testavimo sesijose; 9.2. sąsajų ir integracijų su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais testavimo metu identifikuotų klaidų registravimas; 9.3. sąsajų ir integracijų testavimo vertinimo ataskaitos parengimas. | - Sąsajų ir integracijų su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais vertinimo ataskaita. - Rezultatas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija. | - Sąsajų ir integracijų su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais vertinimo ataskaita parengiama per 5 darbo dienas nuo testavimo pabaigos dienos. |
| 10. | Apkrovos ir greitaveikos testavimas ir vertinimas. | Paslaugos apimtis: 10.1. Apkrovos ir greitaveikos testavimo tikslai yra šie: 10.1.1. patikrinti informacinės sistemos veikimą esant maksimaliai dideliam duomenų srautui, dirbant dideliam naudotojų skaičiui ir skirtingiems naudotojams vienu metu atliekant kaip įmanoma daugiau galimų informacinės sistemos funkcijų. Duomenų srautas suderinamas su Perkančiąja organizacija; 10.1.2. įsitikinti, kad informacinė sistema pajėgi funkcionuoti esant apkrovimui, kuris buvo suderintas su Paslaugų teikėju; 10.1.3. nustatyti informacinės sistemos veikimo parametrus (IS reakcijos laiką, transakcijos greitį ir kt.). 10.2. Testavimui keliami reikalavimai: 10.2.1. testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metu turi būti peržiūrimi ir fiksuojami svarbiausi procesai, kurie susiję su IS veikla; 10.2.2. atliekant apkrovos ir greitaveikos testavimą, turi būti stebimi su IS susijusių tarnybinių stočių bei IS palaikančių komponentų (pvz. tokių kaip Duomenų bazių valdymo sistemos, JAVA ir kt.) pagrindiniai apkrovos parametrai, siekiant nustatyti IS greitaveiką galimai ribojančius veiksnius. Stebėjimo apimtis ir atsakomybės tarp Perkančiosios organizacijos ir Paslaugų teikėjo apibrėžiamos prieš testavimus; 10.2.3. apkrovos ir greitaveikos testavimas turi būti atliekamas siekiant įvertinti informacinės sistemos pajėgumą nustatant: 10.2.4. IS pajėgumą aptarnauti naudotojų užklausas 10.2.5. IS pralaidumo galimybes 10.2.6. IS prieinamumo galimybes 10.2.6. turi būti teikiamos rekomendacijos IS apkrovos reguliavimui ir greitaveikos didinimui. 10.3. Apkrovos ir greitaveikos testavimo ataskaitos turinį turi sudaryti (sąrašas nėra baigtinis): 10.3.1. Testavimo metodikos aprašymas; 10.3.2. Testavimo eiga ir aptiktos problemos; 10.3.3. Testavimo rezultatų aprašymas; 10.3.4. Rekomendacijų IS greitaveikos didinimui pateikimas. | - Apkrovos ir greitaveikos testavimo ir vertinimo metodika; - Apkrovos ir greitaveikos testavimo ir vertinimo ataskaita; | - Pagal atskirą Perkančiosios organizacijos užsakymą ir jame suderintą terminą. |
| 11. | Sistemos bandomosios eksploatacijos vykdymas, dalyvavimas ir vertinimas bandomojoje eksploatacijoje. | Paslaugos apimtis: 11.1. Dalyvauti bandomosios eksploatacijos testavimo sesijoje; 11.3. Bandomosios eksploatacijos plano įgyvendinimo priežiūra, ne rečiau nei kas savaitę pateikdamas ataskaitą apie bandomosios eksploatacijos plano įgyvendinimą ir identifikuotas problemas; 11.4. Bandomosios eksploatacijos metu vykdyti pakeitimų priežiūros procedūras. 11.5. Paslaugų teikėjas turės pateikti bandomosios eksploatacijos įvertinimo ataskaitą, kurioje turės pateikti informaciją apie bandomosios eksploatacijos eigą, rezultatus, atitikimą tikslams bei pateikti išvadas dėl atliktų darbų tinkamumo ir rekomendacijas tobulinimui. | - Bandomosios eksploatacijos įvertinimo ataskaita suderinta su Perkančiąja organizacija ir pasirašytas perdavimo-priėmimo aktas. | - Ataskaita parengiama per 5 darbo dienas nuo bandomosios eksploatacijos pabaigos. |

# 4. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

## 4.1. Reikalavimai saugai

### 4.1.1. Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui

- Duomenų sauga turi būti užtikrinta vadovaujantis Sistemos duomenų saugos nuostatais, asmens duomenų apsauga turi būti užtikrinta remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.

- Teikėjas, teikdamas Paslaugas, turi laikytis ir užtikrinti, kad Paslaugos atitiktų Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, Kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ nustatytus saugumo reikalavimus, taikomus esminiam kibernetinio saugumo subjektui (ir tais atvejais, jeigu tokie reikalavimai keičiasi arba jų atsiranda po viešojo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo).

- Po Pirkimo darbų įvykdymo Sistemoje saugomi duomenys turi būti apsaugoti nuo nesankcionuoto priėjimo, naudojimo, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar praradimo.

- Asmens duomenys perduodami viešais duomenų perdavimo kanalais turi būti šifruojami.

- Draudžiama fizinių asmenų asmens kodus skelbti viešai.

- Teikėjas turi nedelsiant informuoti apie sutarties vykdymo metu Perkančiosios organizacijos informacinių technologijų infrastruktūroje pastebėtus elektroninės informacijos saugos incidentus, neveikiančias arba netinkamai veikiančias saugos užtikrinimo priemones, informacijos saugumo reikalavimų nesilaikymą, nusikalstamos veikos požymius, Informacinių sistemų saugumo spragas, pažeidžiamumą, kitus svarbius saugai įvykius bei, suderinus su Perkančiąja organizacija, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti elektroninės informacijos saugos incidentų priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Perkančiosios organizacijos saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu.

- Teikdamas paslaugas pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus Teikėjas turi įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti informacinių sistemų elektroninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, naudoti suteiktą prieigą tik sutarties vykdymo tikslais.

### 4.1.2. Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu

- Teikėjas turi užtikrinti, kad siūlomos paslaugos atitinka Kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus.

- Teikėjas turės pasirašyti susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kaip tai nustatyta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 28 straipsnio 3 dalyje, kuriame turės būti nustatytas asmens duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei Registrų centro prievolės ir teisės.

- Teikėjas atsako už Lietuvos Respublikoje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ir kitų darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančių dokumentų reikalavimų vykdymą.

- Teikėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Teikėjas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad jo siūlomas prekės  (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ir (ar) darbai nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.

- Prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

- Paslaugų teikimas negali būti vykdomas iš šio Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- Jeigu paslaugų teikėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalis netaikoma.

- Perkančioji organizacija, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka,  kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) dėl ketinamo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros ir tuo atveju, jeigu Komisija pareikalaus pateikti papildomus dokumentus Teikėjas, teikėjų grupės partneriai, ir jų pasitelkiami subteikėjai privalės juos pateikti.