| Tiekėjams | 2025-06-20 |
| --- | --- |
| CVPIS susirašinėjimo priemonėmis | Į 2025.06.02-20 |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO

Akcinė bendrovė ,,Via Lietuva“ vykdo pirkimą Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas ruožo nuo 155,796 iki 157,57 km kapitalinis remontas ( pirkimo ID  2909602  )

ir teikia tiekėjų užduotus klausimus ir atsakymus į juos:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Projekte numatyta įrengi deformacines siūles vietose, kur danga bus įrengiama iš granito trinkelių. Prašome pateikti deformacinių siūlių technines specifikacijas? - Projekto brėžiniuose nenurodyta vietos, kuriose reikės įrengti deformacines siūles. Prašome papildyti brėžinius su deformacinių siūlių žymėjimu. - Projekto darbų kiekiuose deformacinių siūlių kiekis duotas 62 metrai. Prašome patikslinti tai kiekis reikiamos siūlės (vienai siūlei du metalo lakštai), ar kiekis reikiamo metalo lakšto? - Ant atraminės sienutės reikės įrengti apsauginę tvorelė. Pagal jos aprašymą pateiktą projekte matome, kad tai yra nestandartinis gaminys. Prašome pateikti apsauginės tvorelės techninę specifikaciją su konkrečiais brėžiniais. Nes iš pateikto eskizo neįmanoma įvertinti gaminio gamybos kaštų. - Vietose kur dviračių takas kerta važiuojamąją dalį numatyta asfalto danga iš mišinio SMA 11 S raudonos spalvos. Kadangi tai netipinis asfalto mišinys dviračių takams, prašome pateikti mišinio sudėtį reikalingą kainai nustatyti. - Ar bus galima laikinai uždaryti eismą įvažose į žiedinę sankryžą iš Balskų ir Alėjos gatvių (ne vienu metu)? Nes sankryža keturšalė ir organizuoti eismą iš keturių pusių statybos metu būtų labai sudėtinga. - Projekte numatyta įrengti granitinius bortus 100x15x30, 100x15x22, 100x15x22/30. Ar galima naudoti bortus, kurių ilgis būtų nuo 80 iki 120 cm? Nes lygiai 100 cm bortai stipriai išpučia kainą, o projekto įgyvendinimui ir jo ilgaamžiškumui jokio įtakos neturi. - Projekte numatyta įrengti granitines h-10cm trinkeles. Prašome nurodyti ar trinkelės turi būti pjautos, ar skeltos? - Darbų kiekių žiniaraščiuose numatytas gruntavimas prieš sandarinimo juostos klijavimą. Šiuo metu rinkoje yra gerai limpančios sandarinimo juostos ir gruntuoti paviršių prieš klijuojant nebereikia. Prašome leisti klijuoti juostas negruntavus paviršių. - Projekto darbų kiekių žiniaraštyje, Kelio dangos konstrukcijos dalyje duotas gruntavimas prieš sandarinimo juostos klijavimą. Darbo kiekis susideda iš klijuojamos juostos kiekio plius skersinių ir išilginių siūlių sandarinimo. Skersinėms ir išilginėms siūlėms sandarinti naudojamas karštas bitumas, todėl nieko gruntuoti nebereikia. Prašome iš kiekių panaikinti skersinių ir išilginių siūlių sandarinimą. Gruntavimo kiekis turi būti lygus prie bortų klijuojamos juostos kiekiui. Aktualu visoms žiniaraščių dalims kuriose numatyti šie darbai. | - Pateikiama TS 2.Deformacines siūles reiks įrengti žiedinėje sankryžoje. Siūlės įrengiamos, kas 4-6m. Papildomas brėžinys nebus rengiamas. 3. Reikiamos siūlės kiekis (vienai siūlei du metalo lakštai) 4. Techninėje specifikacijoje pateikiama užtektina informacija įsivertinti kainai ir darbams tvorelės. Papilomos informacijos nebus teikiama 5. SMA11S reikalavimai pateikti techninėse specifikacijose. Papildomai į mišinį įdedama raudono pigmento. 6. Eismą organizuoti darbų zonoje vadovaujantis T DVAER 12 reikalavimais. 7. Galima naudoti kitokio ilgio bortus, kurie yra ne prastesnių savybių nei numatyta projekte. 8. Skeltos 9. Gruntuoti prieš klijuojant sandarinimo juostą. 10. Vadovaujantis ,,Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisykles“ ĮT SS 17 reikia gruntuoti skersines ir išilgines siūles, prieš sandarinat bitumu. Paliekamas kiekis. |