Konkurso sąlygų 1 priedas

NACIONALINĖS TURIZMO INFORMACINĖS SISTEMOS MODERNIZAVIMO IR DIEGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Turinys

1.	Specifikacijos santrauka	5

2.	Bendra informacija	5

3.	Teisės aktai, kuriais vadovautasi rengiant techninę specifikaciją ir kuriais turi būti vadovaujamasi	5

4.	Pirkimo tikslas ir rezultatai	7

5.	Esamos situacijos ir sprendžiamų problemų aprašymas	8

6.	Siekiamos situacijos aprašymas	14

7.	NTIS funkcinių reikalavimų aprašymas	15

7.1.	NTIS funkcinė architektūra	15

7.2.	NTIS naudotojų aprašymas	18

7.3.	Funkciniai reikalavimai	22

7.3.1.	Bendrieji reikalavimai	22

7.3.2.	Reikalavimai išorinio portalo aplikacijoms	25

7.3.2.1.	Reikalavimai neautorizuotai sričiai	25

7.3.2.2.	Reikalavimai autorizuotai sričiai	33

7.3.2.3.	Reikalavimai vidinio portalo aplikacijai	47

8.	NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI	54

8.1.	Reikalavimai reikalavimų įgyvendinimui	54

8.2.	Reikalavimai NTIS architektūrai	54

8.2.1.	Reikalavimai aukštam prieinamumui	54

8.2.2.	Reikalavimai plečiamumui	55

8.2.3.	Reikalavimai rezervinių kopijų darymui ir atstatymui	55

8.2.4.	Reikalavimai sistemos stebėjimui	55

8.2.5.	Reikalavimai mikroservisų architektūrai	55

8.2.6.	Kiti reikalavimai architektūrai	56

8.3.	Reikalavimai NTIS saugumui	57

8.3.1.	Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui	57

8.3.2.	Reikalavimai duomenų saugai	58

8.3.3.	Reikalavimai naudotojų valdymo saugumui	58

8.3.4.	Reikalavimai auditavimui	59

8.3.5.	Reikalavimai rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymui	60

8.3.6.	Kiti saugos reikalavimai	61

8.4.	Reikalavimai NTIS greitaveikai ir našumui	61

8.5.	Reikalavimai NTIS programinės įrangos licencijoms	62

8.6.	Reikalavimai NTIS naudotojo sąsajai ir ergonomikai	63

8.6.1.	Bendrieji reikalavimai ergonomikai	63

8.7.	Reikalavimai duomenų migravimui	65

8.8.	Reikalavimai Paslaugų teikimui	66

8.8.1.	Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui	66

8.8.2.	Reikalavimai analizei ir projektavimui	67

8.8.3.	Reikalavimai demonstracijoms	67

8.8.4.	Reikalavimai testavimui	67

8.8.5.	Reikalavimai diegimui	69

8.8.6.	Reikalavimai bandomajai eksploatacijai	69

8.8.7.	Reikalavimai mokymams	70

8.8.8.	Reikalavimai NTIS garantinei priežiūrai	70

8.8.9.	Reikalavimai galutiniam NTIS priėmimui	71

8.9.	Reikalavimai NTIS kūrimo paslaugų etapams ir terminams	72

9.	PRIEDAI	82

9.1.	PRIEDAS. BPM NOTACIJA	82

9.2.	PRIEDAS. Esami veiklos procesai	84

9.2.1.	APT paskyros sukūrimas	84

9.2.2.	APT paskyros duomenų atnaujinimas	85

9.2.3.	Turisto registracijos kortelės pildymas	86

9.2.4.	Statistinių ataskaitų sugeneravimas ir teikimas	87

9.3.	PRIEDAS. Būsimi veiklos procesai	89

9.3.1.	Turistinio maršruto sukūrimas ir peržiūra	89

9.3.2.	APT rezervavimas	90

9.3.3.	Lankytino objekto rezervavimas ar bilietų įsigijimas	90

9.3.4.	Turistų vietinės rinkliavos duomenų deklaravimas ir rinkliavos sumokėjimas	91

Lentelių sąrašas

5.1 lentelė. Esamos NTIS funkcinės architektūros elementų aprašymas	11

5.1 lentelė. NTIS esamų išorinių duomenų srautų aprašymas	13

5.3 lentelė. NTIS esamų vidinių duomenų srautų aprašymas	14

7.1 lentelė. NTIS funkcinės architektūros elementų aprašymas	16

7.3 lentelė. NTIS naudotojų aprašymas	19

8.1 lentelė. Paslaugų etapai, etapų rezultatai ir terminai	74

10.1 lentelė. BPM notacijos aprašymas	82

9.7 lentelė. Turistinio maršruto sukūrimo ir peržiūros būsimo proceso aprašymas	89

9.7 lentelė. APT rezervavimo būsimo proceso aprašymas	90

9.8 lentelė. Lankytino objekto rezervavimo ar bilieto įsigijimo būsimo proceso aprašymas	91

9.9 lentelė. Turistų vietinės rinkliavos duomenų deklaravimo ir rinkliavos sumokėjimo būsimo proceso aprašymas	93

Paveikslų sąrašas

5.1 pav. Esama apibendrinta NTIS funkcinė architektūros schema	10

5.2 pav. NTIS esami išoriniai duomenų srautai	13

5.3 pav. NTIS esamų vidinių duomenų srautų schema	13

7.1 pav. Preliminari NTIS funkcinės architektūros schema	16

7.2 pav. NTIS naudotojų schema	19

7.3 pav. Turizmo duomenų portalo atvaizdavimo komponento panaudos atvejų schema	26

7.4 pav. Maršruto planavimo komponento panaudos atvejų schema	32

7.5 pav. APT paskyrų tvarkymo komponento panaudos atvejų schema	34

7.6 pav. Turistų registracijos kortelių tvarkymo komponento panaudos atvejų schema	35

7.3 pav. Turizmo išteklių duomenų atvaizdavimo komponento panaudos atvejų schema	37

7.8 pav. Turizmo objekto duomenų registravimo komponento panaudos atvejų schema	42

7.9 pav. Turizmo išteklių tvarkymo komponento panaudos atvejų schema	45

7.10 pav. Kelionių planavimo komponento panaudos atvejų schema	46

7.11 pav. Administravimo komponento panaudos atvejų schema	48

7.12 pav. Ataskaitų komponento panaudos atvejų schema	51

10.1 pav. BPM notacijos supaprastinto paaiškinimo schema	82

9.6 pav. Turistinio maršruto sukūrimo ir peržiūros būsimo proceso schema	89

9.7 pav. APT rezervavimo būsimo proceso schema	90

9.8 pav. Lankytino objekto rezervavimo ar bilietų įsigijimo būsimo proceso schema	91

9.9 pav. Turistų vietinės rinkliavos duomenų deklaravimo ir apmokėjimo būsimo proceso schema	92

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

| Sąvoka / sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| APT | Apgyvendinimo paslaugų teikėjas |
| Diegėjas | Nacionalinės turizmo informacinės sistemos modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjas, paslaugas teikiantis pagal šios techninės specifikacijos reikalavimus |
| E. turistas | Nacionalinės turizmo informacinės sistemos posistemė, skirta turistų registravimui |
| KL, Perkančioji organizacija | Viešoji įstaiga „Keliauk Lietuvoje“ |
| Kortelė | Svečio registracijos kortelė |
| Licencijų IS | Licencijų informacinė sistema |
| NTIS | Nacionalinė turizmo informacinė sistema |
| Paslaugų teikėjas | Nacionalinės turizmo informacinės sistemos modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjas, kuris paslaugas teikia pagal šios techninės specifikacijos reikalavimus |
| Pirkimas | Nacionalinės turizmo informacinės sistemos modernizavimo ir diegimo paslaugų pirkimas |
| Projektas | Viešosios įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ įgyvendinamas projektas „Nacionalinės turizmo informacinės sistemos plėtra“ |
| Sutartis | Su Nacionalinės turizmo informacinės sistemos modernizavimo ir diegimo paslaugų viešojo pirkimo laimėtoju pasirašyta Nacionalinės turizmo informacinės sistemos modernizavimo ir diegimo paslaugų teikimo sutartis. |
| Techninė specifikacija | Nacionalinės turizmo informacinės sistemos modernizavimo ir diegimo techninė specifikacija |
| TIC | Turizmo informacijos centras arba, jeigu savivaldybės teritorijoje nėra įsteigto turizmo informacijos centro, kiti analogiškas funkcijas atliekantys Savivaldybės administracijos ar kitų įstaigų padaliniai |
| TIP | Turizmo išteklių posistemė |
| VDA | Valstybės duomenų agentūra |
| VDV IS | Valstybės duomenų valdysenos informacinė sistema |
| VMI | Valstybinė mokesčių inspekcija prie finansų ministerijos |
| VVTAT | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba |
| NTIS valdytojas | Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija |
| NTIS tvarkytojas | NTIS tvarkytojas ir asmens duomenų tvarkytojas yra viešoji įstaiga „Keliauk Lietuvoje“ |
| VITC | Valstybės informacinių technologijų centras |

# Specifikacijos santrauka

Nacionalinės turizmo informacinės sistemos (toliau - NTIS) modernizavimo ir diegimo techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) pateikiami reikalavimai, pagal kuriuos turi būti modernizuota, įdiegta ir ištestuota NTIS.

Dokumente pateikiama informacija apie teisės aktus, kuriais turi vadovautis NTIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjas (toliau – Diegėjas arba Paslaugų teikėjas) modernizuojant ir diegiant NTIS (žr. 3 skyrių), įvardijamas NTIS modernizavimo ir diegimo paslaugų pirkimo (toliau – Pirkimas) tikslas ir apimtis (žr. 4 skyrių), pateikiama konceptuali NTIS funkcinė architektūra ir jos aprašymas (žr. 7.1 poskyrį), aprašoma siekiama būsena (žr. 6 skyrių) bei nurodomi funkciniai (žr. 7.2 poskyrį) ir nefunkciniai (žr. 8 skyrių) reikalavimai, modernizuojant NTIS.

# Bendra informacija

Viešosios įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ (įmonės kodas – 304971997, adresas - Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, Lietuva) (toliau – Keliauk Lietuvoje arba Perkančioji organizacija) strateginis veiklos tikslas – didinti Lietuvos, kaip turistinės vietovės žinomumą ir iš turizmo sektoriaus gaunamą ekonominę ir socialinę naudą.

Perkančioji organizacija, siekdami strateginio veiklos tikslo bei jai pavestų funkcijų, įgyvendina projektą „Nacionalinės turizmo informacinės sistemos plėtra“ (toliau – Projektas), kurio apimtyje siekiama modernizuoti ir įdiegti NTIS.

NTIS modernizuos ir įdiegs Diegėjas, vadovaudamasis šia Technine specifikacija.

# Teisės aktai, kuriais vadovautasi rengiant techninę specifikaciją ir kuriais turi būti vadovaujamasi

Teisės aktai ir metodiniai dokumentai, kuriais vadovautasis rengiant techninę specifikaciją ir kuriuos turi atitikti Diegėjo paslaugų rezultatas bei kurių aktualiomis redakcijomis (pakeitimais) turi vadovautis Diegėjas, modernizuojant NTIS:

  - Teisės aktai, kuriais reglamentuojama kompiuterizuojama veiklos sritis:

    - Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas;

    - Nacionalinės turizmo informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 4-25 „Dėl Nacionalinės turizmo informacinės sistemos nuostatų ir nacionalinės turizmo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – NTIS nuostatai);

    - Nacionalinės turizmo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 4-25 „Dėl Nacionalinės turizmo informacinės sistemos nuostatų ir nacionalinės turizmo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“;

    - Nacionalinės turizmo informacinės sistemos techninis aprašymas (specifikacija), patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 4-371 „Dėl Nacionalinės turizmo informacinės sistemos techninio aprašymo (specifikacijos) patvirtinimo“.

  - Valstybės informacinių išteklių valdymą ir tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai:

    - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

    - Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

    - Informacinių sistemų steigimo, kūrimo, atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“;

    - Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinės rekomendacijos, patvirtintos 2014 m. gegužės 5 d. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. T-65 „Dėl Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinių rekomendacijų patvirtinimo“;

    - Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodines rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. T-40 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo““ (su visais pakeitimais ir papildymais);

    - Duomenų atvėrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 4-1150 „Dėl Duomenų atvėrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

    - Duomenų rinkinių sudarymo ir perdavimo į Lietuvos atvirų duomenų portalą naudojantis Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2022 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. DĮ-21 „Dėl Duomenų rinkinių sudarymo ir perdavimo į Lietuvos atvirų duomenų portalą naudojantis Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  - Duomenų saugą reglamentuojantys teisės aktai:

  - Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. 4-448 „Dėl Nacionalinės turizmo informacinės sistemos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo“.

    - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

    - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

    - Nacionalinis kibernetinių incidentų valdymo planas, Kibernetinio saugumo subjektų identifikavimo pagal specialiuosius kriterijus metodika, Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas, Vykdymo užtikrinimo priemonių taikymo kibernetinio saugumo subjektams tvarkos aprašas, Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojų sąrašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais);

    - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;

    - Nacionalinės ryšių ir informacinių sistemų spragų atskleidimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-484 „Dėl Nacionalinės ryšių ir informacinių sistemų spragų atskleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

    - Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“;

    - Lietuvos standartai LST ISO/IEC 27002 ir LST ISO/IEC 27001;

    - Atviro tinklo programų saugumo projekto (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP) programinės įrangos saugos užtikrinimo standartas (angl. Application Security Verification Standard, OWASP saugaus programavimo gidas (angl. OWASP Secure Coding Practices), OWASP saugumo testavimo metodika (angl. OWASP Testing Guide), OWASP mobiliųjų aplikacijų testavimo metodika (angl. OWASP Mobile Security Testing Guide), OWASP mobiliųjų aplikacijų saugos užtikrinimo standartas (angl. OWASP Mobile Application Security Verification Standard), Etiško įsilaužimo testavimo vykdymo standartas (angl. Penetration Testing Execution Standard (PTES), Atviro kodo saugumo testavimo metodika (angl. Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Informacinių sistemų saugumo vertinimo gairės (angl. Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), Sistemų administratorių, audito, tinklų ir saugumo instituto (angl. The SysAdmin, Audit, Network, and Security Institute (SANS) metodikos, Nacionalinio standartų ir technologijų instituto (angl. NIST) SP 800-30 standartas ar lygiavertės saugumo nustatymo ir vertinimo metodikos;

    - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos metodiniai dokumentai dėl duomenų saugumo priemonių ir rizikos įvertinimo, pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos informacinės sistemos gyvavimo cikle ir kiti metodiniai dokumentai ir rekomendacijos;

    - Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos metodiniai dokumentai ir rekomendacijos;

    - Registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų saugos dokumentai;

    - Kiti susiję teisės aktai ir jų redakcijos.

  - Kiti nepaminėti, bet aktualūs teisės aktai, reglamentuojantys valstybės informacinių sistemų kūrimą;

  - Kiti nepaminėti, bet aktualūs informacijos saugumo valdymą reglamentuojantys teisės aktai bei standartai;

  - Kiti, susiję Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.

Diegėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Diegėjas turi vadovautis Sutarties vykdymo metu naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu.

# Pirkimo tikslas ir rezultatai

Pagrindinis Projekto tikslas – modernizuoti NTIS, atveriant ir plečiant duomenų prieinamumą verslui ir valstybei, didinti prielaidas ir sąlygas privačiam sektoriui identifikuoti naujas galimybes startuoliams kurtis turizmo sektoriuje.

Projekto uždavinys – realizuoti pažangias elektronines paslaugas, susijusias su duomenų apie turizmo išteklius Lietuvos Respublikoje kaupimu, susisteminimu ir viešinimu bei turistų registravimo ir apskaitos procesu.

Pagrindinis Projekto rezultatas – modernizuota, įdiegta ir ištestuota NTIS.

Įvykdžius Pirkimą bus sudaryta sutartis tarp Keliauk Lietuvoje ir šioje Techninėje specifikacijoje įvardinto Paslaugų teikėjo (toliau – Sutartis).

Pirkimo objektas – modernizuota, įdiegta ir ištestuota NTIS.

Pirkimo tikslas – atrinkti Paslaugų teikėją, kuris suteiktų šioje Techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas (modernizuotų, įdiegtų, ištestuotų, išbandytų bei parengtų darbinei eksploatacijai NTIS).

Pirkimo uždaviniai:

  - atlikti detalią poreikių ir galimybių analizę;

  - sumodeliuoti ir suprojektuoti NTIS funkcionalumą ir duomenų mainų sąsajas;

  - parengti ir suderinti visą numatytą NTIS dokumentaciją (žr. 8.9 skyriuje pateiktą 9.1 lentelė);

  - realizuoti nacionalinės turistų apskaitos posistemės (toliau – E. turistas) ir Turistinių išteklių posistemės (toliau - TIP) funkcijas ir duomenų mainų sąsajas;

  - įdiegti NTIS funkcijas ir duomenų mainų sąsajas;

  - sėkmingai įvykdyti NTIS sukurtų / modernizuotų funkcijų ir sukurtų sąsajų testavimą;

  - parengti mokymų medžiagą ir įvykdyti mokymus;

  - paruošti modernizuotą NTIS eksploatavimui;

  - atlikti modernizuotos NTIS bandomąją eksploataciją.

Sutarties įgyvendinimo metu turi būti vykdomos tokios veiklos:

  - Sutarties įgyvendinimo inicijavimas;

  - detali poreikių ir reikalavimų analizė;

  - projektavimas ir techninės architektūros parengimas;

  - NTIS konstravimas;

  - diegimas testavimo aplinkoje;

  - vidiniai ir priėmimo testavimai;

  - diegimas gamybinėje aplinkoje;

  - NTIS naudotojų mokymų vykdymas;

  - bandomoji eksploatacija;

  - NTIS pridavimas;

  - garantinė priežiūra.

Perkamų paslaugų rezultatai:

  - modernizuota, įdiegta ir ištestuota NTIS;

  - sukurtos sąsajos su išorinėmis informacinėmis sistemomis ir registrais;

  - parengta NTIS techninė dokumentacija;

  - apmokyti NTIS naudotojai;

  - suteikta modernizuotos NTIS garantinė priežiūra.

# Esamos situacijos ir sprendžiamų problemų aprašymas

Šiuo metu, KL savo veikloje, siekiant įgyvendinti jiems pavestas funkcijas, naudojama NTIS.

NTIS valdytoja ir asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – NTIS valdytojas).

NTIS tvarkytojas ir asmens duomenų tvarkytojas yra viešoji įstaiga „Keliauk Lietuvoje“ (toliau – NTIS tvarkytojas).

NTIS paskirtis:

  - NTIS paskirtis - rinkti, kaupti, saugoti, sisteminti, analizuoti, vertinti keliautojų ir turistų asmens duomenis ir turizmo išteklių duomenis, informaciją, dokumentus, taip pat teikti su jais susijusias viešąsias paslaugas.

  - NTIS uždavinys - realizuoti veikiančias pažangias elektronines paslaugas, susijusias su duomenų apie turizmo išteklius Lietuvos Respublikoje kaupimu, susisteminimu ir viešinimu bei turistų registravimo ir apskaitos procesu.

NTIS naudotojai yra:

  - Apgyvendinimo paslaugų teikėjo (toliau – APT) vadovai ir (arba) atstovai;

  - APT darbuotojai;

  - Turizmo informacijos centrų arba, jeigu savivaldybės teritorijoje nėra įsteigto turizmo informacijos centro, kitų analogiškas funkcijas atliekančių Savivaldybės administracijos ar kitų įstaigų padalinių (toliau – TIC) vadovai ir (arba) atstovai;

  - TIC darbuotojai;

  - savivaldybių administracijų vadovai ir (arba) atstovai;

  - savivaldybių administracijų darbuotojai.

Pagrindinės NTIS funkcijos:

  - rinkti, kaupti ir tvarkyti duomenis apie turizmo išteklius Lietuvoje;

  - užtikrinti duomenų apie turizmo išteklius Lietuvoje prieinamumą;

  - rinkti, kaupti ir tvarkyti duomenis apie turistus;

  - viešai skelbti duomenis apie Lietuvos turizmo išteklius ir nuasmenintus turistų duomenis;

  - keistis duomenimis su kitais valstybės registrais ir informacinėmis sistemomis.

Esama NTIS komponentų schema:

5.1 pav. Esama apibendrinta NTIS funkcinė architektūros schema

Esamos NTIS komponentų architektūros aprašymas:

5.1 lentelė. Esamos NTIS funkcinės architektūros elementų aprašymas

| Funkcinis komponentas | Aprašymas |
| --- | --- |
| - Viešoji sritis |  |
| - Viešosios informacijos naudotojo modulis |  |
| - Prisijungimo komponentas | - Prisijungimo komponentas suteikia galimybę fiziniams asmenims ar juridinių asmenų atstovams prisijungti prie NTIS su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu arba tapatybę nustačius per VIISP tapatybės nustatymo komponentą ir patekti į autorizuoto naudotojo sritį. - Prisijungimo būdų pasirinkimo taisyklės turi būti identifikuotos NTIS išsamios analizės ar projektavimo etapų metu. |
| - Turizmo duomenų portalo atvaizdavimo komponentas | - Turizmo duomenų portalo atvaizdavimo komponentas suteikia galimybę atvaizduoti NTIS duomenis (turizmo išteklių bei nuasmenintus APT svečių). Komponentas turi realizuoti nuasmenintų ir apibendrintų duomenų (infografikų) peržiūrą (grafikus, schemas), turizmo išteklių sąrašus, renginių sąrašus, juos rūšiuoti / filtruoti, vykdyti paiešką. |
| - Atvirų duomenų peržiūros komponentas | - Komponentas turi realizuoti nuasmenintų atvirų duomenų rinkinių ir jų aprašymų peržiūrą, duomenų rinkinių parsisiuntimą csv, .xlsx ar kitu atvirų duomenų formatu. |
| - Autorizuoto naudotojo sritis |  |
| - Ataskaitų komponentas | - Reikiamų ataskaitų sugeneravimas įvairiais pjūviais, jų peržiūra, spausdinimas ir kitų ataskaitų tvarkymo veiksmų atlikimas. |
| - Apklausų komponentas | - Apklausų komponentas sudaro galimybę užpildyti sukurtą ir viešinamą apklausos klausimyną. |
| - Komunikacijos komponentas | - Komunikacijos komponentas turi realizuoti Vidinių naudotojų susirašinėjimo su APT, TIC / savivaldybės atstovais funkcionalumą. - Sukurti ir išsiųsti užklausas dėl duomenų pateikimo ir kt. |
| - E. turisto posistemė |  |
| - Turistų registracijos kortelių tvarkymo komponentas | - Turistų registracijos kortelių tvarkymo komponentas sudaro galimybę kurti naujas ir redaguoti turistų registracijos korteles. |
| - APT paskyrų tvarkymo komponentas | - APT paskyrų tvarkymo komponentas sudaro galimybę redaguoti APT paskyrų duomenis, kurti naujas paskyras ir pašalinti nebenaudojamas paskyras. |
| - Turizmo išteklių posistemė |  |
| - Turizmo objekto duomenų registracijos komponentas | - Komponentas turi realizuoti turizmo išteklių duomenų registravimo funkcionalumą. |
| - Turizmo išteklių tvarkymo komponentas | - Komponentas turi realizuoti turizmo objektų duomenų peržiūros, koregavimo funkcionalumą. |
| - TIC / savivaldybės administracijos paskyros tvarkymo komponentas | - TIC paskyros tvarkymo komponentas turi realizuoti TIC / savivaldybės paskyros sukūrimo duomenų koregavimo funkcionalumą. |
| - Vidinio naudotojo sritis |  |
| - Administravimo komponentas | - Administravimo komponentas sudaro galimybę administruoti sisteminius nustatymus, sukurti, koreguoti ir naikinti APT ar TIC / savivaldybės paskyrą, kurti, redaguoti, įjungti / išjungti APT paskyrų įvedimo laukus pagal APT kategoriją, administruoti naudotojų teises ir roles, kurti, koreguoti sisteminius pranešimus ir kitas funkcijas. |
| - Duomenų importo / eksporto komponentas | - Duomenų importo / eksporto komponentas sudaro galimybę importuoti ir eksportuoti visų APT ir turisto registracijų kortelių / TIC / savivaldybių turizmo išteklių duomenis. |
| - Duomenų peržiūros komponentas | - Duomenų peržiūros komponentas sudaro galimybę peržiūrėti bei tvarkyti turistų kortelių, turizmo išteklių duomenis bei turistų judėjimo Lietuvoje schemą. Taip pat peržiūrėti, patvirtinti arba atmesti bei tvarkyti turizmo išteklių duomenis. |
| - Apklausų tvarkymo komponentas | - Apklausų tvarkymo komponentas sudaro galimybę sukurti ir tvarkyti apklausas, peržiūrėti ir parsisiųsti jų rezultatus. |
| - Infografikų tvarkymo komponentas | - Turi būti realizuotas infografikų tvarkymo komponentas, sukuriantis galimybes visiškai administruoti viešojoje srityje grafiškai atvaizduojamus duomenis. |
| - Atvirų duomenų tvarkymo komponentas | - Turi būti realizuotas Atvirų duomenų tvarkymo komponentas, sudarantis galimybes visiškai administruoti viešojoje srityje pateikiamus nuasmenintų atvirų duomenų rinkinius. |
| - Duomenų mainų komponentas | - Duomenų mainų komponentas užtikrina duomenų mainus su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais. |

TIP yra realizuota PHP programavimo kalba;

E. turistas ir visa kita NTIS yra realizuota Java programavimo kalba.

Esamų NTIS išorinių duomenų srautų schema:

5.2 pav. NTIS esami išoriniai duomenų srautai

Esamų NTIS išorinių duomenų srautų aprašymas:

5.1 lentelė. NTIS esamų išorinių duomenų srautų aprašymas

| Nr. | ID | Duomenų teikėjas | Duomenų gavėjas | Aprašymas | Duomenų formatas | Perdavimo būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - IDS1 | - Licencijų IS | - NTIS | - Integracijos duomenys skirti NTIS APT paskyrų kūrimui ir pirminių duomenų užpildymui. - Iš LIS perduodami duomenys apie neklasifikuojamąsias ir klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas teikiančių APT turimą (-as) licenciją (-as), jei šiuos duomenis pateikė LIS duomenų teikėjas. | - Struktūrizuoti duomenys | - Leidžiamosios kreipties būdu |
|  | - IDS2 | - VIISP | - NTIS | - Integracija skirta NTIS naudotojų tapatybei nustatyti | - Struktūrizuoti duomenys | - Leidžiamosios kreipties būdu |
|  | - IDS3 | - NTIS | - VDV IS | - Integracija skirta duomenų perdavimui į VDV IS | - Struktūrizuoti duomenys | - Leidžiamosios kreipties būdu |

Esamų NTIS vidinių duomenų srautų schema:

5.3 pav. NTIS esamų vidinių duomenų srautų schema

Esamų NTIS vidinių duomenų srautų aprašymas:

5.3 lentelė. NTIS esamų vidinių duomenų srautų aprašymas

| Nr. | ID | Duomenų teikėjas | Duomenų gavėjas | Aprašymas | Duomenų formatas | Perdavimo būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - VDS1 | - NTIS | - KL svetainė | - APT turistų nuasmeninti duomenys, turizmo išteklių duomenys, renginių duomenys bei kiti išsamios analizės ir projektavimo etapų metu identifikuoti ir su KL suderinti duomenys. | - Struktūrizuoti duomenys | - Leidžiamosios kreipties būdu |

Pagrindinės Projektu sprendžiamos problemos: neefektyvus turizmo valdymas dėl trūkstamų išsamių ir aktualių duomenų sprendimams priimti; Lėta turizmo sektoriaus transformacija.

Kitos Projektu sprendžiamos problemos:

  - Surenkamų statistinių duomenų kokybės iššūkiai. Pagrindinis kokybės trūkumas – tas pats asmuo, viešintis skirtingose apgyvendinimo įstaigose, yra užregistruojamas kaip unikalus svečias (t.y. jeigu turistas iš Italijos nakvoja tris naktis trijuose skirtinguose viešbučiuose, statistikoje atsispindi 3 atvykstamojo turizmo turistai).

  - Administracinė našta duomenų teikėjams ir rinkėjams. Šiuo metu apgyvendinimo įstaigos teikia duomenis VMI, VVTAT ir SD. Duomenų teikimui ir apdorojimui reikalingi ištekliai naudojami neracionaliai ir nepagrįstai.

  - Ekonominis ir statistinis turizmo sektoriaus šešėlis. Dalis fizinių asmenų, nuomojančių privačius apartamentus ar kambarius, neteikia statistinių duomenų apie apsistojusius turistus arba pateikia tik jų dalį. Atitinkamai, šiose apgyvendinimo įstaigose apsistoję turistai neįtraukiami į turizmo statistiką.

  - Lėta ir neefektyvi duomenų rinkimo sistema. Daugumos apgyvendinimo įstaigų duomenys yra renkami keturis kartus per metus, kaimo turizmo sodybų – kartą per metus. Surinktų duomenų apdorojimas užtrunka apie 7-8 savaites. Dėl šių priežasčių duomenys apie Lietuvos apgyvendinimo įstaigose pirmą metų savaitę apsistojusius asmenis yra paskelbiami tik 21 metų savaitę.

  - Nepakankamas surenkamų duomenų naudojimas. Nėra priemonių, suteikiančių galimybę plačiau naudoti surenkamus duomenis ir taip sukurti daugiau pridėtinės vertės turizmo sektoriui. TIC, saugomų teritorijų sistemoje esantys lankytojų centrai (LC) renka duomenis ir apie lankytojus, tačiau šie duomenys nėra apjungiami su apgyvendinimo įstaigų duomenimis, todėl nėra galimybės tiksliai vertinti turistų keliones Lietuvoje ir jų (ne)pasitenkinimą viešnage lemiančius veiksnius, tirti turistų įpročius, tiksliau prognozuoti paslaugų paklausą ir kurti tai atliepiančius sprendimus.

  - Skirtingų valstybės institucijų turimų duomenų neatitikimas. Remiantis VMI duomenimis, apgyvendinimo paslaugų teikėjų skaičius yra didesnis nei remiantis VVTAT.

# Siekiamos situacijos aprašymas

Šios Sutarties apimtyje siekiama modernizuoti NTIS, kurioje būtų realizuoti šioje Techninėje specifikacijoje aprašyti funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai, realizuoti el. paslaugų procesai (Priedas Nr. 9.3) bei:

  - sukurti nauji komponentai:

    - maršruto planavimo komponentas;

    - kelionių planavimo komponentas;

    - realizuotos naujos integracinės sąsajos;

    - dirbtinio intelekto komponentas;

    - gidų duomenų tvarkymo komponentas;

    - renginių registracijos komponentas;

    - renginių tvarkymo komponentas;

  - modernizuoti esami komponentai:

    - turizmo duomenų portalo atvaizdavimo komponentas;

    - E. turistas duomenų atvaizdavimo komponentas;

    - APT paskyrų tvarkymo komponentas;

    - turistų registracijos kortelių tvarkymo komponentas;

    - turizmo išteklių duomenų atvaizdavimo komponentas;

    - turizmo objekto duomenų registravimo komponentas;

    - turizmo išteklių tvarkymo komponentas;

    - administravimo komponentas;

    - duomenų importo / eksporto komponentas;

    - ataskaitų komponentas;

    - duomenų mainų komponentas;

Bi komponentas.

Pirkimu siekiamų sukurti naujų el. paslaugų būsimi procesai pateikiami Priede Nr. 9.3.

Sukurtais funkcionalumais naudosis šios suinteresuotos šalys:

  - turistai (keliautojai);

  - APT;

  - turizmo paslaugų teikėjai;

  - TIC darbuotojai;

  - savivaldybių atstovai;

  - valstybės institucijos, kelionių organizatoriai, tyrimus atliekantys fiziniai ar juridiniai asmenys ar kiti su turizmu susiję subjektai, suinteresuoti Lietuvos turizmo plėtra;

  - visuomenė;

  - ir kiti identifikuoti ir su Perkančiąją organizacija detalios analizės ar projektavimo etapų metu suderinti naudotojai.

# NTIS funkcinių reikalavimų aprašymas

## NTIS funkcinė architektūra

Diegėjas gali pasiūlyti kitą NTIS realizavimo architektūrą, realizuojančią visus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus pilna apimtimi.

Žemiau pateikiama preliminari būsima NTIS funkcinė architektūros schema, kurioje pilka spalva žymimi modernizuojami komponentai, raudona – naujai kuriami, geltona – esami ir neplanuojami keisti komponentai.

7.1 pav. Preliminari NTIS funkcinės architektūros schema

NTIS funkcinės architektūros elementų trumpas aprašymas:

7.1 lentelė. NTIS funkcinės architektūros elementų aprašymas

| Funkcinis komponentas | Aprašymas |
| --- | --- |
| - Prisijungimo komponentas | - Komponentas suteikiantis galimybę prisijungti prie NTIS. |
| - Turizmo duomenų portalo atvaizdavimo komponentas | - Komponentas suteikiantis galimybę atvaizduoti NTIS duomenis visuomenei apimant ir duomenų atvaizdavimą interaktyviose švieslentėse (angl. Dashboard) . |
| - Atvirų duomenų peržiūros komponentas | - Komponentas suteikiantis galimybę peržiūrėti ir atsiųsti atvirus duomenis. |
| - Maršrutų planavimo komponentas | - Komponentas suteikiantis galimybę turistams susiplanuoti kelionės maršrutą Lietuvoje. |
| - E-turistas duomenų atvaizdavimo komponentas | - Komponentas suteikiantis galimybę atvaizduoti E-turistas posistemės duomenis su E-turistas dirbantiems asmenims. |
| - APT paskyrų tvarkymo komponentas | - Komponentas suteikiantis galimybę tvarkyti APT paskyrų duomenis. |
| - Turistų registracijos kortelių tvarkymo komponentas | - Komponentas suteikiantis galimybė tvarkyti turistų registracijos korteles. |
| - Turizmo išteklių duomenų atvaizdavimo komponentas | - Komponentas suteikiantis galimybę atvaizduoti Turizmo išteklių posistemės duomenis su šią posisteme dirbantiems asmenims. |
| - Turizmo išteklių tvarkymo komponentas | - Komponentas suteikiantis galimybę tvarkyti turizmo išteklių duomenis. |
| - Renginio registracijos komponentas | - Komponentas suteikiantis galimybę registruoti renginių duomenis. |
| - Turizmo objekto duomenų registravimo komponentas | - Komponentas suteikiantis galimybę registruoti turizmo objektų duomenis. |
| - TIC paskyros tvarkymo komponentas | - Komponentas suteikiantis galimybę tvarkyti TIC paskyrų duomenis. |
| - Renginių tvarkymo komponentas | - Komponentas suteikiantis galimybę tvarkyti renginių duomenis. |
| - Kelionių planavimo komponentas | - Komponentas suteikiantis galimybę turizmo paslaugų teikėjams suplanuoti keliones. |
| - Gidų duomenų tvarkymo komponentas | - Komponentas suteikiantis galimybę sukurti ir tvarkyti gidų duomenis. |
| - Administravimo komponentas | - Komponentas suteikiantis galimybę administruoti NTIS ir jos posistemių parametrus ir atlikti kitas veiklas užtikrinančias tinkamą NTIS funkcionavimą. |
| - Duomenų importo/ eksporto komponentas | - Komponentas suteikiantis galimybę importuoti ir eksportuoti visų APT ir turisto registracijų kortelių / TIC / savivaldybių turizmo išteklių duomenis. |
| - Apklausų tvarkymo komponentas | - Komponentas suteikiantis galimybę sukurti ir tvarkyti apklausas, peržiūrėti ir parsisiųsti jų rezultatus. |
| - Atvirų duomenų tvarkymo komponentas | - Komponentas suteikiantis galimybę valdyti ir tvarkyti viešojoje srityje pateikiamus nuasmenintų atvirų duomenų rinkinius. |
| - Infografikų tvarkymo komponentas | - Komponentas suteikiantis galimybę valdyti ir tvarkyti viešojoje srityje grafiškai atvaizduojamus duomenis. |
| - Ataskaitų komponentas | - Komponentas suteikiantis galimybę formuoti ir generuoti ataskaitas jas peržiūrėti, spausdinti atlikti kitus ataskaitų tvarkymo veiksmus. |
| - Apklausų komponentas | - Komponentas suteikiantis galimybę valdyti ir tvarkyti apklausas. |
| - Komunikacijos komponentas | - Komponentas suteikiantis galimybę vidiniams naudotojas komunikuoti su APT, TIC / savivaldybių atstovais. |
| - Aplikacijos veiklos logikos komponentai | - Komponentai atsakingi už veiklos logikos įgyvendinimą. |
| - Duomenų mainų komponentas | - Komponentas užtikrinantis informacijos keitimąsi tarp sistemų. |
| - Aplikacijų DB N+1 | - Komponentai atsakingi už duomenų saugojimą. |
| - RDBMS | - Komponentas realizuojantis reliacinę duomenų bazių valdymo sistemą. |
| - DataWarehouse | - Komponentas realizuojantis duomenų sandėlį. |
| - Dirbtinio intelekto komponentas | - Komponentas suteikiantis galimybę apdoroti didelius kiekius duomenų iš įvairių šaltinių analizė tikslais, siekiant atrasti ir pateikti tendencijas turizmo srityje bei padėti suplanuoti maršrutus ir keliones. |
| - BI komponentas | - Duomenų analitikos komponentas suteikiantis galimybes įvairiais pjūviais analizuoti ir atvaizduoti informaciją |
| - Išorinės sistemos | - Su NTIS integruotos informacinės sistemos |
| - Duomenų šaltiniai | - Numatomi duomenų šaltiniai turizmo objektų gavimui ir atvaizdavimui. - Iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos portalo saugoma.lt; - Iš Miškų urėdijos portalo; - Iš „Pamatyk Lietuvoje“ portalo; - Iš Geoportal; - Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos; - TIC. Pažymima, kad dalis integracinių sąsajų su TIC bus realizuojamos kitų tiekėjų. Šios Sutarties apimtyje turės būti sukurtos integracinės sąsajos su 29 TIC informacinėmis sistemomis. |

## NTIS naudotojų aprašymas

Žemiau pateikiamos modernizuojamos NTIS naudotojų schema.

Naudotojai ir jų aprašymai yra orientaciniai ir turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo etapų metu.

7.2 pav. NTIS naudotojų schema

NTIS naudotojų aprašymas:

7.3 lentelė. NTIS naudotojų aprašymas

| Naudotojas | Aprašymas |
| --- | --- |
| - Fiziniai / juridiniai asmenys | - Fiziniai / juridiniai asmenys turi galėti: - peržiūrėti nuasmenintus apibendrintus APT duomenis; - peržiūrėti turizmo išteklių duomenis; - peržiūrėti renginių duomenis; - vykdyti duomenų paiešką; - duomenis parsisiųsti atvirų duomenų formatu; - peržiūrėti atvirus duomenis; - pasirinkti ir parsisiųsti atvirų duomenų rinkinius; - vykdyti interaktyvių maršrutų generavimą; - eksportuoti sukurtus kelionių maršrutus; užsisakyti APT; rezervuoti lankytino objekto laiką ar įsigyti bilietus. |
| - APT vadovas/ atstovas | - Autentifikuotas išorinis naudotojas turintis APT vadovo rolę, kuris pagal jam priskirtas teises: - Atnaujina APT paskyros duomenis; - sukuria APT darbuotojo paskyrą; - koreguoja, naikina APT darbuotojo paskyrą; - generuoja ataskaitas pasirenkant įvairius pjūvius; - importuoja APT ir turistų registracijos kortelių duomenis; - eksportuoja duomenis (ataskaitas); - atspausdina turisto registracijos kortelę; - užpildo APT vadovams skirtą klausimyną. |
| - APT darbuotojas | - Autentifikuotas išorinis naudotojas turintis APT darbuotojo rolę, kuris pagal jam priskirtas teises: - generuoja ataskaitas pasirenkant įvairius pjūvius; - importuoja APT ir turistų registracijos kortelių duomenis; - eksportuoja duomenis (ataskaitas); - atspausdina turisto registracijos kortelę. - pildo turisto registracijos kortelę; - koreguoja turisto registracijos kortelės duomenis; - užpildo APT darbuotojams skirtą klausimyną. |
| - APT klientas | - Išorinis naudotojas turintis APT kliento rolę, kuris pagal jam priskirtas teises: - pildo turisto registracijos kortelę; - užpildo APT svečiams skirtą klausimyną. - Turi būti galima pildyti ir turistinės grupės registracijos kortelę, kurią pildo turistinės grupės vadovas ar kelionių organizatorius. |
| - TIC darbuotojas | - Autentifikuotas išorinis naudotojas turintis TIC darbuotojo rolę, kuris pagal jam priskirtas teises: - peržiūri TIC turistinius išteklius; - peržiūri TIC renginius; - importuoja turistinių objektų duomenis; - pildo turistinio objekto duomenų kortelę; - koreguoja turistinio objekto duomenų kortelę; - pildo TIC renginio duomenų kortelę; - koreguoja TIC renginio duomenų kortelę; - pildo TIC darbuotojams skirtus klausimynus; - gauna pranešimus apie reikiamus pateikti duomenis; - kuria turistinius maršrutus; - eksportuoja turistinius maršrutus. |
| - TIC atstovai / vadovai | - Autentifikuotas išorinis naudotojas turintis TIC vadovo rolę, kuris pagal jam priskirtas teises: - atnaujina TIC paskyros duomenis; - sukuria TIC darbuotojo paskyrą; - koreguoja, naikina TIC darbuotojo paskyrą; - užpildo TIC vadovams skirtus klausimynus; - peržiūri TIC turistinius išteklius; - peržiūri TIC renginius; - importuoja turistinių objektų duomenis; - pildo turistinio objekto duomenų kortelę; - koreguoja turistinio objekto duomenų kortelę; - pildo TIC renginio duomenų kortelę; - koreguoja TIC renginio duomenų kortelę; - pildo TIC darbuotojams skirtus klausimynus; - gauna ir peržiūri pranešimus. |
| - Super administratorius | - Autentifikuotas vidinis naudotojas turintis super administratoriaus rolę, kuris pagal jam priskirtas teises: - administruoja sisteminius parametrus; - administruoja APT paskyrų duomenų atnaujinimo periodiškumą; - administruoja duomenų saugojimo, naikinimo terminus; - administruoja integracines sąsajas; - administruoja naudotojų roles ir teises; - importuoja duomenis; - eksportuoja duomenis; - administruoja APT paskyras; - administruoja APT naudotojus; - administruoja TIC paskyras; - administruoja TIC naudotojus; - peržiūri NTIS duomenis, įskaitant svečių kelionių schemas ir turistinius objektus; - kuria ir tvarko klausimynus; - peržiūri apklausos rezultatus; - tvarko inforgrafikus; - tvarko atvirų duomenų rinkinius. |
| - Administratorius | - Autentifikuotas išorinis naudotojas turintis administratoriaus rolę, kuris pagal jam priskirtas teises: - administruoja naudotojų roles ir teises; - importuoja duomenis; - eksportuoja duomenis; - administruoja APT paskyras; - administruoja APT naudotojus; - administruoja TIC naudotojus; - administruoja TIC paskyras; - peržiūri NTIS duomenis; - kuria ir tvarko klausimynus; - peržiūri apklausos rezultatus; - tvarko infografikus; - tvarko atvirų duomenų rinkinius; - peržiūri ir tvirtina turistinių objektų duomenis; - peržiūri ir tvirtina renginių duomenis. |
| - Savivaldybių darbuotojai | Autentifikuotas išorinis naudotojas turintis savivaldybės darbuotojo rolę, kuris pagal jam priskirtas teises: - peržiūri savivaldybės turistinius išteklius; - peržiūri savivaldybės renginius; - importuoja turistinių objektų duomenis; - pildo turistinio objekto duomenų kortelę; - koreguoja turistinio objekto duomenų kortelę; - pildo savivaldybės renginio duomenų kortelę; - koreguoja savivaldybės renginio duomenų kortelę; - pildo savivaldybės darbuotojams skirtus klausimynus; - gauna pranešimus apie reikiamus pateikti duomenis. |
| - Savivaldybių atstovai / vadovai | - Autentifikuotas išorinis naudotojas turintis savivaldybės vadovo rolę, kuris pagal jam priskirtas teises: - atnaujina savivaldybės paskyros duomenis; - sukuria savivaldybės darbuotojo paskyrą; - koreguoja, naikina savivaldybės darbuotojo paskyrą; - užpildo savivaldybės vadovams skirtus klausimynus; - peržiūri savivaldybės turistinius išteklius; - peržiūri savivaldybės renginius; - importuoja turistinių objektų duomenis; - pildo turistinio objekto duomenų kortelę; - koreguoja turistinio objekto duomenų kortelę; - pildo savivaldybės renginio duomenų kortelę; - koreguoja savivaldybės renginio duomenų kortelę; - pildo savivaldybės darbuotojams skirtus klausimynus; - gauna ir peržiūri pranešimus. |

## Funkciniai reikalavimai

### Bendrieji reikalavimai

Reikalavimai NTIS duomenų tvarkymui:

  - Specifikacijoje terminas „tvarkyti“ turi būti suprantamas kaip NTIS funkcijos, kurios, atsižvelgiant į veiklos taisykles, turi leisti įvesti, redaguoti, šalinti Techninėje specifikacijoje įvardintus NTIS duomenis (įrašus, objektus, esybes, dokumentus ir pan. (toliau – duomenys). Detalios analizės ir projektavimo etape turi būti apibrėžta, kuriems duomenims kurios tikslios jų tvarkymo funkcijos turi būti realizuotos.

  - Duomenų šalinimo funkcijos logika turi būti realizuojama duomenų objektui suderintu būdu, pavyzdžiui: suteikiant būseną „pašalinta“ ar „archyvuota“ ir tokių duomenų toliau nenaudojant kitose NTIS procesuose, o tik atskirais suderintais NTIS naudojimo / veikimo momentais. Atskirais atvejais, jeigu bus identifikuotas toks poreikis, duomenis turi būti galima šalinti juos ištrinant iš duomenų bazės ir audituojant tokį atliktą veiksmą, kaip ir kitus duomenų keitimo veiksmus.

  - Duomenims, kurie jų tvarkymo metu pagal veiklos logiką turi įgyti būsenas, turi būti apibrėžta būsenų aibė ir jų suteikimo bei keitimo funkcijos (pvz., anuliuoti, atmesti, patvirtinti, sustabdyti ir pan.).

  - Esant poreikiui suderintiems duomenims turi būti realizuotas duomenų tvarkymo istorijos kaupimo funkcionalumas ir tos tvarkymo istorijos duomenų atvaizdavimas suderintose NTIS vietose.

  - Suderintiems duomenims turi būti realizuota funkcija duomenis tvarkyti ankstesnių duomenų pagrindu (pvz., kurti užduotį anksčiau sukurtos užduoties pagrindu).

Reikalavimai duomenų tvarkymo formoms

  - Duomenų tvarkymo (įvedimo, redagavimo, peržiūros) formos turi būti konstruojamos taip, kad duomenų tvarkymas būtų struktūrizuotas.

  - Detalios analizės ir projektavimo etape suderintose duomenų įvedimo / redagavimo formose turi būti naudojami NTIS tvarkomi ar per sąsajas gaunami klasifikatoriai.

  - Duomenų tvarkymo formos turi būti kiek įmanoma automatizuotai užpildomos duomenimis, kurie yra saugomi NTIS ar kitose su NTIS integruotose / susietose sistemose, registruose ar duomenų bazėse.

  - Turi būti vykdomas duomenų įvedimo / redagavimo formoje tvarkomų duomenų tikrinimas (angl. validation) pagal detalios analizės ir projektavimo metu formoms nustatytas tikrinimo taisykles:

    - turi būti tikrinami privalomi įvesti duomenys;

    - turi būti tikrinamas duomenų formatas (data, skaičiaus, teksto formatas ar kita nustatyta taisyklė);

    - turi būti tikrinami pridedamų rinkmenų plėtiniai ir rinkmenos dydis;

    - turi būti atliekamas loginis tikrinimas tarp formos elementų – vieno formos elemento parinkimas (įvedimas) turi galėti įjungti / išjungti kitus formos elementus ir pan.;

    - turi būti atliekamas bet koks kitas duomenų tikrinimas, jeigu to reikia pagal veiklos logiką ir tokį tikrinimą galima realizuoti NTIS logikoje.

  - Turi būti galima duomenų peržiūros formas spausdinti bei eksportuoti į su Perkančiąja organizacija suderinto formato rinkmenas (pvz., *.docx *.pdf, *.xlsx, ar lygiavertes). Detalios analizės ir projektavimo etapuose turi būti suderinta, kurioms duomenų formoms turi būti taikomas šis funkcionalumas.

  - Detalios analizės ir projektavimo etape suderintose NTIS duomenų tvarkymo formose turi būti realizuojama funkcija įkelti / šalinti rinkmenas (dokumentus, vaizdo medžiagą ir kt.). Galimų įkelti rinkmenų formatų sąrašas turi būti suderintas detalios analizės ir projektavimo etape.

  - Diegėjas turi realizuoti visas duomenų tvarkymo formas (ir jų logiką), kurios būtinos šios Techninės specifikacijos funkcinių  ir nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimui.

  - Duomenų įvedimo, tvarkymo ir peržiūros formos turi palaikyti „Unicode“ (UTF-8) simbolius.

Reikalavimai duomenų sąrašų tvarkymui

  - Specifikacijoje terminas „tvarkyti <...> sąrašą“ turi būti suprantamas kaip sistemos funkcijos, kurios, atsižvelgiant į veiklos taisykles, turi leisti:

    - peržiūrėti duomenų sąrašą (toliau – sąrašą);

    - filtruoti sąrašą;

    - atlikti paiešką sąraše;

    - rikiuoti sąrašą;

    - inicijuoti sąraše esančio įrašo tvarkymo funkcijas (peržiūrėti, redaguoti, šalinti, anuliuoti, keisti būsenas ir pan.).

  - Detalios analizės ir projektavimo etape turi būti apibrėžta kuriems duomenų sąrašams kurios tikslios jų tvarkymo funkcijos turi būti realizuotos.

  - NTIS duomenų sąrašuose turi būti realizuota:

    - sąrašų puslapiavimas;

    - daugelio įrašų pažymėjimo funkcionalumas tam tikrų veiksmų atlikimui (pvz., eksportavimui, šalinimui pasirinktų įrašų ir pan.). Detalios analizės ar projektavimo etape turi būti suderinta, kuriuose sąrašuose turi būti leidžiamas daugelio įrašų pažymėjimas;

    - įrašo kūrimas kito įrašo pagrindu;

    - spausdinimo ir eksportavimo į su Perkančiąja organizacija suderinto formato rinkmenas (pvz., *.pdf, *.xlsx, ar lygiavertes) funkcionalumas. Turi būti galimybė valdyti eksportuojamų sąrašo objektų apimtį. Detalios analizės ir projektavimo etapuose turi būti suderinta, kuriems sąrašams turi būti taikomas šis funkcionalumas.

  - Turi būti galima objektų sąrašą filtruoti ir rūšiuoti pagal tam sąrašui priklausančius atributus ir jų logines kombinacijas. Išimtys gali būti taikomos suderinus sprendimą su Perkančiąją organizacija.

  - Sąrašuose turi būti atvaizduojamas įrašų sąraše skaičius. Atlikus sąrašo filtravimą turi būti vaizduojamas rastų įrašų skaičius.

Reikalavimai paieškai ir rezultatų pateikimui

  - Visos paieškos / filtravimo funkcijos, išskyrus atvejus kurie bus suderinti detalios analizės ir projektavimo etapo metu, turi būti realizuotos pagal šias taisykles:

    - tekstiniuose paieškos laukuose turi būti realizuota paieška pagal žodžio ar skaičių junginio fragmentą ir pilną žodį;

    - paieška turi būti atliekama ignoruojant simbolių diakritinius ženklus, skyrybos ženklus, didžiąsias ir mažąsias raides;

    - paieška turi būti vykdoma tik tuose komponentuose ir duomenų aibėje, prie kurių NTIS naudotojas turi prieigos teises.

  - Turi būti realizuojami kiti suderinti paieškos algoritmo veikimo principai, siekiant realizuoti kiek įmanoma tikslesnę paiešką ir tikslesnį paieškos rezultatų pateikimą.

  - Paieškos rezultatai turi būti pateikiami suderintu išdėstymo būdu (sąrašo, elementų (akcentuojant vaizdą) ar kt.). Suderintose vietose naudotojui turi būti galimybė keisti paieškos rezultato pateikimo būdą.

  - Atlikus paiešką, turi būti rodomas paieškos rezultatų skaičius, jeigu nesuderinta kitaip.

  - Paieškos atvaizdavimo ergonominiai reikalavimai turi būti suderinti detalios analizės ir projektavimo etape.

Reikalavimai funkcijų veikimo ir duomenų tvarkymo logikai:

  - NTIS turi būti realizuotos bendrosios ir specifinės veiklos logikos taisyklės, kurios:

    - užtikrintų teisingą veiklos proceso vykdymą;

    - eliminuotų pakartotinės informacijos įvedimo poreikį;

    - užtikrintų teisingą duomenų tvarkymą ir kontrolės vykdymą;

    - neleistų vykdyti negalimų, neleistinų, nelogiškų duomenų tvarkymo veiksmų;

    - supaprastintų ir palengvintų veiklos procesų vykdymą ir duomenų tvarkymą;

    - užtikrintų įvedamų duomenų prevenciją pagal apsibrėžtas logiškas taisykles.

  - Diegėjas turi realizuoti visą duomenų tvarkymo, veiklos procesų ir sistemos funkcionalumo logiką, kuri susijusi su šioje Techninėje specifikacijoje įvardintu funkcionalumu.

Reikalavimai naudotojų informavimo ir priminimo funkcijoms

  - Turi būti realizuoti naudotojų informavimo sprendimai, kai pagal veiklos procesą ir NTIS funkcionalumą yra prasminga automatiškai sukurti ir išsiųsti su veiklos procesu ar sistemos funkcijos veikimu susijusiems NTIS naudotojams ar kitiems adresatams pranešimus, kurie informuotų apie įvykusią situaciją ir / ar informuotų apie naudotojui reikiamus atlikti veiksmus, ir / ar pateiktų kitą informaciją (pvz., dokumentus, prieigas ir pan.). Detalios analizės ir projektavimo etape turi būti apibrėžti visi NTIS naudojimo / veikimo momentai, kuriais turi būti sukuriami ir siunčiami pranešimai atitinkamiems naudotojams ir / ar adresatams.

Reikalavimai naudotojų autentifikavimui:

  - turi būti sukurta galimybė prisijungti prie NTIS:

    - naudojant VIISP asmens identifikavimo el. erdvėje el. paslaugą;

    - prisijungimo vardu ir slaptažodžiu (taip pat turi būti galimybė naudoti dvigubą autentifikaciją (angl. 2FA));

    - pirmą kartą prie NTIS besijungiantis NTIS išorinis naudotojas turi jungtis per VIISP asmens identifikavimo el. erdvėje el. paslaugą;

    - autentifikuotas išorinis naudotojas turi galėti susikurti prisijungimo vardą ir slaptažodį;

APT klientas turi galėti prisijungti prie APT autentifikuotos srities svečio aplinkos;

  - Prisijungusiems naudotojams turi būti galima tvarkyti NTIS duomenis, pagal jiems suteiktas roles ir teises.

  - Prisijungusio naudotojo matomi langai ir galimos atlikti funkcijos turi būti diferencijuotos pagal jam suteiktas teises ir roles.

  - Autentifikuoti naudotojai turi galėti siųsti pranešimus ir gauti atsakymus iš autentifikuotų vidinių naudotojų.

Detalios analizės ir projektavimo etapų metu Diegėjas turės detalizuoti pateiktus panaudos atvejus. Diegėjas turės realizuoti ne tik pateiktuose panaudos atvejuose nurodytas funkcijas, bet ir papildomas detalizavimo metu nustatytas funkcijas, kurios reikalingos pateiktiems panaudos atvejams vykdyti.

### Reikalavimai išorinio portalo aplikacijoms

#### Reikalavimai neautorizuotai sričiai

##### Reikalavimai turizmo duomenų portalo atvaizdavimo komponentui

Turizmo duomenų portalo atvaizdavimo komponentas turi suteikti galimybę atvaizduoti NTIS duomenis visuomenei apimant ir duomenų atvaizdavimą interaktyviose švieslentėse (angl. Dashboard).

Turizmo duomenų portalo atvaizdavimo komponento panaudos atvejų schema:

7.3 pav. Turizmo duomenų portalo atvaizdavimo komponento panaudos atvejų schema

Pasirinkti turizmo išteklių duomenis:

  - pasirenkant įvairius turizmo išteklių parametrus turi būti galima pasirinkti reikiamus turizmo išteklius;

  - turizmo išteklių turi būti galima ieškoti pagal šiuos parametrus, neapsiribojant:

    - pavadinimą;

    - pavadinimą anglų k.;

    - turizmo išteklių (objekto) tipą (-us);

    - geografinius (lokacijos) duomenis:

      - etnoregioną;

      - apskritį;

      - savivaldybę;

      - seniūniją;

      - miestą arba gyvenvietę;

      - gatvę;

      - platumą (WGS);

      - ilgumą (WGS);

    - praktinės informacijos duomenis:

      - objekto interneto svetainę lietuvių k.;

      - objekto interneto svetainę anglų k.;

      - aprašymą lietuvių k.;

      - aprašymą anglų k.;

      - darbo laiką;

    - informacija, ar objektas bei jo aplinka yra sutvarkyta ir pritaikyta lankymui;

    - duomenys, ar teikiamos paslaugos ar informacija anglų kalba;

    - viešosios įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ vykdomo savivaldybių infrastruktūros tyrimo duomenys apie objektą;

    - kitus, detalios analizės etapo metu identifikuotus ir suderintus duomenis.

  - turizmo išteklių paieškos parametrai turi būti identifikuoti ir suderinti su KL detalios analizės etapo metu.

Peržiūrėti turizmo išteklių duomenis:

  - peržiūrai turi būti pateikiami paieškos parametrus atitinkantys turizmo ištekliai;

  - jeigu turizmo išteklių paieškos parametrai nepasirenkami, tuomet turi būti pateikiami pagal nutylėjimą atrinkti (aktualiausi) turizmo ištekliai;

  - prie turizmo išteklių turi būti pateikiamas bendras jų skaičius (pvz. n skaičius restoranų pasirinktame regione ar n skaičius restoranų Lietuvoje ir pan.), pavadinimas ir trumpas aprašymas;

  - pasirinkus turizmo išteklių, turi būti pateikiami detalūs turizmo išteklio duomenys;

  - turi būti pateikiami šie turizmo išteklių duomenys, neapsiribojant:

    - bendrieji duomenys:

      - pavadinimas;

      - pavadinimas anglų k.;

      - turizmo išteklių (objekto) tipas (-ai);

    - geografiniai (lokacijos) duomenys:

      - etnoregionas;

      - apskritis;

      - savivaldybė;

      - seniūnija;

      - miestas arba gyvenvietė;

      - gatvė;

      - namo numeris;

      - platuma (WGS);

      - ilguma (WGS);

    - praktinės informacijos duomenys:

      - objekto interneto svetainė lietuvių k.;

      - objekto interneto svetainė anglų k.;

      - aprašymas lietuvių k.;

      - aprašymas anglų k.;

      - papildoma informacija;

      - nuotraukos;

      - nuotraukų autorystės duomenys:

        - nuotraukos autoriaus vardas;

        - nuotraukos autoriaus pavardė;

      - informacija, ar objektas bei jo aplinka yra sutvarkyta ir pritaikyta lankymui;

      - duomenys, ar teikiamos paslaugos ar informacija anglų kalba;

      - objekto darbo laikas savaitės dienomis;

      - viešosios įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ vykdomo savivaldybių infrastruktūros tyrimo duomenys apie objektą;

    - aprašymo duomenys:

      - kuris (-i) TIC arba savivaldybės administracija sukūrė turizmo ištekliaus (objekto) įrašą arba kitas įrašo pirminis šaltinis;

      - įrašo apie objektą sukūrimo data;

      - objekto atnaujinimo data;

      - sistemos priskiriamas unikalus objekto ID;

  - turizmo ištekliai turi būti atvaizduojami sąrašais bei apibendrintais info grafikais (pvz. pasirinkus turizmo objekto tipą restoranai, turi būti pateikiamas grafikas, kiek restoranų yra Lietuvoje ar pasirinktame regione ir pan.);

  - peržiūrint turizmo išteklių duomenis, turi būti pateikiama nuoroda į turizmo išteklio interneto svetainę, kai tokia yra;

  - peržiūrint turizmo išteklių duomenis, turi būti pateikiama nuoroda į turizmo išteklio rezervavimo paslaugą, kai tokia paslauga yra teikiama;

  - peržiūrint turizmo išteklių duomenis, turi būti pateikiama nuoroda į bilietų įsigijimo paslaugą, kai tokia paslauga yra teikiama;

  - jeigu su turizmo ištekliu yra susietas renginys, tuomet tai turi būti aiškiai ir suprantamai matoma;

  - Diegėjas turės pasiūlyti turizmo išteklių atvaizdavimo dizainą ir jį suderinti su KL detalios analizės etapo metu.

Parsisiųsti turizmo išteklių duomenis:

  - turi būti galima parsisiųsti pasirinktų arba viso sąrašo turizmo išteklių duomenis;

  - turizmo išteklių duomenis turi būti galima parsisiųsti .xlsx ar kitu, detalios analizės etapo metu identifikuotu ir suderintu duomenų formatu.

Peržiūrėti turizmo išteklių žemėlapį:

  - turi būti galima vykdyti turizmo išteklių paiešką ir jų duomenų peržiūrą interaktyviame žemėlapyje:

    - interaktyviame žemėlapyje turi būti galima ieškoti visų turizmo išteklių ar pasirinkto konkretaus tipo turizmo išteklių;

    - turi būti pateikiamas interaktyvus žemėlapis, kuriame žymekliais rodoma, kiek su tam tikra vietove yra susijusių turizmo išteklių ar pasirinkto tipo turizmo išteklių;

    - priartinant žemėlapį iki detalesnio lygmens, turi būti atvaizduojama tikslesnė vieta ir su ja susijusių turizmo išteklių skaičius ar pasirinkto tipo turizmo išteklių skaičius. Pvz., jeigu žemėlapis žiūrimas dideliu masteliu ir rodoma, kad yra 100 turizmo išteklių ar 50 pasirinkto tipo turizmo išteklių susijusių su Vilniaus regionu, tuomet žemėlapyje priartinus Vilniaus regioną arba paspaudus ant žymeklio, žyminčio, kad yra 100 turizmo išteklių, susijusių su Vilniaus regionu, turi būti pateikiama, kad pvz., yra 60 turizmo išteklių, susijusių su Vilniaus miestu ir 40 turizmo išteklių – su Vilniaus rajonu ir t.t.

    - žemėlapis gali būti artinamas iki konkrečios vietovės, su kuria yra susietas turizmo išteklius;

    - žemėlapį priartinus mažiausiu masteliu iki tokio detalumo, kuomet rodomas žymeklis, su konkrečiu skaičiumi turizmo išteklių, susietų su šia vietove, paspaudus ant žymeklio turi būti pateikiamas trumpas turizmo ištekliaus (-ių) aprašymas ir vartotojas turi galėti pasirinkti detalią turizmo ištekliaus duomenų peržiūrą arba tęsti paiešką interaktyviame žemėlapyje;

    - šalia žemėlapio turi būti pateikiamas visų, su priartinta / pasirinkta vietove susijusių turizmo išteklių sąrašas;

    - pasirinkus konkretų turizmo išteklių, turi būti pateikiami jo duomenys, taip kaip aprašyta 51 punkte.

Pasirinkti turistų duomenis:

  - pasirenkant įvairius turistų duomenų paieškos parametrus turi būti peržiūrai pateikiami paieškos kriterijus atitinkantys turistų duomenys;

  - paiešką turi būti galima vykdyti pagal šiuos duomenis, neapsiribojant:

    - turistų atvykimo šalis;

    - gimimo data;

    - atvykimo data;

    - išvykimo data;

    - požymis, ar turistas atvyko ir (arba) kelionę įsigijo per kelionių organizatorių;

    - pagrindinis kelionės tikslas (poilsis, darbas, sveikata, kita);

    - kiti, detalios analizės etapo metu identifikuoti ir su KL suderinti duomenys;

  - turistų duomenų paieškos parametrai turi būti identifikuoti ir suderinti su KL detalios analizės etapo metu;

  - peržiūrai turi būti pateikiami paieškos kriterijus atitinkantys turistų duomenys.

Peržiūrėti turistų duomenis:

  - Turistų duomenys turi būti atvaizduojami:

    - grafikais;

    - interaktyviais grafikais / žemėlapiuose;

    - duomenų lentelėmis;

  - Diegėjas detalios analizės etapo metu turės pasiūlyti duomenų atvaizdavimo metodus ir juos suderinti su KL;

  - turi būti galima pasirinkti turistų duomenis peržiūrėti grafikais:

    - turi būti pateikiami pasirinktus turistų duomenų parametrus (pvz. bendras turistų skaičius Lietuvoje per laikotarpį) atitinkantys grafikai;

    - peržiūrint grafikus turi būti galima keisti atvaizdavimo parametrus, pvz. laikotarpis, valstybė ir pan.

    - visi parametrai turės būti identifikuoti ir suderinti su KL detalios analizės etapo metu;

  - turistų duomenys turi būti pateikiami interaktyviuose žemėlapiuose:

    - interaktyviame Lietuvos žemėlapyje, kuriame atvaizduojamas į APT įsiregistravusių ir išsiregistravusių turistų skaičius per pasirinktą parą ar kitą laikotarpį:

      - Lietuvos žemėlapyje turi būti atvaizduojami į Lietuvos regionų APT (pvz. visų Vilniaus APT suma ir t.t.) įsiregistravusių ir išsiregistravusių turistų skaičius iš pagrindinių valstybių;

      - turi būti aišku kiek Lietuvos miestuose ar regionuose per parą ar kitą pasirinktą laikotarpį įsiregistravo ir išsiregistravo turistų;

    - turistų judėjimo interaktyvus žemėlapis:

      - turi būti atvaizduojamas Europos ir pasaulio žemėlapis, kuriame atvaizduojamas paskutinės paros ar kito laikotarpio turistų judėjimas iš Europos ar pasaulio valstybių į Lietuvos miestus. Turi būti aišku iš kokios Europos ar pasaulio valstybės į kokį Lietuvos miestą atvyko turistai;

    - turi būti pateikiama turistų judėjimo švieslentė, kurioje turi būti interaktyviai atvaizduojamas atvykstančių ir išvykstančių turistų srautas bei valstybės per paskutinę parą ar kitą pasirinktą laikotarpį;

  - Detalios analizės ar projektavimo etapų metu Diegėjas turės pasiūlyti ir su KL suderinti duomenų atvaizdavimo sprendimą.

Perkančiajai organizacijai priimtinas duomenų atvaizdavimo pavyzdys ir geroji praktika matoma Vengrijos turizmo svetainėje, kuri prieinama: https://www.igyutazunk.hu/

  - Turistų duomenys lentelėmis turi būti pateikiami peržiūrai ar parsisiuntimui tuomet, kai naudotojas peržiūrėdamas grafiką ar interaktyvų grafiką / žemėlapį, pasirenka duomenų peržiūrą;

    - Turi būti galima pasirinkti kokius duomenis atvaizduoti duomenų lentelėje (laikotarpį, regioną ir pan.).

Parsisiųsti turistų duomenis:

  - turi būti galima parsisiųsti pasirinktus parametrus atitinkančius turistų duomenis .xlsx, CSV ar kitu, detalios analizės etapo metu suderintu formatu.

Pasirinkti teminių ataskaitų duomenis:

  - turi būti galima vykdyti teminių duomenų ataskaitų paiešką:

    - paiešką turi būti galima vykdyti pasirenkant detalios analizės etapo metu identifikuotus paieškos kriterijus.

Peržiūrėti teminių ataskaitų duomenis:

  - peržiūrai turi būti pateikiamos teminės duomenų ataskaitos:

    - teminėse ataskaitose turi būti atvaizduojamas jos pavadinimas (antraštė), grafikai, aprašymo tekstas;

  - teminių ataskaitų atvaizdavimas turi būti suderintas detalios analizės etapo metu.

Parsisiųsti teminių ataskaitų duomenis:

  - teminių ataskaitų duomenis turi būti galima parsisiųsti PDF, .xlsx ar kitu, detalios analizės etapo metu identifikuotu ir suderintu formatu.

Pasirinkti renginių duomenis:

  - turi būti galima vykdyti renginių paiešką;

  - renginių paiešką turi būti galima vykdyti parenkant renginių sąrašo loginę prasmę atitinkančius atributus arba renginių žemėlapyje;

  - peržiūrai turi būti pateikiami paieškos kriterijus atitinkantys renginiai.

Peržiūrėti renginių duomenis:

  - Peržiūrai turi būti pateikiami šie renginių duomenys, neapsiribojant:

    - renginio pavadinimas (lietuvių ir anglų kalbomis);

    - renginio tipas;

    - renginio aprašymas (lietuvių ir anglų kalbomis);

    - renginio vietos duomenys:

    - etnoregionas;

    - apskritis;

    - savivaldybė;

    - seniūnija;

    - miestas arba gyvenvietė;

    - gatvė;

    - namo numeris;

    - platuma (WGS);

    - ilguma (WGS);

    - renginio pradžios data ir laikas;

    - renginio pabaigos data ir laikas;

    - renginio bilieto kaina;

    - nuoroda į bilietų platinimo svetainę;

    - informacija, ar būtina išankstinė registracija;

    - registracijos vykdytojo duomenys:

      - vardas;

      - pavardė;

      - įstaiga, kuriai atstovauja;

    - renginio organizatoriaus pavadinimas;

    - nuoroda į renginio interneto svetainę;

    - aprašymo duomenys:

      - TIC ir (arba) savivaldybės interneto svetainės adresas;

      - TIC ir (arba) savivaldybės „Facebook“ puslapio adresas;

      - TIC ir (arba) savivaldybės administracijos kontaktinis el. pašto adresas;

      - TIC ir (arba) savivaldybės administracijos kontaktinis telefono numeris;

      - nuotrauka;

      - nuotraukos autorius:

        - vardas;

        - pavardė;

      - įrašo apie renginį sukūrimo data;

      - renginio duomenų atnaujinimo data;

      - sistemos priskiriamas unikalus objekto ID;

  - tais atvejais, kai renginys yra susietas su turizmo ištekliu (vietove ir pan.) turi būti galima pasirinkti peržiūrėti turizmo ištekliaus duomenis;

  - tais atvejais, kai renginys yra susietas su turizmo ištekliumi, peržiūrint turizmo išteklio duomenis, turi būti matoma, kad su juo yra susietas renginys;

  - renginiai turi būti atvaizduojami renginių žemėlapyje, kurį turi būti galima filtruoti pagal renginio datą;

  - turi būti pateikiamas renginių kalendorius, kuriame turi būti atvaizduojami pasirinktos datos ar laikotarpio renginiai;

  - jeigu renginys yra mokamas ar jam būtina registracija, turi būti pateikiama nuoroda į bilietų platinimo ar rezervacijos svetainę.

Peržiūrėti gidų duomenis:

  - turi būti atvaizduojamas NTIS registruotų gidų sąrašas, kurio atributai turi būti identifikuoti ir suderinti detalios analizės etapo metu;

  - gidų sąrašą turi būti galima rūšiuoti ir filtruoti pagal sąrašo loginę prasmę atitinkančius atributus;

  - pasirinkus gidų sąrašo įrašą, turi būti pateikiami gido, įskaitant jo organizuojamas keliones, duomenys peržiūrai;

  - turi būti galima įvertinti gidą;

Peržiūrėti gidų keliones:

  - turi būti pateikiamas gidų vykdomų kelionių sąrašas, atvaizduojant kelionės pavadinimą, gido duomenis, kelionės datą (-as), keliavimo būdą ir kitus, detalios analizės etapo metu identifikuotus duomenis;

  - gidų vykdomų kelionių sąrašą turi būti galima filtruoti ir rūšiuoti pagal sąrašo loginę prasmę atitinkančius atributus, įskaitant paminėtus turizmo išteklius;

  - gidų siūlomų kelionių sąraše pasirinkus kelionę, turi būti pateikiami kelionės duomenys peržiūrai:

    - turi būti atvaizduojamas maršrutas, įtraukti turizmo ištekliai ir jų aprašymai, kelionės aprašymas, keliavimo būdas ir kiti detalios analizės etapo metu identifikuoti duomenys.

  - Turi būti galima įvertinti kelionę, suteikiant jai balus;

##### Reikalavimai maršruto planavimo komponentui

Maršruto planavimo komponentas turi suteikti galimybę turistams susiplanuoti kelionės maršrutą Lietuvoje.

Maršruto planavimo komponento panaudos atvejų schema:

7.4 pav. Maršruto planavimo komponento panaudos atvejų schema

Pasirinkti maršruto parametrus:

  - turi būti galima parinkti planuojamo maršruto parametrus, tokius kaip, neapsiribojant:

    - keliavimo regionas;

    - keliautojų skaičius;

    - keliautojų amžius;

    - maršruto tipas:

      - pėsčiomis;

      - dviračiu;

      - automobiliu;

      - viešuoju transportu;

      - su kelionių organizatoriumi;

    - kelionės trukmė;

    - dominantys lankytinų objektų tipai;

    - valgymas viešojo maitinimo įstaigose;

    - mokami ar nemokami objektai;

    - nakvynės vietų lygis;

    - kiti, detalios analizės etapo metu identifikuoti parametrai.

Planuoti maršrutą:

  - pagal parinktus parametrus turi būti sugeneruojamas siūlomas maršrutas;

  - naudotojas turi galėti inicijuoti maršruto planavimą iš naujo;

  - maršruto planavimui turi būti panaudojamas DI komponentas, generuojant maršrutus atsižvelgiant į kitų keliautojų patirtis;

  - naudotojas turi galėti suplanuoti daugiau nei vieną maršrutą, pagal tuos pačius parinktus parametrus;

  - maršrutas turi būti planuojamas atsižvelgiant į regioną, lankytinus objektus, poreikį maitinimo įstaigoms, nakvynę ir pan.;

Keisti maršrutą:

  - turi būti galima inicijuoti automatiškai sugeneruoto maršruto koregavimą:

    - turi būti galima pašalinti ar pridėti papildomus turizmo objektus maršrute;

    - pridedant papildomus turizmo objektus maršrute, turi būti galima vykdyti turizmo objektų paiešką;

    - turi būti galima pailginti ar sutrumpinti pasiūlytą maršrutą.

Peržiūrėti maršrutą:

  - sugeneruotas maršrutas turi būti pateikiamas peržiūrai;

  - maršrutas turi būti atvaizduojamas žemėlapyje;

  - žemėlapyje turi būti matomas maršruto kelias;

  - turi būti matomi visi įtraukti turizmo objektai (lankytinos vietos, nakvynės vietos, maitinimo vietos ir pan.);

  - pasirinkus turizmo objektą, turi būti pateikiami jo duomenys peržiūrai;

  - jeigu buvo generuojamas maršrutas pėsčiomis arba dviračiu, tuomet turi būti pateikiama informacija apie maršruto pakilimus ir nusileidimus bei kelio dangą;

  - jeigu buvo generuojamas maršrutas viešuoju transportu, tuomet turi būti pateikiama viešojo transporto informacija (maršrutai, jų laikai ir kt.);

  - turi būti galima pasirinkti peržiūrėti maršrutą sąrašo būdu, kur pateikiami visi turizmo objektai;

  - turi būti galima išsaugoti maršrutą ar inicijuoti jo koregavimą.

Eksportuoti maršrutą:

  - Turi būti galima eksportuoti sugeneruotą maršrutą;

  - Maršrutą turi būti galima eksportuoti GPX ir kitais, detalios analizės etapo metu identifikuotais ir suderintais formatais.

#### Reikalavimai autorizuotai sričiai

##### Reikalavimai E. turistas duomenų atvaizdavimo komponentui

E. turistas duomenų atvaizdavimo komponentas turi suteikti galimybę atvaizduoti E-turistas posistemės duomenis su E-turistas dirbantiems asmenims.

Turi būti atvaizduojami šie APT duomenys, neapsiribojant:

  - apsistojusių turistų amžius pagal laikotarpį;

  - valstybės iš kurių atvyko turistai;

  - nepilnamečių turistų skaičius;

  - apsistojimo trukmės;

  - kelionių organizatoriai;

  - turistų kelionės tikslas;

  - APT užimtumas pagal sezonus ir laikotarpius;

  - prognozuojamas APT užimtumas pagal sezonus ir laikotarpius;

  - turistų rinkliavos, kai ji taikoma, duomenys;

  - užimtumo ir turistų struktūros palyginimas su kitų regiono APT duomenimis (kitų APT duomenys turi būti atvaizduojami taip, kad nebūtų galima identifikuoti kitos APT);

  - turi būti galima pasirinkti ar palyginti su kitomis regiono APT, visos Lietuvos APT bei su kokiomis APT lyginti (to pačio žvaigždučių skaičiaus, aukštesnio / mažesnio lygio, daugiau / mažiau kambarių turinčiomis ir pan.);

Atvaizduojamus duomenis turi būti galima peržiūrėti ir analizuoti įvairiais duomenų pjūviais, tokiais kaip laikotarpis, sezonas ir pan.

Galutinis atvaizduojamų duomenų sąrašas turi būti suderintas detalios analizės etapo metu.

Duomenys turi būti atvaizduojami grafiškai ir duomenų lentelių pavidalu;

Duomenis turi būti galima eksportuoti .xlsx ir kitais suderintais duomenų formatais.

##### Reikalavimai APT paskyrų tvarkymo komponentui

APT paskyrų tvarkymo komponentas turi būti modernizuojamas, sudarant galimybę sukurti ir tvarkyti trumpalaikio apgyvendinimo paslaugų teikėjų paskyras.

APT paskyrų tvarkymo komponento panaudos atvejų schema:

7.5 pav. APT paskyrų tvarkymo komponento panaudos atvejų schema

Sukurti APT paskyrą:

  - APT paskyrų tvarkymo komponentas turi būti modernizuotas taip, kad būtų sudarytos galimybės tvarkyti trumpalaikio apgyvendinimo paslaugų teikėjų paskyras.

  - Turi būti galima sukurti naują trumpalaikio apgyvendinimo paslaugų teikėjo paskyrą, įvedant trumpalaikio apgyvendinimo paslaugų teikėjo duomenis, tokius, kaip, neapsiribojant:

    - trumpalaikio apgyvendinimo paslaugų teikėjo prekės ženklas – pavadinimas;

    - juridinio asmens rekvizitai arba fizinio asmens duomenys, kai apgyvendinimo veiklą vykdo fizinis asmuo;

    - juridinio asmens ar fizinio asmens kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas, tel. numeris;

    - ar ir kokios teikiamos apgyvendinimo paslaugos (fiziniai asmenys);

    - licencijos galiojimo terminas (jei turi licenciją);

    - paslaugų teikimo adresas;

    - APT rūšis;

    - bendras kambarių (numerių) skaičius;

    - bendras vietų skaičius;

    - ar veikla vykdoma visus metus (jei ne – kiek laiko per metus);

    - APT atstovo duomenys;

    - kambarių, kuriais gali naudotis neįgalieji, skaičius;

    - darbuotojų skaičius;

    - per mėnesį paruoštų apgyvendinimui kambarių skaičius ir jų užimtumas;

    - per mėnesį paruoštų vietų (lovų) skaičius;

    - jeigu neteikia paslaugų šiuo metu, nurodomos paslaugų neteikimo priežastys;

    - pagrindinės ekonominės veiklos kodas ir pavadinimas;

    - ar priimama su augintiniais;

    - ar APT yra tinkama vaikams;

    - ar galimas atsiskaitymas kortelėmis;

    - internetinės svetainės adresas;

    - APT aprašymas;

  - APT paskyra turi būti sukuriama ne juridiniam asmeniui, o APT, t. y., jeigu juridinis asmuo valdo daugiau kaip vieną APT, tai turi būti sukuriama paskyra kiekvienai iš APT.

Keisti APT paskyros duomenis:

  - detalios analizės ir projektavimo etapų metu turi būti identifikuoti ir suderinti duomenys, kuriuos APT atstovas turi galėti įvesti ir koreguoti;

  - detalios analizės ir projektavimo etapų metu turi būti identifikuotas ir suderintas AĮ teikiamų / atnaujinamų duomenų periodiškumas, kuriam artėjant (likus nustatytam dienų skaičiui iki duomenų pateikimo termino) turi būti išsiunčiamas automatinis pranešimas;

Peržiūrėti APT paskyrų sąrašą:

  - APT paskyrų sąrašas turi būti modernizuotas taip, kad jame būtų pateikiamos ir trumpalaikio apgyvendinimo paslaugų teikėjų paskyros;

  - Turi būti pakeistas APT paskyrų sąrašo filtravimo funkcionalumas, užtikrinant, kad sąrašą būtų galima filtruoti ir pagal trumpalaikio apgyvendinimo paslaugų teikėjų paskyrų duomenis.

##### Reikalavimai turistų registracijos kortelių tvarkymo komponentui

Turistų registracijos kortelių tvarkymo komponentas turi būti modernizuojamas, kad būtų užtikrintas turisto registracijos kortelių tvarkymas, įskaitant trumpalaikio apgyvendinimo paslaugų teikėjų, bei automatinis turistų duomenų surinkimas.

Turistų registracijos kortelių tvarkymo komponento panaudos atvejų schema:

7.6 pav. Turistų registracijos kortelių tvarkymo komponento panaudos atvejų schema

Įvesti turistų registracijos kortelės duomenis:

  - turistų registracijos kortelė turi būti modernizuota taip, kad būtų galima įvesti trumpalaikio apgyvendinimo paslaugų turisto duomenis;

  - trumpalaikio apgyvendinimo paslaugų turisto duomenys turi būti identifikuoti detalios analizės etapo metu.

Keisti turistų registracijos kortelės duomenis:

  - turi būti galima koreguoti trumpalaikio apgyvendinimo paslaugų turisto registracijos kortelės duomenis;

  - duomenys, kurie gali būti koreguojami, turi būti identifikuoti detalios analizės etapo metu.

Fotografuoti turistų ID:

  - Diegėjas turės realizuoti IOS ir Android programėles, kurių pagalba turi būti:

    - programėlės pagalba nufotografavus ar kitaip nuskaičius turisto ID / pasą, turi būti nuskaitomi turisto duomenys, tokie kaip:

      - lytis;

      - vardas;

      - pavardė;

      - gimimo data;

      - pilietybė;

      - valstybė išdavusi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

      - asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris;

      - kiti, detalios analizės etapo metu identifikuoti ir suderinti duomenys;

    - nuskaityti turisto ID / paso duomenys turi būti automatiškai perduodami į E. turistas posistemę.

Patvirtinti turistų duomenis:

  - naudotojui turi būti pateikiami peržiūrai turistų duomenys, kuriuos jis nuskaitė iš turistų ID / paso;

  - naudotojas turi galėti įvesti trūkstamus turisto duomenis, kad būtų pilnai užpildyta turisto registracijos kortelė, tokius kaip:

    - atvykimo data;

    - išvykimo data;

    - gyvenamosios vietos adresas;

    - kartu atvykusio sutuoktinio ir (ar) nepilnamečio vaiko (-ų) vardai ir pavardės;

    - požymis ar atvyko su grupe;

  - šiuos duomenis turi reikėti įvesti tik tuo atveju, jei jie negali būti gaunami nuskaičius turisto ID / pasą;

  - turi nebūti galima koreguoti turisto duomenų, kurie užpildomi automatiškai, nuskaičius turisto ID / pasą;

  - naudotojas turi patvirtinti turisto duomenis, kurie buvo nuskaityti:

    - patvirtinus ir / arba įvedus trūkstamus turisto kortelės duomenis, turisto registracijos kortelė turi būti išsaugoma e. turistas posistemėje.

##### Reikalavimai turizmo išteklių duomenų atvaizdavimo komponentui

Turizmo išteklių duomenų atvaizdavimo komponentas turi suteikti galimybę atvaizduoti Turizmo išteklių posistemės duomenis su šią posisteme dirbantiems asmenims.

Turizmo išteklių duomenų atvaizdavimo komponento panaudos atvejų schema:

7.3 pav. Turizmo išteklių duomenų atvaizdavimo komponento panaudos atvejų schema

Pasirinkti turizmo išteklių duomenis:

  - pasirenkant įvairius turizmo išteklių parametrus turi būti galima pasirinkti reikiamus turizmo išteklius;

  - turi būti galima pasirinkti peržiūrėti visus turizmo išteklius arba tik autorizuoto naudotojo / jo organizacijos sukurtus turizmo išteklius;

  - turizmo išteklių turi būti galima ieškoti pagal šiuos parametrus, neapsiribojant:

    - pavadinimą;

    - pavadinimą anglų k.;

    - turizmo išteklių (objekto) tipą (-us);

    - geografinius (lokacijos) duomenis:

      - etnoregioną;

      - apskritį;

      - savivaldybę;

      - seniūniją;

      - miestą arba gyvenvietę;

      - gatvę;

      - platumą (WGS);

      - ilgumą (WGS);

    - praktinės informacijos duomenis:

      - objekto interneto svetainę lietuvių k.;

      - objekto interneto svetainę anglų k.;

      - aprašymą lietuvių k.;

      - aprašymą anglų k.;

    - nuotraukų autorystės duomenis:

      - nuotraukos autoriaus vardą;

      - nuotraukos autoriaus pavardę;

    - informacija, ar objektas bei jo aplinka yra sutvarkyta ir pritaikyta lankymui;

    - darbo laikas savaitės dienomis;

    - duomenys, ar teikiamos paslaugos ar informacija anglų kalba;

    - viešosios įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ vykdomo savivaldybių infrastruktūros tyrimo duomenys apie objektą;

    - kitus, detalios analizės etapo metu identifikuotus ir suderintus duomenis.

  - turizmo išteklių paieškos parametrai turi būti identifikuoti ir suderinti su KL detalios analizės etapo metu.

Peržiūrėti turizmo išteklių duomenis:

  - peržiūrai turi būti pateikiami paieškos parametrus atitinkantys turizmo ištekliai;

  - jeigu turizmo išteklių paieškos parametrai nepasirenkami, tuomet turi būti pateikiami pagal nutylėjimą atrinkti (aktualiausi) turizmo ištekliai;

  - prie turizmo išteklių turi būti pateikiamas bendras jų skaičius (pvz. n skaičius restoranų pasirinktame regione ar n skaičius restoranų Lietuvoje ir pan.), pavadinimas ir trumpas aprašymas;

  - pasirinkus turizmo išteklių, turi būti pateikiami detalūs turizmo išteklio duomenys;

  - turi būti pateikiami šie turizmo išteklių duomenys, neapsiribojant:

    - bendrieji duomenys:

      - pavadinimas;

      - pavadinimas anglų k.;

      - turizmo išteklių (objekto) tipas (-ai);

    - geografiniai (lokacijos) duomenys:

      - etnoregionas;

      - apskritis;

      - savivaldybė;

      - seniūnija;

      - miestas arba gyvenvietė;

      - gatvė;

      - namo numeris;

      - platuma (WGS);

      - ilguma (WGS);

    - praktinės informacijos duomenys:

      - objekto interneto svetainė lietuvių k.;

      - objekto interneto svetainė anglų k.;

      - aprašymas lietuvių k.;

      - aprašymas anglų k.;

      - papildoma informacija;

      - nuotraukos;

      - nuotraukų autorystės duomenys:

        - nuotraukos autoriaus vardas;

        - nuotraukos autoriaus pavardė;

      - informacija, ar objektas bei jo aplinka yra sutvarkyta ir pritaikyta lankymui;

      - darbo laikas savaitės dienomis;

      - duomenys, ar teikiamos paslaugos ar informacija anglų kalba;

      - viešosios įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ vykdomo savivaldybių infrastruktūros tyrimo duomenys apie objektą;

    - aprašymo duomenys:

      - kuris (-i) TIC arba savivaldybės administracija sukūrė turizmo ištekliaus (objekto) įrašą arba kitas įrašo pirminis šaltinis;

      - įrašo apie objektą sukūrimo data;

      - objekto atnaujinimo data;

      - sistemos priskiriamas unikalus objekto ID;

  - turizmo ištekliai turi būti atvaizduojami sąrašais bei apibendrintais info grafikais (pvz. pasirinkus turizmo objekto tipą restoranai, turi būti pateikiamas grafikas, kiek restoranų yra Lietuvoje ar pasirinktame regione ir pan.);

  - peržiūrint turizmo išteklių duomenis, turi būti pateikiama nuoroda į turizmo išteklio interneto svetainę, kai tokia yra;

  - peržiūrint turizmo išteklių duomenis, turi būti pateikiama nuoroda į turizmo išteklio rezervavimo paslaugą, kai tokia paslauga yra teikiama;

  - peržiūrint turizmo išteklių duomenis, turi būti pateikiama nuoroda į bilietų įsigijimo paslaugą, kai tokia paslauga yra teikiama;

  - jeigu su turizmo ištekliu yra susietas renginys, tuomet tai turi būti aiškiai ir suprantamai matoma;

  - Diegėjas turės pasiūlyti turizmo išteklių atvaizdavimo dizainą ir jį suderinti su KL detalios analizės etapo metu.

Parsisiųsti turizmo išteklių duomenis:

  - turi būti galima parsisiųsti pasirinktų arba viso sąrašo turizmo išteklių duomenis;

  - turizmo išteklių duomenis turi būti galima parsisiųsti .xlsx ar kitu, detalios analizės etapo metu identifikuotu ir suderintu duomenų formatu.

Peržiūrėti turizmo išteklių žemėlapį:

  - turi būti galima vykdyti turizmo išteklių paiešką ir jų duomenų peržiūrą interaktyviame žemėlapyje:

    - interaktyviame žemėlapyje turi būti galima ieškoti visų turizmo išteklių ar pasirinkto konkretaus tipo turizmo išteklių;

    - turi būti pateikiamas interaktyvus žemėlapis, kuriame žymekliais rodoma, kiek su tam tikra vietove yra susijusių turizmo išteklių ar pasirinkto tipo turizmo išteklių;

    - priartinant žemėlapį iki detalesnio lygmens, turi būti atvaizduojama tikslesnė vieta ir su ja susijusių turizmo išteklių skaičius ar pasirinkto tipo turizmo išteklių skaičius. Pvz., jeigu žemėlapis žiūrimas dideliu masteliu ir rodoma, kad yra 100 turizmo išteklių ar 50 pasirinkto tipo turizmo išteklių susijusių su Vilniaus regionu, tuomet žemėlapyje priartinus Vilniaus regioną arba paspaudus ant žymeklio, žyminčio, kad yra 100 turizmo išteklių, susijusių su Vilniaus regionu, turi būti pateikiama, kad pvz., yra 60 turizmo išteklių, susijusių su Vilniaus miestu ir 40 turizmo išteklių – su Vilniaus rajonu ir t.t.

    - žemėlapis gali būti artinamas iki konkrečios vietovės, su kuria yra susietas turizmo išteklius;

    - žemėlapį priartinus mažiausiu masteliu iki tokio detalumo, kuomet rodomas žymeklis, su konkrečiu skaičiumi turizmo išteklių, susietų su šia vietove, paspaudus ant žymeklio turi būti pateikiamas trumpas turizmo ištekliaus (-ių) aprašymas ir vartotojas turi galėti pasirinkti detalią turizmo ištekliaus duomenų peržiūrą arba tęsti paiešką interaktyviame žemėlapyje;

    - šalia žemėlapio turi būti pateikiamas visų, su priartinta / pasirinkta vietove susijusių turizmo išteklių sąrašas;

    - pasirinkus konkretų turizmo išteklių, turi būti pateikiami jo duomenys, taip kaip aprašyta 89 punkte.

Pasirinkti teminių ataskaitų duomenis:

  - turi būti galima vykdyti teminių duomenų ataskaitų paiešką:

    - paiešką turi būti galima vykdyti pasirenkant detalios analizės etapo metu identifikuotus paieškos kriterijus.

Peržiūrėti teminių ataskaitų duomenis:

  - peržiūrai turi būti pateikiamos teminės duomenų ataskaitos:

    - teminėse ataskaitose turi būti atvaizduojamas jos pavadinimas (antraštė), grafikai, aprašymo tekstas;

  - teminių ataskaitų atvaizdavimas turi būti suderintas detalios analizės etapo metu.

Parsisiųsti teminių ataskaitų duomenis:

  - teminių ataskaitų duomenis turi būti galima parsisiųsti PDF, .xlsx ar kitu, detalios analizės etapo metu identifikuotu ir suderintu formatu.

Pasirinkti renginių duomenis:

  - turi būti galima vykdyti renginių paiešką;

  - turi būti galima pasirinkti peržiūrėti visus renginius arba tik autorizuoto naudotojo / jo organizacijos sukurtus renginius;

  - renginių paiešką turi būti galima vykdyti parenkant renginių sąrašo loginę prasmę atitinkančius atributus arba renginių žemėlapyje;

  - peržiūrai turi būti pateikiami paieškos kriterijus atitinkantys renginiai.

Peržiūrėti renginių duomenis:

  - Peržiūrai turi būti pateikiami šie renginių duomenys, neapsiribojant:

    - renginio pavadinimas (lietuvių ir anglų kalbomis);

    - renginio tipas;

    - renginio aprašymas (lietuvių ir anglų kalbomis);

    - renginio vietos duomenys:

    - etnoregionas;

    - apskritis;

    - savivaldybė;

    - seniūnija;

    - miestas arba gyvenvietė;

    - gatvė;

    - namo numeris;

    - platuma (WGS);

    - ilguma (WGS);

    - renginio pradžios data ir laikas;

    - renginio pabaigos data ir laikas;

    - renginio bilieto kaina;

    - nuoroda į bilietų platinimo svetainę;

    - informacija, ar būtina išankstinė registracija;

    - registracijos vykdytojo duomenys:

      - vardas;

      - pavardė;

      - įstaiga, kuriai atstovauja;

    - renginio organizatoriaus pavadinimas;

    - nuoroda į renginio interneto svetainę;

    - aprašymo duomenys:

      - TIC ir (arba) savivaldybės interneto svetainės adresas;

      - TIC ir (arba) savivaldybės „Facebook“ puslapio adresas;

      - TIC ir (arba) savivaldybės administracijos kontaktinis el. pašto adresas;

      - TIC ir (arba) savivaldybės administracijos kontaktinis telefono numeris;

      - nuotrauka;

      - nuotraukos autorius:

        - vardas;

        - pavardė;

      - įrašo apie renginį sukūrimo data;

      - renginio duomenų atnaujinimo data;

      - sistemos priskiriamas unikalus objekto ID;

  - tais atvejais, kai renginys yra susietas su turizmo ištekliu (vietove ir pan.) turi būti galima pasirinkti peržiūrėti turizmo ištekliaus duomenis;

  - tais atvejais, kai renginys yra susietas su turizmo ištekliumi, peržiūrint turizmo išteklio duomenis, turi būti matoma, kad su juo yra susietas renginys;

  - renginiai turi būti atvaizduojami renginių žemėlapyje, kurį turi būti galima filtruoti pagal renginio datą;

  - turi būti pateikiamas renginių kalendorius, kuriame turi būti atvaizduojami pasirinktos datos ar laikotarpio renginiai;

  - jeigu renginys yra mokamas ar jam būtina registracija, turi būti pateikiama nuoroda į bilietų platinimo ar rezervacijos svetainę.

##### Reikalavimai turizmo objekto duomenų registravimo komponentui

Turizmo objekto duomenų registravimo komponentas turi būti modernizuotas, kad sudarytų galimybė patvirtinti ir registruoti turizmo objektus.

Turizmo objekto duomenų registravimo komponento panaudos atvejų schema:

7.8 pav. Turizmo objekto duomenų registravimo komponento panaudos atvejų schema

Sukurti turizmo objektą:

  - Turizmo išteklių duomenys turi būti gaunami iš išorinių sistemų per integracines sąsajas, kurias turės realizuoti Diegėjas.

  - Duomenys turės būti gaunami iš šių informacinių sistemų, jei detalios analizės etapo metu nepaaiškės kitaip:

    - Saugoma.lt;

    - Miškų urėdijos portalas;

    - Geoportal;

    - Pamatyk Lietuvoje;

    - Kultūros paveldo departamento duomenys;

    - TIC;

  - turi būti gaunami šie turizmo išteklių duomenys, kai tokie duomenys yra saugomi kitose IS:

    - bendrieji duomenys:

      - pavadinimas;

      - pavadinimas anglų k.;

      - turizmo išteklių (objekto) tipas (-ai);

      - geografiniai (lokacijos) duomenys:

      - etnoregionas;

      - apskritis;

      - savivaldybė;

      - seniūnija;

      - miestas arba gyvenvietė;

      - gatvė;

      - namo numeris;

      - platuma (WGS);

      - ilguma (WGS);

    - praktinės informacijos duomenys:

      - objekto interneto svetainė lietuvių k.;

      - objekto interneto svetainė anglų k.;

      - aprašymas lietuvių k.;

      - aprašymas anglų k.;

      - papildoma informacija;

      - nuotraukos;

      - nuotraukų autorystės duomenys:

        - nuotraukos autoriaus vardas;

        - nuotraukos autoriaus pavardė;

      - informacija, ar objektas bei jo aplinka yra sutvarkyta ir pritaikyta lankymui;

      - darbo laikas savaitės dienomis;

      - duomenys, ar teikiamos paslaugos ar informacija anglų kalba;

      - viešosios įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ vykdomo savivaldybių infrastruktūros tyrimo duomenys apie objektą;

    - aprašymo duomenys:

      - kuris (-i) TIC arba savivaldybės administracija sukūrė turizmo ištekliaus (objekto) įrašą arba kitas įrašo pirminis šaltinis;

      - įrašo apie objektą sukūrimo data;

      - objekto atnaujinimo data;

      - sistemos priskiriamas unikalus objekto ID;

  - detalios analizės etapo metu gali būti identifikuota, kad kai kuriems turizmo ištekliams, pvz. regioniniams parkams ar dviračių takams, nėra būtina gauti visus išvardintus duomenis.

  - Diegėjas turi realizuoti funkcionalumą, užtikrinantį, kad iš skirtingų šaltinių gauti turistinio objekto duomenys nebūtų dubliuojami.

Peržiūrėti turizmo objektus:

  - turi būti sudaromas automatiškai per integracines sąsajas gautų turizmo išteklių duomenų sąrašas;

  - tam teisę turintis naudotojas turi galėti peržiūrėti automatiškai per integracines sąsajas gautų turizmo išteklių duomenis;

  - automatiškai gautų duomenų sąraše turi būti rodoma duomenų būsena, neapsiribojant:

    - nepatvirtintas;

    - patvirtintas / publikuojamas;

    - koreguojamas;

    - atmestas;

  - automatiškai gautų duomenų sąraše turi būti rodoma duomenų gavimo data ir kiti, detalios analizės etapo metu suderinti duomenys;

  - Jeigu automatiškai per integracines sąsajas gauti turizmo ištekliaus duomenys jau yra įvesti, tuomet naudotojui turi būti aiškiai ir suprantamai pateikiama informacija, kad toks turizmo išteklius jau yra.

Koreguoti turizmo objekto duomenis:

  - tam teisę turintis naudotojas turi galėti koreguoti automatiškai gautus duomenis;

  - vieniems naudotojams turi būti suteikiama teisė koreguoti turizmo išteklių duomenis iki jų publikavimo, kitiems naudotojams turi būti suteikiama teisė inicijuoti turizmo išteklių duomenų koregavimą po jų publikavimo;

  - koreguojamų duomenų aibė turi būti identifikuota ir suderinta detalios analizės etapo metu.

Įvesti turizmo objekto duomenis:

  - naudotojas turi galėti inicijuoti ir įvesti naujo turizmo ištekliaus duomenis;

  - turi būti galima įvesti šiuos duomenis, neapsiribojant:

    - bendrieji duomenys:

      - pavadinimas;

      - pavadinimas anglų k.;

      - turizmo išteklių (objekto) tipas (-ai);

      - geografiniai (lokacijos) duomenys:

      - etnoregionas;

      - apskritis;

      - savivaldybė;

      - seniūnija;

      - miestas arba gyvenvietė;

      - gatvė;

      - namo numeris;

      - platuma (WGS);

      - ilguma (WGS);

    - praktinės informacijos duomenys:

      - objekto interneto svetainė lietuvių k.;

      - objekto interneto svetainė anglų k.;

      - aprašymas lietuvių k.;

      - aprašymas anglų k.;

      - papildoma informacija;

      - nuotraukos;

    - nuotraukų autorystės duomenys:

      - nuotraukos autoriaus vardas;

      - nuotraukos autoriaus pavardė;

    - informacija, ar objektas bei jo aplinka yra sutvarkyta ir pritaikyta lankymui;

    - duomenys, ar teikiamos paslaugos ar informacija anglų kalba;

    - viešosios įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ vykdomo savivaldybių infrastruktūros tyrimo duomenys apie objektą;

    - aprašymo duomenys:

      - kuris (-i) TIC arba savivaldybės administracija sukūrė turizmo ištekliaus (objekto) įrašą arba kitas įrašo pirminis šaltinis;

      - įrašo apie objektą sukūrimo data;

      - objekto atnaujinimo data;

      - sistemos priskiriamas unikalus objekto ID;

    - jeigu objektas yra mokamas, tuomet turi būti pateikiama nuoroda į bilietų rezervavimo sistemą;

  - naudotojas, kuriam suteikta tokia teisė, turi galėti įvesti trūkstamus automatiškai gautų turizmo išteklių duomenis iki jų publikavimo;

  - jeigu naudotojas veda turizmo ištekliaus duomenis, kuris jau yra įvestas, jam turi būti aiškiai ir suprantamai pateikiama informacija, kad toks turizmo išteklius jau yra.

Patvirtinti turizmo objektą:

  - tam teisę turintis naudotojas turi galėti patvirtinti automatiškai gautų turizmo išteklių duomenis.

Publikuoti turizmo objektą:

  - patvirtinti turizmo išteklių duomenys turi būti publikuojami;

  - patvirtintų turizmo išteklių duomenys turi būti atvaizduojami turizmo išteklių sąraše bei žemėlapyje;

  - publikuojamų turizmo išteklių duomenys turi būti naudojami maršrutų planavimo bei kelionių planavimo komponentuose.

##### Reikalavimai turizmo išteklių tvarkymo komponentui

Turizmo išteklių tvarkymo komponentas turi būti modernizuotas, kad sudarytų galimybė tvarkyti turizmo išteklių duomenis.

Turizmo išteklių tvarkymo komponento panaudos atvejų schema:

7.9 pav. Turizmo išteklių tvarkymo komponento panaudos atvejų schema

Koreguoti turizmo ištekliaus duomenis:

  - tam teisę turintis naudotojas turi galėti koreguoti turizmo ištekliaus duomenis;

  - jeigu duomenų koregavimą inicijavo ne NTIS administratorius, tuomet apie tai turi būti informuojamas NTIS administratorius;

  - duomenų koregavimą ne NTIS administratorius gali inicijuoti tik tuo atveju, kai koreguojamas turizmo išteklius yra naudotojo veikimo teritorijoje (atstovaujamo TIC teritorijoje);

  - koreguojamų duomenų aibė turi būti identifikuota ir suderinta detalios analizės etapo metu.

Nepublikuoti turizmo ištekliaus:

  - turizmo išteklių turi būti galima padaryti nepublikuojamą;

  - tokiu atveju turizmo išteklius turi būti nebepateikiamas turizmo išteklių sąraše ir žemėlapyje bei nepateikiamas planuojant maršrutą ar kelionę;

  - turi būti galima parinkti nepublikavimą:

    - visam laikui;

    - įvedant nepublikavimo pradžios ir pabaigos datas.

Publikuoti turizmo ištekliaus duomenis:

  - turi būti galima turizmo ištekliaus duomenis publikuoti;

  - publikuojant turizmo ištekliaus duomenis, jie turi būti pateikiami turizmo išteklių sąraše bei žemėlapyje ir pateikiami planuojant maršrutus ar keliones;

  - turi būti galima turizmo išteklių:

    - publikuoti iš karto visam laikui;

    - įvesti publikavimo pradžios ir pabaigos datas.

  - Turizmo ištekliaus duomenys turi būti publikuojami po jų patvirtinimo;

  - Turizmo išteklių duomenis turi galėti patvirtinti tam teisę turintis naudotojas.

Turi būti galima sukurti turistinio objekto ar renginio pasiūlymą:

  - Išorinis naudotojas turi galėti inicijuoti turistinio objekto ar renginio pasiūlymo formos pildymą;

  - naudotojas turi galėti užpildyti naujo turistinio objekto ar renginio formą:

    - pildant naujo turistinio objekto ar renginio formos duomenis, turi būti automatiškai patikrinama ar toks turizmo objektas / renginys tikrai nėra įvestas NTIS DB;

    - jeigu įvedamas naujas turistinis objektas arba renginys jau yra NTIS DB, tuomet tokio turistinio objekto ar renginio turi nebūti galima išsaugoti, pateikiant paaiškinimo pranešimą naudotojui;

    - naujo turistinio objekto ar renginio duomenų atributai turi būti identifikuoti ir suderinti detalios analizės etapo metu;

  - naujo turistinio objekto ar renginio pasiūlymo duomenys turi būti pateikiami vidiniam naudotojui;

  - vidinis naudotojas turi galėti peržiūrėti naujo turistinio objekto ar renginio duomenis;

  - vidinis naudotojas turi galėti koreguoti naujo turistinio objekto ar renginio duomenis;

  - vidinis naudotojas turi galėti patvirtinti arba atmesti pasiūlytą turistinį objektą ar renginį:

    - jeigu turistinis objektas arba renginys patvirtinamas, tuomet jis turi būti publikuojamas turistinių objektų ar renginių sąraše;

    - jeigu turistinis objektas ar renginys yra atmetamas, tuomet jis neturi būti publikuojamas;

  - apie turistinio objekto / renginio patvirtinimą arba atmetimą turi būti automatiškai informuojamas naujo turistinio objekto ar renginio pasiūlymą pateikęs naudotojas.

##### Reikalavimai kelionių planavimo komponentui

  - Kelionių planavimo komponentas turi suteikti galimybę autorizuotiems turizmo paslaugų teikėjams suplanuoti keliones.

Kelionių planavimo komponento panaudos atvejų schema:

7.10 pav. Kelionių planavimo komponento panaudos atvejų schema

Pasirinkti kelionės parametrus:

  - turi būti galima parinkti planuojamos kelionės parametrus, tokius kaip, neapsiribojant:

    - keliavimo regionas;

    - keliautojų skaičius;

    - keliautojų amžius;

    - maršruto tipas:

      - pėsčiomis;

      - dviračiu;

      - automobiliu;

      - viešuoju transportu;

      - su kelionių organizatoriumi;

    - kelionės trukmė;

    - dominantys lankytinų objektų tipai;

    - valgymas viešojo maitinimo įstaigose;

    - mokami ar nemokami objektai;

    - nakvynės vietų lygis;

    - kiti, detalios analizės etapo metu identifikuoti parametrai.

Planuoti kelionę:

  - pagal parinktus parametrus turi būti sugeneruojama siūloma kelionė;

  - naudotojas turi galėti inicijuoti kelionės planavimą iš naujo;

  - kelionės planavimui turi būti panaudojamas DI komponentas, generuojant keliones atsižvelgiant į kitų keliautojų patirtis;

  - naudotojas turi galėti suplanuoti daugiau nei vieną kelionę, pagal tuos pačius parinktus parametrus;

  - kelionė turi būti planuojama atsižvelgiant į regioną, lankytinus objektus, poreikį maitinimo įstaigoms, nakvynę ir pan.;

Keisti kelionę:

  - turi būti galima inicijuoti automatiškai sugeneruotos kelionės koregavimą:

    - turi būti galima pašalinti ar pridėti papildomus turizmo objektus kelionėje;

    - pridedant papildomus turizmo objektus kelionėje, turi būti galima vykdyti turizmo objektų paiešką;

    - turi būti galima pailginti ar sutrumpinti pasiūlytą kelionę.

Peržiūrėti kelionę:

  - sugeneruota kelionė turi būti pateikiama peržiūrai;

  - kelionė turi būti atvaizduojama žemėlapyje;

  - žemėlapyje turi būti matomas kelionės kelias;

  - turi būti matomi visi įtraukti turizmo objektai (lankytinos vietos, nakvynės vietos, maitinimo vietos ir pan.);

  - pasirinkus turizmo objektą, turi būti pateikiami jo duomenys peržiūrai;

jeigu buvo generuojama kelionė pėsčiomis arba dviračiu, tuomet turi būti pateikiama informacija apie maršruto pakilimus ir nusileidimus bei kelio dangą;

jeigu buvo generuojama kelionė viešuoju transportu, tuomet turi būti pateikiama viešojo transporto informacija (maršrutai, jų laikai ir kt.);

  - turi būti galima pasirinkti peržiūrėti kelionę sąrašo būdu, kur pateikiami visi turizmo objektai, keliavimo būdai (autobusas, pėsčiomis, dviračiu ir pan.);

  - turi būti galima išsaugoti kelionę ar inicijuoti jos koregavimą.

Eksportuoti kelionę:

  - Turi būti galima eksportuoti sugeneruotą kelionę;

  - Kelionę turi būti galima eksportuoti GPX ir kitais, detalios analizės etapo metu identifikuotais ir suderintais formatais.

##### Reikalavimai gidų duomenų tvarkymo komponentui

Gidų duomenų tvarkymo komponentas turi suteikti galimybę sukurti gido paskyrą, tvarkyti paskyros ir kelionių duomenis;

Gidų duomenų tvarkymo komponento panaudos atvejų schema:

7.11 pav. Gidų duomenų tvarkymo komponento panaudos atvejų schema

Sukurti gido paskyrą:

  - iš LIS IS turi būti gaunami licencijuotų gidų duomenys;

  - gavus gido duomenis iš LIS IS, turi būti automatiškai išsiunčiamas pranešimas gido kontaktiniu el. pašto adresu apie poreikį įvesti duomenis ir sukurti gido paskyrą;

  - per VIIS autentifikavęsis gidas turi galėti peržiūrėti iš LIS IS gautus duomenis;

  - autentifikuotas gidas turi galėti įvesti trūkstamus gido paskyros duomenis, tokius kaip, neapsiribojant:

    - veiklos vykdymo teritorija;

    - vykdomų kelionių tipai;

    - veiklos aprašymas;

    - įkelti nuotrauką ar jų albumą;

    - kitus, detalios analizės etapo metu identifikuotus ir suderintus duomenis;

  - turi būti galima nurodyti paskyros viešinimo požymį:

    - skelbti viešai gido paskyrą – paskyra publikuojama gidų sąraše;

    - neskelbti viešai gido paskyros;

Koreguoti gido paskyros duomenis:

  - turi būti galima koreguoti gido paskyros duomenis;

  - detalios analizės etapo metu turi būti identifikuoti ir suderinti duomenys, kuriuos turi būti galima koreguoti, o kuriuos ne;

Deaktyvuoti gido paskyrą:

  - turi būti galima deaktyvuoti gido paskyrą, deaktyvuota gido paskyra turi būti nepublikuojama viešai.

Peržiūrėti kelionių sąrašą:

  - turi būti galima peržiūrėti gido kelionių sąrašą;

  - kelionių sąraše turi būti pateikiami detalios analizės etapo metu identifikuoti ir suderinti kelionių atributai;

  - kelionių sąraše turi būti matomas išorinių naudotojų suteiktas apibendrintas kelionės vertinimas;

  - kelionių sąrašą turi būti galima filtruoti ir rūšiuoti pagal sąrašo loginę prasmę atitinkančius atributus;

  - pasirinkus kelionės įrašą, turi būti pateikiami kelionės duomenys peržiūrai;

  - kelionė gali būti:

    - publikuojama – skelbiama viešai;

    - nepublikuojama – neskelbiama viešai;

Sukurti kelionę:

  - turi būti galima sukurti naują kelionę;

  - turi būti galima įvesti kelionės aprašymą;

  - turi būti galima parinkti kelionės tipą (autobusu, dviračiu, pėsčiomis ir pan.);

  - turi būti galima įvesti kelionės trukmę;

  - turi būti galima nurodyti kelionės datas;

  - turi būti galima nurodyti kelionės kainą;

  - turi būti galima nurodyti kitus, detalios analizės etapo metu identifikuotus duomenis;

  - turi būti galima įkelti nuotraukas;

  - turi būti galima sudėlioti kelionės maršrutą:

    - kelionės maršrutas turi būti dėliojamas nurodant parinktų turizmo išteklių eilės tvarką;

    - prie kiekvieno į kelionę įvesto turizmo išteklio turi būti galima įvesti papildomą aprašymą;

  - sukurto kelionės maršrutas turi būti atvaizduojamas žemėlapyje;

  - turi būti galima parinkti kelionės publikavimo požymį:

    - publikuojama – skelbiama viešai;

    - nepublikuojama – neskelbiama viešai.

Ieškoti turizmo išteklių:

  - kuriant ar koreguojant kelionę, turi būti galima vykdyti turizmo išteklių paiešką ir įtraukimą į kelionę;

  - jeigu nerandamas reikiamas turizmo išteklius, turi būti galima inicijuoti naujo turizmo ištekliaus įvedimą;

  - turi būti galima nurodyti ir / arba keisti turizmo ištekliaus eilės numerį kelionėje.

  - turi būti galima įvesti papildomą turizmo ištekliaus aprašymą;

Koreguoti kelionę:

  - turi būti galima koreguoti sukurtą kelionę;

  - detalios analizės etapo metu turi būti identifikuoti ir suderinti duomenys, kurie gali būti koreguojami;

  - turi būti galima pašalinti sukurtą kelionę ar ją publikuoti / nepublikuoti;

Publikuoti kelionę:

  - publikuojama kelionė turi būti skelbiama viešai;

  - turi būti galima įvesti publikavimo pradžios ir pabaigos datas;

Deaktyvuoti kelionę:

  - deaktyvuota kelionė turi būti viešai neskelbiama;

  - turi būti galima įvesti deaktyvavimo pradžios ir pabaigos datas;

#### Reikalavimai vidinio portalo aplikacijai

##### Reikalavimai administravimo komponentui

Administravimo komponentas turi būti modernizuotas, kad užtikrintų visų NTIS funkcionalumų veikimą ir administravimą.

Turi būti realizuoti / modernizuoti administravimo komponento panaudos atvejai:

7.11 pav. Administravimo komponento panaudos atvejų schema

Turi būti sukurta galimybė administruoti naudotojų roles ir teises:

  - Diegėjas turi suderinti su Perkančiąją organizacija ir sudaryti pradinius naudotojų rolių ir teisių rinkinius;

  - Vidinis naudotojas turi galėti:

    - sudaryti institucijos naudotojų roles (teisių grupes) – rolėms priskirti teises, suteikti rolėms pavadinimus. Naudotojų teisės turi būti statiškos be galimybės jas keisti administravimo priemonėmis.

    - peržiūrėti ir tvarkyti (redaguoti, šalinti) rolių ir teisių sąrašą;

    - sudarytas roles ir pavienes teises priskirti naudotojams;

    - Diegėjas turi pateikti visų rolių ir teisių aprašymus. Teisių ir rolių aprašymai turi būti pateikiami ir administravimo komponente.

Turi būti sukurta galimybė administruoti sisteminius parametrus:

  - turi būti galima keisti sisteminius parametrus (nustatytus terminus, skaitines reikšmes, adresus (URL), domenus ir kt.). Detali administruojamų parametrų imtis turi būti nustatyta ir suderinta su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo etapu metu;

  - turi būti galima nustatyti ir redaguoti APT paskyros duomenų atnaujinimo periodiškumą, pagal kurį sistema pateiktų pranešimus dėl APT paskyros duomenų atnaujinimo;

  - turi būti galima nustatyti ir redaguoti duomenų saugojimo ir naikinimo terminus;

  - turi būti galima įjungti / išjungti integracines sąsajas su APT sistemomis.

Turi būti galima tvarkyti (sukurti, peržiūrėti, redaguoti, pašalinti) NTIS naudotojų duomenis:

  - sukurti NTIS naudotoją, nurodant:

    - vardą, pavardę, prisijungimo vardą, slaptažodį, galiojimo terminą, pareigas ir kt.;

    - suteikti NTIS naudojimo roles ir (ar) teises;

    - nustatyti NTIS naudotojo aktyvumą:

      - aktyvus – leidžiama prisijungti prie NTIS;

      - užblokuotas – draudžiama prisijungti prie NTIS;

  - jeigu NTIS naudotojas jau yra sukurtas, tuomet neturi būti galima sukurti naujo to paties NTIS naudotojo.

Turi būti galima peržiūrėti NTIS naudotojų sąrašą:

  - sukurti NTIS naudotojai turi būti pateikiami peržiūrai NTIS naudotojų sąraše;

  - NTIS naudotojų sąraše turi būti galima vykdyti NTIS naudotojų paiešką pagal įvairius paieškos parametrus, kurie turi būti detalizuoti detalios analizės ir projektavimo etapų metu;

  - NTIS naudotojų sąrašą turi būti galima filtruoti pagal sąrašą prasmingai atitinkančius atributus;

  - NTIS naudotojų sąraše turi būti galima inicijuoti NTIS naudotojo sukūrimo, redagavimo, peržiūros ar kitus veiksmus.

Turi būti galima administruoti siunčiamus sisteminius pranešimus:

  - turi būti galima peržiūrėti sisteminių pranešimų sąrašą;

  - turi būti galima aktyvuoti / deaktyvuoti sisteminių pranešimų siuntimą;

  - turi būti galima peržiūrėti ir redaguoti sisteminių pranešimų tekstą;

  - turi būti galima peržiūrėti ir redaguoti sisteminių pranešimo siuntimo momentą (priežastį);

  - turi būti galima sukurti naują sisteminį pranešimą, įvedant pranešimo tekstą ir nurodant automatinio pranešimo siuntimo momentą;

  - turi būti galima peržiūrėti išsiųstų sisteminių pranešimų sąrašą, kuriame turi būti pateikiama neapsiribojant:

    - sisteminio pranešimo pavadinimas;

    - išsiuntimo data ir laikas;

    - gavėjų sąrašas.

Turi būti galima administruoti klasifikatorius:

  - turi būti galima sukurti visi, detalios analizės ir projektavimo etapų metu suderinti ir NTIS veikimui būtini klasifikatoriai;

  - Turi būti galima tvarkyti klasifikatorius:

    - redaguoti esamų klasifikatorius reikšmes;

    - įvesti naujas esamų klasifikatorių reikšmes;

    - šalinti (padaryti nenaudojamais) esamas klasifikatoriaus reikšmes.

  - turi būti realizuoti visi reikiami klasifikatoriai (pvz., bet neapsiribojant: APT tipų, turistinių objektų kategorijų, subkategorijų, valstybių ir kt.). Klasifikatorių reikšmes į NTIS suveda Paslaugų teikėjas, specifinių klasifikatorių reikšmes Perkančioji organizacija pateikia Paslaugų teikėjui, kad atliktų jų suvedimą į NTIS.

Turi būti galima audituoti NTIS naudotojų veiksmus:

  - Funkcionalumas turi užtikrinti naudotojų vykdomų veiksmų auditavimą, išsaugant informaciją:

    - kas atliko veiksmą (naudotojas);

    - kada atliko veiksmą (data);

    - kokius duomenis atnaujino;

    - kokius duomenis įterpė;

    - kokius duomenis pašalino;

    - kokias paieškos frazes naudojo (autorizuoti ir neautorizuoti naudotojai);

    - kita informacija, nustatyta analizės ir projektavimo etapų metu;

  - integracinėmis sąsajomis siunčiamų / gaunamų duomenų auditavimą, išsaugant informaciją:

    - iš kokios sistemos gaunami duomenys;

    - į kokią sistemą siunčiami duomenys;

    - duomenų gavimo / siuntimo data ir laikas;

    - siųsti / gauti duomenys (jeigu tam yra poreikis);

    - kita informacija, nustatyta analizės ir projektavimo etapų metu.

  - Siekiant išvengti perteklinės auditavimo informacijos kaupimo tikslūs audito įrašų darymo momentai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo etapų metu.

  - NTIS administravimo priemonėmis turi būti galimybė atlikti audito įrašų analizę (paiešką, filtravimą pagal įvairius parametrus). Reikalingi analitiniai veiksmai su auditavimo įrašais turi būti identifikuoti detalios analizės metu.

  - Audito duomenys turi būti archyvuojami ne rečiau nei kas 1 metus arba pagal poreikį.

Turi būti galima tvarkyti viešosios srities turinį:

  - visi NTIS portalo puslapiai turi būti sukurti išlaikant vieningą struktūrą. Diegėjas turi sudaryti priemones Perkančiosios organizacijos darbuotojams susidėlioti NTIS viešosios srities struktūrą;

  - turi būti sukurtas paieškos mechanizmas, skirtas ieškoti NTIS viešosios srities puslapiuose pateiktos informacijos;

  - turi būti galima atlikti paiešką pagal įvestus raktinius žodžius. Nurodžius žodžius be lietuviškų raidžių, turi būti grąžinami rezultatai pagal sutampančius žodžius jau su lietuviškomis raidėmis;

  - turi būti galima kurti neriboto gylio puslapių struktūrą;

  - turi būti galima valdyti (įvesti, atnaujinti, šalinti) Viešosios srities turinį nenaudojant HTML kalbos žinių;

  - turi būti galima įkelti paveikslėlius;

  - turi būti galima peržiūrėti NTIS viešosios srities lankomumo statistiką;

  - kuriamų įrašų (naujienų ir kt.) kiekis neturi būti ribojamas, t. y. turi būti galima sukurti neribotą (logišką) skaičių įrašų;

  - turi būti leidžiama įkelti rinkmenas ir publikuoti jas NTIS viešojoje srityje;

  - turi būti sukurtas kontaktų administravimo funkcionalumas:

    - NTIS viešojoje srityje turi būti pateikiami tokie Perkančiosios organizacijos ir kitų su NTIS susijusių institucijų kontaktai:

      - įstaigos pavadinimas;

      - adresas;

      - kontaktinė informacija (telefono numeris, el. pašto adresas, darbo laikas);

      - kiti su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo etapų metu suderinti duomenys.

##### Reikalavimai duomenų importo / eksporto komponentui

Turi būti sukurta galimybė importuoti APT duomenis (turisto registracijos kortelės duomenis) / turistinių išteklių duomenis API duomenų importavimo tipu. Duomenų imtis turi būti suderinta su Perkančiąją organizacija detalios analizės ir projektavimo etapų metu:

Turi būti sukurta galimybė importuoti APT (APT, turisto registracijos kortelių duomenys) / turistinių išteklių duomenis CVS formatu:

  - vienu metu turi būti galima importuoti daugiau nei vieną turisto registracijos kortelę / turistinį išteklių.

  - Turi būti užtikrinamas APT duomenų / turistinių išteklių duomenų unikalumas ir nesudubliavimas.

Turi būti sukurta galimybė eksportuoti APT, turistų kortelių / turistinių išteklių duomenis CVS, .xls ar kitu lygiaverčiu formatu:

  - turi būti galima pasirinkti, kokios apimties ir kokius duomenis norima eksportuoti.

Turi būti galima importuoti APT duomenis, jeigu APT duomenys importuojami pirmą kartą, tuomet turi būti automatiškai sukuriama APT paskyra:

  - Galimi importuoti duomenų formatai turi būti suderinti detalios analizės ir projektavimo etapų metu.

##### Reikalavimai ataskaitų komponentui

  - ataskaitų komponentas turi būti modernizuotas, kad užtikrintų turistų rinkliavos ataskaitų sugeneravimą, pateikimą ir turistų rinkliavos sumokėjimą.

Ataskaitų komponento panaudos atvejų schema:

7.12 pav. Ataskaitų komponento panaudos atvejų schema

Sugeneruoti turistų rinkliavos ataskaitą

  - vadovaujantis e. turistas posistemės duomenimis, kuriuos pateikė autorizuotas naudotojas apie APT apsistojusius turistus, turi būti automatiškai sugeneruojama turistų rinkliavos ataskaita;

  - turistų rinkliavos ataskaita turi būti sugeneruojama už periodą, priklausomai nuo savivaldybės, kuriai bus teikiama turistų rinkliavos ataskaita;

  - generuojant turistų rinkliavos ataskaitą, turi būti atsižvelgiama į savivaldybėje taikomas išimtis (nepilnamečiai, neįgalūs asmenys ir pan.);

  - turistų rinkliavos ataskaitos šablonas turi būti suderintas kiekvienos savivaldybės atskirai;

  - savivaldybės taikomos išimtys ir savivaldybių, kuriose taikoma turistų rinkliava, sąrašas turi būti administruojami parametrai.

Peržiūrėti turistų rinkliavos ataskaitą:

  - peržiūrai turi būti pateikiama turistų rinkliavos ataskaita;

  - turistų rinkliavos ataskaitoje turi būti atvaizduojama, neapsiribojant:

    - ataskaitos laikotarpis;

    - turistų skaičius;

    - turistų nakvynių skaičius;

    - išimtims priskirtų turistų skaičius;

    - apskaičiuotas turistų rinkliavos mokestis.

Koreguoti turistų rinkliavos ataskaitą:

  - naudotojas turi galėti inicijuoti turistų rinkliavos ataskaitos duomenų koregavimą;

  - turi būti galima koreguoti tik turistų nakvynių skaičių.

Patvirtinti turistų rinkliavos ataskaitą

  - turi būti galima patvirtinti turistų rinkliavos ataskaitą;

  - turi būti galima eksportuoti turistų rinkliavos .xlsx ir PDF formatais.

Pateikti turistų rinkliavos ataskaitą

  - patvirtinus turistų rinkliavos ataskaitą, ji turi būti perduodama savivaldybės IS, kai tokia integracinė sąsaja sukurta.

Apmokėti turistų rinkliavą:

  - naudotojas turi galėti inicijuoti turistų rinkliavos apmokėjimą;

  - apmokėjimas turi būti vykdomas VIISP priemonėmis;

  - naudotojas turi būti nukreipiamas į VIISP;

  - VIISP turi būti automatiškai suformuojamas apmokėjimo pranešimas su užpildytais duomenimis.

##### Reikalavimai dirbtinio intelekto komponentui

Dirbtinio intelekto (DI) komponentas turi būti naudojamas APT duomenų prognozavimui ir maršrutų bei kelionių generavimui.

DI veikimas turi būti pagrįstas giliojo mokymosi (angl. deep learning) algoritmais.

DI komponentas turi būti realizuotas taip, kad komponentas sudarytų sąlygas struktūrizuotai kaupti neuroninių tinklų apmokymui aktualius duomenis, juos apdoroti prijungiant jau egzistuojančius giliojo mokymo algoritmus, pateikiamus platformose Amazon AWS, Microsoft Azure ar kitose, bei DI komponento rezultatus perduoti kitiems NTIS komponentams. NTIS komponentams perduodami duomenys bei DI komponento veikimui reikalingi duomenys turi būti apibrėžti detalios analizės ir projektavimo etapuose.

DI komponentas turi būti realizuotas taip, kad sukauptus duomenis būtų galima perduoti skirtingų platformų, teikiančių giliojo mokymosi algoritmų nuomos paslaugas, naudojantis platformos suteikiamomis API priemonėmis.

DI komponentas turi turėti grafinę naudotojo sąsają, suteikiančia galimybę stebėti komponento veikimą: įvesties ir išvesties rezultatus, mokymosi progresą ir istoriją, palyginti rezultatus.

DI komponento apmokymo duomenis turi sudaryti visų NTIS esančių struktūrizuotų duomenų masyvai. DI komponento neuroninio tinklo mokymo algoritmai turi realizuoti nuolatinio mokymosi (angl. Continuous learning) ir dalinai valdomo mokymo (angl. Cemi-supervised learning) principus.

DI komponento įvesties duomenis turi sudaryti visų NTIS esančių struktūrizuotų duomenų masyvai, duomenys turi būti grupuojami.

DI komponento testavimo etape Diegėjas turės pademonstruoti DI komponento veikimą panaudodamas istorinius duomenis, kuriuos pateiks Perkančioji organizacija. Diegėjas turės šiuos duomenis struktūrizuoti taip, kad atitiktų AI komponento įvesties ir išvesties struktūras. Testavimo metu turės būti pademonstruota: AI mokymo algoritmas, neuroninio tinklo architektūra ir parametrai, išeities duomenys.

##### Duomenų mainų komponentui

Diegėjas turės realizuoti šias integracines sąsajas, kai tai įmanoma:

  - VIISP – turistų rinkliavos apmokėjimui;

Saugoma.lt – turizmo išteklių duomenų gavimui;

  - Miškų urėdijos portalas – turizmo išteklių duomenų gavimui;

  - Geoportal – turizmo išteklių duomenų gavimui;

  - Pamatyk Lietuvoje – turizmo išteklių duomenų gavimui;

  - Kultūros paveldo departamento duomenys – turizmo išteklių duomenų gavimui;

TIC – turizmo išteklių duomenų gavimui.

Tais atvejais, kai neįmano realizuoti integracinės sąsajos, Diegėjas turės pateikti raštiškus to įrodymus.

Tam teisę turintis naudotojas turi galėti patvirtinti / tvarkyti / publikuoti automatiškai gautus turizmo ištekliaus duomenis.

# NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

## Reikalavimai reikalavimų įgyvendinimui

Diegėjas turi realizuoti visus specifikacijos reikalavimus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti / turėti / veikti / užtikrinti / leisti / atitikti“, „turi turėti galimybę“, „turi būti galima“ ir panašūs teiginiai yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Diegėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ir suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku („bus“, „leis“, „apims“) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Diegėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Diegėjas ar Perkančioji organizacija gali siūlyti alternatyvų atskiro specifikacijos reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, tačiau tik tuo atveju, jeigu jis atitiks projekto tikslą, uždavinius ir galutinius rezultatams bei neprieštaraus viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, viešųjų pirkimų principams ir kainodaros taisyklėms.  Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Diegėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, kodėl toks pakeitimas yra būtinas, kokios pakeitimo priežastys. Pakeitimai turi būti atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu nurodant kiekvieno pakeitimo Viešųjų pirkimo įstatymo straipsnį, dalį, punktą. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos bei reikalavimai naujam funkcionalumui).

Techninėje specifikacijoje galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

Diegėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę NTIS greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas Perkančiosios organizacijos.

Naudotojas (jei naudotojui suteiktos atitinkamos teisės) turi galėti vykdyti funkciją be papildomų sistemos modifikavimo (arba kūrimo) darbų ir be kitų papildomų veiksmų ir sąnaudų, kai sistema bus įdiegta.

## Reikalavimai NTIS architektūrai

### Reikalavimai aukštam prieinamumui

Architektūrinis sprendimas turi užtikrinti NTIS aukštą prieinamumą (angl. High availability), kuris gali būti realizuojamas virtualizacijos programinės įrangos funkcionalumu, konteinerių orkestravimo programinės įrangos funkcionalumu, operacinių sistemų funkcionalumu, techninės įrangos galimybėmis ar kitos programinės įrangos pagalba. Aukštas prieinamumas turi būti realizuojamas naudotojo sąsajos lygyje, veiklos logikos lygyje, integracijų lygyje ir duomenų tvarkymo lygyje.

Visų diegiamų komponentų ir jų valdymo komponentų diegimas turi užtikrinti jų aukštą prieinamumą. Aukšto prieinamumo sprendimai turi būti paremti naudojamos PĮ gamintojo rekomendacijomis (pateikiant nuorodas į gamintojo skelbiamas diegimo (aukšto patikimumo) rekomendacijas).

Aukšto prieinamumo sprendimai turi veikti automatiškai (incidentų atveju). Žmogaus įsitraukimas gali būti reikalingas tik NTIS veikimą atstatant į būseną, kuri buvo prieš incidentą.

Aukšto prieinamumo sprendimas turi būti aprašytas projektavimo dokumente ir patvirtintas Perkančiosios organizacijos.

Aukšto prieinamumo užtikrinimui ir srautų balansavimui turi būti naudojami apkrovų balansatoriai (angl. Load balancers), kurie gali būti diegiami kaip programinė įranga arba naudojama specializuota duomenų centro teikiama techninė įranga (angl. Appliances).

Aukšto prieinamumo sprendimas turi užtikrinti RPO (angl. Recovery point objective) – 15 min., RTO (angl. Recovery time objective) – 16 val. (kai tokį ar geresnį paslaugų teikimo lygį užtikrina duomenų centro infrastruktūra).

Diegėjo suprojektuotas NTIS sprendimas turi užtikrinti, kad NTIS prieinamumas būtų ne mažesnis nei 90% laiko darbo metu darbo dienomis, kiek to neribos NTIS infrastruktūra (kai tokį ar geresnį paslaugų teikimo lygį užtikrina duomenų centro infrastruktūra).

### Reikalavimai plečiamumui

Architektūra turi palaikyti NTIS pajėgumų plėtros galimybes prijungiant papildomą techninę įrangą arba virtualią infrastruktūrą.

Turi būti sudarytos sistemos plėtros galimybės neatliekant papildomų sistemos perprojektavimo ar realizavimo darbų papildyti sistemą naujais skaičiavimo ar saugyklų resursais.

### Reikalavimai rezervinių kopijų darymui ir atstatymui

Diegėjas turi apibrėžti bei realizuoti rezervinių kopijų darymo politiką, priemones ir taisykles, naudojant VITC (ar kito paslaugų teikėjo) teikiamas atsarginių kopijų darymo priemones ir resursus. NTIS turi leisti atstatyti duomenis iš rezervinių duomenų kopijų. Diegėjas turi apibrėžti ir realizuoti kopijų atstatymo procesus, priemones ir taisykles.

### Reikalavimai sistemos stebėjimui

Turi būti realizuoti sistemos ir jos komponentų veikimo stebėjimo ir išankstinio perspėjimo (angl. monitoring) sprendimai. Stebėsena turi būti realizuojama VITC (ar kito paslaugų teikėjo) teikiamomis paslaugomis. Projektavimo etape turi būti apibrėžiama NTIS stebimų komponentų apimtis.

### Reikalavimai mikroservisų architektūrai

NTIS turi būti kuriama ir diegiama vadovaujantis mikroservisų architektūros principais:

  - NTIS turi būti dekomponuojama į logiškus, racionalius, savarankiškai veikiančius programinius vienetus (mikroservisus), kurie su kitais NTIS mikroservisais komunikuotų RESTful ar lygiaverčių technologijų principais;

  - mikroservisai turi realizuoti nuosavas duomenų struktūras (tiesiogiai naudojamas tik paties mikroservisų);

  - turi būti naudojama PĮ, kuri užtikrintų automatinį mikroservisų paleidimą veikti (angl. auto scaling), kai yra pasiekiamos nustatytos ribinės mikroserviso apkrovos. Bendras NTIS sprendimas turi leisti (neriboti) mikroservisų automatinio paleidimo funkcionalumą;

  - turi būti naudojamas mikroservisų paieškos servisas (angl. Service registry, service discovery);

  - komunikavimui tarp mikroservisų turi būti naudojama žinučių eilių valdymo (angl. Message queuing) ar lygiavertė programinė įranga;

  - mikroservisų įdiegimas, veikimas ir išjungimas turi būti nepriklausomas nuo kitų mikroservisų veikimo ar neveikimo;

  - turi būti naudojami ir kiti būtini mikroservisų architektūros realizavimo principai, remiantis NTIS architektūros realizavimui naudojamos PĮ gamintojų rekomendacijomis;

  - naujų NTIS versijų diegimas neturi sustabdyti NTIS teikiamų paslaugų (funkcijų) naudotojams arba toks paslaugų sustabdymas turi būti ypač trumpas (kelios sekundės);

  - turi būti realizuotas NTIS komponentų automatizuotas testavimas ir diegimas (angl. Continuous Integration and Delivery (CI/CD)). Turi būti realizuotas automatinis testų vykdymas ir testavimo duomenų generavimas. Diegėjas turi realizuoti automatinius testus ir automatinį testavimo duomenų generavimą pagal projektavimo etape suderintas apimtis, kurios užtikrintų kiek įmanoma platesnį automatizuotą NTIS funkcionalumo testavimą;

  - turi būti pateiktos priemonės ir realizuoti sprendimai užtikrinantys kuriamų, testuojamų ir diegiamų NTIS versijų suderinamumą (angl. Contract testing);

  - turi būti pateiktos priemonės ir realizuoti sprendimai užtikrinantys NTIS kūrimo ir diegimų pokyčių valdymą;

  - NTIS mikroservisų architektūra turi būti projektuojama atsižvelgiant į UDTS sąsajų kūrimo reikalavimus (žr. Informacinės visuomenės plėtros komiteto 2013 m. kovo 25 d. direktoriaus įsakymą Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“, IV skyrius).

  - turi būti vengiama realizuoti monolitines aplikacijas – programinę įrangą, kuri skirtingus dalykinius uždavinius ir savarankiškus panaudos atvejus realizuoja vienoje (ar vos keliuose) aplikacijoje (vienas (ar keli) sukompiliuoti programinės įrangos išeities kodų failai įdiegti viename aplikacijų serveryje);

  - turi būti naudojami kiti, mikroservisų architektūros užtikrinimui būtini gerosiomis praktikomis paremti sprendimai. Diegėjo siūlomi sprendimai turi būti patvirtinti Perkančiosios organizacijos analizės ir projektavimo etape.

### Kiti reikalavimai architektūrai

Turi būti naudojami atviri dokumentų ir duomenų formatai, t. y. oficialiai įregistruoti rinkmenų tarptautiniai standartai (pvz. HTML, PDF/A, PDF, TIFF, JPEG, PNG, ODF formatai, OOXML formatai, XML ir kt.).

NTIS realizavimui turi būti remiamasi bendrai priimtais technologiniais ir veikimo standartais (pvz., SOA, JEE, OSGi, JMX, JPA, SSL, MTOM ir pan.).

Esant kelioms galimoms standarto ar reikalavimo interpretacijoms, reikia laikytis geriausios praktikos principo.

NTIS turi būti atviros architektūros, t. y. turėti specializuotas, gamintojo pateikiamas programinės įrangos vystymo priemones (angl. Software Development Kit), programinės įrangos naudojimo sąsajas (angl. Application programming interface (API)), leidžiančias be diegėjo pagalbos vystyti NTIS (papildyti jos funkcionalumą, pritaikyti ją naujai iškilusiems Perkančiosios organizacijos poreikiams) bei integruoti ją su kitomis informacinėmis sistemomis.

Visi NTIS funkciniai komponentai privalo palaikyti Unicode (UTF – 8) standartą.

NTIS architektūriniai komponentai turi būti plačiai naudojami praktikoje ir būti stabilūs. Neturi būti naudojamos programinių komponentų versijos, kurios yra testavimo stadijoje arba yra oficialiai programinės įrangos gamintojo paskelbta, kad programinė įranga nuo tam tikros datos nebebus palaikoma, tobulinama ir / ar vystoma (angl. End-of-life product).

NTIS technologinę sąranką sudaranti programinė įranga turi būti naujausios stabilios gamintojo ištestuotos ir viešai skelbiamos versijos, galiojančios paslaugų teikimo metu bei turės būti suderinta su Perkančiąja organizacija.

NTIS turi būti suprojektuota ir realizuota taip, kad būtų lanksti modifikuojant – realizavus funkcionalumo pakeitimus vienoje ar keliose funkcinėse srityse, pakeitimai neturi būti visos sistemos perkūrimo priežastimi.

Turi būti užtikrinta, kad atliekami NTIS naudotojų veiksmai ir kiti sisteminiai veiksmai neblokuotų kitų NTIS naudotojų ir sistemos veiksmų, išskyrus atvejus, kai dėl duomenų integralumo, NTIS naudotojams ar sistemai blokuojama prieiga prie tuo metu kitų NTIS naudotojų ar sistemos tvarkomų duomenų. Jeigu yra sąlygų, kurioms esant vyksta NTIS naudotojo blokavimas, šios sąlygos turi būti aprašytos ir suderintos. Apie blokavimo priežastis NTIS naudotojai turi būti informuoti informatyviais pranešimais, pateikiamais blokavimo metu.

## Reikalavimai NTIS saugumui

### Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui

Pagrindiniai saugą (tiek programinės įrangos, tiek duomenų) reglamentuojantys teisės aktai, kurių aktualiomis redakcijomis turi būti vadovaujamasi kuriant NTIS yra šie:

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)), saugumo valdymo standartas LST ISO/IEC 27001:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“, LST ISO/IEC 27002:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“ ir ISO/IEC 27701:2019 „Saugumo metodai – ISO/IEC 27001 ir ISO/IEC 27002 papildymas dėl privatumo valdymo – Reikalavimai ir gairės“;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas). NTIS Diegėjas privalo užtikrinti atitiktį šiems reikalavimams tokia apimtimi, kiek tai susiję su pirkimo objektu, ir laikytis konkrečių perkančiosios organizacijos nustatytų informacijos saugumo, kibernetinio saugumo reikalavimų.  Į sutartį su NTIS Diegėju turi būti įtraukti reikalavimai, susiję su informacijos saugumo, kibernetinio saugumo užtikrinimu, tokia apimtimi, kiek tai susiję su pirkimo objektu ir prieiga prie NTIS.

Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;

Dirbtinio intelekto sprendimai turi būti kuriami ir diegiami vadovaujantis 2024 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2024/1689, kuriuo nustatomos suderintos dirbtinio intelekto taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 300/2008, (ES) Nr. 167/2013, (ES) Nr. 168/2013, (ES) 2018/858, (ES) 2018/1139 ir (ES) 2019/2144 ir direktyvos 2014/90/ES, (ES) 2016/797 ir (ES) 2020/1828 (Dirbtinio intelekto aktas).

Diegėjas turės atlikti NTIS atitikties vertinimą pagal aukščiau išvardintus

s aktus ir pateikti tokio vertinimo ataskaitą, kuri turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija. Atitikties vertinimas turi būti atliktas ne vėliau nei NTIS bandomosios eksploatacijos pradžia.

Diegėjas turi nedelsiant informuoti apie sutarties vykdymo metu Perkančiosios organizacijos informacinių technologijų infrastruktūroje pastebėtus elektroninės informacijos saugos incidentus, neveikiančias arba netinkamai veikiančias saugos užtikrinimo priemones, informacijos saugumo reikalavimų nesilaikymą, nusikalstamos veikos požymius, saugumo spragas, pažeidžiamumą, kitus svarbius saugai įvykius bei, suderinus su Perkančiąja organizacija, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti elektroninės informacijos saugos incidentų priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Perkančiosios organizacijos saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu.

Teikdamas paslaugas pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus, Diegėjas turi įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti elektroninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, naudoti suteiktą prieigą tik sutarties vykdymo tikslais.

### Reikalavimai duomenų saugai

Duomenų sauga turi būti užtikrinama:

užtikrinant duomenų vientisumą, prieinamumą ir konfidencialumą;

registruojant NTIS naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis, įskaitant duomenų paiešką ir peržiūrėjimą (nustatytai grupei NTIS naudotojų turi būti privaloma įvesti sistemoje atliekamų veiksmų priežastį ir / ar teisinį pagrindą);

sukuriant priemones, sudarančias galimybes NTIS administratoriui patikrinti NTIS naudotojų veiksmus;

numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz., perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą) priemones bei duomenų trynimo veiksmo tvirtinimą keliems naudotojams („keturių akių principas“);

darbui su komponentais NTIS naudotojus suskirstant į grupes pagal duomenų tvarkymo pobūdį, kai kuriems iš jų suteikiant specialiąsias teises (roles) atlikti tam tikrus tvarkymo veiksmus. NTIS naudotojų grupių ir rolių aprašymai turi būti parengti analizės ir projektavimo etape;

saugoma informacija negali būti ištrinta jokiais kitais būdais ar aplinkybėmis išskyrus analizės ir projektavimo etapuose numatytais atvejais;

Diegėjas turi suderinti failų formatus, kuriuos leidžiama įkelti į NTIS, ir suderinti juos su Perkančiąja organizacija (pvz., neturi būti leidžiama prisegti potencialiai nesaugių, galinčių automatiškai pasileisti (angl. Self-executive failų);

kiti reikalavimai duomenų saugai, nurodyti Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše.

### Reikalavimai naudotojų valdymo saugumui

NTIS turi automatiškai nutraukti NTIS naudotojų darbo seansą praėjus parametrais apibrėžtam neaktyvumo laikotarpiui ir informuoti apie atjungimo priežastį pranešimu. NTIS administratoriui turi būti galimybė keisti neaktyvumo laikotarpio parametro reikšmę.

NTIS turi būti numatytas NTIS naudotojų privalomas slaptažodžio keitimas kas nustatytą laikotarpį. Šis reikalavimas taikomas tik tais atvejais, kai  naudotojo autentifikavimo būdas yra naudotojo vardo ir slaptažodžio įvedimas.

NTIS naudotojų vardai, kiti asmens duomenys, kuriems taikomos duomenų apsaugos įstatymo nuostatos, slaptažodžiai turi būti saugomi su tinkamu prieigos kontrolės užtikrinimu ir informacijos šifravimu.

NTIS turi būti galimybė suskirstyti NTIS naudotojus į atskiras roles su skirtingomis priėjimo teisėmis prie atskirų sistemos funkcijų ir pan. NTIS naudotojas turi galėti peržiūrėti ir keisti tik tokią informaciją ir naudotis tik tokiomis funkcijomis, kurios yra nustatytos priėjimo teisėmis.

NTIS naudotojui pagal jo pateiktą užklausą turi būti rodomi tik tie duomenys, kuriuos jis turi teisę peržiūrėti.

Jei naudotojo autentifikavimo būdas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, NTIS naudotojai turi turėti galimybę inicijuoti savo slaptažodžio keitimo procedūrą.

NTIS turi būti galimybė nustatyti prisijungimo slaptažodžio minimalų reikalaujamą simbolių kiekį. Turi būti galimybė keisti slaptažodžio minimalaus reikalaujamo simbolių kiekio reikšmę.

NTIS turi būti galimybė nustatyti ir keisti prisijungimo slaptažodžio sudėtingumą skirtingoms naudotojų grupėms (pvz., naudotojų slaptažodį turi sudaryti ne mažiau 8 simboliai, iš kurių bent 2 skaičiai ir bent viena didžioji raidė, administratorių slaptažodį turi sudaryti ne mažiau 12 simbolių, iš kurių bent 2 skaičiai ir bent viena didžioji raidė).

NTIS neturi leisti pakartotinai naudoti tokių pat slaptažodžių kaip buvę 6 paskutiniai naudotojo slaptažodžiai.

NTIS neturi sudaryti sąlygų spėlioti slaptažodžius.

NTIS neturi vaizduoti įvedamo slaptažodžio. Turi būti galima naudotojui atvaizduoti slaptažodį paspaudus tam skirtą mygtuką.

NTIS turi būti galimybė nustatyti naudotojo neteisingų prisijungimų skaičių, po kurio naudotojo prisijungimo galimybė turi būti blokuojama administravimo priemonėmis nustatytam laikui. Prisijungimų skaičius turi būti apibrėžtas parametru, kurį gali koreguoti sistemos administratorius.

NTIS administratorių tapatumui patvirtinti turi būti galima naudoti dviejų veiksnių tapatumo patvirtinimo priemonės (2FA).

Kiti atpažinties, tapatumo patvirtinimo ir naudojimosi saugumo ir kontrolės reikalavimai, nurodyti Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše.

### Reikalavimai auditavimui

Turi būti vykdomas visų NTIS komponentų funkcionalumo naudojimo (naudotojų atliekamų veiksmų) ir komponentų veikimo auditavimas (žr. 8.2.4 skyrių).

Turi būti realizuota centralizuota NTIS sudarančių komponentų veikimo stebėjimo programinė įranga. Sutarties vykdymo metu visa sukurta programinė įranga turi būti integruota su šiuo komponentu, kuriame būtų galima stebėti programinės įrangos veikimo parametrus.

Turi būti realizuotas audito įrašų tvarkymo komponentas, kuris:

  - gautų ir kauptų NTIS veikimo bei naudojimo duomenis;

  - realizuotų galimybę atlikti audito įrašų analizę (paiešką, filtravimą pagal įvairius parametrus). Reikalingi analitiniai veiksmai su auditavimo įrašais turi būti identifikuoti ir suderinti su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu;

  - apsaugotų žurnalinius įrašus nuo nesankcionuoto ar netyčinio pakeitimo bei ištrynimo;

  - vykdytų audito įrašų šalinimą bei archyvavimą pagal nustatytas taisykles, kurios turi būti suderintos analizės ir projektavimo etape;

  - sudarytų galimybę eksportuoti pasirinktus audito įrašus į CSV, XLS ar lygiaverčio formato rinkmeną.

Audito įrašų peržiūra detalios analizės ir projektavimo etape apsibrėžta apimtimi turi būti galima naudotojui, turinčiam audito įrašų tvarkymo teisę.

Rekomenduojami informacijos (audito įrašų) saugojimo momentai:

  - vartotojo autentifikavimasis (prisijungimas) ir darbo sesijos pabaiga sistemoje;

  - atliekama paieška ir paieškos kriterijai (frazės);

  - įvairių parametrų keitimas;

  - duomenų esybių pakeitimas (atnaujinimas, įterpimas, pašalinimas);

  - duomenų esybių peržiūra.

Atliekant auditavimo įrašo išsaugojimą duomenų bazėje, turi būti kaupiama:

  - kas atliko veiksmą (vartotojas);

  - kada atliko veiksmą (data, laikas);

  - kokius duomenis peržiūrėjo;

  - kokius duomenis atnaujino;

  - kokius duomenis įterpė;

  - naudotojo IP adresas;

  - kokius duomenis pašalino;

  - kokias paieškos frazes naudojo;

  - kita informacija, nustatyta analizės ir projektavimo etapų metu.

Asmens duomenų tvarkymo veiksmai turi būti klasifikuojami atskirai, taip, kad būtų galima audito įrašų peržiūros priemonėmis lengvai filtruoti / ieškoti asmens duomenų tvarkymo veiksmų.

Turi būti audituojami su vidinėmis ir išorinėmis sistemomis integracinėmis sąsajomis siunčiami / gaunami duomenys, išsaugant informaciją:

  - iš kokios sistemos, registro ar duomenų bazės gaunami duomenys;

  - į kokią sistemą, registrą ar duomenų bazę siunčiami duomenys;

  - duomenų gavimo / siuntimo data ir laikas;

  - siųsti / gauti duomenys (jeigu tam yra poreikis);

  - kita informacija, nustatyta detalios analizės ir projektavimo etapu metu.

Kiti Naudotojų ir administratorių atliekamų veiksmų audito ir kontrolės reikalavimai, nustatyti Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše.

### Reikalavimai rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymui

Rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymas:

  - NTIS Diegėjas privalo vadovautis pripažintomis saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis, tokiomis kaip ISO/IEC 27034-1, OWASP Application Security Verification Standard, OWASP Testing Guide arba lygiavertėmis, taip pat dokumentais, nurodytais šios specifikacijos 18 punkte.;

  - NTIS Diegėjas privalo užtikrinti, kad visi programinės įrangos kūrime dalyvaujantys darbuotojai būtų susipažinę su saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis;

  - NTIS Diegėjas privalo atlikti patikrinimą siekdamas identifikuoti pagrindines sistemos saugumo rizikas bei saugumo pažeidžiamumus (nurodytus CWE/SANS TOP 25 Most Dangerous Software Errors, OWASP 10 Most Critical Web Application Security Risks sąrašuose, naujausiose OWASP Application Security Verification Standard, OWASP Testing Guide versijose) ir rastas rizikas bei pažeidžiamumus pašalinti. Diegėjas atlikęs patikrinimą ir rizikų / pažeidžiamumų šalinimą turi pateikti deklaraciją, kurioje būtų nurodyta jog sukurtame NTIS nėra CWE/SANS TOP 25,  OWASP TOP 10  sąrašuose ir naujausiose OWASP Application Security Verification Standard, OWASP Testing Guide versijose nurodytų rizikų / pažeidžiamumų;

  - NTIS Diegėjas privalo pateikti visų, sistemoje naudojamų trečių šalių komponentų sąrašą;

  - NTIS Diegėjas privalo imtis tinkamų veiksmų (angl. reasonable effort) užtikrinant, kad trečių šalių komponentai atitinka Perkančiosios organizacijos saugumo reikalavimus.

Priėmimo testavimo etapo metu ar bandomosios eksploatacijos etapo metu (ar kitu sutartu metu) Diegėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas Perkančiosios organizacijos atstovų specialistams, kurie atliks atsparumo įsilaužimams testavimą. Esant poreikiui, Diegėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant ištestuoti NTIS saugumą įvairiais jos naudojimo scenarijais. Diegėjas neturės pateikti jokios programinės ar techninės įrangos, skirtos šio testavimo vykdymui.

Diegėjas turi atlikti reikiamus NTIS programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų atsparumo įsilaužimams testavimų rezultatus, kad prieš pradedant eksploatuoti NTIS būtų pašalinti visi nustatyti svarbūs saugumo pažeidžiamumai. Testavimai gali būti vykdomi pakartotinai siekiant patikrinti pašalintus saugumo pažeidimus.

Kiti naudojamos interneto svetainės, pasiekiamos iš viešųjų elektroninių ryšių tinklų, saugumo ir kontrolės reikalavimai, nurodyti Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše.

### Kiti saugos reikalavimai

Saugumo pataisų ir atnaujinimų valdymas:

  - Diegėjas NTIS kūrimo etape turi naudoti naujausias stabilias programinės įrangos versijas ir jos pataisymus (angl. patch / fix). NTIS įdiegimo į gamybinę aplinką etapo metu turi būti užtikrinta, kad NTIS naudojamos naujausios stabilios programinės įrangos versijos, jeigu tai nekeičia esminių NTIS architektūros ir funkcionalumo principų, kurie numatyti Projektavimo etape. Neturi būti naudojamos programinių komponentų versijos, kurios yra testavimo stadijoje arba yra oficialiai programinės įrangos gamintojo paskelbta, kad programinė įranga nuo tam tikros datos nebebus palaikoma, tobulinama ir / ar vystoma (angl. End-of-life product).

Saugi konfigūracija:

  - NTIS Diegėjas privalo pateikti detalias sistemos saugumo konfigūravimo instrukcijas (gali būti sistemos administravimo instrukcijos dalis);

  - NTIS Diegėjas privalo pateikti sistemos funkcionavimui būtinų platformos komponentų, sisteminių paslaugų, prievadų sąrašą. Visi nebūtini NTIS funkcionalumui komponentai turi būti deaktyvuoti prieš pradedant sistemos eksploataciją.

NTIS mikroservisai turi būti logiškai grupuojami į vardų zonas (angl. namespaces) ir tarp atitinkamų vardų zonų turi būti apibrėžiamos jų tinklo saugos taisyklės (angl. Network Policies) minimizuojant nereikalingas, perteklines prieigos galimybes iš vieno mikroserviso į kitą. Jeigu bus suderinta, mikroservisų grupės turės būti diegiamos į atskirus konteinerių klasterius.

Tinklo architektūra:

  - duomenų srautai tarp skirtingų lygių turi būti dokumentuoti, nurodant reikalingus komunikacijai prievadus ir protokolus, bei ribojami ugniasienių, nustatymais programinėje įrangoje;

  - kiti įsibrovimų aptikimo ir prevencijos reikalavimai, nurodyti Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše.

Kiti saugumo reikalavimai nurodyti Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše.

## Reikalavimai NTIS greitaveikai ir našumui

NTIS naudojamų komponentų realizacija turi užtikrinti, kad kai su NTIS vienu metu dirba 1000 naudotojų ir jų veiksmų – įrašų įterpimo, keitimo ir šalinimo, paieškos, kitų veiksmų atlikimo (kurių vykdymo laikas nepriklauso nuo sąsajų su išorinėmis sistemomis), vidutinė atsako trukmė (trukmė nuo serverio HTTP užklausos gavimo iki HTTP atsakymo išsiuntimo) neturi viršyti 1 sekundės. Galimi išimtiniai atvejai, kurie turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija (pvz., ataskaitų generavimas, duomenų importavimas ar eksportavimas, didelės apimties rinkmenų įkėlimas, veiksmai apimantys užklausas ir atsakymų gavimus iš trečių šalių sistemų ir kt.).

NTIS paskutinės kūrimo iteracijos metu turi būti patikrintas su Google PageSpeed Insights įrankiu. Turi būti pasiekti tokie įrankio vertinimai:

  - „Core Web Vitals Assessment“ – „Passed“;

  - „Performance“, „Accessibility“, „Best Practices“ ir „SEO“ parametrų įverčiai turi būti ne mažiau 90 balų.

Integracinių sąsajų realizacija turi užtikrinti, kad projektavimo metu apibrėžti integraciniai scenarijai įvyks per racionalų laiko tarpą ir niekaip neigiamai nedarys įtakos NTIS aplikacijų naudojimo patogumui ir našumui.

Sutartu metu Diegėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas Perkančiosios organizacijos atstovų specialistams, kurie atliks našumo ir greitaveikos testavimą. Esant poreikiui, Diegėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant išbandyti NTIS našumą įvairiais jos naudojimo scenarijais. Diegėjas neturės pateikti jokios programinės ar techninės įrangos, skirtos našumo ir greitaveikos testavimo vykdymui.

Diegėjas turi atlikti reikiamus NTIS programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų našumo ir greitaveikos testavimų rezultatus, jeigu testų rezultatai netenkins aukščiau punktuose įvardintų našumo ir greitaveikos reikalavimų.

## Reikalavimai NTIS programinės įrangos licencijoms

Diegėjas, įvertinęs specifikacijos reikalavimus, turi pateikti reikiamą programinę įrangą ir licencijas (ar bet kokius kitus leidimus (sertifikatus, prenumeratas ir pan.) naudoti programinę įrangą), reikalingas siūlomo sprendimo realizacijai. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje tokia programinė įranga ar licencijos nėra išreikštinai reikalaujamos, tačiau yra būtinos NTIS kūrimo veikloms įgyvendinti (pavyzdžiui, aplikacijų serveriai, ataskaitų programinė įranga, programavimo karkasai (angl. framework) ar pan.), Diegėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas.

Diegėjo pateikiama standartinė licencinė programinė įranga (angl. Commercial Off-The-Shelf Software) (aplikacijų serveriai, ataskaitų sudarymo programinė įranga, programavimo karkasai, turinio valdymo sistemos, dirbtinio intelekto sprendimai ir pan.), kuri reikalinga NTIS veikimui, turi būti pateikiama kartu su visomis reikiamomis licencijomis. Licencijos gali būti neterminuoto galiojimo, o jeigu yra terminuoto galiojimo (ar kaip kitaip apriboto naudojimo), tai  turi būti pateiktos tokios licencijos (ar leidimai), kad Perkančiajai organizacijai nereikėtų įsigyti papildomų licencijų ar kitaip patirti išlaidų programinės įrangos veikimui 36 mėnesius nuo NTIS bandomosios eksploatacijos pradžios.

Jeigu siūloma programinė įranga yra licencijuojama priklausomai nuo sistemą naudojančių naudotojų (žmonių ar sistemų) kiekio, tarnybinių stočių parametrų ar pan., tai Diegėjas turi pateikti licencijas, kurios užtikrintų racionalų ir efektyvų NTIS veikimą ir naudojimą.

Jeigu dirbtinio intelekto ir kiti sprendimai yra mokami už transakcijų kiekį, turi būti užtikrinamas toks transakcijų kiekis iki garantinės priežiūros paslaugų pabaigos.

Licencijuojama programinė įranga turi turėti galiojančias licencijas jos veikimui ir naudojimui bei gamintojo palaikymą, atnaujinimų parsisiuntimą ir diegimą, naujų komponentų pateikimą, pagalbos tarnybos paslaugas ne trumpesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui.

Visi reikalingos programinės įrangos kaštai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Diegėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas visoms numatomoms įdiegti NTIS aplinkoms.

Visos reikalingos licencijos turi būti įgyjamos ir, jeigu reikia, registruojamos Perkančiosios organizacijos vardu. Perkančiajai organizacijai turi būti perduotos visos NTIS veikimui reikalingos licencijos. Licencijų galiojimo trukmė turi būti skaičiuojama nuo ne anksčiau kaip bandomosios eksploatacijos pradžios.

## Reikalavimai NTIS naudotojo sąsajai ir ergonomikai

### Bendrieji reikalavimai ergonomikai

Diegėjas turi sukurti NTIS dizainą, taikant geriausias UX (angl. User experience) ir UI (angl. User interface) praktikas. NTIS naudotojo sąsaja turi būti modernizuojama ir tobulinama atsižvelgiant į kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodines rekomendacijas, pavirtintas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodines rekomendacijų pavirtinimo“ bei tinkamumo problemų sprendimo gairėmis paskelbtomis Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros interneto puslapyje  https://vssa.lrv.lt/lt/ivpk-leidiniai/viesuju-ir-administraciniu-elektroniniu-paslaugu-patogumo-naudotojams-metodiniai-dokumentai/.

KL vertinimui su KL suderintos iteracijos analizės etape turi būti pateikti 3 skirtingi NTIS dizaino eskizai su informacijos atvaizdavimo pavyzdžiais įvairaus tipo įrenginių ekranams.

Suderinus su KL vieną dizaino eskizo variantą, pagal jį Diegėjas turi sukurti prototipą (pvz., naudojant https://www.axure.com/) ir prieš kurdamas dizainą iš KL bei kitų suinteresuotų šalių (ne mažiau 10 asmenų) surinkti atsiliepimus (rengiant apklausas, interviu ir pan.). Kuriant naudotojo sąsaja turi būti atsižvelgiama į naudotojų nuomonę. Susitikimai, apklausos turi būti dokumentuojami ir pateikti Perkančiajai organizacijai.

NTIS komponentų naudotojo sąsaja turi būti prieinama naudojant interneto naršyklę (išimtys gali būti taikomos standartinei licencinei programinei įrangai, kuri yra reikalinga specifiniams NTIS funkcionalumams įgyvendinti ar NTIS priežiūrai atlikti).

NTIS turi būti konstruojama „responsive web design“ principais. Detalios analizės metu turi būti nustatyta, kurios NTIS funkcijos turi būti pasiekiamos naudojant mobilius įrenginius (žemesnės raiškos ekranus), o kurios – naudojant kompiuterį (aukštesnės raiškos ekranus).

Per interneto naršyklę pasiekiami NTIS komponentai turi vienodai funkcionuoti bei būti atvaizduojami šiose interneto naršyklėse (naršyklių versijos turi būti suderintos Projektavimo etape):

  - Microsoft Edge;

  - Mozilla Firefox;

  - Safari;

  - Google Chrome.

NTIS turi būti realizuotas lietuvių, anglų bei pagal poreikį, vokiečių, latvių, lenkų kalbomis. Kalba turi būti naudojama laikantis bendrinių lietuvių ir anglų kalbos taisyklių. Sistemos administratoriams skirtos programinės priemonės ir pranešimai turi būti lietuvių arba anglų kalba.

NTIS turi būti realizuotas daugiakalbiškumo funkcionalumas, leidžiantis pritaikyti NTIS portalus norimai kalbai (lietuvių ir anglų). Vertimus turi būti galima nurodyti ne tik tekstams, bet ir mygtukams, klasifikatoriams ir kt. elementams.

Naudotojų sąsajos klaidų pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aišku, kas atsitiko ir kokius veiksmus jam toliau reikia atlikti, kad galėtų tęsti darbą.

NTIS naudotojo sąsaja turi būti intuityvi, suprantama ir nesudėtinga naudoti naudotojams, turintiems reikalaujamą kompiuterinio raštingumo lygį (ECDL ar aukštesnį), bei atitikti šiuolaikinius ergonomikos reikalavimus.

Siekiant užtikrinti šiuolaikinius naudotojų sąsajos ergonomikos reikalavimus, turi būti vadovaujamasi LST EN ISO 9241-110:2020 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Dialogo principai (ISO 9241-110:2020)“ standartu arba lygiaverčiu.

Naudotojo sąsaja turi būti pritaikyta reikalavimams, kurie keliami neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinėse rekomendacijose, patvirtintose Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. T-72 Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. T-40 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“.  Remiantis įsakymo 7 punktu „Rekomenduojama siekti interneto svetainę pritaikyti ne žemesniu kaip AA lygiu“, Diegėjas turi užtikrinti „AA“ lygmens pasiekiamumą pagal „Web Content Accessibility Guidelines 2.1“ skaitmeninio turinio prieinamumo gaires (https://www.w3.org/TR/WCAG21/) su galimybe plėsti NTIS funkcionalumą, ateityje siekiant užtikrinti „AAA“ lygmenį. Taip pat diegėjas turi atsižvelgti į Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. A1-784 „Dėl Informacijos teikimo asmenims su negalia jų pasirinktais prieinamais bendravimo būdais rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintas rekomendacijas.

Turi būti naudojami standartiniai HTML elementai (mygtukai, nuorodos, antraštės, lentelės ir kt.) nenaudojant <div> ar pan. elementų, neturinčių konkrečios semantikos, nebent su Užsakovu būtų suderinta kitaip. Naudojant elementus, kurie neturi konkrečios HTML semantikos, tokie elementai turi būti aprašyti naudojant ARIA standartą: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA. ARIA standartas turi būti naudojamas ir tose vietose, kuriose vizualiai vyksta pasikeitimai puslapyje jo neperkrovus. Pavyzdžiui, formoje vedant duomenis ir juos išsiunčiant mygtuko paspaudimu, atsiradus klaidos pranešimui.

NTIS turinys, įgyvendinant gaires interneto turinio prieinamumui užtikrinti (WCAG), turi būti pateikiamas tokia forma, kad klausos ir regos negalią turintys asmenys galėtų laisvai naudotis NTIS funkcionalumais.

NTIS komponentų, pasiekiamų per interneto naršyklę, naudotojo sąsaja turi atitikti W3C XHTML arba lygiavertę specifikaciją ir turi būti naudojama ne žemesnė kaip 1.0 W3C XHTML, HTML5 arba lygiavertė versija. Realizavimui turi būti naudojama CSS3 arba lygiavertė technologija (www.w3.org/Style/CSS/).

Turi būti atliekamas taikomų standartų atitikties patikrinimas naudojant https://validator.w3.org/ tikrintuvą. Diegėjas turi atlikti tokį patikrinimą suderinto sutarties vykdymo etapo metu ir su Perkančiąja organizacija suderinti užfiksuotų neatitikimų šalinimą bei pakartotinį tikrinimą po atlikto problemų šalinimo.

Naudotojų sąsajos valdymas turi remtis pelės ir klaviatūros įrenginiais, pasirenkant valdymą vien klaviatūra, pele ir klaviatūra (pagal poreikį). Naudotojo sąsaja taip pat turi būti atitinkamai valdoma naudojantis lietimui jautriu ekranu.

Turi būti realizuotas naudojimo patogumą užtikrinantis funkcionalumas:

  - operatyvios (angl. Online) duomenų paieškos priemonės;

  - TAB klavišo seka einant per duomenų įvedimo laukus;

  - užuominų ir paaiškinimų pateikimas pelės žymeklį užvedus ant grafinio objekto;

  - automatinis įvestų duomenų išsaugojimas keičiant aktyvius langus, laukus ar nutrūkus naudotojo sesijai;

  - duomenų įvedimo formose duomenų laukai turi būti užpildomi automatiškai, jeigu NTIS yra saugomi atitinkami duomenys arba tokie duomenys gali būti gaunami iš kitų posistemių ar informacinių sistemų per integracines sąsajas;

  - naudotojo sąsajos elementai, kurie remiantis NTIS įgyvendinta logika negali būti panaudojami, privalo būti pažymimi neaktyviais ir / ar paslepiami.

Duomenų sąrašai turi būti:

  - puslapiuojami, su galimybe nurodyti kiek eilučių rodyti sąrašo puslapyje. Naudojant naršyklės mygtuką „Grįžti“, turi būti grįžtama į prieš tai buvusį puslapį. Iš konkretaus duomenų sąrašo puslapio įėjus į pasirinktą sąrašo objektą ir grįžus atgal, turi būti atvaizduojamas tas pats duomenų sąrašo puslapis iš kurio buvo nueita į pasirinktą sąrašo objektą;

  - filtruojami pagal sąrašui aktualius kriterijus. Diegėjas, detalios analizės metus, turės identifikuoti kiekvieno sąrašo filtravimo kriterijus ir juos realizuoti;

  - rikiuojami pagal sąrašo rikiuotinus elementus;

  - eksportuojami į rinkmenas (*.pdf, *.docx, .*xlxs ar lygiavertes). Detalios analizės metu turi būti nustatyta, kuriems sąrašams yra reikalinga pastaroji funkcija;

  - atveriami spausdinimo režimu. Detalios analizės metu turi būti nustatyta, kuriems sąrašams ir formoms yra reikalinga pastaroji būsena;

  - duomenys, susidedantys iš lietuviškų rašmenų, turi būti rūšiuojami pagal lietuvišką abėcėlę;

NTIS kuriamiems įrašams (dokumentams, objektams ir kt.) turi būti realizuojamos veiklos taisykles tenkinančios tų įrašų redagavimo, trynimo, anuliavimo funkcijos.

NTIS turi būti indikuojami ilgiau trunkantys procesai (funkcijos), kad naudotojui būtų aišku, jog NTIS veikia ir nėra būtinybės iškviesti tų pačių funkcijų keletą kartų. Jei procesas yra toks, kurį norint tęsti reikia palaukti, kol NTIS apdoros reikiamus duomenis, tokiu atveju naudotojui turi būti apribota galimybė inicijuoti kitus veiksmus, nebent pranešime, kuris indikuoja, kad procesas gali užtrukti, naudotojas inicijuoja ilgiau trunkančio proceso atšaukimą.

Reikalavimai naudotojų informavimui:

  - NTIS naudotojui pateikiami pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aiški pranešimo pateikimo priežastis. Informacija apie pranešimo pateikimą sąlygojančią priežastį privalo būti pateikiama nurodant konkrečius NTIS duomenų objektus (pavyzdžiui, laukų pavadinimus);

  - naudotojui pateikiamame klaidos pranešime privalo būti nurodoma, kokius veiksmus naudotojas privalo atlikti tam, kad galėtų pašalinti pranešimo pateikimo priežastis ir tęsti darbą su NTIS;

  - naudotojui turi būti pateikiami sėkmės pranešimai, nurodantys, kad naudotojo atlikti veiksmai yra sėkmingi (pavyzdžiui, informuojama, kad įrašas išsaugotas / ištrintas / pakoreguotas, duomenys sėkmingai įkelti ir pan.);

  - klaidų pranešimai, sėkmės pranešimai ir informaciniai pranešimai turi būti išskirti skirtingomis spalvomis ar skirtingais simboliais, kad vizualiai būtų galima atskirti;

  - jeigu naudotojui atlikus veiksmus rezultatai turės didelės įtakos, prieš atliekant veiksmą NTIS turi pateikti pranešimą ir paprašyti naudotojo patvirtinti, kad veiksmą tikrai norima vykdyti.

Naudotojui turi būti pateikiamos pagalbos priemonės padedančios greičiau išmokti naudotis NTIS (pavyzdžiui, pagalbos mygtukai, naudotojo vadovas, video medžiaga).

Naudotojo sąsajoje esantys duomenų įvedimo laukai turi turėti duomenų validavimo taisykles ir tikrinti įvedamų duomenų logikos korektiškumą. Laukai ir laukų validavimo taisyklės turi būti suderinti su KL detalios analizės ir projektavimo etapų metu. Preliminariai turės būti:

  - tikrinami privalomi įvesti duomenys;

  - tikrinimas duomenų formatas (datos, skaičiaus, teksto ar kitas nustatytas taisykles);

  - tikrinami įkeliamų rinkmenų plėtiniai ir dydžiai;

  - atliekamas loginis tikrinimas tarp formos elementų – vieno formos elemento parinkimas (įvedimas) turi galėti įjungti / išjungti kitus formos elementus ir atlikti kitus veiksmus, kurie turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija;

  - turi būti galima naudoti lotyniškų rašmenų diakritinius ženklus.

## Reikalavimai duomenų migravimui

Į modernizuojamą NTIS turi būti migruojami šiuo metu NTIS esantys duomenys:

  - duomenų migravimas turi užtikrinti, kad NTIS išorinio portalo naudotojai galėtų peržiūrėti savo anksčiau pateiktus duomenis;

  - migravimo metu turi būti vykdomos reikiamos duomenų transformacijos.

Diegėjas turi atlikti pradinį iš išorinių informacinių sistemų ir registrų gaunamų duomenų migravimą (angl. initial data loading), jeigu integracinės sąsajos specifika reikalaus tokių duomenų įkėlimo.

Duomenų migravimas turi būti dokumentuotas, t. y., parengtas duomenų migravimo procedūros aprašas. Diegėjas, prieš atlikdamas duomenų migravimą, turi pateikti ir suderinti duomenų migravimo procedūros aprašą, apimantį duomenų migravimo procesus, apimtis, perkeliamus objektus, duomenų šaltinius, duomenų transformacijas, duomenų praturtinimą ir kt. Atlikus duomenų migravimą Diegėjas turi pateikti duomenų migravimo ataskaitą.

## Reikalavimai Paslaugų teikimui

### Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui

Visa dokumentacija turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių.

Visi Diegėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija ir Techninės priežiūros paslaugų teikėju. Detalūs dokumentų derinimo principai turės būti pateikti ir suderinti Diegėjo parengtame Paslaugų teikimo reglamente.

Diegėjas turės parengti dokumentaciją, nurodytą 8.9 skyriaus lentelėje.

Diegėjas turės teikti Perkančiajai organizacijai ir / ar techninės priežiūros paslaugos teikėjui būtiną informaciją ir dokumentaciją skirtą parengti NTIS techninio aprašymo atnaujinimui vadovaujantis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“.

Diegėjo pataisyti dokumentai turi būti teikiami su matomais pakeitimais („track changes“ ar lygiaverte funkcija).

Su Perkančiąja organizacija suderinti dokumentai turi (gali) būti keičiami vėlesnių etapų metu, jeigu yra vykdomi kuriamos informacinės sistemos pakeitimai, atsižvelgiant į priėmimo testavimo bei bandomosios eksploatacijos rezultatus, kitas Sutarties veiklas ir aplinkybes, kurios susijusios su pateiktos dokumentacijos turiniu. Sutarties vykdymo metu parengta dokumentacija turi būti aktualizuojama (atnaujinama) ir galutinės versijos pateiktos su Perkančiąja organizacija suderintais terminais bet ne vėliau kaip iki galutinio priėmimo perdavimo akto pateikimo dienos.

Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu (MS Word arba kitu su Perkančiąja organizacija suderintu redagavimui tinkamu formatu), o atskirtu Perkančiosios organizacijos nurodymu - popierinės. Perkančiajai organizacijai nurodžius, dokumentai turės būti pasirašyti el. parašu.

Preliminarios (projektinės) versijos turi būti pateikiamos elektroniniu formatu elektroninio ryšio priemonėmis. Pastabos bei korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos MS Office programinio paketo (ar lygiaverčio) pakeitimų sekimo (angl. track changes) bei komentavimo funkcijomis. Turi būti vykdomas pateikiamų dokumentų versijavimas (versijų kontrolė).

Reikalavimai rezultatų pateikimo ir derinimo terminams:

  - tikslus dokumentų pateikimo terminas turi būti suderintas Paslaugų teikimo reglamente;

  - Perkančioji organizacija įsipareigoja pateikti pastabas derinimui pateiktiems dokumentams tokiais terminais:

    - iki 100 puslapių dokumento:

      - pirma versija – per 8 darbo dienas ar kitą sutartą terminą;

      - po pastabų pataisyta dokumento versija – per 5 darbo dienas ar kitą sutartą terminą;

    - virš 100 puslapių dokumento:

      - pirma versija – per 10 darbo dienų ar kitą sutartą terminą;

      - po pastabų pataisyta dokumento versija – per 8 darbo dienas ar kitą sutartą terminą.

  - Diegėjas dokumentus tikslinta ir teikia ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo pastabų gavimo dienos.

  - Diegėjo rezultatai derinami su Perkančiąja organizacija ir Techninės priežiūros paslaugų teikėju ne daugiau kaip 2 (dviem) iteracijomis, jeigu nesutarta kitaip.

### Reikalavimai analizei ir projektavimui

Diegėjas analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu turi atlikti detalią veiklos procesų ir poreikių analizę bei projektavimą ir parengti detalios analizės ir projektavimo dokumentus, kurie detalizuoti 8.9 skyriaus lentelėje.

Detalios analizės dokumente turi būti pateikti pagal Techninės specifikacijos funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus bei pagal Perkančiosios organizacijos išsakytus poreikius parengti panaudos atvejai (angl. use case) (panaudos atvejų diagramos ir detalūs panaudos atvejų aprašymai, nurodant žingsnius (pagrindinę eiga, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus, naudojant UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją. Turi būti atliktas visų Techninės specifikacijos funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, panaudos atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas Techninės specifikacijos reikalavimas.

Atliekant analizę ir projektavimą Diegėjas turi vykdyti susitikimus su Perkančiosios organizacijos paskirtais veiklos specialistais ir kitų susijusių institucijų specialistais.

Detalios analizės ir projektavimo etapų metu Diegėjas turi detalizuoti Techninės specifikacijos funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, kad jais vadovaujantis būtų galima realizuoti poreikius atitinkančią NTIS.

### Reikalavimai demonstracijoms

Diegėjas kūrimo etape turi atlikti sukurtų NTIS funkcijų demonstracijas. Turi būti atliekamas NTIS demonstravimas, o ne prototipo.

Demonstruojamo funkcionalumo apimtys ir laikiškumas turi būti nustatyti Paslaugų teikimo reglamente. Iki priėmimo testavimo etapo pradžios Perkančiajai organizacijai turi būti pademonstruotas visas NTIS funkcionalumas, išskyrus tą funkcionalumą, kuris bus suderintas kaip nedemonstruotinas (pavyzdžiui, integracijos).

Demonstracijų tikslas – supažindinti Perkančiąją organizaciją su kuriama programine įranga bei gauti atsiliepimus dėl sukurto (kuriamo) funkcionalumo ir atitinkamai valdyti ir atlikti kuriamo funkcionalumo tobulinimus ir pakeitimus.

Pastabos (atsiliepimai) gali būti išsakomos pakartotinai priėmimo testavimo etape, jeigu į jas nebus atsižvelgta iki pastarojo etapo.

Demonstracijų metu išsakomi atsiliepimai (pastabos) turi būti registruojami susitikimo protokoluose ar kita sutarta forma (pavyzdžiui, specializuotoje klaidų registravimo ir sekimo sistemoje).

Funkcionalumo demonstraciją turi vykdyti Diegėjas, o Perkančiosios organizacijos atstovai turi teikti atsiliepimus.

### Reikalavimai testavimui

Turi būti atliktas NTIS priėmimo testavimas.

Testavimo tikslai:

  - įsitikinti, kad yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai specifikacijos reikalavimai;

  - įsitikinti, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi;

  - nustatyti ar reikalavimų įgyvendinimas tenkina Perkančiąją organizaciją ir kitas suinteresuotas šalis;

  - identifikuoti ir užregistruoti funkcionalumo klaidas, problemas, trūkumus (angl. bugs).

Turi būti atlikti šie testavimai:

  - vidinis testavimas. Vidinius atskirų komponentų testavimus Diegėjas turi atlikti nedalyvaujant Perkančiosios organizacijos atstovams, tačiau turi pateikti tokio testavimo įrodymus – vidinio testavimo ataskaitą ir nustatytų neatitikimų sąrašą. Vidinis testavimas turi būti atliktas NTIS kūrimo aplinkoje;

  - priėmimo testavimas (angl. acceptance testing). Šis testavimas turi būti atliekamas dalyvaujant Diegėjui, KL ir kitoms suinteresuotoms šalims Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje. Šio testavimo metu turi būti tikrinamas testavimo tikslų įgyvendinimas (įgyvendinimo lygio nustatymas). Priėmimo testavimo veiklos turi būti vykdomos remiantis apibrėžta priėmimo testavimo metodika ir priėmimo testavimo scenarijais, kuriuos pateiks Perkančiosios organizacijos atstovai.

Atlikti testavimai turi užtikrinti, kad modernizuota NTIS yra tinkama bandomajai eksploatacijai.

Testavimų metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų, problemų ir trūkumų registravimas. Klaidos, problemos ir trūkumai turi būti registruojami Diegėjo pateiktame klaidų registravimo ir stebėjimo žurnale. Už registravimą atsakingas Diegėjas.

Klaidų žurnalas turi būti specializuota problemų registravimo ir sekimo programinė įranga (angl. Issue tracking software), paremta tinklinėmis technologijomis, t. y. pasiekiama naudojant interneto naršyklę. Diegėjas turi suteikti reikiamas prieigos teisės prie šio įrankio Perkančiosios organizacijos atstovams.

Diegėjas turės parengti visus testavimui reikalingus testavimo duomenis.

Diegėjas turės užtikrinti, kad priėmimo testavimo metu NTIS būtų pakankamai testavimo duomenų, kurie leistų visiškai ištestuoti NTIS funkcionalumus.

Diegėjas turi šalinti registruotas klaidas ir vykdyti pakartotinius priėmimo testavimus kol bus tenkinami testavimo metodikoje įvardinti testavimo priėmimo kriterijai. Preliminariai numatomi sėkmingo priėmimo testavimo kriterijai:

  - atlikti visi suplanuoti priėmimo testavimo scenarijai,

  - testuojamas NTIS funkcionalumas atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, suderintus detalios analizės ir projektavimo etapo dokumentus, susijusius teisės aktus,

  - nerasta (arba neliko neuždarytų) 1-ojo prioriteto defektų,

  - 2-ojo prioriteto neuždarytų defektų kiekis neturi viršyti 20 proc. visų 2-ojo prioriteto defektų kiekio,

  - 3-ojo prioriteto neuždarytų defektų kiekis neturi viršyti 30 proc. visų 3-ojo prioriteto defektų kiekio,

  - sudarytas grafikas likusių neuždarytų 2-ojo ir 3-ojo prioriteto defektų šalinimui.

Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali atlikti bet kokius kitus NTIS testavimus ir bandymus (išeities kodų tikrinimą, konfigūracijos tikrinimą, našumo tikrinimą, aukšto prieinamumo tikrinimą, plečiamumo tikrinimą, funkcionalumo tikrinimą ir kt.) siekdama užtikrinti NTIS kokybę ir atitikimus reikalavimams. Diegėjas turės atsižvelgti į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų bandymų ir testavimų rezultatus, atlikti visų testavimų rezultatuose nurodytų trūkumų (pažeidimų, rekomendacijų) šalinimą. Diegėjas turės sudaryti reikiamas sąlygas suplanuotiems testavimams ir bandymams atlikti – pateikti išeities kodą, pateikti prisijungimo duomenis prie NTIS komponentų, sukurti testavimui reikalingus naudotojus, įjungti / išjungti NTIS komponentus, sudaryti prieigos galimybes specializuotai testavimo ir bandymų programinei įrangai, atlikti kitas reikiamas veiklas, kurios užtikrintų pilnavertį testavimų ir bandymų proceso įvykdymą.

### Reikalavimai diegimui

NTIS išeities kodų laikymui ir automatizuoto diegimo vykdymui turi būti naudojama duomenų centro teikiama kodo saugykla (repositorius), jeigu nebus suderinta kitaip.

Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje (duomenų centre) turi būti įdiegtos šios NTIS aplinkos:

  - gamybinė – naudojama visą NTIS eksploatavimo laikotarpį;

  - testavimo – naudojama visą NTIS eksploatavimo laikotarpį. Testavimo aplinkos architektūriniai sprendimai turi būti paremti gamybinės aplinkos sprendimais. Testavimo aplinkos diegiamų komponentų kiekis gali būti mažinamas (ir / ar grupuojamas) siekiant racionalaus resursų panaudojimo, tokiems sprendimams turi būti gautas Perkančiosios organizacijos pritarimas. Testavimo aplinkai nėra keliami aukšto prieinamumo reikalavimai. Testavimo aplinkai nėra keliami rezervinio duomenų kopijavimo reikalavimai.

NTIS turi būti įdiegta valstybės debesijos paslaugų teikėjo duomenų centre ar kitoje, Perkančiosios organizacijos užtikrintoje aplinkoje. Diegėjas turės derinti NTIS diegimo sprendimą su valstybės debesijos paslaugų teikėjo duomenų centro atstovais. Jeigu tam tikri NTIS komponentai bus teikiami, kaip trečiųjų šalių paslauga (Software as a Service), tai Diegėjas turi užtikrinti, kad NTIS programiniai komponentai bus diegiami ir NTIS duomenys bus saugomi Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybės teritorijoje esančiame duomenų centre, kuriam taikomas Europos Sąjungos (ES) teisinis reguliavimas ir duomenų centras bei jo teikiamos paslaugos tenkina tokius reikalavimus.

Perpanaudojant ir / ar modernizuojant esamus NTIS komponentus jų projektavimas ir realizavimas turi būti vykdomas taip, kad būtų atnaujinamos naudojamos standartinės programinės įrangos (programavimo karkasų ir pan.) ir infrastruktūrinės programinės įrangos (aplikacijų serveriai, operacinės sistemos ir pan.) versijos į naujausias palaikomas stabilias programinės įrangos versijas, kurios turi būti suderintos projektavimo etape.

Sutartu Sutarties vykdymo metu Diegėjas turi pateikti poreikius (specifikaciją) dėl NTIS veikimui būtinos techninės ir programinės infrastruktūros, gaunamos kaip debesijos paslaugos. Turi būti įvertinti techninės infrastruktūros poreikis, programinės įrangos poreikis ir specifiniai reikalavimai (pvz., licencijuojamų produktų poreikis, reikalavimai prieinamumui, tinklo pralaidumui, saugumui ir pan.).

### Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

Turi būti atlikta NTIS bandomoji eksploatacija.

Bandomosios eksploatacijos tikslai:

  - užtikrinti NTIS kokybę;

  - išbandyti gamybinę NTIS komponentų konfigūraciją;

  - identifikuoti ir pašalinti bandomosios eksploatacijos metu pastebėtus defektus;

  - stabilizuoti darbinės aplinkos konfigūraciją, atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos metu sukauptą patirtį.

Bandomosios eksploatacijos veiklas Diegėjas turės vykdyti pagal Perkančiosios organizacijos atstovų pateiktą bandomosios eksploatacijos planą ir metodiką.

Diegėjas, iki bandomosios eksploatacijos pradžios, Perkančiajai organizacijai privalo padėti paruošti NTIS infrastruktūrą darbui:

  - atlikti NTIS komponentų konfigūravimą, kad visi bandomosios eksploatacijos dalyviai turėtų galimybę prisijungti prie NTIS iš savo darbo vietų. Naudotojo darbo vietų parengimą užtikrins Perkančioji organizacija. Diegėjas turi pateikti rekomendacijas dėl naudotojų darbo vietų paruošimo;

  - sumigruoti (įkelti ir suvesti) visus būtinus NTIS duomenis bei pašalinti perteklinius (bandomajai eksploatacijai nereikalingus) duomenis, taip pat privalo užtikrinti, kad visi duomenys NTIS būtų integralūs.

Diegėjas privalo užtikrinti NTIS veikimą visos bandomosios eksploatacijos metu, jeigu nebus sutarta kitaip.

Bandomoji eksploatacija yra baigiama, kai tenkinami bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai, kurie pateikiami bandomosios eksploatacijos metodikoje. Preliminariai numatomi sėkmingos bandomosios eksploatacijos kriterijai:

  - Visos rastos 1-ojo prioriteto klaidos ištaisytos iki numatytos NTIS bandomosios eksploatacijos pabaigos,

  - Visos rastos 2-ojo ir 3-ojo prioriteto klaidos ištaisytos iki numatytos NTIS posistemės bandomosios eksploatacijos pabaigos arba su Užsakovu yra suderinta rastų 2-ojo ir 3-ojo prioriteto klaidų apimtis, kuri turi būti ištaisyta su Užsakovu suderintais terminais,

  - NTIS atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus bei susijusius teisės aktus.

### Reikalavimai mokymams

Diegėjas turi atlikti NTIS naudotojų mokymus. Turi būti apmokytos šios atskiros naudotojų grupės:

  - ne mažiau kaip 5 KL darbuotojai darbui su NTIS;

  - ne mažiau kaip 1 KL atstovas darbui su NTIS administravimo komponentais;

ne mažiau 10 TIC atstovų darbui su TIP;

Mokymų dalyvių grupės turi būti sudarytos pagal dalyvių veiklos sritis bei turi būti pateiktos bei suderintos su Perkančiąja organizacija mokymų plane.

Mokymai vedami lietuvių kalba Perkančiosios organizacijos patalpose (arba, suderinus su Perkančiąja organizacija nuotoliniu būdu) ir Perkančiosios organizacijos darbo valandomis.

Diegėjas turi parengti mokymų planą ir mokymų medžiagą:

  - mokymų medžiaga turi būti pritaikyta kiekvienai mokymų dalyvių grupei, pagal jos veiklos sritį;

  - turi būti parengta visoms NTIS apmokamoms naudotojų grupėms skirta metodinė medžiaga, kurioje būtų demonstruojamas ir aiškinamas NTIS funkcionalumas, kiekvienai naudotojų veiklos sričiai atskirai;

Turi būti parengtos NTIS administravimo instrukcijos, NTIS įdiegimo instrukcijos.

Turi būti parengtos NTIS naudotojų instrukcijos atskirai vidiniam ir išoriniam portalui. Instrukcijos turi būti patalpintos NTIS ir atveriamos iš NTIS naudotojo sąsajos. Instrukcijos turi būti parengtos HTML ar lygiaverčiu formatu, kad naudotojui nereikėtų instrukcijų siųstis į savo kompiuterį.

### Reikalavimai NTIS garantinei priežiūrai

Diegėjas turi užtikrinti Sutarties metu sukurto ir įdiegto NTIS funkcionalumo garantinę priežiūrą bei visų šios Techninės specifikacijos įgyvendinimo metu suteiktų paslaugų rezultatų (dokumentacijos, įdiegimo konfigūracijos, duomenų migravimo ir kt.) garantinę priežiūrą. Garantinė priežiūra turi būti vykdoma pagal su Perkančiąja organizacija suderintą garantinės priežiūros procedūros dokumentą.

Garantinės priežiūros terminas – 24 mėnesiai po galutinio NTIS sukūrimo ir diegimo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

Garantinės priežiūros paslaugos apima sukurtos ir įdiegtos programinės įrangos sutrikimų šalinimą bei Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą.

Diegėjas turi vykdyti Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą NTIS veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais. Konsultacijos turi būti teikiamos telefonu, el. paštu, vaizdo konferenciniais susitikimais, naudojant priežiūros tarnybos (angl. Help Desk) programinę įrangą ar atvykus į Perkančiąją organizaciją.

Garantinės priežiūros paslaugos teikiamos  Perkančiosios organizacijos darbo dienomis darbo valandomis.

Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai NTIS naudotojai dėl Diegėjo sukurtos programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų NTIS funkcijų (neveikia funkcija, neveikia sistema, neveikia integracinė sąsaja ir kt.) ar funkcijos veikia nekorektiškai.

Diegėjo reakcijos į sutrikimą laikas – ne ilgiau kaip 1 (vieną) valandą nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo sutartu būdu.

Programinės įrangos sutrikimų atstatymo trukmė:

  - kritinių trūkumų šalinimas – ne ilgiau kaip 8 valandos nuo Diegėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija sutariama dėl sutrikimo pašalinimo laiko; Kritinis sutrikimas – funkcijos ir / ar programinio komponento neveikimas, be galimybės reikiamą funkciją vykdyti ar NTIS paslaugą gauti alternatyviai;

  - svarbių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 2 darbo dienos nuo Diegėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija sutariama dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Svarbus sutrikimas – neapibrėžtas funkcijos veikimas, kuris leidžia įvykdyti numatytą NTIS funkciją, tačiau naudotojui reikia atlikti papildomus, nenumatytus ar alternatyvius veiksmus;

  - neesminių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo Diegėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Neesminis sutrikimas – kosmetinės ar panašios NTIS klaidos, kurios neįtakoja korektiško funkcijų veikimo.

Diegėjas turi parengti prieinamas ir Perkančiajai organizacijai tinkamas informavimo apie NTIS sutrikimus, jų registravimo ir taisymo veiksmų būseną priemones: Perkančiosios organizacijos ir Diegėjo suderintus telefonus, el. pašto adresus, garantinio aptarnavimo ir priežiūros tarnybos programinio įrankio adresą (nuorodą). Išvardintais būdais Perkančiosios organizacijos atsakingiems asmenims turi būti galimybė pranešti apie NTIS sutrikimus, reikiamas konsultacijas, reikiamus tobulinimus (naujo funkcionalumo kūrimą) ir pan.

Garantinės priežiūros paslaugos, konsultacijos telefonu ir elektroniniu paštu turi būti teikiamos Perkančiosios organizacijos darbo dienomis darbo valandomis.

Garantinės priežiūros metu atnaujinus NTIS funkcionalumus atitinkamai turi būti pakoreguota visa susijusi NTIS dokumentacija, pateikti atnaujinti išeities tekstai ir kiti programiniai komponentai.

Pašalinus sutikimus Perkančiajai organizacijai turi būti pateikiamas atnaujintas NTIS išeities kodas ir atliekamas atnaujinto NTIS kodo įdiegimas į visas NTIS aplinkas.

### Reikalavimai galutiniam NTIS priėmimui

Galutinis NTIS ar atskirų NTIS komponentų priėmimas bus vykdomas pasibaigus bandomajai eksploatacijai, t. y., priėmimas galės būti vykdomas tik tada, kai bus pasiekti bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai.

Visos NTIS sukūrimo paslaugos (paslaugų rezultatai) bus priimamos pasirašant galutinį priėmimo–perdavimo aktą.

Siekiant užtikrinti sklandų Projekto tęstinumą:

  - Diegėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, sutartimi perduoda Perkančiajai organizacijai autorių turtines teises į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą; teisę naudoti ir keisti jai sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus);

  - intelektinės nuosavybės teisių perėjimas turi apimti Užsakovui galimybę ateityje pasirinkti kitą paslaugų teikėją šio pirkimo objekto priežiūrai, vystymui ir kitų būtinų paslaugų teikimui, siekiant užtikrinti stabilų pirkimo objekto veikimą. Šiuo tikslu Užsakovui yra perduodami programiniai kodai ir jų diegimo instrukcijos tam, kad Užsakovas galėtų be jokių apribojimų toliau savo nuožiūra modifikuoti ir įskaitant, bet neapsiribojant, toliau plėtoti sukurtą objektą, suteikti teises naudoti objektą kitoms šalims, keisti objekto pradinį kodą;

  - jeigu pagal užsakymą sukurtoje programinėje įrangoje panaudota kita autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių programinė įranga, kuri integruota į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ar kitaip susieta su atliktu užsakymu ir autoriaus turtinių teisių į sukurtą programinę įrangą ar parengtus projektinius dokumentus, jos perdavimas Perkančiajai organizacijai neturi apriboti šias teises perdavusio Diegėjo teisės be atskiro Perkančiosios organizacijos sutikimo toliau vystyti, tobulinti, platinti ir atlikti kitus reikiamus veiksmus su sukurta programine įranga ar parengtais projektiniais dokumentais;

  - kartu su kompiuterine programa, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Perkančiajai organizacijai perduodamas ir programos išeitinis kodas. Kompiuterių programos autoriaus asmeninės neturtinės teisės negali būti naudojamos tokiu būdu, kuris suvaržytų autorių turtinių teisių į šią kompiuterinę programą turėtojo teises, tarp jų ir teisę savo nuožiūra adaptuoti, keisti ir neatlygintinai platinti šiuos kūrinius. Šiame punkte numatytos autorių turtinės teisės, vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 21 straipsnio nuostatomis, perduodamos ir suteikiamos LR ir ES šalių teritorijoje neribotam laikui;

  - Diegėjas turi perduoti Perkančiajai organizacijai Sutarties metu sukurtą programinę įrangą ir jos išeitinį kodą NTIS ar atskirų NTIS komponentų paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datai;

  - Diegėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Perkančiosios organizacijos raštiško leidimo arba jei to reikalauja įstatymai.

## Reikalavimai NTIS kūrimo paslaugų etapams ir terminams

Žemiau esančioje lentelėje (žr. 8.1 lentelę) pateikti iteracijų-inkrementų etapai, etapų metu teikiamos paslaugos (veiklos), dalyvių atsakomybių aprašymas ir reikalavimai etapų rezultatams.

Sutartis turi būti įgyvendinama iteraciniu-inkrementiniu informacinės sistemos kūrimo būdu, taikant gerąsias „Agile“ ar lygiavertės programinės įrangos kūrimo praktikas.

Diegėjas inicijavimo etapo metu turi pasiūlyti ir su Perkančiąją organizacija suderinti optimalų techninėje specifikacijoje numatytų veiklų bei funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimo grafiką, atsižvelgdamas į šio skyriaus reikalavimus iteracijų-inkrementų kiekiui ir etapų reikalavimams.

Diegėjas Paslaugų teikimo reglamente turi nurodyti, kokias konkrečias NTIS kūrimo veiklas atliks kiekviename prieaugyje (iteracijoje-inkremente) ir kokia numatoma kiekvieno prieaugio įgyvendinimo trukmė. Sutartis turi būti įgyvendinta ne mažiau kaip 3 prieaugiais. Vieno prieaugio trukmė turi būti ne ilgesnė nei 6 mėnesiai.

Visi prieaugiai, išskyrus paskutinį, turi apimti detalios analizės, projektavimo, kūrimo, diegimo testavimo aplinkoje ir priėmimo testavimo etapus (reikalavimai etapams pateikti 8.1 lentelėje). Atskiru Perkančiosios organizacijos nurodymu šie prieaugiai gali apimti diegimą į gamybinę aplinką, mokymus ir bandomąją eksploataciją, kai Sutarties vykdymo metu sutariama, kad dalis funkcionalumo turi būti paleisti į gamybinę eksploataciją.

Pirmojo prieaugio įgyvendinimo metu Diegėjas turi parengti ir pateikti NTIS modernizavimo architektūros koncepciją (architektūros aprašymą), apimančią suprojektuotą sprendimą fizinių ir programinių komponentų požiūriu (dislokavimo vaizdas, funkcinis vaizdas, numatomos naudoti technologijos). Vėlesnių prieaugių metu NTIS modernizavimo architektūra ir projektavimo dokumentai turi būti tikslinami, juos detalizuojant pagal einamosios iteracijos-inkremento metu paaiškėjusią informaciją ir priimtus sprendimus.

Paskutinis prieaugis turi apimti visus (išskyrus inicijavimo ir garantinė priežiūros) etapus (reikalavimai etapams pateikti 8.1 lentelėje). Paskutinio prieaugio metu atliekamas priėmimo testavimas turi apimti ne tik einamojo prieaugio priėmimo testavimą, tačiau ir visų anksčiau sukurtų prieaugių priėmimo testavimą suderinta apimtimi, kurio metu įvertinama ar sukurta NTIS atitinka techninės specifikacijos reikalavimus bei ar sukurtas NTIS leidžia vykdyti numatytus veiklos procesus.

Prieaugių realizavimo metu Diegėjas turi atlikti visus prieš tai buvusių prieaugių metu sukurtų funkcionalumų pakeitimus (modernizavimą), jeigu toks poreikis paaiškėja kitų prieaugių detalios analizės, projektavimo ir priėmimo testavimo etapuose.

Diegėjas turės atlikti etapų rezultatų ir siūlomų sprendimų pristatymus (demonstracijas, prezentacijas ir pan.). Reikalavimai demonstracijoms žr. 8.8.3 skyrių.

Pasirašius paslaugų teikimo sutartį bendru sutarimu (esant pagrindimui ir Perkančiosios organizacijos pritarimui) gali būti tikslinamas Sutarties veiklų grafikas (prieaugių-iteracijų kiekis, etapų terminai, iteracijų-prieaugių apimtis ir pan.). Atliekant grafiko pakeitimus negali būti keičiamas galutinis paslaugų suteikimo terminas.

Paslaugų suteikimo terminas, neįskaitant garantinės priežiūros, – 36 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Paslaugų etapai, etapų rezultatai ir reikalavimai dokumentacijai:

8.1 lentelė. Paslaugų etapai, etapų rezultatai ir terminai

| Nr. | Paslaugų teikimo etapas | Reikalavimai etapo rezultatams | Rezultatas | Terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inicijavimas | Diegėjas: parengia Paslaugų teikimo reglamentą ir suderina su Perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): suteikia reikalingą informaciją; teikia pastabas ir rekomendacijas. | Paslaugų teikimo reglamentas. Paslaugų teikimo reglamente nurodoma projekto tikslai, prioritetai, etapų apimtys ir rezultatai, suinteresuotos šalys, Sutarties veiklų grafikas, kokybiniai reikalavimai, rizikos ir jų suvaldymo būdai, komunikavimo principai, atsakomybės, tarpinių ir galutinių rezultatų priėmimo kriterijai, pakeitimų valdymo procedūra. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Etapo rezultatai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. Paslaugų teikimo reglamentas turi būti suderintas per 20 darbo dienų nuo jo pateikimo. |
|  | Detali analizė | Diegėjas: atlieka esamos ir siekiamos padėties įvertinimą, parengia detalios analizės dokumentaciją ir ją suderina su Perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): suteikia reikalingą informaciją; teikia pastabas ir rekomendacijas. tvirtina etapo Diegėjo rezultatus. | Detalios analizės dokumentai. Detalios analizės dokumentuose išanalizuojami ir detalizuojami funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai bei kiti KL išsakyti poreikiai, parengiami panaudojimo atvejai (angl. use case), kurie pateikiami panaudos atvejų diagramomis pagal UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją ir detalizuojami aprašant kiekvieno panaudos atvejo vykdymo žingsnius (pagrindinę eigą, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus. Sudėtingesni panaudos atvejai ar jų grupės turi būti detalizuojami pateikiant veiklos bei NTIS procesus, naudojant procesų modeliavimo diagramas (angl. UML activity diagram, BPMN (Business Process Model and Notation) ar lygiavertes diagramas). Pateikiami pastarųjų diagramų struktūrizuoti aprašai. Aprašomi NTIS vartotojai ir jų teisės. Turi būti atliktas visų šios Techninės specifikacijos funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, panaudos atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas šios Techninės specifikacijos reikalavimas. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Pagal suderintą kiekvieno prieaugio terminą. |
|  | Projektavimas | Diegėjas parengia NTIS projektavimo dokumentaciją; parengia integracinių sąsajų specifikacijas; parengia rekomendacijas dėl NTIS diegimui reikalingos infrastruktūros parametrų. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): suteikia reikalingą informaciją; teikia pastabas ir rekomendacijas paslaugų rezultatams; tvirtina etapo Diegėjo rezultatus. | Projektavimo dokumentai. Projektavimo dokumente pateikiama: NTIS architektūros aprašymas fizinių komponentų ir programinių komponentų požiūriu, naudojamos technologijos (jų pavadinimai, versijos), informacinis vaizdas (duomenų bazės struktūros, duomenų bazių sąsajų schemos ir kt.), funkcinis vaizdas (NTIS funkciniai vienetai, jų funkcijos, tarpusavio sąsajos, naudotojo sąsajos prototipai), integracinis vaizdas (sąsajos tarp vidinių ir išorinių sistemų, kuriamos sistemos atžvilgiu), operacinis vaizdas (sisteminiai procesai, algoritmai, periodiniai sisteminiai darbai ir pan.), dislokavimo vaizdas (programinių komponentų pasiskirstymas techninėje įrangoje), saugumo sprendimai, aukšto prieinamumo sprendimai, plečiamumo sprendimai ir kt. Integracinių sąsajų specifikacijos. Detalizuojama kiekvienos integracinės sąsajos paskirtis, realizavimo sprendimas, duomenys, duomenų formatai, siunčiamų ir gaunamų užklausų sudarymo taisyklės ir kt. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Pagal suderintą kiekvieno prieaugio terminą. |
|  | Kūrimas (konstravimas) | Diegėjas: vykdo reikalingus programavimo ir programinio konfigūravimo darbus (savo kūrimo aplinkoje), įgyvendina funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus; atlieka komponentų (angl. unit) testavimą, vidinį saugumo testavimą, NTIS vidinį testavimą, sąsajų su kitomis sistemomis ir registrais (integravimo) testavimą ir parengia vidinio testavimo ataskaitą. parengia testavimo aplinką Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje; vykdo kuriamos NTIS demonstraciją. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): suteikia reikalingą informaciją; pagal Diegėjo parengtas infrastruktūros parametrų rekomendacijas užsako gamybinės ir testavimo aplinkos infrastruktūrą; peržiūri ir įvertina vidinio testavimo rezultatus; kontroliuoja Paslaugų teikimo sutarties vystymo, testavimo aplinkas; teikia pastabas ir rekomendacijas Diegėjo parengtai dokumentacijai; dalyvauja kuriamos NTIS demonstracijose ir teikia pastabas bei rekomendacijas. | Vidinio testavimo ataskaita, kurioje aprašyti atlikto vidinio testavimo rezultatai (apimtis, vykdymo metodika, testavimo tipai, procedūra, įėjimo/išėjimo kriterijai, testavimo aplinka), pateikiant informaciją apie NTIS sritis, į kurias reikia atkreipti papildomą dėmesį priėmimo testavimo metu. Sukurta kūrimo ir testavimo aplinka Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje. Atliktos NTIS demonstracijos pagal suderinta demonstracijų planą. Parengta programinė įranga diegimui. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Vidinio testavimo ataskaita turi būti pateikta bent prieš 5 darbo dienas iki inkremento diegimo testavimo aplinkoje dienos. NTIS demonstracijos turi būti vykdomos nuolatos, pagal atskirai suderintą grafiką, kuris turi būti pateiktas Paslaugų teikimo reglamente. |
|  | Diegimas testavimo aplinkoje | Diegėjas: parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje; įdiegia NTIS Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje; vykdo pradinių duomenų įkėlimą į NTIS duomenų bazę. konsultuoja Perkančiąją organizaciją programinės įrangos įdiegimo klausimais. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): suteikia reikalingą informaciją ir prieigą prie infrastruktūros, kuri reikalinga NTIS įdiegimui; kontroliuoja testavimo aplinką. | Parengta testavimo aplinka Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje. Sukurta programinė įranga ir įdiegta Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Šis diegimo etapas turi būti baigtas iki priėmimo testavimo etapo pradžios. |
|  | Priėmimo testavimas | Diegėjas: parengia naudotojų vadovus (dokumentus): NTIS naudojimo instrukciją ir NTIS administravimo instrukciją; parengia NTIS administravimo dokumentus (įskaitant NTIS diegimo procedūrą); vykdo galutinį priėmimo testavimą; šalina užfiksuotus trūkumus (klaidas). parengia priėmimo testavimo ataskaitą. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): dalyvauja testavime; priima priėmimo testavimo rezultatus. | Sėkmingai atliktas priėmimo testavimas. Parengti naudotojų vadovai (dokumentai). Parengti NTIS administravimo dokumentai. Parengta priėmimo testavimo ataskaita. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Priėmimo testavimas turi būti atliktas iki bandomosios eksploatacijos pradžios. Pagal suderintą kiekvieno prieaugio grafiką. |
|  | Diegimas bandomosios eksploatacijos aplinkoje | Diegėjas: parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui KL gamybinėje aplinkoje, kurioje bus vykdoma bandomoji eksploatacija. įdiegia programinę įrangą į gamybinę aplinką, kurioje bus vykdoma bandomoji eksploatacija. Rengia migravimo planą. Vykdo duomenų migravimo veiklas. Rengia migravimo ataskaitą. Perkančioji organizacija: kontroliuoja gamybinę aplinką. Teikia pastabas duomenų migravimo planui. Įvertina atliktą duomenų migravimą. | Parengta gamybinė aplinka bandomajai eksploatacijai Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje. Parengtas ir suderintas migravimo planas. Įvykdytas duomenų migravimas. Parengta ir suderinta migravimo ataskaita. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Šis diegimas gali vykti tik po sėkmingai įvykusio priėmimo testavimo. Šis diegimo etapas turi būti baigtas per 2 (dvi) savaites nuo priėmimo testavimo etapo pabaigos ir baigtas iki bandomosios eksploatacijos pradžios. Duomenų migravimo veiklos gali būti vykdomos atskiru suderintu grafiku visos Sutarties vykdymo metu, tačiau turi būti baigtos iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
|  | Mokymai | Diegėjas atlieka šiuos darbus: parengia mokymų planą; parengia mokymų medžiagą ir kitas reikalingas priemones; parengia mokymų aplinką testavimo aplinkoje; vykdo mokymus. | Parengtas mokymų planas. Dokumente turi būti aprašytas mokymų kursų organizavimas, pateikti detalūs mokymų planai / grafikai, mokymų vietas, nurodytos mokymų priemonės, resursai, pateiktas mokymų rengimų užduočių planas, mokymų kursų įvertinimo kriterijai. Parengta mokymų medžiaga. Dokumente turi būti pateikti mokymų pratimai. Įvykdyti mokymai nurodytam naudotojų kiekiui. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Mokymai turi būti įvykdyti iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
|  | Bandomoji eksploatacija | Diegėjas: teikia konsultacijas bandomosios eksploatacijos klausimais; reaguoja ir pašalina eksploatacijos metu nustatytus defektus; užtikrina ekspertų konsultavimą Perkančiosios organizacijos darbuotojams; užtikrina NTIS duomenų integralumą ir vientisumą; atlieka reikiamus pakeitimus atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir našumo testavimo rezultatus; parengia garantinės priežiūros procedūros dokumentus. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): dirba su įdiegta NTIS; registruoja bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas; vykdo bandomosios eksploatacijos metu nustatytų problemų šalinimo kontrolę. | Pašalintos bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos. Diegėjas bandomosios eksploatacijos metu pagal suderintą klaidų šalinimo grafiką turi šalinti visus NTIS trūkumus, užregistruotus bandomosios eksploatacijos problemų registre; Suteiktos konsultacijos; Sėkmingai įvykdyta bandomoji eksploatacija. Parengtas garantinės priežiūros procedūros dokumentas (įskaitant NTIS pakeitimų valdymo procedūrą). Dokumente turi būti aprašytas garantinės priežiūros teikimo būdas, detalizuotos garantinės priežiūros teikimo sąlygos, Diegėjo atsakomybė, Perkančiosios organizacijos atsakomybė, kontaktinė informacija, papildomos tvarkos (eskalavimo, klaidų registravimo, konsultavimo). Detalūs reikalavimai garantinei priežiūrai pateikti 8.8.8 skyriuje. Atlikti reikiami pakeitimai atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir našumo testavimo rezultatus. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. NTIS paruoštas diegti į gamybinę aplinką. | Bandomoji eksploatacija turi trukti ne trumpiau nei 1 mėnesį. Garantinės priežiūros procedūros dokumentas turi būti pateiktas ir suderintas likus 1 mėnesiui iki Sutarties įgyvendinimo pabaigos. |
|  | IS pridavimas | Diegėjas: parengia ir pateikia galutinį perdavimo ir priėmimo aktą; pateikia visų atnaujintų dokumentų galutines suderintas versijas; pateikia sukurtos programinės įrangos išeities tekstus bei diegimo instrukcijas. | Pasirašytas galutinis perdavimo–priėmimo aktas. | Tarpiniai išeities tekstai į kodo repozitoriją talpinami per 5 d. d. po kiekvieno prieaugio priėmimo testavimo, o galutiniai išeities tekstai per 5 d. d. po sėkmingai įvykdytos bandomosios eksploatacijos pabaigos. |
|  | Garantinė priežiūra | Diegėjas suteikia ne trumpesnį nei 24 mėnesių garantinį aptarnavimą. | Teikiami garantinės priežiūros įsipareigojimai. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | 24 mėnesiai nuo galutinio perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. |
|  | Visos Sutarties metu |  |  |  |
|  | Ataskaitų rengimas | Diegėjas: rengia NTIS modernizavimo ir diegimo eigos ataskaitą po kiekvienos užbaigtos iteracijos; rengia galutinę Paslaugų įvykdymo ataskaitą (po bandomosios eksploatacijos). Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): pateikia pastabas ir rekomendacijas ataskaitoms. | Parengtos tarpinės ataskaitos. Ataskaitose išdėstoma (neapsiribojant): pasiekti rezultatai, vykdomos veiklos ir jų progresas NTIS modernizavimo grafiko atžvilgiu; rizikos, kritiniai faktoriai ir numatomi veiksmai, prognozės ir kitos projekto įgyvendinimui svarbios aplinkybės; NTIS Sutarties veiklų grafiko pakeitimai. Galutinė paslaugų įvykdymo ataskaita, kuri apima Sutarties eigos ir rezultatų vertinimą, faktinį rezultatų palyginimą su planu ir neatitikimų įvertinimą. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Visą NTIS sukūrimo Sutarties laikotarpį. Galutinė paslaugų įvykdymo ataskaita teikiama per 5 darbo dienas nuo visų Paslaugų pagal šią Techninę specifikaciją suteikimo. |

# PRIEDAI

## PRIEDAS. BPM NOTACIJA

Principiniai paslaugų teikimo procesai analizuoti bei nubraižyti naudojant BPM (angl. Business Process Modeling) notaciją. Žemiau esančiame paveiksle pateikiamos supaprastintos BPM notacijos reikšmės, lentelėje – notacijos paaiškinimai.

10.1 pav. BPM notacijos supaprastinto paaiškinimo schema

10.1 lentelė. BPM notacijos aprašymas

| Žymėjimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Konteineriai ir juostos |  |
| Konteineris | Konteineris (angl. Pool), kuriame atvaizduojami tam tikro proceso dalyvio atliekami proceso žingsniai arba aplinka, kurioje šie proceso žingsniai yra atliekami, pavyzdžiui, informacinė sistema. |
| Juosta | Konteineris padalintas į juostas (angl. Lane), kuriose atvaizduojami tam tikroje aplinkoje, pavyzdžiui, tam tikros informacinės sistemos aplinkoje, tam tikrų dalyvių atliekami proceso žingsniai – padalintos juostos žymi dalyvius, kurie atlieka juostuose esančius proceso žingsnius. |
| Sprendimai ir sąlygos |  |
| Sprendimas ar sujungimas | Sprendimas, sąlyga arba jų kelių susiejimas po sprendimo sąlygos. Procesas tęsiamas daugiau bei viena šaka, kurios sąlyga tenkinama. |
| Lygiagretus išskyrimas ar sujungimas | Lygiagrečiai žingsnių išskyrimas arba susiejimas. Visos išėjusios sekos pradedamos vykdyti lygiagrečiai, kol pasibaigia arba yra sujungiamos. Sujungiant sekas yra laukiama kol visos susijungiančios sekos pasieks susiejimą. |
| Sprendimas ar sujungimas (ARBA) | Sprendimas, sąlyga arba jų kelių susiejimas po sprendimo sąlygos. Gali būti daugiau nei viena tinkanti sąlyga. |
| Įvykiais paremtas sprendimas ar sujungimas | Įvykiu paremta sąlyga. Tikrinama ar įvyko numatytas įvykis ir jam įvykus procesas vyksta numatyta seka. |
| Sudėtingas sprendimas ar sujungimas (užpildytas) | Sprendimas, sąlyga arba jų kelių susiejimas po sprendimo sąlygos. Procesas tęsiamas tik viena šaka, kurios sąlyga tenkinama. |
| Srautai Nuorodos į kitus žingsnius |  |
| Nuoroda į kitą žingsnį | Nuoroda į kitą žingsnį tame pačiame procese. |
| Nuoroda į kitą žingsnį kitame konteineryje | Nuoroda į kitą žingsnį tame pačiame procese, tačiau kitame konteineryje |
| Įvykiai |  |
| Pradžios įvykis | Proceso pradžia. |
| Tarpinis įvykis | Proceso tarpinis įvykis, nurodantis, kad procesas tęsiamas įvykus tam tikram įvykiui. |
| Tarpinis įvykis (laikmatis) | Proceso tarpinis įvykis, nurodantis, kad tęsiama tam tikru laiku ar praėjus laiko intervalui. |
| Tarpinis įvykis (atšaukimas) | Proceso tarpinis įvykis, nurodantis, kad žingsnio vykdymas nutraukiamas dėl tam tikrų aplinkybių. |
| Pabaigos įvykis | Proceso pabaiga |
| Proceso žingsniai |  |
| Žingsnis | Proceso žingsnis. |
| Naudotojo žingsnis | Proceso žingsnis, kai norima akcentuoti, kad žingsnis vykdomas naudotojo. |
| Sistemos žingsnis | Proceso žingsnis, kai norima akcentuoti, kad žingsnis vykdomas sistemos automatiškai. |
| Rankiniu būdu vykdomas žingsnis | Proceso žingsnis, kai norima akcentuoti, kad žingsnis vykdomas rankiniu būdu ne sistemos priemonėmis. |
| Iškviečiantis subprocesą žingsnis | Subproceso žingsnis. Nurodoma, kad iškviečiamas subprocesas, kuris pavaizduotas kitoje diagramoje. |
| Artefaktai |  |
| Komentaras | Tekstinis komentaras, paaiškinimas ar kitoks apibūdinimas padedantis lengviau suprasti proceso eigą. |

## PRIEDAS. Esami veiklos procesai

### APT paskyros sukūrimas

Periodiškai gavus duomenis iš Licencijų IS ar  VVTAT automatiškai E. turistas sukuriama APT paskyra, apie tai informuojant APT atstovą.

9.2 pav. APT paskyros sukūrimo esamo proceso schema

9.2 lentelė. APT paskyros sukūrimo esamo proceso aprašymas

| Nr. | Žingsnis / subprocesas | Vykdytojas/ vykdymo vieta | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gauti duomenis iš išorinių IS | E.turistas | Suėjus nustatytam terminui, E. turistas automatiškai inicijuoja APT paskyros sukūrimą (duomenų gavimą iš išorinių IS ir registrų). E. turistas gauna šiuos duomenis: Iš Licencijų IS – duomenis apie APT, kurios turi licencijas. Iš TODB – papildomi duomenys apie APT. |
|  | Sugeneruoti APT paskyras | E. turistas | Sistema automatiškai sugeneruoja paskyras pagal iš Licencijų IS gautus duomenis. Vienai licencijai sugeneruojama viena paskyra. Automatiškai sudaromas APT paskyrų sąrašas. Jei duomenys dubliuojasi, sistema turi automatiškai sujungti APT paskyros duomenis (pvz., yra gaunami duomenys iš Licencijų IS apie tą pačią APT, sistema sąraše pateikia kaip vieną APT). |
|  | Peržiūrėti APT paskyrų sąrašą | Super administratorius, Administratorius | Naudotojas peržiūri sugeneruotą APT paskyrų sąrašą. Sąrašą galima filtruoti pagal APT rūšį, licencijos galiojimo duomenis ir kt. detalios analizės ir projektavimo etapų metu su Perkančiąją organizacija suderintus filtrus. |
|  | Koreguoti APT paskyrų sąrašą | Super administratorius, administratorius | Naudotojas gali naikinti APT paskyras (jei IS buvo gauti seni APT duomenys, pvz., APT nebevykdo veiklos ir pan.) |
|  | Patvirtinti APT paskyrų sąrašą | Super administratorius, administratorius | Naudotojas patvirtina, kad APT paskyrų sąrašas teisingas. Galimas masinis arba dalinis sąrašo patvirtinimo veiksmas. |
|  | Išsiųsti APT prisijungimo duomenis | E. turistas | Sistema automatiškai išsiunčia kiekvienai APT prisijungimo duomenis (pvz., informacinis pranešimas, prisijungimo prie sistemos nuoroda ir prisijungimo vardas bei laikinas slaptažodis). |

### APT paskyros duomenų atnaujinimas

APT atstovas, gavęs automatinį pranešimą apie sugeneruotą APT paskyrą, pateiktais laikinais prisijungimo duomenimis prisijungia prie E. turistas ir pateikia visus privalomus pateikti APT duomenis. Taip pat, APT atstovas gali tvarkyti APT atstovaujančių asmenų duomenis, jų teises ir roles.

9.3 pav. APT paskyros atnaujinimo esamo proceso schema

9.3 lentelė. APT paskyros atnaujinimo esamo proceso aprašymas

| Nr. | Žingsnis / subprocesas | Vykdytojas/ vykdymo vieta | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prisijungti prie APT paskyros | APT vadovas/atstovas | Naudotojas gavęs el. paštu prisijungimo duomenis, prisijungia prie E.turistas įvesdamas vartotojo vardą ir laikiną slaptažodį. Arba autentifikuojasi per VIISP. |
| 2. | Atnaujinti APT paskyros duomenis | APT vadovas/atstovas | Naudotojas pasikeičia slaptažodį ir pasirenka atnaujinti APT paskyros duomenis. Toliau gali būti vykdomi proceso 3 arba 4 žingsnis. |
| 3. | Įvesti APT paskyros duomenis | APT vadovas/atstovas | Naudotojas įveda APT duomenis. |
| 4. | Išsaugoti duomenis | APT vadovas/atstovas | Išsaugomi atnaujinti APT paskyros duomenys. Atnaujinti APT paskyrų duomenys automatiškai išsaugomi. |

### Turisto registracijos kortelės pildymas

APT kortelė pildoma E.turistas arba duomenys turisto kortelei užpildyti gaunami automatiškai per API sąsają iš APT IS, arba įkeliami (gali būti įkeliami daugiau nei vieno turisto kortelės duomenys) CSV ar kitu formatu.

9.4 pav. Turisto registracijos kortelės pildymo esamo proceso schema

9.4 lentelė. Turisto registracijos kortelės pildymo esamo proceso aprašymas

| Nr. | Žingsnis / subprocesas | Vykdytojas/ vykdymo vieta | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pildyti registracijos kortelės duomenis | APT naudotojas | Autentifikuotas APT naudotojas, kuris prisijungia prisijungimo vardu ir slaptažodžiu arba VIISP autentifikavimo priemonėmis, pasirenka pildyti turisto registracijos kortelės duomenis ir juos pildo. |
|  | Tikrinti duomenų dubliavimą | E. turistas | Sistema tikrina ar jau buvo įvesti tokios kortelės duomenys. |
|  | Pateikti klaidos klaidos pranešimą | E. turistas | Jei APT naudotojas jau suvedė į E.turistas turisto registracijos kortelės duomenis, sistema pateikia informacinį pranešimą, kad duomenys buvo suvesti ir jie nebus išsaugoti. |
|  | Išsaugoti duomenis | E. turistas | Sistema išsaugo turisto registracijos kortelės duomenis ir pateikia sėkmės pranešimą, kad duomenys sėkmingai išsaugoti. |
|  | Koreguoti kortelės duomenis išvykstant | APT naudotojas | Suėjus Turisto registracijos kortelėje nurodytam turisto išvykimo terminui, sistema automatiškai išsiunčia pranešimą su išvykstančių turistų kortelių duomenimis APT naudotojui apie poreikį peržiūrėti ir patikslinti turisto registracijos kortelės (-ių) duomenis. APT naudotojas, esant poreikiui, pakoreguoja turisto kortelę (išvykimo datą (jei reikia) ir užpildo likusius duomenis (pvz., kambarys (-iai), apgyvendinimo bendra suma, papildomos paslaugos)). |
|  | Išsaugoti duomenis | APT naudotojas | Išsaugomi turisto registracijos kortelės duomenys. Jei asmuo registruojamas pirmą kartą E. turistas sistemoje, jam automatiškai sugeneruojamas ir priskiriamas kodas. |
|  | Pildyti kliento apgyvendinimo duomenis | APT darbuotojas | AI darbuotojas APT IS pildo kliento registracijos duomenis. APT registracijos duomenys perduodami į E. turistas per API. Turi būti perduodami visi reikiami registravimo ir išregistravimo duomenys. Arba įkeliami CVS ar kitu detalios analizės ar projektavimo etapo metu suderintu formatu. |
|  | Įkelti registracijos duomenis | APT naudotojas | Autentifikuotas APT naudotojas įkelia CSV ar kito detalios analizės ar projektavimo etapo metu suderinto formato duomenis. Gali būti įkeliami ne vienos turisto registracijos kortelės duomenis, o jų rinkinio. Įkėlus duomenis, turi būti automatiškai sukuriamos turistų duomenų kortelės. |

### Statistinių ataskaitų sugeneravimas ir teikimas

Autentifikuotas APT naudotojas gali inicijuoti ataskaitų formavimą. Statistinės ataskaitos generuojamos APT paskyros, turisto kortelių ir APT papildomai pateiktų duomenų pagrindu.

9.5 pav. Statistinių ataskaitų sugeneravimo ir pateikimo esamo proceso schema

9.5 lentelė. Statistinių ataskaitų sugeneravimo ir pateikimo esamo proceso aprašymas

| Nr. | Žingsnis / subprocesas | Vykdytojas/ vykdymo vieta | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pateikti pranešimą dėl duomenų atnaujinimo | E. turistas | Sistema periodiškai pateikia APT vadovams/atstovams pranešimus, dėl duomenų atnaujinimo. Duomenų atnaujinimo pranešimai pateikiami atsižvelgiant į APT rūšį, veiklą vykdantį asmenį (FA/JA) ir nustatytą duomenų atnaujinimo periodiškumą. |
|  | Pildyti ataskaitoms trūkstamus duomenis | APT vadovas/atstovas | Pateikti duomenų laukai atsižvelgiant į APT rūšį ir veiklą vykdantį asmenį (JA/ FA), pvz., JA kas ketvirtinį turi nurodyti koks darbuotojų skaičius ir jų dirbtų valandų kiekis už laikotarpį, FA neturi pateikti tokių duomenų, todėl jam nebūtų atvaizduojamas toks laukas. |
|  | Išsaugoti duomenis | APT vadovas/atstovas | Išsaugomi papildomai pateikti duomenys. |
|  | Generuoti ataskaitas | E. turistas | Sistema automatiškai generuoja APT naudotojo pasirinktas ataskaitas. Duomenų ataskaitos HOT-01, HOT-02, TUR-11 ir kt. generuojamos pagal APT rūšį, veiklą vykdantį asmenį (JA/ FA). Ataskaitos sugeneruojamos remiantis APT profilio duomenimis, turisto registracijos kortelių duomenimis, bei APT pateiktais statistinėms ataskaitoms trūkstamais duomenimis. APT naudotojas gali inicijuoti naujos ataskaitos generavimą iš E. turistas saugomų duomenų (pvz. turistų skaičius per pasirinktą laikotarpį ir t.t.). |
|  | Peržiūrėti ataskaitas | APT vadovas/atstovas | Naudotojas gali pasirinkti peržiūrėti sugeneruotas ataskaitas. Pasirinkus peržiūrą atsiunčiamos sugeneruotos ataskaitos į naudotojo kompiuterį. |

## PRIEDAS. Būsimi veiklos procesai

### Turistinio maršruto sukūrimas ir peržiūra

Žemiau esančiame paveiksle pateikiama turistinio maršruto sukūrimo ir peržiūros būsimo proceso schema.

9.6 pav. Turistinio maršruto sukūrimo ir peržiūros būsimo proceso schema

9.7 lentelė. Turistinio maršruto sukūrimo ir peržiūros būsimo proceso aprašymas

| Nr. | Žingsnis / subprocesas | Vykdytojas/ vykdymo vieta | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pasirinkti parametrus | Išorinis naudotojas | Naudotojas, kuris nori sugeneruoti individualų turistinį maršrutą, pasirenka maršruto parametrus. |
|  | Sugeneruoti turistinį maršrutą | NTIS | Pagal pasirinktus individualaus turistinio maršruto parametrus, sugeneruojamas turistinis maršrutas. Maršrutas sugeneruojamas AI pagalba. |
|  | Peržiūrėti turistinį maršrutą | Išorinis naudotojas | Naudotojas peržiūri sugeneruotą turistinį maršrutą. Turistinis maršrutas turi būti pateikiamas objektų sąraše ir žemėlapyje. Jeigu yra poreikis koreguoti turistinį maršrutą, tuomet naudotojas turi galėti koreguoti turistinio maršruto parametrus arba į turistinį maršrutą įtraukti / iš jo pašalinti / pakeisti objektus. |
|  | APT rezervavimas | Išorinis naudotojas | Jeigu yra poreikis, naudotojas, peržiūrėdamas sugeneruotą turistinį maršrutą, turi galėti inicijuoti APT rezervavimo funkcionalumą. Vykdomas subprocesas APT rezervavimas. |
|  | Lankytino objekto rezervavimas ar bilieto įsigijimas | Išorinis naudotojas | Jeigu yra poreikis, naudotojas, peržiūrėdamas sugeneruotą turistinį maršrutą, turi galėti inicijuoti lankytino objekto rezervavimo ar bilieto įsigijimo funkcionalumą. Vykdomas subprocesas Lankytino objekto rezervavimas ar bilieto įsigijimas. |
|  | Pasirinkti eksportavimo parametrus | Išorinis naudotojas | Jeigu reikia eksportuoti sugeneruotą turistinį maršrutą, tuomet naudotojas parenka eksportavimo parametrus (formatą ir pan.). |
|  | Eksportuoti turistinį maršrutą | NTIS | Pagal parinktus eksportavimo parametrus, eksportuojamas turistinis maršrutas. |

### APT rezervavimas

Žemiau esančiame paveiksle pateikiama APT rezervavimo būsimo proceso schema.

9.7 pav. APT rezervavimo būsimo proceso schema

9.7 lentelė. APT rezervavimo būsimo proceso aprašymas

| Nr. | Žingsnis / subprocesas | Vykdytojas/ vykdymo vieta | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pasirinkti APT | Išorinis naudotojas | Naudotojas pasirenka reikiamą APT. APT galima pasirinkti iš APT sąrašo ar turistinio maršruto iš pasiūlytų APT. |
|  | Peržiūrėti APT duomenis | Išorinis naudotojas | Naudotojas peržiūri APT duomenis. |
|  | Inicijuoti APT rezervavimą | Išorinis naudotojas | Naudotojas inicijuoja APT rezervavimą. |
|  | Nukreipti į APT | NTIS | Naudotojas nukreipiamas į APT svetainę ar APT pateiktą rezervavimo sistemą. |

### Lankytino objekto rezervavimas ar bilietų įsigijimas

Žemiau esančiame paveiksle pateikiama lankytino objekto rezervavimo ar bilietų įsigijimo būsimo proceso schema.

9.8 pav. Lankytino objekto rezervavimo ar bilietų įsigijimo būsimo proceso schema

9.8 lentelė. Lankytino objekto rezervavimo ar bilieto įsigijimo būsimo proceso aprašymas

| Nr. | Žingsnis / subprocesas | Vykdytojas/ vykdymo vieta | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pasirinkti objektą | Išorinis naudotojas | Naudotojas pasirenka reikiamą lankytiną objektą. Lankytiną objektą galima pasirinkti iš lankytinų objektų sąrašo ar turistinio maršruto iš pasiūlytų lankytinų objektų. |
|  | Peržiūrėti objekto duomenis | Išorinis naudotojas | Naudotojas peržiūri lankytino objekto duomenis. |
|  | Inicijuoti objekto rezervavimą ar bilieto įsigijimą | Išorinis naudotojas | Naudotojas inicijuoja lankytino objekto rezervavimą ar bilieto įsigijimą. |
|  | Nukreipti į svetainę | NTIS | Naudotojas nukreipiamas į lankytino objekto svetainę ar lankytino objekto pateiktą rezervavimo sistemą. |

### Turistų vietinės rinkliavos duomenų deklaravimas ir rinkliavos sumokėjimas

Žemiau esančiame paveiksle pateikiama turistų vietinės rinkliavos duomenų deklaravimo ir rinkliavos apmokėjimo būsimo proceso schema.

9.9 pav. Turistų vietinės rinkliavos duomenų deklaravimo ir apmokėjimo būsimo proceso schema

9.9 lentelė. Turistų vietinės rinkliavos duomenų deklaravimo ir rinkliavos sumokėjimo būsimo proceso aprašymas

| Nr. | Žingsnis / subprocesas | Vykdytojas/ vykdymo vieta | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sugeneruoti rinkliavos deklaraciją | NTIS | Suėjus nustatytam terminui, automatiškai sugeneruojama vietinės turistų rinkliavos deklaracija. Vietinės turistų rinkliavos deklaracija sugeneruojama pagal turistų duomenų kortelių duomenis ir savivaldybės nustatytus parametrus. |
|  | Peržiūrėti rinkliavos deklaracijos duomenis | Autentifikuotas naudotojas | Naudotojas peržiūri sugeneruotos rinkliavos deklaracijos duomenis. |
|  | Tikslinti rinkliavos deklaraciją | Autentifikuotas naudotojas | Esant poreikiui, naudotojas gali tikslinti vietinės turistų rinkliavos deklaracijos duomenis. |
|  | Patvirtinti rinkliavos deklaraciją | Autentifikuotas naudotojas | Naudotojas patvirtina vietinės turistų rinkliavos deklaracijos duomenis. |
|  | Perduoti rinkliavos deklaraciją | NTIS | Vietinės turistų rinkliavos deklaracijos duomenys automatiškai perduodami į savivaldybės IS. |
|  | Apmokėti rinkliavą | Autentifikuotas naudotojas | Naudotojas apmoka vietinę turistų rinkliavą. Apmokėjimui atlikti iškviečiama VIISP. |