Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalinio remonto darbai

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalinio remonto darbai.

- Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutė, Dariaus ir Girėno g. 1.

- Darbų vieta: Šilutės rajono savivaldybės seniūnijos.

- Kategorija: Neypatingieji ir nesudėtingieji statiniai.

PRELIMINARIOS DARBŲ APIMTYS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per 24 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kelio ašinės linijos nužymėjimas | km | 5 |
| 2 | Augalinio grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas iki 5 km atstumu | 100 m3 | 10 |
| 3 | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai | 100 m2 | 200 |
| 4 | Valomų pakelės griovių kasimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais, pakraunant gruntą į autotransportą ir išvežant iki 5 km atstumu | 100 m3 | 5 |
| 5 | Žemės sankasos tankinimas mechanizuotai | 100 m3 | 100 |
| 6 | Augalinio grunto pasklaidymas, planiravimas, apsėjant žolių mišiniu (storis 8 cm) | 100 m2 | 100 |
| 7 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | 100 m3 | 50 |
| 8 | Dvisluoksnio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos, frakcija 0/45 mm. | 100 m3 | 30 |
| 9 | AC 16 PD asfaltbetonio vien sluoksnės dangos įrengimas (storis 8 cm) | 100 m2 | 100 |
| 10 | AC 16 PD asfaltbetonio vien sluoksnės dangos įrengimas (storis 6 cm) | 100 m2 | 20 |
| 11 | Sandarinimo siūlės įrengimas | 100 m | 2 |
| 12 | Kelkraščių įrengimas iš skaldos (80%) ir augalinio grunto (20%) mišinio (storis 6 cm) | 100 m2 | 30 |
| 13 | Stabilizuoto grunto pagrindo sluoksnio (su hidrauliniais rišikliais ir jonų mainus gerinančiu priedu) įrengimas su medžiagomis, h-0,3 m | 100 m2 | 100 |
| 14 | 4,5 cm storio minkštojo asfalto dangos įrengimas iš mišinio 16-d V6000 tipas C | 100 m2 | 100 |
| 15 | Šulinių dangčių pritaikymas prie esamos dangos | vnt. | 40 |
| 16 | Geodezinės nuotraukos parengimas | 100 m2 | 220 |
| 17 | Kapitalinio remonto aprašo parengimas. Preliminarus aprašų kiekis 20 vnt. Tiekėjas turi įsivertinti ir topografinės nuotraukos parengimą. | 100 m2 | 220 |
| 18 | Išpildomosios nuotraukos parengimas. Preliminarus kiekis 20 vnt. | 100 m2 | 220 |
| 19 | Geologinių tyrimų atlikimas | vnt. | 22 |
| 20 | Atrama kelio ženklams (d=60,3 mm skersmens) | m | 60 |
| 21 | Kelio ženklas (su tvirtinimo elementais) | m2 | 30 |
| 22 | Ryšių tinklų apsauginio vamzdžio įrengimas 110mm skersmens | 100m | 3 |
| 23 | Paviršiaus šiurkštinimas įvoluojant neapdorotą skaldytą granito mineralinę medžiagą fr. 2/5 | 100m2 | 3 |
| 24 | Drenažo iš plastikinių vamzdžių su geotekstilės filtrų įrengimas, kai vamzdžių skersmuo 113/128 mm | 100 m | 10 |
| 25 | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas skaldele | m³ | 200 |
| 26 | Geotekstilės paklojimas | 100 m² | 20 |

Rangovas laimėjęs konkursą per 2 mėnesius po užsakymo pateikimo (elektoriniu paštu), turės parengti vietinės reikšmės kelio (gatvės) kapitalinio remonto aprašą ir jį pateikti Užsakovui suderinimui. Darbų pradžia – ne mažiau kaip po 5 darbo dienų po statybvietės perdavimo akto pasirašymo. Darbų atlikimo terminas dėl kiekvieno objekto bus nustatomas atskirai, atsižvelgiant į darbų apimtis.

Rangovas turi atsakyti, kad į statybos aikštelę teikiami statybos produktai būtų tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitiktų techninius specifikacijų reikalavimus. Įvertinti ar statybos produktai atitinka darniuosius standartus ir Europoje pripažįstamas nacionalines technines specifikacijas bei nacionalines technines specifikacijas atitiktį deklaruoja pats gamintojas (gamintojo įgaliotas tiekėjas). Kiekvienu atveju turi būti parenkama paprasčiausia produkto saugą užtikrinanti procedūra. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Statybvietės priežiūra. Statybvietėje gali būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios nepavojingos statybinės atliekos iki statybos darbų pabaigos. Atliekos sandėliuojamos atliekų konteineriuose. Statybinės atliekos tvarkomos ir išvežamos vadovaujantis Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.291562/asr).

Reikės fotonuotraukų, fiksuojančių statybos eigą. Rangovas turės pasirūpinti, kad fotonuotraukos būtų daromos ir juose būtų fiksuojamas visas užbaigtas darbas ir statiniai.

Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Pasiūlyme naudojami techniniai standartai turi atitikti techninius standartus, nurodytus techninėje dokumentacijoje, arba būti jiems lygiaverčiai.

Rangovas įvykdęs darbus turi parengti išpildomąsias geodezines nuotraukas (paruošti statybos įvykdymo brėžinius pagal faktiškai atliktus darbus, užfiksuoti visi pakeitimai, papildymai, išmatavimai ir kiti patikslinimai, padaryti vykdant statybą).

Esant poreikiui Užsakovas suteiks įgaliojimus rangovui atstovauti Šilutės rajono savivaldybės administraciją kitose institucijose, pateikti prašymą nuotoliniu būdu ir kita.

Rangovas turės užtikrinti, kad Statybvietėje būtų tik tie darbuotojai, kurie turi skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą arba bus užregistravę savo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį bei turės identifikavimo priemonę.

Visi Darbų perdavimo-priėmimo aktai, pranešimai tarp statybos dalyvių, PVM sąskaitos-faktūros sudaromi, teikiami statybos dalyviams ir pasirašomi jų tik el. būdu;

Darbai vykdomi vykstant eismui, prisilaikant visų saugiam eismui būtinų KET reikalavimų.

Rangovas turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas ar kt.) buvo rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.

Prieš pradedant rangos darbus pateikiama rangovui, techniniam prižiūrėtojui: pasirašytas statybvietės perdavimo-priėmimo aktas, įkainotų veiklų (darbų grupių) sąrašas.

Atliktų darbų apskaita vykdoma rangovui pateikiant Užsakovui „Atliktų darbų aktas“ forma F-2, „Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma“ forma F-3, sąskaitos faktūros.

Užbaigus statybos darbus Rangovas perduoda Užsakovui išpildomąją dokumentacija, medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas.

Pasirašomas darbų priėmimo – perdavimo aktas.

Rangos darbai ir kitos išlaidos bus finansuojamos Kelių priežiūros programos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Vėluojant atlikti sutartinius įsipareigojimus daugiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Užsakovas gali skirti 5 000,00 eurų baudą (nuo užsakymo pateikimo tiekėjui). Delspinigiai 0,05 procentai.

Darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai” ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais statybą. Rangovas privalo vadovautis ir visais kitais su šio kelio rekonstravimu susijusiais teisės aktais ir kitais dokumentais, taip pat naujausiais pakeitimais ir papildymais.