3.2 PRIEDAS

paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | Sudargo, Burgaičių piliakalnis II, vad. Pilaite (u. k. KVR 3264) ir Sudargo, Burgaičių piliakalnio su gyvenviete piliakalnio, vad. Vorpiliu (u. k. KVR 3265), Šakių r. sav., Sudargo sen., Burgaičių k., taikomieji moksliniai tyrimai ir tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo) darbų projektas, projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra ir darbo brėžinių parengimas tvarkybos darbų metu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data |  | Sutarties numeris |  |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas (Užsakovas) | 1.1.1. Pavadinimas | Kultūros infrastruktūros centras |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 110051791 |
|  | 1.1.3. Adresas | Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | Ne PVM mokėtojas |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT69 4040 0636 1000 0273 |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas | LR finansų ministerija |
|  | 1.1.7. Telefonas | +370 5 272 4095 |
|  | 1.1.8. El. paštas | kic@kultūrosic.lt |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas | Direktorius Šarūnas Šoblinskas |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | Įstaigos nuostatai |
| 1.2. Pirkėjas (Statytojas) | 1.2.1. Pavadinimas |  |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas |  |
|  | 1.2.3. Adresas |  |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.2.7. Telefonas |  |
|  | 1.2.8. El. paštas |  |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas |  |
| 1.3. Tiekėjas | 1.2.1. Pavadinimas |  |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas |  |
|  | 1.2.3. Adresas |  |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.2.7. Telefonas |  |
|  | 1.2.8. El. paštas |  |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas |  |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą |  |  |  |  |  | 2.1.1. Užsakovo atsakingas asmuo – 2.1.2. Statytojo (jei prisideda) atsakingas asmuo – |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  |  |  |  |  | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |  |  |  |  |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikti Pirkėjui: Sudargo, Burgaičių piliakalnis II, vad. Pilaite (u. k. KVR 3264) ir Sudargo, Burgaičių piliakalnio su gyvenviete piliakalnio, vad. Vorpiliu (u. k. KVR 3265), Šakių r. sav., Sudargo sen., Burgaičių k., taikomieji moksliniai tyrimai ir tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo) darbų projektas, projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra ir darbo brėžinių parengimas tvarkybos darbų metu paslaugas (toliau – Paslaugos). Išsamus Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Tyrimų užduotis (Techninė specifikacija)“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris | Sudargo, Burgaičių piliakalnis II, vad. Pilaite (u. k. KVR 3264) ir Sudargo, Burgaičių piliakalnio su gyvenviete piliakalnio, vad. Vorpiliu (u. k. KVR 3265), Šakių r. sav., Sudargo sen., Burgaičių k., taikomieji moksliniai tyrimai ir tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo) darbų projektas, projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra ir darbo brėžinių parengimas tvarkybos darbų metu paslaugų pirkimo Nr. xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netaikoma |  |  |
| 4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Paslaugų suteikimo terminai, kai Paslaugos teikiamos etapais | Tiekėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas Techninėje specifikacijoje nurodytais terminais ir sąlygomis: Tyrimai, projektavimas (pirmojo etapo paslaugos) – 14 mėnesių nuo paslaugų teikimo pradžios (projektas ekspertizėms organizuoti pateikiamas per 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo). Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra ir darbo brėžinių parengimas tvarkybos darbų metu (antrojo etapo paslaugos) – 36 mėnesiai nuo tvarkybos darbų pradžios. Šis terminas automatiškai pratęsiamas tokiam laikui, kuriam yra pratęsiami, nukeliami arba stabdomi tvarkybos darbai iki jų užbaigimo dokumentų gavimo dienos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Paslaugų / jų dalies / etapo / periodo suteikimo termino atidėjimas ir/ar pratęsimas | Sutarties paslaugų teikimas Tiekėjo prašymu ir Užsakovui sutikus, bet kuriuo Sutarties įgyvendinimo metu, gali būti atidedamas iki 3 mėn. laikotarpiui. Paslaugų teikimo atidėjimo terminas yra nurodomas Paslaugų suteikimo grafike (Sutarties priede Nr. 3 „Tyrimų, Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų suteikimo grafikas“ (toliau – Grafikas) ar jo patikslinimuose. Tiekėjas turi teisę į Paslaugų suteikimo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Paslaugų suteikimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 d. d., apie tai praneša Pirkėjui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Pirkėjas. Pirkėjui sutikus, Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 2 mėn. laikotarpiui. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka | Užsakymai teikiami Tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu ir laikomi gautais nedelsiant nuo Užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimties |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netaikoma |  |  |
| 4.5. Pateikiami dokumentai | Turi būti pateikiami šie dokumentai: Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas, Suteiktų paslaugų aktas ir Sąskaita faktūra. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  |  | Fiksuotos kainos kainodara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara |  |  | Pradinės Sutarties vertė yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) be PVM. PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais). Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Paslaugų kiekį ir (ar) apimtį. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Užsakovui perduotas Paslaugas yra sumokama dalimis tokiais etapais: | Paslaugų etapas; Kaina be PVM, Eur; PVM, Eur; Kaina su PVM, Eur. 5.2.1. Tyrimai, tvarkybos darbų projekto parengimas:. 5.2.1.1. už atliktus paruošiamuosius darbus ir batimetrinius matavimus (iki 5 proc. pirmojo etapo kainos);. 5.2.1.2. už pateiktą parengtą projektą Užsakovui ekspertizėms organizuoti (iki 60 proc. pirmojo etapo kainos);. 5.2.1.3. už visas likusias pirmojo etapo paslaugas ir pateiktą leidimą atlikti tvarkybos darbus (35 proc. ir daugiau pirmojo etapo kainos).. 5.2.2. Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros ir darbo brėžinių parengimo paslaugos (antrasis etapas). |
| 5.2.3. Tiekėjui už tinkamai suteiktas ir Sutartyje nustatyta tvarka Užsakovui perduotas pirmojo etapo Paslaugas yra sumokama tokia tvarka: |  |  |  |  |  | 5.2.3.1. neviršijant 5.2.1.1 papunktyje nurodytos kainos už atliktus paruošiamuosius darbus ir batimetrinius matavimus; 5.2.3.2. neviršijant 5.2.1.2 papunktyje nurodytos kainos už pateiktą parengtą projektą Užsakovui ekspertizėms organizuoti; 5.2.3.3. likusi dalis pirmojo etapo Paslaugų kainos Tiekėjui yra sumokama po to, kai Tiekėjas suteikia 5.2.1.3 papunktyje visas likusias pirmojo etapo Paslaugas ir pateikia suderinto su KPD teritoriniu skyriumi projekto projektinę dokumentaciją su leidimu atlikti tvarkybos darbus. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. Tiekėjui už antrojo etapo Paslaugas yra sumokama tokia tvarka: |  |  |  |  |  | Tiekėjui už projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūrą ir darbo brėžinių parengimo Paslaugas gali būti mokama kas mėnesį, arba rečiau, kitais laikotarpio intervalais kai vykdomi tvarkybos darbai. Tiekėjui apmokama ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal Užsakovo, Statytojo ir Tiekėjo pasirašytus suteiktų Paslaugų aktus ir Tiekėjo Užsakovui ir Statytojui išrašytas PVM sąskaitas faktūras, pateiktas naudojantis sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema SABIS priemonėmis. Tiekėjas suteiktų Paslaugų akto projektą privalo suderinti su Užsakovu. Tiekėjas Užsakovui teikia suteiktų Paslaugų aktus pasirašytus Statytojo, o aktai turi būti pateikti iki einamųjų metų lapkričio 30 d. Tiekėjas Užsakovui ir Statytojui išrašo atskiras PVM sąskaitas faktūras. Tiekėjui už antrojo etapo Paslaugas apmokama (šio etapo Paslaugų kaina išskaidoma) proporcingai pagal per atitinkamus metus atliktų tvarkybos darbų vertę ją lyginant su bendra darbų verte, neviršijant Sutarties 5.2.2 papunktyje nurodytos sumos. Už antrojo etapo Paslaugas Tiekėjui bus mokama iš šių Paslaugų vykdymo tais metais skirto biudžeto finansavimo. Užsakovas ir Statytojas už antrojo etapo Paslaugas įsipareigoja galutinai atsiskaityti su Tiekėju užbaigus tvarkybos darbus objekte. |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles |  |  |  |  |  | Sutarties kaina bus perskaičiuojama: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2. dėl kitų mokesčių, lemiančių Paslaugų kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo. |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  |  |  |  |  | Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Papildomu susitarimu (toliau-Susitarimas) ir turi būti taikoma nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas). |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Paslaugų kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo |  |  |  |  |  | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia kitų (ne PVM) mokesčių, lemiančių Tiekėjo teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytos kainos / įkainių pokytį, mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai (pavyzdžiui, dėl akcizų pokyčių ir pan.), Sutartyje nurodyta Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami juos didinant arba mažinant. Peržiūra įforminama Susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota (-as) Sutarties kaina / įkainis taikoma (-as) tik tai Paslaugų daliai, kuri bus teikiama nuo Sutarties Šalies prašymo peržiūrėti kainą pateikimo dienos, ir tik tuo atveju, jei Paslaugų dalies kainos dedamąją, paveiktą mokesčių pokyčio, galima aiškiai išskirti pagal Sutarties kainodarą. |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netaikoma |  |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka Užsakovas už tinkamai suteiktas Paslaugas Tiekėjui sumoka iš viso ____________Eur su PVM dydžio piniginių lėšų sumą, Statytojas už tinkamai suteiktas Paslaugas Tiekėjui sumoka iš viso ___________ Eur su PVM dydžio piniginių lėšų sumą. |  |  |  | Užsakovas ir Statytojas už atliktus darbus atsiskaito proporcingai įsipareigojimo finansuoti Sutartį procentine dalimi ne vėliau kaip per 30 k. d. pagal Užsakovo, Statytojo ir Tiekėjo pasirašytus suteiktų paslaugų aktus (Sutarties 4 priedas) nuo Sąskaitos faktūros gavimo dienos. Visais atvejais už tinkamai suteiktas Paslaugas atsiskaitoma iki einamųjų metų lapkričio 30 d. Jeigu dokumentai patvirtinantys tinkamą Paslaugų suteikimą ir reikalingi atsiskaitymui pateikiami po einamųjų metų lapkričio 30 d., tuomet už tinkamai suteiktas Paslaugas atsiskaitoma ateinančiais metais. Apmokėjimo sąlygos: Tiekėjui pageidaujant, gali būti mokama už faktiškai ir tinkamai suteiktas kokybiškas paslaugas pagal pasiūlyme nurodytus įkainius. Abiejų Šalių Paslaugų perdavimo – priėmimo akto (Sutarties 5 priedas) pasirašymo diena laikoma paslaugų suteikimo diena. Paslaugų perdavimo – priėmimo aktas yra pagrindas PVM sąskaitai faktūrai (ar ją atitinkančiam finansiniam dokumentui) išrašyti. PVM sąskaita faktūra (ar ją atitinkantis finansinis dokumentas) turi būti išrašyta per 5 (penkias) darbo dienas nuo paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo abiejų Šalių dienos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. Avansas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netaikoma |  |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netaikoma |  |  |
| 6. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netaikoma |  |  |
| 6.2. Terminas Paslaugų trūkumams pašalinti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netaikoma |  |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI IR (AR) SPECIALISTAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai | Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. arba Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai yra nurodyti Sutarties priede Nr. [...] „Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas | Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti ne mažesnės kaip 5 proc. nuo projektų parengimo paslaugų vertės, nurodytos Sutarties 5.2.1 papunktyje, sumos dydžio be PVM banko arba draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą pagal Sutarties 6 priede pateiktos formos turinį. Sutartis įsigalioja tik Tiekėjui pateikus reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Šis Tiekėjo pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas turi galioti ne trumpiau kaip 15 mėn. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymas yra pratęsiamas, taip pat atitinkamai, Sutarties vykdymo pratęsimo laikotarpiui, turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas, ne trumpesniu nei 1 mėn., po visų darbų pagal Sutartį pabaigos, laikotarpiu. Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros ir darbo brėžinių parengimo (antrojo etapo) paslaugų vykdymas užtikrinamas netesybomis, kurias Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, turės sumokėti 10 proc. nuo projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros ir darbo brėžinių parengimo (antrojo etapo) paslaugų vertės, nurodytos Sutarties 5.2.2 papunktyje, sumos dydžio be PVM baudą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas |  |  |  |  |  |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |
| 8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  |  |  |  |  |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  |  |  |  | 9.1.1. Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą faktūrą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo suteiktas kokybiškas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,03 (trys šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos |  |  |  |  | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,03 (trys šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteiktų Paslaugų ar kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kainos be PVM. 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 10 k. d. dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka |  |  |  |  | 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 procentų dydžio bauda be PVM nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. 9.3.2. Nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, mokama 10 procentų dydžio bauda be PVM nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netaikoma |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netaikoma |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netaikoma |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netaikoma |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netaikoma |  |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netaikoma |  |
| 9.9. Kitos netesybos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netaikoma |  |
| 10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Esminės Sutarties sąlygos | Visi Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys šalių įsipareigojimai dėl Paslaugų kokybės ir (ar) įsipareigojimų įgyvendinimo terminų laikomi esminiais ir jų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, nurodytu Specialiųjų sąlygų 12.2 punkte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas | Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties įregistravimo dienos pas Užsakovą. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 55 mėnesiai (įskaitant atidėjimą ir/ar pratęsimą). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas | Paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas 2 (dviems) mėnesiams. Bendra sutarties trukmė negali būti ilgesnė kaip 55 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | 12.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą; 12.2.2. jeigu Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas daugiau nei 2 (du) mėnesius nuo Sutartyje nustatyto Paslaugų suteikimo termino; 12.2.3. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Su perkamomis paslaugomis susiję aplinkos apsaugos reikalavimai | 13.1.1. esant būtinybei spausdinti, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 ,,Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“; 13.1.2. paslaugai teikti turi būti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje turi būti pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. Su perkamomis Paslaugomis susiję socialiniai kriterijai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netaikoma |
| 14. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Priedas Nr. 1 |  | Techninė specifikacija; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. Priedas Nr. 2 |  | Pasiūlymas; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. Priedas Nr. 3 |  | Grafikas; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. Priedas Nr. 4 |  | Suteiktų paslaugų aktas; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. Priedas Nr. 5 |  | Perdavimo-priėmimo aktas; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. Priedas Nr. 6 |  | Pirkimo sutarties įvykdymo garantijos forma/Pirkimo sutarties įvykdymo laidavimo rašto forma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIRKĖJAS (UŽSAKOVAS) |  |  |  |  |  |  | PIRKĖJAS (STATYTOJAS) | TIEKĖJAS |  |  |  |  |
| (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |  |  |  |  |  |  | (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) | (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |  |  |  |  |
| (parašas) |  |  |  |  |  |  | (parašas) | (parašas) |  |  |  |  |

______________