2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Perkančioji organizacija – VšĮ Klaipėdos Universitetas (toliau – Užsakovas), įmonės kodas 211951150, adresas: H. Manto g. 84, Klaipėda, Lietuva (toliau vadinamas – Perkančioji organizacija), atviro konkurso  būdu (toliau – Pirkimas), numato įsigyti JTGMF pastato  (un.nr. 2199-3024-4019) restauravimo – pastogės pritaikymo mokymo reikmėms tvarkomuosius ir tvarkybos darbus  (toliau – Darbai).

2. Pirkimo objektas – KU miestelio JTGMF pastato tvarkomieji ir tvarkybos  darbai pagal parengtą statybos techninį projektą.

3. Numatomų vykdyti rangos darbų sprendiniai, techniniai reikalavimai darbams ir medžiagoms pateikti Techniniame projekte (toliau – Techninis projektas). Darbo projektą, iškilus poreikiui, rengia rangovas.

Gaisrinės saugos techninį darbo projektą rengia rangovas. Darbų kiekiai, susiję su gaisrine sauga yra neįtraukti į Statybos darbų sąnaudų kiekių žiniaraštį.

4. Rangovas turi prisiimti riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą, bei išlaidas už išpildomosios nuotraukos, kadastrinių matavimų ir kt. dokumentacijos parengimą ir įregistravimą. Tiekėjas taip pat privalo įvertinti ir į pasiūlymo kainą įskaičiuoti prisijungimo sąlygas išdavusių institucijų reikalavimų vykdymą.

5. Darbų apimtis:

5.1. darbų atlikimo vieta: H. Manto g. 84 , Klaipėda

5.2. statinio naudojimo paskirtis –  mokslo;

5.3. statinio kategorija – ypatingas statinys;

5.4. darbų apimtis pagal techninį projektą;

6. Tiekėjas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

6.1. Darbų pradžia – ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo.

6.2. Darbų atlikimo terminas – 24 (dvidešimt keturi) mėn. Darbų terminas gali būti pratęstas pagal Sutartyje numatytas aplinkybes.

6.3. Darbų pabaiga – laikomas momentas, kai bus užbaigti visi numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas Užbaigtos statybos darbų perdavimo – priėmimo aktas ir pateiktas Užsakovui pastato statybos užbaigimo dokumentas (pagal tuo                                                                 metu galiojančią tvarką), patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Techninis projektas pradedamas atskiru priedu:

7.1  I Bendroji dalis,  laida 0;

7.2 II Statinio architektūra ir konstrukcijos, laida A|;

7.3 III Technologinė dalis, laida A;

7.4 III Paruošiamųjų priešprojektinių darbų dalis, laida 0;

7.5 IV Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis, laida A;

7.6 V Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo darbų dalis, laida A;

7.7 VI Elektrotechninė dalis, laida A;

7.8 VIII Elektroniniai ryšiai, laida A;

7.9 VIII Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos dalis, laida A;

7.10 XI Statybos darbų sąnaudų kiekių žiniaraštis, laida A.