TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PASTATO – MOKOMŲJŲ DIRBTUVIŲ, UNIKALUS NR. 7596-6005-9025 MOSĖDŽIO MSTL. SALANTŲ G. 5, SKUODO R. GRIOVIMO DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS

- BENDRIEJI DUOMENYS

1.1. Užsakovas:

Skuodo rajono savivaldybės administracija

Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas

Tel. +370 440 455 50

El. p. savivaldybe@skuodas.lt

1.2. Projekto įgyvendinimo vieta. Skuodo rajono savivaldybė,  Mosėdžio mstl., Salantų g. 5.

- STATYBOS TECHNINĖS  PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ UŽDUOTIS

2.1 Bendrieji reikalavimai:

Teikdamas statinių statybos techninės priežiūros paslaugas paslaugų teikėjas bus atsakingas už statinių vykdomų darbų atitikimą techniniam darbo  projektui, vadovaudamasis statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimais tikrinti atliktų darbų kokybę, pririmti tinkamai atliktus darbus. Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos turės būti vykdomos pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus. Techninės priežiūros vadovas objekte turi lankyti ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę, kai vykdomi statybos darbai.

2.2. Ataskaitos:

2.2.1. Teikdamas savo paslaugas, paslaugų teikėjas turės parengti šias ataskaitas:

– Įvadinė ataskaita – pateikiama iki statinių statybos darbų pradžios, kurioje išsamiai aprašoma statinio statybos techninės priežiūros paslaugų vykdymui naudojama organizacinė struktūra, statinio statybos techninės priežiūros paslaugų vykdymas.

– Baigiamoji ataskaita – pateikiama per 10 dienų nuo rangovo baigtų statybos darbų perdavimo-priėmimo užsakovui akto pasirašymo. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma griovimo darbų vykdymo bei jų techninės priežiūros eiga, pateikiamos išvados dėl atsisakytų projekte numatytų bei papildomai atliktų projekte nenumatytų darbų.

2.3. Ataskaitų teikimas:

2.3.1. Visos ataskaitos yra parengiamos lietuvių kalba ir pateikiamos Užsakovui pateikiamos elektroninėje laikmenoje adoc ir pdf formate.

2.3.2. Susijusios išlaidos:

2.3.2. Numatoma, kad statybos techninės priežiūros paslauga bus atliekama statinių statybos darbų vietoje. Už išlaidas biuro patalpoms, patalpoms statybvietėje, ryšių, transporto, draudimo paslaugoms ir kt. su projekto priežiūra susijusioms veikloms atsakingas teikėjas. Jos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

___________________