# SUPAPRASTINTO ATVIRO PIRKIMO

„VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO IR KITO TRANSPORTO STATINIO Į KARINIO POLIGONO IR KARINIO MOKYMO TERITORIJĄ, IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ PABRADĖS SEN., ŠVENČIONIŲ R. SAV. STATYBOS RANGOS DARBAI“

SPECIALIOSIŲJŲ SĄLYGŲ

Priedas Nr. 2 „Techninis projektas“

- Perkančioji organizacija numato įsigyti susisiekimo komunikacijos: keliai – vietinės reikšmės naujo kelio (nesudėtingasis statinys, II grupė), kiti transporto statinio – naujos pralaidos per Spenglos upelį (ypatingas statinys); kitos paskirties inžinerinio statinio – atraminės sienelės (ypatingas statinys); lietaus nuotekų tinklų (neypatingas statinys) ir pokonstrukcinio drenažo tinklų (nesudėtingas statinys, I grupė) naujos statybos Pabradės seniūnijoje, Švenčionių rajono pietvakarinėje dalyje, darbo projekto parengimo paslaugas ir rangos darbus pagal parengtą Vietinės reikšmės kelio ir kito transporto statinio į karinio poligono ir karinio mokymo teritoriją, ir lietaus nuotekų tinklų Pabradės sen., Švenčionių r. sav. statybos techninį projektą Nr. UL-23-0114 (Techninis projektas)

- Techniniame projekte ir kituose dokumentuose nurodyti kiekiai yra preliminarūs – orientacinio pobūdžio, skirti pasiūlymo bendrai kainai apskaičiuoti ir negali būti vertinami kaip tikslūs – faktiški.

- Statinio kategorija: keliai – vietinės reikšmės naujo kelio (nesudėtingasis statinys, II grupė), kiti transporto statinio – naujos pralaidos per Spenglos upelį (ypatingas statinys); kitos paskirties inžinerinio statinio – atraminės sienelės (ypatingas statinys); lietaus nuotekų tinklų (neypatingas statinys) ir pokonstrukcinio drenažo tinklų (nesudėtingas statinys, I grupė).

- Darbai perkami pagal bendros kainos kainodarą. Jei tiekėjo įvykdytų darbų faktinis kiekis skirsis nuo nurodyto perkamo kiekio, laikoma, kad šie didesni ar mažesni kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną sumą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama. Taikant šį metodą, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais. Atlikus Darbus tiekėjas savo sąskaita turės parengti dokumentus privalomus statybos užbaigimo procedūrai (nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka parengta ir po Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo išankstinės patikros suderinta kadastro duomenų byla; Žemės sklypo kadastrinių duomenų patikslinimas ir įregistravimas; Požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos; Žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis) bei atlikti statybos užbaigimo procedūras. Darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti atlikti fiziniai Darbai ir pasirašytas galutinis Darbų perdavimo priėmimo aktas.

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

- Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą Techniniame projekte nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą Techniniame projekte nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pridedama Techninis projektas