| I. RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | 2025 m. birželio 26 d. |  |  |  |
| Pirkimo objektas | „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 Vilnius–Varėna–Gardinas* 84,233 km tilto per Šačią rekonstravimas“ |  |  |  |
| Rinkos konsultacijos tikslas | įvertinti neįvykusio pirkimo priežastis, išgirsti rinkos dalyvių motyvus nedalyvauti pirkime, pasirengti pakartotinam Pirkimui ir iki pirkimo (-ų) pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie ketinamą ateityje vykdyti pirkimą ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti klausimus, pastebėjimus |  |  |  |
| II. RINKOS KONSULTACIJOS ATLIKIMAS |  |  |  |  |
| Naudotos priemonės | Konsultacija vyko Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis |  |  |  |
| Rinkos konsultacijos paskelbimo ir atsakymų pateikimo datos | Paskelbimo CVP IS data: 2025-06-16; Atsakymų pateikimo terminas: 2025-06-26 15 val. 00 min. |  |  |  |
| Rinkos dalyviams teikti dokumentai bei kita informacija | 1. Rinkos konsultacijos klausimynas. 2. Techninis darbo projektas. 3. Kvalifikacijos reikalavimai. 4. Ekonominio naudingumo kriterijai. 5. Sutarties projektas. |  |  |  |
| III. Rinkos dalyvių pateiktų atsakymų nagrinėjimas |  |  |  |  |
| Klausimai (nurodomi rinkos konsultacijos klausimyne nurodyti klausimai) | Tiekėjų atsakymai* (nurodomi rinkos dalyvių pateikti atsakymai) | Sprendimas (nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies) | Sprendimo motyvas (nurodomi perkančiosios organizacijos sprendimų motyvai) | Veiksmai (nurodomi veiksmai, susiję su sprendimų įgyvendinimu, pvz. įvardinama, kad bus tikslinama atitinkama PD nuostata ar pan.) |
| Dalyvis Nr. 1 |  |  |  |  |
| Prašome nurodyti darbų kainą, už kurią galėtų būtų atliekami pateikiamuose dokumentuose nurodyti darbai. Kainas nurodykite be PVM. |  | Iš dalies atsižvelgiama | - | Nustatyta nauja pirkimo vertė |
| Ar pirkimo dokumentuose yra sąlygų, trukdančių dalyvauti šiame pirkime? Jei taip, kurios ir kaip siūlytumėt jas keisti? | Ne | - | - | - |
| Ar Jūsų įmonė atitinka nustatytus kvalifikacijos reikalavimus? | ** | - | - | - |
| Koks jūsų nuomone reikalingas darbų įgyvendinimo terminas mėnesiais (nurodyti visus tris ir juos išsamiau pakomentuoti): • Minimalus; • Optimalus; • Maksimalus. | Minimalus 3 mėnesiai Optimalus 4 mėnesiai Maksimalus 5 mėnesiai 9.1 – 9.3 sutarties punktams Pastabos dėl pasiūlymų vertinimų kriterijų: 1 Jūsų nurodomi vertinimo kriterijai „Kaina“ ir „Darbų atlikimo terminas“ neatitinka vartojamo termino „Kainos ir kokybės santykis“, nes darbų atlikimo greitis negali būti tiesiog proporcingas kokybei. Rekomenduojame kokybei apibūdinti rasti kitą kriterijų. 2. Sutarties 9.1 – 9.3 punktuose nurodytiems darbams atlikti, magistraliniame kelyje, duodamas per ilgas terminas. Mūsų nuomone, 4 mėnesiai, būtų optimalus laikas. 3. Ta pati pastaba, kokią Jums rašėme ir anksčiau: jeigu nurodote minimalų Sutarties įvykdymo terminą, mūsų nuomone (nors neturime duomenų), VISI Rangovai jį ir pasiūlo, todėl lieka tik Kainos kriterijus. Rekomenduojame siaurinti Sutarties atlikimo termino ribas ir sumažinti šio kriterijaus „svorį“. 4. Rekomenduojame apvažiavimui rengti ne laikiną tiltą, o rengti laikiną pralaidą/as. | 1. Neatsižvelgiama 2. Atsižvelgiama iš dalies, skelbiant naują rangos darbų pirkimą, bus sumažintas minimalus darbų atlikimo terminas. 3. Atsižvelgiama iš dalies. 4. Esant poreikiui galima keisti apvažiavimo sprendinius, visą riziką naujo sprendinio prisiima rangovas rengiant ir derinant dokumentus, įrengiant, eksploatuojant ir kitą. | - | - |
| Ar perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | ** | - | - | - |
| Dalyvis Nr. 2 |  |  |  |  |
| Prašome nurodyti darbų kainą, už kurią galėtų būtų atliekami pateikiamuose dokumentuose nurodyti darbai. Kainas nurodykite be PVM. |  | - | - | - |
| Ar pirkimo dokumentuose yra sąlygų, trukdančių dalyvauti šiame pirkime? Jei taip, kurios ir kaip siūlytumėt jas keisti? | Nėra | - | - | - |
| Ar Jūsų įmonė atitinka nustatytus kvalifikacijos reikalavimus? | Taip | - | - | - |
| Koks jūsų nuomone reikalingas darbų įgyvendinimo terminas mėnesiais (nurodyti visus tris ir juos išsamiau pakomentuoti): • Minimalus; • Optimalus; • Maksimalus. | 8 10 12 | - | - | - |
| Ar perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Ne | - | - | - |
| *Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų). **Rinkos dalyviai nurodė, kad ši informacija yra konfidenciali, todėl negali būti atskleidžiama/viešinama. |  |  |  |  |