Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Alkos II tvenkinio (toliau – tvenkinys) Druskininkuose biologinės įvairovės tyrimai, rekomendacijų parengimas ir jų vykdymo priežiūra (toliau – paslaugos). Biologinės įvairovės tyrimai suprantami kaip ichtiofaunos, zoobentoso ir vandens floros (makrofitų) moksliniai tyrimai.

2. Paslaugų teikimo tikslas – ištirti Alkos II tvenkinio ekosistemą (prieš tvenkinio valymą ir po valymo), išanalizuoti jos elementus ir parengti rekomendacijas, kaip išsaugoti biologinę įvairovę valant tvenkinį ir kaip, pabaigus tvenkinio valymą, užtikrinti ekosistemos būklę ilguoju laikotarpiu.

3. Paslaugos perkamos pagal INTERREG VI-A Lietuvos-Lenkijos programos projektą „Vanduo  yra turtas: vandens telkinių būklės gerinimas“ Nr. LTPL00368 (toliau – Projektas), įgyvendinamą Druskininkų savivaldybės administracijos. Druskininkų savivaldybės administracija yra pareiškėja, pagrindinis projekto partneris. Projektas įgyvendinamas kartu su Elko (Lenkija) savivaldybe.

Įgyvendinant projektą, bus atliekamas Alkos II tvenkinio Druskininkuose valymas pagal UAB „Inžinerinis projektavimas“ parengtą „Druskininku mieste, Alkos parke esančio Alkos II vandens telkinio valymo aprašą“. Alkos II tvenkinys yra santykinai seklus vandens telkinys, todėl norint jį išvalyti ir išsiurbti dumblą, bus reikalinga pažeminti vandens lygį žemiau žemiausiojo leistino vandens lygio, nustatyto teisės aktuose.

4. Įsigyjamų mokslinių tyrimų paslaugų apimtis ir atlikimo teisinis reglamentavimas:

4.1. Atlikti ichtiofaunos tyrimus vadovaujantis Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-767 ,,Dėl Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“ priedu ,,Žuvų išteklių tyrimo metodika“ ir nustatyti: žuvų rūšinę sudėtį, kiekvienos rūšies gausumą bei pagal poreikį kitus parametrus, reikalingus parengti rekomendacijas apie žuvų apsaugos, išgaudymo, perkėlimo ir atkūrimo priemones, kai tvenkinio vandens lygis pažeminamas žemiau žemiausiojo leistino vandens lygio (kaip numatyta Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir patvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir patvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12.5 papunktyje);

4.2. Atlikti zoobentoso tyrimus ir nustatyti zoobentoso rūšinę sudėtį, kiekvienos rūšies gausumą bei pagal poreikį kitus parametrus, reikalingus rekomendacijoms parengti;

4.3. Atlikti makrofitų tyrimus vadovaujantis Makrofitų tyrimų ežeruose ir tvenkiniuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-934 „Dėl Makrofitų tyrimų ežeruose ir tvenkiniuose metodikos patvirtinimo“, nustatyti makrofitų rūšinę sudėtį, kiekvienos rūšies gausumą bei kitus parametrus, reikalingus rekomendacijoms parengti.

5. Paslaugų teikėjas įsipareigoja, kad vykdys žuvų išteklių tyrimo veiklas tik turėdamas specialiosios žvejybos leidimą, išduotą teisės aktų nustatyta.

6. Paslaugų suteikimo terminas – ne ilgesnis kaip 24 mėnesiai. Šalių abipusiu rašytiniu Susitarimu Sutartis tomis pačiomis sąlygomis nedidinant Sutarties kainos gali būti pratęsta ne ilgesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui, jeigu yra išlikęs paslaugų poreikis ir Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra nepasibaigęs arba Vidaus reikalų ministerijos projektų valdymo agentūra, vykdanti 2021-2027 m. Interreg VI-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinio sekretoriato funkcijas, patvirtina Projekto įgyvendinimo termino pratęsimą.

Paslaugų teikimo etapai ir terminai bei parengiami dokumentai:

6.1. I etapas. Alkos II tvenkinio bioįvairovės tyrimas prieš tvenkinio valymą ir rekomendacijų parengimas bioįvairovės išsaugojimui valymo metu. Biologinės įvairovės tyrimas reikalingas nustatyti vertingus tvenkinio elementus, svarbius išsaugojimui valymo proceso metu, kurie ateityje galėtų būti naudingi palaikant gerą vandens kokybę ir ekosistemos sąlygas.

Paslaugų suteikimo terminas – ne ilgesnis kaip 2 mėn. nuo paslaugų teikimo laikotarpio pradžios.

Parengiami dokumentai: 1) Rekomendacijos Alkos II tvenkinio bioįvairovės (ichtiofaunos, zoobentoso ir makrofitų) išsaugojimui tvenkinio valymo metu, 2) Rekomendacijos apie žuvų apsaugos, išgaudymo, perkėlimo ir atkūrimo priemones (pateikiamos atskiru dokumentu).

6.2. II etapas. Rekomendacijų vykdymo priežiūra – Alkos II tvenkinio valymo laikotarpiu.

6.3. III etapas. Alkos II tvenkinio bioįvairovės pakartotinis tyrimas po valymo ir rekomendacijų parengimas tolimesnei priežiūrai. Bioįvairovės tyrimas reikalingas parengti rekomendacijas – priemones ekosistemai palaikyti, eutrofikacijai, dumblo kaupimuisi mažinti, siūlymus dėl biologinės įvairovės išsaugojimo ir didinimo, geros vandens kokybės ir ekosistemų būklės palaikymo.

Paslaugų teikimo terminai: tyrimo atlikimo laikas suderinamas su Užsakovu, rekomendacijos parengiamos ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo tyrimo pradžios.

Parengiami dokumentai: Rekomendacijos Alkos II tvenkinio priežiūrai ilguoju laikotarpiu.

6.4. IV etapas. Projekto veiklų (Alkos II tvenkinio valymo ir bioįvairovės tyrimų rezultatų bei projekto partnerio Elko savivaldybės vandens telkinių valymo, atliktų tyrimų ir pan.) ekspertinis apibendrinimas ir bendrų rekomendacijų vandens telkinių priežiūrai, siekiant išvengti nepageidaujamų pokyčių ateityje, parengimas ir jų pristatymas Užsakovo organizuojamo renginio metu.

Rekomendacijos parengiamos bendradarbiaujant su Užsakovu Alkos II tvenkinio valymo ir bioįvairovės tyrimų rezultatų pagrindu ir atsižvelgiant į projekto partnerių Elko savivaldybės informaciją apie vandens telkinių valymą, atliktus tyrimus, problematiką ir kt.

Paslaugų teikimo terminai: Apibendrintos rekomendacijos vandens telkinių priežiūrai parengiamos ir pateikiamos Užsakovui ne vėliau kaip likus 14 dienų iki numatomos Užsakovo organizuojamo renginio datos. Rekomendacijų pagrindu parengtas pranešimas pristatomas Užsakovo organizuojamo renginio metu.

Parengiami dokumentai: 1) Projekto veiklų ekspertinis apibendrinimas ir bendros rekomendacijos vandens telkinių priežiūrai, siekiant išvengti nepageidaujamų pokyčių ateityje; 2) Pranešimas (skaidrės ppt. arba pdf. formatu), pristatomas Užsakovo organizuojamo renginio metu.

7. Paslaugų tekėjas, bendradarbiaudamas su Užsakovu, prireikus dalyvauja projekto veiklose, teikia ekspertines konsultacijas.

8. Paslaugų tekėjas visus dokumentus (rekomendacijas, pranešimą ir pan.) parengia lietuvių kalba.

_________________