sKELBIAMA APKLAUSA

KAUNO R. ROKŲ KADASTRO VIETOVĖS MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS Nr. 1

1.TIEKĖJO KLAUSIMAS:

Prašome pateikti perkamų techninės priežiūros paslaugų apimtį (techninė užduotis, techninė specifikacija, techninis darbo projektas ar pan.).

1.ATSAKYMAS:

Teikiame darbų apimtis:

Rekonstruojamų griovių – 11,440 km.

Rekonstruojamų žiočių skaičius – 95 vnt.

Rekonstruojamų pralaidų skaičius – 12 vnt.

Rekonstruojamų drenažo rinktuvų – 2,134 km.

2.TIEKĖJO KLAUSIMAS:

Prašome patikslinti paslaugų teikimo sutarties projekto 1.4. p.( Paslaugų teikimo vieta).

2.ATSAKYMAS:

Rekonstrukcijos darbai bus atliekami Kauno rajono savivaldybės teritorijoje Rokų kadastro vietovėje.

3.TIEKĖJO KLAUSIMAS:

Prašome patikslinti paslaugų teikimo sutarties projekto 1.5. p. (ar pratęsus sutartį iki rekonstravimo darbų pabaigos už tai bus papildomai apmokama? ir iki kokio galutinio termino gali būti sutartis pratęsta?).

3.ATSAKYMAS:

Patiksliname sutarties projekto 1.5. punktą ir jį išdėstome sekančiai: Paslaugos turi būti teikiamos iki 2026-04-30.

4.TIEKĖJO KLAUSIMAS:

Kokia pirkimui skirta lėšų suma.

4.ATSAKYMAS:

Perkančioji organizacija neatskleis pirkimo biudžeto, nes neįpareigota to daryti.

Pagarbiai

Pirkimo organizatorė