Tiekėjams					2025-07-07 Nr. 2-03-129

Teikiama CVP IS priemonėmis

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS, PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI/PATIKSLINIMAI

Švenčionių rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo supaprastintą atvirą pirkimą „Vietinės reikšmės kelio ir kito transporto statinio į karinio poligono ir karinio mokymo teritoriją, ir lietaus nuotekų tinklų Pabradės sen., Švenčionių r. sav. statybos rangos darbai“, pirkimo ID 3450556 (toliau – Pirkimas).

Vadovaujantis bendrųjų Pirkimo sąlygų 5 sk. nuostatomis Perkančioji organizacija teikia atsakymus į iki Pirkimo dokumentuose nustatyto termino gautus klausimus, Pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus:

| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sutarties sąlygų 30.10.1 punkte nurodoma „3.10.1. Už vietinės reikšmės kelio ir kito transporto statinio į karinio poligono ir karinio mokymo teritoriją, ir lietaus nuotekų tinklų Pabradės sen., Švenčionių r. sav. statybos darbo projekto parengimo paslaugas atsiskaitoma vienu mokėjimo po galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto patvirtinimo". Vadovaujantis Viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, skaidrumo, konkurencingumo principų , manome, kad Paslaugų teikėjas vykdydamas sutartį ir įvykdęs jo vieną iš Paslaugų sudedamųjų dalių neturėtų prisiimti finansinės naštos iki kol statybos darbai bus atlikti (kas truks ilgą laiką (24 mėn), per kurį Paslaugų tiekėjas turės sąnaudų darbų vykdymui) ir jam už atliktus darbus turi būti atsiskaitoma proporcingai atliktų paslaugų daliai, kuri būtų priimta. Siūlome naikinti 3.10.1. punktą ir Darbo projekto parengimą leisti aktuotis pagal 3.10.2. punktą (tarpiniai mokėjimai). To pasekoje koreguoti 3.6. ir 3.8. punktus į Sutarties kainos detalizacijos žiniaraštį įtraukiant Darbo projekto parengimą. | Specialiųjų Pirkimo sąlygų priedo Nr. 8 „Sutarties projektas“ 3.10.2. punkte nustatyta tarpinių mokėjimų tvarka yra skirta atsiskaitymui už tinkamai ir laiku atliktus rangos darbus kurie yra ir gali būti aiškiai pamatuojami ir panaudojami jų neatlikus iki galo. Tuo tarpu darbo projekto parengimo paslaugos yra vienas, vientiso dokumento parengimas kurio nėra galimybių išskaidyti smulkesnėmis dalimis, kaip ir nebūtų galimybių panaudoti dalį parengto darbo projekto. Atitinkamai, kaip tai ir nustatyta „Sutarties projektas“ 3.10.1. punkte, už darbo projekto parengimo paslaugas atsiskaitoma vienu mokėjimo tik po to kai bus parengtas galutinis darbo projekto variantas ir pasirašytas galutinio darbo projekto perdavimo – priėmimo aktas. Tokia nuostata yra įprasta statybų praktikoje, vienodai paskelbta visiems rinkos dalyviams nuo pat Pirkimo paskelbimo ir niekaip nepažeidžianti viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, skaidrumo ir konkurencingumo principų. |

Viešųjų pirkimų komisija