ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams                                                 2025-07-08     Nr. VPR-929

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai ruožo nuo 19,701 iki 19,747 km kapitalinis remontas (skelbiama apklausa)“ PIRKIMO NUMERIS 3302953

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo organizatorius (toliau – Organizatorius) vykdydamas mažos vertės skelbiamos apklausos „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai ruožo nuo 19,701 iki 19,747 km kapitalinis remontas (skelbiama apklausa)“, pirkimo numeris 3302953 (toliau – Pirkimas) procedūras, gavo tiekėjo paklausimus. Šiuo raštu teikiame atsakymus į pateiktus paklausimus.

1 Klausimas. (kalba netaisyta). „Rangovas įvertinęs sutarties projektą prašo perkančiosios organizacijos koreguoti sutarties projekto sąlygas:

- Sutarties 97 punktas numato Rangovui nepašalinus defektų, netikslumų, neatitikimų teisės aktams, techninei specifikacijai ir (ar) kitų trūkumų per Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nustatytą laiką, Užsakovas gali taikyti 100 (vieno šimto eurų) Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, o Rangovas įsipareigoja atlyginti priskaičiuotus delspinigius. Numatytas delspinigių dydis yra akivaizdžiai neprotingas, sąlygojantis sutarties šalių nelygybę. Defektų vertė gali būti ne tokia didelė arba defektai gali būti tokie kurie neapsunkina Užsakovo teisės naudotis objektu, todėl už jų nesavalaikį pašalinimą taikoma numatyta delspinigių suma yra neproporcinga. Pažymėtina, kad neprotingai didelės netesybos sudaro sąlygas vienai sutarties šaliai (Užsakovui) piktnaudžiauti savo teisėmis ir nepagrįstai suvaržyti tiekėją (Rangovą).  Atitinkamai, prašome koreguoti, sumažinti numatomų taikomų delspinigių dydį iki 50 Eur, kad būtų grąžinta tinkama sutarties šalių lygybė.

- Sutarties 101 punktas numato, jog Rangovui vėluojant vykdyti Darbus Sutarties 17 punkte nurodytu terminu, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,05% (nulio ir penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neatliktų/vėluojamų atlikti Darbų vertės be PVM, bet ne mažiau kaip 100 (vieną šimtą eurų) EUR už kiekvieną pavėluotą dieną. Nuostatos dalis „ne mažiau kaip 100 ( vieną šimtą eurų) EUR už kiekvieną pavėluotą dieną“ yra nepagrįsta ir neproporcinga, nes gali susidaryti situacija, kuomet priskaičiuotos netesybos  bus neadekvačiai didelės palyginus su neatliktų darbų verte. CK 6.258 str. 3 d. nustato - jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti. Atsižvelgdami į tai, siūlome Sutarties 17 punktą tikslinti taip (t. y. atsisakyti minimalios vienos dienos netesybų sumos): „Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,05% (nulio ir penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neatliktų/vėluojamų atlikti Darbų vertės be PVM“. Tokia nuostata būtų proporcinga ir nekeltų rizikos dėl Užsakovo nepagrįsto praturtėjimo bei galimų teisminių ginčų ateityje. Prašome atitinkamai koreguoti.

- Sutarties 102 ir 103 punkte, taip pat nustatytos neprotingai didelio dydžio baudos – 100 Eur taikoma už kiekvieną dieną. Pažymėtina, kad neprotingai didelės netesybos sudaro sąlygas vienai sutarties šaliai (Užsakovui) piktnaudžiauti savo teisėmis ir nepagrįstai suvaržyti tiekėją (Rangovą). Pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, delspinigiai turi būti proporcingi padarytam pažeidimui ir neturi viršyti realių nuostolių, atsiradusių dėl vėlavimo. Atitinkamai, prašome koreguoti sutarties projektą ir numatytą Nr. 102 ir 103 baudą sumažinti iki 50 Eur tokiu būdu grąžinti tinkamą sutarties šalių lygybę. Sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu, o skiriamos baudos turi būti proporcingai nustatomos padarytam pažeidimui, todėl prašome vadovaujantis proporcingumo principu ir koreguoti sutarties projektą. Atsisakius koreguoti, prašome pagrįsti nustatytą baudos dydį.“

Atsakymas. Perkančioji organizacija nekoreguos sutarties projekto sąlygų.

2 Klausimas. (kalba netaisyta). „Prašome perkančiosios organizacijos patikslinti ar taikomas sutarties įvykdymo užtikrinimas? Jeigu taip, nurodyti sutarties įvykdymo užtikrinimo dydį.“

Atsakymas. Taikomas sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis nurodytas Specialiųjų pirkimo sąlygų 8.2 papunktyje.

3 Klausimas. (kalba netaisyta). „1. Pirkimo sąlygų 9 priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje Nr. 2 „Elektrotechnikos dalis“ skyriuje 1 „Montavimo darbai“ 9-26 pozicijoje nurodytų darbų apimtys neatitinka pateikto projekto elektrotechnikos dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodytų darbų apimčių. Prašome pataisyti darbų apimtis žiniaraštyje, nurodant darbų apimtis pagal pateikto projekto sąnaudų kiekių žiniaraštį. 
2. Pirkimo sąlygų 9 priede neatitinka pateikto projekto elektrotechnikos dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje 11 pozicijoje pateikta 2 m atramos pamato montavimas. Prašome pateikti atramos pamato montavimo darbų apimtį kubiniais metrais arba vienetais. 
3. Pirkimo sąlygų 9 priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje Nr. 1.1 "Iš viso skyriuje 3, Eur be PVM" pateikta 2 ir 3 skyrių darbų suma. Prašome pataisyti žiniaraštį. 
4. Pirkimo sąlygų 9 priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje Nr. 1.2 "Iš viso skyriuje 8, Eur be PVM" pateikta 6, 7 ir 8 skyrių darbų suma. Prašome pataisyti žiniaraštį..“

Atsakymas. Pridedame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.

Kadangi perkančioji organizacija negali pateikti atsakymų į gautus paklausimus likus ne mažiau kaip 1 (vienai) darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas iš 2025 m. liepos 9 d. 9:00 val. į 2025 m. liepos 11 d. 09:00 val., o vokų su pasiūlymais atplėšimo data ir laikas iš 2025 m. liepos 9 d. 09:30 val. į 2025 m. liepos 11 d. 09:30 val.

Dėl šio pakeitimo bus paskelbtas skelbimas, susijęs su pakeitimu ar papildoma informacija.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo vadovautis patikslintais pirkimo dokumentais.

PRIDEDAMA. Darbų kiekių žiniaraštis.

Organizatorius		                                                          Martynas Remeikis