VIEŠOJI ĮSTAIGA CPO LT

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS

„NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ KADASTRO DUOMENŲ NUSTATYMO, TIKSLINIMO IR ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTŲ RENGIMO PASLAUGŲ UŽSAKYMAI CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ“

Vadovaujantis pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 3.3 punktu, patikslinta Pirkimo dokumentų C dalies „Konkretus pirkimas dinaminėje pirkimų sistemoje“ 2 priedo „Pirkimo sutarties forma“ 5.1 punktas, išdėstant jį taip:

| Buvęs tekstas | Patikslintas tekstas |
| --- | --- |
| 5.1. Paslaugų suteikimo terminas ne ilgesnis nei*: • žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto parengimo ir suprojektuotų žemės sklypų paženklinimo ir kadastro duomenų bylų parengimo paslauga - 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos; • žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto parengimo paslauga, kai nerengiama kadastro duomenų byla - 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos; • Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos parengimo paslauga - 100 (vienas šimto) kalendorinių dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos; • Žemės sklypų kadastro duomenų tikslinimo paslauga - 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos; • Žemės sklypo dalių nustatymo plano parengimo paslauga - 80 (aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo užsakymo elektroniniu paštu pateikimo dienos. • Servitutų plano parengimo paslauga - 25 (dvidešimt penkios) kalendorinės dienos nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Konkrečios perkamos paslaugos, kurioms taikomi šiame punkte nurodyti terminai, nurodytos sutarties priede Nr. 1. *Į šiuos terminus neįskaičiuojamas laikas, kai TIEKĖJAS negali suteikti Paslaugų dėl UŽSAKOVO ir trečiųjų šalių kaltės. | 5.1. Paslaugų suteikimo terminas ne ilgesnis nei*: • žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto parengimo ir suprojektuotų žemės sklypų paženklinimo ir kadastro duomenų bylų parengimo paslauga, kai nėra perkamas projekto rengimo reikalavimų rengimas (prašymas organizuoti projektų rengimą) – 180** (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos; • žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto parengimo paslauga, kai nerengiama kadastro duomenų byla ir nėra perkamas projekto rengimo reikalavimų rengimas (prašymas organizuoti projektų rengimą) - 90** (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos; • Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos parengimo paslauga - 100 (vienas šimtas) kalendorinių dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos; • Žemės sklypų kadastro duomenų tikslinimo paslauga - 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos; • Žemės sklypo dalių nustatymo plano parengimo paslauga - 80 (aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo užsakymo elektroniniu paštu pateikimo dienos. • Servitutų plano parengimo paslauga - 25 (dvidešimt penkios) kalendorinės dienos nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Konkrečios perkamos paslaugos, kurioms taikomi šiame punkte nurodyti terminai, nurodytos sutarties priede Nr. 1. *Į šiuos terminus neįskaičiuojamas laikas, kai TIEKĖJAS negali suteikti Paslaugų dėl UŽSAKOVO ir trečiųjų šalių kaltės. ** jei kartu perkamas projekto rengimo reikalavimų parengimas (prašymas organizuoti projektų rengimą), nurodytas terminas pratęsiamas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. |

Atitinkamų paslaugų atlikimo termino pakeitimas išskiriant paslaugų suteikimo terminą su papildomomis paslaugomis ir be jų tiekėjų atžvilgiu nebūtų laikomas esminiu pakeitimu, dėl kurio DPS būtų dalyvavęs didesnis tiekėjų skaičius, todėl pakeitimai bus taikomi konkretiems pirkimams CPO LT elektroniniame kataloge nuo pakeitimų paskelbimo CVP IS dienos.