SMPS IR RITS INFORMACINIŲ SISTEMŲ SUKŪRIMO IR SKAITMENIZAVIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

  - VšĮ Ukmergės ligoninė (sveikatos priežiūros įstaiga, toliau – SPĮ) kasdienėje veikloje naudoja  SPĮ informacinę sistemą Varis / Esis (toliau – Informacinė sistema, SPĮ IS). SPĮ IS skirta tvarkyti pacientų duomenis ir valdyti klinikinius bei administracinius veiklos procesus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu pacientams.

  - SPĮ dirba ~ 455 darbuotojai.

  - Pagrindiniai SPĮ IS moduliai (funkcionalumai):

    - Branduolio (bazinis) modulis, apimantis pacientų katalogą, įstaigos resursų administravimą, vartotojų, registrų, katalogų, klasifikatorių ir terminų žodynų administravimą, dokumentų (šablonų) sukūrimą;

    - Paslaugų teikimo priėmimo skyriuje modulis;

    - Stacionaro (priėmimo stacionariam gydymui ir stacionarinio gydymo) modulis;

    - Dietų ir maitinimo administravimo modulis;

    - Išankstinės registracijos (apsilankymų planavimo) modulis;

    - Poliklinikos (ambulatorinių pacientų priėmimo ir ambulatorinio gydymo) modulis;

    - Vidinių konsultacijų modulis;

    - Laboratorinių tyrimų modulis;

    - Instrumentinių tyrimų modulis;

    - Patologinių tyrimų modulis;

    - Siuntimų rašymo modulis;

    - Receptų išrašymo modulis;

    - Nedarbingumo (nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų paskyrimo ir duomenų apsikeitimo su Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema EPTS) modulis;

    - Ataskaitų ir informacijos analizės modulis.

  - SPĮ IS turi integraciją su šiomis informacinėmis sistemomis ir registrais:

    - Paciento EMI (bei kitų pagal teisės aktus reikalaujamų duomenų) perdavimas į E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (ESPBI IS);

    - Suteiktų iš PSDF apmokamų paslaugų duomenų abipusis apsikeitimas su VLK IS SVEIDRA;

    - Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir realaus laiko apsikeitimas su EPTS;

    - Abipusė išankstinės registracijos duomenų apsikeitimo integracija su IPR sistema.

  - SPĮ IS architektūra ir naudojamos priemonės:

    - Naudotojo sąsaja realizuota populiariausių interneto naršyklių (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome) naujausių versijų pagrindu;

    - Programa veikia MS IIS paslaugose (serveryje);

    - Naudojama MS SQL duomenų bazė.

  - SPĮ įgyvendina projektą „Ukmergės rajono savivaldybės sveikatos  priežiūros infrastruktūros modernizavimas“  Nr.09-02-P-007. Projektu siekiama užtikrinti efektyvų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ekstremalių sveikatai situacijų ir krizių metu Ukmergės ligoninėje.

  - Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam, bet neprastesnių parametrų, nei pateikta techniniame aprašyme.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Skubiosios medicinos pagalbos skyriaus (toliau – SMPS) ir Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus (toliau – RITS) skaitmeninimu siekiama užtikrinti efektyvų šių padalinių informacijos tvarkymą pagal šioms veikloms keliamus reikalavimus įdiegiant šiuolaikines ir atviras technologijas susietas su naudojama SPĮ IS.

I etapas:

2.1.1. sumodeliuoti  SMPS ir RITS veikloms skirtas klinikinės informacijos rinkimo formas ir duomenų rinkinius openEHR formate ir įdiegti į openEHR specifikaciją palaikančią platformą susietą su SPĮ IS;

2.1.2. įdiegti automatinį duomenų paėmimą iš gyvybinių parametrų monitorių SMPS ir RITS;

2.1.3. atlikti reikiamus pakeitimus integracijoje su ESPBI IS SMPS ir RITS veiklų apimtyje;

2.1.4. sukurti SMPS ir RITS veiklų stebėsenos rodiklių sistemą ir įdiegti švieslentėse duomenų analizės platformoje;

2.1.5.  Techninės įrangos įsigijimas, konfigūravimo darbų atlikimas;

2.1.6. Įžanginiai mokymai personalui.

II etapas:

2.1.7. įdiegti pacientų atvykimo į SMPS valdymo sprendimą susietą su naudojama eilių valdymo sistema;

2.1.8. Techninės įrangos įsigijimas, konfigūravimo darbų atlikimas;

2.1.9. Mokymai medicininiam personalui.

III etapas:

2.1.10. SMPS ir RITS padaliniuose įdiegti pacientų judėjimo sekimo ir atitinkamos informacijos fiksavimo administraciniuose ir klinikiniuose įrašuose sprendimą;

2.1.11.   Techninės įrangos montavimas;

2.1.12. Techninės įrangos administravimas iki sutarties vykdymo pabaigos

2.1.13. Mokymai techniniam personalui.

2.2. Visos paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 30 d.

III.  BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

  - Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas, turi užtikrinti atitiktį nustatytiems valstybės informacinių sistemų kūrimo, plėtros, modifikavimo, asmens duomenų konfidencialumo, prieinamumo, vientisumo ir informacijos saugos reikalavimams ir vadovautis:

    - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

    - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

    - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;

    - Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

    - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“.

    - Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

    - Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“.

  - Paslaugų teikėjui neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina paslaugoms suteikti. Įsigaliojus pirkimo sutarčiai, Paslaugų teikėjo darbuotojai, teikiantys paslaugas SPĮ, turi pasirašyti duomenų konfidencialumo laikymosi pasižadėjimus. Paslaugų teikėjas turi imtis visų priemonių gautai informacijai apsaugoti, todėl Paslaugų teikėjui nustatomi tokie pagrindiniai reikalavimai:

    - neskleisti ir neperduoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims iš SPĮ gautos informacijos, užtikrinti tinkamą jos saugą, laikyti ją paslaptyje net pasibaigus pirkimo sutarties galiojimui;

    - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti ir garantuoti, kad Paslaugų teikėjo darbuotojai, kurie teiks paslaugas, saugos SPĮ IS naudojamų duomenų paslaptį tiek paslaugų teikimo metu, tiek perėjus dirbti į kitas pareigas, tiek pasibaigus paslaugų teikimo sutarčiai, tiek pasibaigus Paslaugų teikėjo darbuotojų darbo ar kitokiems santykiams su Paslaugų teikėju;

    - apie informacijos paskleidimo ar perdavimo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims faktą nedelsiant raštu informuoti SPĮ ir imtis visų būtinų veiksmų užkirsti kelią tolesniam informacijos paskleidimui;

    - atlyginti dėl informacijos neteisėto paviešinimo kilusius nuostolius.

  - Visi SPĮ  IS naudotojų administravimo ir informacijos saugumo reikalavimai, taikomi Paslaugų teikėjui, yra taikomi ir jo subteikėjams.

  - Suteiktoms paslaugoms turi būti suteikta 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. Garantinis aptarnavimas turi apimti visus suteiktų paslaugų defektų pašalinimo darbus per visą garantinį laikotarpį. Garantijos metu taikomi šie reikalavimai:

    - Reakcijos laikas: Klientas turi būti informuotas apie garantinio aptarnavimo prašymą per 24 valandas nuo pranešimo gavimo.

    - Defektų šalinimas: Bet kokie garantinio aptarnavimo metu nustatyti defektai turi būti pašalinti per 5 (penkias) darbo dienas nuo Kliento pranešimo gavimo.

    - Aptarnavimo aprėptis: Garantinis aptarnavimas turi apimti visų atliktų darbų defektų pašalinimą be papildomų mokesčių, išskyrus atvejus, kai defektai atsirado dėl netinkamo naudojimo ar trečiųjų šalių įtakos.

  - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 21 straipsnio 3–5 punktuose nustatytoje apimtyje atliktų darbų rezultatai ir su jais susijusios teisės, įskaitant turtinės ir intelektinės nuosavybės teises, yra Kliento nuosavybė. Autorių turtinių teisių į sukurtą programinę įrangą, programinį kodą ir diegimo instrukcijas, parengtus projektinius dokumentus perdavimas Klientui neapriboja šias teises perdavusio Paslaugų teikėjo teisės be atskiro Kliento sutikimo toliau plėtoti, tobulinti ir atlikti kitus reikiamus veiksmus su sukurta programine įranga ar parengtais projektiniais dokumentais. Šios teisės apima Kliento turimos programinės įrangos pakeitimus ir neapima atskirai licencijuojamos programinės įrangos (licencijuojama programinė įranga, jeigu tokios būtų, turi būti užregistruota Kliento vardu), reikalingos sukurtų sprendimų veikimui (pvz. SQL Server; Windows Server; duomenų saugojimo openEHR formate platforma). Intelektinės nuosavybės teisių perėjimas turi apimti Kliento galimybę ateityje pasirinkti kitą paslaugų teikėją šio pirkimo objekto priežiūrai, vystymui ir kitų būtinų paslaugų teikimui, siekiant užtikrinti stabilų pirkimo objekto veikimą. Šiuo tikslu Klientui yra perduodami programiniai kodai ir jų diegimo instrukcijos tam, kad Klientas galėtų be jokių apribojimų toliau savo nuožiūra modifikuoti ir įskaitant, bet neapsiribojant, toliau plėtoti sukurtą objektą, suteikti teises naudoti objektą kitoms šalims, keisti objekto pradinį kodą.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktualios redakcijos) 4.4.3 punktu: „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos) arba perkama prekė: programinė įranga, programinės įrangos nuoma, licencijos, elektroniniai leidiniai ar elektroninės knygos“.

  - Nacionalinio saugumo reikalavimai. Paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 9 dalimi. Perkančioji organizacija yra įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, todėl laikys, kad paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai egzistuoja aplinkybės, nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies 2 punkte: paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- REIKALAVIMAI SISTEMAI

Siūlomi sprendimai ir paslaugos turi atitikti SPĮ funkcinius, techninius, asmens duomenų saugumo, valdymo ir kitus reikalavimus.

  - Turi būti užtikrinta SPI  IS adaptacija bei duomenų surinkimas pagal SMPS ir RITS veiklos keliamus reikalavimus ir rekomendacijas.

  - Turi būti užtikrintas SMPS ir RITS rodiklių suskaičiavimui reikiamų duomenų surinkimas gydymo proceso metu klinikinėse ar administracinėse formose / įrašuose.

  - Dabartinis duomenų surinkimo procesas nėra optimalus bei renkami ne visi reikalingi duomenys. Būtina įvertinti esamą ir sukurti naują bei optimalesnį procesą, kuris užtikrintu SMPS ir RITS veiklą skaitmeniniame formate. Modeliuojant naujus procesus turės būti numatyta, kokie duomenys atitinkamuose žingsniuose bus surenkami ir kokioje formoje (duomenų rinkinyje) tai bus daroma. Turės būti parengti atskiri procesai SMPS ir RITS veikloms.

  - Duomenų surinkimui turės būti modifikuojamos esamos arba sukuriamos naujos formos, kurių bendras turinys turi užtikrinti reikiamų duomenų rinkinio surinkimą bei skaitmeninius SMPS ir RITS veiklos procesus.

  - SMPS veikloje numatoma, kad reikės skaitmenizuoti 5–7 formas/vertinimo skales/duomenų rinkinius (pvz. paciento atvykimas, GMP 110/a formos duomenys, pirminis būklės vertinimas (angl. triage), būklės vertinimas ir stebėjimas, paskyrimai ir jų atlikimas, gydymo SMPS‘e aprašymas, išrašymo informacija ir pan.).

  - SMPS veiklos valdymui (paslaugų teikimo laikų stebėjimui) užtikrinti į SMPS atitinkamas formas duomenų iš naudojamos pacientų eilių sistemos informacijos išsaugojimą ir atvaizdavimą, ypač apie GMP atvežtų bei savarankiškai atvykusių pacientų atvykimo laikus.

  - Turi būti užtikrintas SMPS veiklos resursų ir paslaugų prieinamų valdymas pagal ESPBI reikalavimus bei turi būti sukurtos atitinkamos integracijos su ESPBI šių duomenų pateikimui.

  - RITS veikloje numatoma, kad reikės skaitmenizuoti 3 – 5 formas/vertinimo skales/ duomenų rinkinius (pvz. skalės (Apache, TISS),  specializuotas RITS paciento būklės stebėjimas pagal 011-1/a formą bei paskyrimai).

  - Vienos loginės duomenų grupės duomenų surinkimas gali būti išskaidytas į kelias skirtingas formas pagal optimalų procesą, todėl būtinų koreguoti ar sukurti formų skaičius nebūtinai atitiks duomenų grupių skaičių.

  - SMPS ir RITS veiklai sukurti duomenys openEHR formate turi būti perkeliami ir/ar turi būti galimybė įkelti į rašomus siuntimus E027, apsilankymo aprašymą E025 ar epikrizę E003, kurie turi būti pateikiami į ESPBI IS.

  - Klinikinėse formose turi būti pateikiama ir pacientų sutikimų informaciją dėl atitinkamų procedūrų ar gydymo sutikimo. Pacientų sutikimų informaciją turi būti galima tiek įvesti, tiek turi būti numatytas jos gavimas per integracinę sąsają. Esant ESPBI galimybei turi būti perduodama atitinkamo sutikimo informacija į ESPBI.

  - SMPS veikloje numatoma, kad reikės prijungti vieno modelio gyvybinių parametrų monitorius. Integracijai (paciento rodiklių duomenų paėmimas iš monitoriaus) bus naudojamas HL7 ar lygiavertis protokolas. Gyvybinių monitorių integracijos API protokolo aprašymas bus pateiktas sutarties vykdymo metu, o  įrangos tiekėjas užtikrins reikiamas konsultacijas.

  - RITS veikloje numatoma, kad reikės prijungti vieno modelio gyvybinių parametrų monitorius arba infuzines pompas. Integracijai (paciento parametrų rodiklių duomenų paėmimas iš monitoriaus / pompos) bus naudojamas HL7 ar lygiavertis protokolas. Gyvybinių parametrų monitoriaus / infuzinės pompos integracijos API protokolo aprašymas bus pateiktas sutarties vykdymo metu, o įrangos tiekėjas užtikrins reikiamas konsultacijas.

  - SPĮ per metus SMPS gydoma apie 15 tūkst., stacionare – 5,5 tūkst., ambulatoriškai – 120 tūkst. atvejų. Per metus įstaigoje gydoma apie 30 tūkst. pacientų. Sprendimui pateikiama openEHR specifikaciją atitinkanti platforma turi užtikrinti šių kiekių pacientų duomenų saugojimą.

  - Siekiant sumažinti projekto rizikas bei užtikrinti rezultatų atitikimą naudotojų poreikiams, o rezultatai būtų patogūs ir tinkami naudoti  (angl. Usability), projektas turi būti įgyvendinamas iteraciniu - inkrementiniu (angl. Agile) kūrimo būdu, taikant gerąsias programinės įrangos kūrimo praktikas. Tai yra:

    - sukuriant formų prototipus;

    - formos įdiegiamos;

    - naudotojai gauna galimybę formas išbandyti;

    - priklausomai nuo naudotojų grįžtamojo ryšio formos arba koreguojamos arba keliamos į galutinę versiją.

  - Klinikinių duomenų rinkinių modeliavimui turi būti naudojama openEHR specifikaciją atitinkančios priemonės.

  - SMPS ir RITS padalinių veiklai turi būti pateikta platforma, užtikrinanti duomenų tvarkymą bei saugojimą openEHR specifikacijos formate.

  - Atsižvelgiant į siekiamą Projekto įgyvendinimo būdą bei terminą, openEHR duomenų rinkinių pagrindu sumodeliuotos formos turėtų būti kuriamos naudojant su openEHR specifikacijos platforma suderinamus „low-code“ formų kūrimo įrankius, įgalinančius greitai ir lengvai atlikti kuriamų formų pakeitimus.

  - Projekto metu modifikuotos ir naujai sukurtos formos turi būti prieinamos per SPI IS naudotojo sąsają arba per atskirą naudotojo sąsają susietą su dabartine SPĮ IS taikant vieningo prisijungimo principus (angl. single-sign-on, SSO).

  - Projekto formos, kurios pildomos prie paciento ir nebūnant prie kompiuterio, būtų pritaikytos darbui per planšetes, t. y. formos turi būti adaptyvios ekrano dydžiui. Prisijungimas prie šių formų turi būti užtikrintas tais pačiais prisijungimais kaip ir prie SPĮ IS sistemos.

  - Turi būti užtikrinta SMPS ir RITS funkcijų ir duomenų integracija su ESPBI pagal šioms veikloms keliamus reikalavimus ir pagal ESPBI technines galimybes. Nesant galimybės įdiegti ar pademonstruoti integracijos su ESPBI gamyboje dėl ESPBI, tiekėjas galės integracijos galimybę įrodyti alternatyviais tiekėjo pasiūlytais būdais (pvz. pateikiant pavyzdines užklausas ir laukiamus atsakymus).

  - Reikalinga sukurti duomenų transformavimą ir pateikimą SMPS ir RITS veiklų  rodiklių stebėjimo ataskaitoms pagal projekto įgyvendinimo metu pateiktą rodiklių skaičiavimo metodiką.

  - SMPS veiklos stebėjimui reikės sukurti iki 20 rodiklių ir iki 10 ataskaitų / švieslenčių.

  - RITS veiklos stebėjimui reikės sukurti iki 15 rodiklių ir iki 5 ataskaitų / švieslenčių.

  - Duomenų analizei turi būti naudojama duomenų analizės platforma Microsoft PowerBI / Fabric arba lygiavertė. Numatoma, kad duomenų analizę (analizuoti duomenis ir kurti ataskaitas bei švieslentes) turi galėti daryti ne mažiau kaip 2  darbuotojai, o peržiūrėti sukurtas ataskaitas bei švieslentes ne mažiau kaip 30 darbuotojų.

  - Pateikiamos licencijuojamos programinės įrangos, jeigu tokios būtų, kaina turi būti įskaičiuota bei apimti ne mažiau kaip 24 mėnesius nuo jų naudojimo pradžios (bandomosios eksploatacijos pradžios).

  - Perkamų paslaugų ir prekių apimtis (kiekis):

1 lentelė. Perkamų paslaugų apimtis

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas (fiksuota kaina) | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skaitmeninės sistemos sukūrimo paslaugos | vnt. | 1 |
| 2. | SMPS ir RITS veiklos skaitmenizavimas ir įdiegimas į openEHR specifikaciją atitinkančią platformą | vnt. | 1 |
| 3. | Automatinis duomenų paėmimas iš infuzinių pompų ir/ar gyvybinių parametrų monitorių | vnt. | 1 |
| 4. | Integracija su ESPBI IS SMPS ir RITS veiklų apimtyje | vnt. | 1 |
| 5. | SMPS ir RITS veiklų stebėsenos rodiklių sistemos įdiegimas | vnt. | 1 |
| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas (fiksuotas įkainis) | Mato vnt. | Preliminarus* kiekis |
| 6. | Techninės įrangos montavimas ir konsultavimas | val. | 100 |
| 7. | Techninės įrangos konfigūravimo darbai | val. | 150 |
| 8. | Techninės įrangos administravimas | val. | 70 |

* Nurodyta preliminari paslaugų apimtis. Perkančioji organizacija numato, kad paslaugos tokia apimtimi gali būti įsigytos per sutarties galiojimo laikotarpį, tačiau neįsipareigoja, kad būtent tokia apimtis bus įsigyta. Tiksli paslaugų apimtis bus nustatoma pagal Perkančiosios organizacijos poreikį.

2 lentelė. Perkamų prekių kiekis

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apyrankių spausdintuvas be RFID | vnt. | 2 |
| 2. | Apyrankių spausdintuvas su RFID | vnt. | 2 |
| 3. | RFID ir 2D barkodų staliniai skaitytuvai | vnt. | 5 |
| 4. | 1D/2D barkodų skaitytuvai | vnt. | 2 |
| 5. | Stacionarūs RFID skaitytuvai | vnt. | 5 |
| 6. | Kryptiniai RFID skaitytuvai | vnt. | 6 |
| 7. | RFID antena tinkanti stacionariam ir kryptiniam RFID skaitytuvui | vnt. | 33 |

4.28. Laimėjęs tiekėjas per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos privalo pateikti siūlomo sprendimo įgyvendinimo aprašymą bei preliminarų įgyvendinimo planą arba grafiką, kuriame turi būti nurodyti pagrindiniai paslaugų etapai, jų trukmė ir numatomi įvykdymo terminai.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

3 lentelė. Reikalavimai paslaugoms

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Reikalavimai paslaugoms |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skaitmeninės sistemos sukūrimo paslaugos | Nurodyti šios Techninės specifikacijos 1.3, 1.4, 1.5, 2.1 punktuose ir 1 priede „Preliminarus SMPS reikalingų funkcijų sąrašas“ . |
| 2. | SMPS ir RITS veiklos skaitmenizavimas ir įdiegimas į openEHR specifikaciją atitinkančią platformą | Nurodyti šios Techninės specifikacijos 1.4, 1.5, 2.1 punktuose ir 1 priede „Preliminarus SMPS reikalingų funkcijų sąrašas“. |
| 3. | Automatinis duomenų paėmimas iš infuzinių pompų ir/ar gyvybinių parametrų monitorių | Nurodyti šios Techninės specifikacijos 4.12, 4.13 punktuose. |
| 4. | Integracija su ESPBI IS SMPS ir RITS veiklų apimtyje | Nurodyti šios Techninės specifikacijos 4.7, 4.10 ir 4.21 punktuose. |
| 5. | SMPS ir RITS veiklų stebėsenos rodiklių sistemos įdiegimas | Nurodyti šios Techninės specifikacijos 4.22, 4.23, 4.24 4.25 ir 4.26 punktuose. |
| 6. | Techninės įrangos montavimas ir konsultavimas | - Sumontuoti visą techninę įrangą organizacijoje pagal iš anksto suderintus ir pirkėjo patvirtintus išdėstymo bei montavimo planus. - Montavimo planai bus pateikti tik po pirkimo sutarties pasirašymo. - Konsultuoti įdiegtos sistemos, planų sudarymo ir patvirtinimo, dokumentų rengimo klausimais. |
| 7. | Techninės įrangos konfigūravimo darbai | - Sukonfigūruoti visą sumontuotą techninę įrangą taip, kad ji būtų pilnai suderinta su diegiama programine įranga bei SPĮ informacine sistema. - Atlikti Įrenginių testavimą ir jų funkcionalumo patvirtinimą realioje darbo aplinkoje. |
| 8. | Techninės įrangos administravimas | Techninės įrangos administravimas apima įrenginių priežiūrą ir techninį palaikymą siekiant užtikrinti sklandų ir saugų visos sistemos veikimą. |

- REIKALAVIMAI MOKYMAMS

6.1. Tiekėjas turi atlikti SPĮ personalo (naudotojų) mokymus.

6.2. Mokymai vedami lietuvių kalba SPĮ patalpose (arba, suderinus su SPĮ nuotoliniu būdu) ir su SPĮ suderintomis darbo valandomis.

6.3. Visos su mokymais susijusios išlaidos turi būti įskaičiuotos į Tiekėjo pasiūlymo kainą.

6.4. Mokymų vykdymo tvarka:

6.4.1. Įžanginiai personalo mokymai „SMPS IR RITS sistemos panaudojimas sveikatos priežiūros įstaigoje“ – vykdomi per 1 (vieną) mėnesį nuo Paslaugų bei su Paslaugomis susijusių prekių perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo dienos. Mokymų trukmė – ne trumpesnė nei 6 akademinių val. Mokymų temos: duomenų sauga, privatumo aspektai, supažindinimas su sistema.

6.4.2. Praktiniai mokymai medicininiam personalui vykdomi per 1 (vieną) mėnesį nuo Paslaugų bei su Paslaugomis susijusių prekių perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo dienos. Mokymų trukmė – ne trumpesnė nei 24 akademinių val. Mokymų temos: RFID naudojimas, identifikavimas, darbo eiga, išdavimo kontrolė, pacientų identifikavimas.

6.4.3. Praktiniai mokymai techniniam personalui – vykdomi per 1 (vieną) mėnesį nuo Paslaugų bei su Paslaugomis susijusių prekių perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo dienos. Mokymų trukmė – ne trumpesnė nei 24 akademinių val. Mokymų temos: techninės įrangos pristatymas, apmokymas ją naudotis, įrangos gedimų diagnostika ir kt.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

7.1. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti žemiau pateiktą 4 lentelę, įrašydamas joje konkrečias siūlomų prekių charakteristikas (reikšmes), o kur jų įrašyti negalima – nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą. Laukelio užpildymas nukopijuota iš reikalavimų 3 stulpelio informacija arba atsakymais TAIP, ATITINKA yra laikytinas netinkamu ir gali tapti pasiūlymo atmetimo priežastimi.

7.2. Tiekėjas pasiūlyme ir techninėje specifikacijoje privalo nurodyti tikslų siūlomų prekių gamintoją (gamintojo pavadinimą) ir tikslų modelį.

7.3. Tiekėjas gali siūlyti geresnes technines charakteristikas.

7.4. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninių specifikacijų, nurodytų 4 lentelės 3 stulpelyje „Reikalaujama charakteristika“ bus atmetami.

6.5. Prekės turi būti naujos, nenaudotos.

7.6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

7.7. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nuorodas į siūlomų Prekių gamintojo svetainę su pateiktomis siūlomų Prekių specifikacijomis ir/arba gamintojo dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytiems reikalavimams, nurodytiems šios techninės specifikacijos Prekėms keliamus minimalius techninius reikalavimus. Tiekėjo kartu su pasiūlymu teikiami gamintojo parengti dokumentai (bukletai ir pan.) turi būti originalo kalba, o reikalaujamų parametrų (jeigu jie pateikti kita nei anglų kalba) – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras.

7.8. Prekės turi būti pristatytos adresu: Vytauto g. 105, Ukmergė.

7.9. Prekių pristatymo ir įdiegimo (įskaitant mokymus) terminas – 5 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

| 4 lentelė. Reikalavimai prekėms |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos, parametrai (pildo tiekėjas) (šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkretų prekių gamintoją, modelio pavadinimą ir konkrečias charakteristikas pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus, nepalieka „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne prasčiau“, „ne žemesnė“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., rašyti „atitinka“ ar „taip“ neleidžiama) | Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodytą parametrą patvirtinantis gamintojo dokumentas (pildo Tiekėjas) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Apyrankių spausdintuvas be RFID | - Įranga turi turėti tiesioginį terminį brūkšninių kodų, teksto ir grafikos spausdinimą. - Spausdinimo raiška turi būti ne mažiau 300 dpi (12 taškų / mm) - Taško dydis (plotis x ilgis) turi būti ne siauresniame diapazone nei 0,0033" x 0,0039" (0,084 mm x 0,099 mm). - Minimalus spausdinimo ilgis turi būti ne mažiau kaip 3 coliai (76 mm). - Tinkami apyrankių pločiai: 0,75" (19,05 mm); 1,00" (25,4 mm); 1,1875" (30,16 mm). - „X“ matmuo turi būti: ne prasčiau kaip 300 dpi = nuo 3,33 mil iki 32,67 mil. - Spausdinimo greitis (automatinis parinkimas pagal įdėtas apyrankes) turi būti ne mažiau kaip 2 coliai per sekundę (51 mm/s) su sveikatos priežiūros apyrankėmis. - Turi turėti ne mažiau kaip 16 MB SDRAM atminties (standartiškai 256 MB SDRAM). - Turi turėti ne mažiau kaip 8 MB Flash atminties (standartiškai 512 MB Flash). - Turi būti E3™ Element Energy™ Equalizer arba lygiavertis – tolygesnei spausdinimo kokybei. - Jungtys turi būti: USB 2.0, USB Host, Bluetooth Low Energy, 10/100 Ethernet ar lygiavertės. - Darbinė temperatūra turi būti ne siauresniame diapazone nei nuo 0 °C iki 40 °C (nuo 32 °F iki 104 °F). - Darbinė drėgmė turi būti ne siauresniame diapazone nei 20%–85% santykinės drėgmės, nekondensuojanti. - Naudojimo temperatūra: ne siauresniame diapazone nei nuo -40 °C iki 60 °C (nuo -40°F iki 140 °F). - Turi būti spausdinimo ilgio matuoklis (odometras). - Turi būti apšviestas indikatorius, rodantis laikmenos likutį / pabaigą. - Turi būti XML įgalintas spausdinimas. - Turi būti spausdinimo galvutės pakėlimo jutiklis. - Turi būti laikmenos trūkumo ir pabaigos jutikliai. - Turi būti ne mažiau kaip 16 vidinių plėtinių bitmap šriftų. - Turi būti gamyklinis belaidžio ryšio modulis – Wi-Fi (802.11ac) ir Bluetooth 4.1. - Lijininiai brūkšniniai kodai turi atitikti - Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14, UPC-A ir UPC-E su EAN 2 arba 5 skaitmenų plėtiniais. - 2D brūkšniniai kodai turi atitikti: PDF417, MicroPDF-417, Code 49, Maxicode, Codablock, Data Matrix, QR kodas ir Aztec. - Emisija ir atsparumas (pagal CE reikalavimus) turi atitikti: EN 55032:2012 klasė B, EN 55024:2010, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CISPR 32:2015 standartų reikalavimus arba pagal lygiaverčius reikalavimus. - Turi būti tinkančios apyrankės spausdinimui: polipropileno, 1 x 11 col. (25,4 x 279,4 mm), tiesioginio terminio spausdinimo, Z-Band, su lipniu užsegimu, kasetėje, 200 vnt./ritinyje, 6 ritiniai/dėžėje. Kartu su Prekėmis turi būti pristatyta 1 (viena) dėžė. - Garantija – ne mažiau kaip 12 mėn. | Tiekėjas turi nurodyti Prekių gamintoją, pavadinimą ir tikslų modelį. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų Prekių gamintojo techninius dokumentus, aprašymus, nuorodas ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad siūloma Prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |
| 2. | Apyrankių spausdintuvas su RFID | - Turi palaikyti ženklinimo žymas, suderinamas su UHF EPC Gen 2 V2.1, ISO/IEC 18000-63 ir RAIN RFID protokolais. - Turi spausdinti ir ženklinti žymas su ne mažiausiu atstumu tarp žymų kaip 0,6“ / 16 mm. - RFID žurnalas turi registruoti visus žymėjimo duomenis su laiko žymomis, turi užtikrinti atsekamumą. - Spausdinimo metodai turi atitikti ne prasčiau kaip terminį pernešimą arba tiesioginį terminį metodą. - Turi turėti tokias jungtis kaip Ethernet, USB 2.0, USB Host ar lygiavertes. - Turi atitikti ENERGY STAR™ sertifikatą ar lygiavertį. - Raiška turi būti ne prasčiau kaip 203 dpi / 8 taškų/mm; pasirenkamai turi atitikti ne prasčiau kaip 300 dpi / 12 taškų/mm. - Atmintis turi būti ne mažiau kaip 512 MB Flash ir ne mažiau kaip 256 MB SDRAM. - Didžiausias spausdinimo plotis turi būti ne daugiau kaip 104 mm (203 dpi); 108 mm (300 dpi). - Didžiausias spausdinimo greitis turi būti ne prasčiau nei 203 mm/s (203 dpi), 152 mm/s (300 dpi). - Laikmenos jutikliai turi būti pilno pločio, reguliuojamas atspindintis juodas žymėjimo jutiklis; turi turėti daugiasluoksnį permatomą / tarpo jutiklį. - Etikečių ilgio diapazonas turi būti nuo 6,35 mm iki 991 mm. - Laikmenos plotis ne mažiau kaip 15 mm ir ne daugiau kaip 118 mm. - Ritinio skersmuo turi būti ne daugiau kaip 127 mm. - Laikmenos storis turi būti ne mažiau kaip 0,06 mm ir ne daugiau kaip 0,1905 mm (tik atplėšimo rėžimu). - Juostos plotis turi būti ne mažiau kaip 33 mm ir ne daugiau kaip 109,2 mm. - Darbinė temperatūra turi būti ne siauresniame diapazone nei nuo 4,4 °C iki 41 °C. - Darbinė drėgmė turi atitikti 10 % – 90 % (nekondensuojanti). - Turi turėti ENERGY STAR ir Energy Efficiency Level VI sertifikatus ar lygiaverčius. - Turi turėti IEC60601-1 sertifikatą ar lygiavertį. - Garantija – ne mažiau kaip 12 mėn. | Tiekėjas turi nurodyti Prekių gamintoją, pavadinimą ir tikslų modelį. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų Prekių gamintojo techninius dokumentus, aprašymus, nuorodas ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad siūloma Prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |
| 3. | RFID ir 2D barkodų staliniai skaitytuvai | - Skenavimo greitis (naudojant bekontaktį režimą): turi būti iki 240 colių per sekundę (610 cm/s) su 13 mil UPC brūkšniniu kodu optimizuotu režimu. - Apšvietimas – turi būti 645 nm raudoni LED šaltiniai. - Vaizdo laukas: turi būti horizontalus – 48°, vertikalus – 30,6°. - Vaizdo jutiklis: 1280 x 800 pikselių. - RFID Nominalus nuskaitymo atstumas 18 colių / ~45,7 cm. - 2D brūkšninių kodų nuskaitymas: turi būti PDF417, Micro PDF417, Sudėtiniai kodai (Composite Codes), TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR kodas, Micro QR, Han Xin, Pašto kodai (Postal Codes). - Turi palaikyti Digimarc brūkšninius ar lygiaverčius kodus. - Garantija – ne mažiau kaip 12 mėn. | Tiekėjas turi nurodyti Prekių gamintoją, pavadinimą ir tikslų modelį. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų Prekių gamintojo techninius dokumentus, aprašymus, nuorodas ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad siūloma Prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |
| 4. | 1D/2D barkodų skaitytuvai | - Turi turėti palaikomas sąsajas, tokias kaip USB, RS232, klaviatūros pleištas (Keyboard Wedge), TGCS (IBM) 46XX per RS485. - Turi būti integruotas tiesioginio dekodavimo indikatorius. - Turi turėti judesio toleranciją (naudojant rankinį režimą): ne daugiau kaip 5 colių / 13 cm per sekundę (13 mil UPC). - Skenavimo greitis (bekontaktis režimas) turi būti ne didesnis kaip 30 colių / 76,2 cm per sekundę (13 mil UPC) - Turi atitikti taikymo šviesą – linijiniu principu 624 nm LED. - Apšvietimas turi būti 645 nm, ryškiai raudoni LED. - Vaizdo laukas (FOV) turi būti ne prasčiau kaip: nominaliai – 32,8° horizontaliai x 24,8° vertikaliai. - Vaizdo jutiklis turi būti ne prasčiau nei 640 x 480 pikselių. - Minimalus kontrasto reikalavimas turi būti ne mažiau kaip 25 % atspindžio skirtumas. - Posvyrio / pasvirimo / pasukimo tolerancija turi būti ne prasčiau kaip +/- 65° / +/- 65° / 0–360°. - Darbinė temperatūra turi būti ne siauresniame diapazone nei nuo 0 °C iki 50 °C. - Kartu su įrenginiu turi būti pateikiami šie priedai – laikiklis, baterija, mikro USB laidas ar lygiaverčiai. - Įrenginys turi palaikyti ne mažiau kaip: 1D brūkšninių kodų palaikymą – Code 39, Code 128, Code 93, Codabar / NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC / EAN, Interleaved 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 ar lygiaverčiai. - Įrenginys turi palaikyti ne mažiau kaip: 2D brūkšninių kodų palaikymą – PDF417, Sudėtiniai kodai (Composite Codes), TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR kodas, Micro QR, Han Xin, Pašto kodai ar lygiaverčiai. - Garantija – ne mažiau kaip 12 mėn. | Tiekėjas turi nurodyti Prekių gamintoją, pavadinimą ir tikslų modelį. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų Prekių gamintojo techninius dokumentus, aprašymus, nuorodas ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad siūloma Prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |
| 5. | Stacionarus RFID skaitytuvas | - Darbinė temperatūra turi būti ne mažiau kaip -20° ir ne daugiau kaip +55° C. - Drėgmė turi būti ne mažiau kaip 5 % ir ne daugiau kaip 95 % santykinė oro drėgmė. - Pajungimas turi būti ne prastesnis kaip 10/100 BaseT Ethernet (RJ45) su POE palaikymu, USB Type B ir Type A arba lygiavertis. - Turi turėti ne mažiau kaip 2 įvestis, 3 išvestis ir turi būti optiškai izoliuoti (per terminalo bloką). - Turi turėti POE, POE+ arba +24 V DC (UL patvirtintas) ar lygiavertį. - Turi turėti ne mažiau kaip 2 statines antenų jungtis. - Turi turėti Flash atmintį ne mažesnę kaip 512 MB, DRAM atmintis ne mažesnė kaip 256 MB. - Valdymo protokolas turi atitikti RM 1.0.1 (naudojant XML per HTTP/HTTPS ir SNMP ryšį) ir RDMP (nuotolinio įrenginio valdymo protokolas) arba lygiavertis. - Tinklo protokolai turi atitikti IPv4 ir IPv6 ar lygiaverčius. - Siųstuvo galia ne mažiau kaip 10 dBm ir ne daugiau kaip 31,5 dBm (naudojant POE+, 12V–48V išorinį DC šaltinį arba universalų 24V DC maitinimo šaltinį) ir ne mažiau 10 dBm, ne daugiau kaip 30,0 dBm (naudojant POE). - Maksimalus imtuvo jautrumas negali viršyti -82 dBm. - Sąsajos protokolas turi atitikti LLRP (Low Level Reader Protocol) ar lygiavertį. - Garantija – ne mažiau kaip 12 mėn. | Tiekėjas turi nurodyti Prekių gamintoją, pavadinimą ir tikslų modelį. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų Prekių gamintojo techninius dokumentus, aprašymus, nuorodas ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad siūloma Prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |
| 6. | Kryptinis RFID skaitytuvas | - Darbinė temperatūra turi būti ne mažiau kaip 20° ir ne daugiau kaip 55° C. - Drėgmė negali viršyti 5 % – 95 % santykinės oro drėgmės. Pajungimas turi atitikti 10/100 BaseT Ethernet (RJ45) - su POE palaikymu; USB Type B ir Type A ar lygiaverčius. - Turi turėti ne mažiau kaip 2 įvestys, 3 išvestys ir būti optiškai izoliuotam (per terminalo bloką). - Turi turėti POE, POE+ arba +24 V DC (UL patvirtintas) ar lygiaverčius. - Turi turėti ne mažiau kaip 2 statines antenų jungtys. - Turi turėti ne mažiau kaip 512 MB atminties (flash) ir ne mažiau kaip 256 MB atminties (DRAM). - Turi turėti valdymo protokolus - RM 1.0.1 (naudojant XML per HTTP/HTTPS ir SNMP ryšį) ir RDMP (nuotolinio įrenginio valdymo protokolas) arba lygiaverčius. - Turi turėti tinklo protokolus, tokius kaip IPv4 ir IPv6 ar lygiaverčius. - Siųstuvo galia turi būti ne mažiau kaip 10 dBm iki +31,5 dBm (naudojant POE+, 12V–48V išorinį DC šaltinį arba universalų 24V DC maitinimo šaltinį) ir ne mažiau kaip +10 dBm iki ne daugiau kaip +30,0 dBm (naudojant POE). - Maksimalus imtuvo jautrumas turi būti ne daugiau kaip -82 dBm. - Sąsajos protokolas turi atitikti LLRP (Low Level Reader Protocol) ar lygiavertį. - Garantija – ne mažiau kaip 12 mėn. | Tiekėjas turi nurodyti Prekių gamintoją, pavadinimą ir tikslų modelį. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų Prekių gamintojo techninius dokumentus, aprašymus, nuorodas ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad siūloma Prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |
| 7. | RFID antena tinkanti Stacionariam ir kryptiniam RFID skaitytuvui | - Jungtis turi turėti SMA lizdą (SMA Female). - Dažnis turi būti ne didesnis kaip 865–868 MHz. - Stiprėjimas turi būti ne didesnis kaip 8,5 dBic. - VSWR (atspindžio nuostoliai) turi būti 1,3:1 ar lygiavertis. - Santykis tarp priekinio ir galinio signalo turi būti ne daugiau kaip 20 dB. - 3 dB spindulio plotis turi būti ne daugiau kaip 68° abejose plokštumose. - Maksimali galia turi būti ne daugiau kaip 3 vatai. - Darbo temperatūra turi būti: ne mažiau kaip -20 °C ir ne daugiau kaip +55 °C. - Apsauga nuo dulkių ir drėgmės (IP): turi būti ne prastesnis nei IP67. - Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. | Tiekėjas turi nurodyti Prekių gamintoją, pavadinimą ir tikslų modelį. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų Prekių gamintojo techninius dokumentus, aprašymus, nuorodas ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad siūloma Prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |

Techninės specifikacijos

1 Priedas

Preliminarus SMPS reikalingų funkcijų sąrašas

<... Informacija šiame priede pateikiama iš LR SAM 2024 sausio 11 dienos rašto Nr. 10-148 „Dėl rekomenduojamo bendrinio skubiosios medicinos pagalbos skyriaus informacinės sistemos funkcijų sąrašo“ ... >

| Proceso žingsnis | Būtinos funkcijos |
| --- | --- |
| GMP sukuriamų duomenų apie į SMPS vežamą pacientą apdorojimas ir atvaizdavimas | Išplėtotos integracinės sąsajos (tarp HIS ir ESPBI IS), kuriomis bus perduoti GMP duomenys: 1) GMP sukurtų paciento sveikatos būklės duomenų (iš dalies užpildytos formos 110/a) gavimas ir atvaizdavimas 2) Pagal GMP pateiktus duomenis išankstinė paciento registracija (neturint asmens kodo), sudarant galimybes iš anksto užsakyti preliminarius tyrimus 3) Nuolatinis automatiškai atsinaujinantis GMP sukurtų duomenų apie atvežamus kritinius pacientus atvaizdavimas dedikuotame ekrane bei ALERT pranešimų galimybė medicinos personalui 4) EKG gavimas iš GMP ekipažo 5) Duomenų apie planuojamą GMP atvykimo laiką gavimas, kai vežami 1 ir 2 skubumo kategorijos pacientai |
| Pacientų, kuriuos į SMPS atveža GMP, perdavimas | 1) Registracija/kortelės užvedimas: panaudojant duomenis iš formos 110/a bei specializuotos funkcijos neidentifikuotų pacientų registracijai (pvz. paciento pseudo-demografinių laukų užpildymas, laikini pacientų ID, galimybė susieti paciento įrašus po identifikavimo); galimybė priskirti pacientui žymes (pvz. iš slaugos namų, pranešimas policijai, priskyrimas klasteriui) 2) Iš ESPBI IS ir GMP agreguotas identifikuoto paciento duomenų atvaizdavimas patogiu formatu, gaunant informaciją apie pacientui nustatytas ligas, vartojamus vaistus, atliktas operacijas, turimas alergijas ir kt.: 2.1 ALERTų atvaizdavimas (alergijos, chemoterapija, Ca, Hd ir kt.) 3) Duomenų apie GMP perduodamus pacientus sukūrimas SMPS IS: 3.1. Paciento atvežimo į SMPS skyrių laikas* 3.2. Paciento užregistravimo SMPS skyriuje laikas* 3.3. Paslaugų teikimo pacientui SMPS skyriuje pradžios laikas* 3.4. Paslaugų teikimo pacientui SMPS skyriuje pabaigos laikas* |
| Duomenų apie situaciją SMPS perdavimas į ESPBI IS | 1) Pirminio triažo laukiančių pacientų skaičiaus duomenų iš eilių valdymo sistemos arba išmaniųjų kamerų perdavimas realiu laiku iš C tipo (arba ir iš B tipo) SMPS IS į ESPBI IS* 2) Duomenų apie užregistruotų pacientų, laukiančių gydytojų apžiūros, skaičių pagal skubumo kategorijas perdavimas realiu laiku iš C tipo (arba ir B tipo) SMPS IS į ESPBI IS* 3) Duomenų apie neužimtas SMPS intensyvios pagalbos/terapijos/reanimacijos vietas C tipo SMPS perdavimas realiu laiku iš SMPS IS* 4) Nustatyto periodiškumo duomenų perdavimas apie pirminio triažo laukiančius pacientus B, B1, A ir A1 tipo SMPS, kai duomenys įvedami rankiniu būdu pagal iš anksto nustatytas klasifikuojamas reikšmes arba automatizuotai* 5) Savarankiškai atvykstančių pacientų duomenų sukūrimas visų tipų SMPS IS realiu laiku ir perdavimas į ESPBI IS: 5.1. gydytojo apžiūros pradžios laikas* 5.2. paciento vizito SMPS pabaigos laikas* 5.3. faktinis paciento išvykimo laikas* |
| Pirminis paciento sveikatos būklės įvertinimas ir medicininis rūšiavimas SMPS | 1) Pagrindinio nusiskundimo ir gyvybinių parametrų duomenų sukūrimas 2) Automatizuotas skubiosios medicinos pagalbos kategorijos nustatymas bei galimybė panaudoti klasifikavimo algoritmus (NEWS2 arba analogiškus) 3) SMPS skirtas greitasis (paketinis) užsakymų funkcionalumas: - tyrimų (laboratorinių bei vaizdinių) užsakymas - pradinio gydymo paskyrimas 4) Išmanieji (smart) pacientų sąrašai, palengvinantys slaugytojams SMPS pacientų informacijos valdymą, nurodymų vykdymą bei pamainų perdavimą |
| Gydytojo apžiūra / tyrimo ir gydymo plano sudarymas | 1) Galimybė patogiai ir efektyviai dokumentuoti paciento apžiūros rezultatus: nusiskundimai ir anamnezė, objektyvus ištyrimas 2) Tyrimų ir gydymo (paskyrimų) plano sudarymas / papildymas 3) Išmanieji (smart) pacientų sąrašai, palengvinantys gydytojams SMPS pacientų informacijos valdymą |
| Tyrimų vykdymas | 1) Integracija su laboratorija 2) Integracija su PACS 3) Galimybė peržiūrėti tik individualaus paciento vaizdinius tyrimus (EKG, Ro, KT, UG ir kt.), neinant į bendrą PACS per HIS integruotą vaizdų peržiūros priemonę (nebūtina) 4) Konsoliduotas pacientų prietaisų skydelis (dashboard). Grįžtamojo ryšio pranešimai apie gautus rezultatus. |
| Gydymo plano vykdymas (nebūtina) | 1) Gydytojo ir slaugytojo veiksmų, įgyvendinant paskyrimų planą, dokumentavimas veiksmų atsekamumui. Aiški slaugytojų atsakomybė 2) Galimybė pagalbiniam personalui "gauti užsakymus", pvz.: palydėti pacientą į tyrimą 3) Grįžtamojo ryšio pranešimai apie įvykdytus paskyrimus ar gydymo plano atnaujinimą |
| Specialistų konsultacijos | 1) Vidinių ir išorinių konsultacijų įvedimas 2) Grįžtamojo ryšio pranešimai apie įvykdytas konsultacijas (nebūtina) |
| Paciento būklės stebėjimas | 1) Galimybė dokumentuoti paciento būklės stebėjimą (nebūtina) 2) Galimybė keisti paciento būklės žymę (indikatorius sistemoje), pažymėjimas ir ALERT (pranešimai) apie grėsmingus pakitimus (pvz., perėjimas nuo vienos NEWS kategorijos prie kitos) |
| Paciento perdavimas ir klinikinė dokumentacija (nebūtina) | 1) Galimybė dokumentuoti (fiksuoti sistemoje) paciento perdavimą specialistui, perimančiam paciento priežiūrą 2) Naujo / papildyto tyrimo bei gydymo plano dokumentavimas. Aiški riba tarp perdavusio ir perėmusio gydytojo veiksmų |
| Rekomendacijos / išleidimas (nebūtina) | 1) Rekomendacijų suformulavimas 2) Integracija su EPSBI IS galutiniam SMPS duomenų rinkiniui pateikti pasibaigus vizitui SMPS* |
| VLK apmokamų paslaugų suvedimas (nebūtina) | 1) Paketinis atliktų paslaugų pagal VLK paslaugų klasifikatorių suvedimas, pagal skaitmenizuotus nurodymus ir atliktus tyrimus. |
| Kitų būtinų duomenų sukūrimas ir perdavimas HIS veiklos procesų kokybei stebėti | - Sukuriami visi duomenys, būtini SAM patvirtintų SMPS kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių apskaičiavimui * - Sukurtas šių duomenų pateikimas per ESPBI API* - Sukurtos SMPS veiklos ataskaitos* |
| Informacijos apie SMPS/SPĮ išteklius ir SMPS užimtumą | - Sukuriami SAM patvirtinti duomenys apie SMPS užimtumą pagal SMPS tipus ir realizuotas šių duomenų perdavimas per ESPBI API* - Sukuriami SAM patvirtinti SPĮ išteklių prieinamumo duomenys ir realizuotas automatizuotas šių duomenų perdavimas per ESPBI API* |

* funkcijos, reikalingos SMPS indikatorių fiksavimui ir perdavimui į ESPBI IS.

Paaiškinimai:

ALERT – pranešimai, apie paciento sveikatai reikšmingus veiksnius, būkles ar pokyčius, įspėjantys dėl skubios pagalbos poreikio, informuojant sveikatos priežiūros specialistus.

Išmanusis (smart) pacientų sąrašas – technologiškai pažangi ir išmani sistema, kuri organizuoja ir tvarko informaciją apie pacientus realiuoju laiku, pavyzdžiui pateikiant ir automatiškai atnaujinant pacientų užsakytų tyrimų ir konsultacijų būsenas, ar paciento kategoriją. Ši skaitmeninė priemonė sukurta siekiant padidinti skubios pagalbos skyriaus veiklos efektyvumą ir veiksmingumą, nes sveikatos priežiūros specialistams suteikia dinamišką ir lengvai prieinamą pacientų būsenų apžvalgą.

NEWS2 (angl. National Early Warning Score 2) – ankstyvosios diagnostikos skalė, naudojama skubios medicinos ir ūmios priežiūros įstaigose paciento ligos sunkumui įvertinti ir stebėti. Priemonė, skirta padėti sveikatos priežiūros specialistams nustatyti pacientus, kuriems gresia klinikinis pablogėjimas ir nustatyti tinkamų intervencijų prioritetus.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5ba0d430219211eabe008ea93139d588/asr – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019-12-18 įsakymas Nr. V-1473 „Dėl informacijos  apie skubiosios medicinos pagalbos skyrių veiklą,  šių skyrių veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/13363a109a4311ec8d04d3fbbc911715/asr – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022-03-02 įsakymas Nr. V-465 „Dėl Intensyviosios terapijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų ir intensyviosios priežiūros asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų aprašų patvirtinimo“.