Konkurso sąlygų aprašo 2 priedas

MELNRAGĖS IR GIRULIŲ KURORTINĖS VIETOVĖS GALIMYBIŲ STUDIJOS PARENGIMO PASLAUGŲ Techninė specifikacija

# I. BENDRA INFORMACIJA

- Perkančioji organizacija – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

- Paslaugų teikėjas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrinktas tiekėjas.

- Pirkimo objektas – numatomos kurortinės teritorijos Melnragė - Giruliai išvystymo urbanistinės galimybių studijos parengimas (toliau – Galimybių studija).

- Paslaugų pirkimo poreikis – Klaipėdos miesto bendrajame plane, patvirtintame Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-191 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), nurodyta, kad numatomai kurortinei teritorijai Melnragė – Giruliai privaloma parengti žemesnio (vietovės) lygmens teritorijų planavimo dokumentą – savivaldybės dalies bendrąjį planą masteliu M 1:2000 su detaliųjų planų reglamentais. Numatomai kurortinei teritorijai Melnragė - Giruliai vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas turi būti rengiamas architektūrinio konkurso būdu, išrinktos urbanistinės idėjos, pateiktos teritorijos vystymo koncepcijoje, pagrindu. Architektūrinis konkursas būtų organizuojamas Galimybių studijos pagrindu.

- Paslaugos pirkimo pagrindas – Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa, patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio  23 d. įsakymu Nr. AD1-1504 ir Klaipėdos miesto savivaldybės 2025 – 2027 m. strateginis veiklos planas.

- Nagrinėjama teritorija – pagal Bendrojo plano sprendinius minimali nagrinėjama teritorinė apimtis – 11.4 Pirmosios Melnragės I; 11.5 Pirmosios Melnragės II; 11.6 Pirmosios Melnragės III; 11.7 Antrosios Melnragės; 11.8 Girulių Pakalnės; 11.9 Girulių Kalno I; 11.10 Girulių Kalno II ir 11.12 Šiaurės tvirtovės Nagrinėjami rajonai. Bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje pavaizduota numatomos kurortinės teritorijos Melnragė - Giruliai riba yra preliminari ir nustato didžiausią galimą šios kurortinės teritorijos dydį. Teisės aktų nustatyta tvarka tvirtinant tikslią kurortinės teritorijos ribą, įvertinus visuomenės sveikatos reikalavimus tokioms teritorijoms, greta esančią infrastruktūrą ir kitus svarbius veiksnius, ši teritorija gali būti nustatoma mažesnė nei pavaizduota Bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje.

# II. GALIMYBIŲ STUDIJOS RENGIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR REZULTATAI

- Galimybių studijos rengimo tikslas – įvertinti numatomos kurortinės teritorijos Melnragė – Giruliai rekreacinį potencialą Baltijos jūros pakrantės kontekste ir teritorijos vystymo potencialą Klaipėdos miesto ir miesto dalies kontekste, pasiūlyti kompleksines teritorijos vystymo gaires, kurios atspindėtų urbanistinę vystymo poziciją šioje miesto dalyje ir darnaus vystymo principus.

- Galimybių studijos rengimo uždaviniai:

  - Pateikti potencialiausią numatomos kurortinės teritorijos Melnragė – Giruliai koncepciją pagal pagrindinę paskirtį / specializaciją / paslaugų pobūdį (gydomoji / reabilitacinė / sveikatinimo, turizmo / poilsinė, rekreacinė / profilaktinė etc.), išanalizavus ir įvertinus natūralius gamtinius gydomuosius / rekreacinius veiksnius (išteklius) ir klimato ypatumus (sezoniškums, ekstremalūs reiškiniai), įvertinus Melnragės – Girulių esamą situaciją gamtiniu, aplinkosauginiu, urbanistiniu, ekonominiu, socialiniu, kultūriniu ir pan. aspektais.

  - Pateikti numatomos kurortinės teritorijos Melnragė – Giruliai įveiklinimo viziją / programą, teisės aktuose nustatytų kurorto funkcinių paslaugų paketą (atitinkantį Vyriausybės nutarimu nustatytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus), išskiriant priemonių grupes ir atskirus veiksmus, jų įgyvendinimo būdus ir eiliškumą, galimus finansavimo šaltinius.

  - Pateikti preliminarius pasiūlymus numatomos kurortinės teritorijos Melnragė – Giruliai urbanistinės plėtros tam tikruose teritoriniuose fragmentuose strategijai, išsaugant šios vietovės įprastą kurortinės vietovės įvaizdį bei modernizuojant šių Klaipėdos miesto nuo seno buvusių kurortinių vietovių urbanistinį identitetą, įvertinant ir atsižvelgiant į patikimo geoekologinio potencialo gamtinio karkaso ir pajūrio juostos teritorijų specifiką.

  - Pateikti preliminarius pasiūlymus dėl numatomos kurortinės teritorijos Melnragė – Giruliai ribų nustatymo, įvertinus tokio ribų patikslinimo poreikį ir tikslingumą, atsižvelgiant į tai, kad ši teritorija gali būti nustatoma mažesnė nei pavaizduota Bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje.

  - Pateikti preliminarius pasiūlymus dėl Bendrajame plane suplanuotų numatomoje kurortinėje teritorijoje Melnragė – Giruliai specializuotų kompleksų funkcinių zonų ribų patikslinamo, atlikus pajūrio juostos reikalavimų įvertinimą, Europinės svarbos buveinių teritorijų įvertinimą, gamtinio karkaso teritorijų potencialo vertinimą bei nurodant poreikį ir tikslingumą dėl papildomų kitų, su gamtos išsaugojimu susijusių tyrimų, atlikimo (pvz. medynų inventorizacija etc.).

  - Pateikti preliminarų numatomos kurortinės teritorijos Melnragė – Giruliai erdvinės struktūros modelį, įvertinus ir atsižvelgus į įvairių suinteresuotų visuomenės grupių interesus. Pateikti esmines gaires dėl specialiosios paslaugų infrastruktūros objekto - Sveikatingumo ir kurortologijos centro koncepcijos.

  - Parengti numatomos kurortinės teritorijos Melnragė – Giruliai urbanistinės idėjos projekto preliminarias architektūrinio konkurso sąlygas pagal geriausiai įvertintą teritorijos vystymo scenarijų.

- Galimybių studijos rezultatas – parengta numatomos kurortinės teritorijos Melnragė – Giruliai optimaliausia kompleksinio išvystymo vizija, kurios pagrindu vyks architektūrinio konkurso organizavimas.

# III. PASLAUGOS VYKDYMO EIGA IR GALIMYBIŲ STUDIJOS TURINYS

- Paslauga vykdoma etapais:

  - I etapas – daugiasluoksnė Melnragės – Girulių teritorijos analizė:

    - teisės aktų, reglamentuojančių kurortinių teritorijų darnų vystymą, reglamentuojančių veiklą saugomose teritorijose, gamtinių išteklių naudojimą, apžvalga;

    - aktualių (galiojančių ir rengiamų) teritorijų planavimo dokumentų sprendinių analizė ir įvertinimas;

    - įvairios paskirties objektų, nepriklausomai nuo jų nuosavybės, aktualių (patvirtintų ir rengiamų) statybos projektų sprendinių įvertinimas;

    - gamtinių gydomųjų / rekreacinių veiksnių (išteklių) ir klimato ypatumų (sezoniškumas, ekstremalūs reiškiniai) analizė ir įvertinimas;

    - esamos situacijos analizė ir įvertinimas sekančiais aspektais: urbanistiniu (esama urbanistinė struktūra / urbanistiniai kompleksai, viešosios erdvės etc.), susisiekimo (gatvių struktūra ir ryšiai su kitomis miesto dalimis, eismo intensyvumas, viešasis transportas, automobilių stovėjimo vietos etc.), kultūros paveldo (kurortinio paveldo etc.) išsaugojimo, aplinkos (augalija, gyvūnija, vandens ištekliai, gamtinis ir kultūrinis kraštovaizdis etc.) apsaugos;

    - esamos situacijos analizė ir įvertinimas socialiniu (demografinė situacija, socialinės infrastruktūros objektai ir jų rodikliai bei poreikis) ir ekonominiu (viešųjų / visuomeninių ir verslo paslaugų / funkcijų rodikliai ir poreikis, žemės rinkos rodikliai, investicinė aplinka, ekonominis poveikis gretimoms vietovėms ) aspektais;

    - parengiamos esamos situacijos analizės išvados, įvertinančios teritorijos vystymo potencialą.

  - II etapas – suformuojama numatomos kurortinės teritorijos Melnragė – Giruliai vystymo koncepcija, atsižvelgiant į Galimybių studijos rengimo tikslą ir uždavinius:

    - suformuojamos kompleksinės teritorijos vystymo gairės, nurodant kurortinės teritorijos potencialiausią pagrindinę paskirtį / specializaciją / paslaugų pobūdį (gydomoji / reabilitacinė / sveikatinimo, turizmo / poilsinė, rekreacinė / profilaktinė etc.);

    - formuojami trys skirtingi teritorijos vystymo scenarijai su įveiklinimo vizijomis / programomis, teisės aktuose nustatytų kurorto funkcinių paslaugų paketais, modeliuojant potencialiausius, realiai įgyvendinamus rekreacinio turizmo traukos taškus, išskiriant priemonių grupes ir atskirus veiksmus, jų įgyvendinimo būdus ir eiliškumą, siektinus efektyvumo rodiklius, atliekant vystymo scenarijų palyginamąją analizę, nurodant privalumus ir trūkumus ir pateikiant argumentuotą išvadą dėl tinkamiausio teritorijos vystymo scenarijaus parinkimo;

    - numatomi galimi finansavimo šaltiniai ir atsakingos institucijos, siektini įgyvendinimo rodikliai, įvertinus galimybes pritraukti verslo investicijas kurorto infrastruktūros išvystymui;

    - suformuojama kurortinės teritorijos kompleksinio vystymo koncepcija pagal geriausiai įvertintą teritorijos vystymo scenarijų, atsižvelgus į įvairių suinteresuotų visuomenės grupių / potencialių vartotojų interesus, kviestinių ekspertų ir specialistų įžvalgas.

  - III etapas – suformuojama numatomos kurortinės teritorijos Melnragė – Giruliai kompleksinio išvystymo vizija, pasiekiant Galimybių studijos užsibrėžtą rezultatą:

    - suformuojami preliminarūs pasiūlymai kurortinės teritorijos urbanistinės plėtros tam tikruose teritoriniuose fragmentuose strategijai, išsaugant šios vietovės įprastą kurortinės vietovės įvaizdį bei modernizuojant šių Klaipėdos miesto nuo seno buvusių kurortinių vietovių urbanistinį identitetą, apibrėžiant esminius vystymosi rodiklius, etapiškumą, pateikiant atskirų plėtros elementų turinį ir prioritetiškumą;

    - suformuojami preliminarūs pasiūlymai dėl kurortinės teritorijos ribų nustatymo, įvertinus tokio ribų patikslinimo poreikį ir tikslingumą, pateikiant argumentus ir jais pagrįstą išvadą;

    - suformuojami pasiūlymai dėl Bendrajame plane suplanuotų kurortinėje teritorijoje specializuotų kompleksų funkcinių zonų ribų patikslinamo, atsižvelgiant į esamos situacijos analizės išvadas, nurodant poreikį ir tikslingumą dėl papildomų kitų, su gamtos išsaugojimu susijusių tyrimų, atlikimo (pvz. medynų inventorizacija etc.);

    - suformuojamas preliminarus kurortinės teritorijos erdvinės struktūros modelis, įvertinus ir atsižvelgus į įvairių suinteresuotų visuomenės grupių interesus ir poreikius, pateikiamos esminės gairės dėl rekreacinio turizmo bazinio traukos taško, specialiosios paslaugų infrastruktūros objekto - Sveikatingumo ir kurortologijos centro koncepcijos, nurodant potencialiausią funkciją, preliminarų rekreacinių paslaugų turinį ir siektinus rodiklius;

    - reziumuojant Galimybių studijoje atliktas analizes, įvertinimus, suformuotą kurortinės teritorijos vystymo koncepciją / esmines gaires / preliminarius pasiūlymus parengiama numatomos kurortinės teritorijos Melnragė – Giruliai kompleksinio išvystymo vizija, jos pagrindu parengiamos numatomos kurortinės teritorijos Melnragė – Giruliai urbanistinės idėjos projekto preliminarios architektūrinio konkurso sąlygos pagal geriausiai įvertintą teritorijos vystymo scenarijų.

# IV. REIKALAVIMAI PASLAUGOS VYKDYMUI IR GALIMYBIŲ STUDIJOS SUDĖČIAI

- Paslaugų teikėjas turi parengti ir su paslaugų gavėju suderinti Galimybių studijos parengimo planą ir derinimo eigą.

- Rengdamas Galimybių studiją paslaugų teikėjas privalo bendradarbiauti su paslaugų gavėju, dalyvauti ir pristatyti Galimybių studijos tiek tarpinius, tiek galutinius rezultatus paslaugos gavėjo organizuojamuose pasitarimuose. Paslaugų gavėjui pateikiama Galimybių studijos kiekvieno etapo ir galutinė dokumentacija - tekstinė ir grafinė dalys (2 egzemplioriais - popieriniu ir skaitmeniniu formatu) pasirašyta Paslaugų teikėjo specialistų. Galimybių studijos rengimo etapo darbai laikomi atliktais, kai jiems pritaria paslaugų gavėjas (protokoliniu sprendimu arba raštu). Paslauga laikoma užbaigta, kai visų Galimybių studijos rengimo etapų rezultatams pritaria paslaugų gavėjas. Paslaugų teikėjas turi pateikti nuorodas, kokiais dokumentais, kokiais metodais ir kokiais duomenimis ar veikiančiomis paslaugomis rėmėsi atlikdamas šioje techninėje specifikacijoje nurodytas užduotis. Paslaugų teikėjas turi tikslinti parengtą Galimybių studiją pagal paslaugų gavėjo pateiktas pastabas, atsakyti į klausimus, rengti ir teikti su Galimybių studija susijusią papildomą informaciją.

- Rengdamas Galimybių studiją paslaugų teikėjas privalo organizuoti ne mažiau kaip 2 viešus pristatymus paslaugų gavėjo suteiktose patalpose, pakviečiant miesto politikus, visuomenę, įvairių sričių atstovus / specialistus (sveikatinančio poilsio, gamtos ir socialinių sričių  / mokslų, verslo, sporto, kultūros, kūrybinių sąjungų etc.). Galimybių studijos rengimo II etape turi būti organizuotas pirmasis pristatymas, kuriame supažindinama su parengtomis kurortinės teritorijos vystymo gairėmis, jų pagrindu suformuotais  teritorijos vystymo scenarijai su įveiklinimo vizijomis / programomis. Galimybių studijos rengimo III etape turi būti organizuotas antrasis pristatymas, kuriame supažindinama su parengta kurortinės teritorijos vystymo koncepcija pagal geriausiai įvertintą teritorijos vystymo scenarijų ir koncepcijos pagrindu parengta numatomos kurortinės teritorijos Melnragė – Giruliai kompleksinio išvystymo vizija. Paslaugos teikėjas privalo protokoluoti viešiems pristatymams skirtus susitikimus / renginius, fiksuoti juose Galimybių studijos rezultatams (įskaitant ir tarpiniams) pateiktas pastabas / pasiūlymus, juos įvertinti, patikslinti Galimybių studijos rezultatus (įskaitant ir tarpinius) arba pateikti motyvuotus atsakymus raštu dėl pastabų / pasiūlymų, į kuriuos neatsižvelgta.

- Galimybių studijai atlikti reikalingas el. paslaugas, informaciją ir (ar) duomenis paslaugų teikėjas įsigyja savo lėšomis, be papildomo užmokesčio (tai turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą). Galimybių studijos grafinė dalis rengiama ant atitinkamo mastelio georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinio arba naudojantis Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos duomenis. Galimybių studijos rengimui, esant poreikiui, paslaugos gavėjas gali pateikti Klaipėdos miesto atnaujinto ortofotografinio žemėlapio ištrauką.

V. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

15. Vykdant sutartį Paslaugų gavėjas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumento kopijavimo ir spausdinimo, visą dokumentaciją rengti elektronine forma ir pasirašyti elektroniniu būdu. Išimtinais atvejais tam tikri dokumentai gali būti pateikiami fiziniu dokumentų formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas popierius, atitinkantis šiuos aplinkos apsaugos kriterijus:

1) gaminys turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų;

Galimi pateikti atitiktį įrodantys dokumentai: a) Vokietijos ekologinis ženklas „Mėlynasis angelas“ (toliau – the Blue Angel), arba Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel), arba Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“ (toliau – Nordic Swan) arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gaminys yra pagamintas iš 100 % perdirbto popieriaus plaušų ar iš ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš sertifikuotų miškų; b) Galiojantis FSC® arba PEFC sertifikatas, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, kuris įrodytų, kad gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš sertifikuotų miškų; c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma; d) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę); e) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką); f) gamintojo techniniai dokumentai; g) kiti lygiaverčiai įrodymai.

2) gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.

Galimi pateikti atitiktį įrodantys dokumentai: a) The Blue Angel arba Nordic Swan, arba European Ecolabel ekologinis ženklas arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gaminys yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma; c) gamintojo techniniai dokumentai; d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Esant poreikiui, Pirkėjas gali pareikalauti pateikti naudojamo popieriaus atitiktį įrodančius dokumentus, Tiekėjas įsipareigoja tokius dokumentus pateikti ne vėliu kaip per 3 d. d. nuo Pirkėjo pareikalavimo. Tiekėjui nepateikus šių dokumentų per Pirkėjo nurodytą terminą ir/ar paslaugų teikime naudojant kitą popierių, bus taikoma sutarties specialiųjų sąlygų 9.5 p. numatyta atsakomybė.

_____________________