INVESTUOTOJO ATRANKOS

VALDŽIOS IR PRIVATAUS SUBJEKTŲ PARTNERYSTĖS

PROJEKTO „KARINIO MIESTELIO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS KLAIPĖDOS RAJONE, KAIRIUOSE“ ĮGYVENDINIMO

KONKURENCINIO DIALOGO BŪDU

SĄLYGOS

2025-07-11 NAUJA REDAKCIJA

TURINYS:

I.	Informacija apie įgyvendinamą Projektą	4

II.	Bendrosios nuostatos	8

1.	Valdžios subjektas	8

2.	Valdžios subjekto poreikiai ir tikslai	8

3.	Esminiai Projekto įgyvendinimo reikalavimai	9

4.	Informacija apie investuotojo atranką	9

5.	Sąlygų paaiškinimas ir tikslinimas	10

6.	Pažeistų teisių gynimo tvarka	11

III.	Konkurencinio dialogo vykdymas	11

1.	Konkurencinio dialogo eiga ir orientacinis tvarkaraštis	11

2.	Paraiškos pateikimas	15

Subjektai, galintys pateikti paraišką	15

Paraiškos turinys	16

Paraiškos pateikimas, susipažinimas su paraiškomis	16

3.	Paraiškų, Kvalifikacijos, Pašalinimo pagrindų, Nacionalinio saugumo reikalavimų vertinimas, kvalifikacinė atranka	16

4.	Sprendinio pateikimas	18

Sprendinio turinys	18

Sprendinio pateikimo terminas	20

Sprendinio pristatymas	20

Sprendinio vertinimas	20

5.	Dialogas	21

6.	Dokumentų suderinimas	23

7.	Pasiūlymo pateikimas	24

Pasiūlymo turinys	24

Pasiūlymo pateikimo terminas	26

Pasiūlymo galiojimo terminas	26

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	27

8.	Pasiūlymų vertinimas	28

9.	Sutarties sudarymas	30

IV.	Dalyvavimo Konkurenciniame dialoge sąnaudos	30

1.	priedas. Naudojamos Sąvokos	32

2	priedas. Techninės specifikacijos	39

3	priedas. Prašymų pateikimas	40

4	priedas. Kvalifikacijos reikalavimai, Pašalinimo pagrindai ir Nacionalinio saugumo reikalavimai	41

5	priedas. Kandidato deklaracijos forma	65

6	priedas. Informacija apie patikimumą	67

7	priedas. Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija	70

8	priedas. Deklaracija dėl reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo juridiniam asmeniui	72

9	priedas. Paraiškos pateikimas	74

10	priedas. Paraiškos forma	76

11	priedas. Paraiškų vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka	81

12	priedas. Konfidencialumo įsipareigojimas	85

13	priedas. Statybos ir montavimo darbų sąrašo forma	87

14	priedas. paslaugų sąrašo forma	88

15	priedas. Sprendinio forma	89

16	priedas. Reikalavimai techninei – inžinerinei informacijai	96

17	priedas. Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui	99

17	priedo 1 priedėlis. Finansinis veiklos modelis	106

18	priedas. Reikalavimai teisinei informacijai	107

19	priedas. Reikalavimai Objekto sukūrimo ir Paslaugų teikimo planui	108

19	priedo 1 priedelis. Objekto sukūrimo ir paslaugų teikimo plano forma	109

20	priedas. Sprendinių / Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai	117

21	priedas. Sprendinių / Pasiūlymų pateikimas	120

22	priedas. Pasiūlymo forma	122

23	priedas. Susijusių bendrovių sąrašo forma	129

24	priedas. Sutarties projektas	131

25	Priedas. Reikalavimai Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui	132

26	priedas. Ginčų nagrinėjimo tvarka	134

# Informacija apie įgyvendinamą Projektą

- TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS IR SRITIES, KURIOJE VYKDOMAS PROJEKTAS, PRISTATYMAS

Projektus įgyvendina Valdžios subjektas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1086 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Karinio miestelio infrastuktūros sukūrimas Klaipėdos rajone, Kairiuose“. Projektu siekiama padidinti Lietuvos Respublikos kovinius pajėgumus Lietuvos Respublikos suvereniteto, teritorijos neliečiamybės ir vientisumo saugojimui ir gynimui, taip pat prisidedant prie tarptautinio saugumo ir stabilumo užtikrinimo.

Įgyvendinamas Projektas priskiriamas krašto apsaugos veiklos sričiai.

Įgyvendinant Projektą VžPP būdu yra siekiama Sąlygose nustatyta tvarka atrinkti Investuotoją, kuris iki Sutarties pasirašymo turės įsteigti Privatų subjektą Projekto įgyvendinimui (jeigu specialiosios paskirties įmonės neįteigė prieš Konkurencinio dialogo procedūrą). Privačiam subjektui bus perduotos Darbų vykdymo ir Paslaugų teikimo veiklos.

- PROJEKTO ĮGYVENDINIMO KONTEKSTAS, POREIKIS PROJEKTUI IR JO SVARBA

Atsižvelgiant į planuojamą viešųjų paslaugų apimties padidėjimą, esama infrastruktūra bus nepakankama teikti reikalingos apimties paslaugas, esant maksimaliam apkrovimui.

Projekto įgyvendinimas numatytas valstybės strateginio planavimo dokumentuose: Lietuvos Respublikos Seimo 2024 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. XIV-2505 patvirtintoje Krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir plėtros programoje. Kairių karinio poligono infrastruktūros plėtrai dėmesys skirtas bei asignavimai numatomi ir svarbiausiuose krašto apsaugos sistemos strateginio planavimo dokumentuose: prioritetiniuose krašto apsaugos sistemos poreikių sąrašuose 2025-2034 m. planavimo ciklui, krašto apsaugos sistemos planavimo vadovuose  (2024-2033 m. / 2025-2034 m. planavimo ciklams) ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro valdymo sričių 2023-2025 m. / 2024–2026 m. strateginiuose veiklos planuose.

Paklausą Objekto infrastruktūrai sudaro 1526 karių ir 122 darbuotojų.

Projektu sprendžiama problema - infrastruktūros neprieinamumas (trūkumas), siekiant užtikrinti Sausumos pajėgų Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio Dragūnų bataliono ir Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Depų tarnybos nuolatinio dislokavimo poreikius.

- PROJEKTO ĮGYVENDINIMO TIKSLAI

Projekto tikslas – padidinti infrastruktūros prieinamumą, siekiant užtikrinti Klaipėdos regione dislokuotų Sausumos pajėgų Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio Dragūnų bataliono ir Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Depų tarnybos funkcijų vykdymą.

- PAGRINDINĖS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS

  - SUTARTIES TRUKMĖ

Sutarties trukmė – iki 15 metų nuo Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi.

  - KONKURENCINIO DIALOGO OBJEKTAS

Projekto įgyvendinimui Valdžios subjektas siekia atrinkti Investuotoją, kurio įsteigtas Privatus subjektas užtikrins šiuos rezultatus:

- suprojektuota, pastatyta ir atitinkamai įrengta Objekto infrastruktūra, kurią sudarys  administraciniai pastatai, kareivinės, valgykla, ramovė, uždaras sporto kompleksas, lauko aikštynas, stadionai, garažai, stoginės, degalinė, plovykla, remonto dirbtuvės,  sandėliai, stoginės, parkavimo vietos, vidaus keliai, rikiuotės, tech. parko zona, pėsčiųjų takai, sraigtasparnių aikštelė, antenų laukas, inžineriniai tinklai ir kita Specifikacijose numatyta infrastruktūra.

- optimali naujai sukurtos infrastruktūros priežiūra Sutarties laikotarpiui perduodant Privačiam subjektui naujos infrastruktūros ūkio priežiūrą ir kitų Paslaugų teikimą.

  - PRIVAČIAM SUBJEKTUI PERDUODAMAS TURTAS

Valdžios subjektas arba Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Privačiam subjektui perduos kaip statybvietę Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų dalis:

- Sklypą, kurio unikalus numeris 5552-0001-0037, esantį adresu Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Kairių k., kurį Valdžios subjektas valdo patikėjimo teise.

Sklypo esama situacija:

-	plotas – bendras plotas 281,8273 ha, Privačiam subjektui bus perduota tik sklypo dalis, ne visas sklypas;

-	naudojimo būdas – teritorijos krašto apsaugos tikslams;

-	leistinas pastatų aukštis – nenustatyta;

-	užstatymo tankis – nenustatyta;

-	užstatymo intensyvumas – nenustatyta;

-	apribojimai – servitutai, kultūros vertybių teritorija, taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

- Sklypą, kurio unikalus numeris 4400-5816-0384, esantį Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Kairių k., kurį Valdžios subjektas valdo patikėjimo teise.

Sklypo esama situacija:

-	plotas – bendras plotas 198,4832 ha, Privačiam subjektui bus perduota tik sklypo dalis, ne visas sklypas;

-	naudojimo būdas – ūkinių miškų sklypai (paskirtis iki VPSP sutarties pasirašymo bus pakeista į teritorijos krašto apsaugos tikslams);

-	leistinas pastatų aukštis – nenustatyta;

-	užstatymo tankis – nenustatyta;

-	užstatymo intensyvumas – nenustatyta;

-	apribojimai – taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Valdžios subjektas Darbų laikotarpiui Privačiam subjektui išnuomos Žemės sklypų dalį (viso apie 70 hektarų) atlikti veiksmus reikalingus Objekto sukūrimui.

  - NUOSAVYBĖS TEISĖS DĖL TURTO

Objektas Sutarties galiojimo laikotarpiu (ir Sutarčiai pasibaigus) nuosavybės teise priklausys Lietuvos Respublikai. Objekto valdymo ir / ar naudojimo teisės numatytos Sutarties VI skyriuje.

  - RIZIKOS TARP VALDŽIOS SUBJEKTO IR PRIVATAUS SUBJEKTO PASKIRSTYMAS

Kiekvienai Sutarties šaliai priskirta rizikos rūšis nurodyta kartu su Sutartimi pridedamoje rizikos pasiskirstymo tarp šalių matricoje (Sutarties priedas Nr. 4 Rizikos pasiskirstymo tarp šalių matrica). Bendras principas, kuriuo remiantis paskirstytos rizikos: rizika priskirta tai Sutarties šaliai, kuri mažiausiomis sąnaudomis sugeba atitinkamą riziką valdyti. Didžioji Projekto įgyvendinimo rizikos dalis perduodama Privačiam subjektui. Privatus subjektas, be kita ko, prisiima Darbų, Paslaugų tinkamumo, prieinamumo rizikas. Detalus rizikų pasidalinimas tarp šalių gali būti tikslinamas Konkurencinio dialogo metu atsižvelgiant į tai, kuri šalis mažiausiomis sąnaudomis sugebės šią riziką suvaldyti, tačiau nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų Privačiam subjektui Sutartimi prisiimti visą ar didžiąją dalį su Privačiam subjektui perduotomis veiklomis susijusios rizikos bei atitinkamas teises ir pareigas.

  - IŠ KOKIŲ LĖŠŲ IR KOKIU BŪDU BUS FINANSUOJAMAS PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

Privatus subjektas finansuos Objekto sukūrimą ir jo eksploataciją Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu nuosavomis ar skolintomis lėšomis. Už Projekto įgyvendinimą Privačiam subjektui įstatymų nustatyta tvarka atlyginimą numatoma mokėti iš Valdžios subjekto lėšų.

  - MOKĖJIMŲ UŽ PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ STRUKTŪRA

Mokėjimų už Projekto įgyvendinimą struktūra detaliai nurodyta Sutarties IX skyriuje „Mokėjimai“ bei Sutarties 3 priede „Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka“.

  - DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS, REIKALAVIMAI

Planuojama investavimo į Objektą trukmė – iki 3 (trijų) metų, per kuriuos reikia sukurti Objektą bei pasirengti tinkamam Paslaugų teikimui.

  - PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI, REIKALAVIMAI IR JŲ TEIKIMO BŪDAI

Paslaugos Objekte teikiamos pabaigus Darbus ir sukūrus Objektą. Planuojama Paslaugų teikimo trukmė Objekte – iki 12 (dvylikos) metų. Reikalavimai Paslaugų teikimui ir Paslaugų teikimo būdams aprašyti Specifikacijose. Detali Paslaugų teikimo trukmė aprašyta Sąlygų  13 punkte.

  - SUBTIEKĖJŲ PASITELKIMO IR KEITIMO GALIMYBĖS

Ūkio subjektai nėra ribojami pasitelkti Subtiekėjus, kurie gali būti pasitelkiami Sąlygose nustatyta tvarka. Pateikdami Sprendinį ar Pasiūlymą, Dalyviai turi Sąlygose nustatyta tvarka išviešinti pasitelkiamus Subtiekėjus įgyvendinant Projektą.

  - REIKALAUJAMI DRAUDIMAI

Išsamus sąrašas draudimo sutarčių, kurios turi būti sudarytos prieš Sutarčiai įsigaliojant visa apimtimi ar jai galiojant pateiktas Sutarties 5 priede „Privalomų draudimo sutarčių sudarymo sąrašas“.

  - MINIMALŪS REIKALAVIMAI OBJEKTO IR SUTARTIES ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRAI IR STEBĖJIMUI

Reikalavimai Objekto priežiūrai ir stebėjimui pateikiami Specifikacijose.

  - ŠALIŲ ATSAKOMYBĖS PRINCIPAI

Šalių atsakomybės principai išsamiai aprašyti Sutarties XVII skyriuje „Šalių atsakomybė“.

  - ŠALIŲ IR TREČIŲJŲ ASMENŲ REIKALAVIMŲ UŽTIKRINIMAS

Įgyvendinant Projektą Privatus subjektas turi teisę pasinaudoti toliau nurodytomis priemonėmis, siekdamas užtikrinti Sutarties šalių ir trečiųjų asmenų reikalavimus. Šių priemonių panaudojimo sąlygos ir tvarka aprašyti Sutartyje. Esant pagrįstam poreikiui, tokių priemonių sąrašas Valdžios subjekto pritarimu gali būti papildytas:

- reikalavimo teisių į VžPP mokestį įkeitimas;

- Privataus subjekto akcijų įkeitimas.

Įgyvendinant Projektą Valdžios subjekto reikalavimai bus užtikrinami toliau nurodytomis priemonėmis. Šių priemonių panaudojimo sąlygos ir tvarka aprašyti Sąlygose ir Sutartyje:

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas;

- Investuotojo laidavimas;

- Prievolių įvykdymo užtikrinimu, suteiktu pagal Sutarties reikalavimus.

  - TURTO GRĄŽINIMAS PASIBAIGUS SUTARČIAI

Pasibaigus Sutarties galiojimui arba Sutartį nutraukus prieš laiką, Privačiam subjektui perduotas Objektas turės būti Sutartyje nustatyta tvarka grąžintas Valdžios subjektui Privačiam subjektui neišsaugojant jokių teisių į jį. Grąžinamas Objektas turi atitikti tokius kiekybinius ir kokybinius reikalavimus bei rodiklius, kurie nustatyti Specifikacijose ir Pasiūlyme, atsižvelgiant į normalų jų nusidėvėjimą.

  - ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI

Siektini fiziniai veiklų įgyvendinimo rodikliai aprašyti Specifikacijose.

# Bendrosios nuostatos

## Valdžios subjektas

- Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, juridinio asmens kodas: 188602751, adresas: Totorių g. 25, LT- 01121 Vilnius, tel.: +370 706 70 750 (toliau – Valdžios subjektas). Valdžios subjektas yra valstybės biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – formuoti ir įgyvendinti Lietuvos gynybos politiką parengiant kariuomenę, gebančią savarankiškai ir kartu su sąjungininkais užtikrinti Lietuvos Respublikos suverenumą, teritorijos vientisumą ir jos piliečių saugumą, taip pat prisidėti prie pasaulinio ir regioninio stabilumo. Pagal Valdžios subjekto nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 924 (kartu su vėlesniais pakeitimais), svarbiausieji Valdžios subjekto veiklos tikslai yra:

- formuoti gynybos politiką, karybos srities standartizacijos politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jų įgyvendinimą;

- formuoti tarptautinio bendradarbiavimo gynybos srityje, įskaitant dalyvavimą tarptautinėse karinėse operacijose, ir kibernetinio saugumo srityje politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

- užtikrinti valstybės gynybos, karinių ir kitų krašto apsaugos funkcijų atlikimą taikos ir karo sąlygomis;

- formuoti nacionalinio saugumo ir gynybos interesams naudojamų elektroninių ryšių ir informacinių sistemų plėtojimo ir saugumo politiką, įslaptintos informacijos apsaugos politiką, kibernetinio saugumo politiką, valstybės informacinių išteklių saugos politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jų įgyvendinimą.

- Valdžios subjektas įgyvendina Projektą remdamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1086 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Karinio miestelio infrastuktūros sukūrimas Klaipėdos rajone, Kairiuose“ jam suteiktomis teisėmis.

- Valdžios subjekto kontaktinis asmuo informacijai apie konkurencinio dialogo Sąlygas ir procedūras – KAM Logistikos departamento Infrastrukt8ros valdymo skyriaus vyr. spec. kpt. Ernestas Gaudutis, el. paštas ernestas.gaudutis@kam.lt, tel. +370 (659) 28 743.

## Valdžios subjekto poreikiai ir tikslai

- Valdžios subjektas siekia atrinkti Investuotoją. Investuotojo įsteigtas Privatus subjektas, taps Sutarties šalimi ir vykdys joje nustatytas veiklas, įgyvendins Projektą. Tuo tikslu su Investuotojo įsteigtu Privačiu subjektu Valdžios subjektas pasirašys Sutartį.

- Valdžios subjektas siekia, kad Projektas:

  - būtų įgyvendintas efektyviai, kokybiškai, laikantis visų teisės aktų reikalavimų, remiantis gera verslo praktika;

  - užtikrintų jo tikslų – nurodytų Sąlygų 3 punkte, įgyvendinimą;

- Projekto aprašymas ir reikalavimai jo įgyvendinimui pateikiami Sąlygų 2 priede Techninės specifikacijos.

- Sutarties įgyvendinimo maksimalus terminas – iki 15 metų nuo Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi dienos. Sutarties įgyvendinimą sudarys šie etapai:

  - Darbų atlikimas – 3 metai. Tik gavus raštišką Valdžios subjekto sutikimą, Darbai gali būti atlikti anksčiau nei šiame punkte nurodytu terminu;

  - Paslaugų teikimas – iki 12 metų. Jeigu Darbai bus atliekami trumpiau nei per 3 metus, Paslaugų terminas nėra pratęsiamas ir atitinkamai yra trumpinamas bendras Sutarties terminas.

- Detalūs Sutarties etapų įgyvendinimo reikalavimai nustatomi Sutartyje atsižvelgiant į Dalyvių Pasiūlymus dėl Projekto įgyvendinimo.

- Projekto įgyvendinimas bus finansuojamas iš Valdžios subjekto biudžeto.

- Projektas į dalis neskirstomas ir turės būti įgyvendintas visa apimtimi Sutartyje nustatytais terminais. Pasiūlymus dėl atskiros Projekto dalies Komisija atmes.

## Esminiai Projekto įgyvendinimo reikalavimai

- Dialogas nebus vedamas dėl Pasiūlymo vertinimo kriterijų, jų lyginamųjų svorių ir tvarkos, taip pat dėl šių esminių Projekto įgyvendinimo reikalavimų, kurie negali būti keičiami:

  - nuosavybės teisės dėl Objekto ir Žemės sklypo klausimų pasibaigus Sutarčiai;

  - ilgesnės Sutarties trukmės nei 15 metų.

## Informacija apie investuotojo atranką

- Investuotojas atrenkamas Konkurencinio dialogo būdu. Šį būdą reglamentuoja VPGSĮ 23 straipsnis. Konkurencinis dialogas buvo pasirinktas atsižvelgiant į tai, kad dėl specifinių aplinkybių, susijusių su Paslaugų ir Darbų pobūdžiu, sudėtingumu, teisine ir finansine prigimtimi bei tenkančia rizika, Sutartis negali būti sudaryta nepravedus dialogo, o be to, Valdžios subjektas negali tiksliai apibrėžti perkamo Objekto techninės specifikacijos.

- Apie šį Konkurencinį dialogą iš anksto skelbiama nebuvo.

- Konkurenciniame dialoge dalyvauti ir paraišką, Sprendinį bei Pasiūlymą gali pateikti tik CVP IS registruoti tiekėjai Sąlygų 3 priede Prašymų pateikimas nustatyta tvarka.

- Konkurencinį dialogą vykdo Komisija. Komisijos visi posėdžiai yra protokoluojami, gali būti daromi garso įrašai. Konsultuoti Komisiją klausimais, kuriems reikės specialių žinių, ar juos įvertinti, Valdžios subjektas turi teisę pakviesti teisinės, techninės ir finansinės srities ekspertus. Ekspertai taip pat privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas. Į Komisijos posėdžius gali būti kviečiami stebėtojai, kaip tai nurodyta VPGSĮ 10 straipsnio 4 dalyje.

- Konkurenciniame dialoge vadovaujamasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, skaidrumo, proporcingumo ir racionalaus lėšų naudojimo principais, Investicijų įstatymu, VPGSĮ, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir šiomis Sąlygomis, taip pat Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais.

- Visiems ūkio subjektams / Kandidatams / Dalyviams taikomi tokie patys reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir, kiek tai įmanoma atsižvelgiant į ūkio subjektų / Kandidatų / Dalyvių pateiktos informacijos konfidencialumą, pateikiama tokia pati informacija. Sąlygos yra pateikiamos lietuvių ir anglų kalbomis. Kilus neaiškumams, pirminiu ir teisingu tekstu bus laikomos Sąlygos lietuvių kalba. Konkurencinio dialogo metu visas susirašinėjimas vyks tik lietuvių kalba.

- Komisija gali patikslinti Sąlygas vadovaujantis VPGSĮ 23, 25 straipsniu bei dialogo metu keisti Specifikacijas, Sutarties projektą, FVM bei kitas dialogo objektu esančias sąlygas. Komisija turi teisę savo iniciatyva nutraukti Konkurencinio dialogo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti arba Sąlygose padaryta esminių klaidų, dėl kurių Konkurencinio dialogo procedūros tampa nebetikslingos, ar jas įvykdžius būtų įsigytas Valdžios subjekto poreikių neatitinkantis Konkurencinio dialogo objektas, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti VPGSĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti, vadovaujantis VPGSĮ ir Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“.

- Bet kokia informacija, Sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Komisijos ir suinteresuotų ūkio subjektų / Kandidatų / Dalyvių bendravimas, keitimasis informacija ir susirašinėjimas vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, išskyrus Sąlygų 27 priede Ginčų nagrinėjo tvarka nustatytas išimtis. Komisija turi teisę dialogą vykdyti kontaktiniu būdu ir (arba) telekonferencijos ar kitu nuotoliniu būdu, apie tai ir tikslius prisijungimo prie dialogo būdus bei tvarką iš anksto informuodama į dialogą pakviestus Dalyvius.

## Sąlygų paaiškinimas ir tikslinimas

- Jeigu dėl šio Konkurencinio dialogo ar jo Sąlygų kiltų klausimų, arba būtų reikalingas jų paaiškinimas ar patikslinimas, suinteresuoti subjektai Sąlygų 3 priede Prašymų pateikimas nustatyta tvarka gali pateikti Prašymus Komisijai. Atsakymai į Prašymus bus pateikti Sąlygų 3 priede Prašymų pateikimas nurodyta tvarka ir bus laikomi neatskiriama Sąlygų dalimi.

- Atsakymą į Prašymą, kuris gali turėti įtakos visiems ūkio subjektams / Kandidatams / Dalyviams, Komisija pateiks visiems ūkio subjektams / Kandidatams / Dalyviams vienu metu, tačiau užtikrins konfidencialios informacijos apsaugą ir neatskleis informacijos apie Prašymą pateikusį ūkio subjektą / Kandidatą / Dalyvį.

- Komisija Sąlygų 3 priede Prašymų pateikimas nurodyta tvarka gali pateikti paaiškinimus ar patikslinimus visiems ūkio subjektams / Kandidatams / Dalyviams ir savo iniciatyva.

- Sąlygų paaiškinimui Komisija taip pat gali rengti susitikimus su kiekvienu ūkio subjektu / Kandidatu / Dalyviu. Apie jų laiką ir datą kiekvienas ūkio subjektas / Kandidatas / Dalyvis bus informuotas atskirai. Jeigu susitikimai organizuojami atskirai su kiekvienu ūkio subjektu / Kandidatu / Dalyviu, tokio kiekvieno susitikimo protokolas, kuriame bus užfiksuoti visi susitikimo metu ūkio subjekto / Kandidato / Dalyvio užduoti klausimai ir atsakymai į juos, bus paskelbiami viešai CVP IS, tačiau neatskleidžiant susitikime dalyvavusio ūkio subjekto / Kandidato / Dalyvio tapatybės ir užtikrinant jo konfidencialios informacijos apsaugą. Klausimus susitikimui ūkio subjektai / Kandidatai / Dalyviai gali pateikti ir iš anksto, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Iškilus poreikiui, galės būti rengiami ir papildomi susitikimai. Jeigu Komisija organizuoja bendrus susitikimus su visais ūkio subjektais / Kandidatais / Dalyviais, tokie susitikimai bus protokoluojami. Informacija apie susitikimą su ūkio subjektais / Kandidatais / Dalyviais taip pat visi šio susitikimo metu pateikti klausimai ir atsakymai į juos, neatskleidžiant klausimą uždavusio ūkio subjekto / Kandidato / Dalyvio tapatybės, bus skelbiami CVP IS.

## Pažeistų teisių gynimo tvarka

- Ūkio subjektas / Kandidatas / Dalyvis, manantis, kad Komisija ar Valdžios subjektas nesilaiko VPGSĮ reikalavimų ir tuo pažeidžia šio ūkio subjekto / Kandidato / Dalyvio teisėtus interesus, turi teisę panaudoti Sąlygų 27 priede Ginčų nagrinėjo tvarka nurodytas teisinės gynybos priemones.

# Konkurencinio dialogo vykdymas

## Konkurencinio dialogo eiga ir orientacinis tvarkaraštis

- Žemiau pateikiamas orientacinis Konkurencinio dialogo procedūrų tvarkaraštis. Tvarkaraštyje nurodyti terminai gali keistis, priklausomai nuo gautų paraiškų, Sprendinių ir Pasiūlymų skaičiaus, dialogo eigos, gautų ūkio subjektų, Kandidatų ar Dalyvių Prašymų, pretenzijų, iškilusio poreikio patikslinti Sąlygas ar jų priedus ir pan. Terminai gali būti pratęsti tokiam laikui, kiek Komisijai yra būtina reikalingoms procedūroms atlikti ir kiek protingai reikalinga, kad suinteresuoti ūkio subjektai / Kandidatai / Dalyviai tinkamai įvertintų Valdžios subjekto pateiktą informaciją.

- Apie paraiškos, Sprendinio, Pasiūlymo pateikimo termino pratęsimą bus paskelbta tokiu pat būdu, kaip buvo skelbtos Sąlygos, ir pranešta CVP IS. Esant reikalui bus tikslinama ir kita skelbime apie Konkurencinį dialogą pateikta informacija.

- Apie kitas atskirų veiksmų datas ir terminus Komisija praneš ūkio subjektams/ Kandidatams / Dalyviams atskirai:

| Konkurencinio dialogo pagrindiniai etapai |  |  | Laikotarpis arba data |
| --- | --- | --- | --- |
| Skelbimas apie Konkurencinį dialogą ir Kandidatų paraiškų priėmimas |  | ← |  |
| ↓ |  |  |  |
| Galutinis terminas pateikti Prašymus dėl Sąlygų, susijusių su paraiškos pateikimu |  | ← | 8 Darbo dienos iki paraiškų pateikimo termino pabaigos |
| ↓ |  |  |  |
| Terminas, per kurį Komisija atsako į Prašymą dėl Sąlygų, susijusių su paraiškos pateikimu |  | ← | Per 6 Darbo dienas nuo Prašymo gavimo |
| ↓ |  |  |  |
| Galutinis terminas Komisijai pateikti paaiškinimus dėl Sąlygų, susijusių su paraiškos pateikimu |  | ← | 6 (šešios) dienos iki paraiškų pateikimo termino pabaigos |
| ↓ |  |  |  |
| Terminas pateikti paraiškas |  | ← | Nurodyta Skelbime apie Konkurencinį dialogą |
| ↓ |  |  |  |
| Kandidatų kvalifikacijos vertinimo ir kvalifikacinės atrankos atlikimas |  | ← | Numatoma, kad vertinimas ir atranka truks ne daugiau kaip 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos. Šiame etape kompetentingos institucijos atliks Kandidatų patikimumo vertinimą. |
| ↓ |  |  |  |
| Pranešimas apie kvalifikacijos patikrinimo ir kvalifikacinės atrankos rezultatus, kvietimas pateikti Sprendinį |  | ← | per 3 (tris) Darbo dienas nuo kvalifikacijos patikrinimo ir / arba kvalifikacinės atrankos atlikimo dienos |
| ↓ |  |  |  |
| Galutinis terminas Kandidatams pateikti Prašymą dėl Sąlygų, susijusių su Sprendiniu |  | ← | 8 (aštuonios) Darbo dienos iki Sprendinių pateikimo termino pabaigos |
| ↓ |  |  |  |
| Terminas, per kurį Komisija atsako į Prašymą dėl Sąlygų, susijusių su Sprendinio pateikimu |  | ← | Per 6 (šešias) Darbo dienas nuo Prašymo gavimo |
| ↓ |  |  |  |
| Galutinis terminas Komisijai pateikti paaiškinimus dėl Sąlygų, susijusių su Sprendinio pateikimu |  | ← | 6 (šešios) dienos iki Sprendinių pateikimo termino pabaigos |
| ↓ |  |  |  |
| Terminas pateikti Sprendinį dialogui |  | ← | Terminas bus nurodytas kvietime dialogui. Numatoma, kad jis bus 75 (septyniasdešimt penkios) dienos nuo kvietimų pateikti Sprendinį dienos |
| ↓ |  |  |  |
| Sprendinių vertinimas |  |  | Numatoma, kad Sprendinių vertinimas truks ne daugiau kaip 30 darbo dienų nuo Sprendinių pateikimo termino pabaigos |
| ↓ |  |  |  |
| Kandidatai, kurių Sprendinys atitinka Sąlygas, kviečiami dalyvauti dialoge |  | ← | Ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Sprendinių vertinimo pabaigos |
| ↓ |  |  |  |
| Dialogo techninės pakopos vykdymas |  | ← | 50 (penkiasdešimt) dienų |
| ↓ |  |  |  |
| Dialogo finansinės pakopos vykdymas |  | ← | 30 (trisdešimt) dienų |
| ↓ |  |  |  |
| Dialogo teisinės pakopos vykdymas |  | ← | 40 (keturiasdešimt) dienų |
| ↓ |  |  |  |
| Jeigu Komisija matytų poreikį ar Dalyviai prašytų – kvietimas pateikti patikslintus Sprendinius pagal dialogo rezultatus |  | ← | ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo patikslintų Sąlygų pateikimo Kandidatams, atsižvelgiant į dialogo rezultatus |
| ↓ |  |  |  |
| Galutinis terminas Kandidatams pateikti Prašymą dėl Sąlygų, susijusių su atnaujintų Sprendinių pateikimu |  | ← | 8 (aštuonios) Darbo dienos iki atnaujintų Sprendinių pateikimo termino pabaigos |
| ↓ |  |  |  |
| Terminas, per kurį Komisija atsako į Prašymą dėl Sąlygų, susijusių su atnaujintų sprendinių pateikimu |  | ← | Per 6 (šešias) Darbo dienas nuo Prašymo gavimo |
| ↓ |  |  |  |
| Galutinis terminas Komisijai pateikti paaiškinimus dėl Sąlygų, susijusių su atnaujintų Sprendinių pateikimu |  | ← | 6 (šešios) dienos iki atnaujintų Sprendinių pateikimo termino pabaigos |
| ↓ |  |  |  |
| Galutinis terminas pateikti atnaujintus Sprendinius |  | ← | Terminas bus nurodytas kvietime pateikti pagal dialogo rezultatus atnaujintus sprendinius. Numatoma, kad jis bus 30 (trisdešimt) dienų nuo kvietimų pateikti atnaujintus sprendinius išsiuntimo dienos. |
| ↓ |  |  |  |
| Kvietimas pateikti Pasiūlymus |  | ← | Per 5 (penkias) Darbo dienas nuo dialogo užbaigimo |
| ↓ |  |  |  |
| Galutinis terminas Dalyviams pateikti Prašymus dėl Sąlygų, susijusių su Pasiūlymo pateikimu |  | ← | 8 Darbo dienos iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |
| ↓ |  |  |  |
| Terminas, per kurį Komisija atsako į Prašymą dėl Sąlygų, susijusių su Pasiūlymo pateikimu |  | ← | Per 6 Darbo dienas nuo Prašymo gavimo |
| ↓ |  |  |  |
| Galutinis terminas Komisijai pateikti paaiškinimus dėl Sąlygų, susijusių su Pasiūlymo pateikimu |  | ← | 6 (šešios) dienos iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |
| ↓ |  |  |  |
| Pasiūlymų pateikimo terminas |  | ← | Terminas bus nurodytas kvietime pateikti Pasiūlymą. Numatoma, kad terminas bus 50 (penkiasdešimt) dienų nuo kvietimo pateikti Pasiūlymą datos |
| ↓ |  |  |  |
| Pasiūlymų vertinimas |  | ← | Numatoma, kad Pasiūlymų vertinimas truks ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos |
| Galimo laimėtojo atitikimo Nacionalinio saugumo reikalavimams vertinimas |  | ← | Komisija ir kompetentingos institucijos atliks pakartotinį pirmojo Pasiūlymų eilėje esančio Dalyvio (galimo laimėtojo) vertinimą. |
| ↓ |  |  |  |
| Pranešimas apie Pasiūlymų vertinimo rezultatus, sudarytą pasiūlymų eilę, sprendimą dėl Sutarties sudarymo, bei atidėjimo terminą, kvietimas sudaryti Sutartį |  | ← | Iš karto po to, kai bus atliktas Pasiūlymų vertinimas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo vertinimo atlikimo dienos; numatoma taikyti 10 (dešimt) dienų atidėjimo terminą, nebent Sutartį sudaryti būtų pakviestas vienintelis suinteresuotas Dalyvis |
| ↓ |  |  |  |
| Kvietimas sudaryti Sutartį, Sutarties sudarymas |  | ← | Kvietimas sudaryti Sutartį teikiamas per 3 (tris) Darbo dienas po atidėjimo termino pabaigos, (numatoma, kad faktinis Sutarties sudarymas įvyks ne vėliau, kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kvietimo sudaryti Sutartį išsiuntimo dienos) |

## Paraiškos pateikimas

### Subjektai, galintys pateikti paraišką

- Pateikti paraišką dalyvauti Konkurenciniame dialoge gali savarankiškas ūkio subjektas arba ūkio subjektų grupė, galintis būti Kandidatu ir atitinkantys reikalavimus, nustatytus Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai, Pašalinimo pagrindai, Nacionalinio saugumo reikalavimai. Kandidatu / Dalyviu, Subtiekėju, Kitu paskolos teikėju, Finansuotoju, investuotoju į nuosavą kapitalą negali būti ūkio subjektas, kuris nėra registruotas Europos Sąjungos arba NATO valstybėje narėje. Ūkio subjektui, teikiančiam paraišką savarankiškai ar kaip ūkio subjektų grupės nariui, nedraudžiama būti kito ūkio subjekto (ar kitos ūkio subjektų grupės) Subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi kitas ūkio subjektas (ar kita ūkio subjektų grupė), šiame Konkurenciniame dialoge, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų. Paraišką teikiantys skirtingi ūkio subjektai gali pasitelkti tuos pačius Subtiekėjus, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų. Ūkio subjektas nepriklausomai nuo to, ar jis Konkurenciniame dialoge dalyvauja individualiai ar kaip ūkio subjektų grupės narys, gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu ūkio subjektas pateikia daugiau kaip vieną paraišką ar kaip ūkio subjektų grupės narys, dalyvauja pateikiant daugiau kaip vieną paraišką, visos tokios paraiškos bus atmestos.

- Jeigu dalyvauti Konkurenciniame dialoge paraišką teikia ūkio subjektų grupė:

  - pateikiamoje paraiškoje reikia nurodyti atstovaujantį narį ir atstovaujančiojo nario kontaktinį asmenį. Šiam asmeniui turi būti suteikti įgaliojimai ūkio subjektų grupės vardu atlikti visus Konkurencinio dialogo procedūrų metu reikalingus veiksmus;

  - kartu su paraiška reikia pateikti ūkio subjektų grupės sutartį, kurioje būtų aiškiai nurodyti kiekvienam ūkio subjektų grupės nariui priskirti įsipareigojimai įgyvendinant Projektą. Sutartyje turi būti numatyta solidarioji visų jungtinės veiklos sutarties šalių atsakomybė už prievolių Valdžios subjektui arba pagal Sutartį netinkamą vykdymą.

### Paraiškos turinys

- Paraiška turi būti parengta pagal Sąlygų 9 priede Paraiškos pateikimas nustatytus reikalavimus ir Sąlygų 10 Paraiškos forma pateikiamą formą, prie jos pridedant:

  - įgaliojimą ar kitą dokumentą, suteikiantį asmeniui teisę pasirašyti paraišką;

  - jungtinės veiklos sutarties kopiją, jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė;

  - Konfidencialumo įsipareigojimą, užpildytą pagal Sąlygų 12 priede Konfidencialumo įsipareigojimas pateiktą formą;

  - visus atitiktį Kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus bei Pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą Nacionalinio saugumo reikalavimams pagal Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai, Pašalinimo pagrindai, Nacionalinio saugumo reikalavimai nustatytus reikalavimus;

  - dokumentus, įrodančius, kad ūkio subjekto, kurio pajėgumais Kandidatas remiasi, pajėgumai jam bus prieinami;

  - Sąlygų 11 priede Paraiškų vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka nurodytus dokumentus;

  - kitus dokumentus, kurie Kandidato nuomone, gali būti naudingi vertinant jo atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams.

- Kvalifikacijos reikalavimai Kandidatams nurodyti Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai, Pašalinimo pagrindai, Nacionalinio saugumo reikalavimai, o Kvalifikacinės atrankos kriterijai nurodyti Sąlygų 11 priede Paraiškų vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka. Atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams galima grįsti ir atitinkamais kitų ūkio subjektų pajėgumais Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai, Pašalinimo pagrindai, Nacionalinio saugumo reikalavimai ir Kvalifikacinės atrankos kriterijams nustatyta tvarka.

### Paraiškos pateikimas, susipažinimas su paraiškomis

- Paraiška turi būti parengta ir pateikta iki CVP IS skelbime apie Konkurencinį dialogą nustatyto termino pabaigos CVP IS priemonėmis.

- Jeigu paraiška bus pateikta po CVP IS skelbime apie Konkurencinį dialogą nustatyto termino pabaigos, Komisija paraiškos nevertins, o jei paraiška bus pateikta ne CVP IS priemonėmis, Komisija paraiškos nevertins ir ją grąžins.

- Susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautomis paraiškomis atliekamas CVP IS skelbime apie Konkurencinį dialogą nustatytą dieną naudojantis elektroninėmis priemonėmis, susipažinimo procedūroje Kandidatams nedalyvaujant.

## Paraiškų, Kvalifikacijos, Pašalinimo pagrindų, Nacionalinio saugumo reikalavimų vertinimas, kvalifikacinė atranka

- Atlikus pradinį susipažinimą su paraiškomis, Komisija Sąlygų 11 priede Paraiškų vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka nurodyta tvarka atliks kiekvieno Kandidato paraiškos ir jo Kvalifikacijos vertinimą.

- Kandidatai privalo pateikti visus reikalaujamus atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams, Pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą Nacionalinio saugumo reikalavimams pagrindžiančius dokumentus pagal Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai, Pašalinimo pagrindai ir Nacionalinio saugumo reikalavimai pateiktus reikalavimus ir užtikrinti pateikiamos informacijos teisingumą. Kandidatai dokumentus privalo pateikti laikydamiesi Sąlygose pateiktų dokumentų formų (jeigu jos pateiktos).

- Komisija, atlikusi Sąlygų 11 priede Paraiškų vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka nurodyta tvarka kiekvieno Kandidato paraiškos ir jo Kvalifikacijos vertinimą (įskaitant paraiškos paaiškinimus (jei tokių bus), priims sprendimą dėl kiekvieno Kandidato atitikties Kvalifikacijos reikalavimams ir kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas praneš, pagrįsdama priimtus sprendimus.

- Teisę dalyvauti toliau Konkurencinio dialogo procedūroje turės tik tie Kandidai, kurie atitiks Kvalifikacijos reikalavimus, Pašalinimo pagrindų nebuvimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimus ir kurių paraiškos nebus atmestos.

- Kandidato pateikta paraiška bus atmetama ir Kandidatas iš Konkurencinio dialogo procedūros bus pašalintas, nustačius, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

  - paraiška neatitinka Sąlygose nustatytų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai Kandidatas nesilaiko sąlygų dėl nedalyvavimo teikiant kelias paraiškas;

  - buvo pateikti netikslūs, neišsamūs ar klaidingi dokumentai ar duomenys, ar jų trūksta, ir Kandidatas per Komisijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino paraiškos;

  - Komisija turi įtikinamų duomenų, kad pagal Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai, Pašalinimo pagrindai, Nacionalinio saugumo reikalavimai lentelės Pašalinimo pagrindai 2 – 11 punktuose nurodytus pašalinimo pagrindus Kandidatas yra įsteigtas arba dalyvauja Konkurenciniame dialoge vietoj kito asmens, siekiant išvengti minėtos lentelės 2 – 11 punktuose nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo;

  - bet kuriame procedūros etape dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš Konkurencinio dialogo procedūrą ar jos metu Kandidatas, arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais jis remiasi, arba subtiekėjas (jei jiems taip pat taikomi pašalinimo pagrindai pagal Sąlygų 4 priedą Kvalifikacijos reikalavimai, Pašalinimo pagrindai, Nacionalinio saugumo reikalavimai) atitinka bent vieną pašalinimo pagrindą ar nacionalinio saugumo kriterijų nustatytą Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai, Pašalinimo pagrindai, Nacionalinio saugumo reikalavimai, 1 lentelėje Pašalinimo pagrindai ar 3 lentelėje Nacionalinio saugumo reikalavimai išskyrus, jeigu Kandidatas juos pakeičia į reikalavimus atitinkančius subjektus per Komisijos nustatytą terminą.

  - Kandidatas neatitinka Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai, Pašalinimo pagrindai, Nacionalinio saugumo reikalavimai nustatytų Kvalifikacijos reikalavimų, ir (ar) ūkio subjektas, kurio pajėgumais jis remiasi, arba subtiekėjas neatitinka jam Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai, Pašalinimo pagrindai, Nacionalinio saugumo reikalavimai nustatytų Kvalifikacijos reikalavimų, Pašalinimo pagrindų nebuvimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų, išskyrus, jeigu Kandidatas juos pakeičia į reikalavimus atitinkančius subjektus per Komisijos nustatytą terminą.

- Komisija, priimdama sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš Konkurencinio dialogo procedūros pagal Pašalinimo pagrindų lentelės 2 – 11 punktuose nurodytus Pašalinimo pagrindus, atsižvelgia į tai, ar vertinant Kandidato patikimumą Kandidato pašalinimas iš Konkurencinio dialogo procedūros proporcingas vertinamam Kandidato elgesiui, Pašalinimo pagrindų lentelės 4 punkto atveju – ar taikant šį Kandidato pašalinimo iš Konkurencinio dialogo procedūros pagrindą būtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš Konkurencinio dialogo procedūros pagal Pašalinimo pagrindų lentelės 5 ir 11 punktuose nurodytus Pašalinimo pagrindus, gali būti atsižvelgiama į pagal VPGSĮ 38 ir 55 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Komisija apie paraiškos atmetimą ir tokio atmetimo priežastis Kandidatą informuos raštu CVP IS priemonėmis.

- Iš Kandidatų, kurie atitiks Kvalifikacijos reikalavimus, Pašalinimo pagrindų nebuvimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimus  ir kurių paraiškos nebus atmestos, bus atlikta kvalifikacinė atranka. Jos metu, vadovaujantis Sąlygų 11 priede Paraiškų vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka nurodytais kriterijais ir tvarka, bus atrinkti 5 (penki) labiausiai kvalifikuoti Kandidatai, kurie bus pakviesti pateikti Sprendinius. Jei Kandidatai surinks vienodą balų skaičių, į labiausiai kvalifikuotų Kandidatų sąrašą pirmiau bus įtraukiamas ir kviečiamas teikti Sprendinį tas Kandidatas, kuris paraišką pateikė anksčiausiai. Kandidatams praėjusiems kvalifikacinę atranką, ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo kvalifikacinės atrankos atlikimo, kartu su pranešimu apie kvalifikacinės atrankos rezultatus Komisija pateiks kvietimą pateikti Sprendinius. Jeigu Kvalifikacijos reikalavimus atitiks 5 (penki) ar mažiau Kandidatų, kvalifikacinė atranka nebus vykdoma ir visiems Kandidatams, atitikusiems Kvalifikacijos reikalavimus, Komisija pateiks kvietimą pateikti Sprendinius ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas, informavus visus Kandidatus apie Kvalifikacijos įvertinimo rezultatus.

- Iki Sprendinio pateikimo termino pabaigos Komisija turi teisę Sąlygų 27 punkte nustatyta tvarka organizuoti informacinius susitikimus su visais Kandidatais bendrai arba individualiai su kiekvienu Kandidatu, kurie yra pakviesti pateikti Sprendinį, su tikslu paaiškinti techninius / finansinius reikalavimus, keliamus Sprendinio techninei / finansinei daliai.

## Sprendinio pateikimas

### Sprendinio turinys

- Sprendinį sudaro techninė ir finansinė jo dalys, kurios turi būti parengtos pagal Sąlygų 15 priede Sprendinio forma pateiktas A ir B formas ir Sąlygų 22 priede Sprendinių / Pasiūlymų pateikimas nustatyta tvarka.

- Sprendinio techninė dalis turi būti parengta pagal Sąlygų 15 priede Sprendinio forma A dalyje pateiktą formą, nurodant joje pateiktus duomenis ir informaciją. Sprendinio techninėje dalyje taip pat turi būti:

  - techninė-inžinerinė informacija, parengta pagal Specifikacijas (Sąlygų 2 priedas Techninės specifikacijos priedėlių formas), ir Sąlygų 16 priede Reikalavimai techninei-inžinerinei informacijai nustatytas sąlygas;

  - teisinė informacija pagal Sąlygų 18 priede Reikalavimai teisinei informacijai pateiktus reikalavimus;

  - Objekto sukūrimo ir Paslaugų teikimo planas pagal Sąlygų 19 priede Reikalavimai Objekto sukūrimo ir Paslaugų teikimo planui pateiktus reikalavimus;

  - Susijusių bendrovių sąrašas pagal Sąlygų 24 priede Susijusių bendrovių sąrašo forma pateiktą formą, kuris privalo būti iš karto atnaujinamas, jeigu pasikeičia deklaruotos Susijusios bendrovės.

  - Sprendinio santrauka, kurioje turi būti nurodyta esminė ir nekonfidenciali techninė Sprendinio informacija ir kurioje turi būti aptarti šie esminiai Sprendinio aspektai:

    - Privataus subjekto ir kitų su Projekto įgyvendinimu susijusių subjektų ryšiai ir atsakomybės pasidalijimas;

    - siūlomų techninių sprendimų Projekto tikslams pasiekti santrauka;

    - ir kita, Kandidato nuomone, svarbi informacija, apibūdinanti jo siūlomo Sprendinio esmę.

- Kontrolinis sąrašas dokumentų ir (ar) informacijos, kuri turi būti pateikta su Sprendinio technine dalimi, yra pateiktas toliau. Šis sąrašas yra teikiamas Kandidato patogumui ir nėra baigtinis. Kandidatas turi išsamiai susipažinti su visomis Sąlygomis ir jose nustatytais Sprendinio techninei daliai reikalavimais:

| - Kontrolinis sąrašas dokumentų Sprendinio techninės dalies pateikimui |  | - Nuoroda į Sąlygų reikalavimus |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - SPRENDINIO SANTRAUKA | - Sąlygų 48 punktas |
| - 2. | - TECHNINIS SPRENDINYS - (Specifikacijos, Sąlygų 15 priedo Sprendinio forma A forma ir 16 priedas Reikalavimai techninei – inžinerinei informacijai) | - Sąlygų 48 punktas |
| - 3. | - FINANSINIS SPRENDINYS (Sąlygų 17 priedas Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui, Sąlygų 15 priedo Sprendinio forma B forma) | - Sąlygų 51 punktas |
| - 4. | - TEISINĖ INFORMACIJA (Sąlygų 18 priedas Reikalavimai teisinei informacijai) | - Sąlygų 48 punktas |
| - 5. | OBJEKTO SUKŪRIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO PLANAS (Sąlygų 19 priedas Reikalavimai Objekto sukūrimo ir Paslaugų teikimo planui) | - Sąlygų 48 punktas |
| - 6. | - SUSIJUSIŲ BENDROVIŲ SĄRAŠAS (Sąlygų 24 priedas Susijusių bendrovių sąrašo forma) | - Sąlygų 48 punktas |
| - 7. | - Kita, Kandidato nuomone, reikšminga informacija | - Sąlygų 48 punktas |

- Sprendinio finansinė dalis turi būti parengta pagal Sąlygų 15 priede Sprendinio forma B dalyje pateiktą formą. Sprendinio finansinėje dalyje pateikiamas parengtas Finansinis veiklos modelis pagal Sąlygų 17 priede Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui pateiktus reikalavimus bei kiti kvietime pateikti Sprendinio finansinę dalį Komisijos nurodyti dokumentai.

- Vienas Kandidatas gali pateikti tik vieną Sprendinį, taip pat negali pateikti alternatyvaus Sprendinio

- Kandidato pateiktas Sprendinys bus pagrindas dialogui, siekiant išsiaiškinti ir nustatyti priemones, geriausiai atitinkančias Valdžios subjekto poreikius ir aptarti visas Sutarties sąlygas. Komisija pasilieka sau teisę pagal Kandidatų siūlomus sprendimus patikslinti Specifikacijas ir kitus Sąlygų dokumentus, jeigu tie sprendimai geriausiai tenkina Valdžios subjekto poreikius ir tikslą, ir yra reikalingi tam, kad visi suinteresuoti Kandidatai vienodomis sąlygomis galėtų parengti savo Pasiūlymus, maksimaliai tenkinančius Valdžios subjekto poreikius. Tokiais atvejais Kandidatas negalės Valdžios subjekto laikyti atsakingu už atitinkamų sprendimų panaudojimą savo poreikių ir tikslų pasiekimo būdų ir (ar) priemonių detalizavimui.

### Sprendinio pateikimo terminas

- Sprendinį Kandidatai turės pateikti CVP IS priemonėmis iki kvietime pateikti Sprendinį nurodyto termino pabaigos. Atnaujintas Sprendinio technines ir finansines dalis, teikiamas jau dialogo metu, Dalyviai turės pateikti iki atitinkamame Komisijos kvietime pateikti atnaujintas Sprendinio technines ir finansines dalis nurodyto termino. Iki atitinkamame Komisijos kvietime pateikti Sprendinį (ar atitinkamą jo dalį) nurodyto termino pabaigos Kandidatai / Dalyviai turi teisę keisti ir (ar) atsiimti savo siūlomą Sprendinį (jo dalį ar atnaujintą atitinkamą jo dalį). Kandidatai / Dalyviai, pasinaudoję teise Sprendinį atsiimti, tolesnėse Konkurencinio dialogo procedūrose nedalyvauja. Susipažinimo su Sprendiniais data bus nurodyta kvietime pateikti Sprendinius. Susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais Sprendiniais procedūroje Dalyviai nedalyvauja (jeigu Kandidatas / Dalyvis nepateikia naujo Sprendinio iki kvietime pateikti Sprendinį nurodyto termino pabaigos).

### Sprendinio pristatymas

- Kiekvienas Dalyvis atskirai, jeigu Komisija prašytų,  privalės pristatyti Komisijai savo Sprendinį Komisijos kvietime pristatyti Sprendinį nurodytu laiku ir vietoje. Komisija atskirai kvies kiekvieną Dalyvį paaiškinti ir aptarti Sprendinį.

- Dalyvis turi pristatyti Sprendinyje nurodytus sprendimus: preliminarius techninius ir finansinius sprendinius, pasiūlymus ir komentarus Projekto techninių ir finansinių sąlygų bei reikalavimų įgyvendinimui, o taip pat esminius pasiūlymus Sutarties projektui.

### Sprendinio vertinimas

- Komisija, vadovaudamasi Sąlygų 21 priede Sprendinių / Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Sprendinių pateikimo termino pabaigos patikrins Sprendinius ir atliks Sprendinių atitikimo Sąlygų reikalavimams vertinimą.

- Komisija nustačius, kad Dalyvio Sprendinys netenkina Sąlygų 21 priede Sprendinių / Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai 2.1 - 2.3 punkte nurodytų reikalavimų, tokio Dalyvio Sprendinį atmes ir Dalyvį pašalins iš Konkurencinio dialogo procedūros. Jeigu Sprendinyje pateikta informacija bus netiksli ar neišsami, Komisija paprašys Dalyvio šią informaciją Sąlygų 21 priede Sprendinių / Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai nustatyta tvarka paaiškinti, tiksliai apibūdinti ar patobulinti.

- Apie patikrinimo rezultatus Komisija informuos Dalyvius CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

- Dalyviai, kurių Sprendiniai atitiks Sąlygų reikalavimus, gaus kvietimą atvykti į dialogą. Dalyviai, kurių Sprendiniai bus atmesti kaip neatitinkantys Sąlygų reikalavimų, nurodytų 21 priede Sprendinių / Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai, į dialogą nebus kviečiami, tačiau jiems bus nurodytos Sprendinių atmetimo priežastys.

## 5.	Dialogas

- Kartu su kvietimais į kiekvienos pakopos (techninės, finansinės, teisinės) dialogą, Dalyviams Komisija pateiks dialogo grafiką, kuriame bus nurodytos atitinkamos dialogo pakopos susitikimų datos. Jeigu Dalyviui atitinkamos dialogo pakopos grafike nurodytos susitikimų datos bus netinkamos, apie tai jis turės pranešti Komisijai nedelsiant, bet nė vėliau, kaip likus 3 (trims) Darbo dienoms iki atitinkamos dialogo pakopos pradžios. Komisija, atsižvelgdama į Dalyvio siūlomas kitas susitikimų datas, turi suderinti atitinkamos dialogo pakopos grafikus su visais pakviestais Dalyviais iki atitinkamos dialogo pakopos pradžios. Dialogo metu dialogo grafikas gali būti keičiamas, bet ne vėliau, kaip iki numatyto dialogo susitikimo likus 3 (trims) Darbo dienoms.

- Iki dialogo (atskirų dialogo pakopų) pradžios Komisija turi teisę organizuoti informacinius susitikimus su visais Dalyviais, kurie yra pakviesti į dialogą, arba su kiekvienu Dalyviu atskirai su tikslu paaiškinti dialogo tikslus bei procedūras.

- Kvietime dalyvauti dialoge ir dialogo grafike nurodytu laiku ir adresu Dalyvis turės atvykti į dialogo susitikimą. Jeigu Dalyvis neatvyks Komisijos nurodytu laiku ir Dalyvis neinformuos Komisijos apie kitą susitikimo laiką, kaip tai nurodyta Sąlygų 61 punkte, Komisija laikys, kad Dalyvis į dialogą neatvyko be pateisinamos priežasties ir taip atsisakė savo Sprendinio.

- Patvirtinime dėl dalyvavimo atitinkamos dialogo pakopos susitikime Dalyvis turi nurodyti asmenį (-is), kuris (-ie) jį atstovaus atitinkamame dialogo susitikime. Dialogo metu Komisija laikys, kad šis atstovas (-ai) turi teisę vesti dialogą ir prisiimti Dalyvio vardu įsipareigojimus.

- Dialogas bus vedamas su kiekvienu Dalyviu atskirai, jo pateikto Sprendinio (Sprendinio dalies) pagrindu. Dialogas bus vedamas lietuvių kalba. Užsienio šalių Dalyviai turi pasirūpinti tinkamu visos dialogo procedūros vertimu į jiems suprantamą kalbą savo lėšomis. Šios išlaidos, vadovaujantis Sąlygų 117 punktu Dalyviams nėra atlyginamos.

- Dialogą su visais Dalyviais Komisija sieks įvykdyti ne daugiau kaip per 120 dienų, tačiau šis terminas yra tik orientacinis ir priklausomai nuo dialogo eigos gali kisti.

- Dialogą sudarys 3 (trys) pakopos, o atskirą pakopą gali sudaryti keletas susitikimų, kuriose atskirai su kiekvienu Dalyviu bus aptariamas pasiūlytas Sprendinys (Sprendinio dalys), siekiant jį detalizuoti, optimizuoti ir užtikrinti kuo geresnį Valdžios subjekto poreikių įgyvendinimą, bei pasiekti, kad Dalyvis Sprendinio ir dialogo rezultatų pagrindu galėtų pateikti išsamų ir parengtą įgyvendinti Pasiūlymą.

- Numatoma, kad dialogas bus vykdomas tokia seka: (dialogo pakopos ar jų atskiri susitikimai gali būti vykdomi lygiagrečiai):

  - Pirmoji dialogo pakopa – techninė, kurioje aptariami ir vedamas dialogas dėl techninių – inžinerinių Sprendinio techninės dalies aspektų (techninių – inžinerinių sąlygų ir sprendinių) pagal Dalyvių siūlomų Sprendinių technines dalis, pateiktas laikantis Sąlygų 48 punkto reikalavimų ir pagal Sąlygų 15 priede Sprendinio forma A dalyje pateiktą formą. Numatoma, kad ši pakopa truks apie 50 dienų. Šios pakopos metu dialogas vedamas dėl šių klausimų:

    - inžineriniai ir techniniai sprendiniai;

    - Privačiam subjektui perduodamos veiklos (Paslaugos);

    - Projekto rezultatai (Specifikacijos);

    - Objekto sukūrimo ir paslaugų teikimo planas;

    - kiti su techniniais Sprendinių aspektais susiję klausimai.

  - Antroji dialogo pakopa – finansinė, kurioje aptariami ir vedamas dialogas dėl pateiktų Sprendinių finansinių dalių (finansinių sąlygų ir sprendinių). Numatoma, kad ši pakopa truks apie  30 dienų. Šios pakopos metu dialogas vedamas dėl šių klausimų:

    - finansavimo šaltiniai ir finansavimo sąlygos;

    - mokestiniai klausimai;

    - VžPP mokesčio mažinimas;

    - kiti su finansiniais Sprendinio aspektais susiję klausimai.

  - Trečioji dialogo pakopa - teisinė, kurioje aptariami ir vedamas dialogas dėl teisinių Sprendinio aspektų (sąlygų). Numatoma, kad ši pakopa truks apie 40 dienų. Šios pakopos metu dialogas vedamas dėl šių klausimų:

    - Sutarties projektas (įskaitant priedus);

    - Kiti su Sprendinio teisiniais aspektais susiję klausimai.

- Trečiosios dialogo pakopos eigoje Komisija patikslins Sąlygas, įskaitant Sutarties projektą, ir pateiks jas Dalyviams, taip pat, jeigu Komisija nuspręs, kad yra poreikis arba Dalyviams prašant, išsiųs Dalyviams kvietimus pateikti atnaujintas Sprendinių technines ir finansines dalis. Atnaujintų Sprendinių techninių ir finansinių dalių pateikimo terminas ir turinio reikalavimai bus nurodyti Komisijos kvietime pateikti atnaujintus Sprendinius.

- Jeigu Komisija nuspręs, kad yra poreikis, dialogo metu galės būti vykdoma daugiau pakopų. Kitų dialogo pakopų skaičius ir pobūdis bus nustatomas atsižvelgiant į likusius Projekto įgyvendinimo klausimus, kuriuos reikia aptarti siekiant aptariamų Sprendinių pagrindu gauti išsamius ir pagrįstus Pasiūlymus.

- Dalyvis turi teisę pasiūlyti papildomas dialogo pakopas ir (ar) papildomus klausimus, kuriuos būtina aptarti. Jeigu Komisijos nuomone, toks pasiūlymas bus pagrįstas, dialogas bus papildytas pasiūlyta pakopa ir (ar) klausimu. Tokiu atveju, kiti Dalyviai turės teisę nurodyti, kad jiems tokia pakopa ir (ar) klausimas neaktualūs ir joje nedalyvauti.

- Kiekviena dialogo pakopa bus vykdoma tokia tvarka:

  - atskirai su kiekvienu Dalyviu bus vedamas dialogas dėl toje pakopoje aptariamų, su Kandidato pateiktu Sprendiniu susijusių, klausimų;

  - dialogo metu Dalyvio pateikiama informacija bus laikoma konfidencialia ir negalės būti atskleista kitiems Kandidatams, išskyrus Sąlygose nustatytus atvejus;

  - atskirai su kiekvienu Dalyviu bus vedamas dialogas dėl toje pakopoje aptariamų, su Kandidato pateiktu Sprendiniu susijusių, klausimų;

  - dialogo metu Dalyvio pateikiama informacija bus laikoma konfidencialia ir negalės būti atskleista kitiems Kandidatams, išskyrus Sąlygose nustatytus atvejus;

  - Valdžios subjekto ar Komisijos Dalyviui pateikiama informacija, kuri gali būti svarbi ir kitiems Kandidatams, pateikiama visiems suinteresuotiems Dalyviams, tačiau užtikrinant, kad nebus atskleista susijusio Kandidato tapatybė ir jo konfidenciali informacija;

  - kiekviena dialogo pakopa bus vykdoma tol, kol, Komisijos nuomone, pakopoje aptariami klausimai bus detalizuoti tiek, kad leistų Dalyviui jų pagrindu pagrįstai ir išsamiai suformuoti atitinkamą Pasiūlymo dalį.

- Kiekvienos dialogo pakopos rezultatai bus įtvirtinami protokolu, kurį reikės pasirašyti Dalyvio įgaliotam atstovui, Komisijos pirmininkui ir Komisijos sekretoriui. Prieš pasirašydamas protokolą, Dalyvis galės pateikti dėl jo pastabas. Tolimesnių Konkurencinio dialogo procedūrų vykdymo metu protokole įtvirtintus dialogo rezultatus Dalyvis galės keisti tik juos pagerindamas, arba gavęs Komisijos pritarimą. Nebent pabloginimą lėmė papildomi ar aukštesni Specifikacijų ar Sutarties reikalavimai, pasikeitimai, įvykę po dialogo procedūros, taip pat po Sprendinių pateikimo pasikeitę teisės aktai, lėmę Pasiūlymo pasikeitimus pabloginant Sprendinio sąlygas Valdžios subjekto atžvilgiu.

- Po kiekvienos ar po visų dialogo pakopų, esant Komisijos prašymui, Dalyvis turi pateikti Komisijai patikslintą Sprendinį ar atskiras jo dalis, atsižvelgiant į dialogo rezultatus. Atnaujintų Sprendinių pateikimo terminas ir turinio reikalavimai bus nurodyti Komisijos kvietime pateikti atnaujintus Sprendinius.

## Dokumentų suderinimas

- Komisija, vadovaudamasi dialogo metu Dalyvių ir Komisijos suderintais Sutarties pakeitimais, parengia atnaujintą Sutarties projektą.

- Jeigu Sutarties projekte nurodytos sąlygos neatitinka Sprendime dėl VPSP tikslingumo nustatytų sąlygų, Konkurencinio dialogo procedūros nutraukiamos, nebent būtų gauta nauja CPVA išvada dėl VPSP taikymo tikslingumo ir priimtas Vyriausybės sprendimas dėl VPSP tikslingumo pasikeitusiomis VPSP projekto sąlygomis.

- Jeigu atnaujintas Sutarties projektas atitinka Sprendime dėl VPSP tikslingumo nurodytas sąlygas arba priėmus Sąlygų 75 punkte numatytą Vyriausybės sprendimą, Dalyviai bus kviečiami pateikti Pasiūlymus Sąlygų 7 skyriuje nustatyta tvarka.

## Pasiūlymo pateikimas

### Pasiūlymo turinys

- Pasibaigus dialogui, suinteresuoti Dalyviai bus pakviesti pateikti Pasiūlymą. Pasiūlymo sąlygos, dėl kurių nebuvo vedamas dialogas, negali būti pasiūlytos blogesnės Valdžios subjekto atžvilgiu, nei nurodytos Sprendinyje, o Pasiūlymo sąlygos, dėl kurių buvo vedamas dialogas, negali būti pasiūlytos blogesnės už Komisijos ir Pasiūlymą pateikusio Dalyvio pasiektus susitarimus užfiksuotus protokoluose.

- Pasiūlymą sudaro:

  - Techninis pasiūlymas ir Finansinis pasiūlymas, parengti pagal Sąlygų 23 priede Pasiūlymo forma pateiktas A ir B formas;

  - Specifikacijų Sąlygų 2 priedas Techninės specifikacijos priedėlių formas priedėlių formos, kurias užpildyti ir pateikti turi Dalyvis, techninė informacija parengta pagal Sąlygų 16 priede Reikalavimai techninei-inžinerinei informacijai nustatytas sąlygas;

  - finansinė informacija parengta pagal Sąlygų 17 priedą Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui;

  - teisinė informacija pagal Sąlygų 18 priede Reikalavimai teisinei informacijai pateiktus reikalavimus;

  - Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka išduota įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinanti pažyma ar įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas ar leidimas dirbti su įslaptinta informacija, kaip nurodyta Sąlygų 4 priedo Kvalifikacijos reikalavimai, Pašalinimo pagrindai ir nacionalinio saugumo reikalavimai 1 lentelės 13 punkte.

  - Objekto sukūrimo ir Paslaugų teikimo planas pagal Sąlygų 19 priede Reikalavimai Objekto sukūrimui ir Paslaugų teikimo planui pateiktus reikalavimus;

  - Susijusių bendrovių sąrašas pagal Sąlygų 24 priede Susijusių bendrovių sąrašo forma pateiktą formą, kuris privalo būti iš karto atnaujinamas, jeigu pasikeičia deklaruotos Susijusios bendrovės.

  - Pasiūlymo santrauka, kurioje turi būti nurodyta esminė ir nekonfidenciali Techninio pasiūlymo ir Finansinio pasiūlymo informacija ir kurioje turi būti aptarti šie esminiai Pasiūlymo aspektai:

    - Privataus subjekto ir kitų su Projekto įgyvendinimu susijusių subjektų ryšiai ir atsakomybės pasidalijimas;

    - siūlomų techninių sprendimų Projekto tikslams pasiekti santrauka;

    - VžPP mokestis ir VžPP mokesčio mokėjimų struktūra.

- Bendri reikalavimai Pasiūlymo pateikimui nustatyti Sąlygų 22 priede Sprendinių / Pasiūlymų pateikimas.

- Kontrolinis sąrašas dokumentų ir (ar) informacijos, kuri turi būti pateikta su Pasiūlymu, yra pateiktas žemiau. Šis sąrašas yra teikiamas Dalyvio patogumui ir nėra baigtinis. Dalyvis turi išsamiai susipažinti su visomis Sąlygomis ir jose nustatytais Pasiūlymui pateikiamais reikalavimais.

| - Kontrolinis sąrašas dokumentų Pasiūlymo pateikimui |  | - Nuoroda į Sąlygų reikalavimus |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - TECHNINIS PASIŪLYMAS (Specifikacijos ir Sąlygų 16 priedas Reikalavimai techninei – inžinerinei informacijai, Sąlygų 23 priedas Pasiūlymo forma) | - Sąlygų 78 punktas |
| - 2. | - FINANSINIS PASIŪLYMAS (Sąlygų 17 priedas Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui, Sąlygų 23 priedas Pasiūlymo forma) | - Sąlygų 78 punktas |
| - 3. | - TEISINĖ INFORMACIJA (Sąlygų 18 priedas Reikalavimai teisinei informacijai) | - Sąlygų 78 punktas |
| - 4. | - OBJEKTO SUKŪRIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO PLANAS (Sąlygų 19 priedas Reikalavimai Objekto sukūrimo ir Paslaugų teikimo planui) | - Sąlygų 78 punktas |
| - 5. | - SUSIJUSIŲ BENDROVIŲ SĄRAŠAS (Sąlygų 24 priedas Susijusių bendrovių sąrašo forma) | - Sąlygų 78 punktas |
| - 6. | - PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS (Sąlygų 26 priedas Reikalavimai Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui ) | - Sąlygų 96 punktas |
| - 7. | - PASIŪLYMO SANTRAUKA | - Sąlygų 78 punktas |
| - 8. | - Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka išduota įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinanti pažyma ar įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas ar leidimas dirbti su įslaptinta informacija |  |
| - 9. | - Kita, Dalyvio nuomone, reikšminga informacija |  |

- Techniniame pasiūlyme turi būti nurodyti siūlomi techniniai sprendiniai, Darbai, Paslaugos, Sutarties įgyvendinimo etapai, kiti pasiūlymai dėl Projekto įgyvendinimo sąlygų ir reikalavimų.

- Techniniame pasiūlyme taip pat turi būti nurodyti pasitelkiami Subtiekėjai, kurie tuo metu yra žinomi, nurodant Subtiekėjus ir Projekto dalis, kurioms įgyvendinti jie bus pasitelkti.

- Nurodytus Subtiekėjus Projekto vykdymo eigoje bus galima keisti laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos.

- Nepaisant to, ar bus pasitelkiami Subtiekėjai ar kiti ūkio subjektai, ar ne, už Sutarties tinkamą įvykdymą Valdžios subjektui atsakingas bus Privatus subjektas.

- Pateikiamame Finansiniame pasiūlyme turi būti nurodytas VžPP mokestis ir pridedami jį pagrindžiantys dokumentai, t. y. pagal Sąlygų 17 priede Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui pateiktus reikalavimus ir formą parengtas Finansinis veiklos modelis ir kiti VžPP mokesčio apskaičiavimą įrodantys dokumentai.

- VžPP mokestis turi būti išreikštas periodiniu mokėjimu. Į siūlomą VžPP mokestį reikia įskaičiuoti visas išlaidas ir visus pagal Pasiūlymo pateikimo metu galiojančius ar žinomai turinčius įsigalioti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus mokėtinus mokesčius ir rinkliavas.

- Vienas Dalyvis gali pateikti tik vieną Pasiūlymą. Jeigu bus pateiktas daugiau kaip vienas ar alternatyvus Pasiūlymas, Komisija atmes visus tokius Pasiūlymus ir toks Dalyvis nebegalės dalyvauti tolimesnėse Konkurencinio dialogo procedūrose.

- Pasiūlyme galima nurodyti, kuri jame pateikiama informacija yra konfidenciali. Tačiau, Pasiūlymo konfidencialia informacija nelaikoma informacija, nurodyta VPGSĮ  13 straipsnyje. Jeigu Komisijai kils abejonių dėl Dalyvio pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji prašys Dalyvio įrodyti, kad ši informacija yra konfidenciali. Jei Dalyvis per Komisijos nurodytą terminą (kuris visais atvejais bus ne trumpesnis kaip 3 (trys) Darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba pateiks netinkamus įrodymus, bus laikoma, kad informacija yra nekonfidenciali.

- Komisija pasilieka teisę atskleisti Pasiūlyme nurodytą konfidencialią informaciją Komisijos nariams, jų vadovams ir pasikviestiems ekspertams, Valdžios subjekto vadovui ir jo įgaliotiems asmenims, taip pat įstatymų numatytais atvejais ar to pareikalavus įgaliotoms kontrolės institucijoms. Tokiais atvejais Dalyvis negalės Valdžios subjekto ir Komisijos laikyti atsakingais už konfidencialios informacijos atskleidimą.

### Pasiūlymo pateikimo terminas

- Pasiūlymas turi būti pateiktas CVP IS priemonėmis iki kvietime pateikti Pasiūlymus nurodyto termino pabaigos. Iki kvietime pateikti Pasiūlymą nurodyto termino pabaigos Dalyviai turi teisę keisti ir (ar) atsiimti savo Pasiūlymus. Jeigu per nustatytą laiką Dalyvis nepateiks Pasiūlymo, Komisija laikys, kad Dalyvis atsisakė toliau dalyvauti Konkurencinio dialogo procedūroje.

- Susipažinimo su Pasiūlymais data bus nurodyta kvietime pateikti Pasiūlymus. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais Pasiūlymais procedūroje Dalyviai nedalyvauja.

- Informacija apie Pasiūlymus pateikusius Dalyvius bus teikiama nustačius laimėjusį Pasiūlymą, VPGSĮ 47 straipsnyje nustatyta tvarka.

### Pasiūlymo galiojimo terminas

- Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas, kuris negali būti trumpesnis nei Komisijos kvietime pateikti Pasiūlymą nurodytas terminas.

- Kol nesibaigė Pasiūlymo galiojimo laikas, Komisija gali paprašyti Dalyvio jį pratęsti iki tam tikro konkrečiai nurodyto laiko, tačiau tai padaryti Dalyviui nebus privalu ir tokį prašymą Dalyvis gali atmesti neprarandant teisės į pateiktą Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Jeigu Dalyvis pratęs savo Pasiūlymo galiojimo terminą, ne trumpesniam laikotarpiui jis privalo pratęsti ir Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo galiojimą arba pateikti naują, atitinkantį laikotarpį galiojantį Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.

### Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

- Dalyvis kartu su Pasiūlymu turi pateikti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą 3 450 000 (trys milijonai keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių) eurų sumai pagal Sąlygų 26 priede Reikalavimai Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui nustatytus reikalavimus ir sąlygas. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi  galioti ne trumpiau, nei pateiktas Pasiūlymas. Tuo atveju, jeigu Dalyvis kartu su Pasiūlymu pateikė netikslų ir (ar) neišsamų Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą ar jo nepateikė, Komisija prašys Dalyvio patikslinti, papildyti arba pateikti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą per jos nustatytą protingą terminą. Jeigu per Komisijos nustatytą terminą Dalyvis nepatikslins, nepapildys arba nepateiks tinkamo Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, Pasiūlymas bus atmestas.

- Komisija Konkurencinio dialogo procedūros metu, taip pat sustabdžius procedūras dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, gali paprašyti pratęsti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, ne ilgesniam terminui nei bus pratęstas Pasiūlymo galiojimo terminas. Nepratęsus Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo termino taip kaip nurodyta šiame punkte, bus laikoma, kad Dalyvis atsisako Pasiūlymo.

- Jeigu Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas baigiasi po to, kai Komisija priima sprendimą pasiūlyti Dalyviui sudaryti Sutartį, Komisija arba Valdžios subjektas, likus ne mažiau, kaip 20 (dvidešimt) dienų iki Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo termino pabaigos turi teisę paprašyti pratęsti Pasiūlymo galiojimą ir Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą Komisijos arba Valdžios subjekto nustatytam konkrečiam terminui, bet ne ilgesniam nei iki Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi dienos. Nepratęsus Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo termino taip, kaip nurodyta šiame punkte, bus laikoma, kad Dalyvis atsisako Pasiūlymo.

- Dalyvis netenka Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

  - Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu Dalyvis atsisako savo Pasiūlymo arba jo dalies (Pasiūlyme nurodyto Objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, kitų Pasiūlyme nurodytų sąlygų);

  - Komisijai paprašius netikslina ar nepateikia jokių trūkstamų duomenų ar dokumentų apie Pasiūlymo atitiktį Sąlygų reikalavimams;

  - Komisijai  paprašius pagrįsti neįprastai mažą Pasiūlyme nurodytą VžPP mokesčio kainą, Dalyvis nepateikia jokio pagrindimo;

  - Konkurencinį dialogą laimėjusio Pasiūlymo Dalyvis (arba Dalyvio įsteigtas Privatus subjektas, jei pats Dalyvis nėra specialios paskirties įmonė) raštu atsisako pasirašyti Sutartį, arba atsisako sudaryti Sutartį VPGSĮ, Sąlygose ir Pasiūlyme nustatytomis sąlygomis, arba jos nepasirašo per Komisijos nustatytą laiką, arba per Sutartyje nustatytą terminą dėl nuo Dalyvio priklausančių aplinkybių Dalyvis neįvykdo jo atsakomybei tenkančių išankstinių Sutarties įsigaliojimo sąlygų.

- Laiduotojo ar garanto įsipareigojimai Valdžios subjektui baigiasi, įvykus bent vienai iš šių sąlygų:

  - pasibaigia Pasiūlymo užtikrinimo galiojimo laikas ir Dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);

  - įsigalioja pasirašyta Sutartis visa apimtimi;

  - nutraukiamos Konkurencinio dialogo procedūros;

  - atmestas Dalyvio Pasiūlymas, išskyrus Sąlygų 106.1 – 106.3 punktuose nustatytus atvejus.

## Pasiūlymų vertinimas

- Atlikus susipažinimą su Pasiūlymais, Komisija patikrins jų atitikimą Sąlygoms bei atliks jų vertinimą, palyginimą ir pasiūlymų eilę sudarys pagal kriterijus ir tvarką nustatytą Sąlygų 21 priede Sprendinių / Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai. Pasiūlymų vertinimas vyks Dalyviams nedalyvaujant.

- Laimėjusiu Pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

- Dalyvio pasiūlytą VžPP mokestį Komisija vertins eurais. Todėl jeigu VžPP mokestis bus nurodytas kita valiuta, jį Komisija perskaičiuos eurais pagal Europos Centrinio banko nustatytą ir paskelbtą euro ir tos valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę Pasiūlymo pateikimo termino dieną.

- Jei Dalyvis Pasiūlyme nurodys neįprastai mažą VžPP mokestį ar jo sudedamąsias dalis, Komisija reikalaus, kad Dalyvis ją pagrįstų. VžPP mokestis visais atvejais bus laikomas neįprastai mažu, jei jis bus 30 ir daugiau procentų mažesnis už visų Dalyvių, kurių Pasiūlymai nebus atmesti dėl kitų priežasčių ir kurių VžPP mokesčiai neviršys Maksimalaus VžPP mokesčio, pasiūlytų VžPP mokesčių aritmetinį vidurkį; arba Komisijos vertinimu, gali būti nepakankamas Sutarties tinkamam įvykdymui.

- Jeigu Pasiūlymų vertinimo metu Komisija ras VžPP mokesčio apskaičiavimo klaidų, Dalyvio bus prašoma per nurodytą terminą ištaisyti šias pastebėtas aritmetines klaidas. Taisydamas Pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Dalyvis neturi teisės atsisakyti VžPP mokesčio sudedamųjų dalių arba papildyti VžPP mokestį naujomis dalimis, taip pat pakeisti Pasiūlyme nurodyto VžPP mokesčio.

- Dalyvio pateiktas Pasiūlymas bus atmetamas, ir Dalyvis pašalinamas iš Konkurencinio dialogo procedūros, jeigu bus bent viena iš šių sąlygų:

  - Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu Dalyvis atsisako savo Pasiūlymo arba jo dalies (Pasiūlyme nurodyto Objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, kitų Pasiūlyme nurodytų sąlygų);

  - Dalyvis per Komisijos nustatytą terminą nepaaiškino, tiksliai neapibūdino ar nepatobulino Pasiūlymo, nepateikė trūkstamų duomenų ar dokumentų apie Pasiūlymo atitiktį Sąlygų reikalavimams;

  - Pasiūlytas VžPP mokestis visam Sutarties galiojimo laikotarpiui viršija Valdžios subjekto Maksimalaus VžPP mokesčio dydį;

  - Pasiūlymas neatitinka Sąlygų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti vadovaujantis VPGSĮ 23 straipsnio 13 dalimi;

  - Dalyvis per nurodytą laiką nepateikė jokių ar nepateikė  tinkamų VžPP mokesčio ar jo sudėtinių dalių pagrįstumo įrodymų dėl Pasiūlymo, kuriame nurodyta neįprastai mažas VžPP mokestis;

  - Dalyvis Komisijos prašymu nepratęsia Pasiūlymo galiojimo;

  - Dalyvis yra pateikęs melagingą informaciją apie atitiktį Sąlygose nustatytiems reikalavimams ir tai Komisija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

  - Dalyvis neatitinka Pašalinimo pagrindų nebuvimo ar Nacionalinio saugumo reikalavimų nustatytų Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai, Pašalinimo pagrindai, Nacionalinio saugumo reikalavimai 1 lentelėje Pašalinimo pagrindai ar 3 lentelėje Nacionalinio saugumo reikalavimai nurodyti Dalyvio pasitelkiami subjektai neatitinka Pašalinimo pagrindų ar Nacionalinio saugumo reikalavimų, išskyrus, jeigu Dalyvis juos pakeičia į reikalavimus atitinkančius ūkio subjektus.

  - Dalyvio Pasiūlymas netenkina Sąlygų 21 priedo Sprendinių / Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai 3.1- 3.10 punktuose nurodytų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti vadovaujantis VPGSĮ 23 straipsnio 13 dalimi;

  - kitais Sąlygose ar VPGSĮ nustatytais atvejais.

- Kompetentingos institucijos atliks pakartotinį pirmojo Pasiūlymų eilėje esančio Dalyvio (galimo laimėtojo), jo Subtiekėjų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, Finansuotojo, Kito paskolos teikėjo, nuosavo kapitalo teikėjo, juos kontroliuojančių asmenų, patikrinimą dėl grėsmės nacionaliniam saugumui. Patikrinimas dėl grėsmės nacionaliniam saugumui atliekamas vadovaujantis Perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų, veikiančių gynybos srityje, atliekamų pirkimų atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2021 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymu Nr. V-670.

- Sprendimas dėl Pirmojo Pasiūlymų eilėje esančio Dalyvio pripažinimo laimėtoju priimamas tik tuomet, jeigu atlikus Sąlygų 107 punkte minimą pakartotinę patikrą, pripažįstama, kad jis atitinka Nacionalinio saugumo reikalavimus (situacija dėl patikimumo nėra pasikeitusi). Jeigu šio Dalyvio Pasiūlymas atmetamas, tokiu atveju kreipiamasi į Dalyvį, kurio Pasiūlymas pagal sudarytą Pasiūlymų eilę yra pirmas po pripažinto geriausiu Pasiūlymo ir atliekama jo pakartotinė patikra, numatyta Sąlygų 107 punkte.

- Apie Pasiūlymų vertinimų rezultatus, sudarytą Pasiūlymų eilę, sprendimą dėl Sutarties sudarymo ir atidėjimo termino taikymo Komisija praneš Dalyviams CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo Komisijos priimto sprendimo dėl Pasiūlymų įvertinimo. Dalyviui, kurio Pasiūlymas bus pripažintas geriausiu, kartu su tokiu pranešimu bus pateiktas kvietimas sudaryti Sutartį.

- Dalyviams, kurie nebus pakviesti sudaryti Sutarties, bus pateiktas jų Pasiūlymų įvertinimo paaiškinimas.

- Komisija su Dalyviu, kurio Pasiūlymas bus pripažintas geriausiu, gali paprašyti patikslinti savo Pasiūlymą ar patvirtinti pateiktus įsipareigojimus, tačiau tik tuo atveju, jeigu nebus keičiami pagrindiniai Pasiūlymo ar kvietimo dalyvauti konkurenciniame dialoge elementai, pažeidžiama konkurencija ar sudaromos diskriminacinės sąlygos.

## Sutarties sudarymas

- Per kvietime sudaryti Sutartį nurodytą terminą Dalyvis (kai jis yra specialios paskirties įmonė)  arba iki Sutarties pasirašymo Dalyvio įsteigtas Privatus subjektas (jeigu pats Dalyvis nėra specialios paskirties įmonė) turės atvykti sudaryti (pasirašyti) Sutartį ir pratęsti Pasiūlymo galiojimo užtikinimą, jeigu jis nebuvo pratęstas anksčiau, arba pateikti naują Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą Komisijos nustatytam konkrečiam terminui, bet ne ilgesniam nei iki Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi dienos.

- Jeigu per kvietime sudaryti Sutartį nurodytą terminą Dalyvis ir (ar) Privatus subjektas (kaip nurodyta Sąlygų 112 punkte) nepasirašys Sutarties arba atsisakys ją sudaryti Sąlygose nurodytomis sąlygomis (įskaitant neįsteigus Sąlygose nustatytus reikalavimus atitinkančio Privataus subjekto (jeigu pats Dalyvis nėra specialios paskirties įmonė), laikoma, kad Dalyvis ir (ar) Privatus subjektas atsisakė sudaryti Sutartį. Tokiu atveju kreipiamasi į Dalyvį, kurio Pasiūlymas pagal sudarytą Pasiūlymų eilę yra pirmas po pripažinto geriausiu Pasiūlymo ir atliekama jo pakartotinė patikra, numatyta Sąlygų 107 punkte. Jeigu šis antrasis eilėje esantis Dalyvis atitinka Nacionalinio saugumo reikalavimus, jis kviečiamas pasirašyti Sutartį. Valdžios subjektas privalo pasinaudoti Dalyvio, atsisakiusio sudaryti Sutartį, Pasiūlymo galiojimo užtikrinimu.

- Dalyvio kartu su Pasiūlymu pateiktas Finansinis veiklos modelis yra neatskiriamas Sutarties priedas. Iki Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi Dalyvis turi patikslinti Finansinio veiklos modelį pagal Sąlygų 25 priede Sutarties projektas nustatytas sąlygas.

- Sutartis bus sudaryta pagal Sąlygų 25 priede Sutarties projektas pateiktą projektą, pakeistą atsižvelgiant į dialogo rezultatus ir Dalyvio pateiktą Pasiūlymą. Po Sutarties sudarymo, jos sąlygos galės būti keičiamos tik Sutartyje ar VPGSĮ 53 straipsnyje numatytais atvejais.

- Dalyvis galės perleisti Privataus subjekto akcijas tik tada, kai (i) ) bus gautas Valdžios subjekto sutikimas, kuris gali būti nesuteiktas tik dėl pagrįstų priežasčių, numatytų Sutartyje, ir (ii) bus įvykdytos kitos, Sutartyje nustatytos sąlygos.

# Dalyvavimo Konkurenciniame dialoge sąnaudos

- Šiame Konkurenciniame dialoge ūkio subjektai dalyvauja savo rizika ir sąnaudomis. Valdžios subjektas neatlygins jokių su dalyvavimu šiame Konkurenciniame dialoge susijusių išlaidų, įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas, susijusias su Sąlygų gavimu ar (ir) jų vertimu į užsienio kalbą, Paraiškų, Sprendinių ir Pasiūlymų rengimu, teikimu, o taip pat išlaidas, susijusias su dialogo procedūra (įskaitant vertimo į užsienio kalbą), dokumentų kopijavimu, spausdinimu, pašto ar kurjerių pašto paslaugomis, brėžinių, fotografijų rengimu ar siuntimu; komandiruotėmis ir susirinkimais, transportu, apgyvendinimu, atlyginimais, mokesčiais advokatams, konsultantams, inžinieriams ir kitiems samdomiems asmenims, dokumentų tvarkymu ir valstybiniais mokesčiais, taip pat kitomis išlaidomis, susijusiomis su dalyvavimu Konkurenciniame dialoge.

## priedas. Naudojamos Sąvokos

| Atnaujinimo ir remonto darbai | reiškia Objekte numatomus darbus, atliekamus Paslaugų teikimo metu, pakeičiant nusidėvėjusias dalis ir (ar) įrenginius naujais, siekiant užtikrinti Objekto atitikimą kiekybiniams ir kokybiniams reikalavimams bei rodikliams, nustatytiems Sutartyje, jos prieduose, Projektinėje dokumentacijoje ir Paslaugų teikimo plane; |
| --- | --- |
| CVP IS | reiškia Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą, prieinamą interneto adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt; |
| Dalyvis | reiškia Sprendinį / Pasiūlymą pateikusį Kandidatą; |
| Darbai | reiškia visus Privataus subjekto atliktinus projektavimo, statybos, montavimo, įrengimo ir kitus darbus, reikalingus Objektui sukurti, kad jis atitiktų Specifikacijų ir Pasiūlymo reikalavimus; |
| Darbo diena | reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei kitas oficialias nedarbo dienas, Lietuvos Respublikoje; |
| Dalyvio deklaracija | reiškia Dalyvio savideklaraciją, kuria Dalyvis, Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, patvirtina, jog nėra Sąlygose nustatytų Pašalinimo pagrindų; |
| Eksploatacijos pradžia | reiškia sekančią Darbo dieną po to, kai atlikus Darbus Valdžios subjektas ir Privatus subjektas pasirašo Sutartyje numatytą patvirtinimą dėl Objekto atitikimo Specifikacijų ir Pasiūlymo reikalavimams, nuo kurios Privatus subjektas pradeda teikti Paslaugas Objekte bei gauti VžPP mokestis; |
| Finansinis pasiūlymas | reiškia pagal Sąlygų 23 priedo Pasiūlymo forma B dalyje nurodytą formą, kartu su Finansiniu veiklos modeliu ir kitais pagrindžiančiais dokumentais pateikiamą pasiūlymą dėl VžPP mokesčio; |
| Finansinis veiklos modelis arba FVM | reiškia pagal Sąlygų 17 priede Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui pateiktą formą sudarytą to paties pavadinimo dokumentą, kuriame nurodoma Privataus subjekto veiklos finansavimo struktūra ir sąlygos, finansiškai (ekonomiškai) pagrindžiami investavimo tikslai, pateikiamas investicijų grąžos įvertinimas ir kiti efektyvumo rodikliai; |
| Finansuotojas arba Finansuotojai | reiškia juridinį asmenį (išskyrus Susijusį asmenį), suteikiantį Privačiam subjektui Finansiniame veiklos modelyje numatytą finansavimą kapitalo investicijoms, reikalingą tinkamai vykdyti jo įsipareigojimus pagal Sutartį, ir su kuriuo Valdžios subjektas, Finansuotojui pageidaujant, privalo sudaryti Tiesioginį susitarimą. Gali būti sudaromi keli Tiesioginiai susitarimai, jeigu numatomi daugiau kaip vienas Finansuotojas; |
| Investicijų įstatymas | reiškia Lietuvos Respublikos investicijų įstatymą; |
| Investuotojas (-ai) | reiškia juridinį (-ius) asmenį (-is), kurio (-ių) Pasiūlymas buvo pripažintas naudingiausiu ir kuris laimėjo Konkurencinį dialogą arba kurio (-ių) prieš Konkurencinio dialogo procedūrą įsteigtos specialios paskirties įmonės Pasiūlymas buvo pripažintas naudingiausiu ir laimėjo Konkurencinį dialogą; |
| Investicijos | reiškia privalomas investicijas į Turtą ir kitas tinkamam Darbų atlikimui ir Paslaugų teikimui reikalingas investicijas, nurodytas Specifikacijose ir Finansiniame veiklos modelyje, ir kitas investicijas į Turtą, kurios bus padarytos Sutartyje nustatyta tvarka; |
| Kandidatas | reiškia ūkio subjektą, raštu išreiškusį siekį būti pakviestu dalyvauti šiame Konkurenciniame dialoge arba jau pakviestą dalyvauti dialoge: (1) paraišką pateikusį tiekėją arba ūkio subjektų grupę, arba (2) tiekėjo (-ų) įsteigta specialios paskirties įmonė, ir kuri ir įgyvendins Privataus subjekto teises ir pareigas. Kandidatu gali būti bet kokios teisinės formos juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo (išskyrus viešąjį ir privatų juridinius asmenis, kurie Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo nustatyta tvarka priskiriami prie viešojo sektoriaus), užsienio juridinis asmuo arba kitas ūkio subjektas, įsteigtas pagal užsienio valstybės teisę ir neturintis juridinio asmens statuso, taip pat Lietuvos Respublikoje įsteigti Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių įmonių filialai, arba tokių asmenų grupė. Kandidatu negali būti subjektas, kuris (ūkio subjektų grupės atveju – bet kuris grupės narys) yra susijęs su šio Konkurencinio dialogo parengimu vykdyti ar Projekto parengimu įgyvendinimui, jei dėl to galėtų būti pažeistas ūkio subjektų lygiateisiškumo principas. Kandidatu negali būti ūkio subjektas, kuris nėra registruotas Europos Sąjungos arba NATO valstybėje narėje; |
| Kitas paskolos teikėjas | reiškia juridinį asmenį, suteikiantį Privačiam subjektui Finansiniame veiklos modelyje numatytą finansavimą subordinuota (ar jai prilyginama) paskola, reikalinga tinkamai vykdyti jo įsipareigojimus pagal Sutartį; |
| Komisija | reiškia Valdžios subjekto sudarytą viešojo pirkimo komisiją, kuri vykdo Konkurencinio dialogo procedūras ir kitas jai pavestas funkcijas; |
| Komunalinės paslaugos | reiškia elektros, šildymo, karšto vandens, šalto vandens tiekimo, nuotekų (buitinių ir paviršinių nuotekų, purvo/dumblo/riebalų/naftos produktų ir pan.) tvarkymo, dujų tiekimo, atliekų (išskyrus maisto ir farmacinių/medicininių atliekų, panaudotų tepalų, naftos produktų), telekomunikacijų ir ryšių paslaugas. Privatus subjektas visas patirtas Komunalinių paslaugų sąnaudas, susijusias su Objekto sukūrimu, iki Eksploatacijos pradžios datos apmoka savo lėšomis. Nuo Eksploatacijos pradžios datos iki Sutarties pabaigos Komunalinių paslaugų sąnaudos yra laikomos perleidžiamomis sąnaudomis (angl. Pass-through costs) ir jas apmoka Valdžios subjektas pagal faktinius suvartojimo duomenis; |
| Konfidencialumo įsipareigojimas | reiškia Kandidato, siekiančio dalyvauti Konkurenciniame dialoge bei gauti su vykdomu Projektu bei Konkurencinio dialogo procedūromis susijusią konfidencialią informaciją, bei jo pasitelkiamų Subtiekėjų pagal Sąlygų 12 priede Konfidencialumo įsipareigojimas pateiktą formą rengiamus ir Valdžios subjektui pateikiamus dokumentus, kuriais Kandidatas ir jo Subtiekėjai patvirtina įsipareigojantys neatskleisti gautos konfidencialios informacijos; |
| Konfidencialumo pasižadėjimas | reiškia Komisijos nario, eksperto ar kito asmens rašytinį pasižadėjimą, kad jis neteiks tretiesiems asmenims informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų atitinkamų įstatymų reikalavimams, visuomenės interesams ar pažeistų teisėtus pirkime dalyvaujančių ūkio subjektų ir (ar) Valdžios subjekto interesus; |
| Konkurencinis dialogas | reiškia pagal VPGSĮ ir šias Sąlygas Valdžios subjekto atliekamą pirkimą, kurio metu siekiama atrinkti Privatų subjektą Projektui įgyvendinti ir tuo tikslu vedamas dialogas su Kandidatais, siekiant atrinkti vieną ar keletą tinkamų, Valdžios subjekto reikalavimus atitinkančių, sprendinių, kurių pagrindu pasirinkti Kandidatai pateiktų Pasiūlymus, ir su geriausią Pasiūlymą pateikusiu Dalyviu bei jo įsteigtu Privačiu subjektu sudaryti Sutartį; |
| Kvalifikacijos reikalavimai | reiškia Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai, Pašalinimo pagrindai, Nacionalinio saugumo reikalavimai Kandidatui keliamus reikalavimus dėl kvalifikacijos – finansinio ir ekonominio ar techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus; |
| Maksimalus VžPP mokestis | reiškia 2024 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1086 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Karinio miestelio infrastuktūros sukūrimas Klaipėdos rajone, Kairiuose“ nurodytus viešojo subjekto įsipareigojimus minusavus Valdžios subjekto pasiliekamų rizikų vertę. Maksimalus VžPP mokestis 494 787 478 su PVM diskontuota verte. Ši suma gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; |
| Nacionalinio saugumo reikalavimai | reiškia Sąlygų 4 priedo Kvalifikacijos reikalavimai, Pašalinimo pagrindai, Nacionalinio saugumo reikalavimai 3 lentelėje Nacionalinio saugumo reikalavimai nurodytus reikalavimus; |
| Nešališkumo deklaracija | reiškia Komisijos nario, eksperto ar kito asmens pareiškimą raštu, kad jis nešališkas ūkio subjektų susijusių su šiuo Konkurenciniu dialogu atžvilgiu; |

| Naujas turtas | reiškia ilgalaikį kilnojamą turtą, nenurodytą Specifikacijose, įgytą Privataus subjekto nuožiūra, siekiant užtikrinti savalaikį ir tinkamą Paslaugų teikimą, kurio sąrašą iki Eksploatacijos pradžios Privatus subjektas pateikia Valdžios subjektui ir kuris Sutarties laikotarpiu nuosavybės teise priklausys Privačiam subjektui; |
| --- | --- |

| Objektas | reiškia suprojektuotą, pastatytą ir atitinkamai įrengtą (įskaitant baldus ir įrangą, nurodytą Specifikacijose) karinį miestelį P. Plechavičiaus kariniame poligone, Klaipėdos raj., Kairiuose, kaip jis apibrėžtas Specifikacijose; |
| --- | --- |
| Pasiūlymas | reiškia pagal Sąlygų 23 priedą Pasiūlymo forma nurodytas formas kartu su pagrindžiančiais dokumentais pateikiamą pasiūlymą, aptariantį Sąlygose suformuluotus bei dialogo metu aptartus Projekto įgyvendinimo techninius, finansinius ir teisinius klausimus, pateikiantį kitą Sąlygose reikalaujamą informaciją, bei pagal kurį Dalyvis yra pasirengęs pasirašyti Sutartį. Dalyvio pateiktas pasiūlymas yra galutinis; |
| Paslaugos | reiškia Privataus subjekto, laikantis Sutarties, Specifikacijų reikalavimų ir Pasiūlymo nuostatų, teikiamas Specifikacijose ir Pasiūlyme nurodytas paslaugas; |
| Pašalinimo pagrindai | reiškia Sąlygų 4 priedo Kvalifikacijos reikalavimai, Pašalinimo pagrindai ir Nacionalinio saugumo reikalavimai 1 lentelėje Pašalinimo pagrindai Kandidatui keliamus reikalavimus dėl VPGSĮ 34 straipsnyje nurodytų sąlygų, kuriomis draudžiamas ir ribojamas tiekėjų dalyvavimas pirkime nebuvimo; |
| Prašymas | reiškia bet kokį ūkio subjekto, Kandidato ar Dalyvio, laikantis Sąlygose nustatyta tvarka Komisijai pateiktą su Konkurenciniu dialogu susijusį klausimą ar prašymą dėl Sąlygų paaiškinimo ar patikslinimo / pakeitimo. |
| Privatus subjektas | reiškia Dalyvio, kurio Pasiūlymas pripažintas geriausiu ir kuris yra pakviestas pasirašyti Sutartį, iki Sutarties pasirašymo įsteigtą ar sudarytą ūkio subjektą, kuris tampa Sutarties šalimi ir vykdo joje nustatytą veiklą, kuris Sutarties sudarymo metu privalo: - būti uždarosios akcinės bendrovės teisinės formos; ir - priklausyti (t. y. 100 proc. jo akcijų (dalių)) tik Investuotojui (-ams), išskyrus atvejus kai Sutartis aiškiai leidžia kitaip; ir - būti skirtu tik Projekto įgyvendinimui skirtai veiklai vykdyti; ir - neturėti jokių įsiskolinimų ar kitų prievolių, nesusijusių su Sutarties vykdymu; ir - taikyti galiojančius verslo apskaitos standartus; ir - būti registruotas PVM mokėtoju. |
| Projektas | reiškia valdžios ir privataus subjektų partnerystės būdu įgyvendinamą „Karinio miestelio infrastuktūros sukūrimas Klaipėdos rajone, Kairiuose“ projektą, kurio aprašymas pateiktas Specifikacijose. |
| Projektinė dokumentacija | reiškia Objekto projektinį pasiūlymą arba techninį darbo projektą; |
| Registravimo įrankis | reiškia Privataus subjekto sukurtą ir įdiegtą Paslaugų kokybės valdymo ir pažeidimų registravimo įrankį, kuris turi sąlygoti palankesnes sąlygas Objekto funkcionavimui. |
| Reglamentas | reiškia 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentą (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje. |
| Sąnaudos | reiškia Privataus subjekto visas sąnaudas, susijusias su Darbų vykdymu ir (ar) Paslaugų teikimu, kurias galima priskirti Finansiniame veiklos modelyje nurodytoms sąnaudų grupėms. |
| Sąlygos | reiškia šio Konkurencinio dialogo sąlygas ir jų priedus, taip pat visus jų patikslinimus bei atsakymus į Prašymus. |
| Specifikacijos | reiškia Sąlygų 2 priede Techninės specifikacijos pateikiamas Paslaugų ir (ar) Darbų specifikacijas, nustatančias reikalavimus ir rodiklius, kuriais vadovaujantis Dalyvis rengia Sprendinį ir Pasiūlymą bei kuriuos privalo tenkinti Darbai ir (ar) Paslaugos. |
| Sprendimas dėl VPSP tikslingumo | reiškia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gruodžio 11 d. nutarimą Nr. 1086 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Karinio miestelio infrastuktūros sukūrimas Klaipėdos rajone, Kairiuose“ įgyvendinimo“ |
| Sprendinys | reiškia pagal Sąlygų 15 priede Sprendinio forma A (Sprendinio techninė dalis) ir B (Sprendinio finansinė dalis) dalyse nurodytas formas ir Sąlygose nustatyta tvarka kartu su pridedamais dokumentais pateikiamą Kandidato siūlymą dėl Specifikacijose aprašyto Projekto įgyvendinimo būdų ir priemonių bei Sąlygų 25 priede Sutarties projektas pateikto Sutarties projekto pakeitimų, siekiant įgyvendinamu Projektu geriausiai patenkinti Valdžios subjekto poreikius. |
| Subtiekėjai | reiškia Sprendinyje, Paraiškoje ir (ar) Pasiūlyme nurodytus arba Sutarties vykdymo metu juos keičiančius, ar naujai pasitelktus ūkio subjektus, kurie atlieka darbus ar teikia paslaugas, už kurių atlikimą ar teikimą pagal Sutartį yra atsakingas Privatus subjektas, išskyrus elektros ir šilumos energijos, vandens tiekėjus, nuotekų šalinimo, atliekų išvežimo ir kitus komunalinių paslaugų teikėjus. |
| Susijusi bendrovė | reiškia bet kurią bendrovę, atitinkančią Sąlygų 24 priede Susijusių bendrovių sąrašo forma nurodytus reikalavimus. |
| Sutartis | reiškia šiuo Konkurenciniu dialogu siekiamą sudaryti viešojo ir privataus subjektų partnerystės sutartį tarp Valdžios subjekto, Investuotojo įsteigto Privataus subjekto, kuria siekiama įgyvendinti Projektą VžPP būdu, kaip tai nustatyta Investicijų įstatyme ir Sąlygose. |
| Turtas | reiškia Naują turtą ir Objektą; |
| Techninis pasiūlymas | reiškia pagal Sąlygų 23 priedo Pasiūlymo forma A dalyje nurodytą formą, kartu su pagrindžiančiais dokumentais pateikiamą pasiūlymą dėl Projekto įgyvendinimo techninių sąlygų. |
| Valdžios subjektas | reiškia Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją, valstybės biudžetinę įstaigą, įstaigos kodas – 188602751, adresas – Totorių g. 25, LT- 01121, Vilnius, tel.: +370 706 70 750, kuri pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gruodžio 11 d. nutarimą Nr. 1086 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Karinio miestelio infrastuktūros sukūrimas Klaipėdos rajone, Kairiuose“ įgyvendinimo“ laikoma valdžios subjektu, vadovaujantis Investicijų įstatymo 2 straipsnio 17 dalimi, taip pat – perkančiąja organizacija, vadovaujantis VPGSĮ 4 straipsnio 17 dalimi. |
| Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas | reiškia Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą; |
| Valdžios ir privataus subjektų partnerystė arba VžPP | reiškia viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdą, kai Privatus subjektas valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartyje nustatytomis sąlygomis investuoja į Valdžios subjekto funkcijoms priskirtas veiklos sritis ir šiai veiklai vykdyti reikalingą valstybės arba savivaldybės turtą ir vykdo tose srityse Investicijų įstatyme nustatytą veiklą, už kurią Privačiam subjektui atlyginimą moka Valdžios subjektas. |
| VŽPP mokestis arba Mokestis | reiškia Valdžios subjekto mokėjimą Privačiam subjektui už Objekto sukūrimą ir Paslaugų teikimą, apskaičiuojamą ir mokamą pagal Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka nustatytą atsiskaitymų ir mokėjimų tvarką; |
| VPGSĮ | reiškia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymą; |
| Žemės sklypas (-ai) | reiškia šiuos Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančius sklypus, kuriuos Valdžios subjektas valdo patikėjimo teise ir kurių dalyse (viso apie 70 hektarų) Valdžios subjektas suteiks įgaliojimą Privačiam subjektui statybos laikotarpiui atlikti veiksmus reikalingus Objekto sukūrimui: - Sklypą, kurio unikalus numeris 5552-0001-0037, esantį adresu Klaipėdos r. sav., Priekulės sen. Kairių k.; - Sklypą, kurio unikalus numeris 4400-5816-0384, esantį Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Kairių k. |

Kitos Sąlygose vartojamos sąvokos atitinka VPGSĮ, Investicijų įstatyme vartojamas sąvokas.

## priedas. Techninės specifikacijos

[Pridedama atskiru dokumentu.]

Kartu su Sprendinio technine dalimi/ Pasiūlymu Kandidatas / Dalyvis turi pateikti užpildytas Specifikacijų 2, 2.1 ir 3 priedėlių formas.

## priedas. Prašymų pateikimas

      - Pateikti Prašymus galima tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Prašymai teikiami lietuvių kalba. Tam, kad pateikti paraišką ar Sprendinį / Pasiūlymą, būtina užsiregistruoti CVP IS. Registracijos procedūros bei Prašymo pateikimo procedūros aprašymus galima rasti adresu: https://vpt.lrv.lt/lt/nauja-cvp-is-aktuali-nuo-2024-12-01/metodine-medziaga-instrukcijos/tiekejamsnaujaCVPIS/

      - Prašymus susijusius su konkrečia procedūra galima pateikti atitinkamai ne vėliau kaip likus 8 Darbo dienos iki paraiškos,  Sprendinio/ Pasiūlymo pateikimo, dialogo termino pabaigos.

      - Pateikiant Prašymus, ūkio subjektas / Kandidatas / Dalyvis privalo nurodyti, ar Prašyme yra nurodoma konfidenciali informacija ir kas tiksliai yra ja laikytina. Jeigu Komisija nesutiks, kad nurodyta informacija yra konfidenciali, ji prašys pagrįsti jos konfidencialumą. Komisijos nuomone Kandidatui / Dalyviui nepagrindus nurodytos informacijos konfidencialumo, į tą Prašymo dalį, kurios konfidencialumas Komisijos nuomone nebuvo pagrįstas, atsakoma bus visiems Kandidatams / Dalyviams.

      - Į laiku pateiktus Prašymus Komisija atsakys nedelsiant CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, bet ne vėliau kaip per 6 (šešias) Darbo dienas nuo Prašymo gavimo ir ne vėliau, kaip likus 6 (šešioms) dienoms iki  paraiškos, dialogo, Sprendinio / Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, išskyrus šiame punkte nurodytą atvejį. Jeigu išsamiam atsakymui parengti Komisijai būtinai reikės daugiau laiko, ne vėliau kaip per 6 (šešias) Darbo dienas nuo Prašymo gavimo Kandidatai / Dalyviai bus informuoti apie tikslų atsakymų pateikimo laiką bei atitinkamų terminų pratęsimą, jeigu atsakymas bus pateiktas vėliau kaip likus 6 (šešioms) dienoms iki paraiškos, dialogo, Sprendinio/ Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

## priedas. Kvalifikacijos reikalavimai, Pašalinimo pagrindai ir Nacionalinio saugumo reikalavimai

- Kandidatas, pageidaujantis dalyvauti Konkurenciniame dialoge, privalo atitikti visus žemiau lentelėje Pašalinimo pagrindai nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir lentelėje Kvalifikacijos reikalavimai nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, Nacionalinio saugumo reikalavimus nurodytus 3 lentelėje ir pateikti įrodančius dokumentus pagal Sąlygų 9 priede Paraiškos pateikimas nustatytus reikalavimus.

1 lentelė

| Pašalinimo pagrindai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pagrindai | VPGSĮ straipsnis, dalis, punktas | Pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
|  | Kandidatas arba Kandidato, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti Kandidatui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti Kandidato finansinės apskaitos dokumentus, buvo nuteistas už šią nusikalstamą veiklą: - dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; - teroristinį ar su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą; - kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 4) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos, subsidijos ar dotacijos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą finansinės apskaitos tvarkymą ir (ar) organizavimą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnyje; 5) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 6) kitose valstybėse padarytą nusikaltimą, apibrėžtą kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, įgyvendinančiuose Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus. Laikoma, kad Kandidatas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau šiame punkte nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) Kandidato, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti Kandidatui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) Kandidato, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis. Šioje dalyje nurodytas atsakingas asmuo, turintis teisę kontroliuoti tiekėją, suprantamas, kaip kontroliuojantis asmuo, apibrėžtas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 151 dalyje. | VPGSĮ 34 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos. Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Jeigu Kandidatas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba išduodami dokumentai neapima visų šiame punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: a) priesaikos deklaracija arba b) oficialia Kandidato deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar Kandidato kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos. Turi būti pateikiamas (1) Kandidato akcininkų / dalyvių sąrašas nurodant turimų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų Kandidato susirinkime skaičių, (2) užpildytas Sąlygų 5 priedas Kandidato deklaracijos forma. Esant abejonėms, Komisija turi teisę prašyti Kandidato pateikti papildomą informaciją, siekiant įsitikinti šioje dalyje nurodyto Pašalinimo pagrindo nebuvimu. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt) dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, arba jų galiojimo laikas turi apimti šią datą. |
|  | Kandidatas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Komisija abejoja jo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 1 (vieni) metai. | VPGSĮ 34 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis | Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidato papildomų įrodančių dokumentų neprašoma, užtenka pateikto užpildyto Sąlygų 5 priedo Kandidato deklaracijos forma. Priimant sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš Konkurencinio dialogo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją. Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento, tik tuo atveju jeigu tokie išduodami, jeigu tokie dokumentai neišduodami pateikiama užpildyta Sąlygų 5 priedo Kandidato deklaracijos forma. |
|  | Kandidatas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Komisija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (Kandidatas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos apkal mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPGSĮ 34 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis | Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų papildomų įrodančių dokumentų neprašoma, užtenka pateikto užpildyto Sąlygų 5 priedo Kandidato deklaracijos forma. Priimant sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš Konkurencinio dialogo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento, tik tuo atveju jeigu tokie išduodami, jeigu tokie dokumentai neišduodami pateikiama užpildyta Sąlygų 5 priedo Kandidato deklaracijos forma. |
|  | Kandidatas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Komisija abejoja jo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 (trys) metai. | VPGSĮ 34 straipsnio 1 dalies 3 punkto c papunktis | Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų papildomų įrodančių dokumentų neprašoma, užtenka pateikto užpildyto Sąlygų 5 priedo Kandidato deklaracijos forma. Priimant sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš Konkurencinio dialogo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento, tik tuo atveju jeigu tokie išduodami, jeigu tokie dokumentai neišduodami pateikiama užpildyta Sąlygų 5 priedo Kandidato deklaracijos forma. |
|  | Kandidatas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Komisija abejoja jo sąžiningumu, kai jis yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPGSĮ, VPĮ, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 (tris) metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 (tris) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad Kandidatas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 (tris) metus buvo priimtas Valdžios subjekto sprendimas, kad Kandidatas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu Kandidatas taip pat pašalinamas iš Konkurencinio dialogo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 (tris) metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPGSĮ 34 straipsnio 1 dalies 3 punkto d papunktis | Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų papildomų įrodančių dokumentų neprašoma, užtenka pateikto užpildyto Sąlygų 5 priedo Kandidato deklaracijos forma. Priimant sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento, tik tuo atveju jeigu tokie išduodami, jeigu tokie dokumentai neišduodami pateikiama užpildyta Sąlygų 5 priedo Kandidato deklaracijos forma. |
|  | Kandidatas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Kandidato ir kreditorių susitarimą tęsti Kandidato veiklą, kai Kandidatas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. | VPGSĮ 34 straipsnio 2 dalies 1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų papildomų įrodančių dokumentų neprašoma, užtenka pateikto užpildyto Sąlygų 5 priedo Kandidato deklaracijos forma. Komisija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu https://www.registrucentras.lt/jar/p/Prireikus, Komisija turi teisę prašyti pateikti VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento, tik tuo atveju jeigu tokie išduodami., jeigu tokie dokumentai neišduodami pateikiama užpildyta Sąlygų 5 priedo Kandidato deklaracijos forma. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt) dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, arba jų galiojimo laikas turi apimti šią datą. Jeigu Kandidatas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba išduodami dokumentai neapima šiame punkte visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: a) priesaikos deklaracija arba b) oficialia Kandidato deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar Kandidato kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos. |
|  | Dėl Kandidato, kaip juridinio asmens, per pastaruosius 5 (penkis) metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, taip pat už nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu ginklais, šaudmenimis, karine įranga, sprogmenimis, sprogstamosiomis bei radioaktyviosiomis medžiagomis, išskyrus šios lentelės 1 punkte išvardytas veikas. Laikoma, kad Kandidatas nuteistas už aukščiau šiame punkte nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: - Kandidato, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis; | VPGSĮ 34 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos. Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Jeigu Kandidatas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba išduodami dokumentai neapima visų šiame punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: a) priesaikos deklaracija arba b) oficialia Kandidato deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar Kandidato kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, arba jų galiojimo laikas turi apimti šią datą. |
|  | Kandidatas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus VPGSĮ 34 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą pažeidimą), dėl kurio Komisija abejoja jo sąžiningumu ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu Komisija pašalina Kandidatą iš Konkurencinio dialogo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 1 (vieni) metai. | VPGSĮ 34 straipsnio 2 dalies 4 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatą papildomų įrodančių dokumentų neprašoma, užtenka pateikto užpildyto Sąlygų 5 priedo Kandidato deklaracijos forma. Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento, tik tuo atveju jeigu tokie išduodami, jeigu tokie dokumentai neišduodami pateikiama užpildyta Sąlygų 5 priedo Kandidato deklaracijos forma. |
|  | Kandidatas, jo Subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi Finansuotojas, Kitas paskolos teikėjas, nuosavo kapitalo teikėjas, ar juos kontroliuojantis asmuo, nėra patikimas ar kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. | VPGSĮ 34 straipsnio 2 dalies 5 punktas | Pateikiama užpildyta Sąlygų 6 priedo Informacija apie patikimumą formą ir pateikti joje nurodytus dokumentus. |
|  | Kandidatas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra Valdžios subjektas, reikalavimus. Kandidatas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 (penkiasdešimt) eurų. | VPGSĮ 34 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktai | 1. Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Jeigu Kandidatas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba išduodami dokumentai neapima šiame punkte visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: a) priesaikos deklaracija arba b) oficialia Kandidato deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar Kandidato kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos. 2. Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma: Jeigu Kandidatas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Komisija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Komisija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti Kandidato (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Kandidatas taip pat gali pateikti VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Jeigu Kandidatas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba išduodami dokumentai neapima šiame punkte visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: a) priesaikos deklaracija arba b) oficialia Kandidato deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar Kandidato kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt) dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, arba jų galiojimo laikas turi apimti šią datą. |
|  | Kandidatas Konkurencinio dialogo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPGSĮ 34, 35, 36, 37 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir Komisija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiuo pagrindu Kandidatas taip pat pašalinamas iš Konkurencinio dialogo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPGSĮ, Viešųjų pirkimų įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją ir dėl to per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu Kandidatas taip pat pašalinamas iš Konkurencinio dialogo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPGSĮ 34 straipsnio 2 dalies 8 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų papildomų įrodančių dokumentų neprašoma, užtenka pateikto užpildyto Sąlygų 5 priedo Kandidato deklaracijos forma. Priimant sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš Konkurencinio dialogo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į skelbiamą informaciją adresu https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidato prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento, tik tuo atveju jeigu tokie išduodami, jeigu tokie dokumentai neišduodami pateikiama užpildyta Sąlygų 5 priedo Kandidato deklaracijos forma. |
|  | Dalyvis nėra atlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose | VPGSĮ 34 straipsnio 1 dalies 21 punktu | Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų papildomų įrodančių dokumentų neprašoma, užtenka pateikto užpildyto Sąlygų 5 priedo Kandidato deklaracijos forma, jeigu tokie dokumentai neišduodami pateikiama užpildyta Sąlygų 5 priedo Kandidato deklaracijos forma. Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidato prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento, tik tuo atveju jeigu tokie išduodami, jeigu tokie dokumentai neišduodami pateikiama užpildyta Sąlygų 5 priedo Kandidato deklaracijos forma. |
|  | Dalyvis ir jo pasitelkti Subtiekėjai neatitinka įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų: negali dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. Kartu su paraiška neprašoma pateikti šiame 13 p., nurodytų dokumentų, jie bus tikrinami su Pasiūlymu. |  | Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka išduota įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinanti pažyma ar įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas ar leidimas dirbti su įslaptinta informacija. Užsienio valstybėse, su kuriomis yra sudarytos tarptautinės sutartys dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ar su kuriomis yra keičiamasi įslaptinta informacija vadovaujantis Europos Sąjungos ar NATO teisės aktais, veikiančios ir ten registruotos įmonės, įstaigos, organizacijos ar ūkine veikla užsiimantys tokių užsienio valstybių piliečiai gali dalyvauti Lietuvos Respublikos paslapčių subjektų paskelbtose atrankose sudaryti įslaptintą sandorį, kurį vykdant bus perduodama Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, jeigu įslaptintų sandorių saugumą užtikrinanti užsienio valstybės institucija patvirtina, kad atrankoje dalyvaujanti įmonė, įstaiga, organizacija yra patikimi ir atitinka tos užsienio valstybės reikalavimus, keliamus tiekėjams, sudarantiems atitinkamus įslaptintus sandorius. |

2 lentelė

| Kvalifikacijos reikalavimai |  |
| --- | --- |
| II. Finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimai | Kaip atitikimo įrodymą reikia pateikti |
| - Kandidatas turi būti finansiškai pajėgus finansuoti Projektą. Bendra finansavimo suma, įskaitant Finansuotojo indėlį kartu su Kandidato finansiniu indėliu turi būti ne mažesnė nei 345 000 000 (trys šimtai keturiasdešimt penki milijonai) Eur. | Pateikiami dokumentai: Finansuotojo: preliminarus neįpareigojantis pasiūlymas; Kito paskolos teikėjo: preliminarus neįpareigojantis pasiūlymas; Nuosavo kapitalo teikėjų: - trumpas aprašymas apie numatomą įnešti nuosavo kapitalo dydį, paaiškinant apie kapitalo prieinamumą Projektui; - duomenys apie nuosavo kapitalo teikėjus, akcininkus ir laiduotojus (juridinis statusas, registracijos pažyma iš juridinių asmenų registro, akcininkų struktūra ir valdymo organų sąrašas ir kt.); - kai nuosavo kapitalo teikėjas yra juridinis asmuo, pateikiamas akcininkų sprendimas apie ketinimą investuoti į konkretų projektą, nurodant nuosavo kapitalo teikimo sąlygas ir struktūrą; - nuosavo kapitalo teikėjų nepriklausomo auditoriaus audituotos finansinės ataskaitos (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita) už paskutinius 3 metus su auditoriaus išvada ir aiškinamuoju raštu; - informacija apie reikšmingus finansinius įvykius, kurie gali paveikti dabartinę finansinę ūkio subjekto būklę, nuo paskutinių teiktų metinių finansinių ataskaitų; - kiti dokumentai, suteikiantys reikšmingą informaciją finansinio pajėgumo patikimumo įvertinimui. Pastaba: kai finansavimo teikėjas yra fondas, teikiamas fondo valdymo įmonės valdymo organo sprendimas apie ketinimą investuoti į Projektą, kartu pateikiant investavimo strategiją ir investuotojų struktūrą; |

| Kvalifikacijos reikalavimai |  |
| --- | --- |
| III. Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai | Kaip atitikimo įrodymą reikia pateikti |
| 3.1. Kandidato per pastaruosius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų pastatų naujos statybos ir / ar rekonstravimo apimtis (pagal vieną ar daugiau sutarčių) ne mažesnė kaip 70 000 000 (septyniasdešimt milijonų) Eur (be PVM). Darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai turi būti pripažinti tinkamai užbaigti (gautas (pastato) statybos užbaigimo aktas ir / arba deklaracija apie statybos užbaigimą). - jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; - Kandidatas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - Kandidatui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią Kandidatas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi, vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti nurodomi būtent konkretaus ūkio subjekto atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas (subrangos atveju – savo paties kaip subrangovo įvykdytus darbus; jungtinės veiklos atveju – atitinkamos jungtinės veiklos sutarties dalies darbus, kuriuos jis įvykdė kaip jungtinės veiklos sutarties partneris; generalinės rangos atveju – visų darbų pagal sutartį įvykdymas, už kurių rezultatą jis yra atsakingas). | Per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu Kandidatas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos atliktų statybos darbų sąrašas pagal Sąlygų 13 priede Statybos ir montavimo darbų sąrašo forma pateiktą formą. Kartu su sąrašu turi būti pateikiamos užsakovų pažymos apie tai, kad statybos darbai buvo atlikti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių galiojančių norminių dokumentų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir tinkamai užbaigti, taip pat nurodant pažymose atliktų darbų sumas bei statybos pradžios ir užbaigimo datą bei vietą. Komisija pasilieka teisę reikalauti pateikti statybos užbaigimo aktus ir / arba deklaracijas apie statybos užbaigimą. |
| 3.2. Kandidato per pastaruosius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos susisiekimo komunikacijų (kelių ir (ar) gatvių ir (ar) oro uostų) statinių naujos statybos ir /ar rekonstravimo ir / ar kapitalinio remonto apimtis ne mažesnė kaip 18 000 000 (aštuoniolika milijonų) Eur (be PVM). Darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai turi būti pripažinti tinkamai užbaigti. Apimtys skaičiuojamos tiek iš įvykdytų, tiek iš vykdomų sutarčių. - jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; - Kandidatas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - Kandidatui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią Kandidatas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi, vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti nurodomi būtent konkretaus ūkio subjekto atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas subrangos atveju – savo paties kaip subrangovo įvykdytus darbus; jungtinės veiklos atveju – atitinkamos jungtinės veiklos sutarties dalies darbus, kuriuos jis įvykdė kaip jungtinės veiklos sutarties partneris; generalinės rangos atveju – visų darbų pagal sutartį įvykdymas, už kurių rezultatą jis yra atsakingas). | Per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu Kandidatas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos tinkamai įvykdytų arba vykdomų (sutarčių) statybos darbų sąrašas pagal Sąlygų 13 priede Statybos ir montavimo darbų sąrašo forma pateiktą formą. Per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu Kandidatas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos atliktų statybos darbų sąrašas pagal Sąlygų 13 priede Statybos ir montavimo darbų sąrašo forma pateiktą formą. Kartu su sąrašu turi būti pateikiamos užsakovų pažymos apie tai, kad statybos darbai buvo atlikti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių galiojančių norminių dokumentų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir tinkamai užbaigti/ užsakovo priimti, taip pat nurodant pažymose atliktų darbų sumas bei statybos ir (arba) statybos darbų pradžios ir pabaigos datą bei vietą. Komisija pasilieka teisę reikalauti pateikti pripažinimo tinkamu naudoti aktus ir/arba statybos užbaigimo aktus ir/arba rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktus ir/arba deklaracijas apie statybos užbaigimą. |
| 3.3. Kandidatas per pastaruosius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra suteikęs negyvenamosios paskirties pastatuose ir / ar inžineriniuose statiniuose priežiūros paslaugas ir / ar valymo bei atliekų tvarkymo paslaugas ir / ar teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros ir valymo paslaugas, kurių bendra vertė turi būti ne mažesnės kaip 2 000 000 Eur (du milijonai) (be PVM). Apimtys skaičiuojamos tiek iš įvykdytų, tiek iš vykdomų sutarčių. - jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; - Kandidatas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - Kandidatui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią Kandidatas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi, vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti nurodomos būtent konkretaus ūkio subjekto suteiktos paslaugos, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. | Per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu Kandidatas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos teiktų priežiūros paslaugų ir / ar valymo bei atliekų tvarkymo paslaugų ir / ar teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros ir valymo paslaugų negyvenamosios paskirties pastatuose ir / ar inžineriniuose statiniuose sąrašas pagal Sąlygų 14 priede Paslaugų sąrašo forma pateiktą formą. Kartu su sąrašu turi būti pateikiamos užsakovų pažymos apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai, nurodant suteiktų paslaugų sumas, paslaugų teikimo laikotarpį. |

- Pašalinimo pagrindų lentelės 4 stulpelyje nurodyti dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Komisija pasitikrins Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Jeigu Kandidatas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti nurodytų dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus Komisijai priimtinus dokumentus. Tokiu atveju rekomenduotina iš anksto kreiptis į Komisiją dėl patvirtinančių dokumentų priimtinumo.

- Jei Kandidatas yra ūkio subjektų grupė, reikalavimus dėl Pašalinimo pagrindų nebuvimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimus privalo atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys, kitus reikalavimus (ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo) reikalavimus privalo atitikti bei atitinkamai pateikti Sąlygose nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

- Siekiant įrodyti atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, nustatytiems 2.1, 3.1, 3.2 ir 3.3 punktuose, taip pat ir kvalifikacinės atrankos kriterijams, galima remtis ir Subtiekėjų  arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. Subjektai, kurių kvalifikacija remiasi Kandidatas, privalo atitikti Nacionalinio saugumo reikalavimus nurodytus 3 lentelės 1 punkte, ir reikalavimus dėl Pašalinimo pagrindų nebuvimo, o Pašalinimo pagrindų 13 punktą – tik tie, kurie projektuos ir įrenginės apsaugos sistemas, ryšius nurodytus Specifikacijose: 2.3.1.10. Telekomunikacijų ir telefonų techniniai informacijos perdavimo įrenginiai; 2.3.1.11. Telekomunikacijų sistemos; 2.3.1.12. Paieškos ir signalinės sistemos. 2 sąlygų priedo 2.1. priedėlio 35 dokumente „Ryšio sistemų įrengimo techninė specifikacija“ 2 sąlygų priedo 2.1. priedėlio 36 dokumente „Elektroninių apsaugos sistemų įrengimo reikalavimai“.  Šiuo atveju kartu su paraiška Kandidatas turi pateikti įrodymus, kad tokie subjektai įsipareigoja Kandidatui suteikti atitinkamus pajėgumus Sutarties vykdymui ir kad jie turi ir gali Kandidatui tuos pajėgumus suteikti. Kaip tokie įrodymai gali būti pateikiama preliminari rangos, paslaugų ar kita atitinkama sutartis, kurioje turi būti aiškiai ir konkrečiai nurodyti perduodami ištekliai, būdai ir priemonės, užtikrinančios, kad Kandidatui bus faktiškai perduota atitinkama kvalifikacija, taip pat joje privalo būti numatytos sankcijos išteklius suteikiančiam subjektui už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) netinkamą vykdymą, be to, sutartyje turi būti nustatyta ne tik Kandidato, Privataus subjekto, bet ir Valdžios subjekto teisė reikalauti vykdyti prievoles pagal šią sutartį. Kandidatas gali pateikti ir kitus išteklių prieinamumą įrodančius dokumentus, tačiau jie privalo būti lygiaverčiai ir priimtini Komisijai, pagrindžiančius visas aukščiau šiame punkte Komisijos nustatytas sąlygas.

- Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (pažymos, deklaracijos, užsakovo pažymos ir pan.) arba kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų originalų (pvz. kompetentingos institucijos pažymos išduotos italų kalba) vertimai gali būti pateikiami anglų / lietuvių kalbomis. Komisija turi teisę paprašyti Kandidato dokumentų vertimo į lietuvių kalbą.

- Jei pateikiamuose dokumentuose duomenys pateikiami ne eurais, o kita valiuta, nurodytos vertės turi būti perskaičiuotos pagal Europos centrinio banko paskelbtą euro ir tos valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, atitinkamai, galiojusį sutarties pasirašymo dieną.

- Pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimai taikomi tiek Kandidatui, tiek subjektams, kurių pajėgumais remiasi Kandidatas, o Pašalinimo pagrindų lentelės 9 punkto pašalinimo pagrindas taikomas ir Subtiekėjui, kurio kvalifikacija nesiremiama, bei Kandidatą, Subtiekėją, ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, Finansuotoją, Kitą paskolos teikėją, nuosavo kapitalo teikėją  kontroliuojantiems asmenims.

- Pašalinimo pagrindų lentelės 9 punkto Pašalinimo pagrindas keliamas visiems Subtiekėjams, tačiau jo nebuvimą patvirtinančių dokumentų, reikalingų patikrai, prašoma tik to Subtiekėjo, kai pagal preliminarius duomenis Subtiekėjo planuojamų atlikti Darbų vertė per kalendorinius metus viršija 500 000 (penkis šimtus tūkstančių) Eur arba teikiamų Paslaugų vertė per kalendorinius metus viršija 300 000 (trys šimtus tūkstančių) Eur (tačiau jeigu Subtiekėjui taikomas Pašalinimo pagrindų lentelės 13 punkto Pašalinimo pagrindas, 9 punkto Pašalinimo pagrindo nebuvimą patvirtinantys dokumentai teikiami nepriklausomai nuo atliekamų Darbų, teikiamų Paslaugų vertės). Jeigu Valdžios subjektas gautų duomenų, kad Subtiekėjas (dėl kurio nebuvo privaloma pateikti dokumentų Pašalinimo pagrindų lentelės 9 punkto Pašalinimo pagrindo tikrinimui) yra nepatikimas, Komisija pareikalaus jį pakeisti kitu, atitinkančiu Sąlygų reikalavimus.

- Jeigu Subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi, Finansuotojas, Kitas paskolos teikėjas netenkins jiems taikomo bent vieno reikalavimo dėl Pašalinimo pagrindų nebuvimo, Komisija pareikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti juos reikalavimus atitinkančiais.

- Jeigu ūkio subjektas kurio pajėgumais remiamasi netenkins jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jis neatitiks bent vieno reikalavimo dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, Komisija pareikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

- Finansuotojas, Kitas paskolos teikėjas nėra laikomas Subtiekėju ir jam netaikomi Pašalinimo pagrindai, išskyrus Pašalinimo pagrindų lentelės 9 punkte numatytą Pašalinimo pagrindą.

- Subtiekėjai Sutarties įgyvendinimo metu galės būti keičiami kitais subtiekėjais ar kitais ūkio subjektais tik Sutartyje nustatyta tvarka.

- Komisija pašalina Kandidatą iš Konkurencinio dialogo procedūros pagal Pašalinimo pagrindų lentelės 2 – 11 punktuose  nurodytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad Kandidatas siekdamas išvengti paminėtų Pašalinimo pagrindų taikymo, yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens.

- Komisija, priimdama sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš Konkurencinio dialogo procedūros pagal Pašalinimo pagrindų lentelės 2 – 11 punktuose nurodytus Pašalinimo pagrindus, atsižvelgia į tai, ar vertinant Kandidato patikimumą Kandidato pašalinimas iš Konkurencinio dialogo procedūros proporcingas vertinamam Kandidato elgesiui, Pašalinimo pagrindų lentelės 4 punkto atveju – ar taikant šį Kandidato pašalinimo iš Konkurencinio dialogo procedūros pagrindą būtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš Konkurencinio dialogo procedūros pagal Pašalinimo pagrindų lentelės 5 ir 11 punktuose nurodytus Pašalinimo pagrindus, gali būti atsižvelgiama į pagal VPGSĮ 38 ir 55 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Gavęs paraiškas, Valdžios subjektas kreipsis į kompetentingą instituciją dėl Pašalinimo pagrindų lentelės 9 punkte nurodytų subjektų patikrinimo. Po Pasiūlymų pateikimo, nustačius galimą laimėtoją, bus atliekamas pakartotinas galimo laimėtojo, jo Subtiekėjų, ūkio subjektų kurių pajėgumais remiasi, Finansuotojo, Kito paskolos teikėjo, juos kontroliuojančių asmenų patikrinimas. Patikrinimas dėl grėsmės nacionaliniam saugumui atliekamas vadovaujantis Perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų, veikiančių gynybos srityje, atliekamų pirkimų atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2021 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymu Nr. V-670.

Kandidatas / Dalyvis turi atitikti šias sąlygas dėl Nacionalinio saugumo reikalavimų ir kartu su paraiška pateikti 3 lentelėje nurodytus dokumentus.

3 lentelė

| Nacionalinio saugumo reikalavimai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Sąlygos | VPGSĮ straipsnis, dalis, punktas | Pateikiami dokumentai |
|  | Kandidatu, Subtiekėju, ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, Finansuotoju, Kitu paskolos teikėju, nuosavo kapitalo teikėju negali būti ūkio subjektas, kuris nėra registruotas Europos Sąjungos arba NATO valstybėje narėje | VPGSĮ 6 straipsnio 2 dalis | Pateikiami dokumentai dėl šio reikalavimo 2 stulpelyje nurodytų subjektų: (juridiniam asmeniui: juridinio asmens vadovo patvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentų kopija, Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai. |
|  | Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekės ir paslaugos negali kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Nurodytos prekės, paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai: 1) prekių tiekėjas, jo Subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar gamintojas bei juos kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; 2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. | VPGSĮ 40 straipsnio 9 dalies 1 ir 2 punktai | Pateikiama Sąlygų 7 priede Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija nurodyta užpildyta deklaracija, ir VPGSĮ 40 straipsnio 10 dalyje nurodytus dokumentus: juridiniam asmeniui: juridinio asmens vadovo patvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentų kopija, Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai; fiziniam asmeniui: jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopija ir pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai). |
|  | Turi neegzistuoti Reglamente nustatyti ribojimai. |  | Pateikiama užpildyta deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta Sąlygų 8 priede Deklaracija dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo juridiniam asmeniui. Kilus abejonių dėl atitikties Reglamento nuostatoms, Valdžios subjektas prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą. |

- Dokumentai, kuriuose nenurodytas galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki paraiškų / Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Jei Kandidatas / Dalyvis yra ūkio subjektų grupė, Nacionalinio saugumo reikalavimus privalo atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys.

- Komisija, nustačiusi, kad Kandidato / Dalyvio pasitelktas Subtiekėjas ar kitas 3 lentelėje Nacionalinio saugumo pagrindai Kandidato / Dalyvio pasitelktas ūkio subjektas netenkina Nacionalinio saugumo reikalavimų, reikalaus juos pakeisti kitais, Sąlygų reikalavimus atitinkančiais subjektais.

- Nacionalinio saugumo reikalavimų lentelės 2 punkte nurodytą užpildytą Sąlygų 7 priedo Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija formą kartu su paraiška turi pateikti Kandidatas (visi ūkio subjektų grupės nariai).

- Nacionalinio saugumo reikalavimų lentelės 3 punkte nurodytą užpildytą Sąlygų 8 priedo Deklaracija dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo juridiniam asmeniui formą turi pateikti Kandidatas (visi ūkio subjektų grupės nariai) kartu su paraiška.

## priedas. Kandidato deklaracijos forma

________________________________________________________________________________

(Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

KANDIDATO DEKLARACIJA

|  |  | (Data) (numeris) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Vieta) Karinio miestelio infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos rajone, Kairiuose |  |  |  |  |  |

Pateikdamas šią deklaraciją Kandidatas patvirtina, kad jis:

- nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kur „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantamas kaip bet kuris iš šių nurodytų pažeidimų:

a) finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimas ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) neįvykdęs pirkimo sutarties vadovaujantis, Viešųjų pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu ar koncesijos sutarties ar netinkamas jos įvykdymas, kai tai buvo esminis viešojo pirkimo sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 (trejus) metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 (trejus) metus buvo įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad Kandidatas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad Kandidatas sutartyje nustatytą esminę sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Taip pat vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais per pastaruosius 3 (trejus) metus vykdydamas ankstesnę pirkimo ar koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą įgyvendino su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko, buvo pareikalauta atlyginti žalą ir buvo taikomos kitos panašios sankcijos.

- nėra nemokus, jam nėra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, turto nevaldo teismas ar nemokumo administratorius, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutartį (Kandidato ir kreditorių susitarimą tęsti Kandidato veiklą, kai Kandidatas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), nėra  sustabdęs ar apribojęs savo veiklą arba jo padėtis pagal valstybės, kurioje jis registruotas, teisės aktus nėra tokia ar panaši.

- nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (išskyrus nurodytą 1 punkte) dėl kurio Komisija abejotų Kandidato sąžiningumu.

- nenuslėpė informacijos ar nepateikė melagingos informacijos apie atitiktį Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 34, 35, 36, 37 straipsniuose nustatytiems reikalavimams.

- ankstesnių procedūrų  atliktų Viešųjų pirkimų įstatymo, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nenuslėpė informacijos ar nepateikė 4 punkte nurodytos melagingos informacijos ir dėl to per pastaruosius vienus metus nebuvo pašalintas iš pirkimo procedūrų.

- vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių pirkimo procedūrų metu nenuslėpė informacijos ar nepateikė melagingos informacijos ir dėl to per pastaruosius vienus metus nebuvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.

- nėra paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas juridiniam asmeniui (Kandidatui) dalyvauti viešuosiuose pirkimuose arba jis jau yra ją atlikęs.

- dėl Kandidato, kuris yra juridinis asmuo, kontroliuojančio juridinio asmens, kaip jis suprantamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 151 dalį, per pastaruosius 5 metus nebuvo įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo dėl nusikalstamų veikų, nurodytų VPGSĮ 34 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose

Kandidatas teikdamas paraišką žino ir supranta, kad jeigu ši pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis VPGSĮ 28 straipsnio 5 dalies 1 punktu arba 2 punktu, pateikta paraiška / Sprendinys / Pasiūlymas bus atmestas.

Kandidatas taip pat patvirtina, kad jis supranta, kad už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą jis atsako įstatymų nustatyta tvarka.

| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## priedas. Informacija apie patikimumą

INFORMACIJA APIE DALYVĮ,  SUBTIEKĖJĄ,  ŪKIO SUBJEKTĄ KURIO PAJĖGUMAIS REMIASI, FINANSUOTOJĄ, KITĄ PASKOLOS TEIKĖJĄ, NUOSAVO KAPITALO TEIKĖJĄ AR JUOS KONTROLIUOJANTĮ ASMENĮ

(Forma pildoma atskirai apie Kandidatą, Dalyvį, kiekvieną Subtiekėją, Finansuotoją, Kitą paskolos teikėją, nuosavo kapitalo teikėją  ar juos kontroliuojantį asmenį. Formos 2 lentelės 2.2-2.4 punktus pildo tik Kandidatas / Dalyvis.)

________________

(data)

_________________

(sudarymo vieta)

1. DALYVIO (SUBTIEKĖJO, ŪKIO SUBJEKTO, KURIO PAJĖGUMAIS REMIASI, FINANSUOTOJO, KITO PASKOLOS TEIKĖJO, NUOSAVO KAPITALO TEIKĖJO AR JUOS KONTROLIUOJANČIO ASMENS) DUOMENYS

| 1.1. | Juridinio asmens pavadinimas (arba fizinio asmens vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Juridinio asmens kodas (arba fizinio asmens kodas) |  |
| 1.3. | Juridinio asmens buveinės adresas (arba fizinio asmens faktinė gyvenamoji vieta) |  |
| 1.4. | Vietos, kurioje faktiškai vykdoma veikla, adresas |  |
| 1.5. | Juridinio asmens valdymo organų nariai (asmens vardas, pavardė, asmens kodas) |  |
| 1.6. | Juridinio asmens vyriausiasis buhalteris arba apskaitą tvarkančio padalinio vadovas ar įmonės apskaitą tvarkantis kitas juridinis asmuo (asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas) |  |

2. PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Dokumentas | Dokumento pateikimo žymė – „Taip“ arba „Ne“ (nurodoma priežastis) |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | 2.1.1. Jeigu Dalyvis, jo Subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, Finansuotojas, Kitas paskolos teikėjas, nuosavo kapitalo teikėjas ar juos kontroliuojantis asmuo, yra juridinis asmuo, pateikiama juridinio asmens vadovo patvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentų kopija, Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduoti dokumentai. Tais atvejais, kai Finansuotojo, Kito paskolos teikėjo, nuosavo kapitalo teikėjo kontroliuojančio asmens, atitinkančio Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 151 dalies reikalavimus, nėra ir finansuotojas yra institucinis kreditorius, kuris yra licencijuota ir priežiūros institucijų reguliuojama finansų įstaiga (pvz., bankas, draudimo bendrovė, tarptautinė finansų institucija ar fondas), šiam subjektui taikomi supaprastinti informacijos teikimo reikalavimai - t. y. jei kreditorius yra viešai listinguojamas subjektas arba priežiūros institucijos kontroliuojamas subjektas, detalus galutinių naudos gavėjų sąrašas neteikiamas, bet pateikiama: a) deklaracija dėl atitikties skaidrumo ir pinigų plovimo prevencijos reikalavimams, b) nuoroda į viešą informaciją apie nuosavybės struktūrą (jeigu yra), c) patvirtinimas, kad nėra galutinių savininkų, turinčių lemiamos įtakos, arba kad tokie duomenys nėra renkami dėl įstatyminio reguliavimo. d) sąrašas valstybių, kuriose Finansuotojas arba Kitas paskolos teikėjas, nuosavo kapitalo teikėjas aktyviai veikia, remiantis jo metine veiklos ataskaita arba kita oficialia informacija. 2.1.2. Jeigu Dalyvis, jo Subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, Finansuotojas, Kitas paskolos teikėjas, nuosavo kapitalo teikėjas ar juos kontroliuojantis asmuo, yra fizinis asmuo, pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopija ir pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai. |  |
| 2.2. | Jeigu Dalyvis yra juridinis asmuo, – jo (jeigu reikia – ir sutartinai veikiančių asmenų) galutinių savininkų, kurie tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja Dalyvį, sąrašas ir jų duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas, fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas) (pateikiami tik su Dalyviu susiję dokumentai). |  |
| 2.3. | Jei Dalyvis yra juridinis asmuo, – duomenys apie jo (jeigu reikia – ir sutartinai veikiančių asmenų) galutiniams savininkams, kurie tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja Dalyvį, nuosavybės teise priklausančių įmonių, taip pat įmonių, kurių dalyviai jie yra, sąrašai ir jų duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas) (pateikiami tik su Dalyviu susiję dokumentai). |  |
| 2.4. | Valstybių, kuriose tiekėjas vykdo veiklą, sąrašas ir veiklos pobūdis, taip pat verslo kooperacijos ir partnerystės ryšiais susijusių kitų valstybių subjektų sąrašas ir jų duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas, fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, valstybės, kuriose šie subjektai veikia) (pateikiami tik su Dalyviu susiję dokumentai). |  |

PASTABA. Asmens duomenys, pateikti pagal šio priedo reikalavimus, tvarkomi nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais, siekiant atlikti pirkimus, susijusius su nacionaliniu saugumu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą krašto apsaugos sistemoje pateikiama Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“, ir Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.kam.lt, skiltyje „Asmens duomenų tvarkymas“. Priede nurodyti dokumentai (ir juose esantys asmens duomenys) saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka ir terminais pagal įstaigos dokumentacijos planą.

## priedas. Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija

(Kandidato / Dalyvio pavadinimas)

(adresatas (Valdžios subjekto pavadinimas)

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(Dalyvio vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ ,

(Kandidato / Dalyvio pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________

(Valdžios subjekto pavadinimas)

vykdomame Konkurenciniame dialoge, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

| × | Kandidato / Dalyvio siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – GĮ) 40 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar gamintojas bei juos kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (Sąlygų 4 priedo Kvalifikacijos reikalavimai, Pašalinimo pagrindai ir Nacionalinio saugumo reikalavimai 3 lentelės 2 punktas) |
| --- | --- |

| × | Kandidato / Dalyvio siūlomos teikti paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis GĮ 40 straipsnio 9 dalies 2 punktu, paslaugų teikimas nebūtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. (Sąlygų 4 priedo Kvalifikacijos reikalavimai, Pašalinimo pagrindai, Nacionalinio saugumo reikalavimai 3 lentelės 2 punktas) |
| --- | --- |

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis VPGSĮ 40 straipsnio 12 dalimi Valdžios subjektas bet kuriuo Konkurencinio dialogo procedūros metu gali paprašyti Kandidatą / Dalyvį pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPGSĮ 40 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą Konkurencinio dialogo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu (bus pirmas Pasiūlymų eilėje), turės būti pateikti Valdžios subjekto nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

| (Kandidato / Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## priedas. Deklaracija dėl reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo juridiniam asmeniui

(Dalyvio pavadinimas)

(adresatas (Valdžios subjekto pavadinimas)

DEKLARACIJA DĖL REGLAMENTE NUSTATYTŲ SĄLYGŲ NEBUVIMO

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, __________________________________________________________________________________________ ,

(Dalyvio vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_______________________________________________ ,

(Dalyvio  pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ________________________________________________________________________________

(Valdžios subjekto pavadinimas)

atliekamame Konkurenciniame dialoge,

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

| (Kandidato / Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## priedas. Paraiškos pateikimas

- Norėdamas išreikšti savo siekį dalyvauti Valdžios subjekto vykdomame Konkurenciniame dialoge, ūkio subjektas privalo užpildyti Sąlygų 10 priede Paraiškos forma pateiktą paraiškos formą ir prie jos pridėti žemiau nurodytus dokumentus.

- Ūkio subjektas, teikdamas paraišką, privalo laikytis šių reikalavimų:

  - Jeigu dėl pateisinamų priežasčių ūkio subjektas negali pateikti reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoj jų pateikti kitus dokumentus ar informaciją, kurie patvirtintų, kad ūkio subjekto kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Rekomenduotina tokių dokumentų ar informacijos priimtinumą iš anksto pasitikrinti su Komisija.

  - Paraiška teikiama lietuvių kalba, o Kandidato kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (pažymos, deklaracijos, užsakovo pažymos ir pan.) arba kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų originalų (pvz. kompetentingos institucijos pažymos išduotos italų kalba) vertimai gali būti pateikiami anglų / lietuvių kalbomis. Komisija turi teisę paprašyti Kandidato dokumentų vertimo į lietuvių kalbą.  Esant paraiškos teksto turinio skirtumams tarp lietuvių ir ne lietuvių kalbos, teisingu bus laikomas paraiškos ir prie jos pridėtų dokumentų tekstas lietuvių kalba. Vertimo tikrumas turi būti patvirtinamas vertėjo arba kandidato įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu yra). Kandidatas prisiima atsakomybę už vertimo teisingumą.

  - Atsižvelgiant į 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvenciją dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo bei Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, turi būti legalizuojami dokumentai, kurie išduoti užsienio valstybėse, neprisijungusiose prie Hagos konvencijos, dokumentai, ir kurie bus pateikiami Lietuvos Respublikoje. Jeigu Kandidatas yra iš užsienio valstybės, kuri prisijungusi prie Hagos konvencijos arba tarp Lietuvos ir užsienio valstybės, kurioje registruotas Kandidatas, pasirašyta dvišalė sutartis, numatanti, kad nuo tvirtinimo atleidžiami oficialūs dokumentai, patenkantys į dvišalės sutarties dalyko apibrėžtį, nėra reikalaujama, kad Kandidato Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai būtų patvirtinami tvirtinimo pažyma (Apostille).

  - Pateikiamą paraišką ir kitus Kandidato dokumentus turi pasirašyti Kandidato įgaliotas asmuo. Dokumentai, išduoti kitų institucijų arba asmenų, turi būti pasirašyti jas išdavusio asmens arba atitinkamos institucijos atstovo.

  - Paraiška kartu su pridedamais dokumentais (bei visi kiti Komisijos po paraiškų pateikimo paprašyti dokumentai) turi būti pateikiami CVP IS priemonėmis juos pateikiant neredaguojama elektronine forma (išskyrus kvalifikacinės atrankos kriterijų reikšmes pagrindžiančius dokumentus, teikiamus Microsoft Excel formatu). Paraiška turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Reglamento (ES) Nr. 910/2014 reikalavimus, kuriuo tvirtinama paraiška. Elektroniniu būdu teikiant dokumentus yra deklaruojama, kad pateikiamos skaitmeninės kopijos yra tikros. Kandidato pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz.: pdf, jpg ir kt.). Komisija turi teisę prašyti pateikti dokumentų originalus ar tinkamai patvirtintas kopijas.

  - Paraiškoje aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPGSĮ 13 straipsniu. Jei tokia informacija paraiškoje nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktoje paraiškoje nurodyta informacija nėra konfidenciali. Komisijai kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, kreipsis į Kandidatą, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu Kandidatas per  Komisijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Komisija pasilieka teisę atskleisti paraiškoje nurodytą konfidencialią informaciją Komisijos nariams ir pasikviestiems ekspertams, Valdžios subjekto vadovui ir jo įgaliotiems asmenims, taip pat įstatymų numatytais atvejais ar to pareikalavus įgaliotoms kontrolės institucijoms. Tokiais atvejais Kandidatas negalės Valdžios subjekto laikyti atsakingu už konfidencialios informacijos atskleidimą.

## priedas. Paraiškos forma

________________________________________________________________________________

(Kandidato pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

[Valdžios subjekto pavadinimas]

[Valdžios subjekto kontaktiniai duomenys: adresas, el. paštas, telefono numeris]

PARAIŠKA DALYVAUTI KONKURENCINIAME DIALOGE

|  |  | (Data) (numeris) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Vieta) |  |  |  |  |  |
| (Projekto pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |

Išreikšdami susidomėjimą dėl galimybės įgyvendinti [Projekto pavadinimas], pareiškiame savo pageidavimą dalyvauti Konkurencinio dialogo procedūrose dėl Sutarties sudarymo, apie kurias buvo paskelbta [data] Europos Sąjungos oficialiame leidinyje [numeris] ir CVP IS, pirkimo numeris – [pirkimo numeris].

Šiuo tikslu pateikiame duomenis apie savo Kvalifikaciją.

| Bendrieji duomenys: |  |
| --- | --- |
| Kandidato pavadinimas |  |
| Juridinio asmens kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Registruotos buveinės adresas |  |
| Adresas korespondencijai |  |
| Atsakingas asmuo (vadovas arba jo įgaliotas asmuo): |  |
| Pareigos, vardas, pavardė |  |
| Kontaktai (adresas, el. paštas, telefono numeris, kt.) |  |

Teikdami šią paraišką pažymime, kad sutinkame su visomis šio Konkurencinio dialogo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie Konkurencinį dialogą, šiose Sąlygose, jų prieduose, o taip pat jų patikslinimuose ir paaiškinimuose.

Šia paraiška patvirtiname, kad atitinkame visus Kvalifikacijos reikalavimus, Pašalinimo pagrindų nebuvimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimus, numatytus Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai, Pašalinimo pagrindai, Nacionalinio saugumo reikalavimai. Atitikimą kiekvienam Kvalifikacijos reikalavimui įrodome pateikdami šiuos dokumentus:

| Reikalavimas (-ai) dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai | Ūkio subjekto pavadinimas |
| --- | --- | --- |

| Reikalavimas (-ai) dėl nacionalinio saugumo reikalavimų | Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikimą įrodantys dokumentai | Ūkio subjekto pavadinimas |
| --- | --- | --- |

| Kvalifikacijos reikalavimas | Kvalifikacijos reikalavimą įrodantys dokumentai | Kvalifikacijos reikšmė |
| --- | --- | --- |

| Kvalifikacinės atrankos kriterijus |  | Kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| (K1) | Kandidato ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų pastatų naujos statybos ir / ar rekonstravimo apimtis per paskutinius 5 (penkerius) metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino. | ____________ Eur be PVM |
| (K2) | Kandidato susisiekimo komunikacijų (kelių ir (ar) gatvių) ir (ar) oro uostų) statinių naujos statybos ir /ar rekonstravimo ir / ar kapitalinio remonto apimtis per paskutinius 5 (penkerius) metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino. | ____________ Eur be PVM |
| (K3) | Kandidato negyvenamosios paskirties pastatų ir / ar inžinerinių statinių priežiūros paslaugų ir / ar valymo bei atliekų tvarkymo paslaugų ir / ar teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros ir valymo paslaugų tinkamai suteiktų paslaugų apimtis per paskutinius 5 (penkerius) metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. | ____________ Eur be PVM |

Tai, kad Subtiekėjų ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais grindžiame savo atitikimą kvalifikacijos (finansinis ir ekonominis, techninis ir profesinis pajėgumas) reikalavimams, atitinkamiems reikalavimams užtikrinti reikalingi ištekliai bus mums prieinami tiek, kiek jų reikės įgyvendinant Sutartį, patvirtiname pateikdami tokius duomenis:

| Kvalifikacijos reikalavimas, atitikimas kuriam grindžiamas kitų ūkio subjektų pajėgumais | Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais grindžiamas atitikimas, pavadinimas, kodas, adresas, kontaktinis asmuo | Pateikiami įrodymai dėl reikalingų išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- |

Sutarties vykdymui pasitelksime šiuos paraiškų metu žinomus Subtiekėjus, kurių pajėgumais nesiremiama:

| Subtiekėjo, kurio pajėgumais nesiremiama, pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys | Nurodoma kokie Darbai ar Paslaugos pavedami Subtiekėjui |
| --- | --- |

Pateikiame Kandidato / ūkio subjektų grupės narių, Subtiekėjų kolegialaus priežiūros organo nario (stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (valdybos) narių ir (ar) kitų asmenų, kuriems suteikti VPGSĮ 34 straipsnio 1 d. 1 p. numatyti įgaliojimai sąrašą:

| Ūkio subjekto pavadinimas | Asmens vardas, pavardė | Asmens pareigos |
| --- | --- | --- |

Be aukščiau nurodytų dokumentų, kartu su paraiška pateikiame:

- Konfidencialumo įsipareigojimą (Sąlygų 12 priedas Konfidencialumo įsipareigojimas);

- [Nurodyti kitus pateikiamus dokumentus – įgaliojimus atstovauti Kandidatą, jungtinės veiklos sutartį ir pan.].

Patvirtiname, kad paraiškoje ar kartu su ja pateikiamuose dokumentuose pateikti duomenys yra teisingi, pateikiamų dokumentų skaitmeninės kopijos ir pateikiami duomenys yra tikri. Mes suprantame, kad jeigu paaiškėtų, jog šis mūsų patvirtinimas yra neteisingas, mūsų paraiška ar Pasiūlymas bus atmesti.

Nurodome, kad šiose paraiškos dalyse pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| ... |  |

| (Kandidato arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## priedas. Paraiškų vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka

- Kandidatų pateiktų paraiškų, jų atitikimo Kvalifikacijos reikalavimams, Pašalinimo pagrindų nebuvimo, Nacionalinio saugumo reikalavimams, deklaracijoje dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo pateiktų duomenų vertinimą ir kvalifikacinę atranką Komisija atliks šiame priede nustatyta tvarka, Kandidatams nedalyvaujant.

- Komisija patikrins ir įvertins:

2.1.	ar Kandidato paraiška atitinka Sąlygų 9 priede Paraiškos pateikimas nustatytus paraiškos pateikimo reikalavimus įskaitant nuostatas dėl draudimo pateikti ar dalyvauti pateikiant kelias paraiškas pagal Sąlygų 32 punktą;

2.2.	ar Kandidatas pateikė visus dokumentus ir informaciją, pagrindžiančius jo Pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams bei Nacionalinio saugumo reikalavimams;

2.3.	ar Kandidato pateikti duomenys ir deklaracijos yra teisingos;

2.4.	ar Kandidatas (ne)atitinka Pašalinimo pagrindų ir atitinka Kvalifikacijos reikalavimus bei Nacionalinio saugumo reikalavimus numatytus Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai, Pašalinimo pagrindai, Nacionalinio saugumo reikalavimai.

- Jeigu atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams, Nacionalinio saugumo reikalavimams, Pašalinimo pagrindų ar Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimui, ar kitiems Sąlygų reikalavimams, pagrindžiantys duomenys ar dokumentai bus netikslūs, neišsamūs, klaidingi ar šių duomenų ar dokumentų trūks, Komisija paprašys tokio Kandidato šiuos duomenis ar dokumentus patikslinti, papildyti ar paaiškinti, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis. Tam padaryti Komisija Kandidatui suteiks protingą terminą. Jei dėl pagrįstų priežasčių Kandidatui reikėtų daugiau laiko, duotą terminą bus galima pratęsti.

- Kilus įtarimų dėl deklaracijoje dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo pateiktos informacijos teisingumo, Komisija gali kreiptis į Kandidatą prašydama pateikti įrodymus dėl šioje deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumo. Kandidatui nepateikus dokumentų, įrodančių Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimą, Kandidato paraiška atmetama.

- Komisija gali nevertinti visos paraiškos, jeigu patikrinusi jos dalį nustato, kad, vadovaujantis Sąlygų reikalavimais, paraiška turi būti atmesta.

- Kvalifikacinės atrankos metu bus palyginama Kvalifikacijos reikalavimus, Pašalinimo pagrindų nebuvimą, Nacionalinio saugumo reikalavimus atitikusių Kandidatų kvalifikacija ir atrinkti ne mažiau kaip 5 (penki) labiausiai kvalifikuoti Kandidatai, kurie bus pakviesti pateikti siūlomus Sprendinius ir dalyvauti dialoge.

- Jei dėl vienodai surinkto balų skaičiaus susidarys daugiau kaip 5 (penki) labiausiai kvalifikuoti Kandidatai, į šį 5 (penkių) labiausiai kvalifikuotų Kandidatų sąrašą bus įtraukiamas tas Kandidatas, kuris paraišką pateikė anksčiausiai.

- Komisija atliks Kandidatų kvalifikacinę atranką vadovaujantis žemiau nurodytais kriterijais:

| Kvalifikacinės atrankos kriterijus |  | Kriterijų svarbos koeficientai arba balai (L) |
| --- | --- | --- |
| K1 | Kandidato ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų pastatų naujos statybos ir / ar pastatų rekonstravimo apimtis Eur be PVM per paskutinius 5 (penkerius) metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino. Darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai turi būti pripažinti tinkamai užbaigti (gautas (pastato) statybos užbaigimo aktas ir / arba deklaracija apie statybos užbaigimą). 500 000 000 (penki šimtai milijonų) Eur ribą viršijanti Kandidato patirtis ir (ar) pajėgumai nevertinami ir papildomi balai už tai neskiriami. Komisija pasilieka teisę reikalauti pateikti užsakovų pažymas (ir/ar statybos užbaigimo aktus ir / arba deklaracijas apie statybos užbaigimą) apie tai, kad darbai buvo atlikti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių galiojančių norminių dokumentų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir tinkamai užbaigti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, taip pat nurodant pažymose atliktų darbų sumas bei statybos ir (arba) statybos darbų pradžios ir pabaigos datą bei vietą. | 60 |
| K2 | Kandidato susisiekimo komunikacijų (kelių ir (ar) gatvių) ir (ar) oro uostų) statinių naujos statybos ir /ar rekonstravimo ir / ar kapitalinio remonto apimtis Eur be PVM per paskutinius 5 (penkerius) metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino. Apimtys skaičiuojamos tiek iš įvykdytų, tiek iš vykdomų sutarčių. 500 000 000 (penki šimtai milijonų) Eur ribą viršijanti Kandidato patirtis ir (ar) pajėgumai nevertinami ir papildomi balai už tai neskiriami. Komisija pasilieka teisę reikalauti pateikti užsakovų pažymas (ir/ar pripažinimo tinkamu naudoti aktus ir/arba statybos užbaigimo aktus ir/arba rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktus ir/arba deklaracijas apie statybos užbaigimą) apie tai, kad statybos darbai buvo atlikti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių galiojančių norminių dokumentų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir tinkamai užbaigti/ užsakovo priimti, taip pat nurodant pažymose atliktų darbų sumas bei statybos ir (arba) statybos darbų pradžios ir pabaigos datą bei vietą. | 20 |
| K3 | Kandidato negyvenamosios paskirties pastatų ir / ar inžinerinių statinių priežiūros paslaugų ir / ar valymo bei atliekų tvarkymo paslaugų ir / ar teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros ir valymo paslaugų tinkamai suteiktų paslaugų bendra vertė Eur be PVM per paskutinius 5 (penkerius) metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Apimtys skaičiuojamos tiek iš įvykdytų, tiek iš vykdomų sutarčių. 250 000 000 (du šimtus penkiasdešimt milijonų) Eur ribą viršijanti Kandidato patirtis ir (ar) pajėgumai nevertinami ir papildomi balai už tai neskiriami. Komisija pasilieka teisę reikalauti pateikti užsakovų pažymas apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai, nurodant suteiktų paslaugų sumas, paslaugų teikimo laikotarpį. | 20 |

Kiekvieno Kandidato bendra kvalifikacijos įvertinimo balų suma (T) gaunama sudedant atskirų išankstinės kvalifikacinės atrankos kriterijų (Ki) balus:

T= iKi

Kiekvieno Kandidato atskirų kvalifikacinės atrankos kriterijų (Ki) balai apskaičiuojami kaip santykinė kriterijaus reikšmė vertinamo atitinkamo kvalifikacinės atrankos kriterijaus reikšmės (Pi) ir atitinkamo kriterijaus geriausios paraiškoms suteiktos reikšmės (Pimax) santykį padauginant iš atitinkamo kvalifikacinės atrankos kriterijaus svarbos balo (Li):

Ki=PiPi max* Li

Kur:

i – vertinamo kvalifikacinės atrankos kriterijaus indeksas;

Ki – vertinamo kvalifikacinės atrankos kriterijaus balai;

Pi – Kandidato, kurio kvalifikacinės atrankos kriterijus vertinamas, Komisijos įvertinto ir apskaičiuoto kriterijaus reikšmė;

Pi max – didžiausia iš visų Kandidatų vertinamo kvalifikacinės atrankos kriterijaus reikšmė;

Li – vertinamo kvalifikacinės atrankos kriterijaus svarbos balas (lyginamasis svoris). Balai skaičiuojami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

## priedas. Konfidencialumo įsipareigojimas

________________________________________________________________________________

(Kandidato pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

[Valdžios subjekto pavadinimas]

[Valdžios subjekto kontaktiniai duomenys: adresas, el. paštas, telefono numeris]

KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS

|  |  | (Data) (numeris) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Vieta) |  |  |  |  |  |
| (Projekto pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |

- Siekdamas dalyvauti [Valdžios subjekto pavadinimas] (toliau – Valdžios subjektas) vykdomame Konkurenciniame dialoge dėl [Projekto pavadinimas] (toliau – Projektas) įgyvendinimo bei gauti su vykdomu Projektu bei Konkurencinio dialogo procedūromis susijusią konfidencialią informaciją _____________________ (toliau – Kandidatas) prisiima žemiau nurodytus konfidencialumo įsipareigojimus:

  - Kandidatas įsipareigoja laikyti Konkurencinio dialogo metu iš Valdžios subjekto arba Komisijos gautą bet kokią informaciją slaptai, saugoti tokią informaciją kaip savo komercines paslaptis, tačiau bet kokiu atveju taikant ne mažesnę konfidencialumo apsaugą nei taikytų apdairus verslininkas, bei neatskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, jeigu tokia konfidenciali informacija:

    - yra visuotinai žinoma arba viešai prieinama;

    - yra gauta iš trečiųjų asmenų, neprisiimant konfidencialumo įsipareigojimų informaciją atskleidusiam asmeniui;

    - turi būti atskleista tretiesiems asmenims Kandidatui siekiant dalyvauti Konkurenciniame dialoge arba vykdant Sutartį dėl Projekto įgyvendinimo, jeigu informaciją gaunantys tretieji asmenys prisiima konfidencialumo įsipareigojimus, kurie savo apimtimi yra ne mažiau griežti, nei konfidencialumo įsipareigojimai numatyti šiame Konfidencialumo įsipareigojime (jeigu tretieji asmenys atskleidžia Valdžios subjekto arba Komisijos konfidencialią informaciją, už trečiųjų asmenų veiksmus atsako Kandidatas, kaip už savo);

    - buvo savarankiškai sukurta Kandidato, nesinaudojant Valdžios subjekto arba Komisijos konfidencialia informacija, arba buvo anksčiau žinoma Kandidato;

    - pagal galiojančius teisės aktus turi būti atskleista valstybės institucijoms, jeigu Kandidatas atskleidė valstybės institucijoms mažiausią įmanomą konfidencialios informacijos kiekį, ėmėsi visų teisės aktuose numatytų priemonių, kad informaciją gavusi valstybės institucija laikytų gautą informaciją konfidencialiai ir apie tokį informacijos atskleidimą nedelsiant informavo Valdžios subjektą arba Komisiją.

  - Šiame įsipareigojime numatyti konfidencialumo įsipareigojimai galioja tiek Konkurencinio dialogo procedūrų vykdymo metu, tiek šioms procedūroms pasibaigus.

  - Šis įsipareigojimas sukuria teisiškai įpareigojančias prievoles Kandidatui. Jų atžvilgiu taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Su šio įsipareigojimo vykdymu susiję ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Valdžios subjekto registruotos buveinės vietą.

| (Kandidato arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## priedas. Statybos ir montavimo darbų sąrašo forma

[Pridedama atskiru dokumentu Microsoft Excel formatu]

## priedas. paslaugų sąrašo forma

[Pridedama atskiru dokumentu Microsoft Excel formatu]

## priedas. Sprendinio forma

A DALIS

________________________________________________________________________________

(Kandidato pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

[Valdžios subjekto pavadinimas]

[Valdžios subjekto kontaktiniai duomenys: adresas, el. paštas, telefono numeris]

| SPRENDINIO TECHNINĖ DALIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Data) (numeris) |  |  |  |  |  |  |
|  | (Vieta) |  |  |  |  |  |  |  |
| (Projekto pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kandidato pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juridinio asmens kodas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registruotos buveinės adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresas korespondencijai |  |  |  |  |  |  |  |  |

Atsakingas asmuo (vadovas arba jo

įgaliotas asmuo):

Pareigos, vardas, pavardė

Kontaktai (adresas, el. paštas, telefono

numeris ir kt.)

Pateikdami šį Sprendinį patvirtiname, kad išsamiai išnagrinėjome Sąlygas, paskelbtas [data] Europos Sąjungos oficialiame leidinyje [numeris], [data] ir CVP IS, pirkimo numeris – [pirkimo numeris] ir kitus Konkurencinio dialogo metu pateiktus dokumentus ir įsitikinome dėl mums tokiam techniniam Sprendiniui pateikti reikalingos informacijos tikslumo ir išsamumo.

Siūlome tokius Sutarties įgyvendinimo etapus:

| Etapas | Etapo įgyvendinimo terminas | Etapo aprašymas |
| --- | --- | --- |

Sutarties vykdymui pasitelksime šiuos, teikiant Sprendinį žinomus Subtiekėjus:

| Subtiekėjo pavadinimas | Kokiai Sutarties daliai įgyvendinti jis pasitelkiamas |
| --- | --- |

Nurodome, kad šiose Sprendinio dalyse pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| ... |  |

Mūsų siūlymus dėl Sutarties projekto ir jų paaiškinimus pateikiame Sutarties projekto tekste su pažymėtais pakeitimais, kurį pridedame prie Sprendinio techninės dalies.

Kiti, mūsų nuomone, Projekto efektyviam įgyvendinimui svarbūs klausimai:

| Klausimas, dėl kurio teikiami siūlymai | Siūlymų aprašymas |
| --- | --- |

Pateikdami šią siūlomo Sprendinio techninę dalį, patvirtiname, kad mūsų siūlomos paslaugos ir darbai visiškai atitinka Konkurencinio dialogo dokumentuose ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, o kartu su Sprendiniu pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos ir duomenys yra tikri.

| Eil. Nr. | Pridedamų dokumentų pavadinimai | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
|  | Sutarties projektas su pasiūlymais, patikslinimais ir jų paaiškinimais (pateikiami Sutarties tekste, juos aiškiai pažymint arba naudojant „sekti keitimus“ ar jai analogišką funkciją teksto redaktoriuje) |  |
|  | [Kandidatas nurodo kitus dokumentus] |  |
|  | Dokumentai, kurie, Dalyvio manymu, gali būti naudingi teikiant Sprendinio techninę dalį |  |

| (Kandidato arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B DALIS

________________________________________________________________________________

(Kandidato pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

[Valdžios subjekto pavadinimas]

[Valdžios subjekto kontaktiniai duomenys: adresas, el. paštas, telefono numeris]

| SPRENDINIO FINANSINĖ DALIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Data) (numeris) |  |  |  |  |  |  |
|  | (Vieta) |  |  |  |  |  |  |  |
| (Projekto pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kandidato pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juridinio asmens kodas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registruotos buveinės adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresas korespondencijai |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pateikdami šį sprendinį patvirtiname, kad išsamiai išnagrinėjome Sąlygas, paskelbtas [data] Europos Sąjungos oficialiame leidinyje [numeris], [data] ir CVP IS, pirkimo numeris – [pirkimo numeris] ir kitus Konkurencinio dialogo metu pateiktus dokumentus ir įsitikinome dėl mums tokiam finansiniam Sprendiniui pateikti reikalingos informacijos tikslumo ir išsamumo.

Mes siūlome tokį VžPP mokestį:

| Eil. Nr. |  | VžPP mokestis (grynąja dabartine verte), be PVM), Eur | VžPP mokestis (grynąja dabartine verte), su PVM), Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | VžPP mokestis (visam Sutarties laikotarpiui) |  |  |

| Eil. Nr. |  | VžPP mokestis (realia (neindeksuota verte), be PVM), Eur | VžPP mokestis (realia (neindeksuota verte), su PVM), Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | VžPP mokestis (visam Sutarties laikotarpiui) |  |  |

VžPP mokesčio mokėjimų struktūra be PVM realia verte:

| Sutrumpinimai | Mokėjimo dalis | Mato vnt. | Iš viso | Metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| M1 – M2 | Kredito ir nuosavo kapitalo srautai | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M31 | Finansinės veiklos (palūkanų) pajamos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M32 | Investicinės veiklos ir nuosavo kapitalo pajamos | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M41 | Paslaugų teikimo, pajamos | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M42 | Atnaujinimo ir remonto darbų pajamos | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M5 | Administravimo ir valdymo pajamos | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | Iš viso | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mokėjimų dalių aprašymai ir sudedamosios dalys aprašytos Sąlygų 25 priedo Sutarties projektas 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka

Projekto įgyvendinimo pagal mūsų siūlomą Sprendinį, Sąnaudų paskaičiavimus, finansavimo poreikius ir būdus (preliminarų Finansinį veiklos modelį) pridedame prie šios Sprendinio finansinės dalies.

Į nurodytą VžPP mokestį įeina visos mūsų išlaidos ir mokėtini mokesčiai.

Nurodome, kad šiose Sprendinio dalyse pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| ... |  |

Pažymėtina, kad pagal VPGSĮ 13 straipsnį, Sąlygas ir Sutarties projekto nuostatas dėl Sutarties viešinimo ir konfidencialios informacijos, Sprendinyje nurodytas VžPP mokestis, išskyrus jo sudedamąsias dalis, nėra laikomas konfidencialia informacija.

Kaip Finansinio sprendinio sudėtinę dalį pridedame Finansinį veiklos modelį, parengtą pagal Sąlygų 17 priede Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui pateiktą formą, kuriame finansiškai (ekonomiškai) pagrindžiame mūsų investavimo tikslus, pateikiame investicijų grąžos įvertinimą ir kitus efektyvumo rodiklius. Taip pat jame nurodome ir pagrindžiame Sutarties įgyvendinimui reikalingas lėšas, finansavimo šaltinius ir sąlygas. Patvirtiname, kad suprantame, jog Finansiniam veiklos modeliui esant nepagrįstam, Finansinis sprendinys bus laikomas neatitinkančiu Sąlygų ir mūsų Sprendinys bus atmestas.

| Eil. Nr. | Pridedamų dokumentų pavadinimai | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
|  | Finansinis veiklos modelis(ir jį pagrindžiantys dokumentai) |  |
|  | Kiti dokumentai, kurie, Dalyvio manymu, gali būti naudingi teikiant Sprendinio finansinę dalį |  |

| (Kandidato arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## priedas. Reikalavimai techninei – inžinerinei informacijai

- Visą techninę dokumentaciją Kandidatas / Dalyvis turi pateikti skaitmeninėje versijoje. Tekstiniai (aprašomieji) dokumentai turi būti suderinti su Microsoft Word bei Microsoft Exel (kai reikalaujama) programine įranga, brėžiniai turi būti atidaromi pdf formatu. Brėžiniai papildomai gali būti pateikiami Autocad programa, jeigu to pareikalaus Valdžios subjektas (pateikiamo Autocad formatu brėžinio failo pavadinimas turi atitikti su pdf  formato brėžinio pavadinimu).

- Kandidatas / Dalyvis, teikdamas Sprendinį / Techninį pasiūlymą viso Objekto sukūrimui turi pateikti pagal Specifikacijas. Turi būti pateiktas aprašymas (aiškinamasis raštas) su Dalyvio sprendinių schemomis (kai būtina pagrįsti perteikiamai informacijai) pristatantis architektūrinius ir inžinerinius sprendimus, bei kiekybinius ir kokybinius techninius parametrus, kaip nurodyta 3.1. punkte. Taip pat turi būti pateikta grafinė/vizualinė informacija (brėžiniai, principinės  schemos, vizualizacijos ir/ar kita grafinė/vizualinė informacija), kaip nurodyta 3.2. ir 3.3. punktuose. Techninių - inžinerinių sprendinių pateiktos informacijos apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Dalyvio sumanymui suprasti ir įvertinti tinkamumą Valdžios subjekto poreikiams.

- Pateikiant / aprašant techninį - inžinerinį sprendinį reikia su Sprendinio / Pasiūlymo informacija pateikti:

  - Aiškinamąjį raštą. Jis turi perteikti:

    - Objekto teritorijos ir statinių (pastatų) esminius techninių sprendinių projektavimo principus, numatomą statinių (pastatų) gyvavimo trukmę, atsižvelgus į numatomą statinio naudojimo paskirtį;

    - Asmeninių ir tarnybinių automobilių stovėjimo vietų ir jų poreikio užtikrinimo sprendimo būdai, automobilių parkavimo vietų skaičius, parkavimo aikštelių paskirtis pagal atskiras pastatų bei teritorijos paskirtis bei naudotojus, privalomas įrengti el. krovimo stotelių kiekį ir vietas;

    - Siūlomas inžinerinių tinklų prisijungimo ir įrengimo vietas žemės sklypo (užstatomos teritorijos) ribose (jei numatoma, ir už sklypo ribų);

    - Pagal Specifikacijų reikalavimus siūlomi projektiniai sprendiniai projektuojant statinių konstrukcijas;

    - Pagal Specifikacijų reikalavimus siūloma statybos technologija, neįprastų statybos darbų technologija;

    - Pastatų interjero ir eksterjero esminiai sprendiniai;

    - Pastatų fasadų elementų: langų, durų, vartų, stogelių, įvairios iš lauko matomos įrangos ar agregatų aptaisymas, skardiniai elementai, įvairios apsaugos priemonės fasadams dėl netyčinio sugadinimo rizikos ir pan., apsauga nuo užteršimų ir pažeidimų ir pan., medžiagiškumo ir spalvinių sprendimų esminiai sprendiniai;

    - Statinių inžinerinių sistemų (technologinių inžinerinių sistemų), įrangos ir įrenginių techniniai rodikliai ir kokybę pagrindžianti informacija. Dalyvis turi pateikti siūlomus esminius sprendinius ir eksploatavimo pagrindinius principus;

    - Inžinerinių tinklų, inžinerinių statinių ir įrenginių techniniai rodikliai ir kokybę pagrindžianti informacija. Dalyvis turi pateikti siūlomus esminius sprendinius ir eksploatavimo pagrindinius principus;

    - Technologinės įrangos (pvz., maisto gamybai, medicinos prietaisai) techniniai rodikliai ir kokybę pagrindžianti informacija. Dalyvis turi pateikti siūlomus esminius sprendinius ir eksploatavimo pagrindinius principus;

    - Baldų ir inventoriaus (biuro, sandėliavimo ir kitos paskirties) techniniai rodikliai ir kokybę pagrindžianti informacija. Dalyvis turi pateikti siūlomus esminius sprendinius ir eksploatavimo pagrindinius principus;

    - Sklypo (statybos) sutvarkymo (aplinkotvarkos) plano esminiai sprendiniai (pvz.: keliai, gatvės, šaligatviai, takai, stovėjimo aikštelės ir jų dangos, tvorų, atraminių sienelių, mažosios architektūros elementų vietos ir jų rūšys, numatomų esamų želdinių panaudojimas, siūlymai dėl naujų želdinių (medžių, krūmų, vejų, gėlynų), kiti duomenys);

    - Transporto ir pėsčiųjų srautai, jų valdymo priemonės, siūlomi  papildomi ženklinimai užtikrinant saugų ir funkcionalų transporto ir pėsčiųjų judėjimą, transporto judėjimo kryptys, judėjimo kontrolės esminiai sprendiniai (pvz.: tvoros, vartai, pakeliami užtvarai, apsaugos ir praėjimo kontrolė, vaizdo stebėjimo sistemos ir pan.);

    - Energetinio efektyvumo didinimo esminiai sprendiniai. Energijos (elektros, šildymui ir karšto vandens ruošimui naudojamos) taupymo priemonių esminiai sprendiniai;

    - Esminius sprendinius statinių, kuriuose planuojama įrengti šilumos gamybos ir (arba) šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracinius) įrenginius, tiekiančius šilumą į centralizuoto šilumos tiekimo sistemas ir naudojančius atsinaujinančius ir (ar) vietinius energijos išteklius;

    - Pagrįstus Dalyvio siūlymus papildomai ne pagal Specifikacijas;

    - Būtinųjų ir specialiųjų reikalavimų sąrašą, kuriais bus vadovaujamasi projektavimo metu.

  - Objekto planai (brėžiniai su eksplikacijomis ir sutartiniais žymėjimais):

    - Objekto teritorijos planas su visais Specifikacijose nurodytais statiniais, esant poreikiui Dalyvis papildomai turi nurodyti Paslaugų vykdymui užtikrinti reikalingos papildomos infrastruktūros įrengimo vietas ir apimtis;

    - Teritorijos aptvėrimo ir dangų planas;

    - Inžinerinių tinklų ir inžinerinių statinių principiniai sprendiniai (pateikiamas suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas, bei siūlomi kitokie Dalyvio  sprendiniai negu pateikta Specifikacijose), privaloma nurodyti atsakomybių ribas;

    - Kiti su Objekto sukūrimu susiję planai, brėžiniai, schemos.

    - Pagrįstus Dalyvio siūlymus papildomai ne pagal Specifikacijas.

  - Statinių brėžiniai:

    - Pastatų siūlomi fasadų ir pjūvių brėžiniai. Informacija pateikiama brėžiniuose schematiškai. Brėžiniai su fasadų elementų medžiagiškumo sutartiniais žymėjimais ir spalviniu sprendimu, pateikiant fasadų medžiagų pavadinimus ir  tipus;

    - Pastatų visų aukštų patalpų išdėstymo planai. Informacija pateikiama brėžiniuose schematiškai su patalpų eksplikacijomis, sutartiniais žymėjimais, baldų ir įrangos išdėstymu.

    - Objekto vizualizacijas ir koncepcinius sprendinius. Objekto teritorijos, statinių ir pastatų, eksterjero ir interjero sprendinių medžiagiškumo, spalvinių sprendinių, tūrinių ir erdvinių sprendinių vizualizacijos.

## priedas. Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui

  - Kandidatas / Dalyvis kartu su Sprendiniu ir Pasiūlymu turi pateikti Finansinį veiklos modelį (toliau – FVM) pagal Valdžios subjekto parengtą FVM formą.

  - Šiame priede ir FVM vartojamų sąvokų iš didžiosios raidės reikšmės yra pateiktos Sąlygose ir Sutartyje.

  - FVM forma pritaikyta apskaičiuoti Mokestį visam Objektui.

  - FVM formos darbalapių paskirtis:

  - darbalapyje A.0 detalizuojamos pagrindinės Objekto prielaidos, naudojamos nustatyti Investicijų, Paslaugų teikimo Sąnaudų, Atnaujinimo ir remonto Sąnaudų bei administravimo ir valdymo Sąnaudų vertes;

  - darbalapyje 1.1 Kandidatas / Dalyvis detalizuoja Investicijų, Paslaugų teikimo, Atnaujinimo ir remonto Sąnaudų bei administravimo ir valdymo Sąnaudų planuojamą patyrimą kiekvieną Sutarties mėnesį;

  - darbalapyje 1.2 Kandidatas / Dalyvis detalizuoja FVM rengimo metu jam žinomas Objekto Investicijų ir apyvartinių lėšų finansavimo struktūrą ir prielaidas;

  - darbalapiai 1.3-1.5 yra skirti automatiniam apskaičiavimui apdorojant šio priedo - 4.2 - 4.3 punktuose nurodytuose darbalapiuose įvestų kintamųjų reikšmes;

  - darbalapis R.0 yra skirtas apskaičiuoti VžPP mokestį už Objektą ir palyginti jį su Maksimaliu VŽPP mokesčio dydžiu.

- Kandidatui / Dalyviui rekomenduojama susipažinti su FVM formoje pateikiamais paaiškinimais, kurie darbalapiuose išskirti žalia spalva, sunumeruoti ir pateikiami celėje su pavadinimu „Paaiškinimas Nr.“. Iš viso FVM formoje yra pateikti 25 paaiškinimai.

- FVM rengiamas kalendoriniais mėnesiais visam Sutarties galiojimo terminui.

- FVM sudarymui naudojamos prielaidos detalizuojamos darbalapyje A.0, pateikiant nuorodą į pagrindžiantį dokumentą, o Kandidato / Dalyvio FVM nurodytų duomenų pagrindžiantys dokumentai pateikiami kartu su FVM.

- FVM pateikiami duomenys yra aiškūs dėl visų Sąlygose išvardintų Privataus subjekto įsipareigojimų. FVM pateikiami duomenys tiek išsamūs ir detalūs, kad bet kuris kompetentingas finansų analitikas be papildomos informacijos galėtų įvertinti Kandidato / Dalyvio nurodytų duomenų logiškumą ir pagrįstumą.

- FVM įvertinamos visos su Privataus subjekto įsipareigojimais susijusios išlaidos ir mokėtini mokesčiai.

- FVM rengiamas pagal Sąlygose nustatytus reikalavimus ir Komisijos išaiškinimus.

- FVM turi būti skaidrus, tai yra FVM skaičiavimuose naudojamos formulės gali būti be slaptažodžio apsaugotos nuo atsitiktinių veiksmų, tačiau negali būti užslėptos, FVM turi būti atviras koregavimui.

- FVM sudaromas atsižvelgiant, bet neapsiribojant į lentelėje žemiau pateiktus reikalavimus.

| 12.1. | FVM sudarymo pagrindas |  |
| --- | --- | --- |
| 12.1.1. | FVM sudarymo prielaidos | FVM pateikiamas prielaidų rinkinys, kuriame pagrindžiami visi FVM duomenys tokiu detalumu, kurio patyrusiam finansų analitikui pakaktų parengti analogišką FVM. FVM sudaromas, naudojant realias (neindeksuotas) vertes. FVM prielaidų rinkinys pagrindžia ir paaiškina Kandidato / Dalyvio numatomas patirti Sąnaudas, jų struktūrą (Darbų - projektavimo, statybos, įrengimo, priežiūros ir Paslaugų teikimo, veiklos vykdymo, finansavimo ir kt.) ir jų apskaičiavimo principus. Aprašant prielaidas nurodomos, ar sumos pateikiamos be PVM. Prielaidos detalizuojamos toje pačioje FVM formos byloje, darbalapyje A.0, iš kurio suformuojamos tiesioginės nuorodos į darbalapius 1.1, 2.1. ir/arba į 1.2., 2.2. Kartu su FVM pateikiami Kandidato / Dalyvio numatomų patirti Sąnaudų skaičiavimą pagrindžiantys dokumentai (pvz., preliminarios sąmatos, apklausos, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkos kainas, kiti dokumentai). Komisija savo nuožiūra gali reikalauti papildomų įrodymų dėl FVM pagrįstumo. FVM nurodomos tik su Sutarties įgyvendinimu susijusios Sąnaudos, kurios bus patirtos po Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi. Iki Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi Kandidato / Dalyvio patirtos Sąnaudos nekompensuojamos ir FVM nenurodomos. |
| 12.1.2. | Pagrindinės datos ir valiuta | Prognozuojama Sutarties įsigaliojimo data (toliau – Bazinė data) yra 2026 m. sausio 1 d. Duomenys apie Sąnaudas yra pateikiamos eurais, atsižvelgiant į Bazinę datą. Tuo atveju, jeigu kartu su FVM Dalyvio numatomų patirti Sąnaudų apskaičiavimą pagrindžiančiuose dokumentuose naudojama kita valiuta, FVM darbalapyje A.0 detalizuojamos kainų konvertavimo į eurus prielaidos. |
| 12.1.3. | Indeksavimas | FVM sudaromas, laikantis prielaidos, kad Privataus subjekto veiklos pajamoms ir Sąnaudoms indeksavimas nėra taikomas. Įgyvendinant Sutartį, VžPP mokesčiui bus taikomas indeksavimas, nurodytas Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka. |
| 12.1.4. | VžPP mokesčio skaičiavimas | VžPP mokestis skaičiuojamas, laikantis žemiau išdėstytų prielaidų: a) Paslaugos teikiamos, laikantis Sutarties sąlygų bei išskaitos ir / ar baudos nėra taikomos; b) Paslaugos teikiamos pagal iš anksto sudarytą Paslaugų teikimo planą, apimtį ir Kandidato / Dalyvio suplanuotas patirti Sąnaudas. Sudarant FVM, yra atsižvelgta į galimą rizikų poveikį Paslaugų teikimo Sąnaudoms; c) reali finansinė diskonto norma yra 4,00 (keturi) proc.; d) jei Kandidatas / Dalyvis planuoja teikti paslaugas, kurių teikimo privalomumo Valdžios subjektas nenustatė Specifikacijoje, planuojami su šių paslaugų teikimu susiję pinigų srautai (investicijų sąnaudos, paslaugų teikimo sąnaudos, paslaugų teikimo pajamos ir kt.) nėra įtraukiami į FVM. Komisija turi teisę reikalauti Kandidato / Dalyvio sudaryti atskirą FVM įvertinti paslaugų, kurių teikimo privalomumo Valdžios subjektas nenustatė, pinigų srautus. |
| 12.2. | Reikalavimai Investicijų ir veiklos Sąnaudų pagrindimui |  |
| 12.2.1. | Investicijų Sąnaudos | FVM pateikiami išsamūs duomenys apie Objekto projektavimo, statybos, įrengimo ir pripažinimo tinkamu naudoti Investicijų Sąnaudas, apskaičiuotas pagal Specifikacijoje pateiktus reikalavimus. Sąnaudos, reikalingos sukurti Objektą pagal Investicijų Sąnaudų kategorijas detalizuojamos darbalapyje A.0. Kiekvienoje Investicijų Sąnaudų kategorijoje nurodomi Sąnaudų mato vienetai, kiekiai, vieneto kaina. Darbalapyje A.0 nurodomas Objekto plotas kvadratiniais metrais (m2). Jei Investicijų Sąnaudų patyrimo metu iki Objekto Eksploatacijos pradžios Kandidatas / Dalyvis planuoja patirti komunalinių mokesčių Sąnaudas, šias Sąnaudas Kandidatas / Dalyvis nurodo darbalapio 1.1 skyriuje „1.1.2. Paslaugų teikimo sąnaudos be PVM“ atskiroje eilutėje. Šios komunalinių mokesčių Sąnaudos įskaičiuojamos į VžPP mokestį. |
| 12.2.2. | Finansavimo ir investicinės veiklos Sąnaudos | FVM pateikiami išsamūs duomenys apie visas Sutarties finansavimo Sąnaudas, įskaitant bazines palūkanų normas, maržas, finansavimo mokesčius (įsipareigojimo, administravimo ir k.t.), nuosavo kapitalo suteikimo sąlygas ir kt. |
| 12.2.3. | Paslaugų teikimo Sąnaudos | FVM pateikiami išsamūs duomenys apie: - Paslaugų, už kurias yra mokamas VžPP mokestis, teikimo Sąnaudas, apskaičiuotas pagal Specifikacijose nustatytus reikalavimus; - Paslaugų teikimo Sąnaudas sudarančias Paslaugų grupes, jų sudėtines dalis; - Paslaugų teikimo Sąnaudoms apskaičiuoti naudojamas vienetų ir jų kiekių per mėnesį reikšmes. Komunalinių paslaugų sąnaudos nuo Objekto Eksploatacijos pradžios nėra planuojamos, kaip Paslaugų teikimo Sąnaudos ir už jas nėra mokamas VžPP mokestis. |
| 12.2.4 | Atnaujinimo ir remonto sąnaudos | Atnaujinimo ir remonto sąnaudos Objektui numatomos pagal Specifikaciją ir detalizuojamos A.0 darbalapyje pagal atskiras investicijų grupes, nurodant mato vnt. (pvz., kv. m.), kiekį ir vieneto kainą bei bendras sumas. |
| 12.2.5. | Administravimo ir valdymo Sąnaudos | FVM pateikiami išsamūs duomenys apie valdymo ir administravimo Sąnaudas, susijusias su Sutarties apimtimi (pvz., Privataus subjekto administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, buhalterinės apskaitos, audito paslaugų, draudimo, įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo, patalpų nuomos ir kt. Sąnaudos, priskiriamos bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms, sudarant pelno (nuostolių) ataskaitą). Administravimo ir valdymo Sąnaudos detalizuojamos pagal atskiras Sąnaudų grupes, nurodant jų sudedamąsias dalis, išreikštas vieneto ir jo įkainio sandauga bei pateikiant sumas kiekvienam mėnesiui. FVM pateikiami išsamūs duomenys apie Privačiam subjektui perduodamų rizikų eliminavimo Sąnaudas arba paaiškinta, kaip jos bus sumažintos / eliminuotos be papildomų sąnaudų. Rizikų eliminavimo Sąnaudos nurodomos, kaip atskira administravimo ir valdymo Sąnaudų grupė. |
| 12.3. | Reikalavimai pajamų pagrindimui |  |
| 12.3.1. | Paslaugų teikimo pajamos | Valdžios subjekto mokamas mėnesio VžPP mokestis yra apskaičiuojamas naudojant FVM funkcionalumą. Finansiniame pasiūlyme pateikiami duomenys turi atitikti FVM.. |
| 12.3.2. | Palūkanų pajamos | FVM pateikiami detalūs duomenys apie planuojamas gauti palūkanų pajamas iš rezervinių sąskaitų ar iš kitų kreditinių sąskaitų, arba nurodyta, kad nėra numatoma jų gauti. Planuojamos gauti palūkanų pajamos pagrindžiamos detalizuojant naudojamas palūkanų normų ir laikotarpių prielaidas. |
| 12.4. | Finansavimo planas ir finansinio pajėgumo pagrindimas |  |
| 12.4.1. | Finansavimo poreikio įvertinimas ir numatoma kapitalo struktūra | Kartu su FVM pateikiamas Sutarties finansavimo struktūros aprašymas ir jį pagrindžiantys dokumentai, įrodantys Sutarties finansavimui reikalingų lėšų pakankamumą ir atitiktį žemiau nurodytiems reikalavimams: (a) Sutarties finansavimo planas apima visą finansavimo poreikį bei visus siūlomus finansavimo instrumentus, (b) pateiktas kiekvieno finansavimo šaltinio išsamus aprašymas, (c) pateiktos kiekvienos laidavimo garantijos sąlygos ir išsamūs duomenys, kaip Privatus subjektas vykdys šias sąlygas; (d) pateiktas aprašymas apie numatomą vykdyti apsidraudimo strategiją ir reikalavimus. |
| 12.4.2. | Finansavimo nuosavu kapitalu sąlygos | Sutarties finansavimo šaltiniu numatant nuosavą kapitalą, žemiau nurodyti duomenys pateikiami apie kiekvieną nuosavo kapitalo teikėją: - juridinio asmens duomenys ir kredito reitingas (jei reitinguojama), - nuosavo kapitalo teikėjai, akcininkai ir laiduotojai, - numatomas įnešti nuosavo kapitalo dydis, - išsamios nuosavo kapitalo teikimo sąlygos, įskaitant taikomas palūkanų normas, maržas, laukiamą nuosavo kapitalo grąžą, formavimo tvarką, kitus esminius apribojimus ir reikalavimus, - detalūs duomenys apie nuosavo kapitalo finansavimo prieinamumą ir nuosavo kapitalo teikėjo finansinę būklę (finansavimo šaltinių, grynųjų pinigų arba kito likvidaus turto, kuris bus prieinamas siekiant užtikrinti numatytą nuosavo kapitalo lygį, aprašymas), - informacija apie reikšmingus finansinius įvykius, kurie gali paveikti dabartinę finansinę ūkio subjekto būklę, nuo paskutinių teiktų metinių finansinių ataskaitų (kai taikoma). Kandidatas / Dalyvis, pildydamas FVM, įvertina visus nuosavo kapitalo teikėjo reikalavimus. Kartu su FVM pateikiama aukščiau nurodytų finansavimo sąlygų santrauka ir pridedami finansavimo sąlygas pagrindžiantys dokumentai. |
| 12.4.3. | Finansavimo skolintu kapitalu sąlygos | Sutarties finansavimo šaltiniu numatant paskolą ar kitą skolintų lėšų finansavimo šaltinį (įskaitant subordinuotas paskolas, išperkamąją nuomą), žemiau nurodyti duomenys pateikiami apie kiekvieną Finansuotoją ir Kitą paskolos teikėją: (a) juridinio asmens duomenys ir kredito reitingas (jei reitinguojama); (b) skolinama ar įsipareigojama skolinti lėšų suma; (c) detalūs duomenys apie paskolos terminą bei grąžinimo atidėjimo laikotarpį, įskaitant jo trukmę ir nenumatytus atvejus; (d) paskolos grąžinimo ar išpirkimo grafikas, su grąžinimo ar išpirkimo datomis, išankstinio grąžinimo sąlygomis (įskaitant negrąžintos finansavimo dalies apmokėjimo sąlygas); (e) užstatų, garantijų ar kitų užtikrinimų reikalavimai (iš patronuojančios bendrovės ar trečiųjų šalių) (jeigu yra žinomi); (f) sutarties parengimo, įsipareigojimo, tarpininkų ir kiti panašūs mokesčiai; (g) palūkanų normos ir maržos, įskaitant didėjimo / mažėjimo mechanizmai; (h) esminiai apribojimai, įsipareigojimai ir kiti reikalavimai (jeigu yra žinomi); (i) reikalavimai rezervų sąskaitoms; (j) nemokumo ar kiti panašūs susitarimai; (k) teisių ir pareigų perdavimo susitarimai; (l) išankstinės sąlygos; (m) veiklos vertinimo (angl. due diligence) reikalavimai; (n) kiti apribojimai, reikalavimai ar sąlygos, kurios finansiškai turėtų įtakos Kandidato / Dalyvio galimybei pritraukti finansavimą; (o) detalūs duomenys apie finansavimo prieinamumą ir paskolos teikėjo finansinę būklę (kredito įstaigai netaikoma). Kandidatas / Dalyvis, pildydamas FVM, atsižvelgia į visus kiekvieno skolinto kapitalo teikėjo reikalavimus. Kartu su FVM pateikiami preliminarūs finansavimo pasiūlymai išsamios kiekvieno skolinto kapitalo teikėjo finansavimo sąlygos. |
| 12.4.4. | Refinansavimas | Jei numatyta naudoti refinansavimo instrumentus, FVM: - pristatomas refinansavimo planas, ir - detalizuojamos refinansavimo prielaidos dėl refinansavimo struktūros ir laikotarpio, palūkanų normos, maržos, refinansavimo grąžinimo laikotarpio, mokėjimų grafiko, rezervų sąskaitų, refinansavimo padengimo ir kitų reikalaujamų rodiklių. |

## priedo 1 priedėlis. Finansinis veiklos modelis

[Pridedama atskiru dokumentu]

Kartu su Sprendiniu/ Pasiūlymu Kandidatas / Dalyvis turi pateikti užpildytą Sąlygų 17 priedo 1 priedėlio formą.

## priedas. Reikalavimai teisinei informacijai

- Informacija apie Subtiekėjus:

  - Užpildytą žemiau pateiktą lentelę:

| Subtiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys | Kokiai Sutarties daliai įgyvendinti jis pasitelkiamas (Darbai ar Paslaugos, pavedamos Subtiekėjui, jų procentinė dalis nuo VžPP mokesčio) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| [...] |  |

  - Sutartinių santykių schemą kartu su paaiškinimu (pridedama atskiru dokumentu).

- Patvirtinimas dėl nepakitusio atitikimo Kvalifikacijos reikalavimams, Nacionalinio saugumo reikalavimus bei Pašalinimo pagrindų nebuvimo t. y. patvirtinimas, jog Kandidato paraiškoje nurodyti duomenys apie atitikimą Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai, Pašalinimo pagrindai, Nacionalinio saugumo reikalavimai nurodytiems reikalavimams, taip pat reikalavimams pagal kuriuos Komisija atliko kvalifikacinę atranką pagal Sąlygų 11 priede Paraiškos vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka nustatytus kriterijus nepasikeitė. Jeigu šie duomenys pasikeitė, Kandidatas/ Dalyvis turi pateikti Komisijai atnaujintus duomenis.

- Patvirtinimas, kad Kandidato kartu su paraiška pateiktoje deklaracijoje dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo nurodyti duomenys nepasikeitė. Jeigu šie duomenys pasikeitė, Kandidatas / Dalyvis turi pateikti Valdžios subjektui atnaujintus duomenis.

- Pasiūlymai Sąlygų 25 priede pateiktam Sutarties projektui, įskaitant ir visus priedus (taikoma tik teikiant Sprendinius). Dalyviai turi pateikti Sutarties projektą, atnaujintą pagal visus siūlomus pakeitimus (pakeitimai turi būti pažymėti naudojant teksto redagavimo programos funkciją „sekti pakeitimus“ ar jai analogišką funkciją). Šalia keičiamų nuostatų turi būti pridėti komentarai naudojant komentarų funkciją. Komisija su siūlomais pakeitimais neprivalo sutikti, tačiau į šiuos pakeitimus Komisija gali atsižvelgti rengdama galutinį Sutarties projektą.

- Pasiūlymai Sutarties projektui turi būti pateikti pakeitimų lentelėje, kurioje kiekvieno siūlomo pakeitimo atžvilgiu turi būti nurodyta:

  - Siūlomas keisti Sutarties projekto punktas;

  - Sutarties projekto punktas su pažymėtais siūlomais pakeitimais ir siūlomą pakeitimą paaiškinančiu komentaru

## priedas. Reikalavimai Objekto sukūrimo ir Paslaugų teikimo planui

      - Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo planas (toliau – Planas) yra Kandidato / Dalyvio pateikiamas Objekto sukūrimo ir eksploatacijos vykdymo, Objekto Paslaugų teikimo ir Sutarties administravimo bei valdymo aprašas, pateikiamas kartu su Sprendiniu / Pasiūlymu. Pagal pateiktą Planą bus sprendžiama apie Kandidato / Dalyvio gebėjimus ir galimybes įgyvendinti Sutartį ir Planas vertinamas skiriant ekonominio vertinimo balus. Šiame Plane Kandidatas / Dalyvis turi nurodyti kaip įgyvendins Sutartį, pateikdamas Darbų (projektavimo, statybos rangos) valdymo bei Specifikacijose nurodytų Paslaugų teikimo ir Sutarties administravimo bei valdymo, įskaitant rizikų valdymo detalų aprašymą, kuriame turės būti nurodyta kaip Kandidatas / Dalyvis, atsižvelgdamas į Specifikacijose keliamus reikalavimus, sugebės įgyvendinti Sutartį.

      - Planas turi būti rengiamas ir pateiktas pagal Sąlygų šio priedo 1 priedėlyje esančią formą.

      - Atkreiptinas dėmesys, kad Kandidatas / Dalyvis pateikdamas Planą gali nurodyti ir kitus, neapsiribojant pateiktais Sąlygų šio priedo 1 priedėlyje reikalavimais, Projektui svarbius aspektus, be kurių įgyvendinimo nėra galimas kokybiškas ir savalaikis Objekto sukūrimas ir/arba Paslaugų suteikimas arba tampa neišbaigtu, kuriais remiantis Komisija galės išsamiau įvertinti Sprendinio / Pasiūlymo atitikimą Sąlygoms bei jį įvertinti.

## priedo 1 priedelis. Objekto sukūrimo ir paslaugų teikimo plano forma

__________________________________________________________________________

(Kandidato / Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

[Valdžios subjekto pavadinimas]

OBJEKTO SUKŪRIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO PLANAS

|  |  | (Data) (numeris) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Vieta) |  |  |  |  |
| (Projekto pavadinimas) |  |  |  |  |  |

Turinys

1.	OBJEKTO SUKŪRIMO PLANAS

1.1.	Projektavimo etapo aprašymas, organizavimo procedūros ir terminai

1.2.	Statybos darbų etapo aprašymas, organizavimo procedūros ir terminai

1.3.	Statybos kontrolės procesas

2.	PASLAUGŲ TEIKIMO PLANAS

2.1.	Teikiamos Paslaugos

2.2.	Paslaugų atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams, tvarumui, darnumui

- Objekto sukūrimo planas

  - Projektavimo etapo aprašymas, organizavimo procedūros ir terminai

    - Žemės sklype projektuojami statiniai

/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis nurodo projektuojamus pastatus, inžinerinius statinius. Taip pat nurodoma ar Žemės sklype yra gamtinių, istorinių, kultūrinių ar archeologinių vertybių/.

    - Projektavimo procesas

/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis nurodo projektavimo etapus, kiekvieno etapo trumpą aprašymą. Žemiau pateikiamas rekomendacinis sąrašas:

- inžinerinių tyrinėjimų atlikimas;

- trūkstamų inžinerinių prisijungimo sąlygų gavimas, esant poreikiui esamų prisijungimo sąlygų atnaujinimas;

- poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentų rengimas ir procedūrų įvykdymas (jeigu numatoma);

- projektinių pasiūlymų parengimas ir pateikimas Valdžios subjekto suderinimui, pastabų projektiniams pasiūlymams iš Valdžios subjekto gavimas, projektinių pasiūlymų pagal Valdžios subjekto pastabas taisymas;

- statybas leidžiančių dokumentų (toliau – SLD) gavimas, pagal Dalyvio parengtą statinių sąrašą (pateiktą Valdžios subjektui), kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymą privalomas SLD;

- pastatų energetinio naudingumo vertinimas;

- techninio darbo projekto parengimas ir teikimas Valdžios subjektui, pastabų techniniam darbo projektui iš Valdžios subjekto gavimas, techninio darbo projekto pagal Valdžios subjekto pastabas taisymas;

- techninio darbo projekto bendroji ekspertizė, techninio darbo projekto pagal ekspertizės pastabas pataisymas;

- po bendrosios ekspertizės teigiamo akto gavimo, techninio darbo projekto  pateikimas Valdžios subjektui.

- projekto vykdymo priežiūra/.

    - Projektavimo etapo grafikas

/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis nurodo projektavimo etapų preliminarius terminus. Nurodant terminus, projektavimo etapai, nurodyti šio Plano 1.1.2 dalyje turi būti sustambinti pagal procesus, eiliškumą. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija /.

  - Statybos darbų etapo aprašymas, organizavimo procedūros ir terminai

    - Statybos darbų procesas

/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis nurodo statybos Darbų etapus, etapo trumpą aprašymą, preliminarius terminus. Žemiau pateikiamas rekomendacinis sąrašas:

- projekto komandos formavimas (atsakingų asmenų paskyrimo įsakymai, pranešimai apie atsakingus asmenis, atsakomybių ir funkcijų nustatymas);

- dokumentų paketo suformavimas;

- statybvietės įrengimas pagal statybos darbų technologijos projektų sprendinius;

- informacinio stendo (pagal STR ir Sutarties reikalavimus) įrengimas;

- statybos darbų atlikimo kalendorinio (-ių) grafikų parengimas, ir veiksmai, kurių Privatus subjektas imsis, kad būtų užtikrintas savalaikis Darbų atlikimas;

- subrangos ir pagrindinių medžiagų užsakymo grafikas ir veiksmai, kurių Privatus subjektas imsis, kad būtų užtikrinti pakankami medžiagų kiekiai, reikalingi laiku ir tinkamai atlikti Darbus (pagal statybos darbų atlikimo kalendorinį grafiką). Šios dalies aprašymas turi aiškiai parodyti, kad Dalyvio siūlomi techniniai sprendiniai yra įgyvendinami;

- darbo jėgos poreikio grafikas pagal darbų atlikimo eiliškumą nustatytą statybos darbų atlikimo kalendoriniame grafike ir veiksmai, kurių Privatus subjektas imsis, kad būtų užtikrintas pakankamas darbuotojų skaičius, reikalingas laiku ir tinkamai atlikti Darbus;

- pagrindinių mechanizmų / įrangos poreikio nustatymas ir veiksmai, kurių Privatus subjektas imsis, kad būtų užtikrinti mechanizmai / įranga, reikalingi laiku ir tinkamai atlikti Darbus (pagal statybos darbų atlikimo kalendorinį grafiką );

- valstybinių institucijų informavimas apie darbo pradžią;

- statybos darbų vykdymas;

- atliktų statybos darbų 50 ir 80 proc. (nuo statybos darbų apimties numatytos techniniame darbo projekte) konkrečiame statinyje pristatymas Valdžios subjektui (jo ekspertams) tikslu įvertinti atitikimą Specifikacijoms (techninio darbo projekto sprendiniams;

- statybos darbų užbaigimo procedūrų organizavimas atsižvelgiant į numatomą statybos darbų užbaigimą atskirais etapais (jeigu numatoma);

- defektų taisymas;

- rezultato perdavimo Valdžios subjektui, statybos užbaigimo;

- sukurto nekilnojamo turto vertės perdavimas Valdžios subjektui ir jo registravimo procedūros registruose.

    - Statybos darbų grafikas

/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis pateikia statybos darbų terminus pagal šio Plano punkte nurodytus etapus: sustambintą kalendorinį viso Objekto statybos darbų laikotarpio grafiką, skirtą matyti bendrą situaciją Objekte (angl. k. Master Plan) ir susmulkintą (3 – 4 mėn.) kalendorinį grafiką, parodantis detalesnę Objekto situaciją pagal statybos darbus (angl. k. Look ahead), pagal kurį galima būtų įvertinti galimas rizikas, įskaitant riziką dėl vėlavimo. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija /.

    - Registravimo įrankio aprašymas

/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis turi aprašyti sistemą ar sistemas, kurios atliks Registravimo įrankio funkcijas, pateikti aprašymą, sistemų funkcionalumą. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija /.

  - Statybos kontrolės procesas

Statybos kontrolės procesas apima prevencines priemones bei oficialius kontrolės įrankius (įrašai statybos darbų žurnale; atliekami matavimai, veiksmai statybos darbų saugumui užtikrinti ir pan.).  Pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas prevencijos priemonių organizavimui ir valdymui.

    - Darbų planavimo ir vykdymo kontrolės proceso aprašymas, organizavimas ir valdymas

/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis turi nurodyti atskirų Darbų etapų rizikingumo vertinimo, kontrolės mechanizmus ir įrankius, prevencines priemones, jų organizavimą ir valdymą ir kitą informaciją, susijusią su Darbų tinkamo planavimo ir vykdymo kontrole. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija /. Pateikiamas aprašymas turi paaiškinti Dalyvio siūlomo Techninio pasiūlymo ir techninių sprendinių pagrįstumą ir galimybę įgyvendinti tinkamai ir laiku /. Atliktų statybos darbų 50 ir 80 proc. (nuo statybos darbų apimties numatytos techniniame darbo projekte) konkrečiame statinyje pristatymo Valdžios subjektui (jo ekspertams) procedūros ir organizavimas./.

    - Aplinkosauga ir tvarumas vykdant Darbus

/Šioje dalyje Dalyvis turi aprašyti kaip bus (1) minimizuojamas statybinių atliekų kiekis; (2) perdirbtos ir panaudotos statybinės ir griovimo atliekos (3) efektyvinamas energijos vartojimas, kaip bus taupoma energija; (4) laikomasi ekologinių išteklių apsaugos. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija/.

- Paslaugų teikimo planas

Paslaugų teikimo planas apima viso Objekto (statinių, inžinerinių tinklų, inžinerinių sistemų, įrenginių ir pan.)  naudojimo ir techninės priežiūros, valymo, teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros paslaugas, todėl atskiri planai nebus rengiami.

  - Teikiamos Paslaugos

    - Paslaugų sąrašas

/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis detalizuoja visas teikiamas Paslaugas ir Objekto atskiras erdves ar patalpas, ar atskirus statinius, kuriuose Paslaugos teikiamos/.

    - Paslaugų teikimo terminai

/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis nurodo Paslaugų teikimo terminus. Jeigu kartu su Techniniu pasiūlymu nėra teikiamas Paslaugų terminų detalizavimas, tuomet šioje dalyje Paslaugų terminai / grafikas turi būti nurodomas detaliai. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su Paslaugų teikimo terminais, grafiku/.

    - Objekto techninės priežiūros organizavimas

/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis aprašo kaip bus užtikrintas Objekto viso gyvavimo ciklo eksploatacinis ir funkcinis efektyvumas be galimybės peroptimizuoti patalpas taip, kad jos atitiktų kintančius Valdžios subjekto poreikius, minimizuotų poreikį Papildomiems darbams ar tokių Papildomų darbų kainą. Taip pat turi būti nurodyti Paslaugos kokybės kontrolės užtikrinimo mechanizmai. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su Objekto technine priežiūra/. Pateikiamas aprašymas turi paaiškinti Dalyvio siūlomo Techninio pasiūlymo ir techninių sprendinių pagrįstumą, Paslaugų kokybę ir galimybę įgyvendinti tinkamai ir laiku /.

    - Energinių resursų suvartojimo fiksavimas, priežiūros ir valdymo aprašymas

/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis turi aprašyti kaip bus apskaitomos energijos suvartojimo sąnaudos, kaip bus vykdoma stebėsena ir kontrolė bei pasiūlymų teikimas Valdžios subjektui dėl energijos taupymo galimybių ir priemonių. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su energinių resursų vartojimu, kontrole ir stebėsena/.

    - BMS sistemos funkcionavimas

/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis pateikia informacija ir aprašymai apie sistemas, kuriose bus įdiegtas BMS sistemos funkcionalumas. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su BMS sistema/.

    - Patalpų valymas

/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis aprašo Objekto patalpų, erdvių valymo intensyvumą, atsižvelgiant į patalpų paskirtį, teisės aktų ir Specifikacijų reikalavimus. Taip pat aprašomi valymo būdai, naudojama įranga, Paslaugos kokybės kontrolės užtikrinimo mechanizmai. Jeigu Specifikacijose numatyta dezinfekavimas ir / ar desinsekcija, ir / ar deratizavimas, šių Paslaugų teikimo būdai, metodai, apimtys ir kt. taip pat aprašomi šiame skyriuje. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su valymo Paslaugų teikimu/. Pateikiamas aprašymas turi paaiškinti Dalyvio siūlomo Techninio pasiūlymo ir techninių sprendinių pagrįstumą, Paslaugų kokybę ir galimybę įgyvendinti tinkamai ir laiku.

    - Teritorijos, žaliųjų zonų priežiūra ir valymas

/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis aprašo kas patenka į teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros Paslaugą, kokie būdai , įranga bus naudojami šių Paslaugų tikimui, Paslaugos intensyvumas, priklausomai nuo sezono, atskirų teritorijos erdvių specifiškumo ar naudojimo intensyvumo, Paslaugos kokybės kontrolės užtikrinimo mechanizmai ir pan. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su teritorijos, žalių zonų priežiūra ir valymu/. Pateikiamas aprašymas turi paaiškinti Dalyvio siūlomo Techninio pasiūlymo ir techninių sprendinių pagrįstumą, Paslaugų kokybę ir galimybę įgyvendinti tinkamai ir laiku/

    - Atliekų tvarkymas

/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis aprašo atliekų tvarkymui skirtą įrangą, jos montavimą ir priežiūrą. Pažymėtina, kad už atliekų tvarkymą (surinkimą, rūšiavimą, saugojimą) bus atsakingas Privatus subjektas. Dalyvis aprašo Paslaugos (įrangos ir jos montavimo bei priežiūros) kokybės kontrolės užtikrinimo mechanizmus ir kitą svarbią informaciją, susijusią su šia Paslauga/.

    - Kitos Paslaugos, nenurodytos šio plano 2.1.3 - 2.1.8 dalyse

/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis aprašo kitas Paslaugas, kurios nėra nurodytos šio plano 2.1.3 - 2.1.8 dalyse – intensyvumą, teikimo būdus, metodus, naudojamą įrangą ir kt./.

  - Paslaugų atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams, tvarumui, darnumui

/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis turi aprašyti kaip bus (1) laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintų Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo reikalavimų; (2) efektyvinamas energijos vartojimas, kaip bus taupoma energija; (3) užtikrinamas ekologiškų statybinių medžiagų ir gaminių, turinčių aplinkosaugines produktų deklaracijas (pagal standartus EN 15804+A1 ir ISO 14025) naudojimas. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija/.

## priedas. Sprendinių / Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai

- sprendinių / pasiūlymų patikrinimas ir įvertinimas

- Kandidatui / Dalyviui pateikus Sprendinį / Pasiūlymą, juos pagal šiame priede nurodytą tvarką ir kriterijus įvertins Komisija.

- Vertindama Sprendinius Komisija patikrins, ar:

  - Sprendinys atitinka pateikimo reikalavimus, nustatytus Sąlygų 22 priede Sprendinių / Pasiūlymų pateikimas, Sąlygų 50 punkto ir kitus Sprendinio pateikimo reikalavimus;

  - Nepateikta daugiau kaip vieno ar alternatyvaus Sprendinio;

  - Finansinis veiklos modelis yra pagrįstas, Dalyvis yra finansiškai pajėgus finansuoti Projektą.

- Vertindama Pasiūlymus Komisija patikrins, ar:

  - Pasiūlymas pateiktas dėl Projekto įgyvendinimo visa reikalaujama jo apimtimi;

  - Pasiūlytas VžPP mokestis neviršija Maksimalaus VžPP mokesčio;

  - Pasiūlyme nenurodytas neįprastai mažas VžPP mokestis. Dalyvis pasiūlęs neįprastai mažą VžPP mokestį turės per nustatytą laiką jį pagrįsti;

  - Nepateikiama daugiau kaip vieno ar alternatyvaus Pasiūlymo;

  - Pasiūlymas atitinka pateikimo reikalavimus, nustatytus Sąlygų 22 priede Sprendinių / Pasiūlymų pateikimas, Sąlygų 78 punkte ir kitus Pasiūlymo pateikimo reikalavimus;

  - Pasiūlymo galiojimo terminas nėra trumpesnis nei prašoma;

  - Pasiūlymas atitinka Sąlygas, yra pagrįstas ir įgyvendinamas;

  - pateiktas tinkamas Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas;

  - Pasiūlyme nėra aritmetinių VžPP mokesčio apskaičiavimo klaidų – jeigu aritmetinių klaidų yra tokiu atveju Dalyvis turės per nustatytą laiką jas ištaisyti;

  - Pasiūlymas nėra blogesnis už dialogo metu Komisijos ir Pasiūlymą pateikusio Dalyvio pasiektus susitarimus (nebent pabloginimą lėmė papildomi ar aukštesni Specifikacijų ar Sutarties reikalavimai, pasikeitimai, įvykę po dialogo procedūros, taip pat po Sprendinio pateikimo pasikeitę teisės aktai, lėmę Pasiūlymo pasikeitimus pabloginant Sprendinio sąlygas Valdžios subjekto atžvilgiu);

- Jeigu Kandidatas / Dalyvis Sprendinyje / Pasiūlyme pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį Sąlygų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Komisija nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašys Kandidatą / Dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis paaiškinti, tiksliai apibūdinti ar patobulinti, per jos nustatytą protingą terminą.

- Dalyvis negali paaiškinti, tiksliai apibūdinti ar patobulinti savo Pasiūlymo, jeigu tokiu paaiškinimu, tiksliu apibūdinimu ar patobulinimu būtų pakeisti pagrindiniai pasiūlymo ar prašymo pateikti Pasiūlymus aspektai, kuriuos pakeitus galėtų būti apribota ar iškreipta konkurencija arba būtų daromas diskriminacinis poveikis.

- Komisija nevertina viso Sprendinio / Pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis Sąlygų reikalavimais, Sprendinys / Pasiūlymas turi būti atmestas.

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai

- Komisija Dalyvių Pasiūlymus, kurie atitiks šio priedo I skyriuje nurodytus reikalavimus, įvertins pagal kainos ir kokybės santykio kriterijus:

| Vertinimo kriterijus |  | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- |
| - Metinis atlyginimas (per visą Sutarties laikotarpį) (C) |  |  | A= 80 |
| - Pasiūlymo kokybė ir efektyvumas (T) |  |  | B= 20 |
| 2.1. | Objekto sukūrimo tinkamumas, funkcionalumas ir kokybė (P1) | L1=0,73 |  |
| 2.1.1. | Objekto teritorijos funkcionalumas ir kokybė (K1) |  |  |
| 2.1.2. | Statinių funkcionalumas ir kokybė (K2) |  |  |
| 2.2. | Paslaugų kokybės užtikrinimas (P2) | L2=0,25 |  |
| 2.3. | Energinis efektyvumas ir tvarumas (P3) Elektrinės įrangos poreikiui skirtos saulės elektrinės įrengimas | L3=0,02 |  |

Vadovaujantis VPGSĮ 23 straipsnio 9 dalies 4 punktu pasiūlymų vertinimo tvarka Kandidatams / Dalyviams bus pateikta kvietime dalyvauti konkurenciniame dialoge (kvietime pateikti Sprendinius).

- Pasiūlymų vertinimas ir eilės sudarymas

- Komisija įvertins Pasiūlymus pagal aukščiau nurodytus kainos ir kokybės santykio kriterijus ir išrinks ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Pasiūlymų ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka bus sudaryta Pasiūlymų eilė. Jei keleto Pasiūlymų ekonominis naudingumas bus vienodas, sudarant Pasiūlymų eilę pirmesnis į ją bus įrašytas Pasiūlymas, kuris buvo pateiktas anksčiau. Apie vertinimo rezultatus, sudarytą Pasiūlymų eilę, sprendimus sudaryti Sutartį ir tikslų Sutarties sudarymo atidėjimo terminą Dalyviams bus pranešta ne vėliau, kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo Pasiūlymų vertinimo atlikimo.

- Dalyvis, pateikęs ekonomiškai naudingiausią Pasiūlymą, bus pakviestas sudaryti Sutartį su Valdžios subjektu.

- Tuo atveju, jeigu Pasiūlymą pateiks tik vienas Dalyvis, kurio Pasiūlymas atitiks reikalavimus arba tik vieno Dalyvio Pasiūlymas atitiks Sąlygose keliamus reikalavimus, šis Dalyvis bus laikomas laimėjusiu ir jo Pasiūlymo vertinimas pagal kainos ir kokybės santykio kriterijus nebus atliekamas.

- Informavimo apie Konkurencinio dialogo rezultatus procedūra nurodyta VPGSĮ 47 straipsnyje.

## priedas. Sprendinių / Pasiūlymų pateikimas

Sprendinį (atitinkamą jo dalį) ir Pasiūlymą reikia pateikti lietuvių  kalba. Jei dokumentai pateikiami užsienio kalba, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą. Vertimo tikrumas turi būti patvirtinamas vertėjo arba ūkio subjekto įgalioto asmens parašu.

Pateikiamą Sprendinį (jo dalį) ir  Pasiūlymą bei kitus dokumentus turi pasirašyti Kandidato/ Dalyvio įgaliotas asmuo. Kartu turi būti pridedami ir asmens teisę pasirašyti Kandidato/ Dalyvio vardu patvirtinantys dokumentai, jeigu Sprendinį/ Pasiūlymą pasirašo kitas asmuo, nei tas, kuris pasirašė paraišką. Dokumentai, išduoti kitų institucijų arba asmenų, turi būti pasirašyti jas išdavusio asmens arba atitinkamos institucijos atstovo.

Sprendinys / Pasiūlymas kartu su pridedamais dokumentais (tiesiogiai suformuotus elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas) teikiamas tik CVP IS priemonėmis, juos pateikiant neredaguojama elektronine forma (išskyrus techninę informaciją bei Finansinį veiklos modelį). Sprendinio / Pasiūlymo pateikimo procedūros aprašymą galima rasti šiuo adresu: https://vpt.lrv.lt/lt/nauja-cvp-is-aktuali-nuo-2024-12-01/metodine-medziaga-instrukcijos/tiekejamsnaujaCVPIS/

Sprendinys / Pasiūlymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Reglamento (ES) Nr. 910/2014 reikalavimus, juo patvirtinant visą Sprendinį / Pasiūlymą. Atskirai kiekvieno dokumento pasirašyti nereikalaujama. Pateikiant tokiu būdu pasirašytus dokumentus yra deklaruojama, kad pateikiamos skaitmeninės kopijos yra tikros. Komisija turi teisę prašyti pateikti dokumentų originalus ar tinkamai patvirtintas (Kandidato / Dalyvio vadovo ar kito įgalioto asmens parašu ir, jei yra, antspaudu, nurodant datą, vardą, pavardę ir pareigas, arba įgalioto viešojo subjekto, Kandidato / Dalyvio kilmės šalies teisės aktais nustatyta tvarka) jų kopijas.

Sprendinyje / Pasiūlyme turi būti aiškiai nurodyta, kuri jame pateikiama informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPGSĮ 13 straipsniu. Jei tokia informacija nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri Sprendinyje / Pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Komisijai kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, kreipsis į Kandidatą / Dalyvį, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu Kandidatas / Dalyvis per Komisijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Komisija pasilieka teisę atskleisti Sprendinyje / Pasiūlyme nurodytą konfidencialią informaciją Komisijos nariams ir pasikviestiems ekspertams, Valdžios subjekto vadovui ir jo įgaliotiems asmenims, taip pat įstatymų numatytais atvejais ar to pareikalavus įgaliotoms kontrolės institucijoms. Tokiais atvejais Kandidatas / Dalyvis negalės Valdžios subjekto laikyti atsakingu už konfidencialios informacijos atskleidimą.

Dalyvio teikiamas Pasiūlymas gali būti užšifruojamas. / Dalyvis, nusprendęs pateikti užšifruotą Pasiūlymą, turi:

1) iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą Pasiūlymą (užšifruojamas visas Pasiūlymas arba Pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodytas Pasiūlymo VžPP mokestis, t. y. Finansinis pasiūlymas). Instrukcija, kaip Kandidatui užšifruoti dokumentą galima rasti adresu https://vpt.lrv.lt/lt/nauja-cvp-is-aktuali-nuo-2024-12-01/kainu-pasiulymu-sifravimas-nauja/;

2) per 30 min. nuo Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo galima būtų iššifruoti pateiktą Pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai Dalyvis neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, Dalyvis turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Valdžios subjekto oficialiu elektroniniu paštu arba raštu. Tokiu atveju Dalyvis turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Valdžios subjektu ar Komisijos atstovo oficialiu jo telefonu ir (arba) kitais būdais).

Dalyviai turi pateikti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo skaitmeninį originalą. Toks skaitmeninis dokumentas Komisijai turi būti pateiktas kartu su Pasiūlymu ir jis privalo būti atskirai pasirašytas Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu parašu ir pateikta CVP IS priemonėmis.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi atitikti Sąlygų 26 priede Reikalavimai Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui nustatytus reikalavimus ir galioti ne trumpiau, negu pateiktas Pasiūlymas.

Prieš pateikdami Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, Dalyviai gali kreiptis į Komisiją dėl jo tinkamumo patvirtinimo. Atsakymas bus pateiktas CVP IS priemonėmis, ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo tokio kreipimosi gavimo.

Valdžios subjektas rekomenduoja įvertinti CVP IS ir kitų sistemų galimus nesklandumus ir neatidėlioti Sprendinio / Pasiūlymo pateikimo paskutinei minutei.

## priedas. Pasiūlymo forma

A dalis

________________________________________________________________________________

(Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

[Valdžios subjekto pavadinimas]

[Valdžios subjekto kontaktiniai duomenys: adresas, el. paštas, telefono numeris]

| TECHNINIS PASIŪLYMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Data) (numeris) |  |  |  |  |  |  |
|  | (Vieta) [Nurodyti Projekto pavadinimą] |  |  |  |  |  |  |  |
| (Projekto pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dalyvio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juridinio asmens kodas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registruotos buveinės adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresas korespondencijai |  |  |  |  |  |  |  |  |

Atsakingas asmuo (vadovas arba jo

įgaliotas asmuo):

Pareigos, vardas, pavardė

Kontaktai (adresas, el. paštas, telefono

numeris ir kt.)

Pateikdami šį Techninį pasiūlymą patvirtiname, kad išsamiai išnagrinėjome Sąlygas, paskelbtas [data] Europos Sąjungos oficialiame leidinyje [numeris], [data] ir CVP IS, pirkimo numeris – [pirkimo numeris] ir kitus Konkurencinio dialogo metu pateiktus dokumentus ir įsitikinome dėl mums tokiam Pasiūlymui pateikti reikalingos informacijos tikslumo ir išsamumo.

Siūlome tokius  Sutarties įgyvendinimo etapus:

| Etapas | Etapo įgyvendinimo terminas | Etapo aprašymas |
| --- | --- | --- |

Sutarties vykdymui pasitelksime šiuos, teikiant Pasiūlymą žinomus, Subtiekėjus:

| Subtiekėjo pavadinimas | Kokiai Sutarties daliai įgyvendinti jis pasitelkiamas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| ... |  |

Nurodome, kad šiose Techninio pasiūlymo dalyse pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| ... |  |

Pateikdami šį Techninį pasiūlymą, patvirtiname, kad mūsų siūlomos Paslaugos ir Darbai visiškai atitinka Konkurencinio dialogo dokumentuose ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, o kartu su Pasiūlymu pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos ir duomenys yra tikri.

| Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame |  |
| --- | --- |
|  | (nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją) |

| Pasiūlymas galioja iki |  |
| --- | --- |

| Eil. Nr. | Pridedamų dokumentų pavadinimai | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas |  |
| 2. | Susijusių bendrovių sąrašas |  |
| 3. | [Nurodyti kitus dokumentus] |  |

| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# B dalis

_______________________________________________________________________________

(Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

[Valdžios subjekto pavadinimas]

[Valdžios subjekto kontaktiniai duomenys: adresas, el. paštas, telefono numeris]

| FINANSINIS PASIŪLYMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Data) (numeris) |  |  |  |  |  |  |
|  | (Vieta) |  |  |  |  |  |  |  |
| (Projekto pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dalyvio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juridinio asmens kodas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registruotos buveinės adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresas korespondencijai |  |  |  |  |  |  |  |  |

Šiuo Finansiniu pasiūlymu mes patvirtiname, kad išsamiai išnagrinėjome Sąlygas, paskelbtas [data] Europos Sąjungos oficialiame leidinyje [numeris], [data] ir CVP IS, pirkimo numeris – [pirkimo numeris] ir kitus Konkurencinio dialogo metu pateiktus dokumentus, ir įsitikinome dėl visos Finansiniam pasiūlymui pateikti reikalingos informacijos tikslumo ir išsamumo. Patvirtiname, kad įvertinome mūsų turimus ir prieinamus finansinius resursus, Projekto rentabilumą ir sudarėme pagrįstą Finansinį veiklos modelį.

Mes siūlome tokį VžPP mokestį:

| Eil. Nr. |  | VžPP mokestis (grynąja dabartine verte), be PVM), Eur | VžPP mokestis (grynąja dabartine verte), su PVM), Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | VžPP mokestis (visam Sutarties laikotarpiui) |  |  |

| Eil. Nr. |  | VžPP mokestis (realia (neindeksuota) verte), be PVM), Eur | VžPP mokestis (realia (neindeksuota) verte), su PVM), Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | VžPP mokestis visam Sutarties laikotarpiui |  |  |

VžPP mokesčio mokėjimų struktūra be PVM realia verte:

| Sutrumpinimai | VžPP mokesčio dalis | Mato vnt. | Iš viso | Metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| M1 – M2 | Kredito ir nuosavo kapitalo srautai | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M31 | Finansinės veiklos (palūkanų) pajamos | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M32 | Investicinės veiklos ir nuosavo kapitalo pajamos | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M41 | Paslaugų teikimo, pajamos | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M42 | Atnaujinimo ir remonto darbų pajamos | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M5 | Administravimo ir valdymo pajamos | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | Iš viso | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VžPP mokesčio dalių aprašymai ir sudedamosios dalys nurodytos Sąlygų 25 priedo Sutarties projektas 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka. Į nurodytą VžPP mokestį įeina visos mūsų išlaidos ir mokėtini mokesčiai.

Pažymėtina, kad pagal VPGSĮ 13 straipsnio 2 dalį, Sąlygas ir Sutarties projekto nuostatas dėl Sutarties viešinimo ir konfidencialios informacijos, Pasiūlyme nurodytas VžPP mokestis, išskyrus jo sudedamąsias dalis, nėra laikomas konfidencialia informacija.

Kaip Finansinio pasiūlymo sudėtinę dalį pridedame Finansinį veiklos modelį, parengtą pagal Sąlygų 18 priede Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui pateiktą formą, kuriame finansiškai (ekonomiškai) pagrindžiame mūsų investavimo tikslus, pateikiame investicijų grąžos įvertinimą ir kitus efektyvumo rodiklius. Taip pat jame nurodome ir pagrindžiame Sutarties įgyvendinimui reikalingas lėšas, finansavimo šaltinius ir sąlygas. Patvirtiname, kad suprantame, jog Finansiniam veiklos modeliui esant nepagrįstam, Finansinis pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu Sąlygų ir mūsų Pasiūlymas bus atmestas.

Finansinis pasiūlymas galioja iki Techninio pasiūlymo galiojimo pabaigos.

Nurodome, kad šiose Finansinio pasiūlymo dalyse pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| ... |  |

| Eil. Nr. | Pridedamų dokumentų pavadinimai | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
|  | Finansinis veiklos modelis (ir jį pagrindžiantys dokumentai) |  |
|  | [Nurodyti kitus dokumentus] |  |

| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## priedas. Susijusių bendrovių sąrašo forma

________________________________________________________________________________

(Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

[data], Nr. [numeris]

[Valdžios subjekto pavadinimas]

[Valdžios subjekto kontaktiniai duomenys: adresas, el. paštas, telefono numeris]

Susijusių bendrovių Sąrašas

Atsižvelgdami į Sąlygų reikalavimą, pateikdami Sprendinį/ Pasiūlymą  dalyvauti Konkurenciniame dialoge, pateikiame šį su mumis, kaip Dalyviu, susijusių bendrovių sąrašą:

| Su [Dalyvio pavadinimas] susijusios įmonės: | Siejantys ryšiai: |
| --- | --- |

Susijusia bendrove šiuo atveju laikoma bet kuri bendrovė, ūkinė bendrija, ribotos atsakomybės bendrija, fondas ar kitas vienetas (juridinis arba ne juridinis asmuo), kurį Dalyvis (ar jo nariai) tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja arba kuris pats tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Dalyvį (ar jo narį), arba kurį kartu su Dalyviu tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja kitas vienetas, turėdamas nuosavybės teisę, kapitalo dalį ar įgyvendindamas tokiai kontroliuojamai bendrovei taikomus teisės aktų reikalavimus.

Kontrolė reiškia dominuojančią įtaką kitam ūkio subjektui tiesiogiai ar netiesiogiai turint nuosavybės teisę, kitaip dalyvaujant finansiškai arba numatant dalyvavimo taisykles tame subjekte, t. y. kai:

- turima daugiau kaip pusę tokios kontroliuojamos bendrovės išleistų akcijų ar kitokių nuosavybės vertybinių popierių; arba

- turima daugiau kaip pusę visų balsų, kuriuos suteikia kontroliuojamos bendrovės išleistos akcijos ar kitokie nuosavybės vertybiniai popieriai; arba

- turima galimybę paskirti ar išrinkti daugiau kaip pusę tokios kontroliuojamos bendrovės valdymo ar kito organo (išskyrus dalyvių susirinkimą) narių; arba

- yra sudaryta sutartis, pagal kurią kontroliuojama bendrovė yra įsipareigojusi įgyvendinti kontroliuojančios bendrovės sprendimus ir nurodymus; arba

- turima teisė į ne mažiau kaip pusę kontroliuojamos bendrovės turto, pelno ar likutinio reikalavimo.

Mes suprantame ir sutinkame, kad paaiškėjus, jog mūsų pateiktas Susijusių bendrovių sąrašas yra neteisingas, arba pasikeitus šioms bendrovėms ir neatnaujinus sąrašo per protingą terminą, mūsų Sprendinys/ Pasiūlymas gali būti atmestas ir mes pašalinti iš tolesnio dalyvavimo Konkurenciniame dialoge .

| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## priedas. Sutarties projektas

- [Pridedama atskiru dokumentu]

## Priedas. Reikalavimai Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui

- Dalyvis privalo užtikrinti savo Pasiūlymo galiojimą vienu iš šių būdų: banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimu, kurie išduoti juridinių asmenų, turinčių teisę Lietuvoje teikti draudimo paslaugas.

- Reikalavimai banko garantijai:

2.1.	Neatšaukiama ir besąlyginė.

2.2.	Turi būti pasirašyta ją išdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu parašu.

- Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimui:

3.1.	Neatšaukiamas ir besąlyginis.

3.2.	Turi būti pasirašytas jį išdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu parašu.

3.3.	Kartu turi būti pateikiama draudimo liudijimo (poliso) kopija arba originalas su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos, pasirašytas draudiko arba jo įgalioto asmens el. parašu bei apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopija, įrodanti, kad draudimo įmoka už išduotą Pasiūlymo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta .

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti išduotas kaip vienas užtikrinimas visai Sąlygų 96 96  punkte reikalaujamai sumai. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – turi būti pateiktas vienas Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas visų tiekėjų grupės narių vardu.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių kalba. Jeigu Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas surašyta kita kalba, jis turi būti išverstas į lietuvių kalbą.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančiame dokumente turi būti nurodyta:

6.1.	suma, kuria užtikrinamas Pasiūlymo galiojimas (ne mažesnė kaip nustatyta Sąlygų 96 96 punkte);

6.2.	užtikrinimo sumos gavėjas – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, valstybės biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas – 188602751, adresas – Totorių g. 25, LT- 01121, Vilnius, tel.: +370 706 70 750.

6.3.	subjekto, kuriam išduodamas Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, pavadinimas (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, užtikrinime turi būti nurodyti visų grupės narių pavadinimai (vienas ūkio subjektų grupės narys gali būti nurodomas tik tuo atveju, jei kartu pateikiamas užtikrinimą išdavusios organizacijos patvirtinimas, kad jis galioja visiems ūkio subjektų grupės nariams);

6.4.	informacija, kad Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas galioja ne trumpiau, negu pateiktas Pasiūlymas;

6.5.	sąlyga, kad Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavęs subjektas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 10 (dešimt) Darbo dienų sumokėti Valdžios subjektui užtikrinime nurodytą pinigų sumą, gavus Valdžios subjekto pirmą rašytinį reikalavimą, nereikalaudamas, kad Valdžios subjektas savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad Valdžios subjektas pažymės įvardydamas, jog egzistuoja viena ar kelios iš ‎žemiau nurodytų sąlygų:

- 	Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu Dalyvis atsisako savo Pasiūlymo arba jo dalies (Pasiūlyme nurodyto Objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, kitų Pasiūlyme nurodytų sąlygų);

- 	Komisijai paprašius netikslina ar nepateikia jokių trūkstamų duomenų ar dokumentų apie Pasiūlymo atitiktį Sąlygų reikalavimams;

-	Komisijai paprašius pagrįsti neįprastai mažą Pasiūlyme nurodytą VžPP mokestį, Dalyvis nepateikia jokio pagrindimo;

-	Konkurencinį dialogą laimėjęs Dalyvis (arba Dalyvio įsteigtas Privatus subjektas, jei pats Dalyvis nėra specialios paskirties įmonė) raštu atsisako pasirašyti Sutartį arba atsisako sudaryti Sutartį VPGSĮ, Sąlygose ir Pasiūlyme nustatytomis sąlygomis, arba jos nepasirašo per Komisijos nustatytą laiką, arba per Sutartyje nustatytą terminą neįvykdo išankstinių Sutarties įsigaliojimo sąlygų.

6.7.	sąlyga, kad išduotam Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui bus taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

- Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, Dalyvis gali prašyti Komisijos patvirtinti, kad sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju Komisija atsako Dalyviui ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas iš Komisijos neatima teisės atmesti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą gavus informacijos, kad Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Valdžios subjektui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

## priedas. Ginčų nagrinėjimo tvarka

Jeigu ūkio subjektas / Kandidatas / Dalyvis mano, kad Komisija ar Valdžios subjektas nesilaikė VPGSĮ reikalavimų ir tuo pažeidžia ar pažeis jo teisėtus interesus

Tokiu atveju ūkio subjektas / Kandidatas / Dalyvis gali pateikti Valdžios subjektui (Komisijai) pretenziją dėl, ūkio subjekto / Kandidato / Dalyvio nuomone, jo teisėtus interesus pažeidžiančių Valdžios subjekto (Komisijos) veiksmų ar priimtų sprendimų. Toks pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

Pretenziją galima pateikti Valdžios subjektui (Komisijai) per CVP IS ar kitomis elektroninėmis priemonėmis per 10 (dešimt) dienų nuo paskelbimo apie  Valdžios subjekto priimtą sprendimą dienos arba Komisijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo CVP IS priemonėmis ūkio subjektams / Kandidatams / Dalyviams dienos.

Pretenziją Valdžios subjektas (Komisija) nagrinės tik tokiu atveju, jeigu ji bus gauta nepraleidžiant aukščiau nurodytų terminų ir iki Sutarties sudarymo dienos. Išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų Konkurencinio dialogo procedūros terminų pasikeitimą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, kai nėra tokios galimybės – raštu kitomis elektroninėmis priemonėmis, pranešti pretenziją pateikusiam ūkio subjektui / Kandidatui / Dalyviui bei suinteresuotiems Kandidatams / Dalyviams Valdžios subjektas (Komisija) privalo ne vėliau kaip per 6 (šešias) Darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos. Tokiu atveju Valdžios subjektas (Komisija) taip pat informuos apie anksčiau praneštų Konkurencinio dialogo terminų pasikeitimą.

Jeigu Valdžios subjektas (Komisija) netenkina pretenzijos

Jeigu pateikta pretenzija nėra patenkinama, patenkinama tik iš dalies, arba neišnagrinėjama per nustatytą terminą, ją pateikęs ūkio subjektas / Kandidatas / Dalyvis turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jeigu ūkio subjektas / Kandidatas / Dalyvis kreipiasi į teismą, jis privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas CVP IS priemonėmis ar kitomis elektroninėmis priemonėmis, ar pasirašytinai per kurjerį pateikti Valdžios subjektui (Komisijai) prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais.

__________________________________

Šios formos ir joje nurodytų dokumentų nereikia pateikti pasitelkiant Europos investicijų banko (EIB) ar Šiaurės investicijų banko (NIB), ar UAB „ILTE“ finansavimą.

Taikomas Dalyviui (jeigu Dalyvį sudaro ūkio subjektų grupė – visiems jungtinės veiklos partneriams) ir tik tiems Subtiekėjams, kurie projektuos ir įrenginės apsaugos sistemas, ryšius nurodytus Specifikacijose: 2.3.1.10. Telekomunikacijų ir telefonų techniniai informacijos perdavimo įrenginiai; 2.3.1.11. Telekomunikacijų sistemos; 2.3.1.12. Paieškos ir signalinės sistemos. 2 sąlygų priedo 2.1. priedėlio 35 dokumente „Ryšio sistemų įrengimo techninė specifikacija“ 2 sąlygų priedo 2.1. priedėlio 36 dokumente „Elektroninių apsaugos sistemų įrengimo reikalavimai“  (jei minėtiems Darbams numatyta pasitelkti Subtiekėjus).

gali būti susijusi su lauko inžineriniais tinklais ir kitais inžineriniais statiniais, jeigu jie buvo įrengti kartu su pastatu žemės sklypo (kuriame buvo vykdoma statyba) ribose ir yra skirti pastato funkcionavimui. Tokiems lauko inžineriniams tinklams ir kitiems inžineriniams statiniams nėra keliama sąlyga, kad jie būtų priskiriami ypatingųjų statinių kategorijai, tačiau turi būti atlikti kaip naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbai.

Nurodytų dokumentų nereikia pateikti pasitelkiant Europos investicijų banko (EIB) ar Šiaurės investicijų banko (NIB), ar UAB „ILTE“ finansavimą.

Jei Kandidatas veikia kaip ūkio subjektų grupė, šią informaciją reikia nurodyti apie visus grupės narius. Taip pat reikia nurodyti, kuris narys yra pagrindinis ir įgaliotas atstovauti ūkio subjektų grupę.

Ūkio subjektų grupės atveju reikia nurodyti tik asmenį (asmenis), įgaliotus atstovauti ir veikti visos grupės vardu.

Nurodyti reikalavimo (-ų) dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo numerį pagal Sąlygų 4 priedą Kvalifikacijos reikalavimai, Pašalinimo pagrindai, Nacionalinio saugumo reikalavimai.

Nurodyti dokumentus, patvirtinančius Kandidato atitikimą reikalavimui dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo.

Įrašomas kiekvieno ūkio subjekto nurodyto paraiškoje (Kandidato, ūkio subjektų grupės nario, Subtiekėjo ir kt.), kuris turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, pavadinimas.

Nurodyti reikalavimo (-ų) dėl nacionalinio saugumo reikalavimų numerį pagal Sąlygų 4 priedą Kvalifikacijos reikalavimai, Pašalinimo pagrindai, Nacionalinio saugumo reikalavimai.

Nurodyti dokumentus, patvirtinančius Kandidato atitikimą nacionalinio saugumo reikalavimams.

Įrašomas kiekvieno ūkio subjekto nurodyto paraiškoje (Kandidato, ūkio subjektų grupės nario, Subtiekėjo ir kt.), kuris turi atitikti reikalavimus dėl nacionalinio saugumo, pavadinimas.

Nurodyti kvalifikacijos (finansinis ir ekonominis, techninis ir profesinis pajėgumas) reikalavimo numerį pagal Sąlygų 4 priedą Kvalifikacijos reikalavimai, Pašalinimo pagrindai, Nacionalinio saugumo reikalavimai.

Nurodyti dokumentus, patvirtinančius Kandidato atitikimą kvalifikacijos reikalavimui, ir jų puslapių skaičių. Jei atitikimas kvalifikacijos reikalavimui grindžiamas kitų ūkio subjektų pajėgumais, reikia nurodyti jų pavadinimus. Taip pat nurodomas ūkio subjektų grupės nario, kurio pajėgumais grindžiamas atitikimas kvalifikacijos reikalavimui, pavadinimas.

gali būti susijusi su lauko inžineriniais tinklais ir kitais inžineriniais statiniais, jeigu jie buvo įrengti kartu su pastatu žemės sklypo (kuriame buvo vykdoma statyba) ribose ir yra skirti pastato funkcionavimui. Tokiems lauko inžineriniams tinklams ir kitiems inžineriniams statiniams nėra keliama sąlyga, kad jie būtų priskiriami ypatingųjų statinių kategorijai, tačiau turi būti atlikti kaip naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbai.

Taip kaip nurodyta Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai, Pašalinimo pagrindai, Nacionalinio saugumo reikalavimai.

Jeigu nenurodyta, kokiose paraiškos dalyse yra konfidenciali informacija, Komisija turi teisę atskleisti visą paraiškoje esančią informaciją. Konfidencialia informacija nelaikomas Kandidato (arba ūkio subjektų grupės narių) pavadinimas ir kita informacija, kuri kaip nurodyta VPGSĮ 13 straipsnyje nelaikoma konfidencialia informacija.

gali būti susijusi su lauko inžineriniais tinklais ir kitais inžineriniais statiniais, jeigu jie buvo įrengti kartu su pastatu žemės sklypo (kuriame buvo vykdoma statyba) ribose ir yra skirti pastato funkcionavimui. Tokiems lauko inžineriniams tinklams ir kitiems inžineriniams statiniams nėra keliama sąlyga, kad jie būtų priskiriami ypatingųjų statinių kategorijai, tačiau turi būti atlikti kaip naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbai.

Jei Kandidatas veikia kaip ūkio subjektų grupė, šią informaciją reikia nurodyti apie visus grupės narius. Taip pat reikia nurodyti, kuris narys yra pagrindinis ir įgaliotas atstovauti grupę.

Ūkio subjektų grupės atveju reikia nurodyti tik asmenį (asmenis), įgaliotą atstovauti ir veikti visos grupės vardu.

Šioje skiltyje taip pat nurodomi ir specialistai, kuriais buvo remiamasi įrodinėjant Kandidato atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams ir vykdant sutartį, kai jie nėra Kandidato darbuotojai Sprendinio pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti.

Jeigu nenurodyta, kokiose Sprendinio dalyse yra konfidenciali informacija, Valdžios subjektas turi teisę atskleisti visą Sprendinyje esančią informaciją.

Jei Kandidatas veikia kaip ūkio subjektų grupė, šią informaciją reikia nurodyti apie visus grupės narius. Taip pat reikia nurodyti, kuris narys yra pagrindinis ir įgaliotas atstovauti grupę.

Bendra VžPP mokesčio struktūros mokėjimo dalių suma (be PVM) per visą Sutarties galiojimo laikotarpį turi būti lygi Pasiūlyme nurodytam VžPP mokesčiui.

Jeigu nenurodyta, kokiose Sprendinio dalyse yra konfidenciali informacija, Valdžios subjektas turi teisę atskleisti visą Sprendinyje esančią informaciją.

Esminis sprendinys –  dalyvio pateikta informacija, kuri Valdžios subjektui padeda įvertinti, ar Dalyvis supranta Valdžios subjekto poreikius ir galutinį rezultatą atsižvelgus į Specifikacijose pateiktus reikalavimus.

Parengtas pagal Specifikacijos sprendinius su galimais siūlymais kaip juos keisti, jei jie yra pranašesni nei pateikti Specifikacijose. Dėl Specifikacijose nurodytų sprendinių keitimo ir tobulinimo siūlymai galimi pateikiant tik Pirminį pasiūlymą.

Jei Dalyvis veikia kaip ūkio subjektų grupė, šią informaciją reikia nurodyti apie visus grupės narius. Taip pat reikia nurodyti, kuris narys yra pagrindinis ir įgaliotas atstovauti grupę.

Ūkio subjektų grupės atveju reikia nurodyti tik asmenį (asmenis), įgaliotą atstovauti ir veikti visos grupės vardu.

Šioje skiltyje taip pat nurodomi ir specialistai, kuriais buvo remiamasi įrodinėjant Kandidato atitikimą kvalifikacijos reikalavimams ir vykdant Sutartį, kai jie nebuvo Kandidato darbuotojai  pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti.

Jeigu nenurodoma, kuriose Techninio pasiūlymo dalyse yra konfidenciali informacija, Komisija turi teisę atskleisti visą Techniniame pasiūlyme esančią informaciją.

Jei Dalyvis veikia kaip ūkio subjektų grupė, šią informaciją reikia nurodyti apie visus grupės narius. Taip pat reikia nurodyti, kuris narys yra pagrindinis ir įgaliotas atstovauti ūkio subjektų grupę.

Bendra VžPP mokesčio struktūros mokėjimo dalių suma (be PVM) per visą Sutarties galiojimo laikotarpį turi būti lygi Pasiūlyme nurodytam VžPP mokesčiui.

Jeigu nenurodoma, kuriose Finansinio pasiūlymo dalyse yra konfidenciali informacija, Komisija turi teisę atskleisti visą Finansiniame pasiūlyme esančią informaciją.