Tiekėjams							   2025-06-12 Nr. (8.6 Mr)-SD1-1639

DĖL PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ ATLIKIMO

Panevėžio rajono savivaldybės administracija planuoja įgyvendinti projektą „Paslaugų, reikalingų įgyvendinti institucinės globos pertvarką asmenims su intelekto ir/ar psichikos negalia, modernizavimas ir plėtra Panevėžio r.“ pagal regioninės pažangos priemonę NR. 09-003-02-02-11 (RE) pritaikant pastogės patalpas, esančias Kurganavos g. 16, Biliūnų k., Panevėžio r., dienos užimtumo centrui/socialinėms dirbtuvėms asmenims su intelekto ir/ar psichikos negalia.

Projekto tikslas – užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų ir infrastruktūros prieinamumą asmenims su intelekto ir/ar psichikos negalia, siekiant suburti juos į vieną vietą, kad jie galėtų jaustis jaukiai ir saugiai, kad užsiimtų kūrybine, pažintine veikla.

Projektavimo metu siūloma sujungti architektūrinius sprendimus su pažeidžiamos visuomenės grupės proceso elementais, padarant patalpas modernias, efektyvias.

Vykdant pirkimą CPO.lt elektroniniame kataloge yra užsakomos paslaugos: projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūros paslaugos, techninės (projektavimo) užduoties rengimo bei prisijungimo sąlygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų parengimas. Laimėjęs tiekėjas bus pagrindiniu projektuotoju ir turės skirti viso projekto vadovą.

Statybos rūšį nustato projektuotojas, atsižvelgdamas į projekto sprendinius.

Vadovaujantis perkamų paslaugų apimtimi ir statybos techninio reglamento nuostatomis, statytojas pageidauja, kad techninę (projektavimo) užduotį parengtų tiekėjo paskirtas projekto vadovas. Rengiant techninę (projektavimo) užduotį ir atliekant projektavimo paslaugas, visi sprendiniai (apdailos medžiagos, pastato konstrukcijos, patalpų išplanavimas ir kt.) turi būti derinami su statytoju.

Techninė (projektavimo) užduotis, projektiniai pasiūlymai, pastato statybos techninis darbo projektas turi būti parengti remiantis pateiktais duomenimis.

Informacija projektavimo užduočiai

Numatoma įrengti dienos užimtumo centrą (socialines dirbtuves) adresu Kurganavos g. 16, Biliūnų k., Miežiškių sen., Panevėžio r., atliekant pastato pastogės ( II aukšto) remontą ir pritaikant 15 asmenų su intelekto ir/ar psichikos negalia poreikiams, pritaikant laisvam judėjimui asmenims turintiems intelekto ir/ar psichikos negalią, suteikiant reguliarią prieigą  prie šio centro.

Pastato pirmo aukšto patalpose įsikūrusi VšĮ „Vilties sodai“. Viešoji įstaiga skirta žmonių su proto negalia užimtumui, socializacijai, globai ir priežiūrai organizuoti.

Projektuojant vadovautis:

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais;

- Lietuvos higienos normų nuostatomis;

- Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. patvirtintu įsakymu Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų  aprašo patvirtinimo“ galiojančia redakcija (projektuojant patalpas privaloma vadovautis Socialinės globos normų aprašo 3 priedo    IV srities „Aplinka“ ir 5 priedo IV srities „Aplinka ir būstas“ reikalavimais);

- universalaus dizaino, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje, reikalavimais (informacija apie universalaus dizaino principus skelbiama interneto svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas) ir (ar) Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“ (toliau – STR) ir (ar) kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais;

- neturi būti daroma reikšminga žala aplinkos tikslams, nustatytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje (žiūrėti Regioninės pažangos priemonės Nr.09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ finansavimo gairių 3 priedą);

- negali būti numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų, tikėjimo, pažiūrų, negalios, sveikatos būklės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos ir kitais pagrindais principus;

- negali būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti;

neturi prieštarauti Chartijos nuostatoms pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijas, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą 2016/C 269/01 (III priedas) (žiūrėti Regioninės pažangos priemonės Nr.09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ finansavimo gairių III skyriaus 4 dalies 4.1 ir 4.2.1 papunkčius).

Paslaugos teikėjui privalomi visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su sutarties įgyvendinimu.

Patalpos turi būti visiškai pritaikytos tikslinės grupės poreikiams, todėl planuojama pagal poreikį (sąrašas nėra baigtinis):

- perplanuoti esamų patalpų išdėstymą;

- atnaujinti lubų, grindų, sienų apdailą;

- pakeisti duris ir langus;

- pertvarkyti elektros instaliaciją;

- pertvarkyti vandentiekio ir nuotekų sistemas;

- pertvarkyti patalpose esančią šildymo sistemą,

- įrengti patalpų vėdinimą ir vėsinimą;

- perplanuoti esamų patalpų išdėstymą;

- įrengti gaisro ir apsauginę sistemą, žaibosaugą ir įžeminimą;

- numatyti internetinio ryšio prijungimo galimybes;

- įrengti liftą žmonėms su negalia patekti į II a. (pastogės) patalpas;

- įrengti laiptinę dėl patekimo į II a. (pastogės) patalpas;

- atlikti fasado šiltinimo darbus;

- įvažiavimo/įėjimo prie pastato, teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo žmonėms su negalia judėjimo (nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki pastato ir kt.) sprendiniai.

Projektiniuose pasiūlymuose ir techniniame darbo projekte turi būti suprojektuotos ir įrengtos šios patalpos (sąrašas nėra baigtinis):

- bendros poilsio patalpos asmenims su intelekto ir/ar psichikos negalia;

- edukacinės patalpos bendriems užsiėmimams asmenims su intelekto ir/ar psichikos negalia;

- virtuvė su maitinimosi patalpa;

- poilsio patalpa;

- sanitarinės patalpos (WC vyrams, moterims ir žmonėms su negalia);

- rūbinė – persirengimo patalpa;

- aptarnaujančio personalo kabinetas;

- pagalbinės patalpos;

- koridoriai;

- laukiamasis – lankytojų poilsio zona;

- priestatas laiptinei patekti į II a. (pastogės) patalpas;

- neįgaliųjų keltuvas/liftas.

Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs.

Esama situacija:

Esamas pastatas yra mokykla.

Esama paskirtis – mokslo.

Statinio rodikliai:

- bendrasis pastato plotas – 526,98 kv. m;

- naudingas pastato plotas – 462,90 kv. m;

- projektuojamas pritaikymui bendras plotas (pastogė - II aukštas) – 210,69 kv. m;

- energinio naudingumo klasė E;

- statinys nėra saugomoje teritorijoje.

PRIDEDAMA:

- Pastato  patalpų plotų eksplikacija, 1 byla, 6 lapai;

- Pastogės patalpų schema, 1 lapas;

- Registrų centro išrašas - pastatai, 3 lapai;

- Registrų centro išrašas – žemės sklypas, 2 lapai;

- Žemės sklypo planas, 1 lapas.

Savivaldybės administracijos direktorius				                 Edmundas Toliušis

Rasa Pažemeckienė, tel. +370 45 58 29 97, el. p. rasa.pazemeckiene@panrs.lt

Originalas nebus siunčiamas.