MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS (GREIDERIAVIMO) DARBŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Miško kelių priežiūros (greideriavimo) darbų (toliau – Darbai) pirkimas, BVPŽ kodas 45233141-9 (Kelių priežiūros darbai).

1.2. Pirkimas skaidomas į penkias pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.):

1 p.o.d. - miško kelių priežiūros (greideriavimo) darbai Nemenčinės regioniniame padalinyje (toliau – 1 p.o.d.);

2 p.o.d. -  miško kelių priežiūros (greideriavimo) darbai Rokiškio regioniniame padalinyje (Rokiškio r. sav. ir Kupiškio r. sav.) (toliau – 2 p.o.d.);

3. p.o.d. - miško kelių priežiūros (greideriavimo) darbai Šakių regioninamie padalinyje (toliau – 3 p.o.d.);

4. p.o.d. - miško kelių priežiūros (greideriavimo) darbai Šalčininkų RP (Vilniaus r. sav. ir Šalčininkų r. sav.) (toliau – 4 p.o.d.);

5. p.o.d. - miško kelių priežiūros (greideriavimo) darbai Šilutės regioninamie padalinyje (toliau – 5 p.o.d.).

1.3. Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus, kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).

Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos (toliau – VMU/Užsakovas) Nemenčinės, Rokiškio, Šakių, Šalčininkų ir Šilutės regioninių padalinių teritorijose esantys miško keliai.

3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI APRAŠYMO BŪDAI

3.1. Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkami Darbai (taikoma visoms p.o.d.):

3.1.1. Užsakovas elektroniniu paštu pateiks darbų užsakymą konkrečiam objektui. Rangovas privalo Darbus pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 48 val. nuo užsakymo pateikimo, jeigu užsakyme nenumatyti kitokie terminai. Jei užsakoma greideriavimo darbų daugiau nei 15 km, tai per vieną darbo dieną – greideriavimo darbų turi būti atlikta ne mažiau kaip 15 km.

3.1.2. Rangovas turi savarankiškai atvykti į objektą ir kartu su VMU atstovu susiderinti numatomus atlikti darbų kiekius/apimtis.

3.1.3. Rangovas atvykęs į objektą nurodytuose miško keliuose atlieka važiuojamosios kelio dalies greideriavimą. Darbai atliekami savaeigiu autogreideriu – greideriuojant tiek kartų, kad būtų formuojamas nuo 3 iki 5 proc. skersinis nuolydis ir užtikrinamas vandens nutekėjimas. Greideriuojant miško kelius pirmą kartą sezone, pagal galimybę, reikalavimas – verstuvu nuskusti ir paskleisti į kelio vidurį ne mažiau kaip po 25 cm iš abiejų pusių kelkraščiuose susiformavusius žvyro - velėnos volus, žemiausiuose kelio vietose prakasti (greiderio pagalba nustumti) griovelius vandens nubėgimui.

3.1.4. Darbai privalo būti baigti atsižvelgiant į šios techninės specifikacijos 3.1.1. papunktyje numatytą atliekamų darbų normą, užtikrinant ne mažesnį kaip 15 km miško kelių greideriavimo darbų atlikimą per 1 darbo dieną.

3.1.5. Atlikus Darbus rangovas privalo pateikti atliktų darbų aktą.

3.1.6. Rangovas atsako už netinkamai atliktus Darbus. Užsakovui nustačius, kad Darbai atlikti nekokybiškai, Rangovui už juos nebus mokama arba Darbai turės būti atlikti pakartotinai.

3.1.7. Darbų kiekiai ir apimtys:

| P.o.d. | Pirkimo objektas | Mato vnt. | Preliminarios metinės darbų apimtys* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Miško kelių plotis iki 4 m | Miško kelių plotis virš 4 m |
| 1 | Miško kelių priežiūros (greideriavimo) darbai Nemenčinės regioninamie padalinyje | km | 700 | 280 |
| 2 | Miško kelių priežiūros (greideriavimo) darbai Rokiškio regioninamie padalinyje (Rokiškio r. sav. ir Kupiškio r. sav.) | km | 40 | 20 |
| 3 | Miško kelių priežiūros (greideriavimo) darbai Šakių regioninamie padalinyje | km | 20 | 80 |
| 4 | Miško kelių priežiūros (greideriavimo) darbai Šalčininkų regioninamie padalinyje (Vilniaus r. sav. ir Šalčininkų r. sav.) | km | - | 200 |
| 5 | Miško kelių priežiūros (greideriavimo) darbai Šilutės regioninamie padalinyje | km | 310 | 20 |

* Nurodytos preliminarios metinės darbų apimtys yra naudojamos tik pasiūlymų palyginimui, Perkančioji organizacija Pirkimo objektą įsigis pagal poreikį iki sutartyje nustatytos maksimalios sumos.