Pirkimo sąlygų 2 priedas

Mažeikių rajono želdynų inventorizacija

Techninė specifikacija

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Perkančioji organizacija – Mažeikių rajono savivaldybės administracija.

  - Vykdomos inventorizavimo (detaliuoju būdu) ir biologinio turto apskaitos paslaugos:

  - Laižuvos mstl. kapinės, Laižuvos sen., 009142 ha, kadastro Nr. 6124/0004:403 ir Nr. 6124/0004:398;

  - Mažeikių m. Geidžių kapinės, Kapų g.65, Spurganų k., Tirkšlių sen., 7,0618 ha, kadastro Nr.6160/0007:97;

  - Leckavos mstl. naujosios kapinės, Reivyčių sen., 0,56 ha, kadastro Nr.6127/0001:256;

  - Leckavos mstl. sentikių kapinės, 0,2860 ha, kadastro Nr. 6127/0005:124;

  - Grūstės civilinės kapinės, Slėnio g.65, Grūstės k., Sedos sen., 3,4323 ha, kadastro Nr.6147/0001:168;

  - Renavo (Skėrių) k. kapinės, Renavo g. 42, Skėrių k., Sedos sen., 1,1189 ha, kadastro Nr.6147/0002:183;

  - Rubikų k. kapinės, Rubikų k., Šerkšnėnų sen., 0,4844 ha, kadastro Nr.6137/0004:151;

  - Žemalės k. kapinės, Žemalės k., Šerkšnėnų sen., 0,9865 ha,  kadastro Nr. 6180/0003:279;

  - Pievėnų k. kapinės, Pievėnų k., Tirkšlių sen., 0,87 ha, kadastro Nr.6104/0006:256;

  - Užlieknės k. kapinės, Užlieknės k. Tirkšlių sen., 0,76 ha, kadastro Nr.6174/0001:238;

  - Dauginių k. kapinės, Dauginių k., Viekšnių sen., 0,1749 ha kadastro Nr.3218/0003:32;

  - Pikelių mstl. I-osios kapinės, Židikų sen,, 1,059 ha, kadastro Nr.6134/0008:338;

  - Židikų civilinės kapinės, Dariaus ir Girėno g. 48, Liūliškių k., Židikų sen., 1,4121ha, kadastro Nr. 6184/0006:428;

  - Viekšnių m. naujosios kapinės , Viekšnių m., Mažeikių r. sav., 6,4477 ha; kadastro Nr. 3260/0001:321;

  - Mažeikių m. kapinės, Sedos g., Mažeikių m., 4,3283 ha, kadastro Nr.6130/0012:18;

  - Latvių kapinės, Sedos g., Mažeikių m., 0,7392 ha, kadastro Nr.6130/00012:82;

  - Leckavos mstl. senosios kapinės, Leckavos mstl., Reivyčių sen.,0,4339 ha, kadastro Nr.6127/0001:253;

  - Tirkšlių mstl. kapinės, Tirkšlių mstl., Tirkšlių sen., 1,7139 ha, kadastro Nr.6160/0006:152;

  - Viekšnių m. senosios kapinės, Viekšnių m., Viekšnių sen., 3,0466 ha, kadastro Nr. 6260/0001:268;

  - Ukrinų kaimo I-osios kapinės, Ukrinų k., Židikų sen., 1,3615 ha, kadastro Nr.6164/0006:63

  - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5 patvirtintomis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis.

II. BENDRI REIKALAVIMAI

4. Teikėjas, teikdamas Mažeikių savivaldybės teritorijoje pageidaujamų atlikti Mažeikių rajono kapinių želdynų inventorizavimo ir biologinio turto apskaitos paslaugas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymu (toliau – Želdynų įstatymas), Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės), Mažeikių rajono bendruoju planu, Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacija (toliau SEDR), Mažeikių rajono kraštovaizdžio tvarkymo specialiuoju planu, saugotinų žaliųjų teritorijų schema.

5. Pasikeitus šioje techninėje specifikacijoje minėtiems teisės aktams ar kitiems dokumentams, turi būti taikomos aktualios šių teisės aktų ar kitų dokumentų redakcijos.

6. Inventorizuoti Mažeikių rajono teritorijoje esančiose kapinėse augančius želdynus. Želdynai inventorizuojami surenkant išsamius duomenis (želdinio rūšį, želdyno rūšinę sudėtį, plotą, duomenys apie želdinių kiekį, aukštį, skersmenį, būklę, tvarkymo priemones) bei erdvinius duomenis registruojant į Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (LR Želdynų įstatymo 15 straipsnio 5 punktas).

7. Parengti Želdynų inventorizavimo darbų aiškinamąjį raštą, įvertinant želdinių dendrologinės sudėties bei sanitarinės būklės ypatumus. Parengti Želdynų inventorizavimo korteles (Taisyklių 1 priedas).

8. Pateikti pasiūlymus paskelbti želdynus ar želdinius savivaldybės saugomais gamtos ar kultūros paveldo objektais, jei inventorizacijos metu bus nustatyti dendrologiniu arba aplinkosauginiu požiūriu ypač vertingi objektai.

9. Vadovaujantis Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacija (toliau SEDR) parengti ir pateikti patogią praktiniam naudojimui inventorizuotinos teritorijos želdinių GIS duomenų bazę vektoriniu (LKS -94 sistemoje *.shp ir*.mxd) ir rastriniu (*.jpg ar *.pdf).

10. Želdynų inventorizacijos kartografiniam pagrindui turi būti naudojamas skaitmeninis žemėlapis. Papildomai analizei, bet ne vietai nustatyti, gali būti naudojamas ortofotografinis žemėlapis. Užsakovas neįsipareigoja pateikti skaitmeninio žemėlapio duomenis. Teikėjas duomenų parengimo ir įsigijimo kaštus turi įtraukti į pasiūlymo kainą. Esant poreikiui, teikėjas užsisako sklypų ribas iš VĮ Registrų centro sistemos.

11. Želdinių inventorizacija atliekama detaliuoju būdu. Detaliuoju būdu atliekama: skaitmeniniame žemėlapyje pavieniai želdiniai ir želdiniai sudarantys želdinių grupes taksuojami naudojant GPS prietaisus ir (ar) lazerinius tacheometrus. Taksuojamų pavienių želdinių kamienų planinės padėties paklaida geodezinio pagrindo punkto atžvilgiu negali viršyti 1 m. Vykdant detaliąją inventorizaciją turi būti apskaitomi visi pasodinti medžiai, nurodant medžio skersmenį iki 12 cm ir tikslų skersmenį, kai skersmuo virš 12 cm, taip pat vertingesni krūmai.

12. Su Želdynų ir želdinių inventorizavimo medžiaga esant poreikiui supažindinti Mažeikių rajono savivaldybės administraciją bei suinteresuotą visuomenę.

13. Paslaugos teikėjas pateikia visą inventorizacijos medžiaga (aprašomoji dalis su priedais (1 egz. popierine, skaitmenine forma MS, Excel formatu ir kartografinė medžiaga).

14. Paslaugos teikiamos 5 (penkis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

III. DARBŲ EILIŠKUMAS, VYKDYMO REIKALAVIMAI

15. Pasirašius paslaugos pirkimo sutartį, kartu su užsakovu organizuoti pasitarimą ir detaliai aptarti inventorizacijos darbų atlikimą, reikalingos informacijos pateikimą ir kt.

16. Želdynų esamos būklės įvertinimas, naudojimo paskirties, būsimų ūkinių priemonių nustatymas naudojantis aerofotonuotraukomis, kitais planais ir surinkta lauko darbų medžiaga (t. y. užpildytomis Želdynų inventorizacijos kortelėmis).

17. Aprašomosios dalies: želdinių taksoraščių, ūkinių priemonių žinialapių, aiškinamojo rašto paruošimas 1 egz. Paruošti kartografinę medžiagą, t. y. paruošti M 1:2000 mastelio planšetus ir M 1:5-10000 mastelio žemėlapius. Detaliosios želdinių inventorizacijos planinė medžiaga pateikiama M1:3-600 masteliu. Planinę medžiagą (1 egzempliorių), parengti spalvotą. Plano brėžinius parengti ortofotografiniu pagrindu naudojant LR georeferencinį pagrindą;

18. Želdinių būklė turi būti vertinama detaliau nei reikalaujama Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėse, t. y. 5 (6) balų sistema:

1 – gera būklė, 2 – vidutinė, 3 – patenkinama, 4 – bloga, 5 – l. bloga, 6 – sausuolis.

19. Inventorizacijos metu turi būti išskiriami naikintini ar kitaip tvarkytini želdiniai, pastabų grafoje nurodant motyvuotas (objektyvias) to priežastis;

20. Želdinių inventorizacijai turi būti naudojamos ne senesnės kaip 5 metų aerofotonuotraukos M 1 : 2000. Ortofotožemėlapius parsisiųsti iš www.geoportal.lt.

21. Sutartį vykdyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4.4.4. papunkčiu - pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: 4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų; 4.4.4.2. prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių; 4.4.4.3. prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.