EKOKEMPINGO GALIMYBIŲ STUDIJOS SU PRIEŠPROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS PARENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) numato įsigyti ekokempingo galimybių studijos (toliau – Studija) su priešprojektiniais pasiūlymais parengimo paslaugą, pagal šioje užduotyje nustatytus reikalavimus (toliau – paslaugos).

2. Nagrinėjama teritorija - žemės sklypas Smiltynės g. 34 (toliau – Teritorija). Nagrinėjama Teritorija pateikiama 1 pav.

3. Paslaugų tikslas – įvertinti Teritorijos potencialą ir parengti galimybių studiją, kurioje būtų įvertintos ekokempingo įrengimo galimybės, atsižvelgiant į urbanistinius, architektūrinius, gamtosauginius, kultūros paveldo, ekonominius, inžinerinius ir kitus veiksnius, Teritorijoje galiojančius planavimo ir kitus su Teritorija susijusius dokumentus, taip pat pateikti priešprojektinius pasiūlymus, kurie atspindėtų rekreacinę ir/ar urbanistinę vystymo šioje Teritorijoje poziciją ir darnaus vystymo principus.

II. UŽDAVINIAI

4. Numatyti uždaviniai:

4.1. Įveiklinti (pritaikyti turistų poreikiams) Smiltynės rekreacinę zoną teritorijoje numatytoje ekokempingui, kuris skirtas tik atvykstantiesiems dviračiais, vandens transportu ir pėsčiomis (ne keliaujantiems kemperiais ir automobiliais turistams). Įranga ir talpumas turi būti nustatytas detaliaisiais planais – užtikrintas esminis statinių tūrio ir formų suderinamumas su bendraisiais reikalavimais, taikomais Kuršių nerijos gyvenamųjų vietovių architektūrai. Ekokempingo vieta yra „EuroVelo 10“ trasos atkarpos Nida–Klaipėda pabaigoje.

4.2. Teritorijai ir jos aplinkai sukurti aukštesnę kokybinę vertę.

4.3. Saugoti, ryškinti ir racionaliai naudoti gamtinį, istorinį ir kultūrinį savitumą.

4.4. Įvertinti teritorijos įveiklinimo galimybes, pateikiant skirtingų krypčių - pasyvaus, aktyvaus ar mišraus reakreacinio pobūdžio veiklas.

4.5. Išnagrinėjus galimybes, parengti Teritorijos detalizuotos rekreacinės ir/ar urbanistinės koncepcijos sprendinius (ne mažiau kaip du variantus) tolimesnėms projekto įgyvendinimo stadijoms.

III. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

5. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad paslaugų rezultatui parengti būtų naudojami aktualūs duomenys. Esant poreikiui, jų surinkimui ir nustatymui Paslaugų teikėjas privalo naudotis visais prieinamais duomenimis ir šaltiniais, leidžiančiais užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, jų rezultatų patikimumą bei aktualumą.

5. Paslaugų teikėjas turės atlikti šiuos darbus:

5.1. Galimybių studijos parengimas, kuri apimtų:

    - Teritorijos analizę (esama padėtis, gamtiniai, kultūriniai, socialiniai aspektai);

    - teisinės, teritorijų planavimo ir kitos reglamentavimo analizės;

    - potencialių paslaugų bei funkcijų numatymą (pvz.: apgyvendinimas, aktyvios veiklos, edukacija ir kt.);

    - pateikti rekomenduojamus įgyvendinimo etapus: trumpalaikės (laikinosios) ir ilgalaikės priemonės kiekvienu etapu;

    - galimą įgyvendinimo laikotarpį ir kitos detalios rekomendacijos, įskaitant  (bet neapsiribojant) pasiūlymus dėl būtinų (jei bus toks poreikis) teisės aktų pakeitimų;

    - pateikti preliminarius skaičiavimus dėl išlaikymo, administravimo išlaidų ir pajamų. Pasiūlyti galimus variantus, kas galėtų vykdyti kempingo eksploataciją.

    - pateikti preliminarų idėjos įgyvendinimo veiksmų planą;

5.2. Priešprojektinių pasiūlymų parengimas, įskaitant:

    - funkcinį-ekologinį teritorijos zonavimą;

    - pasiūlymus dėl infrastruktūros (keliai, stovėjimo vietos, inžineriniai tinklai, sanitariniai mazgai ir pan.);

    - pasiūlymus dėl ekologiškų, tvarių sprendinių (pvz., atsinaujinantys energijos šaltiniai, lietaus vandens surinkimas);

    - preliminarius architektūrinius sprendinius (bendras užstatymo pobūdis, medžiagiškumas, tūriai);

    - Pasiūlymų vizualizacijas (2D/3D, schemos, skaidrės); įveiklinimo vizijos idėją perteikiantys analogai, eskizai, kita vizualinė ir grafinė medžiaga (schemos, diagramos ir pan.)

6. Reikalavimai priešprojektinių pasiūlymų rengimui:

6.1. sklypo plano dalis:

6.1.1. sklypo sutvarkymo planas;

6.1.2. sklypo plano rodikliai;

6.1.3. sklypo erdvių koncepcija, medžiagiškumas;

6.1.4. charakteringų erdvių 3D vaizdai, vizualizacijos.

6.2. Sklypo apželdinimo daliai:

6.2.1. sklypo apželdinimo planas;

6.2.2. charakteringų erdvių 3D vaizdai, vizualizacijos.

6.3. Architektūros daliai:

6.3.1. statinių planai, M1:200;

6.3.2. statinių pjūviai, M1:200;

6.3.3. pastatų fasadai su nurodytu medžiagiškumu M1:200;

6.3.4. pastatų architektūrinių sprendinių koncepcija, medžiagiškumas;

6.3.5. bendrieji statinių rodikliai.

7. Rengiant Studiją, rekomenduojama laikytis tokios struktūros:

7.1. titulinis puslapis;

7.2. įvadas;

7.3. analizės informacijos rinkimo būdo pristatymas;

7.4. esamos būklės įvertinimas, sprendinių aprašymas;

7.5. koncepcinės rekomendacijos sprendiniams, funkcinei ir veiklų programai (trumpalaikiai ir ilgalaikiai sprendimai);

7.6. grafinė (vizualinė) dalis, kurioje atsispindėtų Teritorijos schema su joje numatomomis komplekso pastatų schemomis su preliminariais plotų skaičiais, preliminaria įveiklinimo etapiškumo schema (grafikas);

7.7. rekomendacijos dėl administravimo / valdymo modelių ir Teritorijos įveiklinimo etapiškumo ir išvados.

8. Paslaugų apimtyje teikėjas turi išanalizuoti Teritorijos esamą situaciją (analitinė dalis) ir parengti Teritorijos išeities duomenų apibendrinimą (koncepcinė dalis)

IV. ANALITINĖS DALIS

- Išanalizuoti teritoriją ir pateikti sprendinius pagal numatytą naudojimo paskirtį, jos tarpusavio funkcinius ryšius su gretimybėmis.

- Įvertinti galiojančius teritorijų planavimo dokumentus jų keitimo ir/ar naujų rengimo poreikį, esamą urbanistinę aplinką, identifikuoti Nekilnojamojo kultūros paveldo objektus ir saugomas gamtines teritorijas, esančias analizuojamoje Teritorijoje,  įvertinti istorinius, gamtinius išteklius ir kitas viešąsias erdves, kas gali įtakoti Teritorijos pritaikymą ir naudojimą.

- Įvertinti Strateginių pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ir Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) poreikį.

- Įvertinti, kad Teritorija patenka į Kuršių nerijos nacionalinio parko zoną ir yra šalia specialiosios paskirties miško teritorijos.

V.  KONCEPCINĖ DALIS

- Koncepcinė dalis rengiama remiantis analitinės dalies medžiaga ir išvadomis, aiškiai ir suprantamai pateikiant grafinę medžiagą. Koncepcijos sprendiniai turi būti korektiški aplinkai, nepažeisti ir nesumenkinti nustatytų Teritorijos vertingųjų savybių. Prioritetą būtina teikti racionaliems, inovatyviems bei komerciškai pagrįstiems sprendiniams, numatant šiuolaikiško dizaino ir modernių sprendinių pritaikymo galimybes, kurie pagerintų aplinkinės teritorijos naudojimą.

- Numatyti viešos infrastruktūros vietas ir įrengimo galimybes, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais (laisvalaikio zonas, prekybos vietas).

- Numatyti želdynų tvarkymo zonavimą.

- Numatyti mažosios architektūros elementų vietas, tipą (suoliukai, šiukšliadėžės, apšvietimas, šešėlį formuojantys laikini ir / ar stacionarūs elementai it kt.), nedetalizuojant dizaino elementų.

- Pateikti koncepcijos sprendinių ekonominio naudingumo vertinimo variantus (maksimalus, optimalus ir minimalus).

- Planuojami sprendiniai turi darniai įsilieti į aplinką, sudaryti estetišką ir neperkrautą vientisą darinį, funkciškai susietą su gretimybėmis.

1 pav. Nagrinėjama teritorija (https://klaipeda.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=aad5c9c102c94d7682942a6d8e555be1)

VI. Reikalavimai rezultatų pateikimui

- Galimybių studija ir priešprojektiniai pasiūlymai pateikiami lietuvių kalba, Word ir PDF formatu.

- Vizualizacijos gali būti pateikiamos atskirai PNG/JPEG formatu.

- Galutinis rezultatas turi būti pristatytas užsakovui gyvai arba nuotoliniu būdu (susitikimo trukmė iki 1,5 val.);

- Darbai turi būti suderinti su Užsakovu bent 2 tarpiniuose etapuose.

VII. PASLAUGŲ REZULTATAI IR JŲ PERDAVIMAS

- Ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 20 d. pristatyti:

  - parengtą analitinę Studijos dalį.

23.2. Koncepcinę (apibendrintą su išvadomis) dalį pristatyti Paslaugos pirkėjui prezentacijos būdu, kartu pateikiant skaitmeninę laikmeną su įrašyta pristatymo versija redaguojamu formatu (Word, Excel ar panašiu, patvirtintu Užsakovo) arba (redaguojamu formatu) atsiunčiant per kitas failų perdavimo priemones nurodytu el. paštu.

24. Galutinis paslaugų rezultatas – visa reikalaujama apimtimi (pagal šios techninės specifikacijos reikalavimus) parengta ir suderinta su Paslaugos pirkėju Studija su priešprojektiniais pasiūlymais.

25. Paslaugos pirkėjui suderinus Studiją, ji perduodama, kartu pateikiant skaitmeninę laikmeną su įrašyta galutine Studijos versija redaguojamu formatu (Word, Excel ar panašiu, patvirtintu Paslaugos pirkėjo) arba galutinę versiją (redaguojamu formatu) atsiunčiant per kitas failų perdavimo priemones el. paštu bei pridedant Studijos rengimui naudotą medžiagą. Su Studija taip pat pateikiamas ir Paslaugų teikėjo parengtas paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas, kuris pasirašomas šalių atsakingų atstovų.

26. Pasirašius paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą, Paslaugų teikėjas įsipareigoja perduoti visus Sutarties vykdymo metu sukurtus rezultatus Paslaugos pirkėjui, kartu perduoti ir su jais susijusias turtines teises (įskaitant autorių ir kitas intelektinės nuosavybės teises (jeigu taikoma), įgytas vykdant Sutartį, visą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą tokių teisių galiojimo terminą, visais galimais jų naudojimo būdais, neribojant teritorijos.

27. Studijos rengimo eigai, pasiektiems rezultatams, taip pat Studijos rengimo procese kilusioms problemoms, siūlomiems sprendimams ir t. t. aptarti gali būti organizuojami susitikimai (posėdžiai). Susitikimai gali vykti Paslaugos pirkėjo buveinėje ar kitoje šalių suderintoje vietoje arba videokonferenciniu būdu. Už dalyvavimą posėdžiuose, susitikimuose papildomai Paslaugų teikėjui neatlyginama. Kiekviena šalis apie ketinamą organizuoti susitikimą privalo informuoti kitą šalį raštu (el. paštu) ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susitikimo pradžios.

28. Studijos derinimo metu Paslaugos pirkėjui pateikus pastabų dėl Studijos (ar jos dalių) kokybės, neatitikimų šios techninės specifikacijos reikalavimams ar kitų trūkumų, Paslaugų teikėjas privalo atsižvelgti į Paslaugos pirkėjo pateiktas pastabas ir atitinkamai pakoreguoti Studiją per 5 darbo dienas nuo pastabų pateikimo dienos. Jei Paslaugų teikėjas neatsižvelgia (ar atsižvelgia ne visa apimtimi) į Paslaugos pirkėjo pateiktas pastabas, jis turi pateikti argumentuotą pagrindimą, kad Studijos turinio tikslinimas pagal pateiktas pastabas yra netikslingas. Paslaugos pirkėjui įvertinus Paslaugų teikėjo pateiktą pagrindimą ir nustačius, kad jis nėra pakankamai argumentuotas ir pagrįstas, Užsakovas gali pakartotinai reikalauti Paslaugų teikėją ištaisyti nustatytus trūkumus. Tokiu atveju, jei trūkumų šalinimas užtrunka ir viršijamas nustatytas trūkumų šalinimo terminas, laikoma, kad Paslaugų teikėjas vėluoja suteikti paslaugas.

29. Paslaugų teikėjui paprašius Paslaugos pirkėjo pateikti paslaugų suteikimui reikiamą informaciją, Paslaugos pirkėjas įsipareigoja informuoti Paslaugų teikėją per 3 darbo dienas, ar jis disponuoja šia informacija ir per kokius terminus jis bus pajėgus surinkti visą Paslaugų teikėjo prašomą (disponuojamą) informaciją ir pateikti Paslaugų teikėjui.

30. Paslaugų teikimo terminas, esant nenumatytoms objektyvioms aplinkybėms (esant apribojimams dėl duomenų gavimo ar dėl nuo perkančiosios organizacijos arba paslaugų teikėjo nepriklausančių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu, dėl kurių neįmanoma suteikti paslaugų aukščiau nurodytu terminu) arba perkančiajai organizacijai pakartotinai pateikus teikėjui raštiškas pastabas dėl tarpinės ar galutinės galimybių studijos ataskaitų, gali būti pratęstas 1 kartą ir ne ilgesniam kaip 2 mėn. laikotarpiui.

31. Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, kadangi pirkime taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau – aprašas), 4.4.3 papunktis – perkama nematerialaus pobūdžio paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

Vykdant sutartį Paslaugų gavėjas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumento kopijavimo ir spausdinimo, visą dokumentaciją rengti elektronine forma ir pasirašyti elektroniniu būdu. Išimtinais atvejais tam tikri dokumentai gali būti pateikiami fiziniu dokumentų formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas popierius, atitinkantis šiuos aplinkos apsaugos kriterijus:

1) gaminys turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų;

Galimi pateikti atitiktį įrodantys dokumentai: a) Vokietijos ekologinis ženklas „Mėlynasis angelas“ (toliau – the Blue Angel), arba Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel), arba Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“ (toliau – Nordic Swan) arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gaminys yra pagamintas iš 100 % perdirbto popieriaus plaušų ar iš ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš sertifikuotų miškų; b) Galiojantis FSC® arba PEFC sertifikatas, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, kuris įrodytų, kad gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš sertifikuotų miškų; c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma; d) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę); e) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką); f) gamintojo techniniai dokumentai; g) kiti lygiaverčiai įrodymai.

2) gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.

Galimi pateikti atitiktį įrodantys dokumentai: a) The Blue Angel arba Nordic Swan, arba European Ecolabel ekologinis ženklas arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gaminys yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma; c) gamintojo techniniai dokumentai; d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Esant poreikiui, Pirkėjas gali pareikalauti pateikti naudojamo popieriaus atitiktį įrodančius dokumentus, Tiekėjas įsipareigoja tokius dokumentus pateikti ne vėliu kaip per 3 d. d. nuo Pirkėjo pareikalavimo. Tiekėjui nepateikus šių dokumentų per Pirkėjo nurodytą terminą ir/ar paslaugų teikime naudojant kitą popierių, bus taikoma sutarties specialiųjų sąlygų 9.5 p. numatyta atsakomybė

PRIDEDAMA:

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano patvirtinimo“, 35 lapai.

- Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2015 m. spalio 13 d. direktoriaus įsakymas Nr. AD1-3022 „Dėl teritorijos apimančios žemės sklypą Smiltynės g. 34, pastatą Smiltynės g. 31 ir vietinės reikšmės privažiuojamąjį kelią iki Smiltynės g. Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“. 22 lapai.

- Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2017 m. rugpjūčio 23 d. direktoriaus įsakymas Nr. AD1-2112 „Dėl statybos ribos, statybos zonos, inžinerinės infrastruktūros išdėstymo koregavimo žemės sklype Smiltynės g. 34, Klaipėdoje, techninio projekto rengimo metu“. 5 lapai.

_________________________