Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Paslaugos teikėjas vykdydamas projektų, projektų ekspertizės, statybos rangos, statybos techninės priežiūros ir projektų vykdymo priežiūros sutarčių administravimo funkcijas, privalo:

  - vadovautis administruojama sutartimi, galiojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, statybos techniniais reglamentais, Vyriausybės nutarimais bei kitų teisės aktų aktualiomis redakcijomis;

  - prisiimti atsakomybę už teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti, kad būtų sėkmingai įgyvendintos administruojamo objekto sutartys pagal numatytas apimtis ir terminus, kad vykdomi ir atlikti darbai atitiktų Pirkėjo poreikius, patvirtintą projektą, Statybos rangos sutarties reikalavimus, atitinkamų įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei kitų teisės aktų reikalavimus;

  - atsakyti už Tiekėjo pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą Paslaugų sutartyje nustatytą tvarką;

  - teikti Pirkėjui informaciją apie administruojamų sutarčių vykdymo eigą, įskaitant mokėjimo prašymų rengimą Įgyvendinančiajai institucijai;

  - teikti Pirkėjui informaciją, susijusią su administruojamų sutarčių įgyvendinimu, kuri būtina objekto finansinių srautų planavimui;

  - teikti nepriklausomą konsultaciją Pirkėjui ir Įgyvendinančiai institucijai dėl ginčų, kylančių tarp Pirkėjo, iš vienos pusės, ir trečiųjų šalių, iš kitos pusės. Atsižvelgiant į administruojamų sutarčių baigimą laiku – pagal pateiktus grafikus, siūlyti visiems statybos dalyviams greičiausią, pagrįstą ir protingą ginčytinos situacijos sprendimo būdą;

  - paslaugų teikimo metu kontroliuoti administruojamu sutarčių vykdymą pagal trečiosios šalies pateiktus veiklos žiniaraščius, grafikus;

  - teikti nepriklausomą konsultaciją ir atsakymus ne ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas į skundus Pirkėjui dėl ginčų, kylančių tarp Pirkėjo, iš vienos pusės, ir trečiųjų asmenų, iš kitos pusės;

  - sutarties vykdymo laikotarpiu dalyvauti ir atstovauti Pirkėją planinėse ir neplaninėse tikrinančiųjų institucijų patikrose, kurių tikslas įsitikinti, kad administruojama sutartis įgyvendinama teisės aktų nustatyta tvarka. Ruošti patikrinimui reikalingą informaciją, teikti paaiškinimus, atsakymus, pagrindimus ir pan.

  - savalaikiai teikti informaciją Pirkėjui ir pagal Pirkėjo įgaliojimą (jei reikia), gauti visus būtinus leidimus ir/ar raštiškus žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) sutikimus, būtinas sąlygas ar kt., kurių gavimo prievolė nėra numatyta trečiajai šaliai (arba pasiūlyti alternatyvų problemos sprendimą, neesminiai keičiant projektą, jeigu reikia);

  - kontroliuoti sutartyse numatyto atlikimo užtikrinimo, išankstinio mokėjimo garantijos bei sutartyje numatytų draudimų (sutarties užtikrinimas, civilinės atsakomybės draudimas) galiojimo laiko terminus ir savalaikiai įpareigoti trečiąsias šalis juos pratęsti.