# PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

2025-07-22

Nr. IS – 3390 (26.2)

DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMO „SKULPTŪRŲ IŠ SENVAGĖS IR LAISVĖS A. PRIEIGŲ PAMATŲ ĮRENGIMO IR SKULPTŪRŲ PERKĖLIMO DARBAI“, VYKDOMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU, PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Perkančioji organizacija, atsakydama į pirkimo dalyvio prašymą patikslinti mažos vertės pirkimo „Skulptūrų iš senvagės ir Laisvės a. prieigų pamatų įrengimo ir skulptūrų perkėlimo darbai“, vykdomo skelbiamos apklausos būdu (toliau – pirkimas), sąlygas, paaiškina:

Klausimas: „Prašome perkančiosios organizacijos numatyti Rangovui skulptūrų paėmimo iš sandėliavimo aikštelės, esančios UAB „Panevėžio gatvės“ teritorijoje, laiką – per 2 (dvi) darbo dienas, iš anksto apie paėmimo datą informavus UAB „Panevėžio gatvės“ prieš 1 (vieną) darbo dieną.

UAB „Panevėžio gatvės“ neturi galimybės leisti pašaliniams asmenims vykdyti bet kokius darbus nesuderintu laiku savo teritorijoje.

Skulptūrų paėmimo ir išvežimo darbus Rangovas turi atlikti ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo perdavimo datos suderinimo“

Atsakymas: Paaiškiname, kad skulptūrų paėmimas ir išvežimas iš sandėliavimo aikštelės, esančios UAB „Panevėžio gatvės“ teritorijoje, turi būti įvykdytas per 2 (dvi) darbo dienas, iš anksto apie paėmimo datą informavus UAB „Panevėžio gatvės“ (prieš 1 (vieną) darbo dieną. Skulptūrų paėmimo ir išvežimo darbų data turi būti suderinta su UAB „Panevėžio gatvės“.

Papildoma informacija paskelbta CVP IS priemonėmis.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja,

pavaduojanti Skyriaus vedėją						Ieva Adomėnienė

Originalas nebus siunčiamas

Ieva Adomėnienė, tel. +370 45 501 338, el. p. ieva.adomeniene@panevezys.lt