MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Juridinio asmens kodas 167371234, Laisvės g. 8, LT-89213 Mažeikiai,

tel. 0 443 98 204, el. p. administracija@mazeikiai.lt

PATVIRTINTA Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2025-07-21 protokolu Nr. VP1-555

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO

MAŽEIKIŲ SPORTO IR PRAMOGŲ CENTRO SEDOS G. 55, MAŽEIKIUOSE STATYBOS VALDYMO, ĮSKAITANT STATYBOS TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ, PASLAUGOS

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3

4.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	3

5.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

6.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

8.	Elektroninis aukcionas	5

9.	Pasiūlymų vertinimas	5

10.	Sutarties sudarymas	6

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	13

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	16

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	22

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“	22

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	29

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	30

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	33

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“	36

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“	37

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“	38

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Pagrindinė sutartis“	44

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Mažeikių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 167371234, adresas Laisvės g. 8, LT-89213 Mažeikiai. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes skelbiamame elektroniniame kataloge nėra galimybės įsigyti Pirkimo objekto paslaugų.

  - Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.3 punktu.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti sporto paskirties pastato, adresu Sedos g. 55, Mažeikiuose, statybos valdymo, įskaitant statybos techninę priežiūrą, paslaugas (toliau - Paslaugos). Paslaugos teikiamos pagal Techninę specifikaciją (specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas) (toliau – Techninė specifikacija).

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Pirkimo objekto neskaidymo į dalis argumentai:

    - Statybos valdymo paslaugos yra neatsiejamai susijusios su statybos rangos darbų vykdymo techninės priežiūros paslaugomis, kadangi tik tiekėjas, realiai vykstantis į objektą bei techniškai žinantis/ suprantantis statybos darbų eigą, kokybę, gali tinkamai koordinuoti procesą, atstovauti Perkančiosios organizacijos poreikius. Atlikus rinkos tyrimą, Perkančioji organizacija nustatė, jog tie patys subjektai, kurie atlieka techninės priežiūros paslaugas, teikia ir statybos valdymo paslaugas.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Paslaugos perkamos konkretiems statybos rangos darbams, vykdomiems pagal sutartis sudaromas su viešojo pirkimo „Mažeikių sporto ir pramogų centro Mažeikiuose, Sedos g. 55, rangos darbai“ (CVP IS pirkimo ID 459753) laimėtoju UAB „Infes“ ir UAB „Infes tech“. Pagrindinės statybos rangos sutartys sudaromos pagal preliminariosios sutarties tvarką dalimis pagal Perkančiosios organizacijos gaunamą finansavimą.

  - Maksimali pirkimui skirta lėšų suma: 148760,33 Eur be PVM/180000,00 Eur su PVM.

- Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

  - Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Perkančioji organizacija nerengs pirkimo objekto apžiūros.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede. Perkančioji organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 59 straipsnio 4 dalimi ir pirmiausia vertina dalyvių pateiktus pasiūlymus, o įvertinusi pasiūlymus patikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus ir, ar tiekėjas laikosi aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 9, 10 prieduose. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

  - Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

  - Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo forma, pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede;

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - užpildyta deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas);

    - užpildyta deklaracija dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 9, 10 prieduose;

    - kiti nurodyti dokumentai.

  - Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

    - pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą ne mažesne kaip 7500,00 Eur (septyni tūkstančiai penki šimtai eurų) suma bet kuriuo iš tiekėjo pasirinktų užtikrinimo būdų: užstatu, arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos pirmo pareikalavimo neatšaukiama pasiūlymo užtikrinimo garantija, arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimu. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo reikalavimai:

    - užstatas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti pervestas į perkančiosios organizacijos sąskaitą (A/s LT LT954010040700110916, Luminor Bank).

    - Banko ar kredito unijos garantijai ar draudimo bendrovės laidavimui keliami šie reikalavimai:

      - Pasiūlymo galiojimą užtikrinantys dokumentai turi būti pasirašyti dokumentą išdavusio ūkio subjekto įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu;

      - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumente turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį, bet ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

      - garantiją suteikęs bankas ar kredito unija arba laidavimą suteikusi draudimo bendrovė privalo per 5 (penkias) darbo dienas sumokėti perkančiajai organizacijai garantijoje (laidavime) nurodytą pinigų sumą, gavusi perkančiosios organizacijos pirmą rašytinį reikalavimą nereikalaudama, kad perkančioji organizacija savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad perkančioji organizacija pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos iš konkurso sąlygų 7.3. punkte nurodytų sąlygų, įvardindama šią sąlygą;

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymo galiojimo užtikrinimu turi pateikti apmokėjimą, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusiai finansinei institucijai, patvirtinantį dokumentą arba užstato pervedimo į perkančiosios organizacijos sąskaitą mokėjimo nurodymą ar kitą lygiavertį dokumentą.

  - Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

    - dalyvis iki perkančiosios organizacijos nurodyto termino pabaigos nepateikia jokios prašomos informacijos dėl pateikto pasiūlymo patikslinimo, papildymo arba paaiškinimo, neįprastai mažos kainos pagrindimo ar aritmetinių klaidų ištaisymo, nepateikia informacijos dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ar kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų;

    - dalyvis atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;

    - laimėjęs viešąjį pirkimą dalyvis atsisako pasirašyti pirkimo sutartį pagal pirkimo dokumentuose pateiktą pirkimo sutarties projektą (specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas). Jei perkančiosios organizacijos nurodytu laiku jis nepasirašo pirkimo sutarties, laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti pirkimo sutartį;

    - dalyvis, kurio pasiūlymas laimėjo viešąjį pirkimą, per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo nepateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, ar pateikia reikalavimų neatitinkantį užtikrinimą.

  - Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, dalyvis gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju perkančioji organizacija atsako dalyviui ne vėliau kaip per specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nustatytą terminą. Šis patvirtinimas iš perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų  perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

  - Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvius pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ nustatytą terminą įvykus bent vienai iš šių sąlygų:

    - pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);

    - įsigalioja pasirašyta sutartis;

    - nutraukiamos pirkimo procedūros.

- Elektroninis aukcionas

  - Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą pagrindais, nustatytais Bendrųjų pirkimų sąlygų 18 skyriuje „Pasiūlymų atmetimo pagrindai“, o taip pat, jeigu:

    - dalyvis pasiūlymą pateikė ne CVP IS priemonėmis, arba pateikė pavėluotai, t. y. pasibaigus nustatytam terminui;

    - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis;

    - dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų;

    - dalyvis apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - dalyvis pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų priede „Sutarties projektas“.

__________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

TERMINAI

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
|  | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
|  | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

PROJEKTO „SPORTO PASKIRTIES PASTATO, ADRESU SEDOS G. 55, MAŽEIKIUOSE“ , STATYBOS VALDYMO, ĮSKAITANT STATYBOS TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ, PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Terminai ir santrumpos

  - Pirkimas – sporto paskirties pastato statybos valdymo, įskaitant statybos techninę priežiūrą, paslaugų pirkimas, siekiant sudaryti Sutartį.

  - Pirkėjas arba Bendrovė – Mažeikių rajono savivaldybės administracija, veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas – 167371234, registruotos buveinės adresas – Laisvės g. 8, Mažeikiai, Lietuvos Respublika.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas, kuris yra fizinis, privatus arba viešas juridinis asmuo, kitokio pobūdžio organizacija ar jos padalinys arba tokių asmenų grupė.

  - Paslaugos – sporto paskirties pastato statybos valdymo ir statybos techninės priežiūros paslaugos, skirtos šioje Techninėje specifikacijoje aprašytam sporto paskirties pastato projektui.

  - Sutartis – paslaugų sutartis, kurią Pirkėjas ketina sudaryti su Tiekėju, kurio pasiūlymas pripažįstamas laimėjusiu pagal Bendrosiose pirkimo sąlygose ir Specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą tvarką.

  - Techninė specifikacija – šis dokumentas, kurį sudaro Techninė specifikacija, Techninis projektas (Projektas), su rangovu jau sudaryta pagrindinė sutartis.

  - Projektas – techninis projektas „Sporto paskirties pastato, adresu Sedos g. 55, Mažeikiuose, statybos projektas“ A laida 15/021-TP.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Mažeikių rajono savivaldybės sporto paskirties pastato, adresu Sedos g. 55 Mažeikiuose statybos valdymo ir statybos techninės priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos), kurias sudaro:

    - Projekto ir statybos valdymo paslaugos – detalizuotos šios Techninės specifikacijos 6.5 punkte;

    - statybos techninės priežiūros paslaugos – detalizuotos šios Techninės specifikacijos 6.6 punkte.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS

  - Preliminarios Mažeikių rajono savivaldybės sporto paskirties pastato, adresu Sedos g. 55 Mažeikiuose  Paslaugų apimtys:

| Eil. Nr. | Teikiamos paslaugos | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mažeikių rajono savivaldybės sporto paskirties pastato, adresu Sedos g. 55 Mažeikiuose statybos valdymo paslaugos: - Statybos valdymas; - Statybos techninės priežiūros paslaugos. | Minimalus – 36 (trisdešimt šeši) mėn. Maksimalus – papildomai su 2 (dviejų) kartų galimybe pratęsti sutartį po 12 (dvylika) mėn. |

  - Statybos valdymo ir statybos techninės priežiūros paslaugos teikiamos  36 mėn. laikotarpiui (neįskaičiuojant Techninės specifikacijos 3.4 punkte numatyto laikino sustabdymo).

  - Statybos valdymo ir statybos techninės priežiūros paslaugos pradedamos teikti, kai tik pradedami vykdyti rangos darbai.

  - Pirkėjas turi teisę Paslaugų teikimo laikotarpyje laikinai sustabdyti Mažeikių rajono savivaldybės sporto paskirties pastato, adresu Sedos g. 55 Mažeikiuose statybos valdymo ir statybos techninės priežiūros paslaugos teikimą dėl netinkamų statybai oro sąlygų, rangovų vėlavimo, trečiosios šalies kaltės arba kitų nenumatytų aplinkybių ne ilgesniam kaip 90 (devyniasdešimties) kalendorinių dienų laikotarpiui. Apie laikiną Paslaugų teikimo stabdymą Pirkėjas privalo informuoti Tiekėją ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų iki Paslaugos sustabdymo. Taip pat Pirkėjas turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą Sutartyje nurodytais pagrindais, kai nevykdomi, neįsigyti rangos darbai.

  - Tiekėjas privalo suteikti Paslaugas naudodamasis savais ištekliais. Pirkėjas nesuteiks jokių išteklių, reikalingų šioje Techninėje specifikacijoje numatytoms Paslaugoms suteikti.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Statybos techninės priežiūros vieta, nurodyta Techninės specifikacijos 5.1.1 punkte (toliau – Statybvietė).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Situacijos aprašymas

    - Statomas naujos statybos sporto paskirties pastatas adresu: Sedos g. 55, Mažeikiai.

      - Statybos valdymo ir statybos techninės priežiūros paslaugos apima visapusišką statybos valdymą ir statybos priežiūrą, įskaitant, bet neapsiribojant:

      - Projekto valdymas (grafikas, rizikos, dokumentacija ir pan.);

      - kokybės, aplinkos tausojimo, sveikatos priežiūros ir darbų saugos valdymas statybvietėje;

      - pristatytos įrangos saugojimo kontrolė (už pačios įrangos saugojimą atsakingi rangovai);

      - inžinerinių darbų atlikimo kontrolė;

      - montavimo ir statybos darbų planavimo ir vykdymo kontrolė;

      - rangovų ir jų pasitelktų subrangovų ir subtiekėjų valdymas;

      - eksploatacinių bandymų planavimas ir valdymas;

      - baigiamųjų bandymų planavimas ir valdymas;

      - darbų perėmimo planavimas ir valdymas;

      - statybos darbų techninė priežiūra pagal teisės aktų, statybos norminių dokumentų ir šios Techninės specifikacijos reikalavimus;

      - organizavimas, dalyvavimas, kontrolė statybos užbaigimo proceso (pridavimas Valstybinei energetikos inspekcijai, elektros perdavimo sistemos operatoriui, valstybinei komisijai ir kitom institucijom).

    - Tiekėjas komunikaciją su rangovu privalo vykdyti lietuvių kalba ir/ar anglų kalba.

    - Pirkimų dokumentai bei statybos darbų dokumentai bus rengiami anglų ir lietuvių kalba, priklausomai nuo poreikio.

    - Visa parengta dokumentacija (analizės, ataskaitos, ekspertiniai vertinimai, susirašinėjimas el. paštu, rizikų žemėlapis, rizikų vertinimo ataskaitos, grafikai ir kt.) Paslaugų teikimo metu turi būti įforminta lietuvių ir/ar anglų kalba, priklausomai nuo poreikio Projekte. Posėdžiai, pasitarimai ir kt. turi būti vedami lietuvių ir/ar anglų kalba.

- ĮSIPAREIGOJIMŲ SĄLYGOS

  - Tiekėjas pagal savo paslaugų apimtį atsako už tai, kad sporto paskirties pastatas būtų statomas pagal LR taikomus įstatymus ir teisės aktus, reglamentus, standartus ir kitus Pirkėjo pateiktus reikalavimus, Pirkėjo pateiktus techninius projektus, specifikacijas bei reikalavimus.

  - Statybos valdymo ir statybos techninės priežiūros paslaugos turi būti atliekamos, vadovaujantis profesine patirtimi ir taikant gerąją inžinerinę praktiką bei bendruosius energetikos pramonėje taikomus reikalavimus panašaus pobūdžio statybos darbams.

  - Tiekėjas yra atsakingas už neatlygintiną savo paties darbo rezultatų defektų ir trūkumų taisymą.

  - Tiekėjas yra atsakingas, kad:

    - Sporto paskirties pastato infrastruktūra atitiktų Pirkėjo kokybės ir vykdymo reikalavimus;

    - atskirai perkama sporto paskirties pastato arba infrastruktūros dalies įranga, komponentai, medžiagos būtų tarpusavyje susiję ir suderinami;

    - Sporto paskirties pastato infrastruktūrai taikomų reikalavimų laikymasis turi būti užtikrintas Sutartyje numatytais pristatymo dokumentais ir pakankama pristatymo kontrole iki statybos užbaigimo akto pasirašymo;

    - Sporto paskirties pastato ekonomiškiausiu būdu, laikantis projektui nustatytų techninių reikalavimų, darbų grafiko ir išlaidų plano (Tiekėjui bus pateikta visa reikalinga informacija išlaidų plano sudarymui).

  - Statybos valdymas:

    - Tiekėjas bus atsakingas už Projekto valdymą, apimant, bet neapsiribojant, šiomis užduotimis:

      - Viso projekto valdymas;

      - Projekto organizavimas ir išteklių valdymas;

      - komunikacija su rangovu;

      - tarpinių (progreso) ir galutinių ataskaitų teikimas rangovui;

      - Projekto išlaidų valdymas ir kontrolė, atsižvelgiant sutarčių su Projekto rangovais biudžetus ir mokėjimų sąlygas bei Pirkėjo sprendimus;

      - Projekto laiko valdymas ir projekto darbo grafikų laikymosi kontrolė;

      - projektiniai susitikimai su Pirkėju ir Rrangovu kas mėnesį ir atskiri techniniai susitikimai pagal poreikį, bet ne rečiau nei kas savaitę. Tiekėjas Kick-off ir projektinius susitikimus su Projekto rangovais, projektuotoju ir Pirkėju rangovu turi organizuoti reguliariai: iki statybų - ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, statybų metu - ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę, o kitus susitikimus (grafiko peržiūras, statybvietės darbų koordinavimą ir pan.) su Projekto rangovais ir tiekėjais Tiekėjas organizuoja pagal poreikį. Paslaugų teikėjas organizuojamo susitikimo darbotvarkę ir visą susitikimo medžiagą turi pateikti ne vėliau kaip likus 1 (vienai) pilnai darbo dienai iki susitikimo. Tiekėjas rengia susitikimų atmintines (protokolus) ir el. paštu išsiunčia jas patvirtinimui susitikimų dalyviams ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo įvykusio susitikimo pabaigos;

      - Tiekėjas privalo kas mėnesį rengti progreso ataskaitas. Progreso ataskaitos turi būti parengtos trečiąją kiekvieno mėnesio dieną. Ataskaitą turi sudaryti, apimant, bet neapsiribojant, tokia informacija:

- projekto progresas (pagrindinė veikla per praėjusį mėnesį), lyginant su planais ir grafikais;

- aplinkos tausojimo, sveikatos priežiūros ir darbų saugos klausimai;

- kokybės kontrolė;

- rizikos ir problemos;

- artimiausio mėnesio tikslai;

- pagrindinio darbų grafiko vykdymas.

      - Tiekėjas privalo parengti baigiamąją Projekto ataskaitą, kurioje turi būti, apimant, bet neapsiribojant, ši informacija:

- techninės charakteristikos;

- darbų grafiko ataskaita;

- esamų rizikų ir projekto nuokrypių santrauka;

- taisomieji veiksmai.

      - Rizikos vertinimas ir rizikos valdymas:

- Tiekėjas turi atlikti Pirkėjo rizikos vertinimo pakeitimus, nustatydamas ir atsižvelgdamas į likusias arba papildomas Projekto rizikas, bei atsižvelgdamas į mažinimo priemones, padėsiančias pašalinti arba sumažinti rizikas iki tinkamo lygio;

- Vykdant darbus, Tiekėjas turi periodiškai naujai įvertinti Projekto rizikas arba bet kuriuo atveju, pasikeitus aplinkybėms;

- Pirkėjas peržiūrės ir patvirtins Rizikos vertinimo ir rizikos valdymo planą, o Tiekėjas įpareigojamas įgyvendinti rizikos mažinimo priemones.

      - Kokybės valdymas ir kokybės kontrolė:

- Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo, Tiekėjas turi parengti kokybės valdymo ir kokybės kontrolės planus. Planuose būtina atsižvelgti į specifines Projekto ypatybes ir pagrindines Pirkėjo sudarytas bei numatomas sudaryti rangos ir tiekimo sutartis.

      - Aplinkos apsaugos, sveikatos priežiūros ir darbų saugos valdymas:

- Tiekėjas atsako už aplinkos apsaugos, sveikatos priežiūros ir darbų saugos valdymą statybvietėje projekto metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitų teisės aktų reikalavimais bei Pirkėjo aplinkos tausojimo, sveikatos priežiūros ir darbų saugos principais;

- Atlikdamas aplinkos apsaugos, sveikatos priežiūros ir darbų saugos valdymo užduotį, Tiekėjas turi atlikti išsamią projekto įgyvendinimo, o ypač statybvietėje vykdomų darbų, rizikos analizę. Šios analizės tikslas yra identifikuoti pavojus ir kenksmingus veiksnius, įvertinti jų įtaką ir pasekmes bei pašalinti arba sumažinti rizikas iki priimtino lygio. Būtina atkreipti dėmesį į darbų etapus, kuriuose keletas rangovų dirba lygiagrečiai. Pasikeitus aplinkybėms rizikos analizę būtina atlikti iš naujo;

- Viena savaitė iki statybos pradžios, Tiekėjas turi parengti aplinkos tausojimo, sveikatos priežiūros ir darbų saugos planą, valdymo lygmenyje apibendrinantį priemones, kurių Tiekėjas ir rangovai turi imtis, bei pagrindinį Statybvietės saugos instrukcijų turinį. Vadovaudamasis šiuo planu ir Pirkėjo įmonės saugos instrukcijomis, Tiekėjas turi parengti Statybvietės saugos instrukcijų rinkinį, kuris turi būti pateiktas naudojimui statybvietėje bei pristatytas visiems joje dirbantiems asmenims. Jei reikia ir kai reikia, Tiekėjas turi pakeisti Statybvietės saugos instrukcijas ir atitinkamai informuoti statybvietėje dirbančius asmenis;

- Tiekėjas, Statybvietėje nustatęs statybos darbų saugos pažeidimą, turi teisę skirti už konkretaus pažeidimo sukėlimą atlikusiam rangovui šio rangovo sutartyje numatyto dydžio baudą. Ši bauda yra mokama Klientui.

  - Statybos techninės priežiūros paslaugos:

    - Statybvietės vieta: Sedos g. 55 Mažeikiai, Lietuva.

    - Tiekėjas pagal savo darbų apimtį atsako už tai, kad Mažeikių rajono savivaldybės sporto paskirties pastato, adresu Sedos g. 55 Mažeikiuose būtų statomas pagal LR taikomus įstatymus ir teisės aktus, reglamentus, standartus ir kitus Pirkėjo pateiktus reikalavimus. Ši atsakomybė taip pat apima Pirkėjo pateiktus techninius projektus, specifikacijas bei reikalavimus.

    - Statybos valdymo paslaugos ir statybos techninės priežiūros paslaugos turi būti visais atžvilgiais atliekamos, vadovaujantis profesine patirtimi ir taikant gerąją inžinerinę praktiką.

    - Statybos valdymas ir statybos techninė priežiūra apima tokius Projekto etapus:

    - Tiekėjas vykdo statybos valdymo ir techninės priežiūros paslaugas, vadovaudamasis Lietuvoje galiojančių teisės aktų, Sutarties ir Techninės specifikacijos reikalavimais. Tiekėjas skiria statybos valdytoją visam statybos laikotarpiui. Tiekėjas yra atsakingas už visą veiklą statybvietėje, įskaitant, bet neapsiribojant:

      - bendrąjį statybvietės administravimą;

      - statybų metu kasdienį buvimą statybvietėje;

      - specialiųjų sričių techninės priežiūros vadovų darbo koordinavimą;

      - projekto vykdymo plano ir atsakomybių matricos rengimą ir derinimą, atskaitomybę, bendradarbiavimą ir informavimą;

      - su statybviete susijusius patikrinimus, taipogi ir dalyvaujant skirtingoms Valstybinėms institucijoms;

      - statybvietės teritorijos administravimą, prieigą prie laikinų sistemų;

      - statybvietės ribų valdymą ir ribose esančius darbus;

      - esamų sistemų panaudojimą (vandentiekio, elektros, nuotekų ir kt.);

      - atliekų apskaitos žurnalo, kuriame įrašomi duomenys apie statybinių atliekų išvežimą, parengimą ir kontrolę;

      - statybvietės IT priemones;

      - rizikos vertinimą, pretenzijų valdymą;

      - rangovų leidimų ir specialistų atestatų, kitų teisę dirbti suteikiančių dokumentų, patikrinimą;

      - rangovų ir jų pasitelktų subrangovų ir subtiekėjų leidimų ir atestatų patikrinimą;

      - informacijos apie visus įvykius, kurie gali turėti įtakos Projekto laiko planui teikimą projekto vadovui ir Pirkėjui;

      - kassavaitinių darbo susirinkimų su Rangovais organizavimą statybvietėje ir susirinkimų protokolų rengimą;

      - atsakymų į klausimus, pateiktus raštu ir susijusius su Projekto įgyvendinimu teikimą Pirkėjui raštu;

      - nustatytų rizikų ir rekomenduojamų sprendimų joms spręsti sąrašo rengimą;

      - informavimą apie bet kokį Rangovų prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą arba jų netinkamą vykdymą;

      - nukrypimų nuo nustatytų reikalavimų valdymą ir ataskaitos teikimą;

      - Pirkėjo konsultavimą ir pretenzijų Projekto rangovams rengimą;

      - rangovų darbo grafikų ir darbo planų koordinavimą;

      - įrangos ir medžiagų atvykimo patikrinimus / pristatymo patikras statybvietėje (išskyrus laboratorinių bandymų ir bandymų statybvietėje atlikimą) bei perdavimo protokolų rengimą;

      - komponentų, pristatytų į statybvietę, tikrinimą prieš juos montuojant,

      - įrangos ir medžiagų sandėliavimo valdymą ir kontrolę;

      - visų montavimo ir statybos darbų koordinavimą ir valdymą;

      - skirtingų Projekto rangovų atliekamų darbų priežiūrą;

      - statybos žurnalo pildymą, kontrolę ir priežiūrą;

      - montavimo, statybos darbų ir paleidimo – derinimo darbų priežiūrą;

      - visų paleidimo – derinimo darbų koordinavimą ir valdymą kartu su Projekto rangovais ir Pirkėju;

      - tikrinimą, kad atliekami darbai atitiktų techninę dokumentaciją;

      - neatitikimų šalinimo priežiūrą;

      - darbų apimties, Projekto rangovų darbo arba pristatymo grafikų pakeitimų siūlymą;

      - įrašų apie patikrinimus rengimą;

      - paslėptų darbų priėmimą;

      - pranešimą Pirkėjui apie bet kokius Statybos įstatymo ir statybos teisės aktų nuostatų pažeidimus iš Projekto rangovų pusės;

      - prijungimo pagal elektros tinklo prijungimo sąlygas ir sutarčių su Projekto rangovais nuostatas vykdymo kontrolę;

      - statybos darbų dokumentų patvirtinimą, atsižvelgiant į jos išsamumą ir sąryšį su Projekto tikslais ir atitiktį nustatytiems reikalavimams ir gairėms;

      - priežiūrą ir koordinavimą, kad statybos darbų dokumentacija būtų patvirtinta vietos ir kitų kompetentingų institucijų, jei to reikalauja taikytini teisės aktai ir statybos norminiai dokumentai;

      - perėmimo dokumentacijos rinkimą ir tvirtinimą (parengta dokumentacija, įrašai, sertifikatai ir pan.);

      - reikalingų perėmimo protokolų ir trūkumų sąrašo, kuris turi būti pridėtas prie protokolų, parengimą;

      - ataskaitų apie statybvietėje vykdomos veiklos progresą teikimą;

      - dokumentų, kurie yra būtini mokėjimams Projekto rangovams atlikti rengimą, apimant, bet neapsiribojant:

  - mokėjimų kiekvienam rangovui patvirtinimą;

  - ataskaitų apie Projekto rangovų vykdomų darbų eigą patvirtinimą;

  - tarpinių ir galutinių Projekto rangovų vykdomų darbų patikrinimų atlikimą;

  - papildomų ir pakeitimo darbų apimties tikrinimą;

  - papildomų ir pakeitimo darbų arba alternatyvių sprendimų vertinimą, jei reikia.

      - dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo aktui rinkimą ir prašymo teikimą, bendradarbiaujant su Pirkėju;

      - Leidimo gaminti elektros energiją gavimo proceso koordinavimas, reikalingų dokumentų rinkimas ir pateikimas Pirkėjui, bendradarbiavimas su Valstybinėmis institucijomis šio leidimo gavimo klausimais.

    - Mažeikių rajono savivaldybės sporto paskirties pastato, adresu Sedos g. 55 Mažeikiuose statybos techninė priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis LR Statybos įstatymo, statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ ir kitų aktualių teisės aktų ir statybos norminių dokumentų reikalavimais.

    - Statybos techninės priežiūros paslaugos apima visapusišką Projekto statybos techninę priežiūrą, įskaitant techninę priežiūrą Projekto etapų, kurių priežiūra nėra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

    - Statybos techninės priežiūra turi apimti visapusį ypatingųjų statinių patikrinimą (en. walk down inspection).

    - Statybos techninės priežiūros vykdymui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir papildomai Projekto dalims, kuriems techninė priežiūra pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus nėra privaloma, tačiau reikalaujama šio Projekto apimtyje, Tiekėjas privalo paskirti atitinkamą profesinę kvalifikaciją ir atestatus turinčius specialistus (statybos techninės priežiūros vadovus).

    - Tiekėjas garantuoja, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį tiek pats Tiekėjas, tiek Tiekėjo pasitelkiami specialistai turi galiojančius atitinkamoms paslaugoms suteikimo būtinus atestatus arba teisės pripažinimo dokumentus (įskaitant, bet neapsiribojant VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro ar (ir) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Lietuvos architektų rūmų nustatyta tvarka išduotus dokumentus). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti jam pateikti šiuos dokumentus arba jų kopijas.

    - Visus darbus turi prižiūrėti kvalifikuoti ir patyrę specialistai.

  - Visos Paslaugos teikiamos kokybiškai ir nustatytais terminais, remiantis šioje Techninėje specifikacijoje, Sutartyje, taip pat teisės aktuose, norminiuose dokumentuose nustatytais reikalavimais.

  - Per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakymo (pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 4.3 punktą) Tiekėjui pateikimo, Tiekėjas turi pateikti siūlomą sporto paskirties pastato, adresu Sedos g. 55, statybos valdymo ir techninės priežiūros organizavimo planą, kuris turi apimti paslaugų atlikimo grafiką, pasitelkiamus specialistus, galimas rizikas, Projektų rangovų valdymo planą ir kitą būtiną paslaugų įgyvendinimui informaciją. Tiekėjas šį planą turi atnaujinti ir pateikti Pirkėjui kiekvieną mėnesį (dėl Projekto vėlavimų arba dėl kitų Pirkėjui svarbių priežasčių, Pirkėjas gali paprašyti teikti planą kiekvieną savaitę).

________________________________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

  - Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nustatomi žemiau lentelėje nurodyti tiekėjo pašalinimo pagrindai.

  - Su pasiūlymu teikiamas EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

  - Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia tiekėjų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

  - Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

  - Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

  - Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

  - Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

  - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

- Tiekėjo pašalinimo pagrindai:

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD. Iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą bus prašoma: 1) Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. 2) Tiekėjas turi pateikti Deklaraciją dėl tiekėjo atsakingų asmenų, užpildytą pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede pateiktą formą. Pastaba: jei deklaracijoje nurodomi atsakingi asmenys, pateikiami dokumentai, patvirtinantys deklaracijoje nurodytų atsakingų asmenų pašalinimo pagrindų nebuvimą, kaip nurodyta 1 punkte. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 9.2. | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 9.3. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD. Iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą bus prašoma: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia „Sodros“ išduotą dokumentą arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 9.4. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 9.5. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 9.6. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 9.7. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
| 9.8. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 9.9. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1 https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
| 9.10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose |
| 9.11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
| 9.12. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |
| 9.13. | Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, perkančioji organizacija nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C4, C5, C6, C7, C8, C9 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/. Prireikus, perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

| Eil. nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Patvirtinančių dokumentų sąrašas | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| Teisė verstis veikla |  |  |  |
| 1. | Tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi turėti teisę verstis šiomis veiklomis: 1. statybos valdymo paslaugos, 2. ypatingojo statinio (negyvenamieji pastatai, pastatų paskirties grupė – visuomeninių, pastatų paskirtis – sporto) statybos techninė priežiūra. | 1. Pateikiama valstybės įmonės Registrų centro Tiekėjui išduoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ir/arba įstatų kopija, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje Tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti Tiekėjo teisę verstis statybos valdymo paslaugomis; 2. Tiekėjais, kuris yra juridinis asmuo, pateikia valstybės įmonės Registrų centro Tiekėjui išduoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją ir/arba įstatų kopiją, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje Tiekėjas registruotas) išduotą dokumentą ar priesaikos deklaraciją, liudijančią Tiekėjo teisę verstis ypatingojo statinio (negyvenamieji pastatai, pastatų paskirties tipas grupė – visuomeninių, pastatų paskirtis – sporto) statybos techninės priežiūros veikla. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo pateikia galiojančio Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba Statybos sektoriaus vystymo agentūros (SSVA) išduoto tiekėjui kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę verstis ypatingojo statinio (negyvenamieji pastatai, pastatų paskirties tipas grupė – visuomeninių, pastatų paskirtis – sporto) statybos techninės priežiūros veikla, (užsienio tiekėjui – išduoto teisės pripažinimo dokumento, suteikiančio teisę ypatingojo statinio (negyvenamieji pastatai, pastatų paskirties tipas grupė – visuomeninių, pastatų paskirtis – sporto) statybos techninės priežiūros veikla), kopiją. | - jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks paslaugas, kurioms reikia jų pajėgumų; - subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. |
| Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |  |
| 2. | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) pagal nedaugiau kaip tris sutartis (projektus) yra savo jėgomis suteikęs ypatingos kategorijos negyvenamųjų pastatų statybos valdymo paslaugas, kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 15 000 EUR (be PVM). *vykdoma sutartis gali būti tinkama kvalifikacijai pagrįsti, jeigu sutarties objektas yra kompleksinis ir dalus, o įvykdytos sutarties dalis apima baigtinį rezultatą. Pavyzdžiui etapais statomas pastatų kompleksas, o tiekėjas statybos valdymą vykdo visame objekte. Dalis komplekse esančių statinių yra baigti statyti ir pripažinti tinkamais naudoti, tačiau statybos valdymo sutartis yra tebevykdoma statant kitus komplekso statinius. Tokiu atveju įvykdytos sutarties dalis apima baigtinį rezultatą ir turi būti pripažįstama tinkama kvalifikacijai pagrįsti. | 1) Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų sutarčių (projektų) sąrašas, nurodant sutarčių (projektų) objektus ar objekto dalis, trumpą sutarties (-ių) (projekto (-ų)) ir tiekėjo suteiktų paslaugų aprašymą, sutarčių (projektų) pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), suteiktų paslaugų vertę, paslaugų gavėjus, jų kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. pašto adresas). 2) Sąraše nurodytų sutarčių (projektų) užsakovų pažymos (patvirtintos užsakovo), patvirtinančios, kad sutartiniai įsipareigojimai įvykdyti tinkamai, nurodant sutarties (projekto) (jų dalies) objektą, vertę, sutarties (projekto) (jų dalies) pradžios ir pabaigos datą (metai ir mėnuo). | - jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi partneriai kartu; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks paslaugas, kurioms reikia jų pajėgumų. |
| 3. | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) pagal nedaugiau kaip tris sutartis (projektus) yra savo jėgomis suteikęs ypatingos kategorijos negyvenamosios paskirties pastatų statybos techninės priežiūros paslaugas, kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 89 000 EUR (be PVM). *vykdoma sutartis gali būti tinkama kvalifikacijai pagrįsti, jeigu sutarties objektas yra kompleksinis ir dalus, o įvykdytos sutarties dalis apima baigtinį rezultatą. Pavyzdžiui etapais statomas pastatų kompleksas, o tiekėjas statinio statybos techninę priežiūrą vykdo visame objekte. Dalis komplekse esančių statinių yra baigti statyti ir pripažinti tinkamais naudoti, tačiau techninės priežiūros sutartis yra tebevykdoma statant kitus komplekso statinius. Tokiu atveju įvykdytos sutarties dalis apima baigtinį rezultatą ir turi būti pripažįstama tinkama kvalifikacijai pagrįsti. | 1) Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų sutarčių (projektų) sąrašas, nurodant sutarčių (projektų) objektus ar objekto dalis, trumpą sutarties (-ių) (projekto (-ų)) ir tiekėjo suteiktų paslaugų aprašymą, sutarčių (projektų) pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), suteiktų paslaugų vertę, paslaugų gavėjus, jų kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. pašto adresas). 2) Sąraše nurodytų sutarčių (projektų) užsakovų pažymos (patvirtintos užsakovo), patvirtinančios, kad sutartiniai įsipareigojimai įvykdyti tinkamai, nurodant sutarties (projekto) (jų dalies) objektą, vertę, sutarties (projekto) (jų dalies) pradžios ir pabaigos datą (metai ir mėnuo). | - jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi partneriai kartu; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks paslaugas, kurioms reikia jų pajėgumų. |
| 3. | Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi turėti pakankamai kvalifikuotų specialistų: 3.1 ne mažiau kaip 1 specialistą -statinio statybos valdytoją, kuris per pastaruosius 7 metus turi ypatingojo statinio statybos valdymo patirtį* ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra ypatingos kategorijos negyvenamųjų pastatų, pastatų paskirties grupė – visuomeninių, pastatų paskirtis – sporto, statybos ir/ar rekonstrukcijos ir/ar kapitalinio remonto darbai. *Lygiavertiška bus laikoma generalinio rangovo (projektas „iki rakto“ (turnkey)) projekto vadovo patirtis. 3.2 ne mažiau kaip 1 specialistą -ypatingos kategorijos statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovą, kuris turi: 1) per pastaruosius 7 (septynis) metus turi ypatingojo statinio statybos darbų techninės priežiūros vadovavimo patirtį ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra ypatingos kategorijos negyvenamųjų pastatų, pastatų paskirties grupė – visuomeninių, pastatų paskirtis – sporto, statybos ir/ar rekonstrukcijos ir/ar kapitalinio remonto darbai. 2) turi ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (atestuoto negyvenamieji pastatai, pastatų paskirties grupė – visuomeninių, pastatų paskirtis – sporto ) kvalifikaciją. 3.3 ne mažiau kaip 1 specialistą -ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų statinio elektros inžinierinių sistemų įrengimo, elektros tinklų tiesimo, elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimo darbo srityse techninės priežiūros vadovą, kuris turi: 1) per pastaruosius 7 (septynis) metus turi ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų (statinio elektros inžinierinių sistemų įrengimo, elektros tinklų tiesimo (vidutinės arba aukštos įtampos), elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimo darbo srityse)) techninės priežiūros vadovavimo patirtį ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra ypatingos kategorijos negyvenamųjų pastatų, pastatų paskirties grupė – visuomeninių, pastatų paskirtis – sporto, statybos ir/ar rekonstrukcijos ir/ar kapitalinio remonto darbai; 2) turi ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (atestuoto negyvenamieji pastatai, pastatų paskirties grupė – visuomeninių, pastatų paskirtis – sporto (sporto pastatai) ir inžinierinių tinklų (elektros iki 110 kV įtampos) grupėje: statinio elektros inžinierinių sistemų įrengimo, elektros tinklų tiesimo, elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimo darbo srityse) kvalifikaciją. 3.4 ne mažiau kaip 1 specialistą - ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimo, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimo, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimo darbo srityse techninės priežiūros vadovą, kuris turi: 1) per pastaruosius 7 (septynis) metus turi ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų (procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimo, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimo, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimo darbo srityse) techninės priežiūros vadovavimo patirtį ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra ypatingos kategorijos negyvenamųjų pastatų, pastatų paskirties grupė – visuomeninių, pastatų paskirtis – sporto, statybos ir/ar rekonstrukcijos ir/ar kapitalinio remonto darbai; 2) turi ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (atestuoto statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, pastatų paskirties grupė – visuomeninių, pastatų paskirtis – sporto) procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimo, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimo, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimo darbo srityse) kvalifikaciją. 3.5 ne mažiau kaip 1 specialistą - ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vandentiekio, nuotekų šalinimo, inžinierinių sistemų įrengimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimo darbo srityse techninės priežiūros vadovą, kuris: 1) per pastaruosius 7 (septynis) metus turi ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų (vandentiekio, nuotekų šalinimo, inžinierinių sistemų įrengimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimo) techninės priežiūros vadovavimo patirtį ne mažiau kaip 1 (vienoje) baigtoje sutartyje (projekte), kurios (-io) objektas yra ypatingos kategorijos negyvenamųjų pastatų, pastatų paskirties grupė – visuomeninių, pastatų paskirtis – sporto, statybos ir/ar rekonstrukcijos ir/ar kapitalinio remonto darbai; 2) turi ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (atestuoto inžinierinių tinklų grupėje: vandentiekio, nuotekų šalinimo, inžinierinių sistemų įrengimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimo darbo srityse) kvalifikaciją. Specialistų skaičius neribojamas. Tas pats asmuo gali vykdyti kelių specialistų funkcijas, jei jis atitinka keliamus reikalavimus (turi reikiamą kvalifikaciją), taip pat keli specialistai gali vykdyti vieno reikalaujamo specialisto funkcijas, jeigu jie bendrai atitinka keliamus reikalavimus, išskyrus jie turi turėti teiktų paslaugų patirtį visoje dalyje, kurioje turi SSVA atestatą. | Specialistų sąrašas bei toliau nurodomi kiekvieno specialisto dokumentai: 1) Specialisto teiktų paslaugų įvykdytose sutartyse (projektuose) sąrašas, nurodant sutarčių (projektų) objektus ar objekto dalis, trumpą sutarties (-ių) (projekto (-ų)) ir specialisto suteiktų paslaugų aprašymą, sutarčių (projektų) pradžios ir pabaigos datas (metai ir mėnuo), paslaugų gavėjus, jų kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. pašto adresas). 2) Sąraše nurodytų sutarčių (projektų) užsakovų pažymos (patvirtintos užsakovo), patvirtinančios, kad Specialistas ėjo pareigas ir tinkamai vykdė funkcijas, nurodant sutarties (projekto) (jų dalies) objektą, vertę, sutarties (projekto) (jų dalies) pradžios ir pabaigos datą (metai ir mėnuo). 3) galiojančio Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba Statybos sektoriaus vystymo agentūros (SSVA) išduoto tiekėjui kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę verstis ypatingojo statinio (negyvenamieji pastatai, pastatų paskirties tipas grupė – visuomeninių, pastatų paskirtis – sporto) statybos techninės priežiūros veikla, (užsienio tiekėjui – išduoto teisės pripažinimo dokumento, suteikiančio teisę ypatingojo statinio (negyvenamieji pastatai, pastatų paskirties tipas grupė – visuomeninių, pastatų paskirtis – sporto) statybos techninės priežiūros veikla), kopija. 4) Siūlomo specialisto pasirašyta deklaracija, kurioje jis įsipareigoja vykdyti specialisto funkcijas (tais atvejais, kai specialistas pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojas). | - Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė –– reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. |

__________

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

PIRKIMAS PROJEKTO „MAŽEIKIŲ SPORTO IR PRAMOGŲ CENTRO MAŽEIKIUOSE, SEDOS G. 55, STATYBA“ STATYBOS VALDYMO, ĮSKAITANT STATYBOS TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ, PASLAUGOMS ĮSIGYTI

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių duomenys) |  |
| --- | --- |
| Atsakingasis partneris (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis atviro konkurso pirkimo dokumentuose.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

- Mes siūlome šiuos darbus:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Vnt. | Vieneto įkainis Eur (be PVM) | Preliminarus kiekis | Kaina Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sporto paskirties pastato, adresu Sedos g. 55, Mažeikiuose, statybos valdymo įskaitant statybos techninę priežiūrą paslaugos. | mėn. |  | 36 |  |
| PVM: |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM: |  |  |  |  |  |

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

- Siūlomos pasiūlymo ekonominio naudingumo kriterijų reikšmės:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijus | Siūloma kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aplinkos apsaugos priemonės |  |

- Informacija apie visus tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamus trečiuosius asmenis (subtiekėjus ir/ar ūkio subjektus):

| Eil. Nr. | Trečiojo asmens (subtiekėjo ar ūkio subjekto) pavadinimas, kodas | Subtiekėjas* (pažymėti X, jei taikoma) | Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi** (pažymėti X, jei taikoma) | Numatomi atlikti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos | Kvalifikacijos reikalavimas, kuriam pasitelkiamas ūkio subjektas | Susitarimo su subtiekėju ir/ar ūkio subjektu rekvizitai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pastabos:

* Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

** Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

- Informacija apie specialistus (kvazisubtiekėjus)***:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė | Susitarimo dėl siūlomo specialisto įdarbinimo rekvizitai |
| --- | --- | --- | --- |

*** Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento įkėlimo CVP IS lange vieta |
| --- | --- | --- |
|  | EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas) |  |
|  | Pasiūlymo galiojimą užtikrinantys dokumentai |  |
|  | Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas) |  |
|  | Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms (specialiųjų pirkimo sąlygų 9, 10 priedai) |  |
|  | Jungtinės veiklos sutartis (jeigu taikoma) |  |
|  | Sutartis su ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi (jeigu taikoma) |  |
|  | Įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą (jeigu taikoma) |  |
|  | Aplinkos apsaugos priemonių taikymo įrodymai (jeigu taikoma) |  |

- Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali Eil. Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumento įkėlimo CVP IS lange vieta.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį pagal žemiau lentelėje pateiktus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio ekonominio naudingumo balų suma, apskaičiuota pagal žemiau nustatytus pasiūlymų̨ vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

| Vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris / skiriami balai |
| --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina (C) | X = 85 |
| Antras kriterijus: Aplinkos apsaugos priemonės (A) | Y = 15 |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo balai (S) apskaičiuojami sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C), aplinkos apsaugos priemonių (A), įvertinimo balus:

S = C + A

Visų balų reikšmės apskaičiuojamos paliekant (apvalinant) 2 skaitmenis po kablelio.

Pirmas kriterijus „Kaina (C)“.

Bus lyginama bendra pasiūlymuose nurodyta kaina su PVM. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

Antras kriterijus „Aplinkos apsaugos priemonės (A)“.

Naudojama bent 1 (viena) aplinkos apsaugos priemonė (A), tačiau Tiekėjas neturi ISO 14001 (EMAS) sertifikato, max balų skaičius 20:

A=At6×Y ,

kur

At– pagal šiame priede nustatytą tvarką suteiktas balas Tiekėjui pagal taikomas aplinkos apsaugos priemones.

Y –lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime, neviršijant 10.

| Reikalavimai | Balų suteikimo tvarka | Pateikiami dokumentai |
| --- | --- | --- |
| Naudojama bent 1 aplinkos apsaugos priemonė | Balai suteikiami tokia tvarka: - Taikoma 1 (pirma) aplinkos apsaugos priemonė Paslaugai teikti naudojami biuro reikmenys ir priemonės (popierius, raštinės reikmenys įranga, kopijavimo aparatų kasetės ir kt.) atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus – 1 balas; - Taikoma 2 (antra) aplinkos apsaugos priemonė Naudojamos hibridinės transporto priemonės arba elektromobiliai – 2 balai; - Taikoma 3 (trečia) aplinkos apsaugos priemonė Paslaugai teikti naudojama atsinaujinančių neiškastinių išteklių energija ar naudojama energija iš aplinką tausojančių šaltinių – 3 balai; | Kartu su pasiūlymu pateikiama: - deklaracija patvirtinanti siūlomų priemonių taikymą teikiant paslaugas; - dokumentai įrodantys faktinių priemonių taikymą, pavyzdžiui, transporto priemonių registravimo liudijimai, sutartys su elektros tiekėjais ar naudojamos saulės elektrinės įsigijimo/ naudojimo kitais pagrindais įrodymai. |

Tiekėjui teikiami balai nurodyti 1-3 punktuose yra sumuojami.

Balai už toliau nurodomų standartų atitikimą ir laikymąsi nėra sumuojami su 1-3 punktuose nurodytų priemonių balais.

Tiekėjas statybos valdymo ir statinio statybos techninės priežiūros veikloje laikosi aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS), ISO 14001:2015 arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitų aplinkos apsaugos vadybos standartų, pagrįstų atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus – skiriama 15 balų.

Kartu su pasiūlymu pateikiamas nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi nurodytų aplinkos apsaugos sistemos standartų arba lygiaverčių standartų.

__________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“

DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ*

*Priklausomai nuo juridiniame asmenyje (tiekėjo įmonėje) sudaryto valdymo ar priežiūros organo, tiekėjas turi pateikti pasiūlymo pateikimo dienai aktualius duomenis dėl jo atsakingų asmenų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi – narius bei dalyvius arba nurodyti jei tokių organų ar dalyvių nėra.

Aš, ___________________________________________________________________

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruoju, kad pasiūlymo pateikimo dieną  mano vadovaujamo (-os)/(atstovaujamo (-os) _____________________________ atsakingi asmenys, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo

(tiekėjo pavadinimas)

46 straipsnio 1 dalimi, yra:

I. Valdyba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus valdybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

..................

II. Stebėtojų taryba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus stebėtojų tarybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

..................

III. Įmonėje nustatytas kiekybinis atstovavimas (taip/ne) ............................ (įrašyti)

Jei nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodyti juridinio asmens vardu veikiančius asmenis (vardas, pavardė):

1.

2.

..........................

PASTABA. JEI ŠIOJE DEKLARACIJOJE NURODOMI ATSAKINGI ASMENYS:

– turi būti pateikiami Pašalinimo pagrindų 1 punkte nurodyti dokumentai, patvirtinantys visų deklaracijoje nurodytų atsakingų asmenų pašalinimo pagrindų nebuvimą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi.

| (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, ________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) ____________________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame _________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame ___________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

| (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, _________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) ____________________________________________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame _________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame ___________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(c) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

| (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Pagrindinė sutartis“

PAGRINDINĖ SUTARTIS

DĖL PROJEKTO „MAŽEIKIŲ SPORTO IR PRAMOGŲ CENTRO MAŽEIKIUOSE, SEDOS G. 55, STATYBA“ STATYBOS VALDYMO ĮSKAITANT STATYBOS TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ PASLAUGŲ PIRKIMO

Paslaugų sutartis

Specialiosios sąlygos

Paslaugų sutarties

Bendrosios sąlygos

Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Tiekėjas, ūkio subjektų grupės partneriai ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, turi būti savo jėgomis suteikę paslaugas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2024 m. liepos 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-177-781/2024; 2024 m. liepos 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-182-381/2024, t. y. iš visos vykdytos sutarties vertės minusuojant kitų partnerių, subrangovų atliktų darbų/ suteiktų paslaugų vertes, tačiau kartu vertinant kitas pajamas, įskaitant pelną, medžiagų įsigijimą ir pan.

Tiekėjas, ūkio subjektų grupės partneriai ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, turi būti savo jėgomis suteikę paslaugas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2024 m. liepos 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-177-781/2024; 2024 m. liepos 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-182-381/2024, t. y. iš visos vykdytos sutarties vertės minusuojant kitų partnerių, subrangovų atliktų darbų/ suteiktų paslaugų vertes, tačiau kartu vertinant kitas pajamas, įskaitant pelną, medžiagų įsigijimą ir pan.

Baigtu laikomas objektas, kai išduotas statinio pripažinimas tinkamu naudoti dokumentas.

Baigtu laikomas objektas, kai išduotas statinio pripažinimas tinkamu naudoti dokumentas

Baigtu laikomas objektas, kai išduotas statinio pripažinimas tinkamu naudoti dokumentas

Baigtu laikomas objektas, kai išduotas statinio pripažinimas tinkamu naudoti dokumentas

Baigtu laikomas objektas, kai išduotas statinio pripažinimas tinkamu naudoti dokumentas

Perkančioji organizacija nurodo, jog nurodomas kiekis tik pasiūlymų vertinimo tikslais, Perkančioji organizacija pirks paslaugas pagal poreikį, paslaugos gali būti sustabdytos, kol bus sudaryta statybos rangos sutartis dėl konkrečių Projekto darbų.

Taikomos priemonės turi atitikti LR Aplinkos ministro įsakyme „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.