TERITORIJOS, ESANČIOS GOŠTAUTO G. 11,  9, 12 VILNIUJE ARCHEOLOGINIŲ  DETALIŲJŲ, ŽVALGYMO TYRIMŲ PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | VĮ Turto bankas (toliau – Turto bankas) |
| 2. | Pirkimo objektas | Turto bankas įgyvendinta A. Goštauto kvartalo konversijos projektą (https://turtas.lt/isskirtiniai-projektai/konversija/). Atsižvelgiant į tai, reikalinga pagal šioje užduotyje ir jos prieduose pateiktus reikalavimus atlikti teritorijos Goštauto g. 11, 9, 12 Vilniuje (toliau - Kvartalo) archeologinius tyrimus: - Archeologinius žvalgymų tyrimus; - Detaliuosius archeologinius tyrimui; - Antropologinius tyrimus; - Kitas specifikacijoje nurodytas užduotis, susijusias su archeologinių tyrimo atlikimo paslaugomis. |
| 3. | Projekto pavadinimas ir esama situacija | A. Goštauto kvartalo konversijos projekto (toliau – Projektas): I etapo projekto dalies informacija Public rft - VP-1983 Administracinės paskirties pastatų Goštauto g. 11, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų su TDP parengimu ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas II etapo projekto dalies informacija https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/DocumentsFamily/2023-648150 Esama situacija: Turto bankas vykdo projekto I etapo kapitalinio remonto administracinės paskirties pastatų (1C5p ir 3C5p), esančių Goštauto g. 11, Vilniuje (Saugomos teritorijos plane pažymėti pastatai Nr. 3 ir 4, įskaitant Nr. 2) techninio darbo projekto rengimo ir rangos darbus, pradedant juos vykdyti 2025 m. II ketv.; Turto bankas vykdo projekto II etapo 1 dalies esamų pastatų (Saugomos teritorijos plane pažymėti pastatai Nr. 5, 6, 7, 8, 9) griovimo projekto su inžinierinių tinklų iškėlimu/panaikinimu rengimo ir po projekto parengimo planuoja atlikti rangos darbus, pradedant juos vykdyti 2025 m. II ketv.; Turto bankas vykdo projekto II etapo 2 dalies naujų pastatų vietoje II etapo 1 dalies nugriautų pastatų (Saugomos teritorijos plane pažymėti pastatai Nr. 5, 6, 7, 8, 9) vietoje projekto rengimo darbus kartu su sklypu (G11,G9,G12) įrengimu projekto rengimo darbus ir po projekto parengimo planuoja atlikti rangos darbus, pradedant juos vykdyti 2026 m. |
| 4. | Tyrinėjamos teritorijos adresas | Goštauto g. 11, 9, 12 (toliau – G11, G9, G12) Vilnius |
| 5. | Kultūros vertybių teritorija | Nagrinėjami pastatai yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje) - (23128, L513) Vilniaus Lukiškių totorių senųjų kapinių vieta Daugiau apie Kvartalo istoriją galima rasti čia https://turtas.lt/wp-content/uploads/2023/03/istoriniu-tyrimu-apibendrinimas-a-gostauto-g-9-11-12-ir-lukiskiu-g-9-vilnius-indre-baliulyte-2024.pdf |
| 6. | Planuojama statinio statybos rūšis | Per kelis lygiagrečiai vykdomus etapus planuojama atlikti: - I etape (per 2024-2026 m.): G11Pastatų kapitalinio remonto ir G11 sklypo dalies projektavimo ir rangos darbus; - II etapo 1 dalyje (per 2025 m. – 2026 m.): G11, G9 esamų statinių griovimo projektavimo ir rangos darbus, transformatorinės iškėlimo projektavimo ir rangos darbus; - II etapo 2 dalyje (per 2024-2028 m.): Naujo pastato (su požeminiu parkavimu) projektavimo ir rangos darbus, sklypų (G9, G11, G12 įskaitant kapines) projektavimo ir įrengimo darbus. Sklypo planas su planuojamais atlikti sprendiniai pridedamas. |
| 7. | Statinių kategorija | - ypatingasis statinys - neypatingas statinys - inžinierinis statinys - nesudėtingas statinys - inžinieriniai statiniai |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 8. | Preliminarios archeologinių tyrimų apimtys ir paslaugos: | - Detalieji archeologiniai tyrimai – pagal atliktą žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaitos rekomendacijas G11 sklypo kapinių teritorijoje (vilniaus-lukiskiu-totoriu-senuju-kapiniu-vietos-zvalgomuju-archeologiniu-tyrimu-ataskaita.pdf) (tiriamos teritorijos preliminarus plotas apie 2400 kv. m, pažymėtos teritorijos, Lukiškių totorių senųjų kapinių bei Mečetės vietos) - Archeologinių žvalgymų tyrimai G11, G12, G9 sklypų teritorijoje (tiriamos teritorijos preliminarus plotas apie 4 000 kv. m, prie naujai statomų pastatų ir statinių pagal sklypo sprendinius); - Antropologiniai tyrimai; - Perlaidojimo paslaugos, esant poreikiui; - Archeologinių radinių reikšmingumo nustatymo (jei tokie bus rasti) ir rekomendacijų pateikimo dėl jų tolesnės apsaugos metodikos; - Archeologinės priežiūros paslaugos rangos darbų vykdymo metu pagal poreikį; - Kitos paslaugos, susijusios su archeologinių tyrimų atlikimu (pvz. konsultacijos darbų ir projekto rengimo vykdymo metu, žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai G9 ir G12 sklypuose pagal poreikį). |
| 9. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Paslaugos teikėjas per 10 darbo dienų nuo paslaugų sutarties įsigaliojimo privalės pateikti paslaugų rengimo kalendorinį grafiką pagal darbų vykdymą etapais. Grafikas turi būti detalus, atspindėti, reikiamų atlikti paslaugų etapų, reikalingų susitikimų su suinteresuotomis šalimis, pateikimą užsakovui ir suderinimo terminus, paslaugų nuoseklų proceso planavimą bei darbų paskirstymą, jų valdymą, ryšį tarp atskirų procesų, tarpinius visų etapų atskaitinius etapus. Bendras paslaugų parengimo terminas – ne ilgiau kaip 48 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos arba kai bus išnaudota maksimali sutarties pirkimo suma: Detalūs archeologiniai tyrimai – ne ilgiau kaip per 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos; Archeologiniai žvalgymų tyrimai – ne ilgiau kaip per 3 mėn. nuo atskiro etapo pradžios, derinama rengiant grafiką; Antropologiniai tyrimai, pagal poreikį, atskirai grafike suderintais terminais; Perlaidojimas, esant poreikiui - ne ilgiau kaip per 1 mėn./k nuo suderinimo su Totorių bendruomenę ir kitomis privalomomis šalimis. Perlaidojimo paslaugos planuojamos šioje kapinių teritorijoje, dalyvaujant Totorių bendruomenės atstovams, po rastų individų ištyrimo. Planuojama, kad perlaidojimas gali būti vykdomas per kelis kartus: 1. atlikus tyrinėjimus I etapo darbų zonoje (pažymėta mėlyna spalva); 2. Atlikus tyrinėjimus II etapo darbų zonoje (pažymėta žalia spalva) I ir II etapų sklypų darbų zonos Archeologinės priežiūros paslaugų vykdymas rangos darbų vykdymo metu, esant poreikiui, iki I ir II etapo statybos pabaigos Kitos – atskirai grafike suderintais terminais. |
| 10. | Atsiskaitymas už archeologinius tyrimus | 1. Tiekėjas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po kultūros paveldo objekto archeologinių tyrimų užbaigimo parengia archeologinių tyrimų pažymą. Archeologinių tyrimų pažyma, parengta vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos reglamente nustatytais reikalavimais, su pateiktomis paveldosauginėmis rekomendacijomis dėl tirto kultūros paveldo objekto turi būti pateikta įvertinimui Mokslinei archeologijos komisijai. 2. Už atliktus archeologinius tyrimus atsiskaitoma (paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ nustatyta tvarka. Laiku neatsiskaičius už archeologinius tyrimus arba Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Mokslinei archeologijos komisijai nerekomendavus priimti archeologinių tyrimų ataskaitos, paslaugos tiekėjas grąžina už įvykdytus tyrimus gautą atlygį. 3. Radinius, rastus archeologinių tyrimų metu, paslaugos tiekėjas turi perduoti muziejams pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-02-25 įsakymu Nr. ĮV-66 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo“ nuostatas. |
|  | III. Reikalavimai paslaugoms |  |
| 11. | Paslaugų atlikimui ir rengimo dokumentams taikomi teisės aktai. | 1. Tiekėjas kiekvienai tiriamai vietai (objektui) paruošia archeologinių tyrimų projektą, vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-538 „Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ patvirtinimo“ (2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. ĮV-46 redakcija) (toliau – Archeologinio paveldo tvarkybos reglamentas), nustatytais reikalavimais, teikia jį aprobuoti Mokslinei archeologijos komisijai – nė vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Archeologiniams tyrimams turi būti gautas leidimas pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-68 „Dėl Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas. 2. Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ) 181 straipsnio 17 dalies 1 punkto nuostatomis, gavęs leidimą atlikti archeologinius tyrimus, iki archeologinių tyrimų pradžios apie juos privalo pranešti žemės sklypo(-ų), į kurios patenka tiriami plotai, valdytojui (-ams) ir NKPAĮ 14 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatyta tvarka susitarti su juo (jais) dėl archeologinių tyrimų atlikimo sąlygų (tyrimų trukmės, apimčių ir galimų nuostolių kompensacijos). Nepavykus suderinti archeologinių sąlygų ir negavus valdytojo(-ų) sutikimo(-ų) apie tai raštu informuojamas Departamentas, kuris parenka kitą apimtimis lygiavertį tyrimų objektą. 3. Archeologiniai tyrimai turi būti atlikti vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos reglamento reikalavimais parengtu, Mokslinės archeologijos komisijos aprobuotu archeologinių tyrimų projektu ir leidime atlikti archeologinius tyrimus nustatytais papildomais paveldosaugos reikalavimais. 4. Aptikus kapus atliekami jų antropologiniai tyrimai. |
| 12. | Reikalavimai tyrimų rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Lietuvių |
| 13. | Nurodymai tyrimų dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Tyrimai ir tyrimų projektas, kompiuterinėje laikmenoje el. versija. El. versija pateikiama pdf formatu, taip pat redaguojamais formatais aprašomoji dalis word, excel, brėžiniai - dwg. |

Aplinkos apsaugos kriterijaus taikymas. Tiekėjas, teikdamas Paslaugas, turi laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.1 punkte nustatyto reikalavimo – prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų, t. y. Tiekėjas sutarties vykdymo metu visą reikalingą dokumentaciją teikia elektronine forma ir elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo reikalavimus.

Pirkimo sutarties vykdymo metu, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti Tiekėjo pateikti informaciją ir/ar dokumentus, kurie įrodytų Tiekėjo aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi.

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos pateikiami dokumentai | Lapų sk. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Saugomos teritorijos planas | 1 |
| 2. | Sklypo planas su planuojamais atlikti sprendiniais | 1 |
| 3. | VĮ Registrų centro išrašas (G9,G11, G12) | 3 išrašai |
| 4. | Topografiniai planai (G9,G11,G12) https://turtas.lt/isskirtiniai-projektai/konversija/dokumentai/ | - |