1. PIRKIMO OBJEKTAS

TECHNINIŲ DOKUMENTŲ AUTOMOBILIŲ TRINKELIŲ, PLOKŠČIŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO TRA TRINKELĖS 26 IR ĮRENGIMO TAISYKLIŲ ĮT TRINKELĖS 26 PARENGIMAS

(71600000-4 Techninio tikrinimo, analizės ir konsultavimo paslaugos).

2. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS / PASLAUGOS APRAŠYMAS

2.1. PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS

TECHNINIŲ DOKUMENTŲ AUTOMOBILIŲ TRINKELIŲ, PLOKŠČIŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO TRA TRINKELĖS 26 IR ĮRENGIMO TAISYKLIŲ ĮT TRINKELĖS 26 PARENGIMAS

Techninė specifikacija

- AUTOMOBILIŲ KELIŲ TRINKELIŲ, PLOKŠČIŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO TRA TRINKELĖS 26 PARENGIMAS

Šiuo metu automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų taikymą reglamentuojantis normatyvinis techninis dokumentas – techninių reikalavimų aprašas TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS“ (V-70 Dėl Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA TRINK...) neatitinka galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų bei standartų, neįvertina šiuolaikinių technologijų, neatitinka kitais teisės aktais reglamentuojamų nuostatų, neįvertina naujų metodų, standartų ar technologijų. Taip pat, šis dokumentas skirtingų statybos dalyvių yra skirtingai interpretuojamas.

Atsižvelgiant į tai, būtina parengti dokumentą, reglamentuosiantį reikalavimus automobilių kelių dangų konstrukcijų įrengimui taikomoms trinkelėms, plokštėms ir kitoms medžiagoms – Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašą TRA TRINKELĖS 26 (toliau – techninis dokumentas). Būtina parengti kitų susijusių normatyvinių ir techninių dokumentų ar jų nuostatų, naikinimo/tikslinimo pasiūlymus. Rengiant dokumentą būtina išnagrinėti viešai prieinamus susijusių Lietuvoje ir užsienio šalyse atliktų mokslinių tyrimų rezultatus ir kitą gerąją praktiką.

Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 punktu ir 4.4.3 punktu: „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai“ bei Tvarkos aprašo 4.4.4.3 punktu:  „prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai“

Techninio dokumento pagrindiniai reikalavimai yra:

1.	Techninis dokumentas bus taikomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje valstybinės reikšmės keliuose įrengiant ar prižiūrint dangų trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų konstrukcijas;

2.	Techninis dokumentas rengiamas vadovaujantis Europos Sąjungos reglamentais ir direktyvomis, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, statybos techniniais reglamentais (STR), techninių reikalavimų aprašais, Lietuvos Respublikoje galiojančiomis dokumentų rengimo taisyklėmis;

3.	Rengiant techninį dokumentą turi būti išnagrinėti (bet neapsiribojant) šiuo metu galiojantys teisiniai ir normatyviniai techniniai dokumentai: Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 ir kiti.

4.	Rengiant techninį dokumentą turi būti atlikta kitų (Pasaulio arba Europos Sąjungos) šalių (ne mažiau kaip trijų (Vokietija, Lenkija, Latvija ir/ar kt.)) atitinkamų teisės aktų nuostatų bei gerosios patirties ir praktikos analizė.

5.	Rengiant techninį dokumentą, turi būti pateikti pasiūlymai dėl papildomų skyrių ir poskyrių įtraukimo į 13. punkte pateiktą preliminarų turinį.

6.	Techninis dokumentas rengiamas ir perduodamas redakcijomis: pirmoji techninio dokumento redakcija pateikiama ne vėliau kaip praėjus 6 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo ir tai prilyginama 70 % suteiktų paslaugų, antroji techninio dokumento redakcija pateikiama ne vėliau kaip praėjus 8 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo ir tai prilyginama 85 % suteiktų paslaugų, galutinė techninio dokumento redakcija pateikiama ne vėliau kaip praėjus 9 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo. Taip pat, Užsakovui pareikalavus, turi būti perduodami atskiri užbaigti skyriai techninio dokumento rengimo eigoje, kurie Užsakovo sušauktame pasitarime gali būti svarstomi, aptariami;

7.	Pirmosios redakcijos techninis dokumentas teikiamas susipažinti ir pastaboms, pasiūlymams pateikti kelių sektoriaus rinkos dalyvių asociacijoms, kitomis suinteresuotoms tikslinėms grupėms, visuomenei. Pagal poreikį, paslaugos teikėjas, kartu su Užsakovu, organizuoja iki 2 (dviejų) pirmosios redakcijos techninio dokumento pristatymo susitikimų su kelių sektoriaus rinkos dalyvių asociacijomis, kitomis suinteresuotomis tikslinėmis grupėmis. Pirmosios redakcijos dokumento pristatymą kelių sektoriaus rinkos dalyvių asociacijoms, kitoms suinteresuotoms tikslinėms grupėms, visuomenei Užsakovo įgaliojimu vykdo ir pagal pateiktas pastabas parengto dokumento korekcijas atlieka paslaugos teikėjas. Paslaugos teikėjas įvertina pagrįstas pastabas, pateiktas kelių sektoriaus rinkos dalyvių asociacijų, kitų suinteresuotų tikslinių grupių, visuomenės raštais, elektroniniu paštu, ar protokoluojant pristatymų metu. Jei dėl objektyvių, pagrįstų priežasčių į pateiktas pastabas neatsižvelgiama, paslaugos teikėjas šias priežastis išdėsto raštu, lentelėje, kurioje argumentais pagrindžiamos pastabų atmetimo priežastys. Galutiniai techninio dokumento pataisymai, korekcijos, pastabų atmetimai suderinami su Užsakovu.

Preliminarus kelių sektoriaus rinkos dalyvių asociacijų sąrašas pateikiamas, tačiau paslaugos teikėjas, esant poreikiui, gali į supažindinimo ir derinimo procesą įtraukti ir kitas suinteresuotas tikslines grupes ir institucijas.

Preliminarus kelių sektoriaus rinkos dalyvių asociacijų sąrašas:

-	Asociacija „Lietuvos keliai“;

-	Lietuvos projektavimo įmonių asociacija;

-	Lietuvos karjerų asociacija;

-	Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacija;

-	Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija.

8.	Pagal pastabas pataisytas ir Užsakovui pateiktas techninio dokumento projektas laikomas antrąja dokumento redakcija.

9.	Pagal poreikį (jei būtina), oficialų pateikto antrosios redakcijos techninio dokumento derinimo procesą vykdo Užsakovas. Jei oficialaus derinimo metu dokumento projektą reikia koreguoti (dėl derinimo procese dalyvaujančių subjektų pateiktų pagrįstų pastabų), paslaugos teikėjas privalo pakoreguoti techninio dokumento projektą arba kartu su Užsakovu parengia argumentuotą atsisakymą koreguoti techninio dokumento nuostatas.

10.	Jei buvo vykdytas antrosios redakcijos techninio dokumento derinimas su suinteresuotomis institucijomis bei kitais suinteresuotais subjektais, suderintas techninio dokumento projektas laikomas galutine techninio dokumento redakcija. Jei antrosios redakcijos techninio dokumento derinimas nenumatomas – galutine techninio dokumento redakcija laikomas antrosios redakcijos techninis dokumentas.

11.	Dokumento rengėjas turi neatlygintinai taisyti pastebėtas klaidas 12 mėn. laikotarpiu nuo paslaugų teikimo termino pabaigos;

12.	Kartu su darbų atlikimo/paslaugų suteikimo aktais rengėjas, iki paslaugų teikimo grafike numatyto atsiskaitymo laikotarpio pabaigos, privalo pateikti parengto techninio dokumento dalių elektroninius variantus (Microsoft Word); parengto techninio dokumento pirmoji, antroji bei galutinė redakcijos perduodamos Užsakovui elektroniniu variantu (Microsoft Word), patvirtintos elektroniniu parašu. Kartu su parengtu dokumentu rengėjas privalo pateikti lydraštį dokumento perdavimo ir gavimo patvirtinimui.

13. Preliminarus techninio dokumento turinys

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

II SKYRIUS. NUORODOS

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

IV SKYRIUS. ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI

V SKYRIUS. LEISTINI NUOKRYPIAI IR RIBINĖS VERTĖS

VI SKYRIUS. UŽPILDAI IR NESURIŠTIEJI MIŠINIAI

PIRMASIS SKIRSNIS. Bendrosios nuostatos

ANTRASIS SKIRSNIS. Reikalavimai posluoksnio medžiagoms

TREČIASIS SKIRSNIS. Reikalavimai siūlių užpilo medžiagoms

KETVIRTASIS SKIRSNIS. Atitikties vertinimas

PENKTASIS SKIRSNIS. Tiekimas į rinką.

VII SKYRIUS. BETONINĖS TRINKELĖS

PIRMASIS SKIRSNIS. Bendrosios nuostatos

ANTRASIS SKIRSNIS. Įstrižainių matavimų leistinieji nuokrypiai

TREČIASIS SKIRSNIS. Atsparumas atmosferos poveikiui

KETVIRTASIS SKIRSNIS. Atsparumas dilinimui

VIII SKYRIUS. KERAMINĖS TRINKELĖS (BLOKAI)

PIRMASIS SKIRSNIS. Bendrosios nuostatos

ANTRASIS SKIRSNIS. Matmenų intervalas

TREČIASIS SKIRSNIS. Atsparumas šaldymui ir atšildymui

KETVIRTASIS SKIRSNIS. Skersinė (lenkimo) ardomoji apkrova

PENKTASIS SKIRSNIS. Atsparumas dilinimui

IX SKYRIUS. GAMTINIO AKMENS TRINKELĖS

PIRMASIS SKIRSNIS. Bendrosios nuostatos

ANTRASIS SKIRSNIS. Gamtinio akmens trinkelių žymėjimas ir gaminimo matmenys

TREČIASIS SKIRSNIS. Gaminimo ploto matmenų ir storio bei kiti leistinieji nuokrypiai

KETVIRTASIS SKIRSNIS. Atsparumas atmosferos poveikiui

PENKTASIS SKIRSNIS. Ardomoji apkrova – gniuždomasis stipris

ŠEŠTASIS SKIRSNIS. Atsparumas dilinimui

SEPTINTASIS SKIRSNIS. Kontrolinis pavyzdys

AŠTUNTASIS SKIRSNIS. Vandens įmirkis (įgėris)

X SKYRIUS. BETONINĖS PLOKŠTĖS

PIRMASIS SKIRSNIS. Bendrosios nuostatos

ANTRASIS SKIRSNIS. Gaminimo matmenų leistinieji nuokrypiai

TREČIASIS SKIRSNIS. Įstrižainių matavimų leistinieji nuokrypiai

KETVIRTASIS SKIRSNIS. Atsparumas atmosferos poveikiui

PENKTASIS SKIRSNIS. Lenkiamasis stipris

ŠEŠTASIS SKIRSNIS. Atsparumas dilinimui

SEPTINTASIS SKIRSNIS. Ardomoji apkrova

AŠTUNTASIS SKIRSNIS. Vandens įmirkis (įgėris)

XI SKYRIUS. KERAMINĖS PLOKŠTĖS

XII SKYRIUS. GAMTINIO AKMENS PLOKŠTĖS

PIRMASIS SKIRSNIS. Bendrosios nuostatos

ANTRASIS SKIRSNIS. Plokštės matmenų leistinieji nuokrypiai

TREČIASIS SKIRSNIS. Įstrižainių matavimų leistinieji nuokrypiai

KETVIRTASIS SKIRSNIS. Plokštės gaminimo storio leistinieji nuokrypiai

PENKTASIS SKIRSNIS. Plokštumas ir tiesumas

ŠEŠTASIS SKIRSNIS. Atsparumas atmosferos poveikiui

SEPTINTASIS SKIRSNIS. Ardomoji apkrova – lenkiamasis stipris

AŠTUNTASIS SKIRSNIS. Atsparumas dilinimui

DEVINTASIS SKIRSNIS. Kontrolinis pavyzdys

DEŠIMTASIS SKIRSNIS. Vandens įmirkis (įgėris)

XIII SKYRIUS. BETONINIAI BORDIŪRAI (APVADAI), VANDENS LATAKAI

PIRMASIS SKIRSNIS. Bendrosios nuostatos

ANTRASIS SKIRSNIS. Atsparumas atmosferos poveikiui

TREČIASIS SKIRSNIS. Lenkiamasis stipris

KETVIRTASIS SKIRSNIS. Atsparumas dilinimui

PENKTASIS SKIRSNIS. Vietoje (eismo zonoje) liejami bordiūrai ir vandens latakai

XIV SKYRIUS. KERAMINIAI BORDIŪRAI

XV SKYRIUS. GAMTINIO AKMENS BORDIŪRAI

PIRMASIS SKIRSNIS. Bendrosios nuostatos

ANTRASIS SKIRSNIS. Bordiūrų visuminio pločio ir visuminio aukščio leistinieji nuokrypiai

TREČIASIS SKIRSNIS. Nuožulos leistinieji nuokrypiai

KETVIRTASIS SKIRSNIS. Atsparumas atmosferos poveikiui

PENKTASIS SKIRSNIS. Ardomoji apkrova – lenkiamasis stipris

ŠEŠTASIS SKIRSNIS. Kontrolinis pavyzdys

SEPTINTASIS SKIRSNIS. Vandens įmirkis (įgėris)

- ĮRENGIMO TAISYKLIŲ „AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS IŠ TRINKELIŲ IR PLOKŠČIŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ ĮT TRINKELĖS 26“ PARENGIMAS

Šiuo metu automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų taikymą reglamentuojantis normatyvinis techninis dokumentas – įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14“ (V-71 Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklių ĮT TRINKEL...) neatitinka galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų bei standartų, neįvertina šiuolaikinių technologijų, neatitinka kitais teisės aktais reglamentuojamų nuostatų, neįvertina naujų metodų, standartų ar technologijų. Taip pat, šis dokumentas skirtingų statybos dalyvių yra skirtingai interpretuojamas.

Atsižvelgiant į tai, būtina parengti dokumentą, reglamentuosiantį reikalavimus darbams, atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijas valstybinės reikšmės keliuose iš trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų – Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 26 (toliau – techninis dokumentas). Būtina parengti kitų susijusių normatyvinių ir techninių dokumentų ar jų nuostatų, naikinimo/tikslinimo pasiūlymus. Rengiant dokumentą būtina išnagrinėti viešai prieinamus susijusių Lietuvoje ir užsienio šalyse atliktų mokslinių tyrimų rezultatus ir kitą gerąją praktiką.

Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 punktu ir 4.4.3 punktu: „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai“ bei Tvarkos aprašo 4.4.4.3 punktu:  „prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai“

Techninio dokumento pagrindiniai reikalavimai yra:

1.	Techninis dokumentas bus taikomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje valstybinės reikšmės keliuose įrengiant ar prižiūrint dangų trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų konstrukcijas;

2.	Techninis dokumentas rengiamas vadovaujantis Europos Sąjungos reglamentais ir direktyvomis, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, statybos techniniais reglamentais (STR), techninių reikalavimų aprašais, Lietuvos Respublikoje galiojančiomis dokumentų rengimo taisyklėmis;

3.	Rengiant techninį dokumentą turi būti išnagrinėti (bet neapsiribojant) šiuo metu galiojantys teisiniai ir normatyviniai techniniai dokumentai: Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 ir kiti.

4.	Rengiant techninį dokumentą turi būti atlikta kitų (Pasaulio arba Europos Sąjungos) šalių (ne mažiau kaip trijų (Vokietija, Lenkija, Latvija ir/ar kt.)) atitinkamų teisės aktų nuostatų bei gerosios patirties ir praktikos analizė.

5.	Rengiant techninį dokumentą, turi būti pateikti pasiūlymai dėl papildomų skyrių ir poskyrių įtraukimo į 13. punkte pateiktą preliminarų turinį.

6.	Techninis dokumentas rengiamas ir perduodamas redakcijomis: pirmoji techninio dokumento redakcija pateikiama ne vėliau kaip praėjus 6 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo ir tai prilyginama 70 % suteiktų paslaugų, antroji techninio dokumento redakcija pateikiama ne vėliau kaip praėjus 8 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo ir tai prilyginama 85 % suteiktų paslaugų, galutinė techninio dokumento redakcija pateikiama ne vėliau kaip praėjus 9 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo. Taip pat, Užsakovui pareikalavus, turi būti perduodami atskiri užbaigti skyriai techninio dokumento rengimo eigoje, kurie Užsakovo sušauktame pasitarime gali būti svarstomi, aptariami;

7.	Pirmosios redakcijos techninis dokumentas teikiamas susipažinti ir pastaboms, pasiūlymams pateikti kelių sektoriaus rinkos dalyvių asociacijoms, kitomis suinteresuotoms tikslinėms grupėms, visuomenei. Pagal poreikį, paslaugos teikėjas, kartu su Užsakovu, organizuoja iki 2 (dviejų) pirmosios redakcijos techninio dokumento pristatymo susitikimų su kelių sektoriaus rinkos dalyvių asociacijomis, kitomis suinteresuotomis tikslinėmis grupėmis. Pirmosios redakcijos dokumento pristatymą kelių sektoriaus rinkos dalyvių asociacijoms, kitoms suinteresuotoms tikslinėms grupėms, visuomenei Užsakovo įgaliojimu vykdo ir pagal pateiktas pastabas parengto dokumento korekcijas atlieka paslaugos teikėjas. Paslaugos teikėjas įvertina pagrįstas pastabas, pateiktas kelių sektoriaus rinkos dalyvių asociacijų, kitų suinteresuotų tikslinių grupių, visuomenės raštais, elektroniniu paštu, ar protokoluojant pristatymų metu. Jei dėl objektyvių, pagrįstų priežasčių į pateiktas pastabas neatsižvelgiama, paslaugos teikėjas šias priežastis išdėsto raštu, lentelėje, kurioje argumentais pagrindžiamos pastabų atmetimo priežastys. Galutiniai techninio dokumento pataisymai, korekcijos, pastabų atmetimai suderinami su Užsakovu.

Preliminarus kelių sektoriaus rinkos dalyvių asociacijų sąrašas pateikiamas, tačiau paslaugos teikėjas, esant poreikiui, gali į supažindinimo ir derinimo procesą įtraukti ir kitas suinteresuotas tikslines grupes ir institucijas.

Preliminarus kelių sektoriaus rinkos dalyvių asociacijų sąrašas:

-	Asociacija „Lietuvos keliai“;

-	Lietuvos projektavimo įmonių asociacija;

-	Lietuvos karjerų asociacija;

-	Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacija;

-	Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija.

8.	Pagal pastabas pataisytas ir Užsakovui pateiktas techninio dokumento projektas laikomas antrąja dokumento redakcija.

9.	Pagal poreikį (jei būtina), oficialų pateikto antrosios redakcijos techninio dokumento derinimo procesą vykdo Užsakovas. Jei oficialaus derinimo metu dokumento projektą reikia koreguoti (dėl derinimo procese dalyvaujančių subjektų pateiktų pagrįstų pastabų), paslaugos teikėjas privalo pakoreguoti techninio dokumento projektą arba kartu su Užsakovu parengia argumentuotą atsisakymą koreguoti techninio dokumento nuostatas.

10.	Jei buvo vykdytas antrosios redakcijos techninio dokumento derinimas su suinteresuotomis institucijomis bei kitais suinteresuotais subjektais, suderintas techninio dokumento projektas laikomas galutine techninio dokumento redakcija. Jei antrosios redakcijos techninio dokumento derinimas nenumatomas – galutine techninio dokumento redakcija laikomas antrosios redakcijos techninis dokumentas.

11.	Dokumento rengėjas turi neatlygintinai taisyti pastebėtas klaidas 12 mėn. laikotarpiu nuo paslaugų teikimo termino pabaigos;

12.	Kartu su darbų atlikimo/paslaugų suteikimo aktais rengėjas, iki paslaugų teikimo grafike numatyto atsiskaitymo laikotarpio pabaigos, privalo pateikti parengto techninio dokumento dalių elektroninius variantus (Microsoft Word); parengto techninio dokumento pirmoji, antroji bei galutinė redakcijos perduodamos Užsakovui elektroniniu variantu (Microsoft Word), patvirtintos elektroniniu parašu. Kartu su parengtu dokumentu rengėjas privalo pateikti lydraštį dokumento perdavimo ir gavimo patvirtinimui.

13. Preliminarus techninio dokumento turinys

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

II SKYRIUS. NUORODOS

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

IV SKYRIUS. ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI

V SKYRIUS. PAGRINDINIAI NURODYMAI

PIRMASIS SKIRSNIS. Bendrosios nuostatos

ANTRASIS SKIRSNIS. Posluoksnis

TREČIASIS SKIRSNIS. Sluoksnių storis

KETVIRTASIS SKIRSNIS. Paviršiaus vandens nuleidimas

PENKTASIS SKIRSNIS. Klojimo šablonas ir jungimas

ŠEŠTASIS SKIRSNIS. Prijungtys

SEPTINTASIS SKIRSNIS. Perdirbtų medžiagų panaudojimas

VII SKYRIUS. KELIŲ TIESIMO (STATYBOS) PRODUKTAI

PIRMASIS SKIRSNIS. Medžiagų mišiniai posluoksniui ir siūlių užpilui

ANTRASIS SKIRSNIS. Betoninės trinkelės

TREČIASIS SKIRSNIS. Betoninės plokštės

KETVIRTASIS SKIRSNIS. Keraminės trinkelės (blokai)

PENKTASIS SKIRSNIS. Keraminės plokštės (blokai)

ŠEŠTASIS SKIRSNIS. Gamtinio akmens trinkelės

SEPTINTASIS SKIRSNIS Gamtinio akmens plokštės

AŠTUNTASIS SKIRSNIS. Betoniniai bordiūrai ir vandens latakai

DEVINTASIS SKIRSNIS. Keraminiai bordiūrai

DEŠIMTASIS SKIRSNIS. Gamtinio akmens bordiūrai, vandens latakai

VIII SKYRIUS. DARBŲ ATLIKIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS. Bendrosios nuostatos

ANTRASIS SKIRSNIS. Pasluoksnis

TREČIASIS SKIRSNIS. Išdėstymas ir klojimas

KETVIRTASIS SKIRSNIS. Siūlių užpylimas

PENKTASIS SKIRSNIS. Bordiūrai, vandens latakai

ŠEŠTASIS SKIRSNIS. Transporto eismo leidimas

SEPTINTASIS SKIRSNIS. Profilio padėtis, leistini nuokrypiai

IX SKYRIUS. BANDYMAI

PIRMASIS SKIRSNIS. Bendrosios nuostatos

ANTRASIS SKIRSNIS. Tinkamumo bandymai

TREČIASIS SKIRSNIS. Vidinės kontrolės bandymai

KETVIRTASIS SKIRSNIS. Kontroliniai bandymai

PENKTASIS SKIRSNIS. Bandymo metodai

X SKYRIUS. DARBŲ PRIĖMIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS. Darbų priėmimo terminai

ANTRASIS SKIRSNIS. Priešlaikinis naudojimas

TREČIASIS SKIRSNIS. Ribinių verčių ir leistinųjų nuokrypių viršijimas (nepasiekimas)

XI SKYRIUS. DEFEKTŲ VALDYMAS

XII SKYRIUS. DEFEKTŲ PAŠALINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS. Bendrosios nuostatos

ANTRASIS SKIRSNIS. Darbų įvertinimas

TREČIASIS SKIRSNIS. Garantiniai terminai

XIII SKYRIUS. ATSISKAITYMAS UŽ ATLIKTUS DARBUS

2.2. KITI, PAPILDOMI REIKALAVIMAI

1.	Techninio dokumento ir jo skyrių pavadinimai bei dokumento turinys, suderinus su Užsakovu, gali būti tobulinami bei koreguojami;

2.	rengiamam techniniam dokumentui keliami aukšti aiškių ir informatyvių, nesudėtingai suprantamų grafinių paaiškinimų, schemų bei kitų vizualinių paaiškinimų, pavyzdžių reikalavimai;

3.	Paslaugos teikėjas turi suformuoti automatinį dokumento turinį (turinyje nurodomi skyrių ir poskyrių pavadinimai, priedai);

4.	Techninis dokumentas rengiamas lietuvių kalba ir turi būti tinkamai suredaguotas (rengėjas privalo pateikti lietuvių kalbos specialisto pažymą);

5.	Techninio dokumento teksto formatavimas teksto redaktoriumi Microsoft Word turi būti taisyklingas.

6.	Teikėjas įsipareigos iki Sutarties įsigaliojimo pateikti šioje Techninėje specifikacijoje numatytų veiklų atlikimo, grafiką ir pinigų srautų prognozę bei suderinti juos su Užsakovu.

7.	Paslaugos teikiamos pagal paslaugų grafike aiškiai išskirtus Paslaugų etapus pagal šios Techninės specifikacijos numatytas veiklas.

8.	Pagal Techninėje specifikacijoje numatytas veiklas reikalaujama pateikti tarpines ataskaitas (ne rečiau kaip kas 4 mėnesius), o sutarties pabaigoje apibendrintą tyrimų rezultatų ataskaitą.