Priedas Nr.15

VEIKLŲ SĄRAŠAS

Mokslo paskirties pastato, Taikos g. 62, Utenoje, modernizavimo (atnaujinimo) darbai

| Etapo Nr. | Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais, jei reikalinga) | Darbo (etapo) kaina, Eur be PVM [Pildo rangovas] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stendo ir plakatų ant tvoros įrengimo darbai (įrengiamas standartinis stendas „Finansuoja Europos Sąjunga“ ir ant statybvietės aptvėrimo tvoros sumontuojami ne mažiau 10 vnt. (2000 mm x 3500 mm) plakatų, plakatų turinį pateikia užsakovas). |  |  |
| 2. | I etape (Pastato sienų šiltinimas iš išorės termoizoliaciniais moduliniais skydais; Pastato stogo šiltinimas; Cokolio ir pamatų šiltinimas su apdailos įrengimu. Nuogrindos įrengimas; Rūsio perdangos šiltinimas; Visų pastato langų keitimas PVC profilio langais kartu su fasadiniais skydais. Apsauginių žaliuzi (nuo saulės šviesos) įrengimas; Visų pastato lauko durų keitimas aliuminio profilio ir metalinėmis naujomis durimis) numatyti darbai. |  |  |
| 3. | II etape (Šilumos punkto remontas; Kolektorinio šildymo įrengimas; Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimas. Rekuperatorių įrengimas (kiekvienai klasei atskirai) numatyti darbai. |  |  |
| 4. | III etape (Pastato vidaus patalpų perplanavimas ir apdailos atnaujinimas/ naujos apdailos įrengimas; Vandentiekio ir nuotekų inžinerinių sistemų atnaujinimas; Elektroninių ryšių, apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos įrengimas; Elektros instaliacijos ir patalpų apšvietimo atnaujinimas, žaibosaugos įrengimas, saulės kolektorių įrengimas) numatyti darbai. |  |  |
| 5. | IV etape (Esamo drenažo remontas; Lietaus nuotekų tinklų įrengimas) numatyti darbai. |  |  |
| 6. | V etape dalis (Pastato įėjimų pritaikymas žmonėms su negalia ar naujo įėjimo suformavimas; Esamos asfaltbetonio dangos privažiavimo ir aikštelės dangos remontas, naujos dangos (su pasluoksniais) įrengimas; Esamų pėsčiųjų takų atnaujinimas ir naujų takų įrengimas bei pritaikymas žmonėms su negalia; Mini sporto aikštelių išskyrus Nr. 3 ir Nr. 6 su gumuota danga įrengimas; Mažosios architektūros elementų įrengimas; Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas; Lauko apšvietimo įrengimas; Nenaudojamų statinių/ įrenginių demontavimas; Želdinių naikinimas, naujų želdinių įrengimas) numatytų darbų; |  |  |
| 7. | V etape dalis (Mini sporto aikštelių Nr. 3 ir Nr. 6 su gumuota danga įrengimas;) numatytų darbų. |  |  |
| 8. | Statinių išpildomosios dokumentacijos ir nekilnojamojo turto kadastro registro bylų statiniams, statybos užbaigimo dokumentų parengimas. |  |  |
| Bendra suma be PVM*: |  |  |  |
| PVM [tarifas] suma*: |  |  |  |
| BENDRA SUMA su PVM*: |  |  |  |

Užsakovas	          			              Rangovas

Administracijos direktorius

______________________                                                                 _____________________

(parašas, data)                                                                                        (parašas, data)