## PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Užsakovas – UAB „LTG Link“ .

Paslaugų teikėjas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Paslaugos – Mobiliosios programėlės, interneto svetainės ir interneto parduotuvės sukūrimas, vystymas bei garantinis aptarnavimas.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

Pirkimo objektas - LTG LINK Mobiliosios programėlės, interneto svetainės ir interneto parduotuvės (toliau – Sistema) sukūrimas su vystymo bei garantinio aptarnavimo paslaugomis.

Garantinis aptarnavimas – paslaugos, kurias Tiekėjas teikia nemokamai sutartą garantijos laikotarpį (pagal techninės specifikacijos 3.1.3 ir 3.1.4 p.), kai paslauga ar Sistema neveikia tinkamai dėl Tiekėjo kaltės (klaidų, defektų ir pan.).

Projekto planas – Pirkimo objekto diegimo, testavimo planas.

TVS – turinio valdymo sistema

UX – Vartotojo patirtis (angl. User Experience)

UI – Vartotojo sąsaja (angl. User Interface)

## PIRKIMO OBJEKTAS

- LTG LINK Mobiliosios programėlės, interneto svetainės ir interneto parduotuvės sukūrimas, vystymas bei garantinis palaikymas  (toliau – Pirkimo objektas).

- Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

- Pirkimo objekto pozicijos ir kiekiai:

1 Lentelė. Pirkimo objekto pozicijos ir kiekiai

| Perkamas objektas | Preliminarus kiekis |
| --- | --- |
| Mobiliosios programėlės sukūrimas | 1 vnt. |
| Interneto svetainės sukūrimas | 1 vnt. |
| Interneto parduotuvės sukūrimas | 1 vnt. |
| Vystymas | 500 val. |

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Pirkimo objektui keliami teisės aktų reikalavimai:

  - Paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

- Bendrieji reikalavimai:

  - Paslaugos teikėjas pagal techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 2) nurodytus reikalavimus turi sukurti naują mobiliąją programėlę, interneto svetainę, interneto parduotuvę.

  - Sistemos diegimas bus vykdomas dviem etapais, kurių diegimo terminai yra tokie:

    - Pirmasis diegimo etapas turi būti atliktas per 160 dienų nuo sutarties įsigaliojimo datos.

    - Antrasis diegimo etapas turi būti atliktas per 180 dienų nuo pirmojo diegimo etapo pabaigos.

  - Po pirmojo diegimo etapo Sistema turi atitikti 100% techninės specifikacijos Priede Nr. 2 nurodytų funkcinių (FR), integracijų ir TVS reikalavimų su prioritetu “Aukštas”, nefunkcinių reikalavimų (NFR) reikalavimo tipu “Privalomas”.

  - Po antrojo diegimo etapo Sistema turi atitikti visus likusius Užsakovo ir Tiekėjo sutarimu sutartus funkcinius (FR), nefunkcinius (NFR) reikalavimus ir integracijas, kurios yra pažymėtos prioritetu “Vidutinis“, “Žemas” arba “Derybų objektas”.

  - Interneto svetainės, interneto parduotuvės bei mobilios programėlės dizainas turi būti realizuotas geriausiomis šiuolaikinėmis UX ir UI (angl. User Experience and User Interface) praktikomis.

  - Interneto svetainės, interneto parduotuvės bei mobilios programėlės dizainas turi atitikti LTG LINK prekės ženklo knygos (angl. brand book) reikalavimus.

  - Mobilioji programėlė turi veikti tiek iOS, tiek Android platformose.

  - Paslaugų teikėjas turi pateikti ne mažiau kaip 2 skirtingus Pirkimo objekto dizaino koncepcijos variantus, įskaitant kiekvienos koncepcijos vartotojo patirties sprendimus, Su Perkančiąją organizacija suderinti per 45 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Užsakovas turi teisę į ne mažiau kaip 2 dizaino koncepto korekcijas. Koncepcijos turi būti atliekamos pirmiausia atlikus dabartinio ‘www.ltglink.lt’ sprendinio UX/UI analizę. UX Sprendimai turi apimti naudotojo sąsajos maketus, navigacijos struktūrą, naudotojo srautų (angl. User flows) schemas užtikrinančias intuityvią ir efektyvią vartotojo patirtį.

  - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad jo sukurti programiniai komponentai bei integruojami trečių šalių komponentai bus integruoti į Sistemą, vykdys duomenų mainus ir komandas be klaidų ir yra legalūs. Papildomai Paslaugų teikėjas yra atsakingas už šių komponentų atnaujinimus, saugos užtikrinimus.

  - Jei kuriamo Pirkimo objekto programavimo ir integravimo darbams bus reikalingos papildomos mokamos licencijos (pvz., tam tikrų interneto svetainėse naudojamų įskiepių licencijos ar kt.), jų kaina, sutarties įgyvendinimo ir 3 metai po suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos laikotarpiui, turi būti įtraukta į bendrą Pasiūlymo kainą.

  - Atlikus programavimo ir integravimo darbus, sukurta interneto svetainė, parduotuvė bei mobilioji programėlė turi būti ištestuota ir atitikti priede Nr. 2  „Funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų sąrašas“ ir Priede Nr. 3 „Interneto svetainių naudotojo sąsajos prototipai ir jų aprašymai“ nurodytą funkcionalumą ir reikalavimus. Paslaugų teikėjas privalo perduoti ištestuotą Interneto svetainę, parduotuvę bei mobiliąją programėlę lietuvių bei anglų kalbomis ir apmokyti darbuotojus kaip sukelti naują informaciją.

  - Užsakovas įsipareigoja parengti reikalingą IT infrastruktūrą, kuriamos Interneto svetainės, parduotuvės ir mobilios programėlės talpinimui. Užsakovas įsipareigoja pateikti aplinkas ir suteikti prieigas prie testavimo ir gamybinių aplinkų.

  - Paslaugų teikėjas turi sukonfigūruoti testavimo (angl. TEST) ir gamybines (angl. PROD) aplinkas, kuriamam Pirkimo objektui.

  - Paslaugų teikėjas turi atlikti pirminį diegimą testavimo ir gamybinėse aplinkose, taip pat pateikti ir testavimo planą Užsakovui atlikti.

  - Paslaugų teikėjas turi apmokyti Perkančiosios organizacijos darbuotojus naudotis TVS ir visais Pirkimo objekto realizuotais funkcionalumais.

  - Paslaugų teikėjas turi parengti instrukcijas, aprašančias ir iliustruojančias naudojimąsi TVS ir visus Pirkimo objekto realizuotus funkcionalumus.

  - Paslaugų teikėjas turi paskirti atsakingą asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą ir bendradarbiavimą, tokį kaip:  paslaugų įgyvendinimo koordinavimas ir statusų keitimas, diegimo/-ų rizikų valdymas, Sutarties įgyvendinimo klausimai su Užsakovo atstovu

  - Paslaugų teikėjas turi organizuoti kas savaitinius arba pagal susitarimą retesnius susitikimus su Užsakovo atstovu(-ais), Sutarties įgyvendinimo klausimais.

- Techniniai reikalavimai Pirkimo objektui:

  - Pirkimo objektas turi atitikti iškeltus reikalavimus prioritetu “Aukštas” arba “Privalomas”, kurie nurodyti Priedas Nr. 2. “FR (funkciniai), NFR (nefunkciniai), TVS (turinio valdymo sistemos) ir Integracijų reikalavimai”.

  - Paslaugų teikėjas gali siūlyti keisti ar papildyti funkcinius reikalavimus analizės ir struktūros paruošimo bei projektavimo etapo metu taip, kad būtų įgyvendinti visi poreikiai. Reikalavimai gali būti pakeisti tik pritarus Užsakovui.

  - Projekto testavimo etape Paslaugų teikėjas privalės pademonstruoti visus pakoreguotus / papildytus, jei tokių bus, reikalavimus.

- Reikalavimai Projekto planui:

  - Įsigaliojus sutarčiai per 10 darbo dienų turi būti parengtas Projekto planas. Per 5 darbo dienas planas turi būti suderintas su Užsakovu.

  - Projekto plane turi būti nurodyti Paslaugų teikimo etapai, jų trukmės, eiliškumas, komunikacijos ir žmogiškųjų resursų paskirstymas, siūlomi kiekvieno etapo kokybės matavimo parametrai ir bendra Sistemos diegimo trukmė iki Sistemos galutinio perdavimo eksploatacijai.

  - Projekto planas turi apimti visas paslaugas ir reikalavimus numatytas Techninės specifikacijos Priede Nr. 2. “FR (funkciniai), NFR (nefunkciniai), TVS (turinio valdymo sistemos) ir Integracijų reikalavimai”.

  - Diegimo paslaugos turi būti teikiamos etapais. Kiekvienam etape turi būti numatyti tarpiniai ir galutiniai rezultatai, kurie turi būti pasiekti etapo eigoje.

  - Sistemos diegimo plane turi būti išskirti Sistemos diegimo parengiamieji darbai, testavimo etapas ir  Sistemos įdiegimo etapai.

  - Paslaugų teikėjas gali pateikti papildomas veiklas ar rezultatus, kurie reikalingi galutiniam rezultatui pasiekti.

  - Paslaugų teikėjas gali pasiūlyti diegimo valdymo metodą (Agile, Waterfall ar kt.).

- Reikalavimai Paslaugos nutraukimo planui:

  - Perdavimo sąlygos:

    - Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, Tiekėjas per 15 darbo dienų pateikia visą informaciją Užsakovui arba jo nurodytam naujam Tiekėjui.

    - Tiekėjas patvirtina, kad po perdavimo jokios informacijos ar kodo kopijos nebus saugomos, išskyrus įstatymų numatytas išimtis.

  - Atsakingi asmenys už perdavimą

    - Tiekėjo atsakingi asmenys:

      - Projekto vadovas: Koordinuoja Plano vykdymą, bendrauja su Užsakovu ir prižiūri perdavimo procesą.

      - Techninis vadovas: Atsakingas už šaltinio kodo, dizaino failų, dokumentacijos ir kitų resursų paruošimą bei perdavimą.

      - Kontaktinė informacija pateikiama Užsakovui per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą arba likus 30 k. d iki Sutarties pabaigos.

    - Užsakovo atsakingi asmenys:

      - Užsakovas paskiria bent vieną kontaktinį asmenį, atsakingą už Plano vykdymo priežiūrą ir bendravimą su Tiekėju. Kontaktinė informacija pateikiama Tiekėjui per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą arba likus 30 k. d iki Sutarties pabaigos.

  - Mokymų ir dokumentacijos paketas naujam Tiekėjui

    - Sistemos architektūros aprašas - Detalus Sistemos struktūros aprašymas, įskaitant:

      - Vartotojo sąsajos (angl. “Frontend”) technologijas ir jų struktūrą.

      - Serverio pusės (angl. “Backend”) technologijas ir serverių architektūrą.

      - Mobiliosios aplikacijos technologijas.

      - Duomenų bazės schemas ir jų ryšius.

      - Trečiųjų šalių integracijas (pvz., mokėjimų Sistemos, analitikos įrankiai).

    - Dizaino dokumentacija:

      - UI/UX dizaino principai, stilių vadovai, spalvų schemos, tipografija.

    - Kodo dokumentacija:

      - Komentarai šaltinio kode, aprašantys pagrindinius komponentus ir logiką.

      - Atskiras dokumentas, aprašantis naudojamas bibliotekas, priklausomybes ir jų versijas.

    - API dokumentacija: Išsamus API aprašas su užklausų pavyzdžiais ir autentifikacijos mechanizmais.

    - Mokymų temos:

      - Sistemos architektūros ir kodo bazė.

      - API integracijos ir administravimo procesai.

      - Sistemos Problemų sprendimo ir trikdžių šalinimo procedūros.

    - Mokymai vykdomi nuotoliniu būdu arba vietoje, pagal Užsakovo pageidavimą, ir įrašomi ateities naudojimui.

  - Užsakovo ir Tiekėjo veiklų sąrašas ir tvarkaraštis

| Veikla | Atsakinga šalis | Terminas | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentacijos paketo parengimas | Tiekėjas | Per 40 d. d. nuo prekių priėmimo-perdavimo akto | Parengiama visa Sistemos kūrimo, architektūros, dizaino ir kodo dokumentacija. |
| Duomenų ir resursų perdavimo plano suderinimas | Abi šalys | Per 10 d. d nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą arba likus 90 k. d iki Sutarties pabaigos. | Suderinama kodo, dizaino ir dokumentacijos perdavimo forma ir kanalai. |
| Mokymų sesijų organizavimas | Tiekėjas | Per 20 d. d. nuo Užsakovo prašymo. | Surengiami mokymai naujam Tiekėjui arba Užsakovo personalui. |
| Galutinis resursų perdavimas | Tiekėjas | Per 15 d. d. nuo Sutarties nutraukimo arba Sutarties pabaigos datos. | Perduodamas visas šaltinio kodas, dizaino resursai ir dokumentacija. |

  - Tiekėjo bankroto ar veiklos nutraukimo atvejis:

    - Tiekėjas įsipareigoja per 5 darbo dienas informuoti Užsakovą apie bankrotą ar veiklos nutraukimą ir laikytis paslaugos nutraukimo plano gairių.

- Vystymo paslaugos:

  - Vystymo paslaugas turi sudaryti Pirkimo objekto vystymas - naujų funkcionalumų kūrimas pagal Perkančiosios organizacijos atskirus užsakymus:

    - Naudotojo sąsajos maketų (prototipų) kūrimo paslaugos;

    - Dizaino kūrimo paslaugos;

    - Naudotojo patirties kūrimo ir koregavimo paslaugos;

    - Programavimo ir integravimo paslaugos;

    - Testavimo paslaugos;

    - Kitos su Pirkimo objekto vystymu susijusios paslaugos (Interneto svetainės, parduotuvės ir mobilios programėlės aplinkų konfigūravimas ir administravimas, konsultavimas, mokymai ir pan.).

  - Vystymo paslaugos turi būti teikiamos pagal Užsakovo Paslaugų teikėjui pateiktus užsakymus (toliau – Užsakymas). Užsakymus Užsakovas pateikia el. Paštu arba per tarp šalių sutartą užduočių valdymo sistemą.

  - Paslaugų teikėjas suteiktoms Vystymo paslaugoms turi suteikti ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Vystymo paslaugų teikimo tvarka ir terminai:

    - Vystymo paslaugos turi būti teikiamos tik pagal atskirus Užsakovo Paslaugų teikėjui pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

    - Vystymo paslaugų suteikimo terminai, apimtys ir sąmata, šalių atsakomybė už atskirus veiksmus, sprendimus ar pateikiamą informaciją bei resursus (Paslaugų teikėjo atsakomybė Užsakovo atžvilgiu bet kokiu atveju negali būti blogesnė nei nustatyta šiame dokumente) yra iš anksto raštu suderinami ir patvirtinami Užsakyme, kurį pasirašo abi Šalys po Užsakymo pateikimo. Už apimtis (darbo valandų kiekį), kurios nebuvo suderintos (t. y. kurios nebuvo nurodytos Užsakyme) Užsakovas neapmoka.

    - Atliktų Vystymo paslaugų testavimo metu pastebėtos klaidos turi būti registruojamos ir jų taisymas valdomas el. Paštu arba per susitartą bendrą užduočių valdymo sistemą su Perkančiąją organizaciją.

    - Vystymo paslaugų inicijavimo ir vykdymo eiga turi būti organizuojama tokiu būdu:

      - Užsakovas pateikia užsakymus bendrai nutartoje užduočių valdymo sistemoje arba el. paštu, kuriame aprašomi reikalavimai.

      - Paslaugų teikėjas pateikia aprašytų reikalavimų vertinimą, apimantį preliminarius atlikimo terminus, apimtis ir kaštus. Vertinimas turi būti pateiktas per 10 d. d.

      - Užsakovui patvirtinus pakeitimo vykdymą, Paslaugų teikėjas per 5 d. d. arba per kitą  laikotarpį, suderintą su Užsakovu, parengia detalų užsakymo vertinimą, kuriame numatomos detalios darbų apimtys ir terminai bei kita su Užsakovu suderinta informacija.

      - Realizavus pakeitimą ir sudiegus jį į Interneto svetainės, parduotuvės bei mobilios programėlės testavimo aplinką, Paslaugų teikėjas Užsakovui turi pateikti pakeitimo dokumentaciją, kurios detalumas suderinamas užsakymo metu. Dokumentacija gali apimti funkcinę pakeitimo specifikaciją, testavimo planą, atnaujintą naudotojo vadovą ar kt. Užsakovui patvirtintus korektišką veikimą, Paslaugų teikėjas turi pateikti diegimo paketus ir instrukcijas gamybinei aplinkai.

      - Pakeitimo diegimas į gamybinę aplinką atliekamas Tiekėjo informavus Užsakovą prieš 5 d. d.

## KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

- Dokumentai, įrodantys atitiktį NFR (nefunkciniams) reikalavimams informacijos saugai kaip nustatyta TS priede Nr. 2, NFR-070 punktuose nurodytuose reikalavimuose.

- Remiantis Priedo Nr. 2 „FR (funkciniai), NFR (nefunkciniai), TVS (turinio valdymo sistemos) ir Integracijų reikalavimai“ NFR-051 reikalavimu pateikti: Sistemos kūrimo/ diegimo, palaikymo ir priežiūros organizacinės ir techninės saugos valdymo priemonės turi būti įgyvendinamos pagal ISO27000 šeimos ar lygiaverčius standartus ir reikalavimus. Tokių priemonių įgyvendinimas įrodomas atliekant reguliarius vidinius ir (arba) išorinius auditus ir (arba) sertifikavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, SOC2 ir SSAE18 (jei naudojamas Debesijos sprendimas) arba panašias ataskaitas. Tiekėjas Užsakovui turi pateikti dokumentais pagrįstus atitikties pareiškimus (pvz., sertifikatus ar ataskaitas).

- Kuriant/ diegiant sistemą turi būti naudojami griežti programinės įrangos kūrimo gyvavimo ciklo (SDLC) metodai. SDLC metodai turi apimti "gerąsias praktikas" ir standartinius saugios programinės įrangos (kodo) kūrimo ir nuolatinio tikrinimo reikalavimus, įskaitant pažeidžiamumo įvertinimą ir testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Tiekėjas turi pateikti Užsakovui dokumentais pagrįstus SDLC metodų įgyvendinimo įrodymus.

- Tiekėjas įsipareigoja laikytis pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos (PSDA) (ang. Data Protection by Design and by Default (DPbDD)) principų viso SDLC metu. Tiekėjas privalo integruoti duomenų apsaugos priemones į kiekvieną SDLC etapą, pradedant nuo pradinio planavimo ir baigiant galutiniu įgyvendinimu bei priežiūra. Tiekėjas turi užtikrinti, kad visos sukurtos Sistemos ir procesai būtų suprojektuoti taip, kad numatytieji nustatymai užtikrintų maksimalų duomenų apsaugos lygį. Be to, tiekėjas privalo identifikuoti ir valdyti duomenų apsaugos rizikas nuo pat projekto pradžios. Šis reikalavimas yra būtinas siekiant atitikti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus ir užtikrinti, kad vartotojų asmens duomenys būtų saugūs ir apsaugoti nuo bet kokių galimų grėsmių. Tiekėjas turi pateikti Užsakovui dokumentais pagrįstus DPbDD principų įgyvendinimo įrodymus.

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priėmimo pardavimo aktas | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba. | Per 3 darbo dienas nuo kiekvieno Sistemos diegimo etapo arba Užsakymo įvykdymo dienos |
| 2. | PVM sąskaita faktūra | Teikiama sistemoje SABIS, sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas sutarties numeris | Suteikus paslaugas |
| 3. | Naudojimosi sistema instrukcijos, sistemos mokymai (išsamus mokymo planas, mokymo medžiaga ir aprašymai, atitinkantys sistemos diegimo grafiką), (TVS-084 –TVS-086 reikalavimai). | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba. | Sistemos testavimo etapui |
| 4. | Veiklos tęstinumo planas (reikalavimas NFR-014) | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba. | Per 120 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
| 5. | Detalus sąrašas, kokios informacijos (duomenų, dokumentų ir kt.) reikia detaliai Užsakovo vykdomų procesų, susijusių su Sistemos diegimu, analizei atlikti | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba. | ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo |
| 6. | Sistemos diegimo proceso aprašymas, įskaitant modernų diegimo srautą ir infrastruktūros kaip kodo (IaC) sprendimus (NFR-007 reikalavimas). | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba. | Diegimo etapo pradžioje |
| 7. | Pateikti išsamią funkcinio testavimo ir kokybės užtikrinimo procesų apžvalgą (NFR-008 reikalavimas). | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba. | Prieš kiekvieną diegimo etapą ir išleidimą |
| 8. | Struktūrizuoto leidimų valdymo proceso aprašas (NFR-009 reikalavimas). | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba. | Prieš sistemos diegimo etapą |
| 9. | Avarijų atkūrimo plano (DRP) dokumentas (NFR-012 reikalavimas). | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba. | Diegimo plano rengimo metu, bet ne vėliau kaip prieš perėjimą į produkcinę aplinką |
| 10. | Sistemos architektūrinė, integravimo vadovo, API aprašymo ir sistemos dokumentacijos iš vartotojo bei techninės pusės (NFR-117 – NFR-120 reikalaivimai). | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba. | Sistemos testavimo etapu |
| 11. | Sprendimo architektūros diagramas su visais komponentais ir tarpusavio ryšiais (NFR-015 reikalavimas) | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba. | Pirmojo diegimo etapo metu |
| 12. | Pažeidžiamumo testo rezultatai (NFR-068 reikalavimas) | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba. | Prieš atliekant diegimą į produkcinę aplinką |
| 13. | Sprendimo architektūros dokumentacija (NFR-117 reikalavimas) | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba. | Pirmojo diegimo etapo metu |
| 14. | UX/UI dokumentacija: Privaloma pateikti UX/UI dizaino gidą (pvz., Figma ar Storybook) bei vartotojų srautų schemas, taip pat dokumentus, tiesiogiai susijusius su „NFR“ (pvz., NFR-102, NFR-107, NFR-109). | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba. | Per 45 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
| 15. | Jei naudojama AI technologija, AI modelio kortelė (NFR-070 reikalavimas) | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba. | Pateikiama po Sutarties pasirašymo |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

- Paslaugų teikimo vieta - Nuotoliniu būdu.

- Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu teikti paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

## TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

- Vystymo Paslaugų trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo Pirkėjo užregistruoto įvykio el. Paštu arba nutartoje bendroje užduočių valdymo sistemoje.

- Jei vystymo Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo, ar vystymo Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo ar Paslaugų ar jų etapo trūkumų šalinimo terminą.

- Paslaugų teikėjas privalo 12 mėn. teikti nemokamą garantinį aptarnavimą – taisyti Pirkimo objekte atsiradusias klaidas, užtikrinti Pirkimo objekto funkcionalumą, ne mažiau nei kartą kas ketvirtį atnaujinti Pirkimo objekto TVS ir naudojamų įskiepių versijas, užtikrinant korektišką funkcionalumų veikimą. Pirkimo objekto garantinio aptarnavimo teikimo pradžia laikoma antro diegimo etapo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.

- Jei suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo metu Užsakovas negali pilnai patikrinti suteiktų Paslaugų atitikimo Užsakyme nustatytiems reikalavimams, tai Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas jokiu būdu neapriboja Užsakovo teisės po Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo reikšti Tiekėjui pretenzijas dėl Paslaugų neatitikimo Užsakyme nustatytiems reikalavimams/trūkumams.

- Garantinis aptarnavimas turi apimti:

  - Kritinių klaidų šalinimą - reakcijos laikas po pranešimo apie Kritinę klaidą turi būti ne ilgesnis kaip 1 val. Kritinės klaidos sprendimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 4 val. Klaidų šalinimą - reakcijos laikas po pranešimo apie Klaidą turi būti ne ilgesnis kaip 4 val. darbo valandomis, bei ne ilgesnis kaip 24 val. poilsio dienomis bei ne darbo valandomis. Klaidos sprendimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 12 val. darbo dienomis, bei ne ilgesnis kaip 32 val. poilsio dienomis bei ne darbo valandomis.

    - Kritinė klaida – techninis, loginis ar kitas sutrikimas Sistemoje, po Tiekėjo atliktų darbų, kuris sutrikdo Sistemos veikimą ir (ar) pasiekiamumą, negalima atlikti svarbiausių Sistemos veiksmų, negalima užtikrinti veiklos.

    - Klaida – techninis, loginis ar kitas sutrikimas Sistemoje, po Tiekėjo atliktų darbų, kuris nesutrikdo Sistemos veikimo ir (ar) pasiekiamumo, tačiau Sistema neatitinka nustatytų reikalavimų (FR ir (ar) NFR).

  - Klaida (sutrikimas) laikoma išspręsta, jeigu per 2 darbo dienas Užsakovas nepateikia Paslaugų teikėjui pretenzijos dėl klaidos (sutrikimo) šalinimo.

  - Pirkimo objekto TVS programinės įrangos klaidų ar netikslumų registravimą ir kaupimą.

  - Pirkimo objekto TVS programinės įrangos (TVS, duomenų bazės, programavimo platformos) nemokamą versijų atnaujinimą.

  - Užtikrinimą, kad Pirkimo objekto TVS veikia 24 / 7 (24 valandos per parą, 7 dienos per savaitę) režimu. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti nenutrūkstamą veikimą priklausantį nuo TVS, programinio kodo, duomenų bazės ir kitų TVS programinių modulių.

  - Užsakovo atstovų (administratorių) nemokamą konsultavimą ir instruktavimą Pirkimo objekto naudojimo bei administravimo klausimais visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Tinkamą ir savalaikę reakciją į Užsakovo pranešimus apie Kritines klaidas ir Klaidas (sutrikimus).

  - Užsakovo paskirto atstovo informavimą apie Kritines klaidas ir Klaidas (sutrikimus).

- Pirkimo objekto palaikymas turi apimti visų prieinamų priemonių, leidžiančių kaip galima greičiau atstatyti jų veikimą ir betarpišką bendradarbiavimą su Interneto svetainių talpinimą atliekančiu Tiekėju.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai

Priedas Nr. 2 – FR (funkciniai), NFR (nefunkciniai), TVS (turinio valdymo sistemos) ir Integracijų reikalavimai

Priedas Nr. 3 – Interneto svetainių naudotojo sąsajos prototipai ir jų aprašymai

Priedas Nr. 4 – Mobiliosios programėlės, interneto svetainės ir interneto parduotuvės architektūra

Priedas Nr. 5 - Prieinamumo_reikalavimai_(elektroninių ryšių paslaugos)